Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 февраля 2015 г. N 66-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ

ХОЗЯЙСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области  от 27.04.2015 [N 159-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7DB455C007764584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC9459812982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K), от 12.02.2016 [N 39-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7DB425A027264584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC9459812982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K), от 20.09.2016 [N 278-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7DA4756007464584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC9459812982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K),  от 15.02.2017 [N 45-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7DA425E047064584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC9459812982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K), от 15.03.2017 [N 86-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7DA4258047664584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC9459812982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K), от 16.05.2017 [N 184-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7DA4C5F017064584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC9459812982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K),  от 01.08.2017 [N 300-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2455F0673690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 19.12.2017 [N 449-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2455B07766A0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 12.03.2018 [N 92-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D245590570680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K),  от 28.04.2018 [N 162-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D245570377680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 21.08.2018 [N 363-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2445F0B76680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 24.12.2018 [N 527-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2445B07716C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K),  от 05.02.2019 [N 21-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D24458017C6D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 26.02.2019 [N 52-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D244580A746A0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 17.06.2019 [N 237-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475E037C6C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K),  от 08.10.2019 [N 392-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475C0473690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 09.12.2019 [N 465-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475A07746F0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 01.04.2020 [N 89-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D247590673670545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K),  от 12.05.2020 [N 166-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475703756D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 01.09.2020 [N 364-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2465C0077680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 29.09.2020 [N 420-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2465D03746A0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K),  от 08.12.2020 [N 509-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2465A0B706B0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 26.01.2021 [N 13-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D246580273690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 13.04.2021 [N 120-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D246560474690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K),  от 19.10.2021 [N 420-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2415D0A716B0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 24.01.2022 [N 12-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2415903746C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 29.03.2022 [N 126-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2415700726B0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K),  от 19.07.2022 [N 329-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2405C0A776C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 26.10.2022 [N 505-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2405B0473670545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 16.12.2022 [N 595-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2405906726D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K),  от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 24.05.2023 [N 222-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435C067D6A0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K)) |  |

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2405807736B0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459E18C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2014 N 125-п "О Порядке принятия решений о разработке государственных программ Новосибирской области, а также формирования и реализации указанных программ" в целях обеспечения бесперебойной работы и развития жилищно-коммунального хозяйства в муниципальных образованиях Новосибирской области Правительство Новосибирской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P95) Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" (далее - государственная программа).

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 [N 300-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2455F0673690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1FC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 17.06.2019 [N 237-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475E037C6C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1EC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K))

2. Установить:

1) [Порядок](#P17427) финансирования мероприятий, предусмотренных государственной программой, согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;

2) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475E037C6C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D10C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п;

3) - 14) утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2465C0077680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1EC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 01.09.2020 N 364-п;

15) [Условия](#P17706) предоставления и расходования субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Новосибирской области по оказанию муниципальной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, на реализацию мероприятий по проведению ремонта общего имущества в многоквартирных домах, исключенных из региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 N 524-п, в связи с физическим износом, превышающим семьдесят процентов, в рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" согласно приложению N 15 к настоящему постановлению;

(пп. 15 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475E037C6C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459F1AC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

16) [Порядок](#P17769) предоставления иных межбюджетных трансфертов на поощрение муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" согласно приложению N 16 к настоящему постановлению;

(пп. 16 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475E037C6C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459F1DC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

17) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2465C0077680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1EC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 01.09.2020 N 364-п.

3. Признать утратившими силу:

1) [постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D44259037C64584FBF12236EF04259D4C6967EFD7CD7459507CE7DB8ZEfAK) Правительства Новосибирской области от 26.09.2011 N 410-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие газификации территорий населенных пунктов Новосибирской области на 2012 - 2016 годы";

2) [постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D6425D057D64584FBF12236EF04259D4C6967EFD7CD7459507CE7DB8ZEfAK) Правительства Новосибирской области от 28.08.2012 N 401-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 26.09.2011 N 410-п";

3) [постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D54457017364584FBF12236EF04259D4C6967EFD7CD7459507CE7DB8ZEfAK) Правительства Новосибирской области от 12.03.2013 N 90-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 26.09.2011 N 410-п";

4) [постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D5465A077364584FBF12236EF04259D4C6967EFD7CD7459507CE7DB8ZEfAK) Правительства Новосибирской области от 30.05.2013 N 241-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 26.09.2011 N 410-п";

5) [постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D5435F037464584FBF12236EF04259D4C6967EFD7CD7459507CE7DB8ZEfAK) Правительства Новосибирской области от 30.09.2013 N 414-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 26.09.2011 N 410-п";

6) [постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D54C58077764584FBF12236EF04259D4C6967EFD7CD7459507CE7DB8ZEfAK) Правительства Новосибирской области от 28.02.2014 N 84-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 26.09.2011 N 410-п";

7) [подпункт 4 пункта 1](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D44757027064584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC9459412982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K) постановления Правительства Новосибирской области от 25.06.2014 N 249-п "О приостановлении действия постановления Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 N 597-п и отдельных положений некоторых постановлений Правительства Новосибирской области";

8) [постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D44756067D64584FBF12236EF04259D4C6967EFD7CD7459507CE7DB8ZEfAK) Правительства Новосибирской области от 01.07.2014 N 262-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 26.09.2011 N 410-п";

9) [постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D44356077C64584FBF12236EF04259D4C6967EFD7CD7459507CE7DB8ZEfAK) Правительства Новосибирской области от 09.12.2014 N 478-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 26.09.2011 N 410-п";

10) [постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D4425A047164584FBF12236EF04259D4C6967EFD7CD7459507CE7DB8ZEfAK) Правительства Новосибирской области от 25.12.2014 N 527-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 26.09.2011 N 410-п";

11) [постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D4465C007364584FBF12236EF04259D4C6967EFD7CD7459507CE7DB8ZEfAK) Правительства Новосибирской области от 23.09.2011 N 409-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Чистая вода" в Новосибирской области на 2012 - 2017 годы";

12) [постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D64D5F077764584FBF12236EF04259D4C6967EFD7CD7459507CE7DB8ZEfAK) Правительства Новосибирской области от 10.09.2012 N 409-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 23.09.2011 N 409-п";

13) [постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D54656067564584FBF12236EF04259D4C6967EFD7CD7459507CE7DB8ZEfAK) Правительства Новосибирской области от 18.06.2013 N 262-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 23.09.2011 N 409-п";

14) [постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D54059057164584FBF12236EF04259D4C6967EFD7CD7459507CE7DB8ZEfAK) Правительства Новосибирской области от 17.09.2013 N 389-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 23.09.2011 N 409-п";

15) [постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D54D5D047C64584FBF12236EF04259D4C6967EFD7CD7459507CE7DB8ZEfAK) Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 N 571-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 23.09.2011 N 409-п";

16) [постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D4465F077764584FBF12236EF04259D4C6967EFD7CD7459507CE7DB8ZEfAK) Правительства Новосибирской области от 15.07.2014 N 270-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 23.09.2011 N 409-п";

17) [постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D44D58067C64584FBF12236EF04259D4C6967EFD7CD7459507CE7DB8ZEfAK) Правительства Новосибирской области от 02.07.2012 N 313-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Замена и модернизация лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы, в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципальных образований Новосибирской области, на 2012 - 2015 годы";

18) [постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D54157017D64584FBF12236EF04259D4C6967EFD7CD7459507CE7DB8ZEfAK) Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 N 323-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 02.07.2012 N 313-п";

18.1) [постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D44D5B027364584FBF12236EF04259D4C6967EFD7CD7459507CE7DB8ZEfAK) Правительства Новосибирской области от 06.02.2015 N 48-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 02.07.2012 N 313-п";

(пп. 18.1 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7DB425A027264584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC9459B12982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K) Правительства Новосибирской области от 12.02.2016 N 39-п)

19) [постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D4425A0B7264584FBF12236EF04259D4C6967EFD7CD7459507CE7DB8ZEfAK) Правительства Новосибирской области от 09.04.2013 N 131-п "О субсидиях местным бюджетам и Порядке финансирования мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой "Государственная поддержка муниципальных образований по благоустройству территорий населенных пунктов и подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период на 2013 - 2015 годы";

20) [постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D54658027364584FBF12236EF04259D4C6967EFD7CD7459507CE7DB8ZEfAK) Правительства Новосибирской области от 03.06.2013 N 248-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 09.04.2013 N 131-п";

21) [постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D5435B047C64584FBF12236EF04259D4C6967EFD7CD7459507CE7DB8ZEfAK) Правительства Новосибирской области от 21.10.2013 N 451-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 09.04.2013 N 131-п";

22) [постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D4445F007264584FBF12236EF04259D4C6967EFD7CD7459507CE7DB8ZEfAK) Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 N 178-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 09.04.2013 N 131-п";

23) [постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D4425A007264584FBF12236EF04259D4C6967EFD7CD7459507CE7DB8ZEfAK) Правительства Новосибирской области от 25.12.2014 N 538-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 09.04.2013 N 131-п";

24) [подпункт 14 пункта 1](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D44757027064584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC9449412982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K) постановления Правительства Новосибирской области от 25.06.2014 N 249-п "О приостановлении действия постановления Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 N 597-п и отдельных положений некоторых постановлений Правительства Новосибирской области";

25) [постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D543590B7564584FBF12236EF04259D4C6967EFD7CD7459507CE7DB8ZEfAK) Правительства Новосибирской области от 12.03.2012 N 123-п "Об установлении критериев отбора муниципальных образований Новосибирской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области, условий предоставления и расходования субсидий местным бюджетам и утверждении Порядка финансирования мероприятий, предусмотренных ведомственными целевыми программами министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области в сфере коммунального хозяйства";

26) [постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D64D5C057364584FBF12236EF04259D4C6967EFD7CD7459507CE7DB8ZEfAK) Правительства Новосибирской области от 15.10.2012 N 479-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 12.03.2012 N 123-п";

27) [постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D5475A067564584FBF12236EF04259D4C6967EFD7CD7459507CE7DB8ZEfAK) Правительства Новосибирской области от 09.04.2013 N 136-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 12.03.2012 N 123-п";

28) [постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D54359007764584FBF12236EF04259D4C6967EFD7CD7459507CE7DB8ZEfAK) Правительства Новосибирской области от 28.10.2013 N 461-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 12.03.2012 N 123-п";

29) [постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D44357067764584FBF12236EF04259D4C6967EFD7CD7459507CE7DB8ZEfAK) Правительства Новосибирской области от 19.03.2012 N 137-п "Об утверждении Порядка финансирования мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Развитие газификации территорий населенных пунктов Новосибирской области на 2012 - 2016 годы", и установлении Условий расходования субсидий местными бюджетами на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие газификации территорий населенных пунктов Новосибирской области на 2012 - 2016 годы";

30) [постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D64D5B047364584FBF12236EF04259D4C6967EFD7CD7459507CE7DB8ZEfAK) Правительства Новосибирской области от 29.10.2012 N 489-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2012 N 137-п";

31) [постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D54456067264584FBF12236EF04259D4C6967EFD7CD7459507CE7DB8ZEfAK) Правительства Новосибирской области от 12.03.2013 N 94-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2012 N 137-п";

32) [постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D5435B0B7564584FBF12236EF04259D4C6967EFD7CD7459507CE7DB8ZEfAK) Правительства Новосибирской области от 21.10.2013 N 452-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2012 N 137-п";

33) [постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D54C5C037D64584FBF12236EF04259D4C6967EFD7CD7459507CE7DB8ZEfAK) Правительства Новосибирской области от 18.02.2014 N 66-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2012 N 137-п";

34) [подпункт 6 пункта 1](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D44757027064584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC9449C12982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K) постановления Правительства Новосибирской области от 25.06.2014 N 249-п "О приостановлении действия постановления Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 N 597-п и отдельных положений некоторых постановлений Правительства Новосибирской области";

35) [постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D44356067264584FBF12236EF04259D4C6967EFD7CD7459507CE7DB8ZEfAK) Правительства Новосибирской области от 09.12.2014 N 487-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2012 N 137-п";

36) [постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D44256007264584FBF12236EF04259D4C6967EFD7CD7459507CE7DB8ZEfAK) Правительства Новосибирской области от 20.02.2012 N 91-п "Об установлении Условий предоставления и расходования субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Чистая вода в Новосибирской области на 2012 - 2017 годы" и утверждении Порядка финансирования мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Чистая вода" в Новосибирской области на 2012 - 2017 годы";

37) [постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D6405E027D64584FBF12236EF04259D4C6967EFD7CD7459507CE7DB8ZEfAK) Правительства Новосибирской области от 03.05.2012 N 239-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 20.02.2012 N 91-п";

38) [постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D5465A017464584FBF12236EF04259D4C6967EFD7CD7459507CE7DB8ZEfAK) Правительства Новосибирской области от 30.05.2013 N 234-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 20.02.2012 N 91-п";

39) [постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D54D5F057464584FBF12236EF04259D4C6967EFD7CD7459507CE7DB8ZEfAK) Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 N 587-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 20.02.2012 N 91-п";

40) [постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D4475D077464584FBF12236EF04259D4C6967EFD7CD7459507CE7DB8ZEfAK) Правительства Новосибирской области от 05.06.2014 N 225-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 20.02.2012 N 91-п";

41) [подпункт 23 пункта 1](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D44757027064584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC9479512982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K) постановления Правительства Новосибирской области от 25.06.2014 N 249-п "О приостановлении действия постановления Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 N 597-п и отдельных положений некоторых постановлений Правительства Новосибирской области";

42) [постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D44259067764584FBF12236EF04259D4C6967EFD7CD7459507CE7DB8ZEfAK) Правительства Новосибирской области от 16.01.2015 N 7-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 20.02.2012 N 91-п".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Новосибирской области Семку С.Н.

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 12.03.2018 [N 92-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D245590570680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1FC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 24.12.2018 [N 527-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2445B07716C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1FC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K))

Губернатор Новосибирской области

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ

Утверждена

постановлением

Правительства Новосибирской области

от 16.02.2015 N 66-п

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ

ХОЗЯЙСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области  от 27.04.2015 [N 159-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7DB455C007764584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC9459B12982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K), от 12.02.2016 [N 39-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7DB425A027264584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC9449D12982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K), от 15.02.2017 [N 45-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7DA425E047064584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC9459B12982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K),  от 15.03.2017 [N 86-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7DA4258047664584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC9459B12982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K), от 01.08.2017 [N 300-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2455F0673690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1EC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 19.12.2017 [N 449-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2455B07766A0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1FC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K),  от 12.03.2018 [N 92-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D245590570680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D11C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 28.04.2018 [N 162-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D245570377680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1FC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 21.08.2018 [N 363-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2445F0B76680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1FC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K),  от 24.12.2018 [N 527-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2445B07716C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1EC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 05.02.2019 [N 21-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D24458017C6D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1FC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 26.02.2019 [N 52-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D244580A746A0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1FC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K),  от 17.06.2019 [N 237-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475E037C6C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459F1CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 08.10.2019 [N 392-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475C0473690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1FC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 01.04.2020 [N 89-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D247590673670545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D11C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K),  от 12.05.2020 [N 166-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475703756D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459C1AC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 01.09.2020 [N 364-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2465C0077680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D11C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 29.09.2020 [N 420-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2465D03746A0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1FC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K),  от 08.12.2020 [N 509-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2465A0B706B0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1FC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 26.01.2021 [N 13-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D246580273690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1FC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 13.04.2021 [N 120-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D246560474690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1FC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K),  от 19.10.2021 [N 420-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2415D0A716B0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1FC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 24.01.2022 [N 12-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2415903746C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1FC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 29.03.2022 [N 126-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2415700726B0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1FC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K),  от 19.07.2022 [N 329-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2405C0A776C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1FC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 26.10.2022 [N 505-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2405B0473670545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1FC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 16.12.2022 [N 595-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2405906726D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1FC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K),  от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1FC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 24.05.2023 [N 222-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435C067D6A0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1FC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K)) |  |

I. ПАСПОРТ

государственной программы Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области

от 01.08.2017 [N 300-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2455F0673690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1EC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 17.06.2019 [N 237-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475E037C6C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459F11C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K))

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | Государственная программа Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" (далее - государственная программа) |
| (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 [N 300-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2455F0673690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1EC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 17.06.2019 [N 237-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475E037C6C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459F10C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K)) | |
| Разработчики государственной программы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, рабочая группа, созданная [приказом](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D44559037064584FBF12236EF04259D4C6967EFD7CD7459507CE7DB8ZEfAK) министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области от 18.02.2014 N 23 "О создании рабочей группы по разработке государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области на 2015 - 2020 годы" |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D245570377680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D11C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.04.2018 N 162-п) | |
| Государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) государственной программы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее - МЖКХиЭ НСО) |
| Руководитель государственной программы | Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области |
| (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 12.03.2018 [N 92-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D245590570680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459C1BC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 24.12.2018 [N 527-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2445B07716C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D10C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K)) | |
| Исполнители подпрограмм государственной программы, мероприятий государственной программы | МЖКХиЭ НСО;  министерство строительства Новосибирской области;  министерство сельского хозяйства Новосибирской области;  фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области;  департамент по тарифам Новосибирской области;  органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области (во взаимодействии с МЖКХиЭ НСО);  публичное акционерное общество "Газпром" (в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного между администрацией Новосибирской области и публичным акционерным обществом "Газпром" от 30.06.2005 N 32);  организации коммунального комплекса Новосибирской области (на основании соглашений, заключаемых ежегодно);  газораспределительные организации (за счет средств специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям);  кредитная организация, имеющая право на осуществление банковских операций, по реализации [положения](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D240570275660545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459C1AC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) об условиях и порядке предоставления мер государственной поддержки граждан при кредитовании на газификацию жилья в Новосибирской области, утвержденного постановлением администрации Новосибирской области от 28.08.2006 N 66-па "О государственной поддержке граждан при кредитовании на газификацию жилья в Новосибирской области" (в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации);  Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее - ГКУ "Проектная дирекция МЖКХиЭ НСО");  организации, определяемые заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области |
| (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 12.02.2016 [N 39-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7DB425A027264584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC9449F12982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K), от 15.03.2017 [N 86-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7DA4258047664584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC9459512982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K), от 12.03.2018 [N 92-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D245590570680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D11C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 24.12.2018 [N 527-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2445B07716C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459C19C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 17.06.2019 [N 237-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475E037C6C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459E19C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 26.01.2021 [N 13-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D246580273690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D11C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 13.04.2021 [N 120-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D246560474690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D11C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K)) | |
| Цели и задачи государственной программы | Цель государственной программы - повышение уровня комфортности, безопасности условий проживания населения Новосибирской области на основе повышения надежности работы объектов жилищно-коммунального комплекса Новосибирской области.  Задачи государственной программы:  1. Развитие коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Новосибирской области.  2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований Новосибирской области.  3. Совершенствование системы управления в сфере обслуживания жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7DA425E047064584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC9459512982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K) Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 45-п) | |
| Перечень подпрограмм государственной программы | [Подпрограмма](#P5097) "Газификация".  [Подпрограмма](#P10151) "Чистая вода".  [Подпрограмма](#P10552) "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства".  [Подпрограмма](#P11014) "Благоустройство территорий населенных пунктов".  [Подпрограмма](#P15463) "Обеспечение реализации государственной программы" |
| Сроки (этапы) реализации государственной программы | Период реализации государственной программы - 2015 - 2026 годы.  Этапы реализации государственной программы не выделяются |
| (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 [N 300-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2455F0673690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1EC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 17.06.2019 [N 237-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475E037C6C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459E1DC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D11C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K)) | |
| Объемы финансирования государственной программы | Общий объем ассигнований на реализацию государственной программы в 2015 - 2026 годах составляет 99 641 688,7 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 3 977 653,1 тыс. руб.;  2016 год - 2 226 224,8 тыс. руб.;  2017 год - 4 762 775,0 тыс. руб.;  2018 год - 7 269 671,3 тыс. руб.;  2019 год - 7 807 611,3 тыс. руб.;  2020 год - 4 656 955,2 тыс. руб.;  2021 год - 7 058 340,0 тыс. руб.;  2022 год - 8 499 651,1 тыс. руб.;  2023 год - 16 341 759,6 тыс. руб.;  2024 год - 15 871 775,4 тыс. руб.;  2025 год - 16 513 748,4 тыс. руб.;  2026 год - 4 655 523,5 тыс. руб.  Подробная информация по источникам финансирования (федеральный, областной, местный бюджет и внебюджетные источники) в разрезе главных распорядителей бюджетных средств по годам реализации программы приведена в [приложении N 3](#P3779) к государственной программе "Сводные финансовые затраты и налоговые расходы государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D10C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п) | |
| Объемы налоговых расходов в рамках государственной программы | Общий объем налоговых расходов на реализацию государственной программы в 2020 - 2026 годах составляет 239 250,1 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год - 68 549,5 тыс. руб.;  2021 год - 0,0 тыс. руб.;  2022 год - 0,0 тыс. руб.;  2023 год - 33 749,11 тыс. руб.;  2024 год - 36 351,1 тыс. руб.;  2025 год - 50 299,9 тыс. руб.;  2026 год - 50 299,9 тыс. руб. |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459C1DC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п) | |
| Основные целевые индикаторы государственной программы | Удельный вес площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Новосибирской области.  Доля населения Новосибирской области, обеспеченного качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве.  Уровень газификации жилищного фонда в Новосибирской области природным газом (от расчетной потребности).  Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водопроводом.  Абзацы пятый - шестой исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D245570377680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459C10C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.04.2018 N 162-п.  Уровень износа коммунальной инфраструктуры.  Количество домовладений (квартир), переведенных на использование природного газа в жилищном фонде в Новосибирской области.  Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене.  Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене.  Доля городских и сельских поселений, в которых проведены мероприятия по благоустройству территорий.  Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда Новосибирской области.  Абзацы тринадцатый - четырнадцатый исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D245570377680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459C10C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.04.2018 N 162-п.  Подробный перечень целевых индикаторов с указанием плановых значений в разбивке по годам приведен в [приложении N 1](#P451) к государственной программе "Цели, задачи и целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" |
| (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 [N 45-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7DA425E047064584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC9449B12982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K), от 28.04.2018 [N 162-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D245570377680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459C10C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 08.10.2019 [N 392-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475C0473690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459C1FC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459C10C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K)) | |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы, выраженные в количественно измеримых показателях | Реализация государственной программы позволит достичь следующих результатов в части:  экономической эффективности государственной программы:  удельный вес площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Новосибирской области увеличится к концу 2026 года до 68,5%, что на 10,5 процентного пункта (далее проц. п.) выше значения данного показателя 2014 года;  уровень газификации жилищного фонда в Новосибирской области природным газом (от расчетной потребности) возрастет к концу 2026 года на 11,3 проц. п. по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составит 39,8%;  удельный вес площади жилищного фонда, обеспеченного водопроводом, возрастет к концу 2026 года на 9,7 проц. п. по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составит 92,1%;  уровень износа коммунальной инфраструктуры к концу 2026 года снизится на 19,5 проц. п. по сравнению с аналогичным показателем 2014 года и составит 45,4%;  доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, к концу 2026 года уменьшится до 32,9%, что на 2,8 проц. п. ниже значения данного показателя в 2014 году;  доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, к концу 2026 года уменьшится до 37,1%, что на 1,9 проц. п. ниже значения данного показателя в 2014 году;  социальной эффективности государственной программы:  доля населения Новосибирской области, обеспеченного качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве, к концу 2026 года составит 92,2%, что на 14,2 проц. п. выше значения данного показателя 2014 года;  количество домовладений (квартир), переведенных на использование природного газа в жилищном фонде в Новосибирской области, к концу 2026 года увеличится на 113 156 домовладений по сравнению с аналогичным показателем 2014 года и их общее количество составит 203 833;  доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда Новосибирской области к концу 2026 года уменьшится до 0,29%, что на 0,16 проц. п. ниже значения данного показателя в 2018 году |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459F18C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п) | |
| Электронный адрес размещения государственной программы в сети Интернет | http://mjkh.nso.ru/page/2838 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2445B07716C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459F1DC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 24.12.2018 N 527-п) | |

II. Обоснование необходимости

реализации государственной программы

Коммунальное хозяйство Новосибирской области, в составе которого более 690 предприятий, 1 342 котельных, порядка 3,9 тыс. км тепловых и 10,1 тыс. км водопроводных сетей, характеризуется:

высоким уровнем износа (от 53 до 74% износа по видам объектов);

высоким уровнем затрат и отсутствием экономических стимулов снижения издержек.

По данным администраций муниципальных образований Новосибирской области, физический износ основных фондов систем теплоснабжения составляет 46,4%, водоснабжения - 64,8%, водоотведения - 68,9%. Протяженность инженерных сетей, нуждающихся в замене, в 2013 году составила 7,4 тыс. км, или более 45% от общей протяженности, в том числе сетей теплоснабжения - 1,7 тыс. км, сетей водоснабжения - 4,6 тыс. км, сетей водоотведения - 1,1 тыс. км.

В 2016 году коммунальный комплекс Новосибирской области насчитывал 1239 отопительных котельных, из них работающих на твердом топливе - 1061 единица и 178 единиц, работающих на жидком топливе и природном газе. Суммарная мощность котельных - 7000,7 Гкал/ч, в том числе работающих на твердом топливе - 2603,2 Гкал/ч, мазуте (нефтепродуктах) - 93,0 Гкал/ч и природном газе - 4304,5 Гкал/ч. Протяженность тепловых сетей составляет 3,8 тыс. км, а также функционирует более 10,3 тыс. км водопроводных и 2,4 тыс. км канализационных сетей.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2455F0673690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459F1AC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 N 300-п)

На конец 2016 года общее количество организаций, предоставляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, составило 712 ед., из них муниципальной и государственной форм собственности - 368 ед. (51,7%), частной формы собственности с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более 25% - 328 ед. (46,1%). Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства - 37,5% (260 ед.).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2455F0673690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459F1CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 N 300-п)

Развитие новых и модернизация существующих объектов жилищно-коммунального комплекса Новосибирской области путем повышения уровня использования природного газа, в том числе повышения уровня потребления природного газа домовладениями, является одним из условий повышения уровня комфортности проживания населения на территории муниципальных образований Новосибирской области.

С 2005 года для ускорения темпов газификации российских регионов, главным образом населенных пунктов в сельской местности, руководством ПАО "Газпром" было принято решение о значительном увеличении объемов инвестиций в развитие газификации территорий субъектов Российской Федерации. Функции по организации и координации работ, связанных с выполнением Программы газификации регионов Российской Федерации, были возложены на ООО "Газпром межрегионгаз". Соглашение о сотрудничестве по развитию газификации территории Новосибирской области между администрацией Новосибирской области и ПАО "Газпром" подписано в 2005 году в городе Москве.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D245590570680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D11C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 12.03.2018 N 92-п)

По состоянию на 01.01.2006 в Новосибирской области было переведено на использование природного газа 25 968 домовладений (квартир), в 5 городских округах и 14 муниципальных районах (49 населенных пунктов) Новосибирской области.

По состоянию на 01.01.2017 переведено на использование природного газа 104 253 домовладения (квартиры) в 5 городских округах и 16 муниципальных районах (89 населенных пунктов) Новосибирской области. На 01.01.2017 уровень газификации жилищного фонда в Новосибирской области природным газом (от расчетной потребности) составил 28,85%.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2455F0673690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459F1FC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 N 300-п)

На 1 января 2017 года средний уровень газификации трубопроводным газом в Российской Федерации составляет 67,2%.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2455F0673690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459F11C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 N 300-п)

В целях реализации государственной политики в области газоснабжения в Российской Федерации, дальнейшего развития газификации в населенных пунктах Новосибирской области гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Новосибирской области, оказываются меры государственной поддержки граждан при кредитовании на газификацию жилья. С начала реализации [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D240570275660545B74B2F6CF74D06D1D38726F07BCE5B9D11D27FBAEBZ3fAK) администрации Новосибирской области от 28.08.2006 N 66-па "О государственной поддержке граждан при кредитовании на газификацию жилья в Новосибирской области" господдержка оказана 476 гражданам. Общая сумма возмещения процентной ставки из областного бюджета Новосибирской области составила 7 679 305,33 рублей, в том числе за 2013 год - 962 457,75 рублей и 9 месяцев 2014 года - 468 400 рублей.

Для газификации территории Новосибирской области в перспективе до 2020 года необходимо продолжить развитие газификации территорий муниципальных районов Новосибирской области не только в райцентрах, но и в близлежащих сельских поселениях (радиус 8 - 25 км). Продолжить предоставление государственной поддержки гражданам на газификацию жилья. Данные направления реализуются в рамках концепции участия ПАО "Газпром" в области газификации регионов:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D245590570680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D11C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 12.03.2018 N 92-п)

дальнейшее развитие газификации регионов Российской Федерации направлено на достижение максимального, экономически оправданного уровня газификации территорий, удовлетворение платежеспособного спроса на газ, улучшение бытовых условий жизни населения, преимущественно в сельской местности, и рост экономического потенциала субъектов Российской Федерации;

совершенствование совместной работы ПАО "Газпром" и администраций субъектов Российской Федерации направлено на синхронное создание комплекса "газопровод - потребитель" и загрузку построенных мощностей с момента начала эксплуатации. Учитывая, что в настоящее время федеральные программы газификации не разрабатываются, кроме энергетических стратегий, программ развития отдельных регионов, сел и т.п., и в основном развитием газификации занимается ПАО "Газпром" за счет собственных источников, а также субъекты Российской Федерации за счет своих бюджетов, муниципальные образования за счет средств местных бюджетов и население за счет собственных средств (внебюджетные средства), таким образом, необходимо продолжить развитие газового хозяйства на территории Новосибирской области, в том числе на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета Новосибирской области.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D245590570680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D11C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 12.03.2018 N 92-п)

Во исполнение [перечня](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F6625FE17AC516DFB760AED7425555293B0312E81B2939A50D588882C46DFD73D7479D1BZCfFK) поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию, утвержденного Президентом Российской Федерации 02.05.2021 N Пр-753, в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F6625FE17AC516DFB663A2D5455555293B0312E81B2939A50D588882C46DFD73D7479D1BZCfFK) Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 N 903 "О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций", постановлением Правительства Новосибирской области от 30.03.2022 N 144-п утверждена Региональная [программа](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E06756C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D10C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Новосибирской области.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459F1EC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

Мероприятия, реализуемые в рамках Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Новосибирской области, позволят расширить газораспределительную систему в населенных пунктах Новосибирской области, создать техническую возможность для дальнейшего развития газификации Новосибирской области в целях улучшения комфортности среды проживания населения, что является одним из приоритетных направлений развития региона.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459F10C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

Следующим условием комфортности проживания населения Новосибирской области является обеспечение качественной питьевой водой. Существующая ситуация по обеспечению населения питьевой водой нормативного качества показывает, что по-прежнему остается актуальным обеспечение населения Новосибирской области качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве.

Существующие объекты системы водоснабжения и водоотведения в Новосибирской области не только изношены, но и крайне недостаточны.

Одной из самых острых задач на сегодняшний день является проблема обеспечения населения питьевой водой в достаточном количестве, нормативного качества и очистки образующихся бытовых стоков до экологически нормативного уровня.

На территории Новосибирской области эксплуатируются 10 поверхностных и 2792 подземных водозабора, 15 водопроводных очистных сооружений и 10 блочно-модульных установок водоподготовки, 18 канализационных очистных сооружений с биологической очисткой сточных вод, 209 канализационных насосных станций, более 10,1 тыс. км водопроводных и 2,4 тыс. км канализационных сетей.

Около 20% населения Новосибирской области не обеспечено услугами централизованного водоснабжения. Кроме того, в некоторых населенных пунктах часть населения использует для питьевых целей воду из децентрализованных источников. Как правило, качество этой воды низкое вследствие слабой защищенности водоносных горизонтов от загрязнения с поверхностных территорий и несоблюдения установленных поясов зон санитарной охраны.

На сегодняшний день дефицит мощностей сооружений по водоподготовке составляет более 100 тыс. куб. м в сутки.

Из 35 муниципальных районов и городских округов Новосибирской области только в 19 имеются системы канализования. Канализационные очистные сооружения имеют 18 муниципальных образований Новосибирской области и город Новосибирск. Нормативную очистку хозяйственно-бытовых сточных вод обеспечивают только канализационные очистные сооружения города Новосибирска, остальные работают неэффективно, так как эксплуатируются более 30 лет и характеризуются значительным физическим и моральным износом основных фондов и требуют срочной реконструкции.

Ежегодно без предварительной очистки на рельеф местности и в поверхностные водные объекты сбрасывается более 70 млн. кубических метров загрязненных сточных вод.

Дефицит мощностей канализационных очистных сооружений в настоящее время достигает 180 тыс. кубических метров в сутки.

Немаловажной проблемой в Новосибирской области является техническое состояние сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения. Транспортировка воды и стоков осуществляется по сетям, срок эксплуатации которых составляет более 40 лет, их изношенность достигает 70%. В связи с высокими показателями ветхости водопроводных и канализационных сетей намечается ежегодный прирост утечек в системах водопроводно-канализационного хозяйства, возрастает ежегодное число аварийных ситуаций. Потери на водопроводных сетях составляют более 50 млн. куб. м воды в год.

Кроме того, значительные утечки на сетях водоснабжения и водоотведения приводят к повышению уровня грунтовых вод и подтоплению территории населенных пунктов. Значительное влияние на состояние окружающей среды оказывают аварии в системе сетей канализации. Утечки на канализационных сетях ведут к загрязнению почв и верховодных водоносных горизонтов.

Состояние систем водоснабжения в муниципальных образованиях Новосибирской области характеризуется также высоким уровнем износа водозаборных сооружений. Более 30% водозаборных скважин, построенных в 70-х - 80-х годах, выработали свой технический ресурс и дальнейшей эксплуатации не подлежат.

В 2013 году в реализации мероприятий долгосрочной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D4465C007364584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BCB4C9C12982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K) "Чистая вода" в Новосибирской области на 2012 - 2017 годы" участвовали 26 муниципальных образований Новосибирской области. Построено и реконструировано более 60 км водопроводных сетей, завершено строительство блочно-модульной станции по водоподготовке в Венгеровском районе, 4 водозаборных скважин (г. Барабинск, д. Ночка Венгеровского района, г. Купино, с. Верх-Тула Новосибирского района). Установлены две водонапорные башни в Ордынском районе, введены в эксплуатацию канализационный дюкер через р. Обь, около 8 км канализационных коллекторов, блок отстойников и фильтров на НФС-1 в г. Новосибирске, продолжена реконструкция водовода первого подъема в г. Болотное.

С 2019 по 2024 год мероприятия, направленные на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (далее - Мероприятия) с целью повышения качества питьевой воды для населения Новосибирской области, реализуются в рамках Региональной [программы](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E077C6A0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D10C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) по повышению качества водоснабжения на территории Новосибирской области на период с 2019 по 2024 год, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 29.07.2019 N 287-п (далее - Региональная программа). Региональная программа соответствует целям и задачам федерального проекта "Чистая вода", паспорт которого утвержден протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту "Экология" от 21.12.2018 N 3.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475C0473690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459F1DC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 08.10.2019 N 392-п)

Финансовое обеспечение мероприятий предусмотрено в рамках [подпрограммы](#P10151) "Чистая вода" государственной программы с привлечением средств федерального бюджета.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475C0473690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459F1FC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 08.10.2019 N 392-п)

Объекты, реализуемые в рамках мероприятий Региональной программы в порядке рейтингования по снижению бюджетной эффективности, приведены в [таблице N 1](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E077C6A0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459A11C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Региональной программы.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475C0473690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459F1EC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 08.10.2019 N 392-п)

Еще одним важным условием комфортности проживания населения Новосибирской области является создание безопасных условий проживания граждан на территории Новосибирской области. Анализ существующего положения в сфере жилищного и коммунального хозяйства Новосибирской области по обеспечению переселения граждан из аварийного жилищного фонда, по обеспечению работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области в осенне-зимний период, по предупреждению и предотвращению подтопления (затопления) поверхностными водами, понижению грунтовых вод на территории населенных пунктов Новосибирской области, а также по замене и модернизации лифтового оборудования выявил нижеследующее.

Ежегодно в целях обеспечения устойчивого функционирования и своевременной подготовки объектов коммунального хозяйства муниципальными образованиями Новосибирской области реализуются планы мероприятий по обеспечению готовности объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период. К началу отопительного периода формируются запасы топлива на складах котельных, организациями коммунального комплекса Новосибирской области ведется постоянная работа по погашению кредиторской задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов. До 2014 года включительно мероприятия по подготовке объектов коммунального хозяйства Новосибирской области осуществлялись в рамках ведомственной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7DB46580A7C64584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC9449D12982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K) "Государственная поддержка муниципальных образований по благоустройству территорий населенных пунктов и подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период на 2013 - 2015 годы". Акты готовности к отопительному периоду 2013/2014 года получили все 30 муниципальных районов и 5 городских округов Новосибирской области, в том числе и город Новосибирск ([приказ](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F6625FE17AC516D8BB6BAFD7465555293B0312E81B2939A50D588882C46DFD73D7479D1BZCfFK) Минэнерго России от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду").

По статистическим данным, на территории Новосибирской области на 01.01.2013 расположено 1 747,4 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилищного фонда, в том числе ветхого - 1 487,2 тыс. кв. м, аварийного - 260,2 тыс. кв. м, в том числе:

в многоквартирных домах - 568,5 тыс. кв. м/236,8 тыс. кв. м;

в индивидуальных домах - 913,8 тыс. кв. м/21,5 тыс. кв. м;

в общежитиях - 4,9 тыс. кв. м/1,9 тыс. кв. м.

В основном это здания постройки 1920 - 1960 годов, имеющие физический износ более 65 - 80%, не имеющие потребительской стоимости на рынке жилья. Морально и физически устаревшие и не соответствующие установленным санитарным и техническим требованиям здания не подлежат капитальному ремонту или реконструкции, однако занимают значительные площади. Это малоэтажные дома с деревянными и шлакобетонными стенами, деревянными перекрытиями, неблагоустроенные или частично благоустроенные. С 2008 года на территории Новосибирской области реализуются мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F6625FE17AC516D8BC67ADD2465555293B0312E81B2939A50D588882C46DFD73D7479D1BZCfFK) от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон N 185-ФЗ). В период реализации Федерального закона N 185-ФЗ в 2008 - 2012 годах в рамках региональных адресных программ Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда было переселено более 7,9 тыс. человек, ликвидировано 114,5 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда.

В период 2013 - 2017 годов реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, продолжится в рамках:

Региональной адресной [программы](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D24458067C6A0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9419D18C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 15.04.2013 N 160-п "Об утверждении Региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы";

Региональной адресной [программы](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2455D07706D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BCF469A19C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 15.04.2013 N 161-п "Об утверждении Региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы".

В результате реализации вышеуказанных Региональных адресных программ в решении вопроса ликвидации аварийного жилищного фонда Новосибирской области планируется достичь следующего результата: до 1 сентября 2017 года переселить 12,3 тыс. человек с площади 173,2 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда.

В период 2019 - 2023 годов реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, продолжится в рамках Региональной адресной [программы](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E03716B0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D10C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2023 годы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2019 N 122-п "Об утверждении Региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2023 годы".

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475C0473690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459F11C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 08.10.2019 N 392-п; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459E19C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

В результате реализации вышеуказанной Региональной адресной программы для решения вопроса ликвидации аварийного жилищного фонда Новосибирской области планируется переселить 5 405 человек и ликвидировать 86 854,64 кв. м аварийного жилищного фонда до 31.12.2023.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475C0473690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459E19C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 08.10.2019 N 392-п; в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 12.05.2020 [N 166-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475703756D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459E1BC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 13.04.2021 [N 120-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D246560474690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459F1DC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459E18C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K))

Вместе с тем реализация вышеуказанных Региональных адресных программ не решает вопрос полной ликвидации аварийного жилищного фонда Новосибирской области.

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда будет осуществляться в рамках государственной программы в целях создания безопасных условий проживания граждан на территории Новосибирской области.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475C0473690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459E18C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 08.10.2019 N 392-п)

Ряд городов и населенных пунктов Новосибирской области ежегодно подвергается угрозе затопления в период весеннего паводка. Значительная часть территории Новосибирской области находится в затопленном и подтопленном состоянии. Такая ситуация отмечена в городе Искитиме, Искитимском, Карасукском, Купинском, Мошковском, Татарском, Убинском, Черепановском и Чулымском районах. Затопленные участки представляют собой различного происхождения замкнутые понижения, в которых собираются поверхностные воды. Постоянно затопленные замкнутые понижения являются основными источниками питания верхнего водоносного горизонта подземных вод. Так как условия современной застройки способствуют увеличению бессточных площадей, следовательно, и увеличению объемов подземных вод, то происходит повсеместный подъем уровней подземных вод и подтопление застроенных территорий. До 2014 года мероприятия по защите территорий населенных пунктов Новосибирской области от подтопления и затопления осуществлялись в рамках ведомственной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D54258047064584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC9449C12982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K) "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области по защите территорий населенных пунктов Новосибирской области от подтопления и затопления на 2011 - 2013 годы". В рамках мероприятий программы осуществлялось строительство 12 объектов инженерной защиты, что позволило достичь следующих результатов: вывести из зоны подтопления 6 079 единиц жилищного фонда, 85 объектов социально-культурной сферы, сократить на 32% площади подтопления территорий муниципальных образований Новосибирской области. Строительство объектов инженерной защиты необходимо продолжить в целях дальнейшего обеспечения защиты объектов жилой застройки и социальной сферы в населенных пунктах Новосибирской области от затопления и подтопления.

В жилищном фонде, расположенном на территории муниципальных образований Новосибирской области, по состоянию на 31.12.2014 находится в эксплуатации 9 887 лифтов, лифтовой парк стремительно стареет.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7DB425A027264584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC9469D12982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K) Правительства Новосибирской области от 12.02.2016 N 39-п)

В соответствии с [решением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F6625FE17AC516DFBB62A9D2445555293B0312E81B2939A50D588882C46DFD73D7479D1BZCfFK) Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 824 "О принятии технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" при отсутствии в паспорте лифта, введенного в эксплуатацию до вступления в силу настоящего технического регламента, сведений о назначенном сроке службы, назначенный срок службы лифта устанавливается равным 25 годам со дня ввода его в эксплуатацию. По истечении этого срока он должен быть либо заменен, либо модернизирован с учетом оценки соответствия. Объем работ, выполняемых при модернизации лифта, определяется в соответствии с Временным [положением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67D4AE47AC516DEBD66ABD14E085F21620F10EF14763CB01C008585DD73F565CB459FZ1fAK) о порядке и условиях проведения модернизации лифтов (РД-10-104-95), утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 29.11.1995 N 59. Модернизация лифтового хозяйства в Новосибирской области осуществлялась до 2014 года включительно в рамках долгосрочной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D44D58067C64584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7ACC459512982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K) "Замена и модернизация лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы, в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципальных образований Новосибирской области, на 2012 - 2015 годы". Учитывая ограниченные бюджетные возможности муниципальных образований Новосибирской области, необходимо продолжить оказание государственной поддержки замены и модернизации лифтов в жилищном фонде Новосибирской области до конца 2016 года.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7DB425A027264584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC9469C12982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K) Правительства Новосибирской области от 12.02.2016 N 39-п)

Содействие благоустройству населенных пунктов Новосибирской области способствует повышению качества жизни граждан на территории Новосибирской области.

На территории населенных пунктов муниципальных образований Новосибирской области порядка 753,6 тыс. кв. м покрытий тротуаров и внутриквартальных проездов требуют ремонта или полной замены покрытий.

Одной из важнейших и социально значимых задач является обеспечение освещения территорий населенных пунктов Новосибирской области. Сети наружного освещения входят в комплекс систем жизнеобеспечения. В настоящее время сопутствующей причиной совершения дорожно-транспортных происшествий является отсутствие наружного освещения на улицах населенных пунктов, что отрицательно влияет на безопасность дорожного движения, влечет за собой увеличение дорожно-транспортных происшествий, связанных с гибелью людей.

В части населенных пунктов сельских поселений требуется выполнить работы по монтажу и ремонту линий уличного освещения - 111 км, установке светильников (в том числе замены) в количестве 6830 штук.

Зеленые насаждения - важнейший элемент внешнего благоустройства населенных пунктов. Роль зеленых уголков отдыха в организации комфортной, здоровой среды обитания человека в населенных пунктах настолько велика, что ее трудно переоценить. Являясь важным элементом благоустройства, они выполняют и другую важную функцию - оздоровление окружающей среды, вносят размеренность и гармонизируют пространство населенных пунктов муниципальных образований и городских округов Новосибирской области.

В районных центрах Новосибирской области необходимо планомерно восстанавливать облик парковых зон, зон отдыха, обеспечить организацию современного озеленения. Обустройство новых уголков отдыха, установка игровых комплексов, повышение уровня озеленения способствует улучшению как эстетического облика, так и функциональных возможностей зон отдыха.

Решение указанных выше проблем планируется в рамках [подпрограммы](#P11014) "Благоустройство территорий населенных пунктов". Также в ходе реализации данной подпрограммы будут осуществляться мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных пространств муниципальных образований Новосибирской области, в том числе к празднованию памятной даты (дата основания муниципального образования, иные события, имеющие особое историческое значение для становления и развития муниципального образования).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7DA4258047664584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC9449412982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K) Правительства Новосибирской области от 15.03.2017 N 86-п)

Вышеперечисленные мероприятия осуществлялись в 2013 году в рамках ведомственной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7DB46580A7C64584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC9449D12982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K) "Государственная поддержка муниципальных образований по благоустройству территорий населенных пунктов и подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период на 2013 - 2015 годы" (далее - ведомственная целевая программа).

Анализируя фактическое выполнение мероприятий в натуральных показателях, в рамках ведомственной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7DB46580A7C64584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC9449D12982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K) в 2013 году были выполнены следующие работы:

монтаж и ремонт уличного освещения в населенных пунктах протяженностью - 120,7 км;

установка светильников в количестве - 6241 шт.;

устройство и ремонт покрытий тротуаров и дорог площадью - 119,2 тыс. кв. м;

обустройство зон отдыха - 69,7 тыс. кв. м;

озеленение территорий - 171,2 тыс. кв. м;

благоустройство мест захоронения - 714,0 тыс. кв. м.

Мероприятия, реализуемые в рамках ведомственной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7DB46580A7C64584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC9449D12982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K), проведены в 2013 году в 252 муниципальных образованиях Новосибирской области.

Важным направлением деятельности в жилищно-коммунальной сфере является проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

С 2008 года на территории Новосибирской области капитальный ремонт конструктивных элементов общего имущества был проведен более чем в 10 процентах многоквартирных домов.

Капитальный ремонт проводился в том числе с привлечением средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В настоящее время порядка 11 000 многоквартирных домов нуждаются в проведении капитального ремонта.

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F6625FE17AC516DDBC6AADD4435555293B0312E81B2939A50D588882C46DFD73D7479D1BZCfFK) от 25.12.2012 N 271-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" в Жилищный [кодекс](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F6625FE17AC516D8BC65ADDB435555293B0312E81B2939A50D588882C46DFD73D7479D1BZCfFK) Российской Федерации внесены изменения, согласно которым с 01.01.2014 организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах проводится в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, финансируемой за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт.

В Новосибирской области капитальный ремонт в многоквартирных домах проводится в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435D01766E0545B74B2F6CF74D06D1D38726F07BCE5B9D11D27FBAEBZ3fAK) Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 N 524-п "Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014 - 2043 годы".

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7DA425E047064584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC9479A12982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K) Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 45-п)

При этом в Региональную [программу](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435D01766E0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9449E18C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденную постановлением Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 N 524-п (далее - региональная программа капитального ремонта), включены все многоквартирные дома, расположенные на территории Новосибирской области, за исключением:

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D245570377680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459F10C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.04.2018 N 162-п)

многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F6625FE17AC516D8BD64A2D64C5555293B0312E81B2939B70D008482C372FE79C211CC5D9970BAEE27B06971A31233ZAfDK) о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D245570377680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459E18C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.04.2018 N 162-п)

многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает семьдесят процентов;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D245570377680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459E1BC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.04.2018 N 162-п)

многоквартирных домов, в которых имеется менее чем три квартиры.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D245570377680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459E1AC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.04.2018 N 162-п)

Таким образом, остается нерешенным вопрос о проведении ремонта общего имущества в многоквартирных домах, исключенных из региональной программы капитального ремонта в связи с физическим износом основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент), превышающим семьдесят процентов, не удовлетворяющих заданным эксплуатационным требованиям, но сохраняющих прочность несущих конструкций, достаточную для обеспечения устойчивости (далее - многоквартирные дома, исключенные из региональной программы в связи с физическим износом, превышающим семьдесят процентов).

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D245570377680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459E1DC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.04.2018 N 162-п)

Для решения данной проблемы в рамках государственной программы предусмотрено мероприятие по проведению ремонта общего имущества в многоквартирных домах, исключенных из региональной программы капитального ремонта в связи с физическим износом, превышающим семьдесят процентов.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475C0473690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459E1BC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 08.10.2019 N 392-п)

На территории Новосибирской области осуществляется активное привлечение граждан к управлению собственностью в жилищной сфере, а также ведется работа по созданию цивилизованного рынка жилищно-коммунальных услуг во взаимодействии с общественными организациями, управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, самими собственниками жилья.

В Новосибирской области насчитывается свыше 65,0 тысячи многоквартирных домов, где должен быть выбран способ управления.

На 1 января 2014 года в 99,7% от общего количества многоквартирных домов выбран способ управления (либо определена по результатам открытого конкурса управляющая организация для управления многоквартирным домом), в том числе: 79,8% - непосредственный способ управления, 5,6% - управление ТСЖ, ЖСК либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, 14,6% - управление управляющей организацией.

В сфере управления многоквартирными домами работает 135 управляющих организаций, создано 1548 товариществ собственников жилья и жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов.

Таким образом, в соответствии с:

1) [концепцией](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F6625FE17AC516DFBF6BAAD54C5555293B0312E81B2939B70D008482C373FD73C211CC5D9970BAEE27B06971A31233ZAfDK) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, одной из задач которой является развитие человеческого потенциала и повышение доступности жилья путем обеспечения соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения и формирование комфортной городской среды и среды сельских поселений, в том числе:

создание условий, обеспечивающих снижение износа жилищного фонда, в том числе ликвидацию в среднесрочной перспективе аварийного и ветхого жилья;

содействие самоорганизации населения на жилищном рынке, совершенствование нормативной правовой и методической базы и содействие в организации товариществ собственников жилья, совершенствование налогового законодательства для эффективного управления многоквартирными домами;

модернизация жилищно-коммунальной сферы и обеспечение доступности расходов на эксплуатацию жилья и оплаты жилищно-коммунальных услуг для всего населения через развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании, привлечение субъектов частного предпринимательства к управлению и инвестированию в жилищно-коммунальную инфраструктуру, совершенствование тарифной политики и развитие механизмов частно-государственного партнерства;

2) [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D04756037064584FBF12236EF04259D4C6967EFD7CD7459507CE7DB8ZEfAK) Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 N 474 "О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года", действовавшим до 19.03.2019, в рамках которого были предусмотрены стратегические направления социальной политики в части развития социальной инфраструктуры, реализации приоритетных национальных проектов, развития газификации, разработки и претворения в жизнь комплексных социальных программ. В числе таких программ была предусмотрена программа развития инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области;

(пп. 2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2465C0077680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D10C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 01.09.2020 N 364-п)

3) [Указом](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F6625FE17AC516DDBD6AA9D0405555293B0312E81B2939A50D588882C46DFD73D7479D1BZCfFK) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" о необходимости увеличения доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

4) [Указом](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F6625FE17AC516DFBA6BAAD1435555293B0312E81B2939A50D588882C46DFD73D7479D1BZCfFK) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

(пп. 4 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475E037C6C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC945981DC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

5) [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2405602746D0545B74B2F6CF74D06D1D38726F07BCE5B9D11D27FBAEBZ3fAK) Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 N 105-п "О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года",

(пп. 5 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475E037C6C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC945981FC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

задачи, направленные на повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых жилищно-коммунальным комплексом Новосибирской области, необходимо решать путем применения программно-целевого метода.

В рамках реализации государственной программы (в сфере жилищно-коммунального хозяйства) предполагается взаимодействие инвесторов, потребителей ресурсов и жилищно-коммунальных услуг, а также формирование у участников правоотношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства единых ориентиров и ожиданий относительно направлений и перспектив развития. Основной комплекс мер по повышению эффективности реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства предусмотрен данной государственной программой. Но помимо основного существует дополнительный комплекс мер, который реализуется посредством реализации государственных программ Новосибирской области:

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D245590570680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459F1DC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 12.03.2018 N 92-п)

"[Энергосбережение и повышение](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435F0376670545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459E1BC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) энергетической эффективности Новосибирской области", утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 16.03.2015 N 89-п: реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности, увеличению надежности энергопринимающих объектов потребителей тепловой энергии, стимулирование мероприятий по энергосбережению в сфере теплоснабжения;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D245590570680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459F1FC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 12.03.2018 N 92-п; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475703756D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459E1AC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 12.05.2020 N 166-п)

"[Развитие системы обращения](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A70690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459F1AC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) с отходами производства и потребления в Новосибирской области", утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 19.01.2015 N 10-п: реализация мероприятий по снижению антропогенного воздействия на окружающую среду за счет увеличения объема переработки и утилизации отходов, размещения их на полигонах, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации, а также за счет ликвидации несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D245590570680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459F1EC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 12.03.2018 N 92-п; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475703756D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459E1DC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 12.05.2020 N 166-п)

III. Цели и задачи, важнейшие целевые

индикаторы государственной программы

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459E1BC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п.

IV. Система основных мероприятий государственной программы

Достижение цели и решение задач государственной программы обеспечивается реализацией следующих подпрограмм:

[подпрограмма](#P5097) "Газификация";

[подпрограмма](#P10151) "Чистая вода";

[подпрограмма](#P10552) "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства";

[подпрограмма](#P11014) "Благоустройство территорий населенных пунктов";

[подпрограмма](#P15463) "Обеспечение реализации государственной программы".

В рамках программных мероприятий государственной программы приоритетом государственной политики в жилищно-коммунальной сфере является переход на принцип использования наиболее эффективных технологий, применяемых при строительстве (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры и модернизации жилищного фонда.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475E037C6C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459B1BC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

Перечень основных программных мероприятий государственной программы, реализуемых до 2018 года включительно, представлен в [приложении N 2](#P1455) к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475E037C6C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459B1DC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

Перечень основных программных мероприятий государственной программы, реализуемых с 2019 года, представлен в [приложении N 2.1](#P1601) к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475E037C6C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459B1FC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

Финансирование реализации государственной программы планируется осуществлять из следующих источников:

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459E1DC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

средства федерального бюджета;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459E1FC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

средства областного бюджета Новосибирской области;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459E1EC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

средства бюджетов муниципальных образований Новосибирской области;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459E11C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

внебюджетные источники, в том числе:

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459E10C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

привлеченные средства государственных или иных инвесторов;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459919C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

средства ПАО "Газпром";

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459918C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

средства специальных надбавок к тарифам газораспределительных организаций на услуги по транспортировке газа, льготы по налогу на имущество организаций в отношении газопроводов высокого давления 1, 2 категорий, построенных в соответствии с государственной программой и введенных в эксплуатацию с 01.01.2016;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC945991BC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

средства населения Новосибирской области (в рамках [подпрограммы](#P5097) "Газификация" государственной программы средства населения Новосибирской области - это объем инвестиций в газификацию природным газом домовладений (квартир), который рассчитывается по показателям средней стоимости газификации одной квартиры (домовладения) в Новосибирской области (согласно [пункту 13](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F6625FE17AC516D8BC60A8D5445555293B0312E81B2939B70D0080899722B92EC4459A07CC75A4EB39B2Z6f2K) Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 N 1547, мероприятия по подключению в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем), полученной от газораспределительных организаций, осуществляющих газификацию потребителей на территории субъекта Российской Федерации);

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC945991AC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC945991DC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

Для решения задачи 1 государственной программы по развитию коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Новосибирской области предусмотрены следующие подпрограммы государственной программы:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7DA425E047064584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC9469512982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K) Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 45-п)

[подпрограмма](#P5097) "Газификация", целью которой является обеспечение надежного газоснабжения потребителей Новосибирской области и повышение уровня газификации территории Новосибирской области.

Государственным заказчиком [подпрограммы](#P5097) "Газификация" является МЖКХиЭ НСО во взаимодействии с министерством сельского хозяйства Новосибирской области, муниципальными образованиями Новосибирской области, ПАО "Газпром", кредитной организацией, выбор которой производится МЖКХиЭ НСО в соответствии с действующим федеральным законодательством, организациями: за счет средств специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям в целях газификации Новосибирской области в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F6625FE17AC516D8BE6AA9D7455555293B0312E81B2939A50D588882C46DFD73D7479D1BZCfFK) Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 N 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации" и за счет предоставления налоговой льготы по налогу на имущество организаций в соответствии с [пунктом 16 статьи 8.11](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435D0175690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC94D9B1FC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Закона Новосибирской области от 16.10.2003 N 142-ОЗ "О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области". Предоставление налоговых льгот позволит создать условия для привлечения внебюджетных источников для финансирования развития газификации Новосибирской области.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC945991CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

Строительство сетей газоснабжения в том числе осуществляется в рамках Региональной [программы](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E06756C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D10C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 30.03.2022 N 144-п.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC945991EC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459911C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п;

[подпрограмма](#P10151) "Чистая вода", целью которой является обеспечение населения Новосибирской области качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве.

Государственным заказчиком [подпрограммы](#P10151) "Чистая вода" является МЖКХиЭ НСО во взаимодействии с ГКУ "Проектная дирекция МЖКХиЭ НСО". МЖКХиЭ НСО заключает соглашения с органами местного самоуправления, которые на конкурсной основе в соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F6625FE17AC516D8BE60A8DB445555293B0312E81B2939A50D588882C46DFD73D7479D1BZCfFK) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" осуществляют отбор организации для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для разработки мероприятий по предупреждению и ограничению негативного воздействия вод подземных источников, выполнения экспериментальных проектов, обеспечивающих выработку современных методик, для выполнения проектов и работ по строительству и реконструкции объектов в рамках программных мероприятий, механизмов нормативно-правового, технического, технологического и информационного обеспечения развития водохозяйственного комплекса.

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 [N 45-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7DA425E047064584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC9469412982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K), от 26.01.2021 [N 13-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D246580273690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459F1AC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K))

Подробное описание основных мероприятий подпрограммы "Газификация" приведено в [приложении N 4](#P5097) к государственной программе, подпрограммы "Чистая вода" - в [приложении N 5](#P10151) к государственной программе.

Для решения задачи 2 государственной программы по созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований Новосибирской области предусмотрены следующие подпрограммы государственной программы:

[подпрограмма](#P10552) "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства", целью которой является создание безопасных условий проживания граждан на территории Новосибирской области;

[подпрограмма](#P11014) "Благоустройство территорий населенных пунктов", целью которой является повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Новосибирской области.

Государственным заказчиком подпрограмм "[Безопасность](#P10552) жилищно-коммунального хозяйства" и "[Благоустройство](#P11014) территорий населенных пунктов" является МЖКХиЭ НСО во взаимодействии с муниципальными образованиями Новосибирской области. По мероприятию 5 подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственным заказчиком мероприятия и главным распорядителем бюджетных средств является МЖКХиЭ НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и Фондом модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (далее - Фонд). По мероприятию 3.1 подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственным заказчиком мероприятия и главным распорядителем бюджетных средств является МЖКХиЭ НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и с ГКУ "Проектная дирекция МЖКХиЭ НСО".

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 12.02.2016 [N 39-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7DB425A027264584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC9469912982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K), от 19.07.2022 [N 329-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2405C0A776C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1EC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K))

Подробное описание основных мероприятий подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" приведено в [приложении N 6](#P10552) к государственной программе, подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" - в [приложении N 7](#P11014) к государственной программе.

Для решения задачи 3 государственной программы по совершенствованию системы управления в сфере обслуживания жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области предусмотрена подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы", целью которой является повышение эффективности деятельности областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, организаций жилищно-коммунального комплекса. Подробное описание основных мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" приведено в [приложении N 8](#P15463) к государственной программе. По мероприятию "Организация и проведение совещаний, конференций, круглых столов и выставок, в том числе с участием представителей федеральных органов государственной власти, руководителей субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, жилищно-коммунальных организаций, научных и проектных организаций, производителей материалов и технологического оборудования, в том числе энергосберегающего и энергоэффективного, применяемого в сфере жилищно-коммунального хозяйства" задачи 2 [подпрограммы](#P15463) "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы государственным заказчиком и главным распорядителем бюджетных средств является МЖКХиЭ НСО во взаимодействии с исполнителями программных мероприятий, органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и Фондом.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7DA425E047064584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC9419C12982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K) Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 45-п)

В рамках реализации государственной программы предусматривается предоставление следующей государственной услуги:

предоставление мер государственной поддержки гражданам при кредитовании на газификацию жилья в Новосибирской области. Оказание данных мер осуществляется в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D240570275660545B74B2F6CF74D06D1D38726F07BCE5B9D11D27FBAEBZ3fAK) администрации Новосибирской области от 28.08.2006 N 66-па "О государственной поддержке граждан при кредитовании на газификацию жилья в Новосибирской области".

Объем субсидий, предусматриваемый в рамках государственной программы на реализацию подпрограмм государственной программы: ["Газификация"](#P5097), ["Чистая вода"](#P10151), "[Безопасность](#P10552) жилищно-коммунального хозяйства", "[Благоустройство](#P11014) территорий населенных пунктов", утверждается законом Новосибирской области об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период с распределением по муниципальным образованиям Новосибирской области.

В соответствии с [положением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435A07736D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D11C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) о министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 20.10.2014 N 415-п "О министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области", в установленной сфере деятельности МЖКХиЭ НСО осуществляет следующие меры государственного регулирования, государственные функции и услуги, относящиеся к сфере реализации государственной программы:

1) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7DA425E047064584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC9419F12982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K) Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 45-п;

2) осуществляет разработку документов программно-целевого планирования Новосибирской области в сфере развития газового комплекса (в части газификации) в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

3) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7DA425E047064584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC9419F12982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K) Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 45-п;

4) осуществляет разработку и реализацию документов программно-целевого планирования Новосибирской области в сфере развития благоустроительного комплекса Новосибирской области (в части благоустройства общественных пространств населенных пунктов);

5) осуществляет мониторинг, координацию деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области в вопросах подготовки к осенне-зимнему отопительному периоду;

(пп. 5 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7DA425E047064584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC9419E12982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K) Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 45-п)

6) организует методическую помощь, взаимодействие и координацию деятельности органов местного самоуправления по вопросам жилищно-коммунального хозяйства;

7) разрабатывает предложения по планированию и использованию капитальных вложений, направленных на реализацию федеральных и региональных программ, обеспечению деятельности в сфере организации и координации работ по финансированию и привлечению инвестиционных ресурсов в развитие жилищно-коммунального хозяйства;

8) разрабатывает организационные мероприятия по привлечению общественных институтов к управлению жилищно-коммунальным хозяйством;

9) осуществляет организацию проведения информационных курсов, семинаров, круглых столов, конференций по тематике жилищно-коммунального хозяйства для председателей товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, председателей советов многоквартирных домов, собственников помещений, представителей общественности, управляющих компаний;

10) обеспечивает условия для привлечения внебюджетных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс Новосибирской области;

11) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7DA425E047064584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC9419812982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K) Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 45-п.

Участие органов местного самоуправления предусмотрено настоящей государственной программой в рамках реализации подпрограмм государственной программы: ["Газификация"](#P5097), ["Чистая вода"](#P10151), "[Безопасность](#P10552) жилищно-коммунального хозяйства", "[Благоустройство](#P11014) территорий населенных пунктов" - на условиях софинансирования соответствующих мероприятий государственной программы и на основании ежегодно заключаемых между МЖКХиЭ НСО и органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области соглашений о предоставлении субсидий на финансирование расходов, связанных с осуществлением мероприятий государственной программы.

В соответствии с Концепцией участия ПАО "Газпром" в газификации регионов Российской Федерации 30 июня 2005 года было подписано соглашение N 32 о сотрудничестве между администрацией Новосибирской области и ПАО "Газпром". Реализация инвестиционной программы ПАО "Газпром" осуществляется в соответствии с данным соглашением.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D245590570680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D11C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 12.03.2018 N 92-п)

V. Механизм реализации и система

управления государственной программы

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459910C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п.

VI. Ресурсное обеспечение государственной программы

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459910C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п.

VII. Ожидаемые результаты

реализации государственной программы

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459910C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п.

Приложение N 1

к государственной программе

Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное хозяйство

Новосибирской области"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

государственной программы Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459819C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области  от 28.03.2023 N 122-п) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора по годам | | | | | | | | | | | | | Примечание |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Государственная программа Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель государственной программы: повышение уровня комфортности, безопасности условий проживания населения Новосибирской области на основе повышения надежности работы объектов жилищно-коммунального комплекса Новосибирской области | 1. Удельный вес площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Новосибирской области | % | 58,0 | 58,1 | 58,5 | 59,1 | 60,1 | 60,7 | 65,5 | 66,0 | 66,5 | 67,0 | 67,5 | 68,0 | 68,5 | нарастающим итогом |
| 2. Доля населения Новосибирской области, обеспеченного качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве | % | 78,0 | 78,8 | 76,4 | 76,5 | 82,0 | 86,7 | 86,9 | 87,3 | 88,1 | 90,6 | 91,9 | 92,1 | 92,2 | нарастающим итогом, значения на 2016 и последующие годы установлены с учетом итогов реализации государственной программы за 2015 год |
| 3. Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного газом | % | 25,2 | 27,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | исключен с 2016 года |
| 4. Уровень газификации жилищного фонда в Новосибирской области природным газом (от расчетной потребности) | % | - | 28,5 | 28,6 | 28,7 | 30,0 | 30,1 | 33,4 | 34,8 | 35,8 | 36,8 | 37,8 | 38,8 | 39,8 | нарастающим итогом, введен с 2016 года, на 2015 год приведено базовое значение |
| 5. Удельный вес площади жилищного фонда, обеспеченного водопроводом | % | 82,4 | 84,2 | 84,9 | 85,5 | 85,9 | 86,5 | 90,9 | 91,0 | 91,1 | 91,9 | 92,0 | 92,1 | 92,1 | нарастающим итогом |
| 6. Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного центральным отоплением | % | 70,3 | 70,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | исключен с 2016 года |
| 7. Удельный вес площади жилищного фонда, обеспеченного отоплением | % | - | 91,2 | 91,3 | 91,15 | 91,2 | 91,85 | 92,0 | 92,05 | 92,1 | 92,15 | 92,2 | 92,25 | 92,27 | нарастающим итогом, введен с 2016 года, на 2015 год приведено базовое значение |
|  | 8. Количество аварий и отключений продолжительностью более суток на объектах жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ежегодно, в соответствии с [пунктом 2](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F6625FE17AC516D8BB6BA8DB415555293B0312E81B2939B70D008482C373FD73C211CC5D9970BAEE27B06971A31233ZAfDK) постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", [приказом](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F6625FE17AC516DDBA66A8D0475555293B0312E81B2939A50D588882C46DFD73D7479D1BZCfFK) Минрегиона России от 26.07.2013 N 310 утверждены методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, в части аварий и отключений |
| Задача 1 государственной программы: развитие коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Новосибирской области | 9. Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 64,9 | 64,6 | 64,5 | 64,3 | 64,05 | 63,2 | 60,4 | 60,2 | 49,9 | 46,0 | 45,8 | 45,6 | 45,4 | нарастающим итогом |
| 10. Количество домовладений (квартир), переведенных на использование природного газа, в жилищном фонде в Новосибирской области | ед. | 90677 | 92643 | 103500 | 109500 | 115500 | 125112 | 134333 | 141333 | 150265 | 166642 | 189833 | 196833 | 203833 | нарастающим итогом, значения на 2016 год и последующие годы установлены с учетом итогов реализации государственной программы за 2015 год |
| 11. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 35,7 | 34,2 | 34,1 | 34,0 | 33,7 | 33,6 | 33,5 | 33,4 | 33,3 | 33,2 | 33,1 | 33,0 | 32,9 | нарастающим итогом |
| 12. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 39,0 | 38,4 | 38,3 | 38,2 | 37,9 | 37,8 | 37,7 | 37,6 | 37,5 | 37,4 | 37,3 | 37,2 | 37,1 | нарастающим итогом |
| Задача 2 государственной программы: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований Новосибирской области | 13. Доля городских и сельских поселений, в которых проведены мероприятия по благоустройству территорий | % | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 48,6 | 48,6 | 53,2 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 47,7 | 47,7 | 0,0 | 0,9 | нарастающим итогом до 2016 года включительно, начиная с 2017 года - ежегодно (от общего количества городских и сельских поселений с численностью жителей свыше 1000 человек) |
| 14. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда Новосибирской области | % | 2,8 | 1,8 | 1,6 | 1,45 | 1,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | исключен с 2019 года |
| 15. Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда Новосибирской области | % | - | - | - | - | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,36 | 0,32 | 0,31 | 0,3 | 0,29 | 0,29 | нарастающим итогом, введен с 2019 года, на 2018 год приведено базовое значение |
| Задача 3 государственной программы: совершенствование системы управления в сфере обслуживания жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области | 16. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления в виде товарищества собственников жилья, жилищного кооператива либо иного специализированного потребительского кооператива | % | 5,6 | 5,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | исключен с 2016 года |
| 17. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления в виде управляющей организации частной формы собственности | % | 14,6 | 14,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | исключен с 2016 года |
| 18. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства от общего количества организаций жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области | % | 45,8 | 45,8 | 45,6 | 37,4 | 37,3 | 37,2 | 37,1 | 37,0 | 36,9 | 36,8 | 36,7 | 36,6 | 36,6 | ежегодно |
| 19. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | 20,0 | 15,0 | 5,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | исключен с 2020 года |
| Подпрограмма государственной программы "Газификация" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы государственной программы: обеспечение надежного газоснабжения потребителей Новосибирской области и повышение уровня газификации территории Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы государственной программы: развитие системы газоснабжения Новосибирской области | 20. Доля муниципальных образований Новосибирской области, имеющих актуальные схемы газоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ежегодно, за расчетное значение целевого индикатора берется 22 муниципальных образования Новосибирской области (17 муниципальных районов и 5 городских округов Новосибирской области), которые технически обеспечены сетевым (природным) газом |
| 21. Количество разработанных/скорректированных схем газоснабжения (газификации) Новосибирской области | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ежегодно, введен с 2022 года. В 2022 году указано количество разработанных схем, а с 2023 года - количество скорректированных ранее разработанных схем |
| 22. Количество построенных, запроектированных и приобретенных объектов систем газоснабжения (высокого, среднего и низкого давления), в том числе в целях перевода групповых установок сжиженного газа на природный газ | км | 409,7 | 130,8 | 24,2 | 44,4 | 217,4 | 204,1 | 36,0 | 67,4 | 95,5 | 1,2 | 0 | 774,1 | 176,2 | ежегодно, под объектом системы газоснабжения понимается газораспределительная сеть (высокого, среднего, низкого давления), исчисляемая в километрах |
| 23. Количество построенных котельных (перевод котельных на использование природного газа) | ед. | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | исключен с 2016 года |
| 24. Количество источников тепловой энергии, переведенных на природный газ | шт. | - | 20 | 20 | 100 | 100 | 100 | 120 | 225 | 225 | 300 | 300 | 300 | 300 | ежегодно, введен с 2016 года, на 2015 год приведено базовое значение |
|  | 25. Количество построенных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) | ед. | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | ежегодно, плановые значения подлежат ежегодному уточнению (при формировании инвестиционных проектов ПАО "Газпром") |
| Задача 2 подпрограммы государственной программы: оказание содействия населению Новосибирской области при газификации домовладений | 26. Количество физических лиц - граждан Российской Федерации, проживающих на территории Новосибирской области, получающих государственную поддержку на цели газификации жилья (кредитование) | чел. | 600 | 680 | 133 | 111 | 100 | 215 | 253 | 240 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | нарастающим итогом (с учетом предыдущих выданных кредитов), значения на 2016 и последующие годы установлены с учетом итогов реализации государственной программы за 2015 год |
| Подпрограмма государственной программы "Чистая вода" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы государственной программы: обеспечение населения Новосибирской области качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы государственной программы: развитие и реконструкция систем водоснабжения в муниципальных образованиях Новосибирской области | 27. Количество объектов систем водоснабжения, построенных (введенных в эксплуатацию) и реконструируемых в отчетном году | шт. | 43 | 20 | 3 | 5 | 10 | 19 | 12 | 2 | 32 | 41 | 6 | 4 | 0 | ежегодно |
| 28. Доля населения Новосибирской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | - | - | - | - | 86,7 | 86,7 | 86,9 | 87,3 | 88,1 | 89,4 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | нарастающим итогом, введен с 2019 года, на 2018 год приведено базовое значение, РП1 |
| 29. Доля городского населения Новосибирской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | - | - | - | - | 93,0 | 94,0 | 94,2 | 94,7 | 95,8 | 97,2 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | нарастающим итогом, введен с 2019 года, на 2018 год приведено базовое значение, РП1 |
| 30. Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения в Новосибирской области, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом | ед. | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 12 | 15 | 18 | 21 | 21 | 21 | нарастающим итогом, введен с 2019 года, на 2018 год приведено базовое значение, РП1 |
| Задача 2 подпрограммы государственной программы: развитие и реконструкция систем водоотведения в муниципальных образованиях Новосибирской области | 31. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 96,0 | 96,2 | 96,2 | 96,3 | 96,6 | 96,7 | 96,8 | 96,9 | 97,0 | 97,1 | 97,2 | 97,3 | 97,4 | ежегодно |
| 32. Количество объектов систем водоотведения, построенных (введенных в эксплуатацию) и реконструированных в отчетном году | шт. | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ежегодно с 2017 года |
| 33. Доля сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод | % | 96,2 | 96,3 | 96,3 | 96,4 | 96,7 | 96,8 | 96,9 | 97,0 | 97,1 | 97,2 | 97,3 | 97,4 | 97,5 | ежегодно |
| Задача 3 подпрограммы государственной программы: устранение дефицита водоснабжения в муниципальных образованиях Новосибирской области | 34. Уровень обеспеченности системами резервных водозаборов в муниципальных образованиях Новосибирской области | % | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | исключен с 2019 года |
| Задача 4 подпрограммы государственной программы: совершенствование системы управления сектором водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях Новосибирской области | 35. Доля капитальных вложений в системы водоснабжения и водоотведения в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения и водоотведения | % | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | с 01.01.2016 задача исключена из государственной программы |
| Подпрограмма государственной программы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы государственной программы: создание безопасных условий проживания граждан на территории Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы государственной программы: обеспечение работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области в осенне-зимний период | 36. Количество муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, своевременно подготовивших объекты жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону (кроме города Новосибирска) | шт. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ежегодно, требования по готовности к отопительному периоду для муниципальных образований утверждены [приказом](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F6625FE17AC516D8BB6BAFD7465555293B0312E81B2939A50D588882C46DFD73D7479D1BZCfFK) Минэнерго России от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду" |
| Задача 2 подпрограммы государственной программы: обеспечение переселения граждан из помещений, признанных аварийными | 37. Площадь аварийного жилья, подлежащая расселению в рамках подпрограммы | кв. м | - | 10599,8 | 2040,8 | 9413,3 | 8507,4 | 9396,9 | 5737,1 | 5004,2 | 2338,58 | 2349,7 | 2286,25 | 2286,25 | 2286,25 | ежегодно |
| 38. Количество граждан, переселяемых из аварийных жилых домов | чел. | - | 788 | 116 | 627 | 607 | 572 | 397 | 311 | 152 | 125 | 150 | 150 | 150 | ежегодно |
| Задача 3 подпрограммы государственной программы: предупреждение и предотвращение подтопления (затопления) поверхностными водами, а также понижение грунтовых вод на территории населенных пунктов Новосибирской области | 39. Количество подтопляемых объектов (жилищного фонда (жилых домов), социально-культурной сферы) на территории Новосибирской области, выведенных из зоны подтопления | объект (жилой) | - | 331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | задача исключена с 2016 года в связи с передачей полномочий департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области |
| Задача 4 подпрограммы государственной программы: замена и модернизация лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы | 40. Количество лифтов, прошедших замену и модернизацию | ед. | 729 | 519 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | до 01.01.2017 в рамках реализации государственной программы будут полностью отремонтированы лифты, подлежащие модернизации |
| Задача 5 подпрограммы государственной программы: повышение уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения | 41. Число аварий в системах централизованного водоснабжения продолжительностью более 8 часов | ед. | 1103 | 1100 | 1097 | 1077 | 1050 | 1047 | 1043 | 1041 | 1039 | 1037 | 1035 | 1033 | 1031 | ежегодно, аварией в системе водоснабжения населения питьевой водой является полное или частичное прекращение водоснабжения населенного пункта или отдельного его района, многоквартирного жилого дома продолжительностью более 8 часов |
| 42. Число аварий в системах централизованного водоотведения (канализования) | ед. | 127 | 125 | 123 | 110 | 102 | 100 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 | 86 | ежегодно, в системе канализаций аварией являются нарушения режима работы, приведшие к массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы или на рельеф, подвалы жилых домов |
| 43. Число аварий на источниках теплоснабжения и тепловых сетях продолжительностью более 8 часов | ед. | 121 | 120 | 119 | 117 | 102 | 100 | 99 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 | ежегодно, аварией считается отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов |
| Задача 6 подпрограммы государственной программы: восстановление эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов, исключенных из региональной программы в связи с физическим износом, превышающим семьдесят процентов | 44. Количество многоквартирных домов, исключенных из региональной [программы](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435D01766E0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9449B11C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 N 524-п, в связи с физическим износом, превышающим семьдесят процентов, в которых произведен ремонт | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | при выделении средств значение целевого показателя будет уточнено |
| Подпрограмма государственной программы "Благоустройство территорий населенных пунктов" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы государственной программы: повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы государственной программы: совершенствование благоустройства территорий путем содействия в организации обустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области с вовлечением заинтересованных граждан и организаций в процесс реализации | 45. Площадь обустроенных зон отдыха, спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов, приведенных в надлежащее состояние, на территориях населенных пунктов Новосибирской области | тыс. кв. м | - | 1,8 | 18,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | исключен с 2017 года |
| 46. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках подпрограммы | ед. | - | - | - | 221 | 363 | 493 | 635 | 750 | 866 | 981 | 1096 | 1096 | 1096 | нарастающим итогом, введен в 2017 году |
| 47. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках подпрограммы от общего количества дворовых территорий | % | - | - | - | 1,8 | 3,0 | 4,1 | 5,2 | 6,2 | 7,2 | 7,2 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | нарастающим итогом, введен в 2017 году |
| 48. Площадь благоустроенных общественных пространств | тыс. кв. м | - | - | 29,0 | 202,0 | 368,8 | 618,3 | 945,0 | 1343,4 | 1701,6 | 2059,5 | 2417,4 | 2417,4 | 2417,4 | нарастающим итогом, начиная с 2016 года |
| 49. Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | ед. | - | - | - | - | 31 | 58 | 110 | 213 | 282 | 352 | 422 | 422 | 422 | нарастающим итогом, введен с 2019 года, на 2018 год приведено базовое значение, РП2 |
|  | 50. Доля финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в подпрограмму | % | - | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | ежегодно, введен с 2017 года |
| 51. Доля финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в подпрограмму | % | - | - | - | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | ежегодно, введен с 2017 года |
|  | 52. Доля трудового участия заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | % | - | - | - | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | ежегодно, введен с 2017 года |
| 53. Доля трудового участия заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | % | - | - | - | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | ежегодно, введен с 2017 года |
| 54. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | - | - | - | - | 5,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | ежегодно, введен с 2019 года, на 2018 год приведено базовое значение, РП2 |
|  | 55. Доля городов с благоприятной городской средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%) | % | - | - | - | - | - | 0,0 | 7,0 | 14,0 | 29,0 | 43,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | нарастающим итогом, введен с 2020 года, на 2019 год приведено базовое значение РП2 |
| Подпрограмма государственной программы "Обеспечение реализации государственной программы" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы государственной программы: повышение эффективной деятельности областных исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления Новосибирской области, организаций жилищно-коммунального комплекса в реализации государственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы государственной программы: совершенствование нормативно-правовых отношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 56. Количество нормативных правовых документов, регламентов и иных документов, регулирующих правоотношения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, направленных на реализацию государственной программы, как вновь подготовленных, так и действующих со внесенными соответствующими изменениями | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ежегодно |
| Задача 2 подпрограммы государственной программы: обеспечение информированности населения Новосибирской области о законодательной деятельности в жилищно-коммунальном комплексе в рамках реализации государственной программы | 57. Количество проведенных мероприятий, направленных на информирование населения Новосибирской области, в рамках реализации подпрограммы | ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ежегодно |
| Задача 3 подпрограммы государственной программы: осуществление подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации специалистов, занятых в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 58. Количество лиц, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров по вопросам управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации подпрограммы | чел. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ежегодно |

Применяемые сокращения:

РП1 - целевой индикатор соответствует показателям регионального проекта "Чистая вода";

РП2 - целевой индикатор соответствует показателям регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Приложение N 2

к государственной программе

Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное хозяйство

Новосибирской области"

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

государственной программы Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475E037C6C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9449D19C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области  от 17.06.2019 N 237-п) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Государственные заказчики (ответственные за привлечение средств), исполнители программных мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| Государственная программа Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" | | | |
| 1. Цель государственной программы: повышение уровня комфортности, безопасности условий проживания населения Новосибирской области на основе повышения надежности работы объектов жилищно-коммунального комплекса Новосибирской области | | | |
| 1.1. Задача 1 государственной программы: развитие коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Новосибирской области | | | |
| 1.1.1. Подпрограмма государственной программы "Газификация" | | | |
| 1.1.1.1. Цель подпрограммы государственной программы: обеспечение надежного газоснабжения потребителей Новосибирской области и повышение уровня газификации территории Новосибирской области | | | |
| 1.1.1.1.1. Задача 1 подпрограммы государственной программы: развитие системы газоснабжения Новосибирской области | | | |
| 1.1.1.1.1.1. Разработка и корректировка ранее разработанных схем газоснабжения муниципальными образованиями Новосибирской области | Администрации муниципальных образований Новосибирской области | 2015 - 2018 годы | Наличие у 100% муниципальных образований Новосибирской области, участвующих в подпрограмме "Газификация" (заявки на участие в мероприятиях подпрограммы "Газификация" принимаются от муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, где в настоящее время уже есть техническая возможность в обеспечении подачи сетевого (природного) газа, а именно в Барабинском, Болотнинском, Искитимском, Каргатском, Колыванском, Коченевском, Куйбышевском, Маслянинском, Мошковском, Новосибирском, Ордынском, Татарском, Тогучинском, Убинском, Чановском, Черепановском, Чулымском муниципальных районах, а также в городских округах: г. Бердске, г. Искитиме, г. Оби, г. Новосибирске, р.п. Кольцово), актуальных схем газоснабжения. Ежегодное проведение мониторинга по схемам газоснабжения, разработанным муниципальными образованиями Новосибирской области, для принятия решений по перспективному развитию газификации (в частности природным газом) |
| 1.1.1.1.1.2. Предоставление субсидий, включая субсидии, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 171, на условиях софинансирования из бюджетов муниципальных образований Новосибирской области муниципальным районам и городским округам Новосибирской области на строительство, проектирование и приобретение объектов систем газоснабжения (высокого, среднего и низкого давления), в том числе в целях перевода групповых установок сжиженного газа на природный газ, в том числе в целях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в случае необходимости подключения к сети газораспределения нескольких объектов капитального строительства, принадлежащих различным заявителям, при условии создания единой сети газораспределения; а также предоставление до 01.01.2017 субсидий на условиях софинансирования из бюджетов муниципальных образований Новосибирской области муниципальным районам и городским округам Новосибирской области на строительство котельных (перевод котельных на использование природного газа) | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, министерство сельского хозяйства Новосибирской области, администрации муниципальных образований Новосибирской области (во взаимодействии), публичное акционерное общество "Газпром" (в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного между администрацией Новосибирской области и акционерным обществом "Газпром", от 30.06.2005 N 32), газораспределительные организации (за счет средств специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям) | 2015 - 2018 годы | К концу 2018 года планируется дополнительно построить 416,8 км газораспределительных сетей и начиная с 2017 года ежегодно создавать техническую возможность для перевода теплоисточников в количестве не менее 100 единиц на использование природного газа в качестве основного вида топлива |
| 1.1.1.1.1.3. Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, администрации муниципальных образований Новосибирской области (во взаимодействии), публичное акционерное общество "Газпром" (в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного между администрацией Новосибирской области и открытым акционерным обществом "Газпром", от 30.06.2005 N 32) | 2016 - 2018 годы | К концу 2018 года планируется ввод 5 АГНКС на территории Новосибирской области |
| 1.1.1.1.1.4. Предоставление мер государственной поддержки газораспределительным организациям в части освобождения от уплаты налога на имущество - газопроводы высокого давления 1, 2 категорий, построенные в соответствии с государственной программой Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области", утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 N 66-п, и введенные в эксплуатацию с 1 января 2016 года | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области | 2017 - 2018 годы | Создание условий по привлечению внебюджетных источников для финансирования развития газификации Новосибирской области. Ежегодно не менее одной газораспределительной организации будут предоставлены льготы по налогу на имущество организаций в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435D0175690545B74B2F6CF74D06D1D38726F07BCE5B9D11D27FBAEBZ3fAK) Новосибирской области от 16.10.2003 N 142-ОЗ "О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области" |
| 1.1.1.1.2. Задача 2 подпрограммы государственной программы: оказание содействия населению Новосибирской области при газификации домовладений | | | |
| 1.1.1.1.2.1. Предоставление мер государственной поддержки гражданам при кредитовании на газификацию жилья в Новосибирской области | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, кредитная организация | 2015 - 2018 годы | К концу 2018 года планируется предоставить государственную поддержку на газификацию жилья не менее 100 жителям Новосибирской области ежегодно |
| 1.1.2. Подпрограмма государственной программы "Чистая вода" | | | |
| 1.1.2.1. Цель подпрограммы государственной программы: обеспечение населения Новосибирской области качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве | | | |
| 1.1.2.1.1. Задача 1 подпрограммы государственной программы: развитие и реконструкция систем водоснабжения в муниципальных образованиях Новосибирской области | | | |
| 1.1.2.1.1.1. Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области субсидий за счет средств областного бюджета Новосибирской области на условиях софинансирования из бюджетов муниципальных образований Новосибирской области на строительство и реконструкцию объектов централизованных систем холодного водоснабжения, включая субсидии в 2015 году, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F6625FE17AC516D8BA63ADD6455555293B0312E81B2939B70D008483CA74FC72C211CC5D9970BAEE27B06971A31233ZAfDK) развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, министерство строительства Новосибирской области, министерство сельского хозяйства Новосибирской области, администрации муниципальных образований Новосибирской области (во взаимодействии), организации коммунального комплекса | 2015 - 2018 годы | К концу 2018 года планируется ввести в эксплуатацию 38 объектов |
| 1.1.2.1.2. Задача 2 подпрограммы государственной программы: развитие и реконструкция систем водоотведения в муниципальных образованиях Новосибирской области | | | |
| 1.1.2.1.2.1. Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области субсидий за счет средств областного бюджета на условиях софинансирования из бюджетов муниципальных образований Новосибирской области на строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, администрации муниципальных образований Новосибирской области (во взаимодействии), организации коммунального комплекса | 2015 - 2018 годы | К концу 2018 года планируется ввести в эксплуатацию 2 объекта централизованных систем водоотведения.  К концу 2018 года доля сточных вод, очищенных до нормативного значения, в общем объеме сточных вод составит 96,6%;  доля сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод составит 96,7% |
| 1.1.2.1.3. Задача 3 подпрограммы государственной программы: устранение дефицита водоснабжения в муниципальных образованиях Новосибирской области | | | |
| 1.1.2.1.3.1. Предоставление субсидий на условиях софинансирования из бюджетов муниципальных образований Новосибирской области муниципальным образованиям Новосибирской области на строительство резервных водозаборов в муниципальных образованиях Новосибирской области | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, администрации муниципальных образований Новосибирской области (во взаимодействии) | 2015 - 2018 годы | К концу 2018 года планируется обеспечить проведение разведочных работ на подземные воды в г. Бердске и г. Искитиме и проектирование строительства резервного источника водоснабжения в г. Бердске.  Населенные пункты определены [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D24558007C680545B74B2F6CF74D06D1D38726F07BCE5B9D11D27FBAEBZ3fAK) администрации Новосибирской области от 08.09.2008 N 254-па "Об утверждении перечня городов и других населенных пунктов Новосибирской области, для обеспечения питьевой водой граждан которых необходимо осуществить резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на случай возникновения чрезвычайной ситуации, и резервировании источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения" |
| 1.1.2.1.4. Задача 4 подпрограммы государственной программы: совершенствование системы управления сектором водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях Новосибирской области | | | |
| 1.1.2.1.4.1. Утверждение долгосрочных тарифов в сфере оказания услуг по водоснабжению и водоотведению для увеличения капитальных вложений в системы водоснабжения и водоотведения в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения и водоотведения | Департамент по тарифам Новосибирской области | 2015 год | Повышение инвестиционной привлекательности организаций водоснабжения и водоотведения. К концу 2015 года доля капитальных вложений в системы водоснабжения и водоотведения в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения и водоотведения составит 10% |
| 1.2. Задача 2 государственной программы: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований Новосибирской области | | | |
| 1.2.1. Подпрограмма государственной программы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" | | | |
| 1.2.1.1. Цель подпрограммы государственной программы: создание безопасных условий проживания граждан на территории Новосибирской области | | | |
| 1.2.1.1.1. Задача 1 подпрограммы государственной программы: обеспечение работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области в осенне-зимний период | | | |
| 1.2.1.1.1.1. Оказание государственной поддержки на условиях софинансирования из бюджетов муниципальных образований Новосибирской области муниципальным районам и городским округам Новосибирской области на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период (кроме города Новосибирска) | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, администрации муниципальных образований Новосибирской области (во взаимодействии) | 2015 - 2018 годы | Обеспечение ежегодной готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (кроме города Новосибирска) к работе в отопительный период |
| 1.2.1.1.2. Задача 2 подпрограммы государственной программы: обеспечение переселения граждан из помещений, признанных аварийными | | | |
| 1.2.1.1.2.1. Предоставление муниципальным районам и городским округам Новосибирской области финансовой поддержки за счет средств областного бюджета на условиях софинансирования из бюджетов муниципальных образований Новосибирской области на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным требованиям, на приобретение жилых помещений у застройщиков многоквартирных домов; строительство жилых помещений; приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья; выкуп жилых помещений у собственников жилых помещений; снос расселенного аварийного жилищного фонда | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, администрации муниципальных образований Новосибирской области (во взаимодействии) | 2015 - 2018 годы | В период с 2015 по 2018 год планируется расселить 30561,3 кв. м аварийного жилищного фонда, в которых проживает 2138 человек |
| 1.2.1.1.3. Задача 3 подпрограммы государственной программы: предупреждение и предотвращение подтопления (затопления) поверхностными водами, а также понижение грунтовых вод на территории населенных пунктов Новосибирской области | | | |
| 1.2.1.1.3.1. Оказание государственной поддержки на условиях софинансирования из бюджетов муниципальных образований Новосибирской области муниципальным образованиям Новосибирской области на реализацию муниципальных программ по защите территорий населенных пунктов от подтопления и затопления | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, администрации муниципальных образований Новосибирской области (во взаимодействии) | 2015 год | К концу 2015 года на 331 единицу будет сокращено количество подтопляемых объектов жилищного фонда и социально-культурной сферы на территории Новосибирской области, сокращена площадь подтопляемых территорий Новосибирской области на 4,5% |
| 1.2.1.1.4. Задача 4 подпрограммы государственной программы: замена и модернизация лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы | | | |
| 1.2.1.1.4.1. Оказание государственной поддержки на условиях софинансирования из бюджетов муниципальных образований Новосибирской области муниципальным образованиям Новосибирской области на замену и модернизацию лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации, подлежащего замене в рамках государственной программы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, администрации муниципальных образований Новосибирской области (во взаимодействии) | 2015 - 2016 годы | К концу 2016 года будет обновлено (заменено, модернизировано) 5,4% от общего количества лифтов, расположенных на территории муниципальных образований Новосибирской области, по состоянию на 31.12.2014 |
| 1.2.1.1.5. Задача 5 подпрограммы государственной программы: повышение уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения | | | |
| 1.2.1.1.5.1. Капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения; капитальный ремонт, реконструкция и строительство (замена) водозаборных скважин, мероприятия по доведению качества воды до нормативных требований [СанПиН 2.1.4.1074-01](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F6625FE17AC516DDBA6AAFD3405555293B0312E81B2939B70D008482C373FC7DC211CC5D9970BAEE27B06971A31233ZAfDK) | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, министерство сельского хозяйства Новосибирской области, администрации муниципальных образований Новосибирской области (во взаимодействии), Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области во взаимодействии с администрациями муниципальных образований Новосибирской области | 2016 - 2018 годы | Предотвращение ситуаций, связанных с нарушением режима водоотведения, бесперебойного обеспечения питьевой водой населения, обеспечение населения качественной питьевой водой;  обеспечение бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения и создание условий их бесперебойной работы;  предотвращение ситуаций, связанных с технологическим нарушением, приведшим к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии |
| 1.2. Задача 2 государственной программы: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований Новосибирской области | | | |
| 1.2.2. Подпрограмма государственной программы "Благоустройство территорий населенных пунктов" | | | |
| 1.2.2.1. Цель подпрограммы государственной программы: повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Новосибирской области | | | |
| 1.2.2.1.1. Задача 1 подпрограммы государственной программы: совершенствование благоустройства территорий путем содействия в организации обустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области с вовлечением заинтересованных граждан и организаций в процесс реализации | | | |
| 1.2.2.1.1.1. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, администрации муниципальных образований Новосибирской области (во взаимодействии) | 2015 - 2018 годы | Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов к концу 2018 года:  улучшить содержание объектов благоустройства, зеленых насаждений и в целом внешнего облика более чем в 107 населенных пунктах муниципальных образований Новосибирской области;  осуществить организацию (ремонт) уличного освещения в населенных пунктах Новосибирской области;  обеспечить ввод площадей обустроенных зон отдыха, спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов, приведенных в надлежащее состояние, на территориях населенных пунктов Новосибирской области;  повысить уровень благоустройства и совершенствования внешнего облика территорий муниципальных образований Новосибирской области;  повысить эстетическое качество среды территорий населенных пунктов и сформировать современный облик населенных пунктов Новосибирской области, сочетающий в себе элементы новизны и привлекательности;  создать благоприятные и комфортные условия проживания и отдыха населения;  повысить уровень доступности информации и информирования граждан и заинтересованных лиц о задачах и проектах по благоустройству территорий населенных пунктов Новосибирской области |
| 1.2.2.1.1.2. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, администрации муниципальных образований Новосибирской области (во взаимодействии) | 2017 - 2018 годы | Повышение уровня благоустройства и совершенствование внешнего облика 3 парков муниципальных образований Новосибирской области |
| 1.2.2.1.1.3. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с организацией благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, без привлечения средств федерального бюджета | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, администрации муниципальных образований Новосибирской области (во взаимодействии) | 2018 год | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Новосибирска и территорий общего пользования муниципальных районов Новосибирской области |
| 1.3. Задача 3 государственной программы: совершенствование системы управления в сфере обслуживания жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области | | | |
| 1.3.1. Подпрограмма государственной программы "Обеспечение реализации государственной программы" | | | |
| 1.3.1.1. Цель подпрограммы государственной программы: повышение эффективной деятельности областных исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления Новосибирской области, организаций жилищно-коммунального комплекса в реализации государственной программы | | | |
| 1.3.1.1.1. Задача 1 подпрограммы государственной программы: совершенствование нормативно-правовых отношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 1.3.1.1.1.1. Разработка нормативных правовых документов, регламентов и иных документов, регулирующих правоотношения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, направленных на реализацию государственной программы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области | 2015 - 2018 годы | В рамках реализации подпрограммы планируется ежегодная разработка нормативных правовых актов, направленных на ее реализацию, что позволит им в полной мере соответствовать требованиям современного технологического развития сектора жилищно-коммунального хозяйства и стимулировать повышение эффективности, снижение удельных эксплуатационных затрат, внедрение инновационных технологий |
| 1.3.1.1.2. Задача 2 подпрограммы государственной программы: обеспечение информированности населения Новосибирской области о законодательной деятельности в жилищно-коммунальном комплексе в рамках реализации государственной программы | | | |
| 1.3.1.1.2.1. Реализация комплекса мер, направленных на информирование населения Новосибирской области по актуальным вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, администрации муниципальных образований Новосибирской области (во взаимодействии) | 2015 - 2018 годы | Информирование населения о принимаемых областными исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления Новосибирской области, организациями жилищно-коммунального комплекса мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития в этой сфере.  Уменьшение количества обращений граждан (жалоб) по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.3.1.1.3. Задача 3 подпрограммы государственной программы: осуществление подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации специалистов, занятых в сфере жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 1.3.1.1.3.1. Реализация комплекса мер, направленных на осуществление подготовки, переподготовки кадров и повышение квалификации специалистов, занятых в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, администрации муниципальных образований Новосибирской области (во взаимодействии) | 2015 - 2018 годы | Обеспечение сферы жилищно-коммунального хозяйства квалифицированными кадрами, позволяющее использование современных технологий при управлении жилищно-коммунальным хозяйством |

Приложение N 2.1

к государственной программе

Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное хозяйство

Новосибирской области"

Основные мероприятия государственной программы

Новосибирской области "Жилищно-коммунальное

хозяйство Новосибирской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459818C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области  от 28.03.2023 N 122-п) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение | | | | | | | | | | | | | ГРБС (ответственный исполнитель) | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| источники | код бюджетной классификации | | | | по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | | |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель 1.1. Цель государственной программы: повышение уровня комфортности, безопасности условий проживания населения Новосибирской области на основе повышения надежности работы объектов жилищно-коммунального комплекса Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Задача 1 государственной программы: развитие коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Подпрограмма государственной программы "Газификация" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. Цель подпрограммы государственной программы: обеспечение надежного газоснабжения потребителей Новосибирской области и повышение уровня газификации территории Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1. Задача 1 подпрограммы государственной программы: развитие системы газоснабжения Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.1. Разработка и корректировка ранее разработанных схем газоснабжения муниципальными образованиями Новосибирской области | областной бюджет |  |  |  |  | В 2019 - 2026 годах МЖКХиЭ НСО в рамках текущей деятельности запланировано ежегодное проведение мониторинга схем газоснабжения, разработанных МО НСО, для принятия решений по перспективному развитию газификации (в частности природным газом) | | | | | | | | Администрации МО НСО во взаимодействии с МЖКХиЭ НСО | Наличие у 100% муниципальных образований Новосибирской области, участвующих в подпрограмме "Газификация" (заявки на участие в мероприятиях подпрограммы "Газификация" принимаются от муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, где в настоящее время уже есть техническая возможность в обеспечении подачи сетевого (природного) газа, а именно в Барабинском, Болотнинском, Искитимском, Каргатском, Колыванском, Коченевском, Куйбышевском, Маслянинском, Мошковском, Новосибирском, Ордынском, Татарском, Тогучинском, Убинском, Чановском, Черепановском, Чулымском муниципальных районах, а также в городских округах: г. Бердске, г. Искитиме, г. Оби, г. Новосибирске, р.п. Кольцово), актуальных схем газоснабжения |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты | x | x | x | x |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |
| налоговые расходы |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на строительство, проектирование и приобретение объектов систем газоснабжения (высокого, среднего и низкого давления), в том числе в целях перевода групповых установок сжиженного газа на природный газ; строительство котельных (перевод котельных на использование природного газа) | областной бюджет | 210 | 09 | 3 | 02 | 410 961,10 | 189 963,70 | 163 641,40 | - | - | - | - | - | МЖКХиЭ НСО, министерство сельского хозяйства Новосибирской области, администрации МО НСО (во взаимодействии), публичное акционерное общество "Газпром" (в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного между администрацией Новосибирской области и акционерным обществом "Газпром", от 30.06.2005 N 32), газораспределительные организации (за счет средств специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям) | К концу 2021 года планируется дополнительно построить 307,5 км газораспределительных сетей и ежегодно создавать техническую возможность для перевода теплоисточников в количестве не менее 100 единиц на использование природного газа в качестве основного вида топлива. С 2022 года реализуется в рамках мероприятия 1.1.1.1.1.3 |
| федеральный бюджет | 210 | 09 | 3 | 02 | 18 340,80 | 21 463,50 | 0 | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 34 289,40 | 4 639,50 | 12 160,20 | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 1 592 500,20 | 1 100 100,00 | 1 132 414,50 | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.3. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на строительство и проектирование объектов систем газоснабжения (высокого, среднего и низкого давления), в том числе в целях перевода групповых установок сжиженного газа на природный газ; строительство котельных (перевод котельных на использование природного газа) | областной бюджет | 210 | 09 | 03 | 02 | - | - | - | 223 463,2 | - | - | - | - | МЖКХиЭ НСО, администрации МО НСО (во взаимодействии), публичное акционерное общество "Газпром" (в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного между администрацией Новосибирской области и акционерным обществом "Газпром", от 30.06.2005 N 32), газораспределительные организации (за счет средств специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям) | В 2022 году планируется дополнительно построить 95,5 км газораспределительных сетей и создать техническую возможность для перевода теплоисточников в количестве не менее 225 единиц на использование природного газа в качестве основного вида топлива. С 2023 года строительство газораспределительных сетей будет осуществляться в рамках мероприятия 1.1.1.1.1.4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | 1 161,6 | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | 1 060 011,1 | - | - | - | - |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.4. Строительство и проектирование объектов систем газоснабжения (высокого, среднего и низкого давления), в том числе в целях перевода групповых установок сжиженного газа на природный газ; строительство котельных (перевод котельных на использование природного газа) | областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Публичное акционерное общество "Газпром" (в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного между администрацией Новосибирской области и акционерным обществом "Газпром", от 30.06.2005 N 32), газораспределительные организации (за счет средств специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям), средства граждан | К концу 2026 года планируется дополнительно построить 951,5 км газораспределительных сетей и ежегодно создавать техническую возможность для перевода теплоисточников в количестве не менее 300 единиц на использование природного газа в качестве основного вида топлива |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | 5 500 104,3 | 9 641 750,0 | 12 517 100,0 | 1 050 000,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 749,7 | 36 351,1 | 50 299,9 | 50 299,9 |
| 1.1.1.1.1.5. Предоставление мер государственной поддержки газораспределительным организациям в части освобождения от уплаты налога на имущество - газопроводы высокого давления 1, 2 категорий, построенные в соответствии с государственной программой Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области", утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 N 66-п, и введенные в эксплуатацию с 1 января 2016 года | областной бюджет |  |  |  |  | Предоставление мер государственной поддержки газораспределительным организациям в части освобождения от уплаты налога на имущество в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435D0175690545B74B2F6CF74D06D1D38726F07BCE5B9D11D27FBAEBZ3fAK) Новосибирской области от 16.10.2003 N 142-ОЗ "О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области" осуществляется в рамках текущей деятельности МЖКХиЭ НСО | | - | - | - | - | - | - | МЖКХиЭ НСО | Создание условий по привлечению внебюджетных источников для финансирования развития газификации Новосибирской области |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | 68 549,5 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.1.1.1.6. Разработка и последующая корректировка схемы расположения объектов газоснабжения Новосибирской области | областной бюджет | 210 | 09 | 3 | 03 | - | - | - | 65 600,0 | 16 400,0 | 16 400,0 | 65 600,0 | 16 400,0 | МЖКХиЭ НСО | В 2022 году запланирована разработка Схемы газоснабжения (газификации) Новосибирской области и начиная с 2023 года - ежегодная ее корректировка |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.7. Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций | областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | Газораспределительные организации | К концу 2024 года инвестором ООО "Газпром газомоторное топливо" будет построено 4 объекта заправки природным газом (АГНКС). С 2025 года строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций будет реализовываться в рамках мероприятия 1.1.1.1.1.8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | 508 700,0 | 0,0 | - | - |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.1.1.1.1.8. Оказание государственной поддержки на развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа | областной бюджет | 210 | 09 | 3 | 04 | - | - | - | - | - | - | 17 280,0 | 0,0 | МЖКХиЭ НСО, газораспределительные организации | К концу 2026 года будет построено 3 объекта заправки природным газом (АГНКС) |
| федеральный бюджет | 210 | 09 | 3 | 04 | - | - | - | - | - | - | 54 720,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | 340 800,0 | 0,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.2. Задача 2 подпрограммы государственной программы: оказание содействия населению Новосибирской области при газификации домовладений | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.2.1. Предоставление мер государственной поддержки гражданам при кредитовании на газификацию жилья в Новосибирской области | областной бюджет | 210 | 09 | 3 | 01 | 1 024,0 | 2 000,0 | 1 342,0 | 2 000,0 | 2 310,0 | 2 310,0 | 2 310,0 | 2 310,0 | МЖКХиЭ НСО, кредитная организация [<\*>](#P3763) | К концу 2026 года планируется предоставить государственную поддержку на газификацию жилья 260 жителям Новосибирской области |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме "Газификация" государственной программы | областной бюджет |  |  |  |  | 411 985,1 | 191 963,7 | 164 983,4 | 291 063,2 | 18 710,0 | 18 710,0 | 85 190,0 | 18 710,0 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 18 340,8 | 21 463,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 720,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 34 289,4 | 4 639,5 | 12 160,2 | 1 161,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 1 592 500,2 | 1 100 100,0 | 1 132 414,5 | 1 060 011,1 | 6 008 804,3 | 9 641 750,0 | 12 857 900,0 | 1 050 000,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  | 0,0 | 68 549,5 | 0,0 | 0,0 | 33 749,7 | 36 351,1 | 50 299,9 | 50 299,9 |
| 1.1.2. Подпрограмма государственной программы "Чистая вода" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1. Цель подпрограммы государственной программы: обеспечение населения Новосибирской области качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1. Задача 1 подпрограммы государственной программы: развитие и реконструкция систем водоснабжения в муниципальных образованиях Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.1. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на строительство и реконструкцию объектов централизованных систем холодного водоснабжения | областной бюджет | 210 | 09 | 4 | 01 | 64 926,6 | 157 517,3 | 86 919,7 | 444 682,2 | 2 045 989,8 | 405 039,9 | 230 039,9 | 230 039,9 | МЖКХиЭ НСО, министерство строительства Новосибирской области, министерство сельского хозяйства Новосибирской области, ГКУ НСО "Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области", администрации МО НСО (во взаимодействии) | К концу 2026 года планируется ввести в эксплуатацию 116 объектов, в том числе новый инвестиционный проект "Централизованная система водоснабжения с. Верх-Тула Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области" |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 3 387,2 | 14 367,5 | 978,0 | 23 219,5 | 51 747,8 | 20 909,9 | 3 220,6 | 3 220,6 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.2. Региональный проект "Чистая вода" | областной бюджет | 210 | 09 | 4 | G5 | 25 293,3 | 2 760,0 | - | - | - | - | - | - | МЖКХиЭ НСО, администрации МО НСО (во взаимодействии), Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, организации коммунального комплекса | К концу 2026 года планируется ввести в эксплуатацию 21 объект питьевого водоснабжения |
| 210 | 09 | 4 | F5 | - | - | 26 607,7 | 310 122,7 | 296 164,8 | 23 329,4 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 210 | 09 | 4 | G5 | 99 461,1 | 66 242,0 | - | - | - | - | - | - |
| 210 | 09 | 4 | F5 | - | - | 638 589,2 | 940 703,1 | 835 385,9 | 559 905,2 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 1 527,6 | 276,0 | 2 661,1 | 8 206,5 | 6 335,4 | 2 340,8 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 675 925,1 | 691 123,8 | 436 781,9 | 137 416,1 | 567 074,0 | 742 793,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2. Задача 2 подпрограммы государственной программы: развитие и реконструкция систем водоотведения в муниципальных образованиях Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.2.1. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения | областной бюджет | 210 | 09 | 4 | 02 | 76 687,2 | 8 814,9 | 76 776,4 | 270 763,3 | 1 882 317,1 | 675 122,3 | 486 135,4 | 486 135,4 | МЖКХиЭ НСО, ГКУ НСО "Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области", администрации МО НСО (во взаимодействии), организации коммунального комплекса | К концу 2026 года планируется ввести в эксплуатацию 6 объектов, в том числе 2 новых инвестиционных проекта: "Централизованная система водоотведения с. Верх-Тула Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области" и "Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод (1-й и 2-й этапы строительства), расположенных по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, п. Ложок" |
| 124 | 09 | 4 | 01 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 5 088,7 | 463,9 | 2 594,0 | 8 190,8 | 36 755,4 | 19 554,9 | 7 348,6 | 7 348,6 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 311 847,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме "Чистая вода" государственной программы | областной бюджет |  |  |  |  | 186 907,1 | 169 092,2 | 190 303,8 | 1 025 568,2 | 4 224 471,7 | 1 103 491,6 | 716 175,3 | 716 175,3 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 99 461,1 | 66 242,0 | 638 589,2 | 940 703,1 | 835 385,9 | 559 905,2 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 10 003,5 | 15 107,4 | 6 233,1 | 39 616,8 | 94 838,6 | 42 805,6 | 10 569,2 | 10 569,2 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 987 772,1 | 691 123,8 | 436 781,9 | 137 416,1 | 567 074,0 | 742 793,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Задача 2 государственной программы: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. Подпрограмма государственной программы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1. Цель подпрограммы государственной программы: создание безопасных условий проживания граждан на территории Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1. Задача 1 подпрограммы государственной программы: обеспечение работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области в осенне-зимний период | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1.1. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области, муниципальным районам и городским округам Новосибирской области на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период (кроме города Новосибирска) | областной бюджет | 210 | 09 | 1 | 03 | 2 063 816,4 | 910 734,7 | - | - | - | - | - | - | МЖКХиЭ НСО, администрации МО НСО (во взаимодействии) | Обеспечение ежегодной готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (кроме города Новосибирска) к работе в отопительный период. Реализация данного мероприятия прекращена с 2021 года |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 107 024,8 | 46 336,3 | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1.1.2. Оказание государственной поддержки муниципальным районам и городским округам Новосибирской области по организации тепло-, водоснабжения населения и водоотведения в осенне-зимний период, включая период его подготовки (кроме города Новосибирска) | областной бюджет | 210 | 09 | 1 | 03 | - | - | 2 484 826,6 | - | - | - | - | - | МЖКХиЭ НСО, администрации МО НСО (во взаимодействии) | Создание и поддержание нормативных запасов топлива на муниципальных источниках тепловой энергии в период подготовки к отопительному периоду и его прохождения; погашение кредиторской задолженности организаций коммунального комплекса поставщикам топливно-энергетических ресурсов, в том числе за услуги по транспортировке газа, услуги водоснабжения и водоотведения. С 2022 года реализуется в рамках мероприятия 1.2.1.1.1.3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | 49 369,1 | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1.1.3. Оказание государственной поддержки муниципальным районам и городским округам Новосибирской области по организации тепло-, водоснабжения населения и водоотведения в осенне-зимний период, включая период его подготовки (кроме города Новосибирска), за исключением мероприятий по содержанию объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в состоянии, обеспечивающем их бесперебойную работу, и по снабжению населения топливом | областной бюджет | 210 | 09 | 1 | 03 | - | - | - | 2 186 378,7 | 2 092 080,2 | 2 093 092,0 | 2 096 423,4 | 2 096 423,4 | МЖКХиЭ НСО, администрации МО НСО (во взаимодействии) | Создание и поддержание нормативных запасов топлива на муниципальных источниках тепловой энергии в период подготовки к отопительному периоду и его прохождения; погашение кредиторской задолженности организаций коммунального комплекса поставщикам топливно-энергетических ресурсов, в том числе за услуги по транспортировке газа, услуги водоснабжения и водоотведения |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | 47 261,5 | 44 857,4 | 44 894,0 | 44 935,2 | 44 935,2 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.2. Задача 2 подпрограммы государственной программы: обеспечение переселения граждан из помещений, признанных аварийными | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.2.1. Предоставление муниципальным районам и городским округам Новосибирской области финансовой поддержки за счет средств областного бюджета на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным требованиям, на: приобретение жилых помещений у застройщиков многоквартирных домов; строительство жилых помещений; приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья; выкуп жилых помещений у собственников жилых помещений; снос расселенного аварийного жилищного фонда | областной бюджет | 210 | 09 | 1 | 02 | 373 270,6 | 233 673,2 | 220 543,4 | 202 958,1 | - | - | - | - | МЖКХиЭ НСО, администрации МО НСО (во взаимодействии) | К концу 2022 года планируется: расселить из аварийного жилищного фонда 2007 человек; ликвидировать 29 346,65 кв. м аварийного жилищного фонда. С 2023 года реализуется в рамках мероприятия 1.2.1.1.2.2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 30 188,8 | 14 933,7 | 11 095,8 | 12 438,5 | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| налоговые расходы |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 1.2.1.1.2.2. Предоставление муниципальным районам и городским округам Новосибирской области финансовой поддержки за счет средств областного бюджета на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным требованиям, на: приобретение жилых помещений у застройщиков многоквартирных домов; строительство жилых помещений; приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья; выкуп жилых помещений у собственников жилых помещений | областной бюджет | 210 | 09 | 1 | 02 | - | - | - | - | 202 958,1 | 202 958,1 | 202 958,1 | 202 958,1 | МЖКХиЭ НСО, администрации МО НСО (во взаимодействии) | К концу 2026 года планируется: расселить из аварийного жилищного фонда 2007 человек; ликвидировать 29 346,65 кв. м аварийного жилищного фонда |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | 2 050,1 | 2 050,1 | 2 050,1 | 2 050,1 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.5. Задача 5 подпрограммы государственной программы: повышение уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.5.1. Капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения; капитальный ремонт, реконструкция и строительство (замена) водозаборных скважин, мероприятия по доведению качества воды до нормативных требований [СанПиН 2.1.4.1074-01](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F6625FE17AC516DDBA6AAFD3405555293B0312E81B2939B70D008482C373FC7DC211CC5D9970BAEE27B06971A31233ZAfDK) | областной бюджет | 210 | 09 | 1 | 01 | 617 644,9 | 156 275,0 | - | - | - | - | - |  | МЖКХиЭ НСО, министерство сельского хозяйства Новосибирской области, администрации МО НСО (во взаимодействии), Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области | Предотвращение ситуаций, связанных с нарушением режима водоотведения, бесперебойного обеспечения питьевой водой населения, обеспечение населения качественной питьевой водой; обеспечение бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения и создание условий для их бесперебойной работы; предотвращение ситуаций, связанных с технологическим нарушением, приведшим к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии. Реализация данного мероприятия прекращена с 2021 года |
| федеральный бюджет | 210 | 09 | 1 | 01 | 17 385,0 | 13 100,5 | - | - | - | - | - |  |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 53 238,8 | 8 190,5 | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |  |
| налоговые расходы |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.1.1.5.2. Реализация мер государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области по содержанию объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в состоянии, обеспечивающем их бесперебойную работу | областной бюджет | 210 | 09 | 1 | 05 | - | - | 373 884,2 | 433 932,4 | 465 932,4 | 428 932,4 | 428 932,4 | 428 932,4 | МЖКХиЭ НСО, ГКУ НСО "Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области", администрации МО НСО (во взаимодействии) | Обеспечение в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области (кроме города Новосибирска) бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения, создание условий их бесперебойной работы, путем проведения их ремонтов, в том числе капитальных, приобретения необходимых материалов, оборудования, а также проектирования строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов жизнеобеспечения и проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | 8 236,0 | 9 078,3 | 9 726,9 | 9 223,1 | 9 223,1 | 9 223,1 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.6. Задача 6 подпрограммы государственной программы: восстановление эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов, исключенных из региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 N 524-п, в связи с физическим износом, превышающим семьдесят процентов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.6.1. Предоставление мер государственной поддержки на реализацию мероприятий по проведению ремонта общего имущества в многоквартирных домах, исключенных из региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, в связи с физическим износом, превышающим семьдесят процентов | областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МЖКХиЭ НСО, администрации МО НСО (во взаимодействии) | Реализация мероприятия возможна при выделении объемов финансирования начиная с 2024 года |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы | областной бюджет |  |  |  |  | 3 054 731,9 | 1 300 682,9 | 3 079 254,2 | 2 823 269,2 | 2 760 970,7 | 2 724 982,5 | 2 728 313,8 | 2 728 313,9 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 17 385,0 | 13 100,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 190 452,4 | 69 460,5 | 68 700,9 | 68 778,3 | 56 634,4 | 56 167,2 | 56 208,4 | 56 208,4 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. Подпрограмма государственной программы "Благоустройство территорий населенных пунктов" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1. Цель подпрограммы государственной программы: повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.1. Задача 1 подпрограммы государственной программы: совершенствование благоустройства территорий путем содействия в организации обустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области с вовлечением заинтересованных граждан и организаций в процесс реализации | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.1.1. Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | областной бюджет | 210 | 09 | 2 | F2 | 104 749,7 | 82 871,5 | 128 525,0 | 150 333,4 | 230 029,1 | 34 707,7 | 0,0 | 0,0 | МЖКХиЭ НСО, администрации МО НСО (во взаимодействии) | Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов к концу 2024 года: улучшение содержания объектов благоустройства, зеленых насаждений и в целом внешнего облика более чем в 107 населенных пунктах муниципальных образований Новосибирской области; осуществление организации (ремонта) уличного освещения в населенных пунктах Новосибирской области; обеспечение ввода площадей обустроенных зон отдыха, спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов, приведенных в надлежащее состояние, на территориях населенных пунктов Новосибирской области; повышение уровня благоустройства и совершенствования внешнего облика территорий муниципальных образований Новосибирской области; повышение эстетического качества среды территорий населенных пунктов и формирование современного облика населенных пунктов Новосибирской области, сочетающее в себе элементы новизны и привлекательности; создание благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения; повышение уровня доступности информации и информирования граждан и заинтересованных лиц о задачах и проектах по благоустройству территорий населенных пунктов Новосибирской области |
| федеральный бюджет | 210 | 09 | 2 | F2 | 922 092,7 | 833 916,6 | 894 222,6 | 744 233,9 | 879 415,7 | 832 984,8 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 40 483,9 | 36 471,9 | 21 016,3 | 27 524,7 | 30 324,3 | 27 197,3 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 2 429,4 | 3 505,7 | 7 082,9 | 10 733,9 | 10 733,9 | 10 733,9 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2.1.1.2. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на организацию благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования | областной бюджет | 210 | 09 | 2 | 01 | 132 700,0 | 56 647,0 | 261 682,6 | 1 116 120,1 | 590 605,0 | 67 500,0 | 0,0 | 67 500,0 | МЖКХиЭ НСО, администрации МО НСО (во взаимодействии) | Реализация подпрограммы позволит к концу 2026 года обеспечить мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 1 327,0 | 566,5 | 13 284,7 | 55 899,9 | 29 090,3 | 3 375,0 | 0,0 | 3 375,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2.1.1.3. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на разработку проектной документации на благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области | областной бюджет | 210 | 09 | 2 | 02 | 0,0 | 0,0 | 2 645,2 | 5 165,9 | 2 645,2 | 2 645,2 | 2 645,2 | 2 645,2 | МЖКХиЭ НСО, администрации МО НСО (во взаимодействии) | Реализация мероприятия позволит улучшить показатели индекса качества городской среды, методика расчета которого утверждена [распоряжением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F6625FE17AC516DFB860A9D44D5555293B0312E81B2939A50D588882C46DFD73D7479D1BZCfFK) Правительства Российской Федерации от 23.03.2019 N 510-р "Об утверждении Методики формирования индекса качества городской среды" |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 47,6 | 51,7 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы | областной бюджет |  |  |  |  | 237 449,7 | 139 518,5 | 392 852,8 | 1 271 619,4 | 823 279,3 | 104 852,9 | 2 645,2 | 70 145,2 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 922 092,7 | 833 916,6 | 894 222,6 | 744 233,9 | 879 415,7 | 832 984,8 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 41 810,9 | 37 038,4 | 34 348,6 | 83 476,3 | 59 441,1 | 30 598,8 | 26,5 | 3 401,5 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 2 429,4 | 3 505,7 | 7 082,9 | 10 733,9 | 10 733,9 | 10 733,9 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Задача 3 государственной программы: совершенствование системы управления в сфере обслуживания жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. Подпрограмма государственной программы "Обеспечение реализации государственной программы" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1. Цель подпрограммы государственной программы: повышение эффективной деятельности областных исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления Новосибирской области, организаций жилищно-коммунального комплекса в реализации государственной программы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.1. Задача 1 подпрограммы государственной программы: совершенствование нормативно-правовых отношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.1.1. Разработка нормативных правовых документов, регламентов и иных документов, регулирующих правоотношения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, направленных на реализацию государственной программы | областной бюджет |  |  |  |  | В рамках текущей деятельности МЖКХиЭ НСО планируется разработка нормативных документов, регламентов и иных документов, регулирующих правоотношения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, направленных на реализацию государственной программы, как вновь подготовленных, так и действующих со внесенными соответствующими изменениями | | | | | | | | МЖКХиЭ НСО | К концу 2026 года планируется разработка не менее 40 нормативных правовых документов, регламентов и иных документов |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| налоговые расходы |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2. Задача 2 подпрограммы государственной программы: обеспечение информированности населения Новосибирской области о законодательной деятельности в жилищно-коммунальном комплексе в рамках реализации государственной программы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.2.1. Реализация комплекса мер, направленных на информирование населения Новосибирской области по актуальным вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства | областной бюджет | 210 | 09 | 5 | 01 | 0,0 | 0,0 | 411,8 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2 000,00 | МЖКХиЭ НСО, администрации МО НСО (во взаимодействии) | В рамках реализации подпрограммы планируется освещение в массмедиа актуальных вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1.3. Задача 3 подпрограммы государственной программы: осуществление подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации специалистов, занятых в сфере жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.3.1. Реализация комплекса мер, направленных на осуществление подготовки, переподготовки кадров и повышение квалификации специалистов, занятых в сфере жилищно-коммунального хозяйства | областной бюджет |  |  |  |  | В рамках текущей деятельности МЖКХиЭ НСО планируется проведение мероприятий, направленных на создание системы подготовки (переподготовки) кадров для жилищно-коммунального комплекса Новосибирской области | | | | | | | | МЖКХиЭ НСО, администрации МО НСО (во взаимодействии) | К концу 2026 года планируется направить не менее 800 специалистов предприятий ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области на прохождение подготовки, переподготовки и повышение квалификации по вопросам управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| налоговые расходы |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы | областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 411,8 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого по государственной программе | областной бюджет |  |  |  |  | 3 891 073,8 | 1 801 257,3 | 3 827 806,0 | 5 413 520,0 | 7 829 431,7 | 3 954 036,9 | 3 534 324,3 | 3 535 344,4 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 1 057 279,6 | 934 722,6 | 1 532 811,8 | 1 684 937,0 | 1 714 801,6 | 1 392 890,0 | 54 720,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 276 556,2 | 126 245,8 | 121 442,8 | 193 033,0 | 210 914,1 | 129 571,6 | 66 804,1 | 70 179,1 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 2 582 701,7 | 1 794 729,5 | 1 576 279,3 | 1 208 161,1 | 6 586 612,2 | 10 395 276,9 | 12 857 900,0 | 1 050 000,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  | 0,0 | 68 549,5 | 0,0 | 0,0 | 33 749,7 | 36 351,1 | 50 299,9 | 50 299,9 |

--------------------------------

<\*> Кредитная организация, имеющая право на осуществление банковских операций, по реализации [Положения](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D240570275660545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459C1AC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) об условиях и порядке предоставления мер государственной поддержки граждан при кредитовании на газификацию жилья в Новосибирской области, утвержденного постановлением администрации Новосибирской области от 28.08.2006 N 66-па "О государственной поддержке граждан при кредитовании на газификацию жилья в Новосибирской области" (в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации).

Применяемые сокращения:

МО НСО - муниципальные образования Новосибирской области;

МЖКХиЭ НСО - министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

Приложение N 3

к государственной программе

Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное хозяйство

Новосибирской области"

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ И НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ

государственной программы Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC945981BC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области  от 28.03.2023 N 122-п) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов в разрезе государственных заказчиков программы (главных распорядителей бюджетных средств) | Ресурсное обеспечение | | | | | | | | | | | | | Примечание |
| всего | по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Министерство сельского хозяйства Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 42 200,0 | 21 760,0 | 20 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета [<\*>](#P5084) | 42 200,0 | 21 760,0 | 20 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетных источников [<\*>](#P5084) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Капитальные вложения, в том числе из: | 42 200,0 | 21 760,0 | 20 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета [<\*>](#P5084) | 42 200,0 | 21 760,0 | 20 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетных источников [<\*>](#P5084) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| НИОКР, в том числе из: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета [<\*>](#P5084) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетных источников [<\*>](#P5084) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Прочие расходы, в том числе из: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета [<\*>](#P5084) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетных источников [<\*>](#P5084) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего налоговых расходов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Министерство строительства Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 189 480,6 | 0,0 | 0,0 | 48 421,1 | 120 006,9 | 21 052,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета [<\*>](#P5084) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 179 726,5 | 0,0 | 0,0 | 46 000,0 | 113 726,5 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местных бюджетов | 9 754,1 | 0,0 | 0,0 | 2 421,1 | 6 280,4 | 1 052,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетных источников [<\*>](#P5084) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Капитальные вложения, в том числе из: | 189 480,6 | 0,0 | 0,0 | 48 421,1 | 120 006,9 | 21 052,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета [<\*>](#P5084) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 179 726,5 | 0,0 | 0,0 | 46 000,0 | 113 726,5 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местных бюджетов | 9 754,1 | 0,0 | 0,0 | 2 421,1 | 6 280,4 | 1 052,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетных источников [<\*>](#P5084) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| НИОКР, в том числе из: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета [<\*>](#P5084) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетных источников [<\*>](#P5084) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Прочие расходы, в том числе из: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета [<\*>](#P5084) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетных источников [<\*>](#P5084) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего налоговых расходов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 99 410 008,1 | 3 955 893,1 | 2 205 784,8 | 4 714 353,9 | 7 149 664,4 | 7 786 558,7 | 4 656 955,2 | 7 058 340,0 | 8 499 651,1 | 16 341 759,6 | 15 871 775,4 | 16 513 748,4 | 4 655 523,5 |  |
| федерального бюджета [<\*>](#P5084) | 9 510 664,8 | 0,0 | 0,0 | 520 876,4 | 617 625,8 | 1 057 279,6 | 934 722,6 | 1 532 811,8 | 1 684 937,0 | 1 714 801,6 | 1 392 890,0 | 54 720,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 44 536 968,2 | 2 558 654,1 | 1 348 991,2 | 2 863 396,2 | 3 999 132,2 | 3 871 073,8 | 1 801 257,3 | 3 827 806,1 | 5 413 520,0 | 7 829 431,7 | 3 954 036,9 | 3 534 324,3 | 3 535 344,4 |  |
| местных бюджетов | 2 374 958,9 | 292 892,9 | 371 693,6 | 268 307,6 | 248 370,7 | 275 503,6 | 126 245,8 | 121 442,8 | 193 033,0 | 210 914,1 | 129 571,6 | 66 804,1 | 70 179,1 |  |
| внебюджетных источников [<\*>](#P5084) | 42 987 416,2 | 1 104 346,1 | 485 100,0 | 1 061 773,7 | 2 284 535,7 | 2 582 701,7 | 1 794 729,5 | 1 576 279,3 | 1 208 161,1 | 6 586 612,2 | 10 395 276,9 | 12 857 900,0 | 1 050 000,0 |  |
| Капитальные вложения, в том числе из: | 60 029 380,6 | 2 246 178,7 | 706 888,8 | 1 976 118,5 | 3 516 923,7 | 3 957 199,7 | 2 435 298,1 | 2 580 124,1 | 3 427 940,1 | 11 730 574,5 | 12 090 745,4 | 13 584 644,5 | 1 776 744,5 |  |
| федерального бюджета [<\*>](#P5084) | 3 293 279,2 | 0,0 | 0,0 | 41 662,0 | 41 040,9 | 135 186,9 | 100 806,0 | 638 589,2 | 940 703,1 | 835 385,9 | 559 905,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 13 543 172,9 | 1 287 438,2 | 211 018,3 | 855 425,2 | 1 128 310,5 | 1 182 359,3 | 515 330,9 | 353 945,2 | 1 249 031,4 | 4 224 471,7 | 1 103 491,6 | 716 175,30 | 716 175,3 |  |
| местных бюджетов | 519 727,3 | 82 777,1 | 10 770,5 | 19 729,3 | 64 771,9 | 95 786,8 | 27 937,4 | 18 393,3 | 40 778,4 | 94 838,6 | 42 805,6 | 10 569,2 | 10 569,2 |  |
| внебюджетных источников [<\*>](#P5084) | 42 673 201,2 | 875 963,4 | 485 100,0 | 1 059 302,0 | 2 282 800,4 | 2 543 866,7 | 1 791 223,8 | 1 569 196,4 | 1 197 427,2 | 6 575 878,3 | 10 384 543,0 | 12 857 900,0 | 1 050 000,0 |  |
| НИОКР, в том числе из: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета [<\*>](#P5084) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетных источников [<\*>](#P5084) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Прочие расходы, в том числе из: | 39 380 627,6 | 1 709 714,4 | 1 498 896,0 | 2 738 235,4 | 3 632 740,7 | 3 829 359,0 | 2 221 657,1 | 4 478 215,9 | 5 071 711,0 | 4 611 185,1 | 3 781 030,1 | 2 929 103,9 | 2 878 779,0 |  |
| федерального бюджета [<\*>](#P5084) | 6 217 385,6 | 0,0 | 0,0 | 479 214,4 | 576 584,9 | 922 092,7 | 833 916,6 | 894 222,6 | 744 233,9 | 879 415,7 | 832 984,8 | 54 720,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 30 993 795,4 | 1 271 215,9 | 1 137 972,9 | 2 007 971,0 | 2 870 821,7 | 2 688 714,5 | 1 285 926,4 | 3 473 860,9 | 4 164 488,6 | 3 604 960,0 | 2 850 545,4 | 2 818 149,0 | 2 819 169,1 |  |
| местных бюджетов | 1 855 231,6 | 210 115,8 | 360 923,1 | 248 578,3 | 183 598,8 | 179 716,8 | 98 308,4 | 103 049,5 | 152 254,6 | 116 075,5 | 86 766,0 | 56 234,9 | 59 609,9 |  |
| внебюджетных источников [<\*>](#P5084) | 314 215,0 | 228 382,7 | 0,0 | 2 471,7 | 1 735,3 | 38 835,0 | 3 505,7 | 7 082,9 | 10 733,9 | 10 733,9 | 10 733,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего налоговых расходов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 549,5 | 0,0 | 0,0 | 33 749,7 | 36 351,1 | 50 299,9 | 50 299,9 |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 99 641 688,7 | 3 977 653,1 | 2 226 224,8 | 4 762 775,0 | 7 269 671,3 | 7 807 611,3 | 4 656 955,2 | 7 058 340,0 | 8 499 651,1 | 16 341 759,6 | 15 871 775,4 | 16 513 748,4 | 4 655 523,5 |  |
| федерального бюджета [<\*>](#P5084) | 9 552 864,8 | 21 760,0 | 20 440,0 | 520 876,4 | 617 625,8 | 1 057 279,6 | 934 722,6 | 1 532 811,8 | 1 684 937,0 | 1 714 801,6 | 1 392 890,0 | 54 720,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 44 716 694,7 | 2 558 654,1 | 1 348 991,2 | 2 909 396,2 | 4 112 858,7 | 3 891 073,8 | 1 801 257,3 | 3 827 806,1 | 5 413 520,0 | 7 829 431,7 | 3 954 036,9 | 3 534 324,3 | 3 535 344,4 |  |
| местных бюджетов | 2 384 713,0 | 292 892,9 | 371 693,6 | 270 728,7 | 254 651,1 | 276 556,2 | 126 245,8 | 121 442,8 | 193 033,0 | 210 914,1 | 129 571,6 | 66 804,1 | 70 179,1 |  |
| внебюджетных источников [<\*>](#P5084) | 42 987 416,2 | 1 104 346,1 | 485 100,0 | 1 061 773,7 | 2 284 535,7 | 2 582 701,7 | 1 794 729,5 | 1 576 279,3 | 1 208 161,1 | 6 586 612,2 | 10 395 276,9 | 12 857 900,0 | 1 050 000,0 |  |
| Капитальные вложения, в том числе из: | 30 551 032,7 | 2 267 938,7 | 727 328,8 | 2 024 539,6 | 3 636 930,6 | 3 978 252,3 | 2 435 298,1 | 2 580 124,1 | 2 580 124,1 | 2 580 124,1 | 2 580 124,1 | 2 580 124,1 | 2 580 124,1 |  |
| федерального бюджета [<\*>](#P5084) | 3 335 479,2 | 21 760,0 | 20 440,0 | 41 662,0 | 41 040,9 | 135 186,9 | 100 806,0 | 638 589,2 | 940 703,1 | 835 385,9 | 559 905,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 13 722 899,4 | 1 287 438,2 | 211 018,3 | 901 425,2 | 1 242 037,0 | 1 202 359,3 | 515 330,9 | 353 945,2 | 1 249 031,4 | 4 224 471,7 | 1 103 491,6 | 716 175,3 | 716 175,3 |  |
| местных бюджетов | 529 481,4 | 82 777,1 | 10 770,5 | 22 150,4 | 71 052,3 | 96 839,4 | 27 937,4 | 18 393,3 | 40 778,4 | 94 838,6 | 42 805,6 | 10 569,2 | 10 569,2 |  |
| внебюджетных источников [<\*>](#P5084) | 42 673 201,2 | 875 963,4 | 485 100,0 | 1 059 302,0 | 2 282 800,4 | 2 543 866,7 | 1 791 223,8 | 1 569 196,4 | 1 197 427,2 | 6 575 878,3 | 10 384 543,0 | 12 857 900,0 | 1 050 000,0 |  |
| НИОКР, в том числе из: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета [<\*>](#P5084) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетных источников [<\*>](#P5084) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Прочие расходы, в том числе из: | 42 499 898,0 | 1 709 714,4 | 1 498 896,0 | 2 738 235,4 | 3 632 740,7 | 3 829 359,0 | 2 221 657,1 | 4 478 215,9 | 4 478 215,9 | 4 478 215,9 | 4 478 215,9 | 4 478 215,9 | 4 478 215,9 |  |
| федерального бюджета [<\*>](#P5084) | 6 217 385,6 | 0,0 | 0,0 | 479 214,4 | 576 584,9 | 922 092,7 | 833 916,6 | 894 222,6 | 744 233,9 | 879 415,7 | 832 984,8 | 54 720,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 30 993 795,4 | 1 271 215,9 | 1 137 972,9 | 2 007 971,0 | 2 870 821,7 | 2 688 714,5 | 1 285 926,4 | 3 473 860,9 | 4 164 488,6 | 3 604 960,0 | 2 850 545,4 | 2 818 149,0 | 2 819 169,1 |  |
| местных бюджетов | 1 855 231,6 | 210 115,8 | 360 923,1 | 248 578,3 | 183 598,8 | 179 716,8 | 98 308,4 | 103 049,5 | 152 254,6 | 116 075,5 | 86 766,0 | 56 234,9 | 59 609,9 |  |
| внебюджетных источников [<\*>](#P5084) | 314 215,0 | 228 382,7 | 0,0 | 2 471,7 | 1 735,3 | 38 835,0 | 3 505,7 | 7 082,9 | 10 733,9 | 10 733,9 | 10 733,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего налоговых расходов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 549,5 | 0,0 | 0,0 | 33 749,7 | 36 351,1 | 50 299,9 | 50 299,9 |  |

--------------------------------

<\*> Указываются прогнозные объемы.

<\*\*> Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Приложение N 4

к государственной программе

Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное хозяйство

Новосибирской области"

Подпрограмма "Газификация"

государственной программы Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области  от 12.02.2016 [N 39-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7DB425A027264584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC8479B12982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K), от 15.02.2017 [N 45-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7DA425E047064584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC8439512982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K), от 01.08.2017 [N 300-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2455F0673690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9449F1AC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K),  от 12.03.2018 [N 92-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D245590570680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9469E1BC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 28.04.2018 [N 162-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D245570377680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9419D1AC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 24.12.2018 [N 527-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2445B07716C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC947941EC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K),  от 05.02.2019 [N 21-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D24458017C6D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1FC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 26.02.2019 [N 52-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D244580A746A0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459C10C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 17.06.2019 [N 237-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475E037C6C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9449D1AC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K),  от 08.10.2019 [N 392-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475C0473690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9479F19C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 01.04.2020 [N 89-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D247590673670545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC944991FC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 12.05.2020 [N 166-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475703756D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9469C1EC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K),  от 01.09.2020 [N 364-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2465C0077680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459C1CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 29.09.2020 [N 420-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2465D03746A0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC944981FC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 26.01.2021 [N 13-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D246580273690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9449C19C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K),  от 13.04.2021 [N 120-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D246560474690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC947991EC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 24.01.2022 [N 12-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2415903746C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9449A1BC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 29.03.2022 [N 126-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2415700726B0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9469C1CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K),  от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC945981AC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 24.05.2023 [N 222-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435C067D6A0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D1EC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K)) |  |

I. ПАСПОРТ

подпрограммы государственной программы Новосибирской области

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | Государственная программа Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" (далее - государственная программа) |
| (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 [N 300-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2455F0673690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9449F1DC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 17.06.2019 [N 237-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475E037C6C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9449D1EC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K)) | |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма государственной программы "Газификация" (далее - подпрограмма) |
| Разработчики подпрограммы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D245570377680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9419D1CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.04.2018 N 162-п) | |
| Государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) подпрограммы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее - МЖКХиЭ НСО);  министерство сельского хозяйства Новосибирской области (далее - Минсельхоз НСО) |
| Руководитель подпрограммы | Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области |
| (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 12.03.2018 [N 92-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D245590570680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9469E1CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 24.12.2018 [N 527-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2445B07716C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9479410C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K)) | |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель: обеспечение надежного газоснабжения потребителей Новосибирской области и повышение уровня газификации территории Новосибирской области.  Задачи:  Задача 1. Развитие системы газоснабжения Новосибирской области.  Задача 2. Оказание содействия населению Новосибирской области при газификации домовладений |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | Этапы реализации подпрограммы не выделяются.  Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2026 годы |
| (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 [N 300-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2455F0673690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9449F1DC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 17.06.2019 [N 237-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475E037C6C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9449D11C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC945981CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K)) | |
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 40 696 527,5 тыс. руб., в том числе:  2015 год - 1 375 094,8 тыс. руб.;  2016 год - 510 830,1 тыс. руб.;  2017 год - 1 022 481,0 тыс. руб.;  2018 год - 1 996 551,1 тыс. руб.;  2019 год - 2 057 115,5 тыс. руб.;  2020 год - 1 318 166,7 тыс. руб.;  2021 год - 1 309 558,1 тыс. руб.;  2022 год - 1 352 235,9 тыс. руб.;  2023 год - 6 027 514,3 тыс. руб.;  2024 год - 9 660 460,0 тыс. руб.;  2025 год - 12 997 810,0 тыс. руб.;  2026 год - 1 068 710,0 тыс. руб. |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC945981FC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п) | |
| Основные целевые индикаторы подпрограммы | Доля муниципальных образований Новосибирской области, имеющих актуальные схемы газоснабжения;  количество разработанных/скорректированных схем газоснабжения (газификации) Новосибирской области;  количество построенных, запроектированных и приобретенных объектов систем газоснабжения (высокого, среднего и низкого давления), в том числе в целях перевода групповых установок сжиженного газа на природный газ;  количество источников тепловой энергии, переведенных на природный газ;  количество построенных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС);  количество физических лиц - граждан Российской Федерации, проживающих на территории Новосибирской области, которым оказана государственная поддержка на цели газификации жилья (кредитование) |
| (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 [N 45-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7DA425E047064584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC8429812982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K), от 29.03.2022 [N 126-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2415700726B0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9469F1AC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K)) | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, выраженные в количественно измеримых показателях | В рамках реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов:  ежегодно обеспечить наличие у 100% муниципальных образований, участвующих в подпрограмме, актуализированных схем газоснабжения;  разработать до конца 2022 года одну схему газоснабжения (газификации) Новосибирской области, с последующей ежегодной актуализацией ранее разработанной схемы;  дополнительно построить к концу 2026 года на территории Новосибирской области 1771,3 км газопроводов;  начиная с 2017 года ежегодно создавать техническую возможность для перевода источников тепловой энергии в количестве не менее 100 единиц на использование природного газа в качестве основного вида топлива, с 2020 года - не менее 120, с 2021 года - ежегодно не менее 225, с 2023 года - ежегодно не менее 300;  к концу 2026 года построить 12 единиц АГНКС на территории Новосибирской области;  количество физических лиц - граждан Российской Федерации, проживающих на территории Новосибирской области, получающих государственную поддержку на цели газификации жилья (кредитование), составит: в 2015 году - 680, в 2016 году - 133, в 2017 году - 111, в 2018 году - 100, в 2019 году - 215, 2020 году - 253, 2021 году - 240, 2022 году - 240, 2023 году - 245, 2024 году - 250 человек, 2025 году - 255 человек, 2026 году - 260 человек |
| (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 [N 300-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2455F0673690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9449E1BC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 12.03.2018 [N 92-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D245590570680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC946991BC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 28.04.2018 [N 162-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D245570377680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9419F1BC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 24.12.2018 [N 527-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2445B07716C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9469C10C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 17.06.2019 [N 237-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475E037C6C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9449C1CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 08.10.2019 [N 392-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475C0473690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9479E19C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 01.04.2020 [N 89-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D247590673670545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC944981EC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 12.05.2020 [N 166-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475703756D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9469F1CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 29.09.2020 [N 420-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2465D03746A0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9449B1CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 26.01.2021 [N 13-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D246580273690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9449C10C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 13.04.2021 [N 120-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D246560474690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC947981CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 24.01.2022 [N 12-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2415903746C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC944951AC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 29.03.2022 [N 126-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2415700726B0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9469F1CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459B18C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K)) | |

II. Характеристика сферы действия подпрограммы

Существующее состояние газификации сетевым природным газом в Новосибирской области не в полной мере отвечает ее потребностям. Сетевым природным газом обеспечены 89 населенных пунктов Новосибирской области. Природным газом газифицировано 82,518 тыс. квартир и более 400 различных потребителей (объекты энергетики, промпредприятия и отопительные котельные). Однако в населенных пунктах, имеющих сетевой природный газ, газораспределительная система развита недостаточно. Недостаток развития газораспределительной сети отражается на уровне газификации Новосибирской области. По состоянию на 01.01.2014 уровень газификации жилищного фонда в Новосибирской области природным газом (от расчетной потребности) составил 25,2%. Потребление природного газа потребителями Новосибирской области за 2013 год составило 1 927,5 млн. куб. м (в том числе населением - 224,9 млн. куб. м).

Также в газораспределительном и газотранспортном комплексе Новосибирской области имеется ряд серьезных проблем, которые в конечном счете сдерживают развитие газификации региона:

в уже газифицированных населенных пунктах, прежде всего в Новосибирске:

1) недостаточная производительность некоторых газораспределительных станций (ГРС, источников газоснабжения).

Газотранспортная организация ООО "Газпром трансгаз Томск" уже отказывает в технической возможности подачи газа потребителям от ГРС 4 и 5 Новосибирска, Чановской, Барабинской и Куйбышевской ГРС, на очереди ГРС "ВНИИМБ "Вектор", Верх-Тулинская, Чикская, Чернореченская, ГРС-2 Новосибирска;

2) наличие "запертых" мощностей, ранее полученных, но не используемых в течение ряда лет лимитов.

По состоянию на 01.01.2014 объем выданных потребителям разрешений на использование природного газа превышает проектную производительность 5 из шести ГРС, снабжающих Новосибирск и пригородные районы. Наиболее показательный пример: УЭВ СО РАН с 1986 года держит лимит газа в 30000 куб. м/час при огромном дефиците природного газа в зоне Советского района (Академгородка) и Бердска;

3) неспособность распределительных газовых сетей пропустить требуемое потенциальным потребителям количество природного газа.

К настоящему времени нет технической возможности подачи газа новым потребителям практически по всей территории правобережной части Новосибирска.

Увеличение пропускной способности существующих газопроводов газораспределительной системы Новосибирска можно достичь путем приближения источников газоснабжения к потребителям города за счет установки пяти головных газораспределительных пунктов (ГГРП), строительством газопроводов высокого давления (Р до 1,2 МПа) от ГРС-2 и ГРС-6 до ГГРП. Таким образом, можно поднять давление газа в газораспределительной сети города.

Пропускная способность газораспределительных сетей Бердска ограничена из-за недостаточного диаметра газопровода от ГРС-5, необходимо строительство дополнительного газопровода высокого давления параллельно существующим сетям УЭВ СО РАН.

Газификация зоны в районе Морского совхоза невозможна без дополнительного источника газоснабжения (новая ГРС или ГВД от реконструированной Верх-Тулинской ГРС).

В свою очередь уровень газификации сетевым природным газом влияет на комфортность проживания и качество жизни населения, особенно в сельских населенных пунктах. Вместе с тем задача по достижению уровня газификации сетевым природным газом в Новосибирской области до 100 процентов не может быть поставлена, так как часть населенных пунктов экономически нецелесообразно газифицировать сетевым природным газом в связи со значительной удаленностью и малочисленностью. Инвестиционные проекты по подведению сетевого природного газа к населенным пунктам, как правило, требуют значительного финансирования.

С целью организации системной работы по повышению эффективности реализации газа в качестве моторного топлива в Российской Федерации приказом ПАО "Газпром" от 09.04.2013 N 119 ООО "Газпром газомоторное топливо" (далее Общество) назначено единым оператором по развитию рынка газомоторного топлива от ПАО "Газпром", в том числе с консолидацией в нем всех профильных активов в области производства и сбыта газомоторного топлива.

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 [N 45-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7DA425E047064584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC84D9B12982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K), от 12.03.2018 [N 92-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D245590570680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9469E1AC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K))

Для создания предпосылок для дальнейшего развития рынка газомоторного топлива на территории Новосибирской области между Правительством Новосибирской области и ООО "Газпром газомоторное топливо" от 30.04.2014 было подписано соглашение N 11 о взаимном сотрудничестве в области реализации мероприятий по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7DA425E047064584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC84D9512982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K) Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 45-п)

На 01.01.2018 в Новосибирской области находятся 5 АГНКС: четыре в городе Новосибирске: в Ленинском районе на ул. Станционной, 13, в Кировском районе на ул. Бородина, 66, в Калининском районе на ул. 1-й Грузинской, 28/3, в Первомайском районе на ул. Бердского шоссе, 1а (стр.), и одна в городе Барабинске Барабинского района (АГНКС - автомобильная газонаполнительная компрессорная станция, которая предназначена для заправки автомобилей, автобусов, специального транспорта, сельхозтехники и других транспортных средств сжатым природным газом).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2445B07716C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9469F1BC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 24.12.2018 N 527-п)

Абзацы семнадцатый - восемнадцатый утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459B1EC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п.

С 2023 года мероприятия по строительству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (далее - АГНКС) проводятся в рамках инвестиционной программы ПАО "Газпром" "Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021 - 2025 годов".

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459B11C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

С целью поддержки реализации инвестиционных проектов по строительству АГНКС МЖКХиЭ НСО предоставляет субсидии юридическим лицам, осуществляющим реализацию таковых проектов, в случае выделения средств из федерального бюджета в рамках мероприятий государственной [программы](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F6625FE17AC516D8BB66AEDB405555293B0312E81B2939B70D00878BC07BF9709D14D94CC17DBDF739B87F6DA110Z3f2K) Российской Федерации "Развитие энергетики", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 321.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459A19C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

Для развития газификации Новосибирской области необходимо привлекать бюджетные средства, средства внебюджетных источников, в том числе средства ПАО "Газпром". Финансирование мероприятий по развитию газификации Новосибирской области осуществляется в том числе организациями за счет средств, высвобожденных в результате применения налоговой льготы в отношении имущества, построенного (реконструированного) и введенного в эксплуатацию после 1 января 2016 года, а также в соответствии с Региональной [программой](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E06756C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D10C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 30.03.2022 N 144-п.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459A18C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

Также в целях дальнейшего развития газификации региона и в соответствии со [статьей 17](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F6625FE17AC516D8BD61ABD2435555293B0312E81B2939B70D008482C373F47EC211CC5D9970BAEE27B06971A31233ZAfDK) Федерального закона "О газоснабжении в Российской Федерации" и порядком установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации, утвержденным [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F6625FE17AC516D8BE6AA9D7455555293B0312E81B2939A50D588882C46DFD73D7479D1BZCfFK) Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 N 335, могут быть введены специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, предназначенные для финансирования объектов газификации.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459A1BC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

В рамках Соглашения о сотрудничестве между администрацией Новосибирской области и ПАО "Газпром" от 30.06.2005 N 32 (дополнительное соглашение N 1 от 28.06.2010) и в соответствии с совместно утвержденной в 2012 году ПАО "Газпром" и Правительством Новосибирской области Программой развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2012 - 2015 годов, инвестиции ПАО "Газпром" в реализацию проектов на территории Новосибирской области за 2012 - 2015 годы составили 3,857 млрд. рублей ([перечень](#P5329) объектов, построенных и введенных в эксплуатацию с 1 января 2016 года, представлен в приложении N 1 к подпрограмме). Внебюджетные средства в достаточно больших объемах привлекаются на финансирование развития газотранспортной системы в области с целью обеспечения надежности транспортировки газа и создания технической возможности для развития газораспределительной системы на территории области.

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 [N 45-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7DA425E047064584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC84C9F12982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K), от 12.03.2018 [N 92-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D245590570680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9469E1AC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 24.05.2023 [N 222-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435C067D6A0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D11C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K))

Начиная с 2006 года жителям Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области проводится субсидирование части (3/4) процентной ставки при кредитовании на газификацию индивидуальных жилых домов. Количество заемщиков по кредитам составило: в 2007 году - 134 человека, 2008 - 276 человек, 2009 - 429 человек, 2010 - 495 человек, 2011 - 439 человек, 2012 - 270 человек, 2013 - 249 человек. Общая сумма выданного кредита на газификацию индивидуальных жилых домов в рублях составила: 2007 год - 5 562 886,0; 2008 год - 10 944 606,0; 2009 год - 17 050 254,3; 2010 год - 20 724 788,5; 2011 год - 18 900 407,7; 2012 год - 12 224 776,8; 2013 год - 11 761 822,0. Данные мероприятия будут продолжены в рамках подпрограммы.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что для решения проблемы газификации Новосибирской области необходимы совместные усилия органов исполнительной власти федерального, областного и муниципального уровней, а также инвесторов.

III. Цели и задачи, целевые индикаторы подпрограммы

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459A1AC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п.

IV. Характеристика мероприятий подпрограммы

Система основных мероприятий подпрограммы,

реализуемых до 2018 года включительно

(введено [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475E037C6C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9449F19C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области

от 17.06.2019 N 237-п;

в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2415700726B0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9469E18C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области

от 29.03.2022 N 126-п)

Для обеспечения решения задач и достижения поставленной цели подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

1. Мероприятие по разработке и корректировке ранее разработанных схем газоснабжения муниципальными образованиями Новосибирской области.

Финансирование данного мероприятия осуществляется за счет средств местных бюджетов муниципальных образований Новосибирской области.

МЖКХиЭ НСО ежегодно осуществляет мониторинг по предоставлению муниципальными образованиями актуализированных данных по разработанным и утвержденным схемам газоснабжения, в том числе с разбивкой по поселениям.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2445B07716C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9469F1CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 24.12.2018 N 527-п)

2. Мероприятие по предоставлению субсидий, включая субсидии, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в рамках Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F6625FE17AC516D8BA63ADD6455555293B0312E81B2939B70D008483C072FB7DC211CC5D9970BAEE27B06971A31233ZAfDK) развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717, на условиях софинансирования из бюджетов муниципальных образований Новосибирской области муниципальным районам и городским округам Новосибирской области на строительство, проектирование и приобретение объектов систем газоснабжения (высокого, среднего и низкого давления), в том числе в целях перевода групповых установок сжиженного газа на природный газ, в том числе в целях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в случае необходимости подключения к сети газораспределения нескольких объектов капитального строительства, принадлежащих различным заявителям, при условии создания единой сети газораспределения; а также предоставление до 01.01.2017 субсидий на условиях софинансирования из бюджетов муниципальных образований Новосибирской области муниципальным районам и городским округам Новосибирской области на строительство котельных (перевод котельных на использование природного газа).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2445B07716C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9469F1FC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 24.12.2018 N 527-п)

Оказание государственной поддержки муниципальным районам и городским округам Новосибирской области, участвующим в подпрограмме, осуществляется в форме предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области из областного бюджета Новосибирской области в соответствии с заявками, представленными в МЖКХиЭ НСО на участие в подпрограмме.

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Новосибирской области ежегодно в срок до 1 июля года, предшествующего плановому году финансирования, направляют исполнителю подпрограммы [заявки](#P10065) для ранжирования объектов газификации (газоснабжения) в целях определения ежегодного перечня объектов газификации (газоснабжения) в рамках мероприятий подпрограммы в соответствии с приложением к положению по ранжированию объектов газификации (газоснабжения) для определения ежегодного перечня объектов газификации (газоснабжения).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7DB425A027264584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC8469812982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K) Правительства Новосибирской области от 12.02.2016 N 39-п)

[Положение](#P9978) по ранжированию объектов газификации (газоснабжения) для определения ежегодного перечня объектов газификации (газоснабжения) приведено в приложении N 2 к подпрограмме.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7DA425E047064584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BC84C9412982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K) Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 45-п)

Предоставление субсидий муниципальным районам Новосибирской области из областного бюджета Новосибирской области, включая субсидии, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F6625FE17AC516D8BA63ADD6455555293B0312E81B2939B70D008483C072FB7DC211CC5D9970BAEE27B06971A31233ZAfDK) развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, в том числе на строительство объектов систем газоснабжения низкого давления в сельских населенных пунктах Новосибирской области, будет осуществляться в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных главному распорядителю бюджетных средств - Минсельхозу НСО, начиная с 01.01.2017 - в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных главному распорядителю бюджетных средств МЖКХиЭ НСО.

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 [N 300-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2455F0673690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9449918C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 12.03.2018 [N 92-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D245590570680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9469911C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 28.04.2018 [N 162-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D245570377680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9419F10C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K))

Начиная с 01.01.2017 МЖКХиЭ НСО организует реализацию и финансирование данного мероприятия в рамках своих полномочий; готовит предложения об уточнении перечня объектов газификации (газоснабжения) в населенных пунктах, расположенных в сельской местности, заявки на финансирование данного мероприятия на очередной финансовый год; в рамках своих полномочий заключает соглашения с администрациями муниципальных районов и городских округов Новосибирской области на перечисление денежных средств местным бюджетам, обеспечивает методическое сопровождение реализации данного мероприятия. Термин "населенного пункта, расположенного в сельской местности" применяется в подпрограмме с учетом [статьи 2](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F6625FE17AC516D8BA62ADD4425555293B0312E81B2939B70D008482C373FC78C211CC5D9970BAEE27B06971A31233ZAfDK) Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [Закона](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D241570670660545B74B2F6CF74D06D1D38726F07BCE5B9D11D27FBAEBZ3fAK) Новосибирской области от 16.03.2006 N 4-ОЗ "Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области", [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D244570473660545B74B2F6CF74D06D1D38726F07BCE5B9D11D27FBAEBZ3fAK) Правительства Новосибирской области от 12.05.2014 N 188-п "Об утверждении перечня сельских населенных пунктов и рабочих поселков, входящих в состав городских поселений, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции".

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2445B07716C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9469F11C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 24.12.2018 N 527-п)

Строительство объектов систем газоснабжения (высокого, среднего и низкого давления) будет осуществляться за счет средств ПАО "Газпром", газораспределительных организаций (за счет средств специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и за счет средств, высвобожденных в результате применения налоговой льготы на имущество организаций в отношении газопроводов высокого давления 1, 2 категорий, построенных в рамках подпрограммы и введенных в эксплуатацию с 01.01.2016, предусмотренной [пунктом 11 статьи 8.11](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435D0175690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFE7BCD46964D9D39EFE439B77F6FA90C33AE9AZ6fFK) Закона Новосибирской области от 16.10.2003 N 142-ОЗ "О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области").

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2445B07716C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9469E19C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 24.12.2018 N 527-п)

3. Мероприятие по строительству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).

Финансирование строительства АГНКС осуществляется за счет средств внебюджетных источников в рамках соглашения о сотрудничестве от 30.04.2014 N 11, заключенного между Правительством Новосибирской области и обществом с ограниченной ответственностью "Газпром газомоторное топливо".

Отчет о строительстве АГНКС ежегодно формируется МЖКХиЭ НСО на основании отчета о реализации инвестиционной программы ООО "Газпром газомоторное топливо".

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2445B07716C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9469E18C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 24.12.2018 N 527-п)

(п. 3 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D245590570680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9469910C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 12.03.2018 N 92-п)

4. Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7DA425E047064584FBF12236EF04259C6C6CE72FD7BCB459D12982CFEBC34B06671A11A2FAC986EZ7f9K) Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 45-п.

4. Мероприятие по предоставлению мер государственной поддержки газораспределительным организациям в части освобождения от уплаты налога на имущество - газопроводы высокого давления 1, 2 категорий, построенные в соответствии с государственной программой Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах", утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 N 66-п, и введенные в эксплуатацию с 1 января 2016 года, согласно [пункту 11 статьи 8.11](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435D0175690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFE7BCD46964D9D39EFE439B77F6FA90C33AE9AZ6fFK) Закона Новосибирской области от 16.10.2003 N 142-ОЗ "О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области".

Данное мероприятие направлено на стимулирование строительства газопроводов и включение их в единую сеть за счет высвободившихся у газораспределительных организаций средств, соответствующих сумме предоставленной льготы по налогу. В план реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" на очередной год и плановый период, утверждаемый приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, включена оценочная сумма предоставляемой льготы по налогу на имущество газораспределительным организациям по перечню объектов строительства газопроводов высокого давления 1, 2 категорий.

[Перечень](#P10130) документов, подтверждающих соответствие газораспределительных организаций условиям для применения налоговой льготы, предусмотренной пунктом 11 статьи 8.11 Закона Новосибирской области от 16.10.2003 N 142-ОЗ "О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области", и порядок их представления (далее - Перечень и порядок) приведены в приложении N 3 к подпрограмме "Газификация".

(п. 4 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D245590570680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC946981AC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 12.03.2018 N 92-п)

5. Мероприятие по предоставлению мер государственной поддержки гражданам при кредитовании на газификацию жилья в Новосибирской области.

Финансирование данного мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета Новосибирской области. Суммы возмещения процентов зачисляются на лицевые счета граждан ежеквартально в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D240570275660545B74B2F6CF74D06D1D38726F07BCE5B9D11D27FBAEBZ3fAK) администрации Новосибирской области от 28.08.2006 N 66-па "О государственной поддержке граждан при кредитовании на газификацию жилья в Новосибирской области" в течение 4 лет с момента подписания кредитного договора, начиная с 01.01.2016 - в течение 5 лет.

(п. 5 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D245590570680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC946981EC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 12.03.2018 N 92-п)

К мерам государственного регулирования, реализуемым в рамках подпрограммы, осуществляемым МЖКХиЭ НСО в пределах полномочий, установленных [Положением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435A07736D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D11C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) о министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 20.10.2014 N 415-п, относятся:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D245590570680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9469810C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 12.03.2018 N 92-п)

1) предоставление субсидий на компенсацию части процентной ставки по кредитам в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D240570275660545B74B2F6CF74D06D1D38726F07BCE5B9D11D27FBAEBZ3fAK) администрации Новосибирской области от 28.08.2006 N 66-па "О государственной поддержке граждан при кредитовании на газификацию жилья в Новосибирской области";

(пп. 1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D245590570680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9469B19C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 12.03.2018 N 92-п)

2) осуществление разработки государственных программ Новосибирской области в сфере развития газового комплекса (в части газификации) в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

(пп. 2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D245570377680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9419E19C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.04.2018 N 162-п)

3) подготовка предложений по развитию рынка газомоторного топлива и расширению сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на территории Новосибирской области в рамках соглашения о сотрудничестве от 30.04.2014 N 11, заключенного между Правительством Новосибирской области и обществом с ограниченной ответственностью "Газпром газомоторное топливо";

(пп. 3 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D245590570680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9469B1AC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 12.03.2018 N 92-п)

4) принятие от газораспределительных организаций, претендующих на предоставление им налоговых льгот, документов, связанных с предоставлением данных льгот, и передача данных о налогоплательщиках, соответствующих основаниям и условиям применения налоговых льгот, в Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области.

(пп. 4 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D245590570680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9469B1DC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 12.03.2018 N 92-п)

Перечень основных мероприятий подпрограммы "Газификация" государственной программы, реализуемых до 2018 года включительно, приведен в [приложении N 2](#P1455) к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475E037C6C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9449F1BC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

Система основных мероприятий подпрограммы,

реализуемых с 2019 года

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2415700726B0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9469E1AC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области

от 29.03.2022 N 126-п)

(введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2475E037C6C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9449F1DC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области

от 17.06.2019 N 237-п)

Начиная с 01.01.2019 задачи государственной программы реализуются в рамках следующих основных мероприятий:

1. Разработка и корректировка ранее разработанных схем газоснабжения муниципальными образованиями Новосибирской области.

Реализация данного мероприятия осуществляется муниципальными образованиями Новосибирской области.

МЖКХиЭ НСО ежегодно осуществляет мониторинг по предоставлению муниципальными образованиями актуализированных данных по разработанным и утвержденным схемам газоснабжения, в том числе с разбивкой по поселениям.

2. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на строительство, проектирование и приобретение объектов систем газоснабжения (высокого, среднего и низкого давления), в том числе в целях перевода групповых установок сжиженного газа на природный газ; строительство котельных (перевод котельных на использование природного газа). С 2022 года наименование данного мероприятия: "2. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на строительство и проектирование объектов систем газоснабжения (высокого, среднего и низкого давления), в том числе в целях перевода групповых установок сжиженного газа на природный газ; строительство котельных (перевод котельных на использование природного газа".

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2415700726B0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9469E1DC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 126-п)

Оказание государственной поддержки муниципальным районам и городским округам Новосибирской области, участвующим в подпрограмме, осуществляется в форме предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области из областного бюджета Новосибирской области в соответствии с заявками, представленными в МЖКХиЭ НСО на участие в подпрограмме, включая субсидии, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F6625FE17AC516D8BC65A9DB435555293B0312E81B2939B70D008482C373FC7FC211CC5D9970BAEE27B06971A31233ZAfDK) Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2465C0077680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459C1EC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 01.09.2020 N 364-п)

Оказание государственной поддержки муниципальным районам Новосибирской области на строительство объектов систем газоснабжения (высокого, среднего и низкого давления) в сельских населенных пунктах Новосибирской области до 2021 года осуществлялось в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F6625FE17AC516D8BC65A9DB435555293B0312E81B2939B70D008482C373FC7FC211CC5D9970BAEE27B06971A31233ZAfDK) Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных главному распорядителю бюджетных средств МЖКХиЭ НСО. В рамках своих полномочий МЖКХиЭ НСО организует реализацию и финансирование данного мероприятия; готовит предложения об уточнении перечня по строительству объектов газификации (газоснабжения) в населенных пунктах, расположенных в сельской местности; заключает соглашения с администрациями муниципальных районов Новосибирской области на перечисление денежных средств местным бюджетам; готовит заявки на финансирование на очередной финансовый год; также обеспечивает методическое сопровождение реализации данного мероприятия. Термин "населенный пункт, расположенный в сельской местности" применяется в подпрограмме с учетом [Закона](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D241570670660545B74B2F6CF74D06D1D38726F07BCE5B9D11D27FBAEBZ3fAK) Новосибирской области от 16.03.2006 N 4-ОЗ "Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области", [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D24758067D6E0545B74B2F6CF74D06D1D38726F07BCE5B9D11D27FBAEBZ3fAK) Правительства Новосибирской области от 03.03.2020 N 52-п "Об утверждении перечней сельских территорий и сельских агломераций Новосибирской области".

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 01.09.2020 [N 364-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2465C0077680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459C11C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459A1CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K))

[Заявки](#P10065) для ранжирования объектов газификации (газоснабжения) в целях определения ежегодного перечня объектов газификации (газоснабжения) в рамках мероприятий подпрограммы "Газификация" в соответствии с приложением к положению по ранжированию объектов газификации (газоснабжения) для определения ежегодного перечня объектов газификации (газоснабжения) органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Новосибирской области ежегодно в срок до 1 июля года, предшествующего плановому году финансирования, направляют в МЖКХиЭ НСО.

[Положение](#P9978) по ранжированию объектов газификации (газоснабжения) для определения ежегодного перечня объектов газификации (газоснабжения) приведено в приложении N 2 к подпрограмме.

Порядки предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятий подпрограммы приведены в [приложениях N 10](#P15616), [11](#P15748) к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2465C0077680545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459C10C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 01.09.2020 N 364-п)

Строительство объектов систем газоснабжения (высокого, среднего и низкого давления) также осуществляется за счет внебюджетных средств: в рамках инвестиционной программы ПАО "Газпром" "Развитие газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2016 - 2020 годы", газораспределительных организаций, в том числе за счет средств специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, за счет средств, высвобожденных в результате применения налоговой льготы на имущество организаций в отношении газопроводов высокого давления 1, 2 категории, построенных в рамках подпрограммы и введенных в эксплуатацию с 01.01.2016, предусмотренной [пунктом 11 статьи 8.11](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435D0175690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFE7BCD46964D9D39EFE439B77F6FA90C33AE9AZ6fFK) Закона Новосибирской области от 16.10.2003 N 142-ОЗ "О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области".

2.1. Строительство и проектирование объектов систем газоснабжения (высокого, среднего и низкого давления), в том числе в целях перевода групповых установок сжиженного газа на природный газ; строительство котельных (перевод котельных на использование природного газа).

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459A1FC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

С 2023 года строительство и проектирование объектов систем газоснабжения (высокого, среднего и низкого давления) осуществляется за счет средств внебюджетных источников в рамках инвестиционной программы ПАО "Газпром" "Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021 - 2025 годов" и Региональной [программой](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E06756C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D10C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 30.03.2022 N 144-п, а также средств специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, за счет средств, высвобожденных в результате применения налоговой льготы в отношении имущества, построенного (реконструированного) и введенного в эксплуатацию после 1 января 2016 года, предусмотренной [пунктом 16 статьи 8.11](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435D0175690545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC94D9B1FC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Закона Новосибирской области от 16.10.2003 N 142-ОЗ "О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области".

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459A11C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

3. Предоставление мер государственной поддержки газораспределительным организациям в части освобождения от уплаты налога на имущество - газопроводы высокого давления 1, 2 категории, построенные в соответствии с государственной программой Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области", утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 N 66-п, и введенные в эксплуатацию с 1 января 2016 года (период реализации мероприятия: 2019 - 2020 годы).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435C067D6A0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459C19C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 24.05.2023 N 222-п)

Данное мероприятие направлено на стимулирование строительства газопроводов и включение их в единую сеть за счет высвободившихся у газораспределительных организаций средств, соответствующих сумме предоставленной льготы по налогу. В план реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" на очередной год и плановый период, утверждаемый приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, включена оценочная сумма предоставляемой льготы по налогу на имущество газораспределительным организациям по перечню объектов строительства газопроводов высокого давления 1, 2 категории.

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435C067D6A0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459C18C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 24.05.2023 N 222-п.

4. Предоставление мер государственной поддержки гражданам при кредитовании на газификацию жилья в Новосибирской области.

Финансирование данного мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета Новосибирской области, при этом субсидия из областного бюджета Новосибирской области составляет 3/4 части уплаченных процентов за пользование заемными (кредитными) средствами. Суммы возмещения процентов зачисляются на лицевые счета граждан ежеквартально в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D240570275660545B74B2F6CF74D06D1D38726F07BCE5B9D11D27FBAEBZ3fAK) администрации Новосибирской области от 28.08.2006 N 66-па "О государственной поддержке граждан при кредитовании на газификацию жилья в Новосибирской области" в течение 5 лет с момента подписания кредитного договора.

5. Разработка и последующая корректировка схемы расположения объектов газоснабжения Новосибирской области.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2415903746C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9449418C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

Реализация данного мероприятия будет осуществляться организацией, выбранной по итогам проведенных торгов по выбору исполнителя работ по разработке схемы расположения объектов газоснабжения Новосибирской области (далее - Исполнитель), на основании заключенного с ней государственного контракта в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F6625FE17AC516D8BE60A8DB445555293B0312E81B2939A50D588882C46DFD73D7479D1BZCfFK) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Министерство выдает описание объекта закупки и контролирует ход выполнения данного мероприятия. Исполнитель ежеквартально отчитывается перед Министерством о ходе выполнения мероприятия. Отчетность представляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе нормативными правовыми актами Новосибирской области.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2415903746C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC944941AC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

Финансирование расходов областного бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятий осуществляется в соответствии с [Порядком](#P17427) финансирования мероприятий, предусмотренных государственной программой, согласно приложению N 1 к постановлению.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2415903746C0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC944941DC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459A10C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

6. Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (далее - АГНКС).

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459519C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

Реализация данного мероприятия осуществляется в рамках инвестиционной программы ПАО "Газпром" за счет внебюджетных средств ООО "Газпром газомоторное топливо".

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC945951BC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

7. Оказание государственной поддержки на развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC945951AC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

Мероприятие по оказанию государственной поддержки организациям осуществляется путем направления МЖКХиЭ НСО заявки в Минэнерго России с целью предоставления субсидии юридическим лицам на реализацию инвестиционных проектов по строительству АГНКС в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F6625FE17AC516D8BB66AEDB405555293B0312E81B2939B70D00878BC07BF9709D14D94CC17DBDF739B87F6DA110Z3f2K) Российской Федерации "Развитие энергетики", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 321.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC945951DC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

Перечень основных мероприятий подпрограммы "Газификация" государственной программы, начиная с 2019 года, приведен в [приложении N 2.1](#P1601) "Основные мероприятия государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области".

К мерам государственного регулирования, реализуемым в рамках подпрограммы, осуществляемым МЖКХиЭ НСО в пределах полномочий, установленных [Положением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435A07736D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459D11C729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) о министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 20.10.2014 N 415-п, относятся:

1) предоставление субсидий на компенсацию части процентной ставки по кредитам в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D240570275660545B74B2F6CF74D06D1D38726F07BCE5B9D11D27FBAEBZ3fAK) администрации Новосибирской области от 28.08.2006 N 66-па "О государственной поддержке граждан при кредитовании на газификацию жилья в Новосибирской области";

2) осуществление разработки государственных программ Новосибирской области в сфере развития газового комплекса (в части газификации) в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

3) подготовка предложений по развитию рынка газомоторного топлива и расширению сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на территории Новосибирской области в рамках соглашения о сотрудничестве от 30.04.2014 N 11, заключенного между Правительством Новосибирской области и обществом с ограниченной ответственностью "Газпром газомоторное топливо";

4) принятие от газораспределительных организаций, претендующих на предоставление им налоговых льгот, документов, связанных с предоставлением данных льгот, и передача данных о налогоплательщиках, соответствующих основаниям и условиям применения налоговых льгот, в Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области.

V. Ожидаемые и конечные результаты подпрограммы

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435E0A746D0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC945951CC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п.

Приложение N 1

к подпрограмме "Газификация"

государственной программы

Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное хозяйство

Новосибирской области"

Перечень

объектов, построенных и введенных

в эксплуатацию с 1 января 2016 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F67C52F7169B1FD5B43DA7D2435C067D6A0545B74B2F6CF74D06D1C1877EFC7BC9459C1BC729EBAD6CBD6168BF1239B09A6C78Z0f2K) Правительства Новосибирской области  от 24.05.2023 N 222-п) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер объекта | Кадастровый номер объекта | Собственник (наименование организации, ИНН) | Год ввода в эксплуатацию |
| 1 | Газопровод межпоселковый ГРС-1 - п. Горка Барабинского района Новосибирской области | В0003208 | 54:00:000000:408 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2016 |
| 2 | Газопровод межпоселковый р.п. Колывань - с. Скала Колыванского района Новосибирской области | В0003209 | 54:10:000000:309 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2016 |
| 3 | Газопровод межпоселковый ГРС Мошково - р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области | В0003212 | 54:18:000000:2695 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2016 |
| 4 | Газопровод межпоселковый ГРС Ордынское - р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области | В0003206 | 54:20:000000:1469 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2016 |
| 5 | Газопровод НД 465,7 п. м НО, с. Нагорное Куйбышевского района, ул. Рабочая | В0002079 | 54:14:020802:503 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2016 |
| 6 | Газопровод низкого давления 70,0 п. м по ул. Луговая в с. Нагорное Куйбышевского района Новосибирской области | В0002123 | 54:14:020804:487 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2016 |
| 7 | Газопровод низкого давления 68,0 п. м по ул. Спартака в г. Куйбышеве Новосибирской области | В0002124 | 54:34:010902:63 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2016 |
| 8 | Газопровод низкого давления 62,5 п. м по ул. Каинская в г. Куйбышеве Новосибирской области | В0002125 | 54:34:010810:92 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2016 |
| 9 | Газопровод низкого давления 30,5 п. м по ул. Школьная в г. Куйбышеве Новосибирской области | В0002126 | 54:34:011408:81 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2016 |
| 10 | Газопровод низкого давления 51,5 п. м по ул. Заречная в г. Куйбышеве Новосибирской области | В0002127 | 54:34:010907:73 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2016 |
| 11 | Газопровод низкого давления 55,5 п. м по ул. Щетинкина в г. Куйбышеве Новосибирской области | В0002128 | 54:34:010807:38 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2016 |
| 12 | Газопровод низкого давления 62,2 п. м по ул. Газовиков в г. Барабинске Новосибирской области | В0002129 | 54:31:010231:163 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2016 |
| 13 | Газопровод низкого давления 80,5 п. м по ул. Володарского в г. Татарске Новосибирской области | В0002130 | 54:37:000000:573 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2016 |
| 14 | Газопровод низкого давления 152,5 п. м по ул. Щорса в г. Болотное Новосибирской области | В0002131 | 54:03:000000:1078 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2016 |
| 15 | Газопровод низкого давления 17,0 п. м по ул. Центральная в д. Алексеевка Толмачевского сельсовета Новосибирской области | В0002132 | 54:19:030301:908 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2016 |
| 16 | Газопровод низкого давления 150,1 п. м по ул. Ленина в с. Раздольное Новосибирского района Новосибирской области | В0002133 | 54:19:130102:1772 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2016 |
| 17 | Газопровод низкого давления 58,5 п. м по ул. Ленина, с. Раздольное, Новосибирский район, Новосибирская область | В0002134 | 54:19:130101:1587 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2016 |
| 18 | Газопровод низкого давления 18,5 п. м по ул. Зеленая, с. Раздольное, Новосибирский район, Новосибирская область | В0002135 | 54:19:130102:1776 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2016 |
| 19 | Газопровод низкого давления по ул. Горького в г. Куйбышеве | Н0001115 | 54:34:011403:85 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2016 |
| 20 | Газопровод к зданию дома операторов ГРС "Мошково" | В0003205 | 54:18:100206:391 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2016 |
| 21 | Газопровод-отвод ГРС "Мошково" | OS\_0022013 | 54:18:100801:353 | ООО "Газпром межрегионгаз", ИНН 5003021311 | 2017 |
| 22 | Газоснабжение ст. Мочище Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. Газопровод высокого и низкого давления. II этап | В0002299 | 54:19:000000:5561 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2017 |
| 23 | Г/пр НД надземный 126,84 п. м НО, г. Барабинск Барабинского района, ул. Зеленая, 39а | Н0000001 | 54:31:000000:502 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2017 |
| 24 | Г/пр НД надземно/подземный 140 м, НСО, г. Болотное Болотнинского района, ул. Луговая, д. 9 | Н0000002 | 54:03:020801:5267 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2017 |
| 25 | Г/пр НД надземный 197,5 м, стальной, НСО, с. Раздольное, ул. Строителей, 50 | Н0000003 | 54:19:130102:1782 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2017 |
| 26 | Г/пр НД надземный 239,87 м, стальной, НСО, с. Раздольное, ул. Советская | Н0000004 | 54:19:130101:1591 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2017 |
| 27 | Г/пр НД надземный 99,7 м, стальной, г. Новосибирск, Дзержинский р-н, ул. Липецкая | Н0000005 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2017 |
| 28 | Г/пр НД, пр. 2286,24 газосн. ж/д по ул. Войкова, ул. Мелиоративная, ул. Иванова в г. Куйбышеве НСО (1 этап) | Н0000006 | 54:34:000000:2764 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2017 |
| 29 | Г/пр НД, пр. 90 м, НСО, с. Нагорное, Куйбыш. р-н, ул. Омская | Н0000007 | 54:14:020802:502 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2017 |
| 30 | Г/пр НД, пр. 284,75 м, газоснабжение ж/д по ул. Партизанская, г. Барабинск, НСО | Н0000008 | 54:31:000000:488 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2017 |
| 31 | Г/пр НД, пр. 93 м, газосн. ж/д по ул. Ломоносова в р.п. Дорогино, Черепановского р-на НСО | Н0000009 | 54:28:020501:1453 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2017 |
| 32 | Г/пр НД, пр. 173 м, переулок Новопокровский, г. Барабинск, Барабинский р-н, НСО | Н0000010 | 54:31:000000:486 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2017 |
| 33 | Г/пр ВД, пр. 424 м, озд. комплекс "Локомотив", г. Новосибирск, территория Заельцовский парк 1 | Н0000011 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2017 |
| 34 | Газопровод низкого давления по ул. Октябрьской в с. Нагорное Куйбышевского района Новосибирской области | Н0001116 | 54:14:020804:488 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2017 |
| 35 | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 43/4 | Н0000012 | 54:35:062660:60 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2018 |
| 36 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, СНТ "Виктория", участок N 17 | Н0000013 | 54:35:000000:33848 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2018 |
| 37 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, СНТ "Виктория", участок N 300 | Н0000014 | 54:35:000000:35366 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2018 |
| 38 | Газопровод высокого давления к земельному участку с кадастровым номером: 54:35:074320:36, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кирова, 240а | Н0000015 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2018 |
| 39 | Газопровод высокого давления от ГРС "Чаны" до распределительного газопровода р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области | В0002672 | 54:27:000000:1672 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 40 | Газопровод высокого давления в р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области - перемычка | В0002673 | 54:27:010141:529 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 41 | Газопровод высокого давления в п. Озеро Карачи с отводом на п. Кирзавод Чановского района Новосибирской области | Н0000497 | 54:27:000000:1671 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 42 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Трудовая, д. 65а | Н0000016 | 54:18:100103:717 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 43 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Трудовая, д. 81 | Н0000017 | 54:18:100103:698 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 44 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, пер. Школьный, д. 5а, кв. 2 | Н0000018 | 54:18:100106:514 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 45 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Мира, д. 28 | Н0000019 | 54:18:100109:450 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 46 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, с. Скала, ул. Луговая, дом 26 | Н0000020 | 54:10:028205:1359 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 47 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, д. 10а, кв. 2 | Н0000021 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 48 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, д. 7 | Н0000022 | 54:18:100117:518 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 49 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Трудовая, д. 86, кв. 2 | Н0000023 | 54:18:100103:711 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 50 | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, с. Скала, ул. Чехова, дом 2 | Н0000024 | 54:10:021501:2513 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 51 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, СНТ "Раздолье", пер. Васильковый, д. 20 | Н0000025 | 54:18:020101:1107 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 52 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Северная, д. 13 | Н0000026 | 54:18:000000:3717 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 53 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Трудовая, д. 78 | Н0000027 | 54:18:100103:716 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 54 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Трудовая, д. 76 | Н0000028 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 55 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, д. 14 | Н0000029 | 54:18:100108:395 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 56 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский р-н, МО Плотниковского сельсовета, с. Плотниково, ул. Центральная, уч. 53б. Кадастровый номер участка 54:19:150102:572 | Н0000030 | 54:19:150102:923 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 57 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Тракторная, д. 51а | Н0000031 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 58 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский р-н, МО Мичуринский сельсовет, с.н.т. "Элитное", сад 10, дом 11 | Н0000032 | 54:19:080901:1224 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 59 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский р-н, МО Морской сельсовет, с.н.т. "Центральный", участок 45 | Н0000033 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 60 | Газопровод высокого давления к газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС), расположенной по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, Гусинобродское шоссе | Н0000034 | 54:35:000000:33814 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 61 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Путевая, д. 21а, кв. 2. Кадастровый номер ЗУ: 54:18:100125:57 | Н0000035 | 54:18:100123:489 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 62 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Трудовая, д. 59 | Н0000036 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 63 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Большевистская, д. 5 | Н0000037 | 54:18:000000:3686 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 64 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, пер. Школьный, д. 7а, кв. 1 | Н0000038 | 54:18:100106:510 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 65 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Трудовая, д. 71, кв. 2 | Н0000039 | 54:18:100103:701 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 66 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, пер. Школьный, д. 9а, кв. 2 | Н0000040 | 54:18:100106:512 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 67 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, пер. Школьный, д. 9а, кв. 1 | Н0000041 | 54:18:100106:511 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 68 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Мира, д. 29, кв. 1 | Н0000042 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 69 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Мира, д. 27, кв. 2 | Н0000043 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 70 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Мира, д. 29, кв. 2 | Н0000044 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 71 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Мира, д. 25, кв. 2 | Н0000045 | 54:18:100109:451 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 72 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, пер. Школьный, д. 2а, кв. 1 | Н0000046 | 54:18:100106:513 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 73 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Трудовая, д. 69 | Н0000047 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 74 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, пер. Школьный, д. 1а, кв. 1 | Н0000048 | 54:18:100106:503 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 75 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Мира, д. 27, кв. 1 | Н0000049 | 54:18:100109:436 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 76 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Болотное, ул. Горького, д. 41 | Н0000050 | 54:03:000000:1344 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 77 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Трудовая, д. 63, кв. 2 | Н0000051 | 54:18:100103:714 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 78 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Тракторная, д. 53а | Н0000052 | 54:35:052395:28 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 79 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Плотниково, ул. Береговая д. 57/1 | Н0000053 | 54:19:150102:924 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 80 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, д.п. Кудряшовский, ул. Береговая, участок 91. Кадастровый номер ЗУ: 54:19:010101:469 | Н0000054 | 54:19:010101:2290 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 81 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Плотниковский сельсовет, с. Плотниково, ул. Трактовая, участок 7а | Н0000055 | 54:19:150101:677 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 82 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Возрождения, д. 30 | Н0000056 | 54:17:010107:962 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 83 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, ст. Мочище, ул. Учительская, участок 12/1. Кадастровый номер ЗУ: 54:19:110102:1570 | Н0000057 | 54:19:110102:1876 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 84 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Раздольное, ул. Светлая, участок 48 | Н0000058 | 54:19:130101:1813 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 85 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сторожевая, 12. Кадастровый номер ЗУ: 54:35:092341:0014 | Н0000059 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 86 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Заповедная, д. 1 | Н0000060 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 87 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Раздольное, ул. Советская, д. 17 | Н0000061 | 54:19:130101:1625 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 88 | Газопровод низкого давления к нежилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, ст. Мочище, ул. Локтинская | Н0000062 | 54:19:110102:1653 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 89 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, с. Скала, ул. Луговая, д. 33 | Н0000063 | 54:10:028205:1205 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 90 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Раздольное, ул. Новая, д. 3, кв. 1 | Н0000064 | 54:19:130101:1762 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 91 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Обская, д. 31. Кадастровый номер ЗУ: 54:20:010443:30 | Н0000065 | 54:20:000000:1960 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 92 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, НСТ "Рябинка" ул. Плодовая, дом N 34. Кад. номер ЗУ: 54:20:010505:18 | Н0000066 | 54:20:010505:41 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 93 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, НСТ "Рябинка" ул. Плодовая, дом N 32. Кад. номер ЗУ: 54:20:010505:17 | Н0000067 | 54:20:000000:1974 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 94 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Вагайцево, ул. Южная, д. 2а | Н0000068 | 54:20:022548:47 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 95 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, пер. Школьный, д. 5а, кв. 1 | Н0000069 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 96 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Вагайцево, ул. Южная, участок 2 | Н0000070 | 54:20:022548:161 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 97 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Раздольненский сельсовет, с. Раздольное, ул. Ленина, д. 17, кв. 2 | Н0000071 | 54:19:130101:1626 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 98 | Газопровод к нежилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Морской сельсовет, село Ленинское кад. номер ЗУ 54:19:072501:2523 | Н0000072 | 54:19:000000:7651 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 99 | Газопровод низкого давления к нежилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, ст. Мочище, ул. Локтинская, уч. 1а | Н0000073 | 54:19:110102:1831 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 100 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, п. Кудряшовский, 4-й Обской переулок, участок 8 | Н0000074 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 101 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Лазурная, д. 18 | Н0000075 | 54:20:010405:191 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 102 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Станционный сельсовет, ст. Мочище, ул. Учительская, участок 5а | Н0000076 | 54:19:110102:1654 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 103 | Газопровод низкого давления к жилым домам, расположенным по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Раздольное, ул. Березовая д. 22/3, 26б | Н0000077 | 54:19:130101:1818 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 104 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Калинина, д. 19а, кв. 1 | Н0000078 | 54:18:100103:686 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 105 | Газопровод низкого давления к жилым домам, расположенным по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, мрн. Южный, квартал 16, участок 55 | Н0000079 | 54:32:010447:7538 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 106 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Болотное, ул. Новая, д. 23 | Н0000080 | 54:03:020801:5483 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 107 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Калинина, д. 19а, кв. 1 | Н0000081 | 54:18:100103:700 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 108 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Кирова, д. 7 | Н0000082 | 54:18:000000:3727 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 109 | Газопровод низкого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Каменский сельсовет, с. Каменка. 54:19:120701:7828 | Н0000083 | 54:19:120204:630 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 110 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Советский район, п. Плановый, улица Сторожевая, дом 44 | Н0000084 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 111 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский район, Станционный сельсовет, ст. Мочище, ул. Школьная 81/1 | Н0000085 | 54:19:110101:1308 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 112 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский р-он, с. Раздольное, ул. Звездная, 28а | Н0000086 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 113 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, ст. Мочище, ул. Молодежная, 2а | Н0000087 | 54:19:110102:1655 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 114 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Пушкина, д. 41а | Н0000088 | 54:18:100110:1262 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 115 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, п. Октябрьский. Кад. N: 54:18:020101:754 | Н0000089 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 116 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, д. 1а | Н0000090 | 54:18:100117:506 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 117 | Газопровод-ввод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Обь, ул. Степная, д. 15 | Н0000091 | 54:36:020202:1398 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 118 | Газопровод к жилому дому, расположенный по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Толмачевский сельсовет, в районе д. Алексеевка. Кад. N 54:19:034002:317 | Н0000092 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 119 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирский район, Морской сельсовет, село Ленинское, улица Кирова, участок 40/4 | Н0000093 | 54:19:000000:7599 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 120 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Колыванский район, с. Скала, ул. Сибирская, дом 19 | Н0000094 | 54:10:028205:1336 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 121 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Раздольное, улица Зеленая, дом 8, кв. 2 | Н0000095 | 54:19:130102:1965 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 122 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, с/с Станционный, ст. Мочище, ул. Сиреневая, д. 3 | Н0000096 | 54:19:110102:1652 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 123 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, п. Чернаково, ул. Восточная, д. 37 | Н0000097 | 54:20:000000:2178 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 124 | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, садоводческое товарищество "Мичуринец", ул. Цветочная, уч. 129 | Н0000098 | 54:32:000000:4135 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 125 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, ст. Евсино, ул. Калинина, дом 1 | Н0000099 | 54:07:044128:259 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 126 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Колыванский район, с. Скала, ул. Сибирская, дом 17 | Н0000100 | 54:10:028205:1206 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 127 | Надземный газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Марусино, ул. Первомайская, д. 5, кв. 1 | Н0000101 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 128 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Черепаново, ул. Матросова, дом 17 | Н0000102 | 54:28:000000:2259 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 129 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, Некоммерческое общество садоводов "Мичуринец", участок 212 | Н0000103 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 130 | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Юбилейная, с кадастровым номером: 54:33:040302:103 | Н0000104 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 131 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Кольцевая, дом 36 | Н0000105 | 54:20:000000:2154 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 132 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Вагайцево, ул. Юбилейная, д. 11, кв. 1 | Н0000106 | 54:20:000000:2238 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 133 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Луговая, д. 11а | Н0000107 | 54:20:010408:277 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 134 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Вагайцево, пер. Гагарина, д. 4 | Н0000108 | 54:20:022508:164 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 135 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Линейная, д. 71а | Н0000109 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 136 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Болотнинский район, п. Дивинка, ул. Октябрьская, д. 1ж | Н0000110 | 54:03:031801:993 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 137 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, пер. Школьный, д. 1а, кв. 2 | Н0000111 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 138 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., г. Чулым, ул. 50 лет Победы, д. 43 | Н0000112 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 139 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, с. Скала, ул. Луговая, дом 18 | Н0000115 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 140 | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, с. Скала, ул. Трактовая, д. 2 | Н0000116 | 54:10:000000:489 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 141 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, с. Раздольное, пер. Лесной, д. 5 кв. 2 | Н0000117 | 54:19:130102:1967 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 142 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Линейная, д. 69а | Н0000120 | 54:18:000000:3541 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 143 | Газопровод-ввод к нежилому зданию по адресу: Новосибирская область, Черепановский район, п. Искра, ул. Центральная, дом 8в | Н0000121 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 144 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Обь, переулок Пригородный, дом 17 | Н0000122 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 145 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Зеленая, д. 6 | Н0000123 | 54:20:010222:319 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 146 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Поселковая, д. 2 | Н0000124 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 147 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Строительная, д. 51 | Н0000125 | 54:20:000000:2159 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 148 | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский р-он, д.п. Мочище, мкр. "Летный", дом 12 | Н0000126 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 149 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Пролетарская, д. 4, кв. 1, кв. 2 | Н0000127 | 54:17:010208:507 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 150 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Майская, д. 32б | Н0000128 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 151 | Газопровод-ввод к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Плотниково, ул. Центральная, дом 62 | Н0000129 | 54:19:000000:6923 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 152 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Маслянинский р-он, р.п. Маслянино, ул. Возрождения, д. 28 | Н0000130 | 54:17:010107:1137 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 153 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Ленинская, 45 | Н0000131 | 54:17:010202:320 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 154 | Газопровод к производственному зданию, расположенному по адресу: ул. Каинская, дом N 2 в г. Куйбышеве Новосибирской области | Н0000132 | 54:34:000000:2814 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 155 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Обь, переулок Зеленый, дом 9 | Н0000133 | 54:36:020202:1335 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 156 | Газопровод-ввод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Черепановский район, с. Медведск, ул. Романова, 12 | Н0000134 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 157 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Обь, ул. Котельная, N 13 | Н0000135 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 158 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, пос. Ленинский, СНТ "Центральный", ул. Солнечная, участок N 83 | Н0000136 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 159 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Станционный сельсовет, ст. Мочище, пер. Линейный. Кад. N: 54:19:110102:1341, ул. Линейная, д. 6 | Н0000137 | 54:19:110102:1817 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 160 | Газопровод высокого и низкого давления к земельному участку с кадастровым номером: 54:11:040101:16, расположенный по адресу: НСО, Коченевский район, р.п. Коченево, ул. Камышенская, д. 7 | Н0000138 | 54:11:040101:303 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 161 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Кирова, дом 93, кв. 2 | Н0000139 | 54:20:010216:164 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 162 | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 135/2а | Н0000140 | 54:35:074275:2621 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 163 | Газопровод-ввод к нежилому зданию по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Садовая. Кад. N 54:17:010213:557 | Н0000141 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 164 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сс, ст. Мочище, ул. Линейная, уч. N 2а. Кадастровый номер земельного участка: 54:19:110102:1602 | Н0000142 | 54:19:110102:1816 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 165 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Раздольное, ул. Луговая, 14 | Н0000143 | 54:19:130102:1953 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 166 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский р-н, с. Раздольное, ул. Строителей, д. 62/1 | Н0000144 | 54:19:130102:1957 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 167 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Черепановский район, г. Черепаново, ул. Интернациональная, дом 49 | Н0000145 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 168 | Газопровод низкого давления к жилым домам 11, 15, 19, 38, расположенным по ул. Приозерная в с. Раздольное Новосибирского р-на Новосибирской области | Н0000146 | 54:19:130102:1819 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 169 | Газопровод низкого давления к жилому дому N 9 (кв. 2), расположенному по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Молодежная | Н0000147 | 54:17:000000:1738 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 170 | Газопровод к жилому дому по адресу: Новосибирская обл., Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Озерная, дом 116а, кв. 1 | Н0000148 | 54:17:000000:1792 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 171 | Газопровод низкого давления к жилому дому N 11 (кв. 3), расположенному по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Молодежная | Н0000149 | 54:17:010311:640 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 172 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Садовая, дом 71 | Н0000150 | 54:17:010307:419 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 173 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Раздольненский с/с, с. Раздольное, ул. Строителей, д. 25 | Н0000151 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 174 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Красный Яр, ул. Щорса, д. 70 | Н0000152 | 54:20:000000:2011 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 175 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Красный Яр, ул. Щорса, д. 72 | Н0000153 | 54:20:000000:2010 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 176 | Газопровод низкого давления к жилому дому по адресу: Новосибирская область, МО Раздольненского сельсовета, с. Раздольное, ул. Зеленая, дом 9, кв. 2 | Н0000154 | 54:19:130102:1966 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 177 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Заельцовский район, ДНТ "Горняк", участок N 59 | Н0000457 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 178 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский район, МО Станционный сельсовет, ст. Мочище, ул. Линейная, участок N 17 | Н0000458 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 179 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Станционный сельсовет, ст. Мочище, ул. Народная, 20 | Н0000459 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 180 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Мичуринский сельсовет, с.н.т. "Элитное-М", сад N 3, участок 2 | Н0000460 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 181 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Болотнинский район, г. Болотное, ул. Степная, д. 11 | Н0000461 | 54:03:000000:1336 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 182 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский р-он, сел. пос. Морской с/с, с. Ленинское, мкр. Классика, зем. уч-к 1/56 | Н0000462 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 183 | Газопровод низкого давления к жилому дому по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, п. Восход, ул. Шоссейная. Кадастровый номер земельного участка: 54:19:120101:2516 | Н0000463 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 184 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский район, МО Станционный с/с, п. Садовый, ж/м Ключевой, пер. Солнечный, уч. 3 | Н0000464 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 185 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, СНТ "Виктория", участок N 283 | Н0000465 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 186 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский район, Каменский с/с, п. Восход, ул. Садовая N 9б | Н0000466 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 187 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Энгельса, д. 161 | Н0000467 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 188 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Барьерная, д. 191 | Н0000468 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 189 | Газопровод высокого давления к земельному участку с кадастровым номером: 54:36020164:3, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Обь, с северной стороны ул. Строительная, напротив призывного пункта | Н0000469 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 190 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, село Красный Яр, ул. Щорса, дом 65 | Н0000470 | 54:20:032306:56 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 191 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Станционный сельсовет, ст. Мочище, ул. Линейная, 40а | Н0000471 | 54:19:000000:8153 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 192 | Газопровод низкого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Татарский район, г. Татарск, ул. Краснофлотская, дом 112 | Н0000472 | 54:37:000000:818 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 193 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, д.п. Кудряшовский, ул. Обская, д. 40 | Н0000473 | 54:19:010101:2153 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 194 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Энгельса | Н0000474 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 195 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Чулымский район, г. Чулым, ул. Заречная, д. 79 | Н0000475 | 54:30:010141:370 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 196 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Механизаторов, д. 28 | Н0000476 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 197 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Карьерная, 5 | Н0000477 | 54:10:010102:1635 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 198 | Газопровод-ввод к нежилому зданию по адресу: Новосибирская область, Черепановский район, г. Черепаново, ул. Линейная, 63 | Н0000478 | 54:28:000000:2286 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 199 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Новосибирская обл., Мошковский р-н, р.п. Мошково, ул. Линейная, д. 138, кв. 2 | Н0000479 | 54:18:100206:605 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 200 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Мошковский р-н, р.п. Мошково, ул. Трудовая, д. 62 | Н0000480 | 54:18:100103:682 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 201 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Мошковский р-н, р.п. Мошково, ул. М. Горького, д. 11а | Н0000481 | 54:18:000000:3536 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 202 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Линейная, д. 37 | Н0000482 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 203 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., г. Куйбышев, ул. Мелиоративная, д. 4 | Н0000483 | 54:34:010652:175 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 204 | Газопровод к квартире, расположенной по адресу: Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Войкова, д. 164, кв. 1 | Н0000484 | 54:34:010653:184 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 205 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Куйбышевский район, с. Нагорное, ул. Рабочая, дом 2а, кв. 2 | Н0000485 | 54:14:020802:717 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 206 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, город Куйбышев, улица Мелиоративная, дом 15 | Н0000486 | 54:34:010653:183 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 207 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, город Куйбышев, улица Мелиоративная, дом 8 | Н0000487 | 54:34:010652:174 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 208 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Спартака, д. 6 | Н0000488 | 54:34:010902:176 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 209 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Наздрюхина, 13. Кадастровый номер ЗУ: 54:10:010102:1027 | Н0000489 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 210 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Мошковский р-н, р.п. Мошково, ул. Северная, д. 14 | Н0000490 | 54:18:100108:396 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 211 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Мошковский р-н, р.п. Мошково, ул. Северная, д. 10 | Н0000491 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 212 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский р-н, с. Раздольное, ул. Ленина, д. 29а | Н0000492 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 213 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский р-н, с. Раздольное, ул. Ленина, д. 28а | Н0000493 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 214 | Газопровод-ввод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с/с МО Краноярский, N ЗУ 54:20:030801:996 | Н0000494 | 54:20:000000:2136 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 215 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Чулымский район, г. Чулым, ул. 50 лет Победы, д. 34 | Н0000495 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 216 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Чулымский район, г. Чулым, ул. Ударная, N 2 | Н0000496 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2019 |
| 217 | Газопровод-отвод к ГРС Ордынское | OS\_0023991 | 54:00:000000:20418 | ООО "Газпром межрегионгаз", ИНН 5003021311 | 2020 |
| 218 | Газопровод межпоселковый ГРС-1 - д. Старощербаково - с. Новоульяновское Барабинского района Новосибирской области | OS\_0024308 | 54:00:000000:20370 | ООО "Газпром межрегионгаз", ИНН 5003021311 | 2020 |
| 219 | Газопровод-ввод к автостоянке закрытого типа, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Почтовый лог, 37 | Н0000499 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 220 | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Моторная, д. 24 | Н0000500 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 221 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, с. Скала, ул. Луговая, д. 22 | Н0000502 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 222 | Газопровод к квартире, расположенной по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Вокзальная, д. 22, кв. 2. Кадастровый номер земельного участка: 54:18:100125:42 | Н0000503 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 223 | Газопровод к квартире, расположенной по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Калинина, д. 2б, кв. 2 | Н0000504 | 54:18:100103:687 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 224 | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Коченево, ул. Юбилейная. Кадастровый номер земельного участка: 54:11:040148:434 | Н0000505 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 225 | Газопровод к нежилым зданиям, расположенным по адресу: Новосибирская обл., Коченевский район, р.п. Коченево, ул. Промышленная, дом 1 | Н0000506 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 226 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский р-н, с. Раздольное, ул. Березовая, д. 59 | Н0000507 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 227 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский р-н, с. Раздольное, ул. Березовая, д. 57 | Н0000508 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 228 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский р-н, с. Раздольное, ул. Березовая, д. 59/1 | Н0000509 | 54:19:130101:1770 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 229 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский р-н, с. Раздольное, ул. Березовая, д. 17/1 | Н0000510 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 230 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Красный Яр, ул. Щорса, д. 74 | Н0000511 | 54:20:000000:2194 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 231 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Красный Яр, ул. Щорса, д. 78 | Н0000512 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 232 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Красный Яр, ул. Щорса, д. 76 | Н0000513 | 54:20:032306:168 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 233 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, п. Чернаково, ул. К. Маркса, д. 39 | Н0000514 | 54:20:000000:2193 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 234 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, п. Чернаково, ул. К. Маркса, д. 29, кв. 2 | Н0000515 | 54:20:022611:370 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 235 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, п. Чернаково, ул. К. Маркса, д. 29, кв. 1 | Н0000516 | 54:20:022611:369 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 236 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, п. Чернаково, ул. К. Маркса, д. 40 | Н0000517 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 237 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Колыванский р-н, р.п. Колывань, ул. Ремесленная, д. 2а | Н0000518 | 54:10:010107:1519 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 238 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, д. Чаус, ул. Титова, д. 63 | Н0000519 | 54:10:022001:812 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 239 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пер. Ордынский, 1 | Н0000520 | 54:20:010407:365 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 240 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, улица Луговая, дом 8 | Н0000521 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 241 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, д. Новый Шарап, улица Березовая, дом 16 | Н0000522 | 54:20:032213:487 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 242 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, с. Вагайцево, ул. Гагарина, д. 14, кв. 1 | Н0000523 | 54:20:022520:229 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 243 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, с. Вагайцево, ул. Гагарина, д. 10, кв. 2 | Н0000524 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 244 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, с. Вагайцево, ул. Гагарина, д. 13, кв. 1 | Н0000525 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 245 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Ордынский район, с. Вагайцево, ул. Гагарина, дом 13, кв. 2 | Н0000526 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 246 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, с. Вагайцево, ул. Гагарина, д. 12, кв. 2 | Н0000527 | 54:20:022520:228 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 247 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Широкая, д. 9/1 | Н0000528 | 54:20:010405:394 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 248 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ордынское, улица Солнечная, дом 31 | Н0000529 | 54:20:010418:268 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 249 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Ленинградская, д. 8 | Н0000530 | 54:20:000000:2160 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 250 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Дальняя, д. 4 | Н0000531 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 251 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с/с Вагайцевский, село Вагайцево, улица Медведева, 3 | Н0000532 | 54:20:022511:279 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 252 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Вагайцево, ул. Космонавтов, д. 57 | Н0000533 | 54:20:000000:2301 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 253 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Дальняя, д. 1/1 | Н0000534 | 54:20:010405:395 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 254 | Газопровод низкого давления к жилым домам по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Рогачева, д. 54 | Н0000535 | 54:32:010132:411 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 255 | Газопровод низкого давления к жилому дому по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, мкр. Южный, квартал 11, д. 26 | Н0000536 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 256 | Газопровод низкого давления к жилому дому по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, пер. Дивный, д. 3 | Н0000537 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 257 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, п. Садовый, ул. Угловая, д. 5 | Н0000538 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 258 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, п. Садовый, ул. Угловая, д. 5/1 | Н0000539 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 259 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, МО Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Карьерная, д. 29 | Н0000540 | 54:10:010102:1611 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 260 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Коммунистическая, 95 | Н0000541 | 54:20:010223:147 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 261 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, п. Чернаково, ул. Ильича, д. 80 | Н0000542 | 54:20:022606:195 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 262 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Строительная, 34 | Н0000543 | 54:20:000000:2283 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 263 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, д. Новый Шарап, ул. Светлая, д. 3 | Н0000544 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 264 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, д. Новый Шарап, ул. Светлая, д. 5 | Н0000545 | 54:20:032215:656 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 265 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, д. Новый Шарап, ул. Светлая, д. 6 | Н0000546 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 266 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, д. Новый Шарап, ул. Светлая, д. 8 | Н0000547 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 267 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, д. Новый Шарап, ул. Светлая, д. 10 | Н0000548 | 54:20:032215:654 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 268 | Газопровод низкого давления к жилым домам, расположенным по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, д. Новый Шарап, ул. Светлая, д. 12/1 | Н0000549 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 269 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, поселок Чернаково, улица Восточная, дом 17 | Н0000550 | 54:20:022607:398 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 270 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Вагайцево, ул. Нахимова, дом 8 | Н0000551 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 271 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Вагайцево, ул. Медведева, д. 5 | Н0000552 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 272 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с/с Новошарапский, д. Новый Шарап, ул. Мира, 71 | Н0000553 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 273 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, улица Плановая, д. 16 | Н0000554 | 54:20:010408:485 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 274 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пер. Ордынский. Кн ЗУ: 54:20:010407:240 | Н0000555 | 54:20:010407:364 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 275 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, улица Цветочная, дом 40 | Н0000556 | 54:20:000000:2191 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 276 | Газопровод к объекту капитального строительства, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Кирова, дом 14б | Н0000557 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 277 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Вагайцево, ул. Станичная, дом 13 | Н0000558 | 54:20:022501:310 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 278 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, с. Вагайцево, пер. Заречный, д. 22 | Н0000559 | 54:20:000000:2266 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 279 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Луговая, д. 9а | Н0000560 | 54:20:010408:484 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 280 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, п. Чернаково, ул. Восточная, д. 32 | Н0000561 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 281 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, поселок Чернаково, 2-й переулок Ильича, дом 7 | Н0000562 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 282 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Черепановский район, г. Черепаново, пер. Западный, 27 | Н0000563 | 54:28:010121:584 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 283 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Озерная, д. 136а, кв. 2 | Н0000564 | 54:17:000000:1791 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 284 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Пушкина, дом 17 | Н0000565 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 285 | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Октябрьская, 107а | Н0000566 | 54:20:010412:115 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 286 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, п. Чернаково, пер. Приморский, д. 15/1 | Н0000567 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 287 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Ордынский район, п. Чернаково, пер. Приморский, дом 17 | Н0000568 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 288 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с/с Новошарапский, д. Новый Шарап, ул. Боровая, 9 | Н0000569 | 54:20:032215:653 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 289 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Раздольненский сельсовет, с. Раздольное, ул. Строителей, дом 19, кв. 1 | Н0000570 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 290 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Раздольненский сельсовет, с. Раздольное, ул. Строителей, дом 21а | Н0000571 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 291 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Раздольненский сельсовет, с. Раздольное, ул. Строителей, дом 17 | Н0000572 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 292 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Морской сельсовет, с. Ленинское, ул. Советская. Кадастровый номер ЗУ: 54:19:070124:1261 | Н0000573 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 293 | Газопровод низкого давления к жилому дому по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сторожевая, д. 34 | Н0000574 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 294 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Толмачевский сельсовет, д. Алексеевка, ул. Советская, д. 11 | Н0000575 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 295 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, д. Подгорная, ул. Матросова, д. 9в | Н0000576 | 54:10:022101:578 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 296 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, д. Подгорная, ул. Матросова, д. 8 | Н0000577 | 54:10:022101:577 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 297 | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Березовая, д. 1а | Н0000578 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 298 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Линейная, д. 11а | Н0000579 | 54:18:000000:3643 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 299 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Мошковский р-н, р.п. Мошково, ул. Северная, д. 19 | Н0000580 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 300 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Мошковский р-н, р.п. Мошково, ул. Калинина, д. 2а/1 | Н0000581 | 54:18:100103:708 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 301 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, с. Скала, ул. 40 лет Победы, д. 48 | Н0000582 | 54:10:028205:1337 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 302 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский район, Криводановский с/с, с. Криводановка, ул. Советская, дом 75 | Н0000583 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 303 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Раздольное, ул. Березовая, 26/3 | Н0000584 | 54:19:130101:1814 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 304 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский район, с. Раздольное, ул. Солнечная, дом 31 | Н0000585 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 305 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., с. Раздольное, ул. Пруса, дом 5 | Н0000586 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 306 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Алуштинская, д. 25 | Н0000587 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 307 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский район, МО Толмачевский с/с, с. Красноглинное, ул. Мира, участок N 148 | Н0000588 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 308 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский район, Толмачевский с/с, с. Красноглинное, ул. Молодежная, дом 1д | Н0000589 | 54:19:030201:2243 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 309 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Черепановский р-н, п. Зимовье, ул. Набережная, д. 10, кв. 1 | Н0000590 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 310 | Газопровод низкого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Гуляева, д. 1 | Н0000591 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 311 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Войкова, д. 76-1 | Н0000592 | 54:34:000000:2976 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 312 | Газопровод-ввод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Черепановский район, г. Черепаново, ул. Партизанская, д. 103-а/6 | Н0000593 | 54:28:010201:542 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 313 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский район, ст. Мочище, ул. Полевая, участок N 14 | Н0000594 | 54:19:110102:1867 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 314 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, д. Подгорная, ул. Школьная, N 12, кв. 1 | Н0000595 | 54:10:022101:583 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 315 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский район, Станционный с/с, п. Садовый, микр. Центральный, ул. Угловая, д. 9 | Н0000596 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 316 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, ст. Мочище, ул. Линейная, 52 | Н0000597 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 317 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский район, ст. Мочище, ул. Полевая, дом 2 | Н0000598 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 318 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Морской сельсовет, с. Ленинское, ул. Андреева, д. 58, кв. 1 | Н0000599 | 54:19:070121:1276 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 319 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Раздольное, ул. Советская, д. 1 | Н0000600 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 320 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Соловьева, дом 39 | Н0000601 | 54:10:010109:1532 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 321 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Колыванский р-н, р.п. Колывань, ул. Чехова, д. 22 | Н0000602 | 54:10:010102:1631 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 322 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Обь, ул. Геодезическая, дом 77, кв. 2 | Н0000603 | 54:36:020202:1340 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 323 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Мира, д. 30 | Н0000604 | 54:18:100109:441 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 324 | Газопровод низкого давления, расположенный по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Большевистская, д. 12, кв. 1 | Н0000605 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 325 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Чулымский район, г. Чулым, ул. 50 лет Победы, дом 57 | Н0000606 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 326 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Чулымский район, г. Чулым, ул. 50 лет Победы, дом 40 | Н0000607 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 327 | Газопровод низкого давления, расположенный по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Мира, д. 26, кв. 2 | Н0000608 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 328 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Чулымский район, г. Чулым, ул. Коммунистическая, д. 25 | Н0000609 | 54:30:010132:529 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 329 | Газопровод высокого давления к производственному зданию, расположенный по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский сельсовет. КНЗУ: 54:19:034001:3830 | Н0000610 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 330 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Партизанская, дом 98 | Н0000611 | 54:31:000000:726 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 331 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Куйбышевский район, г. Куйбышев, ул. Войкова, дом 158, кв. 1 | Н0000612 | 54:34:010653:185 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 332 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., г. Чулым, ул. Заречная, д. 94 | Н0000613 | 54:30:010142:421 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 333 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Аральская, д. 59 | Н0000614 | 54:35:092090:344 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 334 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Мира, дом 183 | Н0000615 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 335 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Барабинск, пер. Солнечный, д. 8 | Н0000616 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 336 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., г. Чулым, ул. Дорожная, д. 23 | Н0000617 | 54:30:010138:512 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 337 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Барабинск, пер. Льва Толстого, д. 11 | Н0000618 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 338 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Партизанская, д. 104 | Н0000619 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 339 | Газопровод низкого давления к жилому дому по адресу: Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Советская, дом 119 | Н0000620 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 340 | Газопровод высокого давления к нежилым зданиям, расположенный по адресу: Новосибирская область, Новосибирский р-он, Каменский с/с, п. Восход, ул. Набережная, участок 1а/1 | Н0000621 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 341 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, ст. Мочище, ул. Взлетная, д. 2 | Н0000622 | 54:19:110102:1870 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 342 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, ст. Мочище, ул. Молодежная, кад. N ЗУ 54:19:110102:1562 | Н0000623 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 343 | Газопровод низкого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский р-он, МО Станционный с/с, п. Садовый, мкр. Центральный, ул. Угловая, участок N 11 | Н0000624 | 54:19:112001:14659 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 344 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Березовая, дом 1б, кв. 1 | Н0000625 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 345 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Мошковский р-н, р.п. Мошково, ул. Калинина, д. 2/3 | Н0000626 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 346 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Мира, дом 4 | Н0000627 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 347 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу Новосибирская обл., Мошковский р-н, р.п. Мошково, ул. Калинина, д. 1/7 | Н0000628 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 348 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Мошковский р-н, р.п. Мошково, ул. Березовая, д. 6 | Н0000629 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 349 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Мошковский р-н, р.п. Мошково, ул. Калинина, д. 19/1 | Н0000630 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 350 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Мошковский р-н, р.п. Мошково, ул. Линейная, д. 13 | Н0000631 | 54:18:000000:3696 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 351 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Мошковский р-н, р.п. Мошково, ул. Трудовая, д. 83 | Н0000632 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 352 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Мошковский р-н, р.п. Мошково, ул. Трудовая, д. 1в | Н0000633 | 54:18:100104:470 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 353 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Мошковский р-н, Мошково р.п., Калинина ул., дом 2б, кв. 1 | Н0000634 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 354 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Колыванский р-н, д. Подгорная, ул. Школьная, д. 10, кв. 2 | Н0000635 | 54:10:022101:590 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 355 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский р-н, п. Садовый, мкр. Центральный, ул. Угловая, д. 9/1 | Н0000636 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 356 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Мошковский р-н, Мошково р.п., Калинина ул., дом 1/5 | Н0000637 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 357 | Газопровод высокого давления к производственно-складской базе, расположенной по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Палласа 27 | Н0000638 | 54:35:051185:234 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 358 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Барабинский район, п. Горка, ул. Центральная, дом 42 | Н0000639 | 54:02:010402:175 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 359 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Апарина, дом 14 | Н0000640 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 360 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, п. Садовый, жилмассив Ключевой, улица Озерная, участок N 9 | Н0000641 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 361 | Газопровод низкого давления к квартире, расположенной по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, территория санатория "Бердский", дом 7а, кв. 3 | Н0000642 | 54:32:010731:1675 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 362 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Мошковский р-н, р.п. Мошково, ул. Северная, д. 22 | Н0000643 | 54:18:100108:397 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 363 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Мошковский р-н, р.п. Мошково, ул. Новая, д. 8/1 | Н0000644 | 54:18:100206:614 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 364 | Газопровод высокого давления к производственно-бытовому корпусу и теплицам крестьянско-фермерского хозяйства, расположенным по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский с/с | Н0000645 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 365 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Мошковский р-н, п. Октябрьский, ул. Садовая, дом 2/1 | Н0000646 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 366 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский район, МО Раздольненский с/с, с. Раздольное, ул. Пруса, зем. уч. N 2/1 | Н0000647 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 367 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, п. Октябрьский, ул. Садовая, д. 8, кв. 2 | Н0000648 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 368 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, СНТ Виктория, уч. N 268 | Н0000649 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 369 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., ст. Мочище, ул. Линейная, 35 | Н0000650 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 370 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, СНТ Виктория, уч. N 272 | Н0000651 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 371 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Смежная, дом 78а | Н0000652 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 372 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, п. Октябрьский, ул. Садовая, д. 12 кв. 1 | Н0000653 | 54:18:020102:766 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 373 | Газопровод высокого давления к производственной базе, расположенной по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Выборная 141 | Н0000654 | 54:35:000000:44507 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 374 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Горная, дом 4б | Н0000655 | 54:18:100108:389 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 375 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Татарск, ул. Островского, д. 2 В | Н0000656 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 376 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., г. Татарск, ул. Краснофлотская, д. 123 | Н0000657 | 54:37:000000:831 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 377 | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Партизанская, д. 9 | Н0000658 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 378 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский район, МО Раздольненского с/с, с. Раздольное, ул. Звездная, д. 17 | Н0000659 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 379 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Заповедная 5 | Н0000660 | 54:35:031931:1477 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 380 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Мира, дом 161 | Н0000661 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 381 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский р-н, с. Ленинское, ул. Звездная, уч. 6 | Н0000662 | 54:19:000000:7546 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 382 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский р-н, ст. Мочище, пер. Линейный, д. 8 | Н0000663 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 383 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский р-н, Раздольненский с/с, с. Раздольное, ул. Луговая, д. 3 | Н0000664 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 384 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, зем. уч. с кадастровым номером: 54:35:092397:125 | Н0000665 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 385 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Весенняя, д. 5 | Н0000666 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 386 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Черепановский р-н, г. Черепаново, ул. Матвеева, д. 33 | Н0000667 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 387 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Черепановский район, г. Черепаново, пер. Западный, дом 30 | Н0000668 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 388 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Весенняя, д. 2 | Н0000669 | 54:17:010101:937 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 389 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, пер. 2-й Часовой, д. 12 | Н0000670 | 54:35:091965:155 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 390 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Черепановский р-он, р.п. Дорогино, ул. Заводская, д. 67 | Н0000671 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 391 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Чик, ул. Шоссейная. Кадастровый номер земельного участка 54:11:050115:60 | Н0000672 | 54:11:000000:7020 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 392 | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Парковая, д. 94 | Н0000673 | 54:17:000000:1796 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 393 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Молодежная, дом 22, кв. 2 | Н0000674 | 54:17:010311:649 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 394 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Весенняя, дом 3 | Н0000675 | 54:17:010101:941 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 395 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Северная, д. 15 | Н0000676 | 54:18:100117:517 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 396 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, д. Шадрино, ул. Центральная, д. 3, кв. 1 | Н0000677 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 397 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Искитимский р-н, д. Шадрино, ул. Совхозная, д. 8 | Н0000678 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 398 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, р.п. Ордынское, ул. Дачная, дом 42, кв. 1 | Н0000679 | 54:20:010429:254 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 399 | Газопровод низкого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, МО Филипповский, с. Филиппово, ул. Советская, д. 24 | Н0000680 | 54:20:021913:303 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 400 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, поселок Чернаково, улица Ильича, дом 47 | Н0000681 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 401 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу Новосибирская область, Ордынский район, поселок Чернаково, улица К. Маркса, дом 38 | Н0000682 | 54:20:022609:234 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 402 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, д. Новый Шарап, ул. Мира, 67 | Н0000683 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 403 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, д. Новый Шарап, ул. Мира, 69 | Н0000684 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 404 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пер. Ордынский, дом 3 | Н0000685 | 54:20:010407:369 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 405 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Дальняя, дом 6 | Н0000686 | 54:20:010405:410 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 406 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Дачная, дом 42, кв. 2 | Н0000687 | 54:20:000000:2286 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 407 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, село Вагайцево, улица Гагарина, дом 8 | Н0000688 | 54:20:000000:2325 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 408 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, улица Коммунистическая, дом 10а | Н0000689 | 54:20:000000:2287 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 409 | Газопровод низкого давления к жилому дому по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Вагайцево, ул. Гагарина, дом 12, кв. 1 | Н0000690 | 54:20:022520:230 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 410 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Мошковский р-н, р.п. Мошково, ул. Пушкина, д. 45а | Н0000691 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 411 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Мошковский р-н, р.п. Мошково, ул. Дачная, д. 11а | Н0000692 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 412 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Мошковский р-н, р.п. Мошково, ул. Лесная, д. 4 | Н0000693 | 54:18:100117:516 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 413 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, р.п. Мошково, ул. Мира, д. 10, кв. 2 | Н0000694 | 54:18:100110:1258 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 414 | Газопровод низкого давления к зданию магазина N 2, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский район, МО Морской с/с, с. Ленинское, ул. Ленина, д. 54 | Н0000695 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 415 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский район, МО Раздольненский с/с, с. Раздольное, ул. Пруса, уч. 7 | Н0000696 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 416 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский район, Раздольненский с/с, с. Раздольное, ул. Пруса, дом 5а | Н0000697 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 417 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский район, МО Раздольненский с/с, с. Раздольное, ул. Пруса, участок N 9 | Н0000698 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 418 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Горная, д. 3 | Н0000699 | 54:18:100108:388 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 419 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Механизаторов, д. 32 | Н0000700 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 420 | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Приграничная, д. 2/1 | Н0000701 | 54:35:084700:470 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 421 | Газопровод к котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула, ул. Рабочая N 25 | Н0000702 | 54:19:060101:1239 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 422 | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Ориентир АЗС. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 27. Зем. участок: 54:35:061490:57 | Н0000703 | 54:35:061490:4148 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 423 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский р-н, СНТ Элитное-М, сад 1, дом 60 | Н0000704 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 424 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу Новосибирская обл., Чановский р-н, р.п. Чаны, ул. Мичурина, д. 116 | Н0000706 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 425 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Чановский р-н, р.п. Чаны, ул. Большевистская, д. 56 | Н0000707 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 426 | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 54 | Н0000708 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 427 | Газопровод высокого давления, ГРПШ, газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Плотниково, ул. Центральная, уч. 84а | Н0000709 | 54:19:153401:7226 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 428 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, р.п. Ордынское, ул. Кирова. д. 76, кв. 2 | Н0000710 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 429 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу Новосибирская обл., Ордынский р-н, п. Чернаково, ул. Ильича, д. 43а | Н0000711 | 54:20:000000:2289 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 430 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, с. Вагайцево, ул. Ушакова, д. 1а | Н0000712 | 54:20:022550:156 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 431 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, Чернаково п., Ильича ул., дом 51, кв. 1 | Н0000713 | 54:20:022609:235 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 432 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, Верх-Ирмень с., Советская ул., дом 10/1 | Н0000714 | 54:20:032035:380 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 433 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу Новосибирская обл., Ордынский р-н, р.п. Ордынское, ул. Кирова, д. 91 | Н0000715 | 54:20:010216:165 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 434 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, р.п. Ордынское, ул. Зеленая, д. 4 | Н0000716 | 54:20:010222:320 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 435 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, р.п. Ордынское, СНТ Рябинка, ул. Сосновая, д. 30 | Н0000717 | 54:20:000000:2291 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 436 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский район, МО Плотниковский с/с, с. Плотниково, ул. Береговая, дом 15 | Н0000718 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 437 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский район, Плотниковский с/с, с. Плотниково, ул. Полевая, участок 8/1 | Н0000719 | 54:19:150103:629 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 438 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский район, МО Плотниковский с/с, с. Плотниково, ул. 25 Партсъезда, 40 | Н0000720 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 439 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Гурзуфская, дом 5 | Н0000721 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 440 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский р-н, Морской с/с, СНТ Центральный, уч. 27 | Н0000722 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 441 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Бердышева, д. 40 | Н0000723 | 54:35:091985:280 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 442 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., г. Обь, переулок Зеленый. Кадастровый номер земельного участка 54:36:020202:421 | Н0000724 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 443 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Россия, Новосибирская обл., г. Обь, пер. Зеленый, 16 | Н0000725 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 444 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: почт. адрес ориентира: Новосибирская обл., г. Обь, пер. Зеленый. Земельный участок 54:36:020202:173 | Н0000726 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 445 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский район, Станционный с/с, ст. Мочище, ул. Сиреневая, N 9 | Н0000727 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 446 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Абаканская, дом 46 | Н0000728 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 447 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Каменский сельсовет, с. Каменка, улица Калинина, дом 25б/3 | Н0000729 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 448 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский р-н, МО Раздольненский сс, с. Раздольное, ул. Зеленая, дом 22 | Н0000730 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 449 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Октябрьская, дом 142 | Н0000731 | 54:17:010109:483 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 450 | Газопровод к производственному зданию, расположенному по адресу: ул. Выборная, дом N 239 в Октябрьском районе г. Новосибирска | Н0000732 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 451 | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Колыванский р-н, с. Скала, ул. Молодежная, д. 17а | Н0000733 | 54:10:000000:900 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 452 | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная. Кадастровый номер земельного участка: 54:35:062320:43 | Н0000739 | 54:35:000000:39501 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 453 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, рабочий поселок Колывань, улица Коммунистическая, дом 2, кв. 2 | Н0000740 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 454 | Газопровод низкого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Шоссейная, 45/5 | Н0000741 | 54:10:000000:880 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 455 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Колыванский р-н, р.п. Колывань, ул. Лесная, д. 36, кв. 2 | Н0000742 | 54:10:010102:1644 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 456 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Колыванский р-н, с. Скала, ул. Луговая, д. 29 | Н0000743 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 457 | Газопровод низкого давления к жилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Колыванский р-н, с. Скала, ул. Луговая, дом 27 | Н0000744 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 458 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Московская, д. 34, кв. 2 | Н0000745 | 54:10:010107:1534 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 459 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Соловьева, д. 7 | Н0000746 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 460 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Колыванский р-н, р.п. Колывань, ул. Чехова, д. 26 | Н0000747 | 54:10:010102:1628 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 461 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Колыванский р-н, Колывань р.п., Чехова ул., дом 24 | Н0000748 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 462 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Колыванский р-н, Колывань р.п., Чехова ул., дом 20, кв. 2 | Н0000749 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 463 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Колыванский р-н, р.п. Колывань, ул. Чехова, д. 18 | Н0000750 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 464 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Колыванский р-н, р.п. Колывань, ул. Чехова, д. 18а | Н0000751 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 465 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Колыванский р-н, Колывань р.п., Чехова ул., дом 16, кв. 1 | Н0000752 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 466 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Колыванский р-н, Колывань р.п., Чехова ул., дом 16, кв. 2 | Н0000753 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 467 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Колыванский р-н, р.п. Колывань, ул. Кедровая, д. 32 | Н0000754 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 468 | Газопровод низкого давления к жилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Колыванский р-н, с. Скала, ул. 40 лет Победы, д. 35 | Н0000755 | 54:10:028205:1362 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 469 | Газопровод низкого давления к жилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Колыванский р-н, р.п. Колывань, ул. Соловьева, д. 29 | Н0000756 | 54:10:010109:1538 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 470 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, Некоммерческое общество садоводов "Мичуринец", ул. Боровая, д. 163 | Н0000757 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 471 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область г. Новосибирск, территория СНТ "Виктория", зем. уч.: 54:35:092397:79 | Н0000758 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 472 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский р-н, Морской с/с, Ленинское с., Морской берег, уч. 56 | Н0000759 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 473 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Криводановский сельсовет, с. Криводановка, ул. Советская, участок N 57 | Н0000760 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 474 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский р-он, МО Станционный с/с, ст. Мочище, ул. Советская, дом 77 | Н0000761 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 475 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Кедровая, д. 25 | Н0000762 | 54:10:010102:1629 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 476 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, ст. Мочище, ул. Линейная, д. 62 | Н0000763 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 477 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, Ордынское р.п., Островского ул., дом 22, кв. 1 | Н0000764 | 54:20:010207:246 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 478 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, село Вагайцево, ул. Северная, дом 20а | Н0000765 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 479 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Ордынская, дом 28 | Н0000766 | 54:20:010407:370 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 480 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Дальняя, 1/8 | Н0000767 | 54:20:010405:411 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 481 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, д. Новый Шарап, ул. Светлая, дом 7 | Н0000768 | 54:20:032215:657 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 482 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Вагайцево, ул. Юбилейная, дом 25 | Н0000769 | 54:20:000000:2282 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 483 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Молодежная, дом 7/3а | Н0000770 | 54:20:010202:370 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 484 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, пос. Чернаково, ул. Восточная, дом 21 | Н0000771 | 54:20:022607:399 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 485 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, п. Чернаково, ул. Карла Маркса, дом 33 | Н0000772 | 54:20:022611:374 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 486 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, п. Чернаково, ул. Карла Маркса, д. 43, кв. 1 | Н0000773 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 487 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, пос. Чернаково, ул. Карла Маркса, дом 44 | Н0000774 | 54:20:022611:373 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 488 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Гончарная, дом 72 | Н0000775 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 489 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Вагайцево, пер. Заречный, дом 37, кв. 2 | Н0000776 | 54:20:022544:294 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 490 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Вагайцево, ул. Свердлова, дом 116 | Н0000777 | 54:20:022501:313 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 491 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Чик, ул. Терешковой, дом 56 | Н0000778 | 54:11:050107:140 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 492 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, ст. Мочище, ул. Линейная, участок 58 | Н0000779 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 493 | Газопровод высокого давления, ГРПШ, газопровод низкого давления к жилым домам, расположенным по адресу: Новосибирская обл., г. Искитим, жилмассив Солнечный, N 96, 96а, 83 | Н0000780 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 494 | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Мошковский район, с. Сокур, поселок Нефтяников - 1 уч. N 54:18:070101:276 | Н0000781 | 54:18:070101:771 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 495 | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский р-н, ст. Мочище, ул. Геологическая, д. 9 | Н0000782 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 496 | Газопровод высокого давления к АИТ для газоснабжения административно-производственных зданий, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Промышленная, 3 | Н0000783 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 497 | Газопровод к жилым домам, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, кад. номер ЗУ 54:35:111625:77, 54:35:111625:50, 54:35:111625:56, 54:35:111625:74, 54:35:111625:47, 54:35:111625:54, 54:35:111625:619, 54:35:111625:55, 54:35:111625:31, 54:35:111595:195, 54:35:111625:890, 54:35:111625:931, 54:35:111625:607, 54:35:111625:598 | Н0000784 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 498 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский р-н, р.п. Мошково, ул. Есенина, д. 2 | Н0000785 | 54:18:100103:709 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 499 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Кольцевая, дом 42 | Н0000786 | 54:20:010134:158 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 500 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Кольцевая, дом 40, кв. 2 | Н0000787 | 54:20:010134:156 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 501 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Кольцевая, д. 38 | Н0000788 | 54:20:010134:157 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 502 | Газопровод высокого давления к земельному участку с кадастровым номером: 54:19:034001:3183, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район | Н0000789 | 54:19:034001:6702 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 503 | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Барнаульская, д. 6 | Н0000790 | 54:32:000000:4136 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 504 | Газопровод низкого давления к зданию магазина, расположенного по адресу: Новосибирская область, Чановский район, р.п. Чаны, ул. Победы, южнее магазина "Автозапчасти". Кадастровый номер земельного участка: 54:27:010123 | Н0000791 | 54:27:000000:1942 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 505 | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, Первомайский район, Бердское шоссе, д. 61 | Н0000792 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 506 | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова, дом 51/2 | Н0000794 | 54:35:000000:44752 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 507 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Чулымский район, г. Чулым, ул. Коммунистическая, дом 35 | Н0000795 | 54:30:010132:531 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 508 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, село Льниха, улица Центральная, дом 29 | Н0000796 | 54:24:035706:321 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 509 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Коченево, ул. Крестьянская, дом 3 | Н0000797 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 510 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Пушкина, дом 16 | Н0000798 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 511 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, ст. Мочище, ул. Линейная, д. 56 | Н0000799 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 512 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Быстрая, д. 24 | Н0000800 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 513 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Карьерная, дом 31 | Н0000801 | 54:10:010102:1627 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 514 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, с. Верх-Ирмень, ул. Тельмана, д. 1б | Н0000802 | 54:20:032035:379 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 515 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Кедровая, дом 26 | Н0000803 | 54:10:010102:1630 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 516 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Возрождения, д. 24 | Н0000804 | 54:17:010107:1135 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 517 | Газопровод низкого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Садовая, 79в | Н0000805 | 54:17:010310:511 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 518 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Куйбышевский район, с. Нагорное, ул. Школьная, дом 15а | Н0000806 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2020 |
| 519 | Газопровод низкого давления к зданию дома оператора ГРС Ордынское | OS\_0024031 | 54:20:000000:2195 | ООО "Газпром межрегионгаз", ИНН 5003021311 | 2020 |
| 520 | Газопровод межпоселковый р.п. Коченево - п. Светлый Коченевского района Новосибирской области | OS\_0074921 | 54:11:000000:6011 | АО "Газпром газораспределение", ИНН 7838306818 | 2021 |
| 521 | Газопровод межпоселковый п. Ордынское - п. Чернаково - д. Новый Шарап - с. Красный Яр - с. Верх-Ирмень - с. Новопичугово Ордынского района Новосибирской области | OS\_0074922 | 54:20:000000:1817 | АО "Газпром газораспределение", ИНН 7838306818 | 2021 |
| 522 | Газопровод межпоселковый до п. Петровский Ордынского района Новосибирской области | OS\_0024454 | 54:20:000000:2134 | ООО "Газпром межрегионгаз", ИНН 5003021311 | 2021 |
| 523 | Газопровод межпоселковый г. Татарск - с. Северотатарское Татарского района Новосибирской области | OS\_0024469 | 54:00:000000:20424 | ООО "Газпром межрегионгаз", ИНН 5003021311 | 2021 |
| 524 | Газопровод межпоселковый ГРС "Ордынское" - с. Усть-Луковка - с. Рогалево - с. Филиппово - с. Кирза Ордынского района Новосибирской области | OS\_0024472 | 54:20:000000:2008 | ООО "Газпром межрегионгаз", ИНН 5003021311 | 2021 |
| 525 | Газопровод на территории п. Петровский Ордынского района Новосибирской области | Н0001047 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 526 | Газопровод к нежилому зданию, по адресу: Новосибирская область, Болотнинский район, г. Болотное, ул. Монтажная, 3 | Н0000807 | 54:03:000000:1363 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 527 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, рабочий поселок Мошково, ул. Лесная, дом 13, квартира 1 | Н0000808 | 54:18:100108:394 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 528 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Мошковский р-н, р.п. Мошково, ул. Пионерская, д. 26, кв. 2 | Н0000809 | 54:18:100120:594 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 529 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Вокзальная, дом 41 | Н0000810 | 54:18:100118:531 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 530 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, рабочий поселок Мошково, ул. Пушкина, д. 10а, кв. 1 | Н0000811 | 54:18:000000:3614 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 531 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Строительная, 28/1, кв. 1 | Н0000812 | 54:18:100123:494 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 532 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Мошковский р-н, р.п. Мошково, ул. Вокзальная, д. 37 | Н0000813 | 54:18:100118:534 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 533 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, п. Чернаково, ул. Садовая, д. 7 | Н0000814 | 54:20:022616:300 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 534 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу Новосибирская обл., Ордынский р-н, Чернаково п., Осенний пер., дом 3 | Н0000815 | 54:20:000000:2229 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 535 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, Чернаково п., Новосельская ул., дом 4а | Н0000816 | 54:20:022605:342 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 536 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, Чернаково п., Ильича ул., дом 74 | Н0000817 | 54:20:000000:2263 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 537 | Газопровод к жилому дому, расположенный по адресу: Новосибирская обл., Ордынский район, п. Чернаково, 1-й переулок Ильича, дом 8 | Н0000818 | 54:20:022609:233 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 538 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Поселковая, д. 16 | Н0000819 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 539 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Ермака, д. 19 | Н0000820 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 540 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский р-н, р.п. Ордынское, ул. Ленинградская, дом 12 | Н0000821 | 54:20:000000:2262 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 541 | Газопровод к нежилому помещению, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, р.п. Ордынское, ул. Степная, д. 30б | Н0000822 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 542 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Ермака, д. 17 | Н0000823 | 54:20:010134:159 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 543 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, Ордынское р.п., Лазурная ул., дом 4 | Н0000824 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 544 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, Ордынское р.п., Весенняя ул., дом 11б | Н0000825 | 54:20:000000:2304 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 545 | Газопровод к объекту капитального строительства "Создание и реконструирование объектов системы теплоснабжения г. Черепаново. Строительство отдельно стоящей газовой котельной с последующим выведением котельной N 6 из эксплуатации", расположенному по адресу: Новосибирская область, р-н Черепановский, г. Черепаново, ул. Цыцаркина, 1а/3 | Н0000826 | 54:28:010318:587 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 546 | Газопровод к объекту капитального строительства "Создание и реконструирование объектов системы теплоснабжения г. Черепаново. Строительство отдельно стоящей газовой котельной с последующим выведением котельной N 3 из эксплуатации", расположенному по адресу: Новосибирская область, р-н Черепановский, г. Черепаново, ул. Партизанская, д. 103 | Н0000827 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 547 | Газопровод к объекту капитального строительства "Создание и реконструирование объектов системы теплоснабжения г. Черепаново. Строительство отдельно стоящей газовой котельной с последующим выведением котельной N 10 из эксплуатации", расположенному по адресу: Новосибирская область, р-н Черепановский, г. Черепаново, ул. Б. Хмельницкого, д. 16/1 | Н0000828 | 54:28:010106:799 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 548 | Газопровод к объекту капитального строительства "Создание и реконструирование объектов системы теплоснабжения г. Черепаново. Строительство отдельно стоящей газовой котельной с последующим выведением котельной N 10 из эксплуатации", расположенному по адресу: Новосибирская область, р-н Черепановский, г. Черепаново, микрорайон Северный, д. 2/10 | Н0000829 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 549 | Газопровод к объекту капитального строительства "Создание и реконструирование объектов системы теплоснабжения г. Черепаново. Строительство отдельно стоящей газовой котельной с последующим выведением ЦТП "ЧЗСМ" из эксплуатации", расположенному по адресу: Новосибирская область, р-н Черепановский, г. Черепаново, ул. Заводская, д. 24/1 | Н0000830 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 550 | Газопровод к объекту капитального строительства "Создание и реконструирование объектов системы теплоснабжения г. Черепаново. Строительство отдельно стоящей газовой котельной с последующим выведением котельной N 7 из эксплуатации", расположенному по адресу: Новосибирская область, р-н Черепановский, г. Черепаново, ул. Мичурина, д. 36а/1 | Н0000831 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 551 | Газопровод к объекту капитального строительства "Создание и реконструирование объектов системы теплоснабжения г. Черепаново. Строительство отдельно стоящей газовой котельной с последующим выведением котельной N 1 из эксплуатации", расположенному по адресу: Новосибирская область, р-н Черепановский, г. Черепаново, ул. Пролетарская, д. 97а/1 | Н0000832 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 552 | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Посевная, ул. Вокзальная, дом 4 | Н0000833 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 553 | Газопровод высокого давления, ГРПШ, газопровод низкого давления к жилому дому, расположенный по адресу: Новосибирская область, Болотнинский район, г. Болотное, ул. Озерная, д. 30а | Н0000834 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 554 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский р-н, с. Раздольное, ул. Советская, участок N 1 | Н0000835 | 54:19:130101:1796 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 555 | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, п. Озерный, мкр. Армейский, д. 10 | Н0000836 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 556 | Газопровод высокого давления к производственной базе управления, расположенной по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова, кад. номер зем. уч.: 54:35:051115:1 | Н0000837 | 54:35:051115:214 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 557 | Газопровод низкого давления к участку N 68, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с.н.т. "Элитное-М", сад N 1 | Н0000838 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 558 | Газопровод низкого давления к участку N 67, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с.н.т. "Элитное-М", сад N 1 | Н0000839 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 559 | Газопровод низкого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Морской сельсовет, с. Ленинское, ул. Школьная, 31а | Н0000840 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 560 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Дальняя, д. 30 | Н0000841 | 54:20:010405:396 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 561 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Ордынская, д. 41 | Н0000842 | 54:20:010405:397 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 562 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Мошковский р-н, п. Октябрьский, ул. Светлая, д. 1/2 | Н0000843 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 563 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Северная, д. 4 | Н0000844 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 564 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Обь, ул. Котельная, дом 24 | Н0000845 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 565 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Обь, ул. Котельная, д. 9 | Н0000846 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 566 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, пос. Октябрьский, ул. Набережная, дом 30/1 | Н0000847 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 567 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Морской сельсовет, с. Ленинское, ул. 1-й Морской проезд, д. 30 | Н0000848 | 54:19:072501:7912 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 568 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Озерная, д. 138, кв. 1 | Н0000849 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 569 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Озерная, д. 134, кв. 1 | Н0000850 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 570 | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная, 82. Кадастровый номер земельного участка: 54:35:062190:30 | Н0000851 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 571 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Обь, ул. Котельная, д. 28 | Н0000852 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 572 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Обь, ул. Котельная, д. 26 | Н0000853 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 573 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, г. Искитим, пер. Уклонный, д. 6 | Н0000854 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 574 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, ул. Малая Совиная. Кадастровый номер земельного участка: 54:19:190102:777 | Н0000855 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 575 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, Микрорайон VI, уч. N 18 | Н0000856 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 576 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Войкова, д. 80 | Н0000857 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 577 | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Озерная, д. 48 | Н0000858 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 578 | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский р-н, Морской сельсовет, с. Ленинское, кад. N 54:19:070123:1004 | Н0000859 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 579 | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Обь, ул. Омский тракт, д. 2/2 | Н0000860 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 580 | Газопровод низкого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Абаканская в Советском районе, КНЗУ: 54:35:0919958:59 | Н0000861 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 581 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Плотниково, микрорайон Уютный, ул. Охотничья | Н0000862 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 582 | Газопровод низкого давления к жилому дому по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Чик, ул. Шоссейная, д. 2к. КНЗУ 54:11:050146:47 | Н0000863 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 583 | Газопровод низкого давления к жилому дому по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Чик, ул. Шоссейная, д. 2ж | Н0000864 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 584 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сторожевая, д. 15 | Н0000865 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 585 | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Болотнинский район, г. Болотное, пер. Почтовый, 1а | Н0000866 | 54:03:010413:379 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 586 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Болотнинский р-н, г. Болотное, ул. Калинина, д. 4 | Н0000867 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 587 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Болотнинский район, г. Болотное, пер. Деповский, 16 | Н0000868 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 588 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Болотнинский район, г. Болотное, ул. Омская, дом 1 | Н0000869 | 54:03:011232:147 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 589 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Болотнинский район, г. Болотное, ул. Луговая, 15 | Н0000870 | 54:03:020801:5490 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 590 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Болотнинский район, г. Болотное, ул. Западная, д. 80 | Н0000871 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 591 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Кирова, д. 9, кв. 2 | Н0000872 | 54:20:010112:193 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 592 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 11 | Н0000873 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 593 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, п. Октябрьский, ул. Садовая, д. 2/2 | Н0000874 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 594 | Газопровод высокого давления к нежилым зданиям, расположенным по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Кировский район. Кад. N: 54:35:051845:13 | Н0000875 | 54:35:000000:42698 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 595 | Газопровод высокого и низкого давления к жилым домам, расположенным по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, СНТ "Флора-3" | Н0000876 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 596 | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Связистов, 129 | Н0000877 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 597 | Газопровод к многофункциональному комплексу (производственное здание), расположенному по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится в 40 метрах от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, г. Обь, ул. Станционная, д. 2 | Н0000878 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 598 | Газопровод высокого давления к автономному источнику теплоснабжения (АИТ) ООО "КТС" и ООО "Автотранспорт-сервис", расположенный по адресу: Толмачевское шоссе, Ленинский район, г. Новосибирск | Н0000879 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 599 | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Большая, д. 310/2 | Н0000880 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 600 | Газопровод к зданию гаража стоянки локомотива и дорожной техники, расположенному по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, р.п. Горный. Земельный участок с кадастровым номером 54:24:021101:338 | Н0000881 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 601 | Газопровод высокого давления к земельному участку с кадастровым номером: 54:35:032470:22, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Жуковского | Н0000882 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 602 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский р-он, МО Морской с/с, с. Ленинское, ул. Советская, земельный участок с кадастровым номером 54:19:070124:1262 | Н0000883 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 603 | Газопровод высокого давления к земельному участку с кадастровым номером: 54:35:062190:445, по адресу: НСО, г. Новосибирск, ул. Станционная | Н0000884 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 604 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Суворова, д. 43, кв. 1 | Н0000885 | 54:20:010209:154 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 605 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, р.п. Ордынское, ул. Поселковая, д. 18 | Н0000886 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 606 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, р.п. Ордынское, ул. Луговая, д. 3а | Н0000887 | 54:20:000000:2292 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 607 | Газопровод низкого давления к зданию РТМ, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Кирза, ул. Западная, д. 20 | Н0000888 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 608 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Цветочная, д. 24 | Н0000889 | 54:20:010419:138 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 609 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, р.п. Ордынское, ул. Центральная, д. 27 | Н0000890 | 54:20:010408:494 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 610 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, р.п. Ордынское, ул. Прибрежная, д. 1/1 | Н0000891 | 54:20:010443:300 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 611 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, д. Новый Шарап, ул. Лесная, д. 12, кв. 2 | Н0000892 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 612 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, р.п. Ордынское, ул. Сосновая, д. 3а | Н0000893 | 54:20:010447:173 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 613 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Вагайцево, ул. Южная, д. 24 | Н0000894 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 614 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Вагайцево, ул. Свердлова, д. 125г | Н0000895 | 54:20:000000:2315 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 615 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Вагайцево, ул. Станичная, уч. 16 | Н0000896 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 616 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, р.п. Ордынское, ул. Матросова, д. 17 | Н0000897 | 54:20:010139:169 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 617 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Октябрьская, д. 103б, кв. 1 | Н0000898 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 618 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, р.п. Ордынское, ул. Дачная, д. 6, кв. 1 | Н0000899 | 54:20:010431:175 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 619 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, пос. Чернаково, ул. Садовая, д. 44 | Н0000900 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 620 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский р-н, Красноярский с/с, с. Красный Яр, ул. Ивлева, д. 43 | Н0000901 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 621 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, р.п. Горный, ул. Ленина, д. 3а | Н0000902 | 54:24:020110:200 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 622 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, рабочий п. Горный, ул. Березовая, д. 22 | Н0000903 | 54:24:000000:5435 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 623 | Газопровод низкого давления к квартире, расположенной по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, пос. Горный, ул. Заводская, д. 11, кв. 2 | Н0000904 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 624 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, с. Буготак, ул. Колхозная, д. 76 | Н0000905 | 54:24:043403:190 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 625 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, поселок Горный, улица Центральная, дом 2, квартира 2 | Н0000906 | 54:24:020202:411 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 626 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Буготак, ул. Мира, д. 4 | Н0000907 | 54:24:043407:319 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 627 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Буготак, ул. Колхозная, д. 66 | Н0000908 | 54:24:043403:191 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 628 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, село Буготак, улица Молодежная, дом 14, квартира 1 | Н0000909 | 54:24:000000:5490 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 629 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, с. Буготак, ул. Мира, д. 12, кв. 2 | Н0000910 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 630 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, р.п. Горный, ул. Новогодняя, д. 13/1 | Н0000911 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 631 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, р.п. Горный, ул. Сибирская, д. 33, кв. 1 | Н0000912 | 54:24:000000:5477 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 632 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, с. Буготак, ул. Колхозная, д. 78 | Н0000913 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 633 | Газопровод низкого давления к квартире, расположенной по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Буготак. Кадастровый номер ЗУ: 54:24:043407:0011 | Н0000914 | 54:24:043407:320 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 634 | Газопровод низкого давления к гаражу, расположенному по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Кирпичная, дом 37. Кадастровый номер земельного участка 54:17:010105:33 | Н0000915 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 635 | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Коченево, ул. Промышленная, д. 2 | Н0000916 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 636 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул. Школьная, д. 58, кв. 2 | Н0000917 | 54:17:010304:568 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 637 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. 60 лет Октября. Кадастровый номер земельного участка 54:17:010101:713 | Н0000918 | 54:17:010101:951 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 638 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул. Парковая, д. 45 | Н0000919 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 639 | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Обь, ул. Котельная, кад. N 54:36:020202:206 | Н0000920 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 640 | Газопровод высокого давления к производственному зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Горбаня, д. 4/2 | Н0000921 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 641 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, рабочий поселок Мошково, улица Октябрьская, дом 123 | Н0000922 | 54:18:100115:480 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 642 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Пушкина, д. 39а | Н0000923 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 643 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Вокзальная, дом 45 | Н0000924 | 54:18:100118:535 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 644 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковского района, р.п. Мошково, ул. Мира, д. 33 | Н0000925 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 645 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Логовская, д. 2а, кв. 1 | Н0000926 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 646 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Болотнинский район, г. Болотное, пер. Туннельный, д. 4 | Н0000927 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 647 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Болотнинский район, г. Болотное, ул. Западная, д. 65, кв. 1 | Н0000928 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 648 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Болотное, ул. Строительная, д. 3 | Н0000929 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 649 | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Чановский район, р.п. Чаны, ул. Ленина, д. 245 | Н0000930 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 650 | Газопровод низкого давления к нежилому зданию (торговое помещение), расположенному по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Ситникова, д. 21. Кадастровый номер земельного участка 54:171:010107:594 | Н0000931 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 651 | Газопровод низкого давления к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Чик, ул. Садовая, д. 2б | Н0000932 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 652 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Чик, ул. Садовая, кад. N 54:11:000000:5419 | Н0000933 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 653 | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 43/4 | Н0000934 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 654 | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, с. Филиппово, ул. Советская, д. 25 | Н0000935 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 655 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, п. Чернаково, ул. Ильича, д. 7 | Н0000936 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 656 | Газопровод высокого давления к комплексу сооружений очистки подземных вод в р.п. Ордынского района Новосибирской области, расположенных по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Кирова, 98а, земельный участок с кадастровым номером 54:20:010201:142 | Н0000937 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 657 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Западная, д. 20 | Н0000938 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 658 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Солнечная, д. 19 | Н0000939 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 659 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Юных Ленинцев, д. 3, кв. 1 | Н0000940 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 660 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Лазурная, д. 3 | Н0000941 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 661 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Школьная, д. 5, кв. 1 | Н0000942 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 662 | Газопровод высокого давления к нежилым зданиям, расположенным по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, с. Сокур (производственная зона) | Н0000943 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 663 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Соловьева, д. 37 | Н0000944 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 664 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Соловьева 33. Кадастровый номер земельного участка 54:10:010109:17 | Н0000945 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 665 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, д. Подгорная, ул. Партизанская 1а, кв. 2. Кадастровый номер земельного участка 54:10:022101:0020 | Н0000946 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 666 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, с. Ленинское, микрорайон Классика, земельный участок 22 | Н0000947 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 667 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Морской сельсовет, с. Ленинское, м.к.н. Классика, земельный участок 46 | Н0000948 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 668 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, с. Буготак, ул. Мира, д. 2 | Н0000949 | 54:24:043407:321 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 669 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Буготак, ул. Молодежная, д. 4, кв. 1 | Н0000950 | 54:24:043405:331 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 670 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Буготак, ул. Поперечная, д. 17 | Н0000951 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 671 | Газопровод низкого давления к квартире, расположенной по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, р.п. Горный, ул. Строительная, д. 36 | Н0000952 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 672 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, р.п. Горный, ул. Сибирская, д. 41, кв. 2 | Н0000953 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 673 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, р.п. Горный, ул. Сибирская, д. 35, кв. 1 | Н0000954 | 54:24:020204:362 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 674 | Газопровод низкого давления к квартире, расположенной по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, р.п. Горный, ул. Строительная, д. 30, кв. 1 | Н0000955 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 675 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Черепаново, ул. Баринова, 33 | Н0000956 | 54:28:000000:2613 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 676 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Черепаново, ул. Алтайская, д. 191 | Н0000957 | 54:28:010403:455 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 677 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, МО р.п. Колывань, р.п. Колывань, ул. Некрасова, д. 31/1 | Н0000958 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 678 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Карьерная, д. 15 | Н0000959 | 54:10:010102:1643 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 679 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский р-н, с. Верх-Ирмень, ул. Партизанская, д. 20 | Н0000960 | 54:20:032024:247 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 680 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, Верх-Ирменский сельсовет, с. Верх-Ирмень, ул. Партизанская, дом 25 | Н0000961 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 681 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, д. Новый Шарап, ул. Новая, д. 3, кв. 1 | Н0000962 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 682 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Красный Яр, ул. Ивлева, дом 51 | Н0000963 | 54:20:032333:148 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 683 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Вагайцево, ул. Южная, д. 28 | Н0000964 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 684 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, д. Новый Шарап, ул. Светлая, д. 9 | Н0000965 | 54:20:032215:660 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 685 | Газопровод высокого давления к нежилым помещениям, расположенным по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дачная, д. 60 | Н0000966 | 54:35:000000:41446 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 686 | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова. Земельный уч. с кад. N: 54:35:051125:482 | Н0000967 | 54:35:051125:742 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 687 | Газопровод низкого давления к магазину (складу), расположенному по адресу: Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 32а | Н0000968 | 54:17:010206:632 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 688 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Татарск, ул. Карбышева, дом 50 | Н0000969 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 689 | Газопровод низкого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, р.п. Ордынское, ул. Кирова, д. 85, кв. 1, кв. 2 | Н0000971 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 690 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Урожайная, земельный участок 11 | Н0000972 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 691 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Верх-Ирмень, мкр. Агрогородок, дом 166 | Н0000973 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 692 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: село Красный Яр, улица Советская, дом 41, кв. 1 | Н0000974 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 693 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, р.п. Колывань, ул. Ноздрюхина, д. 7 | Н0000975 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 694 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Чехова, д. 14, кв. 2 | Н0000976 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 695 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Красный Яр, ул. Сергеева, д. 51 | Н0000977 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 696 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский р-н, с. Верх-Ирмень, Агрогородок, д. 131 | Н0000978 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 697 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Красный Яр, ул. Сергеева, д. 45 | Н0000979 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 698 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Герцена, д. 7а | Н0000980 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 699 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, п. Чернаково, ул. Осенняя, д. 7 | Н0000981 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 700 | Газопровод низкого давления к жилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, р.п. Ордынское, ул. Кольцевая, д. 44 | Н0000982 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 701 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский р-н, с. Верх-Ирмень, ул. Коммунистическая, д. 19 | Н0000983 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 702 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Тогучинский р-н, р.п. Горный, ул. Весенняя, д. 36, кв. 2 | Н0000984 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 703 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Мира, д. 90 | Н0000985 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 704 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Верх-Ирмень, Агрогородок, д. 164, кв. 1 | Н0000986 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 705 | Газопровод низкого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, р.п. Ордынское, ул. Звездная, д. 5 | Н0000987 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 706 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Широкая, 16/7 | Н0000988 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 707 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Красный Яр, ул. Обская, д. 4 | Н0000989 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 708 | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Станционный сельсовет, п. Садовый, земельный уч. с кад. N 54:19:112001:9373 | Н0000990 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 709 | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Чик, земельный участок N 54:11:050131:68 | Н0000991 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 710 | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: примерно в 1000 м от ориентира д. Большой Оеш, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Новосибирская область, Колыванский район МО р.п. Колывань. Кадастровый номер земельного участка 54:10:028210:4423 | Н0000992 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 711 | Газопровод низкого давления к административному зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Каргатский район, г. Каргат, ул. Советская, дом 154 | Н0000993 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 712 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Татарск, ул. Закиревского д. 129б | Н0000994 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 713 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Криводановский сельсовет, село Криводановка, улица Административная, участок N 50 | Н0000995 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 714 | Газопровод низкого давления к административному зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Каргатский район, г. Каргат, ул. Советская, дом 158 | Н0000996 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 715 | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, р.п. Горный, ул. Центральная, дом 1а | Н0000997 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 716 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, п. Октябрьский, ул. Луговая, д. 24. Кадастровый номер земельного участка: 54:18:020101:1044 | Н0000998 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 717 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Вагайцево, ул. Гагарина, д. 50 | Н0000999 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 718 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Верх-Ирмень, Агрогородок, д. 164, кв. 2 | Н0001000 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 719 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Вагайцево, ул. Южная, дом 6 | Н0001001 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 720 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Степная, д. 9, кв. 1 | Н0001002 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 721 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский р-н, с. Верх-Ирмень, ул. Коммунистическая, д. 9/1 | Н0001003 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 722 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Северная, д. 30, кв. 1 | Н0001004 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 723 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Суворова, д. 29 | Н0001005 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 724 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, р.п. Ордынское, ул. Степная, д. 7, кв. 4 | Н0001006 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 725 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Тогучинский р-н, р.п. Горный, ул. Весенняя, д. 34, кв. 2 | Н0001007 | 54:24:020203:260 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 726 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Тогучинский р-н, р.п. Горный, ул. Сибирская, д. 33, кв. 2 | Н0001008 | 54:24:000000:5480 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 727 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Кедровая, дом 34. Кадастровый номер земельного участка 54:10:010102:348 | Н0001009 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 728 | Газопровод высокого давления к газовой модульной отопительной котельной в с. Новоульяновское, расположенной по адресу: Новосибирская область, Барабинский район, с. Новоульяновское, ул. Сибирская д. 30 | Н0001010 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 729 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Татарский район, с. Северотатарское, ул. Юбилейная, дом 32 | Н0001011 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 730 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Чулымский район, г. Чулым, ул. Урицкого, д. 50а, кв. 7 | Н0001012 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 731 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Бегичева, д. 59 | Н0001013 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 732 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский р-н, Морской с/с, с. Ленинское, ул. 2-й Морской проезд, уч. 31 | Н0001014 | 54:19:072501:8252 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 733 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Матросова, дом 2а | Н0001015 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 734 | Газопровод к автономному источнику теплоснабжения здания гаража, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Толмачевская. Кадастровый номер земельного участка 54:35:062655:57 | Н0001016 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 735 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Речная, д. 4 | Н0001017 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 736 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Каменский сельсовет, с. Каменка. Кадастровый номер земельного участка: 54:19:120201:290 | Н0001019 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 737 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Каменский сельсовет, с. Каменка, ул. Полевая, д. 27а | Н0001020 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 738 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Морской сельсовет, село Ленинское. Кадастровый номер земельного участка 54:19:072501:2513 | Н0001021 | 54:19:072501:7910 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 739 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский р-н, Морской с/с, с. Ленинское, ул. 2-й Морской проезд, 25 | Н0001022 | 54:19:072501:8257 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 740 | Газопровод низкого давления к нежилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский р-н, р.п. Колывань, ул. Маяковского, д. 2/1 | Н0001023 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 741 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский р-н, р.п. Колывань, ул. Маяковского, д. 2/2 | Н0001024 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 742 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Некрасова, д. 1б | Н0001025 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 743 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Некрасова, д. 1в | Н0001026 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 744 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Войкова, д. 148 | Н0001027 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 745 | Газопровод высокого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Пролетарская, д. 54. Кадастровый номер земельного участка: 54:35:0000:31350 | Н0001028 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 746 | Газопровод к нежилому зданию расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Бородина, д. 68/2 | Н0001029 | 54:35:051165:1887 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 747 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Кольцевая, д. 6. Кад. N 54:19:190101:76 | Н0001030 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 748 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, ст. Мочище, пер. Линейный, дом 6. Кад. N 54:19:110102:1465 | Н0001031 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 749 | Газопровод низкого давления к квартире, расположенной по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Майская, д. 30, кв. 2 | Н0001032 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 750 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Обь, ул. Котельная, дом 11а | Н0001033 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 751 | Газопровод низкого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Сиреневая, д. 9 | Н0001034 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 752 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, ст. Мочище, ул. Полевая, уч. 12 | Н0001035 | 54:19:110102:1872 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 753 | Газопровод низкого давления к нежилому помещению, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Красный Яр, ул. Ленина, д. 33 | Н0001036 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 754 | Газопровод высокого давления к складу, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Гуляева, д. 82. КНЗУ 54:34:010702:577 | Н0001037 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 755 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Вагайцево, ул. Юбилейная, д. 11, кв. 2 | Н0001038 | 54:20:022538:157 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 756 | Газопровод к нежилому помещению, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Фрунзе, дом 8/1 | Н0001039 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 757 | Газопровод к нежилому помещению, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Фрунзе, дом 8а | Н0001040 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 758 | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Советская, 71/2 | Н0001041 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 759 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Куйбышевский район, с. Нагорное, ул. Рабочая, д. 1/2 | Н0001042 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 760 | Газопровод высокого давления к зданию детского сада-яслей, расположенного по адресу: Новосибирская область, Чановский район, р.п. Чаны, ул. 30 лет Победы. Кадастровый номер земельного участка: 54:27:010124:200 | Н0001043 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 761 | Газопровод высокого давления к АИТ плавательного бассейна, расположенного по адресу: Новосибирская область, Каргатский район, г. Каргат, земельный участок с кадастровым номером: 54:09:010125:285 | Н0001044 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 762 | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Коченевский р-н, р.п. Чик, ул. Садовая, N 7а | Н0001018 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 763 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Весенняя, д. 1а | Н0001045 | 54:20:010243:170 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 764 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Ордынская, д. 20 | Н0001046 | 54:20:010407:371 | ООО "Газпром газораспределение Томск", ИНН 7017203428 | 2021 |
| 765 | Газопровод межпоселковый ГРС "Мошково" - р.п. Станционно-Ояшинский Мошковского района Новосибирской области | OS\_0024651 | 54:18:000000:3534 | ООО "Газпром межрегионгаз", ИНН 5003021311 | 2022 |
| 766 | Газопровод межпоселковый р.п. Мошково - п. Красногорский - д. Кузнецовка - с. Ташара с отводом на с. |  |  |  |  |
| 767 | Новомошковское Мошковского района Новосибирской области | OS\_0024618 | 54:18:000000:3529 | ООО "Газпром межрегионгаз", ИНН 5003021311 | 2022 |

Применяемые сокращения:

АГНКС - автомобильная газонаполнительная компрессорная станция;

АИТ - автономный источник теплоснабжения;

ГРС - газораспределительная станция;

Г/пр - газопровод;

ДНТ - дачное некоммерческое товарищество;

ж/д - железнодорожная станция;

ж/м - жилмассив;

ЗУ - земельный участок;

КНЗУ - кадастровый номер земельного участка;

Куйбыш. р-н - Куйбышевский район;

МО - муниципальное образование;

НСО/НО - Новосибирская область;

НД - низкого давления;

озд. - оздоровительный;

пр. - протяженность;

р-н - район;

сел. пос. - сельское поселение;

СНТ/с.н.т. - садовое некоммерческое товарищество;

сс (с/с) - сельсовет;

уч-к - участок.

Приложение N 2

к подпрограмме "Газификация"

государственной программы

Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное хозяйство

Новосибирской области"

ПОЛОЖЕНИЕ

по ранжированию объектов газификации (газоснабжения)

для определения ежегодного перечня объектов

газификации (газоснабжения)

(далее - Положение)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области  от 15.02.2017 [N 45-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978B2C82CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K), от 01.08.2017 [N 300-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12231DE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D85C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 24.12.2018 [N 527-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE13271CEB7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F84C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K),  от 17.06.2019 [N 237-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D82C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 01.04.2020 [N 89-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE10251DE976A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D81C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 12.05.2020 [N 166-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102B18EF7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F84C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K),  от 01.09.2020 [N 364-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C85C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 29.09.2020 [N 420-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112118EE7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D81CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 26.01.2021 [N 13-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112419E978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D84C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K),  от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C8FC0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) |  |

I. Общие положения

1. Настоящее Положение предназначено для установления принципов ранжирования объектов газификации (газоснабжения) в целях определения ежегодного перечня объектов газификации (газоснабжения) для их реализации в рамках мероприятий подпрограммы "Газификация" на очередной финансовый год (далее - перечень объектов подпрограммы) исходя из объемов средств, выделенных на реализацию программных мероприятий из областного бюджета Новосибирской области.

2. Ранжированным перечнем в данном случае является упорядоченный список объектов по критериям, установленным Положением. Процедура ранжирования представляет собой процесс упорядочения объектов в зависимости от значения того или иного критерия, соответствующего данному объекту. Объекту, имеющему максимальное значение критерия, присваивается наивысший ранг, а объекту, имеющему минимальное значение критерия, - самый низший ранг. При этом высшим рангом считается 1, а низшим - число, соответствующее количеству объектов в анализируемом множестве.

3. Ранжированный перечень состоит из трех разделов:

перечень объектов систем газоснабжения (высокого, среднего и низкого давления), в том числе в целях перевода групповых установок сжиженного газа на природный газ;

перечень объектов систем газоснабжения низкого давления, обеспечивающих подключение к ним домовладений;

перечень объектов проектирования систем газоснабжения (высокого, среднего и низкого давления), в том числе в целях перевода групповых установок сжиженного газа на природный газ.

Ранжирование осуществляется внутри каждого раздела самостоятельно. Объекту, строительство (проектирование) которого осуществляется в рамках инвестиционной программы публичного акционерного общества "Газпром" (далее - ПАО "Газпром"), наивысший ранг присваивается автоматически. Если таких объектов несколько, ранжирование между ними осуществляется в зависимости от сроков пуска газа либо количества проектного расхода газа. У объектов с ближайшими сроками пуска газа - более высокий ранг, при совпадении сроков - более высокий ранг у объектов с наибольшим объемом расхода газа.

Объекту, строительство которого включено в наказы избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области (при наличии данных наказов), присваивается более высокий ранг после объектов, включенных в инвестиционную программу ПАО "Газпром", но с учетом критериев ранжирования для объектов, не участвующих в инвестиционной программе ПАО "Газпром".

Объекту, строительство которого предусматривается по проекту, разработанному за счет средств граждан Новосибирской области, по условиям ранее действовавшей долгосрочной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA8152518E675FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978B2985CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) "Развитие газификации территорий населенных пунктов Новосибирской области на 2012 - 2016 годы", утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2011 N 410-п, наивысший ранг присваивается автоматически, вне зависимости от объектов, участвующих в инвестиционной программе ПАО "Газпром" и федеральных программах. Если таких объектов несколько, ранжирование между ними осуществляется в зависимости от значения показателя бюджетной эффективности капитальных вложений по объектам строительства. Объекты с наименьшим значением Эд имеют наибольший ранг.

Объекту, строительство которого предусматривается в рамках федеральных программ, наивысший ранг присваивается автоматически, вне зависимости от объектов, участвующих в инвестиционной программе ПАО "Газпром". Объекту, проектирование которого предусматривается от объектов, участвующих в инвестиционной программе ПАО "Газпром", наивысший ранг присваивается автоматически, но после объектов, строительство которых предусматривается в рамках федеральных программ, а также после завершения строительства объектов по ранее запроектированным проектам, участвующим в инвестиционной программе ПАО "Газпром".

(п. 3 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112118EE7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D80C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.09.2020 N 420-п)

II. Критерии ранжирования для объектов, не участвующих

в инвестиционной программе ПАО "Газпром"

4. Ранжированный перечень в части объектов, не участвующих в инвестиционной программе ПАО "Газпром", формируется на основании заявок администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.

5. Заявки администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской области в свою очередь формируются на основании муниципальных программ газификации, выполненных в строгом соответствии со схемами газоснабжения, а также с учетом обращения заявителей, являющихся таковыми в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450D0504A913294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (далее - постановление 1547). Порядок взаимодействия между министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее - министерство) и администрациями муниципальных образований Новосибирской области по обмену информацией в части учета всех обращений заявителей в целях исполнения постановления N 1547 утверждается приказом министерства.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C8FC0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

6. Критериями ранжирования являются значения показателей бюджетной эффективности капитальных вложений.

7. Значение показателя бюджетной эффективности капитальных вложений по объектам строительства, реконструкции систем газоснабжения высокого, среднего и низкого давления, в том числе в целях перевода групповых установок сжиженного газа на природный газ, по формуле:

Эд = Ад / К, где:

Эд - показатель бюджетной эффективности капитальных вложений;

К - количество подключаемых к системе газоснабжения домовладений, предполагаемое в результате строительства, реконструкции объектов систем газоснабжения (высокого, среднего давления), в том числе в целях перевода групповых установок сжиженного газа на природный газ, единиц;

Ад - запрашиваемый размер бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области, необходимый для строительства, реконструкции объектов систем газоснабжения (высокого, среднего давления), обеспечивающий подключение к системе газоснабжения домовладений в размере "К".

Объекты с наименьшим значением Эд имеют наибольший ранг.

III. Формирование ранжированного перечня

объектов газификации (газоснабжения)

8. Подготовка проекта ранжированного перечня осуществляется специалистами отдела газификации министерства.

Проект ранжированного перечня объектов газификации (газоснабжения) рассматривается специально созданной комиссией. Положение о комиссии, ее состав (в состав обязательно включаются представители профильного комитета Законодательного Собрания Новосибирской области, газораспределительных, проектных организаций) утверждаются приказом министерства.

9. Комиссия утверждает ранжированный перечень протоколом. Комиссия собирается для утверждения ранжированного перечня не реже одного раза в год. Сбор комиссии в целях актуализации утвержденного ранжированного перечня может осуществляться по инициативе министерства, одного или нескольких членов комиссии.

10. [Заявки](#P10087) на участие в мероприятиях подпрограммы принимаются министерством от администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской области в срок до 1 июля года, предшествующего году строительства объекта, по форме согласно приложению к настоящему положению.

(п. 10 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112419E978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D84C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 26.01.2021 N 13-п)

11. Утвержденный комиссией ранжированный перечень объектов газификации (газоснабжения) является руководящим документом для определения перечня объектов подпрограммы на очередной год. Перечень объектов формируется министерством исходя из объемов средств, выделенных на реализацию программных мероприятий из областного бюджета Новосибирской области, в соответствии с [Порядком](#P15616) предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по проектированию и строительству объектов газификации подпрограммы "Газификация" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" и [Порядком](#P15748) предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий (развитие газификации) подпрограммы "Газификация" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" и выносится на рассмотрение Правительства Новосибирской области в форме проекта распоряжения Правительства Новосибирской области ежегодно в срок до 1 апреля текущего финансового года.

(п. 11 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C85C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.09.2020 N 364-п)

IV. Требования к заявкам муниципальных образований

Новосибирской области на включение объектов газификации

(газоснабжения) в ранжированный перечень

12. С 1 января 2016 года объекты газификации (газоснабжения) в заявке от муниципальных образований (муниципальные районы, городские округа) Новосибирской области принимаются только в части софинансирования расходов по строительству, за исключением расходов на проведение проектных и изыскательских работ и (или) подготовку проектной документации. Заявки на проектирование принимаются от муниципальных образований Новосибирской области, участвующих в программных мероприятиях по синхронизации подготовки потребителей к приему природного газа с ПАО "Газпром".

Прием заявок на софинансирование расходов за счет средств областного бюджета Новосибирской области по приобретению объектов газификации (газоснабжения) в муниципальную собственность с 1 января 2016 года не осуществляется.

13. Муниципальные образования (муниципальные районы, городские округа) Новосибирской области подают только одну заявку в год в срок до 1 июля года, предшествующего году строительства (проектирования) объекта.

14. Заявки администраций муниципальных образований, выполнивших обязательства в части количества подключаемых к газу домовладений в объеме менее 80% от запланированного, а от объектов, построенных в рамках программных мероприятий по синхронизации подготовки и подключения потребителей к приему природного газа с ПАО "Газпром", в объеме менее 100% от запланированного, в ранжированный перечень включаются после объектов, имеющих самый низкий ранг.

(п. 14 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE10251DE976A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D81C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.04.2020 N 89-п)

15. Требования к заявкам муниципальных образований Новосибирской области:

1) наличие утвержденной программы газификации муниципального района, и (или) городского округа, и (или) городского (сельского) поселения Новосибирской области;

(пп. 1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE13271CEB7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F83C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.12.2018 N 527-п)

2) наличие актуальной схемы газоснабжения муниципального района и (или) городского (сельского) поселения;

3) наличие согласованной схемы теплоснабжения муниципального образования, соответствующей [требованиям](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450F0E04A812294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBB8472A928278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK) к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

4) соответствие проектных решений актуальной схеме газоснабжения муниципального района и (или) городского (сельского) поселения;

5) наличие средств по софинансированию за счет бюджета муниципального образования в соответствии с:

а) [приложением N 10](#P15616) к государственной программе "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" "Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по проектированию и строительству объектов газификации подпрограммы "Газификация" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области";

(пп. "а" в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C85C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.09.2020 N 364-п)

б) [приложением N 11](#P15748) к государственной программе "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" "Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий (развитие газификации) подпрограммы "Газификация" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области";

(пп. "б" в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C85C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.09.2020 N 364-п)

(пп. 5 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D82CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

Несоответствие заявки данным требованиям является основанием для ее отклонения.

Приложение

к положению

по ранжированию объектов газификации

(газоснабжения) для определения

ежегодного перечня объектов

газификации (газоснабжения)

ЗАЯВКА

от администрации муниципального района (городского округа)

НСО на участие в мероприятиях подпрограммы "Газификация"

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112118EE7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8FC7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.09.2020 N 420-п.

Приложение

к положению

по ранжированию объектов газификации

(газоснабжения) для определения

ежегодного перечня объектов

газификации (газоснабжения)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введено [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112419E978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D84CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области  от 26.01.2021 N 13-п) |  |

Форма

ЗАЯВКА

от администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ муниципального района

(городского округа) НСО на \_\_\_\_\_\_ год на участие

в мероприятиях подпрограммы "Газификация"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта согласно ПСД/для объектов по разработке ПСД - наименование предполагаемого к реализации проекта | Для объектов по разработке ПСД - наличие согласованного с министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области технического задания на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию объектов систем газоснабжения (высокого, среднего и низкого давления) | Сведения по домовладениям | | | | | Дата и номер постановления об утверждении схемы газоснабжения муниципального образования | Наименование, N, дата утвержденной программы газификации муниципального района и (или) городского округа Новосибирской области |
| N и дата положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность сметной стоимости | сметная стоимость в текущих ценах по утвержденной проектной документации, тыс. руб. | для объектов по разработке ПСД - оценочная стоимость по итогам анализа коммерческих предложений, тыс. руб. | протяженность сетей согласно ПСД, км/  для объектов по разработке ПСД - оценочно по схеме газоснабжения, км | количество домовладений, переводимых на газ, согласно ПСД, всего/от групповых установок сжиженного газа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава муниципального района (городского округа) Ф.И.О.

(подпись)

(дата)

Приложение N 3

к подпрограмме "Газификация"

государственной программы

Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное хозяйство

Новосибирской области"

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, подтверждающих соответствие

газораспределительных организаций условиям для применения

налоговой льготы, предусмотренной статьей 8.11 Закона

Новосибирской области от 16.10.2003 N 142-ОЗ "О налогах

и особенностях налогообложения отдельных категорий

налогоплательщиков в Новосибирской

области", и порядок их представления

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14201DE77BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C86C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.05.2023 N 222-п.

Приложение N 5

к государственной программе

Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное хозяйство

Новосибирской области"

Подпрограмма "Чистая вода"

государственной программы Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области  от 12.02.2016 [N 39-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA7152619E875FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B97882887CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K), от 15.02.2017 [N 45-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978B2C81CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K), от 15.03.2017 [N 86-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615241FEC75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B97892981CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K),  от 01.08.2017 [N 300-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12231DE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D82C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 12.03.2018 [N 92-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12251EEA79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F80C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.04.2018 [N 162-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE122B18ED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892884C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K),  от 24.12.2018 [N 527-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE13271CEB7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F83C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 26.02.2019 [N 52-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE132411EE7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C85C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 17.06.2019 [N 237-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D81C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K),  от 08.10.2019 [N 392-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE10201FE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E83CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 01.04.2020 [N 89-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE10251DE976A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D81C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 12.05.2020 [N 166-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102B18EF7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F84C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K),  от 01.09.2020 [N 364-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C85C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 29.09.2020 [N 420-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112118EE7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8FC4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 26.01.2021 [N 13-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112419E978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D84CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K),  от 13.04.2021 [N 120-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E80C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 24.01.2022 [N 12-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E87C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 29.03.2022 [N 126-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F84CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K),  от 19.07.2022 [N 329-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C86C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C8FCFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) |  |

I. ПАСПОРТ

подпрограммы государственной программы Новосибирской области

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | Государственная программа Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" (далее - государственная программа) |
| (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 [N 300-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12231DE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D82C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 17.06.2019 [N 237-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D80C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) | |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма государственной программы "Чистая вода" (далее - подпрограмма) |
| Разработчики подпрограммы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE122B18ED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892884C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.04.2018 N 162-п) | |
| Государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) подпрограммы | Государственный заказчик-координатор: министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее - МЖКХиЭ НСО).  Государственные заказчики: МЖКХиЭ НСО, министерство строительства Новосибирской области, департамент по тарифам Новосибирской области, министерство сельского хозяйства Новосибирской области (далее - министерство сельского хозяйства) |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615241FEC75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B9789298FCD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 15.03.2017 N 86-п) | |
| Руководитель подпрограммы | Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области |
| (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 12.03.2018 [N 92-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12251EEA79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F80C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 24.12.2018 [N 527-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE13271CEB7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F83C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) | |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель: обеспечение населения Новосибирской области качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве.  Задачи:  Задача 1. Развитие и реконструкция систем водоснабжения в муниципальных образованиях Новосибирской области.  Задача 2. Развитие и реконструкция систем водоотведения в муниципальных образованиях Новосибирской области.  Задача 3. Устранение дефицита водоснабжения в муниципальных образованиях Новосибирской области.  Задача 4. Совершенствование системы управления сектором водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях Новосибирской области |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | Период реализации подпрограммы: 2015 - 2026 годы.  Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 [N 300-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12231DE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D82C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 17.06.2019 [N 237-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D80C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C8EC7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) | |
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 17 592 494,3 тыс. руб., из них:  2015 год - 875 803,8 тыс. руб.;  2016 год - 197 058,7 тыс. руб.;  2017 год - 427 951,6 тыс. руб.;  2018 год - 826 504,2 тыс. руб.;  2019 год - 1 284 143,8 тыс. руб.;  2020 год - 941 565,4 тыс. руб.;  2021 год - 1 271 908,0 тыс. руб.;  2022 год - 2 143 304,2 тыс. руб.;  2023 год - 5 721 770,2 тыс. руб.;  2024 год - 2 448 995,4 тыс. руб.;  2025 год - 726 744,5 тыс. руб.;  2026 год - 726 744,5 тыс. руб. |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C8EC4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п) | |
| Основные целевые индикаторы подпрограммы | Количество объектов систем водоснабжения, построенных (введенных в эксплуатацию) и реконструируемых в отчетном году;  доля населения Новосибирской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;  доля городского населения Новосибирской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;  количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения в Новосибирской области, предусмотренных региональными программами;  доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;  количество объектов систем водоотведения, построенных (введенных в эксплуатацию) и реконструированных в отчетном году;  доля сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод;  абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D80CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п;  абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978B2D84CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 45-п |
| (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 [N 45-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978B2D84CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K), от 17.06.2019 [N 237-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D80CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, выраженные в количественно измеримых показателях | В рамках реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов:  количество объектов систем водоснабжения, построенных (введенных в эксплуатацию) и реконструируемых за период действия подпрограммы, достигнет показателя 154;  доля населения Новосибирской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составит 91,8%;  доля городского населения Новосибирской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составит 100%;  количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения в Новосибирской области достигнет показателя 21;  доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, составит 97,2% (что на 1,2 проц. п. выше уровня 2014 года);  в период с 2017 года по 2026 год ввести в эксплуатацию 8 объектов систем водоотведения;  доля сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод составит 97,5% (что на 1,3 проц. п. выше уровня 2014 года);  абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8FC2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п |
| (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 [N 300-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12231DE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D81C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.04.2018 [N 162-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE122B18ED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892883C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 17.06.2019 [N 237-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8FC2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 08.10.2019 [N 392-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE10201FE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E82C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 01.04.2020 [N 89-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE10251DE976A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D80C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 12.05.2020 [N 166-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102B18EF7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F83C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 26.01.2021 [N 13-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112419E978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D83CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 13.04.2021 [N 120-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8FC3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 24.01.2022 [N 12-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E86C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 29.03.2022 [N 126-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F83C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C8EC1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) | |

II. Характеристика сферы действия подпрограммы

Одной из самых острых задач на сегодняшний день является проблема обеспечения населения Новосибирской области питьевой водой в достаточном количестве, нормативного качества и очистка образующихся бытовых стоков до экологически нормативного уровня.

Ежегодно население Новосибирской области потребляет более 294 млн. куб. м воды для питьевых и коммунальных нужд, от качества которой зависит сохранение здоровья населения на уровне, соответствующем критериям цивилизованного общества, обеспечение комфортных условий проживания, продолжительность жизни.

На территории Новосибирской области эксплуатируются 10 поверхностных и 2792 подземных водозабора, 15 водопроводных очистных сооружений и 10 блочно-модульных установок водоподготовки, 18 канализационных очистных сооружений с биологической очисткой сточных вод, 209 канализационных насосных станций, более 10,1 тыс. км водопроводных и 2,4 тыс. км канализационных сетей.

Из 1580 городов и сельских населенных пунктов на территории Новосибирской области поверхностные источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения используются только в 39 городских округах и сельских населенных пунктах. Водоснабжение потребителей на остальной территории Новосибирской области осуществляется из подземных водозаборов. Качество и природно-экологические характеристики подземных вод на территории области не одинаковы. Зачастую в подземных водах наблюдается повышенное содержание железа, марганца, отмечается превышение общей жесткости, нередко присутствует аммиак и сероводород.

Около 20% населения Новосибирской области не обеспечено услугами централизованного водоснабжения. Кроме того, в некоторых населенных пунктах часть населения использует для питьевых целей воду из децентрализованных источников. Как правило, качество этой воды низкое вследствие слабой защищенности водоносных горизонтов от загрязнения с поверхностных территорий и несоблюдения установленных поясов зон санитарной охраны.

На сегодняшний день дефицит мощностей сооружений по водоподготовке составляет более 100 тыс. куб. м в сутки.

Из 35 муниципальных районов и городских округов Новосибирской области только в 19 имеются системы канализования. Канализационные очистные сооружения имеют 18 муниципальных образований Новосибирской области и город Новосибирск. Нормативную очистку хозяйственно-бытовых сточных вод обеспечивают только канализационные очистные сооружения города Новосибирска, остальные работают неэффективно, так как эксплуатируются более 30 лет и характеризуются значительным физическим и моральным износом основных фондов и требуют срочной реконструкции.

Ежегодно без предварительной очистки на рельеф местности и в поверхностные водные объекты сбрасывается более 70 млн. куб. м загрязненных сточных вод.

Дефицит мощностей канализационных очистных сооружений в настоящее время достигает 180 тыс. куб. м в сутки.

Состояние систем водоснабжения в муниципальных образованиях Новосибирской области характеризуется также высоким уровнем износа водозаборных сооружений. Более 30% водозаборных скважин, построенных в 70 - 80-х годах, выработали свой технический ресурс и дальнейшей эксплуатации не подлежат.

В соответствии со [статьей 34](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450A0F00AB13294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBB8412F948278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK) Водного кодекса Российской Федерации, [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12241BE679A3A025477D3C69E8CFF39AFC1226978E3287CECBCDE7B7aFf3K) администрации Новосибирской области от 08.09.2008 N 254-па "Об утверждении перечня городов и других населенных пунктов Новосибирской области, для обеспечения питьевой водой граждан которых необходимо осуществить резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на случай возникновения чрезвычайной ситуации, и резервировании источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения" утвержден перечень городов и других населенных пунктов Новосибирской области, для обеспечения питьевой водой жителей которых необходимо осуществить резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Однако ввиду дефицита финансовых средств местных бюджетов и не предусмотренных на эти цели средств областного бюджета Новосибирской области реализация запланированных мероприятий не осуществляется.

За период 2013 - 2015 гг. в Новосибирской области построено 50 скважин, оборудованных зонами санитарной охраны и обустроенных контрольно-измерительными приборами и автоматикой, построено и реконструировано свыше 240,0 км водопроводных сетей, 6 водонапорных башен. Введено в эксплуатацию более 7 блочно-модульных установок по водоподготовке, станция обезжелезивания в р.п. Мошково, проведены работы по реконструкции поверхностных водозаборов в городе Искитиме и городе Новосибирске. Выполнены работы по реконструкции насосно-фильтровальной станции в п. Новояркуль Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района, строительству станции обезжелезивания в городе Черепаново. Завершено строительство резервуара чистой воды в городе Искитиме.

В ходе реализации проекта по реконструкции насосно-фильтровальной станции N 1 города Новосибирска сдан в эксплуатацию крупнейший в стране блок ультрафиолетового обеззараживания питьевой воды производительностью 350 тыс. куб. м/сутки.

Реализация приоритетных проектов по развитию водопроводного комплекса Новосибирской области позволила снизить показатели аварийности на системах водоснабжения, возросло качество предоставляемой услуги по водообеспечению потребителей. Если доля населения, употребляющего питьевую воду нормативного качества, до 2005 года составляла около 68%, то на 01.09.2015 более 78% населения Новосибирской области употребляет питьевую воду, соответствующую гигиеническим нормативам по органолептическим, химическим и микробиологическим показателям.

Водные объекты и источники питьевого водоснабжения имеют важнейшее значение для социально-экономического развития Новосибирской области. Загрязнение водных объектов при отсутствии водоочистных сооружений либо недостаточной барьерной роли действующих сооружений по водоочистке сохраняет острой проблему водообеспечения во многих населенных пунктах Новосибирской области и создает серьезную опасность для здоровья населения.

III. Цели и задачи, целевые индикаторы подпрограммы

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D87C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п.

IV. Характеристика мероприятий подпрограммы

Система основных мероприятий подпрограммы,

реализуемых до 2018 года включительно

(введено [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E87C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области

от 17.06.2019 N 237-п;

в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F82C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области

от 29.03.2022 N 126-п)

Для обеспечения решения задач и достижения поставленной цели подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

1. Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области субсидий за счет средств областного бюджета на условиях софинансирования из бюджетов муниципальных образований Новосибирской области на строительство и реконструкцию объектов централизованных систем холодного водоснабжения, включая субсидии в 2015 году, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450B0601AA12294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CABB462D918278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK) развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, в том числе на:

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 [N 45-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978B2E8ECD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K), от 28.04.2018 [N 162-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE122B18ED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892882C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

строительство, реконструкцию станций по водоподготовке (насосно-фильтровальные станции, станции обезжелезивания и деманганации, технологически связанные сети инженерно-технического обеспечения), включая разработку проектно-сметной документации для таких станций и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации;

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 [N 45-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978B2F86CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K), от 28.04.2018 [N 162-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE122B18ED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892882C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

строительство, реконструкцию модульных установок по водоочистке (комплексных фильтров);

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978B2F85CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 45-п)

завершение строительства, реконструкции водопроводных сетей, принятых к строительству (реконструкции) до 01.01.2016, ввод в эксплуатацию которых планируется осуществить до конца 2018 года, а также на строительство, реконструкцию водопроводных сетей (в 2016 году), предусмотренных в рамках утвержденных плановых мероприятий, связанных с подготовкой к значимым историческим событиям для Новосибирской области;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978B2F84CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 45-п; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE13271CEB7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F82C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.12.2018 N 527-п)

строительство водозаборных скважин, расчетный дебит которых должен соответствовать требуемому водопотреблению населением на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды, с учетом мероприятий по доведению качества воды до нормативных требований [СанПиН 2.1.4.1074-01](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A400B0F03AF17294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBB8472A918278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK) "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", перспективы развития соответствующего населенного пункта, а также прогнозируемого риска выхода из строя существующих водозаборных скважин, выработавших свой производственный ресурс; тампонажные работы бездействующих скважин; устройство зон санитарной охраны;

мероприятия по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам (далее - НИОКР).

Предоставление субсидий муниципальным образованиям Новосибирской области из областного бюджета Новосибирской области, включая субсидии в 2015 году, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450B0601AA12294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CABB462D918278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK) развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, в том числе на строительство локальных водопроводов в сельской местности Новосибирской области, будет осуществляться в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных главному распорядителю бюджетных средств - министерству сельского хозяйства. Министерство сельского хозяйства организует реализацию и финансирование строительства локальных водопроводов в сельской местности Новосибирской области в рамках своих полномочий; готовит предложения об уточнении перечня объектов водоснабжения, заявки на финансирование на очередной финансовый год; в рамках своих полномочий заключает соглашения с администрациями муниципальных районов Новосибирской области на перечисление денежных средств местным бюджетам, обеспечивает методическое сопровождение реализации данного мероприятия и контроль за их целевым и эффективным использованием.

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 [N 45-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978B2F82CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K), от 28.04.2018 [N 162-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE122B18ED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892882C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

2. Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области субсидий за счет средств областного бюджета на условиях софинансирования из бюджетов муниципальных образований Новосибирской области на строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978B2F8FCD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 45-п)

строительство канализационных очистных сооружений, включая разработку проектно-сметной документации для таких станций и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации (в том числе канализационных насосных станций, сооружений механической и биологической очистки, сооружений по обработке и обезвоживанию осадка, технологически связанных сетей инженерно-технического обеспечения);

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE122B18ED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892882C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.04.2018 N 162-п)

реконструкция канализационных очистных сооружений, включая разработку проектно-сметной документации для таких сооружений (в том числе канализационных насосных станций, сооружений механической и биологической очистки, сооружений по обработке и обезвоживанию осадка, технологически связанных сетей инженерно-технического обеспечения);

в 2016 - 2018 годах на строительство, реконструкцию канализационных сетей, коллекторов, начатых строительством в рамках подпрограммы "Чистая вода" до 01.01.2016, построенные участки которых не эксплуатируются, ввод в эксплуатацию которых планируется осуществить до конца 2018 года.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978B2887CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 45-п)

3. Предоставление субсидий на условиях софинансирования из бюджетов муниципальных образований Новосибирской области муниципальным образованиям Новосибирской области на строительство резервных водозаборов в муниципальных образованиях Новосибирской области, в том числе:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978B2885CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 45-п)

устройство систем резервных водозаборов, включая гидрогеологические исследования, изыскания, гидро-, геолого-разведочные работы, разведочные или поисковые работы, разработку проектно-сметной документации для таких систем и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, в городах и населенных пунктах Новосибирской области, [перечень](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12241BE679A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C85CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) которых утвержден постановлением администрации Новосибирской области от 08.09.2008 N 254-па "Об утверждении перечня городов и других населенных пунктов Новосибирской области, для обеспечения питьевой водой граждан которых необходимо осуществить резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на случай возникновения чрезвычайной ситуации, и резервировании источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения";

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 [N 45-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978B2883CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K), от 28.04.2018 [N 162-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE122B18ED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892882C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

строительство резервуаров чистой воды и других сооружений-накопителей для обеспечения необходимого запаса воды на случай аварийных и чрезвычайных ситуаций.

[Положение](#P10400) по ранжированию объектов водоснабжения и водоотведения для определения ежегодного перечня объектов водоснабжения и водоотведения приведено в приложении к подпрограмме.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C85CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.09.2020 N 364-п)

Подпрограмма предусматривает оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение населения питьевой водой, безопасной в эпидемическом отношении, безвредной по химическому составу и имеющей благоприятные органолептические свойства; устранение дефицита водоснабжения в муниципальных образованиях Новосибирской области; восстановление, охрану и рациональное использование водоисточников; улучшение социально-экологической обстановки в Новосибирской области; сбор и очистку образующихся коммунально-бытовых сточных вод до экологически допустимого уровня.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978B288FCD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 45-п)

Реализация мероприятий подпрограммы также предусматривает привлечение средств внебюджетных источников, в том числе частных инвестиций.

Строительство объектов систем водоснабжения и водоотведения города Новосибирска осуществляется за счет средств внебюджетных источников - Муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ".

Отчет о строительстве объектов водоснабжения и водоотведения будет ежегодно формироваться МЖКХиЭ НСО на основе отчета о реализации инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2015 - 2019 годы", утвержденной приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 28.11.2014 N 380-В "Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения" на 2015 - 2019 годы", а также информации, предоставленной мэрией города Новосибирска.

4. Утверждение долгосрочных тарифов в сфере оказания услуг по водоснабжению и водоотведению для увеличения капитальных вложений в системы водоснабжения и водоотведения в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения и водоотведения.

Государственное регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450A0F00AB14294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450A0504A710294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", которым утверждены:

[Основы](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450A0504A710294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBB84729948278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK) ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения;

[Правила](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450A0504A710294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBB8442B908278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK) регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

[Правила](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450A0504A710294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBB8432F928278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK) определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета;

[Правила](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450A0504A710294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBB84323948278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK) расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с действующим законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения с 01.01.2016 на территории Новосибирской области установлены тарифы на основе долгосрочных параметров регулирования.

С целью обеспечения сбалансированной инвестиционной политики в сфере водоснабжения, обеспечивающей решение следующих задач:

рост инвестиционной активности в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

координация инвестиционного планирования организаций в регулируемой сфере с комплексными программами развития коммунальной инфраструктуры;

абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978B2986CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 45-п.

Перечень основных мероприятий подпрограммы "Чистая вода" государственной программы, реализуемых до 2018 года включительно, приведен в [приложении N 2](#P1455) к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E87C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

Система основных мероприятий подпрограммы,

реализуемых с 2019 года

(введено [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E87C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области

от 17.06.2019 N 237-п;

в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F82C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области

от 29.03.2022 N 126-п)

Начиная с 01.01.2019 задачи государственной программы реализуются в рамках следующих основных мероприятий:

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E87C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

1. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на строительство и реконструкцию объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе на:

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E87C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

строительство, реконструкцию станций по водоподготовке (насосно-фильтровальные станции, станции обезжелезивания и деманганации, технологически связанные сети инженерно-технического обеспечения), включая строительный контроль, разработку проектно-сметной документации для таких станций и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E87CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C86CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 19.07.2022 N 329-п)

строительство, реконструкцию модульных установок по водоочистке (комплексных фильтров), в том числе без подачи воды в распределительную сеть, в качестве первоначального этапа обеспечения населения качественной питьевой водой из точки водоразбора водоочистки (водоподготовки), включая строительный контроль, разработку проектно-сметной документации для таких мероприятий и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E87CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п; в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 29.09.2020 [N 420-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112118EE7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8EC1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 13.04.2021 [N 120-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8FCFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 19.07.2022 [N 329-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C85C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

строительство водозаборных скважин, расчетный дебет которых должен соответствовать требуемому водопотреблению населением на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды, с учетом мероприятий по доведению качества воды до нормативных требований [СанПиН 2.1.3684-21](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450E0F01AC17294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBB8472F968278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK) "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", перспективы развития соответствующего населенного пункта, а также прогнозируемого риска выхода из строя существующих водозаборных скважин, выработавших свой производственный ресурс; тампонажные работы бездействующих скважин; устройство зон санитарной охраны, включая строительный контроль, разработку проектно-сметной документации для таких мероприятий и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E86C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п; в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 29.09.2020 [N 420-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112118EE7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8ECEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 13.04.2021 [N 120-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8EC6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 19.07.2022 [N 329-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C85C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

строительство резервуаров чистой воды и других сооружений-накопителей для обеспечения необходимого запаса воды, включая строительный контроль, разработку проектно-сметной документации для таких мероприятий и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E86C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п; в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 29.09.2020 [N 420-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112118EE7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8ECFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 19.07.2022 [N 329-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C85C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

строительство объектов инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов за счет средств областного бюджета, высвобождаемых на условиях реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, включая строительный контроль;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F82C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 126-п; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C85C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 19.07.2022 N 329-п)

мероприятия по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам (далее - НИОКР).

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E86C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

Начиная с 01.01.2021 дополнительно к вышеуказанному осуществляется строительство и реконструкция сетей (систем) водоснабжения в населенных пунктах, обеспеченных качественной питьевой водой, соответствующей гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, согласно требованиям [СанПиН 2.1.3684-21](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450E0F01AC17294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBB8472F968278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK) "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", или включенных в Региональную [программу](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14221CE67BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C87CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) по повышению качества водоснабжения на территории Новосибирской области на период с 2019 по 2024 год, утвержденную постановлением Правительства Новосибирской области от 29.07.2019 N 287-п, а также в настоящую подпрограмму с целью выполнения мероприятий по доведению качества воды до нормативных требований [СанПиН 2.1.3684-21](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450E0F01AC17294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBB8472F968278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK), включая разработку проектно-сметной документации для таких мероприятий и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112118EE7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E87C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.09.2020 N 420-п; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8EC4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 13.04.2021 N 120-п)

Функцию технического заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов водоснабжения на территории Новосибирской области, согласованию проекта муниципального контракта в части сроков выполнения работ осуществляет ГКУ "Проектная дирекция МЖКХиЭ НСО" на основании Устава учреждения и в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии с министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C85C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 19.07.2022 N 329-п)

[Порядок](#P15767) предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" приведен в приложении N 12 к государственной программе.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C84C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.09.2020 N 364-п)

2. Региональный проект "Чистая вода".

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E86C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

Осуществление функций технического заказчика, в том числе функций строительного контроля за ходом реализации объектов строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения регионального проекта "Чистая вода", согласование проектов муниципальных контрактов в части сроков выполнения работ осуществляет ГКУ "Проектная дирекция МЖКХиЭ НСО" на основании Устава учреждения и в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии с министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C85C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 19.07.2022 N 329-п)

В рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" разработан региональный проект "Чистая вода", направленный на осуществление мероприятий по предоставлению бюджетам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области субсидий за счет средств областного бюджета, федерального бюджета на условиях софинансирования из бюджетов муниципальных образований Новосибирской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E86C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C85CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 19.07.2022 N 329-п)

Порядки предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятия приведены в [приложениях NN 13](#P15903) и [25](#P17318) к государственной программе.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F82CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 126-п)

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C84C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.09.2020 N 364-п.

3. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E86C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

строительство канализационных очистных сооружений, включая строительный контроль, разработку проектно-сметной документации для таких станций и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации (в том числе канализационных насосных станций, сооружений механической и биологической очистки, сооружений по обработке и обезвоживанию осадка, технологически связанных сетей инженерно-технического обеспечения);

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E86CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C85CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 19.07.2022 N 329-п)

строительство объектов инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов за счет средств областного бюджета, высвобождаемых на условиях реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, включая строительный контроль;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F82C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 126-п; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C84C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 19.07.2022 N 329-п)

реконструкция канализационных очистных сооружений, включая строительный контроль, разработку проектно-сметной документации для таких сооружений и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации (в том числе канализационных насосных станций, сооружений механической и биологической очистки, сооружений по обработке и обезвоживанию осадка, технологически связанных сетей инженерно-технического обеспечения).

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E86CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п; в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 29.09.2020 [N 420-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112118EE7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E87C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 19.07.2022 [N 329-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C84C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

Начиная с 01.01.2021 дополнительно к вышеуказанному осуществляется строительство и реконструкция сетей (систем) водоотведения, включая строительный контроль, разработку проектно-сметной документации для таких мероприятий и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112118EE7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E87C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.09.2020 N 420-п; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C84C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 19.07.2022 N 329-п)

Функцию технического заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов водоотведения на территории Новосибирской области, согласованию проекта муниципального контракта в части сроков выполнения работ осуществляет ГКУ "Проектная дирекция МЖКХиЭ НСО" на основании Устава учреждения и в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии с министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C84C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 19.07.2022 N 329-п)

[Порядок](#P16039) предоставления и распределения субсидий на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" приведен в приложении N 14 к государственной программе.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C84C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.09.2020 N 364-п)

[Положение](#P10400) по ранжированию объектов водоснабжения и водоотведения для определения ежегодного перечня объектов водоснабжения и водоотведения приведено в приложении к подпрограмме.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C84CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.09.2020 N 364-п)

Подпрограмма предусматривает оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение населения питьевой водой, безопасной в эпидемическом отношении, безвредной по химическому составу и имеющей благоприятные органолептические свойства; устранение дефицита водоснабжения в муниципальных образованиях Новосибирской области; восстановление, охрану и рациональное использование водоисточников; улучшение социально-экологической обстановки в Новосибирской области; сбор и очистку образующихся коммунально-бытовых сточных вод до экологически допустимого уровня.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E85C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

Реализация мероприятий подпрограммы также предусматривает привлечение средств внебюджетных источников, в том числе частных инвестиций.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E85C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения города Новосибирска осуществляется, в том числе за счет средств внебюджетных источников - Муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ".

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E85C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E86CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

Отчет о строительстве объектов водоснабжения и водоотведения будет ежегодно формироваться МЖКХиЭ НСО на основе отчета о реализации инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ".

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E85C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E85C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

Перечень основных мероприятий подпрограммы "Чистая вода" государственной программы, начиная с 2019 года, приведен в [приложении N 2.1](#P1601) "Основные мероприятия государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области".

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E85C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

МЖКХиЭ НСО в пределах полномочий, установленных [Положением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14261CE97CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C87CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) о министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 20.10.2014 N 415-п "О министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области":

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978B2985CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 45-п)

1) осуществляет мониторинг показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения;

2) обеспечивает условия, необходимые для организации подачи предприятием, осуществляющим холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям;

3) осуществляет мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения.

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C84C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 19.07.2022 N 329-п.

Финансирование за счет средств внебюджетных источников должно быть не менее 10% от ежегодных заявляемых лимитов финансовых средств на реализацию проекта. Внебюджетные источники допускается замещать средствами местного бюджета, если в расходах организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, принятых при утверждении соответствующих тарифов по статьям "амортизация" и "прибыль", не содержится достаточных для софинансирования инвестиционной программы средств, а также отсутствуют частные инвесторы и прибыль от нерегулируемых видов деятельности. Данное условие действует до 1 января 2016 года.

Финансирование за счет средств внебюджетных источников не является обязательным условием при строительстве канализационных очистных сооружений, включая разработку проектно-сметной документации для таких станций (в том числе канализационных насосных станций, сооружений механической и биологической очистки, сооружений по обработке и обезвоживанию осадка). Данное условие действует до 1 января 2016 года.

Абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978B2986CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 45-п.

Финансирование мероприятий подпрограммы из средств областного бюджета Новосибирской области на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ должно составлять не более 3% от ежегодных заявляемых лимитов финансовых средств на реализацию подпрограммы (при наличии потребности).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978B2983CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 45-п)

Абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978B2986CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 45-п.

V. Ожидаемые и конечные результаты подпрограммы

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D87C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п.

Приложение

к подпрограмме "Чистая вода"

государственной программы

Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное хозяйство

Новосибирской области"

ПОЛОЖЕНИЕ

по ранжированию объектов водоснабжения и водоотведения

для определения ежегодного перечня объектов

водоснабжения и водоотведения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области  от 15.02.2017 [N 45-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978B2A83CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K), от 01.08.2017 [N 300-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12231DE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D82C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 17.06.2019 [N 237-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E84CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K),  от 08.10.2019 [N 392-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE10201FE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E82CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 01.09.2020 [N 364-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C83C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 29.09.2020 [N 420-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112118EE7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E87C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K),  от 26.01.2021 [N 13-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112419E978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D82C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 13.04.2021 [N 120-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8ECFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 24.01.2022 [N 12-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E85C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K),  от 19.07.2022 [N 329-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C84C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) |  |

I. Общие положения

1. Настоящее Положение предназначено для установления принципов ранжирования объектов водоснабжения и водоотведения в целях определения ежегодного перечня объектов водоснабжения и водоотведения для их реализации в рамках мероприятий подпрограммы "Чистая вода" на очередной финансовый год исходя из объемов средств, выделенных на реализацию программных мероприятий из областного бюджета.

2. Критериями приоритетности выбора объектов водоснабжения и водоотведения для их реализации в рамках мероприятий подпрограммы "Чистая вода" на очередной финансовый год (далее - Критерии приоритетности) являются:

1) объекты, начатые строительством в предыдущие годы (переходящие), а также принятые соответствующими изменениями в закон об областном бюджете Новосибирской области на текущий финансовый год и плановый период;

(пп. 1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E85C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

1.1) объекты водоснабжения и водоотведения, удовлетворяющие условиям поддержки из федерального бюджета Российской Федерации, а также указанные в поручениях Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области;

(пп. 1.1 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E83C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

2) объекты по заявкам органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, соответствующие требованиям подпрограммы "Чистая вода", очередность которых изложена ниже в соответствии с редакцией подпрограммы:

а) водоснабжения, расположенные на территориях Новосибирской области, входящих в ранжированный список территорий Новосибирской области по показателям безопасности питьевой воды в Новосибирской области санитарно-химическим и микробиологическим, согласно государственному докладу о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Новосибирской области в предыдущем году Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (далее - Ранжированный Список Роспотребнадзора), включая разработку проектно-сметной документации для таких мероприятий и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F87C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 13.04.2021 N 120-п)

а1) сетей (систем) водоснабжения в населенных пунктах, расположенных на территориях Новосибирской области, включенных в Региональную [программу](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14221CE67BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C87CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) по повышению качества водоснабжения на территории Новосибирской области на период с 2019 по 2024 год, утвержденную постановлением Правительства Новосибирской области от 29.07.2019 N 287-п, или в населенных пунктах, входящих в ранжированный список объектов с целью выполнения мероприятий по доведению качества воды до нормативных требований [СанПиН 2.1.3684-21](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450E0F01AC17294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBB8472F968278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK), а также обеспеченных качественной питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.3684-21, включая разработку проектно-сметной документации для таких мероприятий и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации;

(пп. "а1" введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112118EE7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E87C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.09.2020 N 420-п; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F87C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 13.04.2021 N 120-п)

б) водоотведения, включая разработку проектно-сметной документации для таких мероприятий и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F87C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 13.04.2021 N 120-п)

в) системы резервных источников водоснабжения;

3) объекты, входящие в программу реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области:

а) объекты водоснабжения;

б) объекты водоотведения;

в) резервные источники водоснабжения.

3. Ранжированный перечень объектов водоснабжения и водоотведения составляется в соответствии с Критериями приоритетности.

II. Формирование ранжированного перечня объектов

водоснабжения и водоотведения по Критериям приоритетности

подпунктов 2, 3 пункта 2 настоящего Положения

4. Ранжированным перечнем является упорядоченный список объектов по Критериям приоритетности, установленным Положением. Процедура ранжирования представляет собой процесс упорядочения объектов в зависимости от Критериев приоритетности.

5. Ранжированный перечень состоит из трех разделов в соответствии с задачами подпрограммы:

1) объекты водоснабжения;

2) объекты водоотведения;

3) резервные источники водоснабжения.

Для каждого раздела формируются отдельные ранжированные перечни в соответствии с Критериями приоритетности [2а](#P10420), [2а1](#P10422), [2б](#P10424), [2в](#P10426), [3а](#P10428), [3б](#P10429), [3в](#P10430) при наличии объектов по каждому критерию приоритетности.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112118EE7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E86C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.09.2020 N 420-п)

Объекты, начатые строительством в предыдущие годы (переходящие), соответствующие Критерию приоритетности [подпункта 1](#P10415), [подпункта 1.1 пункта 2](#P10417) настоящего Положения, включаются в перечень объектов водоснабжения, водоотведения для их реализации в рамках мероприятий подпрограммы "Чистая вода" на очередной финансовый год в первоочередном порядке без ранжирования.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E83C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

Распределение средств областного бюджета Новосибирской области, предусмотренных на обеспечение решения задач подпрограммы "Чистая вода", между разделами ранжированного перечня ежегодно осуществляется исходя из необходимости обеспечения достижения целевых индикаторов.

6. Для формирования ранжированного перечня объектов, соответствующему Критерию приоритетности [подпункта 2а пункта 2](#P10420) настоящего Положения, по муниципальным районам и городским округам, входящим в Ранжированный Список Роспотребнадзора, производится расчет суммы удельного веса проб по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. В соответствии с полученной суммой муниципальным районам и городским округам присваивается порядковый номер. Наименьший (первый) порядковый номер присваивается району, городскому округу с наибольшим значением суммы удельного веса проб по санитарно-химическим и микробиологическим показателям из Ранжированного Списка Роспотребнадзора. При этом высшим рангом считается 1, а низшим - число, соответствующее количеству муниципальных районов, городских округов в анализируемом множестве.

При наличии в одном муниципальном районе, городском округе нескольких объектов водоснабжения, необходимых к реализации, ранжирование объектов данного муниципального района, городского округа выполняется в зависимости от значений показателей бюджетной эффективности, определяемых по [формуле (1)](#P10459).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112118EE7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E86C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.09.2020 N 420-п)

Объекты с наименьшим значением Эв имеют наибольший ранг.

Из одного муниципального района и городского округа в перечень объектов, принятых к реализации, допускается включать несколько объектов в зависимости от финансового обеспечения программных мероприятий.

Для формирования ранжированного перечня объектов, соответствующего Критерию приоритетности [подпункта 2а1 пункта 2](#P10422) настоящего Положения первоначально (без расчетов) включаются объекты, расположенные в населенных пунктах, включенных в Региональную [программу](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14221CE67BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C87CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) по повышению качества водоснабжения на территории Новосибирской области на период с 2019 по 2024 год, утвержденную постановлением Правительства Новосибирской области от 29.07.2019 N 287-п, включая разработку проектно-сметной документации для таких мероприятий и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации. По остальным объектам производится расчет показателя экономической эффективности вложения бюджетных средств, определяемых по [формуле (1)](#P10459). Объекты с наименьшим значением Эв имеют наибольший ранг.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112118EE7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E86C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.09.2020 N 420-п)

7. Для формирования ранжированных перечней объектов, соответствующих Критериям приоритетности [подпунктов 2б](#P10424), [2в](#P10426), [3 пункта 2](#P10427) настоящего Положения, по каждой задаче подпрограммы "Чистая вода" производится расчет показателя экономической эффективности вложения бюджетных средств.

Значение показателя бюджетной эффективности рассчитывается следующим образом:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112118EE7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E86C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.09.2020 N 420-п)

1) при рассмотрении проектов по строительству или реконструкции объектов водоснабжения, соответствующих подпрограмме "Чистая вода", включенных в программу наказов избирателей:

Эв = Ав / К, где: (1)

Ав - запрашиваемый размер ассигнований областного бюджета Новосибирской области, необходимый для строительства и (или) реконструкции систем водоснабжения, рублей;

К - количество жителей, в отношении которых будет улучшено качество предоставляемых услуг по водоснабжению в результате выполнения планируемых мероприятий, человек.

Объекты с наименьшим значением Эв имеют наибольший ранг;

2) при рассмотрении проектов по строительству или реконструкции объектов водоотведения, соответствующих подпрограмме "Чистая вода", по заявкам органов местного самоуправления и отдельно включенных в программу наказов избирателей:

Эк = Ак / К, где: (2)

Ак - запрашиваемый размер ассигнований областного бюджета Новосибирской области, необходимый для строительства и (или) реконструкции систем водоотведения, рублей;

К - количество жителей, в отношении которых будет улучшено качество предоставляемых услуг по водоотведению в результате выполнения планируемых мероприятий, человек.

Объекты с наименьшим значением Эк имеют наибольший ранг;

3) при рассмотрении проектов по строительству водозаборных источников в целях резервирования источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, соответствующих подпрограмме "Чистая вода", по заявкам органов местного самоуправления и отдельно включенных в программу наказов избирателей:

Эд = Ар / К, где: (3)

Ар - запрашиваемый размер ассигнований областного бюджета Новосибирской области, необходимый для строительства водозаборных источников, сооружений-накопителей, в соответствии с проектом, рублей в год;

К - количество жителей, обеспеченных питьевой и хозяйственно-бытовой водой на случай возникновения чрезвычайной ситуации в результате выполнения планируемых мероприятий, человек.

Объекты с наименьшим значением Эд имеют наибольший ранг.

8. Ранжированный перечень объектов водоснабжения и водоотведения составляется в соответствии с Критериями приоритетности, по [пунктам 2](#P10419), [3](#P10427) Критериев приоритетности.

9. По каждой задаче подпрограммы "Чистая вода" в перечень объектов к реализации включаются объекты из обоих ранжированных перечней, соответствующих [подпунктам 2](#P10419), [3](#P10427) Критериев приоритетности, приблизительно в равном отношении на средства областного бюджета, оставшиеся после включения в перечень объектов, начатых строительством в предыдущие годы (переходящих), являющихся согласно Критериям приоритетности первоочередными.

Очередность включения объектов к реализации из ранжированных перечней по Критериям приоритетности следующая: [2а](#P10420), [2а1](#P10422), [3а](#P10428), [2б](#P10424), [3б](#P10429), [2в](#P10426), [3в](#P10430).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112118EE7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E86C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.09.2020 N 420-п)

Для определения ежегодного перечня объектов подпрограммы "Чистая вода" выполняется суммирование нарастающим итогом значений "Ав", "Ак", "Ар" по общему ранжированному перечню объектов, начиная с объекта с наивысшим рангом. Суммирование нарастающим итогом выполняется пошагово, после каждой итерации полученный результат сравнивается с величиной S (где S - общий объем средств, выделяемых из областного бюджета Новосибирской области на мероприятия в рамках подпрограммы на очередной финансовый год). Суммирование нарастающим итогом производится до тех пор, пока не будет превышена величина S.

10. Подготовка проекта ранжированного перечня осуществляется специалистами отдела водоснабжения и водоотведения МЖКХиЭ НСО.

Проект ранжированного перечня объектов водоснабжения и водоотведения рассматривается специально созданной комиссией. Положение о комиссии, ее состав (в состав обязательно включаются представители профильного комитета Законодательного Собрания Новосибирской области, проектных организаций) утверждаются приказом МЖКХиЭ НСО.

11. Комиссия утверждает ранжированный перечень протоколом. Комиссия собирается для утверждения ранжированного перечня не реже одного раза в год. Сбор комиссии в целях актуализации утвержденного ранжированного перечня может осуществляться по инициативе МЖКХиЭ НСО, одного или нескольких членов комиссии.

12. [Заявки](#P10508) на участие в мероприятиях государственной программы принимаются от муниципальных районов и городских округов Новосибирской области МЖКХиЭ НСО не позднее 1 июля года, предшествующего году строительства объекта, по форме согласно приложению к настоящему положению.

(п. 12 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112419E978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D82C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 26.01.2021 N 13-п)

13. Утвержденный комиссией ранжированный перечень объектов водоснабжения и водоотведения является руководящим документом для определения ежегодного перечня объектов водоснабжения и водоотведения на очередной год.

14. Ежегодный перечень объектов водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы с учетом объемов средств, выделенных на реализацию программных мероприятий из областного бюджета Новосибирской области, выносится на рассмотрение Правительства Новосибирской области в форме проекта распоряжения Правительства Новосибирской области ежегодно в срок до 1 апреля текущего финансового года.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C83C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.09.2020 N 364-п)

Приложение

к положению

по ранжированию объектов водоснабжения

и водоотведения для определения

ежегодного перечня объектов

водоснабжения и водоотведения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C84C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области  от 19.07.2022 N 329-п) |  |

Форма

ЗАЯВКА

от администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ муниципального района

(городского округа) НСО на \_\_\_\_\_\_ год на участие

в мероприятиях подпрограммы "Чистая вода"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта согласно положительному заключению государственной экспертизы проектной документации/для объектов по разработке ПСД - наименование предполагаемого к реализации проекта | Для объектов по разработке ПСД | | Количественные характеристики | | | | | | При строительстве и реконструкции сетей водоснабжения указывается информация, подтверждающая обеспечение данного населенного пункта | Дата и номер постановления об утверждении (актуализации) схемы водоснабжения и (или) водоотведения муниципального образования | Информация о земельном участке, на котором планируется реализация объекта водоснабжения, водоотведения (строительство, реконструкция) (назначение) |
| наличие согласованного с Государственным казенным учреждением Новосибирской области "Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области" технического задания на разработку проектной документации | оценочная стоимость по итогам анализа коммерческих предложений, тыс. руб. | N и дата положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | сметная стоимость по утвержденной проектной документации, тыс. руб. | уровень софинансирования за счет средств местного бюджета (%) | мощность объекта (м3/час, км) согласно ПСД/для объектов по разработке ПСД оценочно | количество населения, для которого будет предоставлена услуга по водоснабжению и (или) водоотведению | общее количество населения, чел. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Глава муниципального района (городского округа) | Ф.И.О. |  |  |
|  | (подпись) |  |  |
|  |  |  | (дата) |

Приложение N 6

к государственной программе

Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное хозяйство

Новосибирской области"

Подпрограмма "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства"

государственной программы Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области  от 27.04.2015 [N 159-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA712201BED75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B97892C81CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K), от 12.02.2016 [N 39-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA7152619E875FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B97882886CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K), от 15.02.2017 [N 45-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978B2A82CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K),  от 15.03.2017 [N 86-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615241FEC75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B97892A81CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K), от 01.08.2017 [N 300-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12231DE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D80C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 19.12.2017 [N 449-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12271CEC7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C87C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K),  от 12.03.2018 [N 92-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12251EEA79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8FC4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.04.2018 [N 162-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE122B18ED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892882CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 24.12.2018 [N 527-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE13271CEB7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F82C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K),  от 26.02.2019 [N 52-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE132411EE7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C84C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 17.06.2019 [N 237-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E83C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 08.10.2019 [N 392-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE10201FE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E81C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K),  от 01.04.2020 [N 89-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE10251DE976A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8FC2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 12.05.2020 [N 166-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102B18EF7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F82C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 01.09.2020 [N 364-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C83C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K),  от 29.09.2020 [N 420-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112118EE7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E86CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 26.01.2021 [N 13-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112419E978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D82CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 13.04.2021 [N 120-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F87C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K),  от 24.01.2022 [N 12-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E84C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 29.03.2022 [N 126-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F81C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 19.07.2022 [N 329-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C84C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K),  от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D87C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) |  |

I. ПАСПОРТ

подпрограммы государственной программы Новосибирской области

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | Государственная программа Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" (далее - государственная программа) |
| (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 [N 300-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12231DE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D80C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 17.06.2019 [N 237-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E83C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) | |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма государственной программы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" (далее - подпрограмма) |
| Разработчики подпрограммы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области |
| (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 12.02.2016 [N 39-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA7152619E875FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B97882884CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K), от 28.04.2018 [N 162-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE122B18ED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892881C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) | |
| Государственный заказчик подпрограммы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее - министерство), министерство сельского хозяйства Новосибирской области (далее - министерство сельского хозяйства) |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA7152619E875FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B97882883CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 12.02.2016 N 39-п) | |
| Руководитель подпрограммы | Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области |
| (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 12.03.2018 [N 92-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12251EEA79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8FC2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 24.12.2018 [N 527-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE13271CEB7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F82C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) | |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель: создание безопасных условий проживания граждан на территории Новосибирской области.  Задачи:  Задача 1. Обеспечение работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области в осенне-зимний период.  Задача 2. Обеспечение переселения граждан из помещений, признанных аварийными.  Задача 3. Предупреждение и предотвращение подтопления (затопления) поверхностными водами, а также понижение грунтовых вод на территории населенных пунктов Новосибирской области.  Задача 4. Замена и модернизация лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы.  Задача 5. Повышение уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения.  Задача 6. Восстановление эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов, исключенных из региональной программы капитального ремонта в связи с физическим износом, превышающим семьдесят процентов |
| (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 12.02.2016 [N 39-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA7152619E875FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B97882882CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K), от 28.04.2018 [N 162-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE122B18ED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892881C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) | |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | Период реализации подпрограммы: 2015 - 2026 годы.  Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 [N 300-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12231DE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D80C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 17.06.2019 [N 237-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E83CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D87C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) | |
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 31 105 578,7 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 1 723 257,7 тыс. руб.;  2016 год - 1 459 480,2 тыс. руб.;  2017 год - 2 485 955,0 тыс. руб.;  2018 год - 3 583 270,7 тыс. руб.;  2019 год - 3 262 569,3 тыс. руб.;  2020 год - 1 383 243,9 тыс. руб.;  2021 год - 3 147 955,1 тыс. руб.;  2022 год - 2 892 047,5 тыс. руб.;  2023 год - 2 817 605,1 тыс. руб.;  2024 год - 2 781 149,7 тыс. руб.;  2025 год - 2 784 522,2 тыс. руб.;  2026 год - 2 784 522,3 тыс. руб. |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D87C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п) | |
| Основные целевые индикаторы подпрограммы | Количество муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, своевременно подготовивших объекты жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону (кроме города Новосибирска);  площадь аварийного жилья, подлежащая расселению в рамках подпрограммы;  количество граждан, переселяемых из аварийных жилых домов;  количество подтопляемых объектов (жилищного фонда (жилых домов), социально-культурной сферы) на территории Новосибирской области, выведенных из зоны подтопления;  количество лифтов, прошедших замену и модернизацию;  число аварий в системах централизованного водоснабжения продолжительностью более 8 часов; число аварий в системах централизованного водоотведения (канализования);  число аварий на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых сетях на период более 8 часов;  количество многоквартирных домов, исключенных из региональной программы капитального ремонта в связи с физическим износом, превышающим семьдесят процентов, в которых произведен ремонт |
| (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 12.02.2016 [N 39-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA7152619E875FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B97882986CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K), от 28.04.2018 [N 162-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE122B18ED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A9789288FC0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 08.10.2019 [N 392-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE10201FE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E80C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, выраженные в количественно измеримых показателях | Результатами реализации подпрограммы станут:  обеспечение ежегодной готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период;  расселение к концу 2026 года из аварийного жилищного фонда 4 190 человек, ликвидация 63 321,83 кв. м аварийного жилищного фонда;  сокращение к концу 2015 года площади подтопления муниципальных образований, находящихся в зоне подтопления, на 4,5% (от площади, находящейся в зоне подтопления в 2014 году), что позволит вывести из зоны подтопления 328 единиц жилищного фонда (от общего количества жилищного фонда, находящегося в зоне подтопления), 3 единицы объектов социально-культурной сферы (от общего количества объектов социально-культурной сферы, находящихся в зоне подтопления);  обновление (замена, модернизация) к концу 2016 года на 5,4% лифтов от общего количества лифтов, расположенных на территории муниципальных образований Новосибирской области, по состоянию на 31.12.2014;  абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F80C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 126-п;  число аварий в системах водоснабжения и водоотведения сократится до 1 031 и 86 в год соответственно (что на 72 и 41 аварии меньше к уровню 2014 года), число аварий в системах теплоснабжения сократится до 88 в год (что на 33 аварии меньше к уровню 2014 года) |
| (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 12.02.2016 [N 39-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA7152619E875FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B97882981CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K), от 15.02.2017 [N 45-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978B2B85CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K), от 01.08.2017 [N 300-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12231DE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8FC5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 12.03.2018 [N 92-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12251EEA79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8EC7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.04.2018 [N 162-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE122B18ED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A9789288FCEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 24.12.2018 [N 527-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE13271CEB7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F81C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 17.06.2019 [N 237-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E82C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 08.10.2019 [N 392-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE10201FE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E80C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 01.04.2020 [N 89-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE10251DE976A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8EC5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 12.05.2020 [N 166-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102B18EF7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F82CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 29.09.2020 [N 420-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112118EE7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E85C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 26.01.2021 [N 13-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112419E978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D81C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 13.04.2021 [N 120-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F86C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 24.01.2022 [N 12-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E83C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 29.03.2022 [N 126-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F80C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D86C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) | |

II. Характеристика сферы действия подпрограммы

В 2016 году коммунальный комплекс Новосибирской области насчитывал 1239 отопительных котельных, из них работающих на твердом топливе - 1061 единица и 178 единиц, работающих на жидком топливе и природном газе. Суммарная мощность котельных - 7000,7 Гкал/ч, в том числе работающих на твердом топливе - 2603,2 Гкал/ч, мазуте (нефтепродуктах) - 93,0 Гкал/ч и природном газе - 4304,5 Гкал/ч. Протяженность тепловых сетей составляет 3,8 тыс. км, а также функционирует более 10,3 тыс. км водопроводных и 2,4 тыс. км канализационных сетей.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12231DE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8FC1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 N 300-п)

Согласно отчетности муниципальных образований Новосибирской области физический износ основных фондов на 1 января 2018 года составляет:

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 [N 300-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12231DE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8FCFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 08.10.2019 [N 392-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE10201FE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E80C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

по теплоснабжению - 54,1%;

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 [N 300-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12231DE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8EC6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 08.10.2019 [N 392-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE10201FE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E80C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

водоснабжению - 59,9%;

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 [N 300-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12231DE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8EC7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 08.10.2019 [N 392-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE10201FE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E80C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

водоотведению - 71,0%.

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 [N 300-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12231DE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8EC4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 08.10.2019 [N 392-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE10201FE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E80CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

Протяженность инженерных сетей, нуждающихся в замене, по состоянию на 1 января 2017 года составляет 5,1 тыс. км, или более 38,4% от общей протяженности, в том числе тепловые сети - 2,0 тыс. км, водопроводные сети - 2,8 тыс. км, канализационные сети - 0,3 тыс. км.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12231DE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8EC5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 N 300-п)

На территории Новосибирской области нет значительных запасов угля, нефти и газа, внутреннее потребление топливно-энергетических ресурсов покрывается ввозимым топливом: природным газом, каменным и бурым углем, нефтепродуктами.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12231DE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8EC2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 N 300-п)

На отопительный сезон 2016/2017 года потребность в топливно-энергетических ресурсах на коммунально-бытовые нужды Новосибирской области составила:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12231DE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8EC3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 N 300-п)

в твердом топливе (уголь) - 827,6 тыс. тонн;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12231DE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8EC0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 N 300-п)

в жидком топливе (мазут, ДТ, нефть) - 6,3 тыс. тонн;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12231DE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8EC1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 N 300-п)

в природном газе - 567,8 млн. куб. м.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12231DE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8ECEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 N 300-п)

Ежегодно в целях обеспечения устойчивого функционирования и своевременной подготовки объектов коммунального хозяйства муниципальными образованиями Новосибирской области реализуются планы мероприятий по обеспечению готовности объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период.

К началу отопительного периода формируются запасы топлива на складах котельных, организациями коммунального комплекса Новосибирской области ведется постоянная работа по погашению кредиторской задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

Вышеперечисленные мероприятия осуществлялись до 2014 года включительно в рамках ведомственной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA7112411E675FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B97892D87CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) "Государственная поддержка муниципальных образований по благоустройству территорий населенных пунктов и подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период на 2013 - 2015 годы".

В результате проведенных мероприятий в 2013 году 30 муниципальных районов и 4 городских округа Новосибирской области (кроме города Новосибирска) получили акты готовности к отопительному периоду 2013/2014 года.

Надежность функционирования коммунальных систем муниципальных образований Новосибирской области во время прохождения отопительного периода обеспечивалась в результате выполнения организационно-технических мероприятий, своевременной и качественной подготовки котельных, инженерного оборудования, создания необходимых запасов топлива на складах котельных и своевременной поставки топлива. Для безаварийной работы в период отопительного сезона данные мероприятия необходимо осуществлять ежегодно.

Жилищный фонд в Новосибирской области по состоянию на 1 января 2016 года составляет более 65,0 млн. кв. метров.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12231DE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8ECFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 N 300-п)

По статистическим данным, на 1 января 2016 года на территории Новосибирской области зафиксировано 832,64 тыс. кв. метров ветхого жилищного фонда. Согласно [реестру](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14221AE976A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97882887C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012, утвержденному приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 19.05.2015 N 79, на территории Новосибирской области по состоянию на 01.03.2017 зафиксировано 200,65 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12231DE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E87C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 N 300-п)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус объектов жилищного фонда | Единица измерения | Ветхий жилищный фонд | Аварийный жилищный фонд |
| 1 | Многоквартирные дома | тыс. кв. м | 568,5 | 236,8 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | тыс. кв. м | 913,8 | 21,5 |
| 3 | Общежития | тыс. кв. м | 4,9 | 1,9 |

В основном это здания постройки 1920 - 1960 годов, имеющие физический износ более 65 - 80 процентов, не имеющие потребительской стоимости на рынке жилья, морально и физически устаревшие и не соответствующие установленным санитарным и техническим требованиям. Такие здания не подлежат капитальному ремонту или реконструкции, однако занимают значительные площади. В большинстве это малоэтажные дома с деревянными и шлакобетонными стенами, деревянными перекрытиями, неблагоустроенные или частично благоустроенные.

С 2008 года на территории Новосибирской области реализуются мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450D0201AE11294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон N 185-ФЗ).

В период реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450D0201AE11294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) N 185-ФЗ в 2008 - 2012 годах в рамках региональных адресных программ Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда было переселено более 7,9 тыс. человек, ликвидировано 114,5 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда.

В период 2013 - 2017 годов реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, продолжится в рамках:

Региональной адресной [программы](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE13241DE67BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892887C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 15.04.2013 N 160-п "Об утверждении Региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы";

Региональной адресной [программы](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12211CEA7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A978F2F80C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 15.04.2013 N 161-п "Об утверждении Региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы".

В результате реализации вышеуказанных Региональных адресных программ в решении вопроса ликвидации аварийного жилищного фонда Новосибирской области планируется достичь следующих результатов:

до 1 сентября 2017 года переселить 12,3 тыс. человек с площади 173,2 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда.

В период 2019 - 2023 годов реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, продолжится в рамках Региональной адресной [программы](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142218EB7AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C87CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2023 годы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2019 N 122-п "Об утверждении Региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2023 годы".

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE10201FE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8FC6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 08.10.2019 N 392-п; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D86C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

В результате реализации вышеуказанной Региональной адресной программы для решения вопроса ликвидации аварийного жилищного фонда Новосибирской области планируется переселить 5405 человек и ликвидировать 86 854,64 кв. м аварийного жилищного фонда до 31.12.2023.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE10201FE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8FC4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 08.10.2019 N 392-п; в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 12.05.2020 [N 166-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102B18EF7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F81C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 13.04.2021 [N 120-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F86C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D86C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

Вместе с тем реализация вышеуказанных Региональных адресных программ не решает вопрос полной ликвидации аварийного жилищного фонда Новосибирской области.

С 2015 года реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда продолжится в рамках подпрограммы.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA7152619E875FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B97882A85CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 12.02.2016 N 39-п)

В рамках подпрограммы к концу 2026 года планируется расселить из аварийного фонда 4,145 тыс. человек, ликвидировать 62,247 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда.

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 12.02.2016 [N 39-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA7152619E875FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B97882A84CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K), от 15.02.2017 [N 45-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978B2B81CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K), от 01.08.2017 [N 300-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12231DE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E87C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 12.03.2018 [N 92-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12251EEA79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8EC3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.04.2018 [N 162-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE122B18ED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A9789288EC2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 24.12.2018 [N 527-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE13271CEB7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F80C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 17.06.2019 [N 237-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E81C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 08.10.2019 [N 392-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE10201FE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8FC5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 01.04.2020 [N 89-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE10251DE976A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8EC3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 12.05.2020 [N 166-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102B18EF7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F81C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 13.04.2021 [N 120-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F86C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D86CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

Кроме того, остается нерешенным вопрос о проведении ремонта общего имущества в многоквартирных домах, исключенных из региональной [программы](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14211AEC7FA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D84C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014 - 2052 годы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 N 524-п (далее - региональная программа капитального ремонта), в связи с физическим износом основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент), превышающим семьдесят процентов, не удовлетворяющих заданным эксплуатационным требованиям, но сохраняющих прочность несущих конструкций, достаточную для обеспечения устойчивости.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE122B18ED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A9789288EC3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.04.2018 N 162-п; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D86CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

В рамках действия подпрограммы к концу 2026 года планируется провести ремонт общего имущества в многоквартирных домах, исключенных из региональной программы в связи с физическим износом, превышающим семьдесят процентов.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE122B18ED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A9789288EC1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.04.2018 N 162-п; в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 24.12.2018 [N 527-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE13271CEB7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F80C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 17.06.2019 [N 237-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E81C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 12.05.2020 [N 166-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102B18EF7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F81C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 29.09.2020 [N 420-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112118EE7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E84C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 13.04.2021 [N 120-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F86C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D85C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

Ряд городов и населенных пунктов Новосибирской области ежегодно подвергается угрозе затопления в период весеннего паводка. Значительная часть территории Новосибирской области находится в затопленном и подтопленном состоянии.

Такая ситуация отмечена в городе Искитиме, Искитимском, Карасукском, Купинском, Мошковском, Татарском, Убинском, Черепановском и Чулымском районах Новосибирской области.

Затопленные участки представляют собой различного происхождения замкнутые понижения, в которых собираются поверхностные воды. Постоянно затопленные замкнутые понижения являются основными источниками питания верхнего водоносного горизонта подземных вод. Так как условия современной застройки способствуют увеличению бессточных площадей, следовательно, и увеличению объемов подземных вод, то происходит повсеместный подъем уровней подземных вод и подтопление застроенных территорий.

Причинами затопления и подтопления территорий Новосибирской области являются:

плоский рельеф территорий, затрудняющий своевременный сток поверхностных вод;

низкая фильтрационная способность грунтов зоны аэрации и верхней водоносной толщи, что замедляет отток грунтовых вод в водоприемники (река, озеро и пр.);

увеличение площади замкнутых понижений на застроенной территории вследствие перегораживания естественных ложбин поверхностного стока при строительстве дорожной сети и дамб различного назначения и устройства неинженерных водопроводных сооружений на них (малые диаметры, высокое расположение труб и т.д.);

увеличение грунтового питания за счет потерь из водопроводных сетей и сооружений, а также за счет инфильтрации объемов поливных вод;

уменьшение испарения с поверхности застроенных и закрытых территорий;

неопорожняемые искусственные водоемы.

Не защищенным от негативного воздействия паводковых и грунтовых вод территориям Новосибирской области наносится значительный ущерб, который негативно отражается на социально-экономической и экологической обстановке в целом по области.

Защита населенных пунктов, объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных земель в Новосибирской области является важной и неотложной задачей. Только заблаговременное выполнение комплекса инженерных мероприятий позволит обеспечить стабильную защиту от притока поверхностных вод и влияния грунтовых вод на территориях Новосибирской области.

В соответствии с вышеизложенным, ряд намеченных подпрограммой мероприятий направлен на предупреждение и предотвращение затоплений и подтоплений территорий Новосибирской области поверхностными и грунтовыми водами. Строительство инженерных сооружений (водоотводных каналов, дренажных систем и др.) позволит отвести воду от замкнутых понижений местности в городах и районах Новосибирской области, что оздоровит подтопляемые территории и приведет к понижению уровня грунтовых вод за счет ликвидации участков грунтового питания.

В период 2011 - 2013 годов вышеперечисленные мероприятия осуществлялись в рамках ведомственной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA915241FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B97892D86CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области по защите территорий населенных пунктов Новосибирской области от подтопления и затопления на 2011 - 2013 годы", утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области от 22.09.2011 N 88 (далее - ведомственная целевая программа).

Анализируя фактическое выполнение мероприятий в натуральных показателях, выполненных в рамках ведомственной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA915241FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B97892D86CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) за весь период ее реализации, были достигнуты следующие показатели:

сокращена площадь подтопляемых территорий Новосибирской области (по отношению к 2010 году) на 32%;

сокращено количество подтопляемых объектов социально-культурной сферы на территории Новосибирской области (по отношению к 2010 году) на 85 объектов;

сокращено количество подтопляемых объектов жилищного фонда (жилых домов) на территории Новосибирской области (по отношению к 2010 году) на 6079 жилых домов.

В рамках ведомственной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA915241FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B97892D86CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) построено и введено в эксплуатацию 8 объектов инженерной защиты в следующих муниципальных образованиях Новосибирской области: г. Барабинск Барабинского района (2 очередь), г. Болотное Болотнинского района, г. Купино Купинского района (4 очередь), р.п. Мошково Мошковского района, с. Сокур Мошковского района (1 очередь), г. Каргат Каргатского района (1 очередь), с. Баган Баганского района, с. Лебедевка Искитимского района (1 очередь), начато строительство в г. Татарске Татарского района, г. Чулыме Чулымского района, г. Черепаново Черепановского района, г. Карасуке.

Строительство объектов инженерной защиты необходимо продолжить в целях дальнейшего обеспечения защиты объектов жилой застройки и социальной сферы в населенных пунктах Новосибирской области от затопления и подтопления.

Другой существенной проблемой, которую необходимо решать, является замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах, отработавших свой нормативный срок службы.

В соответствии с техническим регламентом о безопасности лифтов, срок службы лифта составляет 25 лет, по истечении этого срока он должен быть либо заменен, либо модернизирован с учетом оценки соответствия.

Лифт - составляющая часть комплекса сложного инженерного оборудования, установленного в многоэтажном доме, поэтому надежность и безопасность работы лифтового оборудования отнесена к важнейшим его эксплуатационным характеристикам.

Модернизация лифта - это процесс обновления, усовершенствования узлов и блоков оборудования, обеспечивающий придание ему качественно нового технического уровня (при сохранении основных параметров: грузоподъемности, скорости движения и т.п.), восстанавливающий полный нормативный (25 лет) или частичный срок эксплуатации. Объем работ, выполняемых при модернизации лифта, определяется в соответствии с Временным [положением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AB077675E75A430C0307AD197444BB73A9F57D18246C2EB9C9A7CCA64723898B2C85aCf5K) о порядке и условиях проведения модернизации лифтов (РД-10-104-95), утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 29.11.1995 N 59.

В жилищном фонде, расположенном на территории муниципальных образований Новосибирской области, по состоянию на 31.12.2014 находится в эксплуатации 9887 лифтов, лифтовой парк стремительно стареет. В рамках подпрограммы планируется замена и модернизация 536 лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации, в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципальных образований Новосибирской области.

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 12.02.2016 [N 39-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA7152619E875FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B97882A82CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K), от 15.02.2017 [N 45-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978B2B80CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K))

В случае непринятия мер по замене и модернизации лифтов возникнет необходимость последовательного выведения из эксплуатации лифтов, нормативный срок службы которых истек.

Немаловажной проблемой в Новосибирской области является техническое состояние сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения. Транспортировка воды и стоков осуществляется по сетям, срок эксплуатации которых составляет более 40 лет, их изношенность достигает 70%. В связи с высокими показателями ветхости водопроводных и канализационных сетей намечается ежегодный прирост утечек в системах водопроводно-канализационного хозяйства, возрастает ежегодное число аварийных ситуаций. Потери на водопроводных сетях составляют более 50 млн. куб. м воды в год. Кроме того, значительные утечки на сетях водоснабжения и водоотведения приводят к повышению уровня грунтовых вод и подтоплению территории населенных пунктов. Значительное влияние на состояние окружающей среды оказывают аварии в системе сетей канализации. Утечки на канализационных сетях ведут к загрязнению почв и верховодных водоносных горизонтов. Также в Новосибирской области в настоящее время еще остается крайне изношенным котельное оборудование и тепловые сети. Одной из причин их высокого износа является отсутствие источников для реализации инвестиционных программ, направленных на модернизацию (недоремонты предыдущих лет), тарифный источник крайне ограничен. За 2014 год произошла 121 авария на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых сетях в муниципальных образованиях Новосибирской области.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA7152619E875FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B97882A81CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 12.02.2016 N 39-п; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978B2B8ECD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 45-п)

Учитывая ограниченные бюджетные возможности муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, а также социальную важность вышеуказанных направлений, необходимо продолжить оказание государственной поддержки местным бюджетам по следующим направлениям:

по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период;

переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

строительству объектов инженерной защиты от подтопления и затопления, замене и модернизации лифтов;

повышение уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения, качества и безопасности питьевой воды путем капитального ремонта, реконструкции и строительства объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения; капитального ремонта, реконструкции и строительства (замены) водозаборных скважин, мероприятий по доведению качества воды до нормативных требований [СанПиН 2.1.3684-21](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450E0F01AC17294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBB8472F968278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK);

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 [N 300-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12231DE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E87C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 13.04.2021 [N 120-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F86CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

проведение ремонта общего имущества в многоквартирных домах, исключенных из региональной программы капитального ремонта в связи с физическим износом, превышающим семьдесят процентов.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE122B18ED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A9789288ECEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.04.2018 N 162-п)

III. Цели и задачи, целевые индикаторы подпрограммы

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D85C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п.

IV. Характеристика мероприятий подпрограммы

Система основных мероприятий подпрограммы,

реализуемых до 2018 года включительно

(введено [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E81C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области

от 17.06.2019 N 237-п;

в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F80C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области

от 29.03.2022 N 126-п)

В рамках данной подпрограммы предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятие по оказанию государственной поддержки муниципальным районам и городским округам Новосибирской области на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период.

Оказание государственной поддержки муниципальным районам и городским округам Новосибирской области осуществляется в форме предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области (далее - органы местного самоуправления) из областного бюджета Новосибирской области в соответствии с заявками, представленными в министерство.

Органы местного самоуправления в срок до 1 июля года, предшествующего плановому году финансирования, направляют в министерство заявки в произвольной форме на предоставление субсидий.

Предоставление субсидий осуществляется министерством путем перечисления денежных средств местным бюджетам на основании заключенных соглашений с администрациями органов местного самоуправления.

Распределение лимитов денежных средств местным бюджетам муниципальных образований Новосибирской области (кроме города Новосибирска) осуществляется по следующим направлениям:

1) компенсация расходов на мероприятия по подготовке к отопительному периоду объектов коммунального хозяйства, которые не покрываются тарифом предприятий, при этом у муниципального образования недостаточно средств для самостоятельной организации подготовки объектов.

К таковым случаям относится:

подготовка объектов коммунального хозяйства, переданных муниципальным образованиям Новосибирской области от Министерства обороны Российской Федерации, его подведомственных организаций, прочих ведомств в течение не более двух лет до года предоставления субсидий;

выполнение работ на объектах, по которым имеются предписания органов государственного надзора, дальнейшая эксплуатация которых ограничена в связи с техническим состоянием объекта;

2) на поддержание плановой подготовки объектов коммунального хозяйства населенных пунктов муниципальных районов Новосибирской области к работе в осенне-зимний период.

Плановая подготовка объектов коммунального хозяйства - это комплекс мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации, обеспечение источников тепловой энергии нормативным запасом топлива, погашение кредиторской задолженности организаций коммунального комплекса поставщикам топливно-энергетических ресурсов, в том числе за услуги по транспортировке газа, услуги водоснабжения и водоотведения, а также возмещение в 2017 году муниципальным образованиям расходов, связанных с плановой подготовкой объектов коммунального хозяйства.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12271CEC7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C87C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 19.12.2017 N 449-п)

Объекты жилищно-коммунального хозяйства включают в себя источники тепловой энергии, наружные сети тепло- и водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, инженерное оборудование, расположенное на таковых сетях. Топливно-энергетические ресурсы включают в себя все виды топлива, использующиеся на источниках тепловой энергии, электрическую энергию, тепловую энергию;

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 [N 45-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978B2485CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K), от 19.12.2017 [N 449-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12271CEC7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C87CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

3) выкуп котельных и тепловых сетей в случаях:

конкурсного производства в отношении теплоснабжающей организации, признанной несостоятельной (банкротом) в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450B040FAD11294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978B2483CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 45-п)

отказа теплоснабжающей организации в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450F0004A814294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" от теплоснабжения потребителей;

вывода собственником или иным законным владельцем источника тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A42090302A811294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBB8472B9E8278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK) вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 N 889;

досрочного расторжения концессионного соглашения в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450A0F00AC15294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", в случае если они строились за счет средств концессионера, с целью замещения мощности выводимых из эксплуатации муниципальных источников тепловой энергии и тепловых сетей в соответствии со схемой теплоснабжения поселения, городского округа.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978B2482CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 45-п)

(пп. 3 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA7152619E875FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B97882B81CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 12.02.2016 N 39-п)

2. Мероприятие по предоставлению органам местного самоуправления финансовой поддержки за счет средств областного бюджета Новосибирской области для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным требованиям:

на приобретение жилых помещений у застройщиков многоквартирных домов;

строительство жилых помещений;

приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья;

выкуп жилых помещений у собственников жилых помещений;

снос расселенного аварийного жилищного фонда.

Жилые дома, предоставляемые для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в соответствии с требованиями по улучшению условий проживания населения и долговечности должны иметь соответствующие эксплуатационные качества при установленной системе технического обслуживания и ремонта, прогнозируемый срок долговечности, в течение которого целесообразно их техническое обслуживание и ремонт для поддержания безопасных условий проживания людей.

Приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на вторичном рынке жилья допускается только в жилых домах, имеющих износ не более 40 процентов. При предоставлении жилья взамен сносимого в строящихся жилых домах предпочтительно приобретать жилые помещения в домах с высокой степенью строительной готовности. В малых городах и сельских населенных пунктах органам местного самоуправления рекомендуется средства подпрограммы направлять преимущественно на развитие малоэтажного жилищного строительства.

Средства областного бюджета Новосибирской области на долевое финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда перечисляются местным бюджетам в форме субсидий.

Заявки на участие в мероприятиях подпрограммы принимаются министерством от органов местного самоуправления Новосибирской области до 1 июля года, предшествующего плановому году финансирования.

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 [N 45-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978B2480CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K), от 01.08.2017 [N 300-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12231DE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E86C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

Форма заявки утверждается приказом министерства и доводится до администраций органов местного самоуправления в форме письма.

Абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978B248FCD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 45-п.

3. Мероприятие по оказанию государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на реализацию муниципальных программ по защите территорий населенных пунктов от подтопления и затопления.

Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления осуществляется в форме предоставления субсидий местным бюджетам органов местного самоуправления из областного бюджета Новосибирской области в соответствии с заявками, представленными в министерство на участие в подпрограмме.

Органы местного самоуправления ежегодно в срок до 1 июля года, предшествующего плановому году финансирования, направляют в министерство заявки на предоставление субсидий в произвольной форме.

В рамках реализации мероприятия осуществляется строительство или реконструкция инженерных объектов по защите территорий населенных пунктов от подтопления и затопления.

Перечисление субсидий местным бюджетам осуществляется министерством на основании заключенных соглашений с администрациями органов местного самоуправления.

4. Мероприятие по оказанию государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на замену и модернизацию лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации, подлежащего замене.

Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления на замену и модернизацию лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации, осуществляется в форме предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области в соответствии с заявками, представленными в министерство на участие в подпрограмме; органы местного самоуправления ежегодно в срок до 1 июля года, предшествующего плановому году финансирования, направляют в министерство заявки на предоставление субсидий на замену и модернизацию лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации, в произвольной форме:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978B248ECD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 45-п)

диагностику, обследование с выдачей экспертного заключения на замену и модернизацию лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA7152619E875FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B97882483CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 12.02.2016 N 39-п)

разработку проектной документации для проведения работ по замене и модернизации лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы, организацией, основным видом деятельности которой является проведение технического диагностирования и обследование лифтового оборудования;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA7152619E875FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B97882482CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 12.02.2016 N 39-п)

составление сметы расходов на проведение работ по замене и модернизации лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA7152619E875FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B97882481CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 12.02.2016 N 39-п)

проведение экспертизы сметной документации;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA7152619E875FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B97882480CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 12.02.2016 N 39-п)

приобретение лифтового оборудования;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA7152619E875FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B9788248FCD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 12.02.2016 N 39-п)

проведение работ по замене и модернизации лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA7152619E875FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B9788248ECD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 12.02.2016 N 39-п)

оплату услуг технического заказчика (технический надзор);

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA7152619E875FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B97882587CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 12.02.2016 N 39-п)

полное техническое освидетельствование и передачу смонтированного лифтового оборудования.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA7152619E875FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B97882586CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 12.02.2016 N 39-п)

Органы местного самоуправления на основе заявок управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов на 2015 год, составленных с учетом результатов диагностирования технического состояния лифтов, формируют и утверждают перечень объектов, в которых требуется замена (модернизация) лифтов, отработавших нормативный срок службы.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978B2586CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 45-п)

По мероприятиям замены и модернизации 536 лифтов, отработавших нормативный срок службы, на 2015 год конкурсные процедуры проводятся в 2015 году и завершаются в 2016 году, реализация мероприятий по модернизации лифтов осуществляется в 2015 - 2016 годах. В 2015 году планируется к вводу в эксплуатацию 519 лифтов, в том числе: город Новосибирск - 504 лифта, город Бердск - 13 лифтов, Искитимский район - 1 лифт, Новосибирский район - 1 лифт. В 2016 году планируется к вводу в эксплуатацию 17 лифтов, в том числе: р.п. Кольцово - 4 лифта, р.п. Краснообск - 1 лифт, Искитимский район - 12 лифтов. В случае невыполнения мероприятий в 2015 году администрация муниципального образования обеспечивает контроль по завершению работы в течение 1 полугодия 2016 года. В случае завершения конкурсных процедур в декабре 2015 года финансирование за счет средств местного бюджета муниципального образования, предусмотренное в 2015 году, может быть осуществлено в 2016 году.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978B2584CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 45-п)

При обращении органов местного самоуправления с заявкой в министерство рекомендуется представлять копию муниципальной программы (решения) или приказа с перечнем объектов, в которых требуется замена (модернизация) лифтов, отработавших нормативный срок службы, заверенных копий протоколов решений общих собраний, выписки из местного бюджета.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978B2583CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 45-п)

Министерством заключаются соглашения с администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидий. На основании заключенных соглашений министерства с администрациями муниципальных образований местным бюджетам предоставляются субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы.

Формы, порядок и сроки представления отчетности органами местного самоуправления по всем мероприятиям устанавливаются соглашениями о предоставлении субсидий, заключенными между министерством и органами местного самоуправления.

5. Мероприятие по повышению уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения, качества и безопасности питьевой воды: капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения; капитальный ремонт, реконструкция и строительство (замена) водозаборных скважин, мероприятия по доведению качества воды до нормативных требований [СанПиН 2.1.4.1074-01](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A400B0F03AF17294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBB8472A918278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK), с 01.01.2018 включая разработку проектно-сметной документации для таких мероприятий и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации (далее - мероприятия по повышению уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения).

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 15.03.2017 [N 86-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615241FEC75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B97892B82CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K), от 12.03.2018 [N 92-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12251EEA79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8ECEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.04.2018 [N 162-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE122B18ED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892987C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

Реализация данного мероприятия направлена на:

предотвращение ситуаций, связанных с нарушением режима водоотведения, бесперебойного обеспечения питьевой водой населения, обеспечение населения качественной питьевой водой;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615241FEC75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B97892B80CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 15.03.2017 N 86-п)

обеспечение бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения и создание условий их бесперебойной работы;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE13271CEB7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F80C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.12.2018 N 527-п)

предотвращение ситуаций, связанных с технологическим нарушением, приведшим к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978B2581CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 45-п)

Финансирование мероприятия по повышению уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения осуществляется посредством предоставления имущественного взноса из средств областного бюджета Фонду, в части мероприятий по доведению качества воды до нормативных требований [СанПиН 2.1.4.1074-01](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A400B0F03AF17294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBB8472A918278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK), проводимых в целях обеспечения бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения и создания условий для их бесперебойной работы, посредством предоставления МЖКХиЭ НСО субсидий местным бюджетам, а также с 01.01.2017 посредством предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Новосибирской области из областного бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции сетей водоснабжения на сельских территориях, в том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных МЖКХиЭ НСО как главному распорядителю бюджетных средств. В Фонд направляются средства областного бюджета Новосибирской области в виде имущественного взноса на основании закона об областном бюджете Новосибирской области, [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142310EC7BA3A025477D3C69E8CFF39AFC1226978E3287CECBCDE7B7aFf3K) администрации Новосибирской области от 28.12.2009 N 495-па "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета Новосибирской области некоммерческой организации "Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области" и ежегодно заключаемых соглашений между МЖКХиЭ НСО и Фондом. Главный распорядитель средств областного бюджета - МЖКХиЭ НСО вправе включать в соглашение условия, которые регулируют расходование имущественного взноса.

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 [N 45-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978B2580CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K), от 01.08.2017 [N 300-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12231DE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E86C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 12.03.2018 [N 92-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12251EEA79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8ECFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 24.12.2018 [N 527-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE13271CEB7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F80CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

(п. 5 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA7152619E875FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B97882583CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 12.02.2016 N 39-п)

Фонд предоставляет бюджету муниципального образования финансовую поддержку на реализацию мероприятий по повышению уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения. Перечень объектов на предоставление финансовой поддержки, источником финансового обеспечения которых являются средства областного бюджета, определяется на основании заявок муниципальных образований в соответствии с условиями порядка предоставления финансовой поддержки на реализацию программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Новосибирской области, утверждаемым решением Правления Фонда в соответствии с Уставом Фонда.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978B258FCD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 45-п)

Перечень объектов, реализуемых в 2016 году в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450B0601AA12294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CABB462D918278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK) развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, в том числе на строительство объектов водоснабжения в сельских населенных пунктах Новосибирской области, определяется из числа заявок, поданных в Фонд муниципальными образованиями Новосибирской области, соответствующих условиям Порядка предоставления финансовой поддержки на реализацию программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Новосибирской области, утверждаемого решением Правления Фонда в соответствии с Уставом Фонда, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных главному распорядителю бюджетных средств - министерству сельского хозяйства НСО.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978A2C87CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 45-п; в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 [N 300-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12231DE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E86C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.04.2018 [N 162-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE122B18ED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892987CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

6. Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Новосибирской области по оказанию муниципальной поддержки, предусмотренной [статьей 191](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450D0001A714294EB32AA5F77A177B6929A8C9A3CAB94C7FC6CD798AC6D2D1E7BDEE5105FDa6f1K) Жилищного кодекса Российской Федерации на реализацию мероприятий по проведению ремонта общего имущества в многоквартирных домах, исключенных из Региональной [программы](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14211AEC7FA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D84C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 N 524-п (далее - региональная программа), в связи с физическим износом, превышающим семьдесят процентов.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE13271CEB7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8FC6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.12.2018 N 527-п)

В рамках реализации мероприятия производится ремонт конструктивных элементов: крыши, стен, фундамента, износ которых составляет более 70%. При этом в перечень видов работ по ремонту крыши могут быть включены в том числе работы по ремонту чердачного перекрытия.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE122B18ED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892986C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.04.2018 N 162-п)

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, предусмотренных на реализацию мероприятий по проведению ремонта общего имущества в многоквартирных домах, исключенных из региональной программы капитального ремонта в связи с физическим износом, превышающим семьдесят процентов, осуществляется в форме предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области в соответствии с заявками, представленными в министерство на участие в подпрограмме.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE122B18ED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892986C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.04.2018 N 162-п; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE13271CEB7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8FC4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.12.2018 N 527-п)

Заявки на участие в мероприятиях подпрограммы принимаются министерством от органов местного самоуправления Новосибирской области до 1 июля года, предшествующего плановому году финансирования.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE122B18ED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892986C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.04.2018 N 162-п)

Министерство сельского хозяйства НСО при согласовании с МЖКХиЭ НСО и Фондом в 2016 году организует реализацию и финансирование данного мероприятия в рамках своих полномочий; заключает соглашения с администрациями муниципальных образований Новосибирской области на перечисление денежных средств местным бюджетам и осуществляет контроль за их эффективным и целевым расходованием. С 01.01.2017 МЖКХиЭ НСО предоставляет субсидии бюджетам муниципальных образований Новосибирской области из областного бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции сетей водоснабжения на сельских территориях, направленных на обеспечение сельского населения водоснабжением, в том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных МЖКХиЭ НСО как главному распорядителю бюджетных средств. Перечисление денежных средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, местным бюджетам осуществляется МЖКХиЭ НСО на основании заключенных соглашений с администрациями муниципальных районов Новосибирской области. Соглашение обязательно содержит положение о форме, сроках и порядке представления отчетности о выполненных объемах работ и об осуществлении расходов за счет средств местного бюджета. Решением межведомственной комиссии по реализации мероприятий государственной [программы](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102518E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C86C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Новосибирской области "Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года", образованной в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE10231DED7DA3A025477D3C69E8CFF39AFC1226978E3287CECBCDE7B7aFf3K) Губернатора Новосибирской области от 07.07.2015 N 126, формируется перечень объектов, который отражается в плане реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах".

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12231DE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E86C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 N 300-п)

Перечень основных мероприятий подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство" государственной программы, реализуемых до 2018 года включительно, приведен в [приложении N 2](#P1455) к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E81CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

Система основных мероприятий подпрограммы,

реализуемых с 2019 года

(введено [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E80C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области

от 17.06.2019 N 237-п;

в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F80CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области

от 29.03.2022 N 126-п)

Абзацы первый - второй утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112118EE7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E84C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.09.2020 N 420-п.

В рамках данной подпрограммы предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E80C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

1. Мероприятие по оказанию государственной поддержки муниципальным районам и городским округам Новосибирской области на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E80C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

Оказание государственной поддержки муниципальным районам и городским округам Новосибирской области осуществляется в форме предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области (далее - органы местного самоуправления) из областного бюджета Новосибирской области.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C83C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.09.2020 N 364-п)

Органы местного самоуправления городских округов Новосибирской области в срок до 1 июля года, предшествующего плановому году финансирования, направляют в министерство заявки в произвольной форме на предоставление субсидий.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C83C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.09.2020 N 364-п)

Предоставление субсидий осуществляется министерством путем перечисления денежных средств местным бюджетам на основании соглашений, заключенных министерством с администрациями муниципальных районов и городских округов.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E80C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

Распределение лимитов денежных средств местным бюджетам муниципальных образований Новосибирской области (кроме города Новосибирска) осуществляется по следующим направлениям:

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E80CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

1) компенсация расходов на мероприятия по подготовке к отопительному периоду объектов коммунального комплекса, которые не покрываются тарифом организаций коммунального комплекса, при этом у муниципального образования недостаточно средств для самостоятельной организации подготовки объектов.

К таковым случаям относится:

подготовка объектов коммунального хозяйства, переданных муниципальным образованиям Новосибирской области от Министерства обороны Российской Федерации, его подведомственных организаций, прочих ведомств в течение не более двух лет до года предоставления субсидий;

выполнение работ на объектах, по которым имеются предписания государственных надзорных органов, дальнейшая эксплуатация которых ограничена в связи с техническим состоянием объекта;

(пп. 1 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E80CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

2) на поддержание плановой подготовки объектов коммунального хозяйства населенных пунктов муниципальных районов Новосибирской области к работе в осенне-зимний период.

Плановая подготовка объектов коммунального хозяйства - это комплекс мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации, обеспечение источников тепловой энергии нормативным запасом топлива, погашение кредиторской задолженности организаций коммунального комплекса поставщикам топливно-энергетических ресурсов, в том числе за услуги по транспортировке газа, услуги водоснабжения и водоотведения, а также возмещение муниципальным образованиям расходов, связанных с плановой подготовкой объектов коммунального хозяйства.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE10201FE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8FC1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 08.10.2019 N 392-п)

Объекты жилищно-коммунального хозяйства включают в себя источники тепловой энергии, наружные сети тепло- и водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, инженерное оборудование, расположенное на таковых сетях. Топливно-энергетические ресурсы включают в себя все виды топлива, использующиеся на источниках тепловой энергии, электрическую энергию, тепловую энергию;

(пп. 2 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8FC5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

3) выкуп котельных и тепловых сетей в случаях:

конкурсного производства в отношении теплоснабжающей организации, признанной несостоятельной (банкротом) в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450B040FAD11294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";

отказа теплоснабжающей организации в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450F0004A814294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" от теплоснабжения потребителей;

вывода собственником или иным законным владельцем источника тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A42090302A811294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBB8472B9E8278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK) вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 N 889;

досрочного расторжения концессионного соглашения в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450A0F00AC15294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", в случае если они строились за счет средств концессионера, с целью замещения мощности выводимых из эксплуатации муниципальных источников тепловой энергии и тепловых сетей в соответствии со схемой теплоснабжения поселения, городского округа;

(пп. 3 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8FC0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

4) мероприятия, направленные на обеспечение населения топливом по розничным предельным максимальным ценам.

(пп. 4 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8EC7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется предоставление субсидии местным бюджетам муниципальных районов Новосибирской области из областного бюджета Новосибирской области на компенсацию расходов топливоснабжающих организаций в пределах расходов по перевозке твердого топлива автомобильным транспортом для последующего предоставления субсидии в бюджеты городских и сельских поселений.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8EC4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE10201FE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8FCEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 08.10.2019 N 392-п)

Приоритетными для получения субсидий являются муниципальные районы с большей численностью населения и наибольшим расстоянием от железнодорожного тупика (угольного склада) станции назначения до склада, с которого осуществляется реализации угля населению.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8EC5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

Департаментом по тарифам Новосибирской области ежегодно устанавливаются розничные предельные максимальные цены на уголь, реализуемый гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8EC2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

Устанавливаемые розничные предельные максимальные цены на уголь не включают затраты на доставку угля покупателю автомобильным транспортом от железнодорожных тупиков станции назначения, принятой в постоянную эксплуатацию на железной дороге ОАО "РЖД", которые оплачиваются населением дополнительно. Полномочия по снабжению топливом Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450B0701A815294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" возложены на органы местного самоуправления.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8EC3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

Порядки предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятия приведены в [приложениях N 15](#P16167), [16](#P16188) к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C83C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.09.2020 N 364-п)

1.1. Оказание государственной поддержки муниципальным районам и городским округам Новосибирской области по организации тепло-, водоснабжения населения и водоотведения в осенне-зимний период, включая период его подготовки (кроме города Новосибирска). С 2022 года наименование мероприятия: "Оказание государственной поддержки муниципальным районам и городским округам Новосибирской области по организации тепло-, водоснабжения населения и водоотведения в осенне-зимний период, включая период его подготовки (кроме города Новосибирска), за исключением мероприятий по содержанию объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в состоянии, обеспечивающем их бесперебойную работу, и по снабжению населения топливом":

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8FC6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 126-п)

1) в которых тепло-, водоснабжение населения, водоотведение осуществляют государственные либо муниципальные унитарные предприятия (казенные), хозяйственные общества, индивидуальные предприниматели:

а) на создание и поддержание нормативных запасов топлива на муниципальных источниках тепловой энергии в период подготовки к отопительному периоду и его прохождения;

б) на погашение кредиторской задолженности организаций коммунального комплекса поставщикам топливно-энергетических ресурсов, в том числе за услуги по транспортировке газа, услуги водоснабжения и водоотведения.

Топливно-энергетические ресурсы включают в себя все виды топлива, использующиеся на источниках тепловой энергии, электрическую энергию, тепловую энергию.

Оказание государственной поддержки муниципальным районам и городским округам Новосибирской области осуществляется в форме предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области (далее - органы местного самоуправления) из областного бюджета Новосибирской области в соответствии с заявками, предоставленными в министерство.

Предоставление субсидий осуществляется министерством путем перечисления денежных средств местным бюджетам на основании соглашений, заключенных министерством с администрациями муниципальных районов и городских округов;

2) на мероприятия, направленные на обеспечение населения топливом по розничным предельным максимальным ценам.

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется предоставление субсидии местным бюджетам муниципальных районов Новосибирской области из областного бюджета Новосибирской области на компенсацию расходов топливоснабжающих организаций в пределах расходов по перевозке твердого топлива автомобильным транспортом для последующего предоставления субсидии в бюджеты городских и сельских поселений.

Приоритетными для получения субсидий являются муниципальные районы с большей численностью населения и наибольшим расстоянием от железнодорожного тупика (угольного склада) станции назначения до склада, с которого осуществляется реализации угля населению.

Департаментом по тарифам Новосибирской области ежегодно устанавливаются розничные предельные максимальные цены на уголь, реализуемый гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье.

Устанавливаемые розничные предельные максимальные цены на уголь не включают затраты на доставку угля покупателю автомобильным транспортом от железнодорожных тупиков станции назначения, принятой в постоянную эксплуатацию на железной дороге ОАО "РЖД", которые оплачиваются населением дополнительно.

Реализация данного мероприятия направлена на исполнение полномочий в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450B0701A815294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

В случае поступления в адрес министерства информации от контрольных (надзорных) органов о результатах контрольных мероприятий в отношении муниципальных унитарных предприятий - получателей субсидий, осуществляющих регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения, содержащей сведения о нарушениях ими требований к бухгалтерскому учету, министерство вправе потребовать возврат средств субсидии, предоставленной местному бюджету. Порядок возврата субсидий устанавливается Соглашением о предоставлении субсидий;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112419E978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D80C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 26.01.2021 N 13-п)

3) на реализацию мероприятий по доведению качества воды до нормативных требований, а также услугам по технологическому (техническому, сервисному) обслуживанию станций (установок, модулей) водоподготовки (очистки воды) и (или) вывозу промывных вод.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E83C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C84CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 19.07.2022 N 329-п)

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется предоставление субсидии местным бюджетам муниципальных районов и городских округов (кроме города Новосибирска) на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению, связанных с доведением воды до нормативных требований, в том числе приобретение реагентов, веществ, оборудования, материалов, принимающих участие в процессе доведения воды до нормативных требований, установленных технологическим регламентом или другой технической (технологической) документацией (паспорт, технологическая карта, инструкция) объекта очистки воды, их монтажа, установки, замены и возмещению муниципальным образованиям вышеуказанных расходов за период, не превышающий одного года до даты предоставления субсидии, а также по финансовому обеспечению услуг по технологическому (техническому, сервисному) обслуживанию станций (установок, модулей) водоподготовки (очистки воды) и (или) вывозу промывных вод.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E83C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п; в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 [N 126-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8FC5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 19.07.2022 [N 329-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C83C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

Отбор организаций для реализации мероприятий по технологическому (техническому, сервисному) обслуживанию станций (установок, модулей) водоподготовки (очистки воды) и (или) вывозу промывных вод организации коммунального комплекса осуществляют на конкурсной (конкурентной) основе;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C83C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 19.07.2022 N 329-п)

4) на компенсацию некомпенсируемых финансовых убытков, вызванных продолжением эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей (далее - объекты).

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D85C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

В рамках данного направления осуществляется предоставление субсидии местным бюджетам муниципальных районов и городских округов (кроме города Новосибирска) на компенсацию расходов собственнику объектов, которые подлежат выводу из эксплуатации.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D85C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

Реализация данного направления после предоставления субсидии позволит обеспечить предотвращение возникновения дефицита тепловой энергии и надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, которые подключены к указанным объектам.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D85C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

Порядки предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятия приведены в [приложениях NN 16](#P16188) и [22](#P16781) к государственной программе.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8FC7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 126-п)

(п. 1.1 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112118EE7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E84C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.09.2020 N 420-п)

2. Предоставление городским, сельским поселениям и городским округам Новосибирской области финансовой поддержки за счет средств областного бюджета на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным требованиям, на приобретение жилых помещений у застройщиков многоквартирных домов; строительство жилых помещений; приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья; выкуп жилых помещений у собственников жилых помещений; снос расселенного аварийного жилищного фонда. С 2023 года наименование мероприятия "Предоставление муниципальным районам и городским округам Новосибирской области финансовой поддержки за счет средств областного бюджета на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным требованиям, на: приобретение жилых помещений у застройщиков многоквартирных домов; строительство жилых помещений; приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья; выкуп жилых помещений у собственников жилых помещений".

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8EC0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п; в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 01.09.2020 [N 364-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C83CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D85C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

Жилые дома, предоставляемые для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в соответствии с требованиями по улучшению условий проживания населения и долговечности должны иметь соответствующие эксплуатационные качества при установленной системе технического обслуживания и ремонта, прогнозируемый срок долговечности, в течение которого целесообразно их техническое обслуживание и ремонт для поддержания безопасных условий проживания людей.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8EC1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

Приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на вторичном рынке жилья допускается только в жилых домах, имеющих износ не более 40 процентов, дата ввода на момент приобретения не превышает 10 лет со дня выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию. При предоставлении жилого помещения взамен сносимого в строящихся жилых домах предпочтительно приобретать жилые помещения в домах с высокой степенью строительной готовности.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8ECEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

Средства областного бюджета Новосибирской области на долевое финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда перечисляются местным бюджетам в форме субсидий.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8ECFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

Заявки на участие в мероприятиях подпрограммы принимаются министерством от органов местного самоуправления Новосибирской области до 1 июля года, предшествующего плановому году финансирования. Комплект документов для рассмотрения возможности предоставления финансовой поддержки определен [Порядком](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14211DED7FA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E82C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) предоставления заявок муниципальных образований Новосибирской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области на софинансирование программ муниципальных образований по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 20.05.2015 N 81.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F87C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

[Порядок](#P16310) предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" приведен в приложении N 17 к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C83CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.09.2020 N 364-п)

3. Капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения; капитальный ремонт, реконструкция и строительство (замена) водозаборных скважин, мероприятия по доведению качества воды до нормативных требований [СанПиН 2.1.4.1074-01](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A400B0F03AF17294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBB8472A918278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK), включая разработку проектно-сметной документации для таких мероприятий и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации. Реализация данного мероприятия направлена на:

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F87C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE10251DE976A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8ECEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.04.2020 N 89-п)

предотвращение ситуаций, связанных с нарушением режима водоотведения, бесперебойное обеспечение питьевой водой населения, обеспечение населения качественной питьевой водой;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F87C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

обеспечение бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения и создание условий их бесперебойной работы;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F87C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

предотвращение ситуаций, связанных с технологическим нарушением, приведшим к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F87C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

обеспечение мероприятий по организации водоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F87C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

Финансирование мероприятия по повышению уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения осуществляется посредством предоставления имущественного взноса из средств областного бюджета Фонду, в части мероприятий по доведению качества воды до нормативных требований [СанПиН 2.1.4.1074-01](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A400B0F03AF17294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBB8472A918278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK), проводимых в целях обеспечения бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения и создания условий для их бесперебойной работы, и мероприятий по организации водоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, посредством предоставления МЖКХиЭ НСО субсидий местным бюджетам (в данной части до 2020 года включительно), а также посредством предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Новосибирской области из областного бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции сетей водоснабжения на сельских территориях, в том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных МЖКХиЭ НСО как главному распорядителю бюджетных средств. В Фонд направляются средства областного бюджета Новосибирской области в виде имущественного взноса на основании закона об областном бюджете Новосибирской области на текущий финансовый год, [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142310EC7BA3A025477D3C69E8CFF39AFC1226978E3287CECBCDE7B7aFf3K) администрации Новосибирской области от 28.12.2009 N 495-па "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета Новосибирской области некоммерческой организации "Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области" и ежегодно заключаемых соглашений между МЖКХиЭ НСО и Фондом. Главный распорядитель средств областного бюджета - МЖКХиЭ НСО вправе включать в соглашение условия, которые регулируют расходование имущественного взноса.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F87C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F85C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 13.04.2021 N 120-п)

Фонд предоставляет бюджету муниципального образования финансовую поддержку на реализацию мероприятий по повышению уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения. Перечень объектов на предоставление финансовой поддержки, источником финансового обеспечения которых являются средства областного бюджета, определяется на основании заявок муниципальных образований в соответствии с условиями порядка предоставления финансовой поддержки на реализацию программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Новосибирской области, утвержденного решением Правления Фонда в соответствии с Уставом Фонда.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F87C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE10251DE976A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8ECFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.04.2020 N 89-п)

При этом перечень объектов на предоставление финансовой поддержки доводится до Фонда актом главного распорядителя бюджетных средств - министерства.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE10251DE976A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E87C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.04.2020 N 89-п)

Порядки предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятий приведены в [приложениях N 18](#P16454), [19](#P16474) к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C82C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.09.2020 N 364-п)

3.1. Реализация мер государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области по содержанию объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в состоянии, обеспечивающем их бесперебойную работу.

Реализация данного мероприятия направлена на обеспечение в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области (кроме города Новосибирска) (далее - местные бюджеты) бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения, создание условий их бесперебойной работы путем проведения их ремонтов, в том числе капитальных, приобретения необходимых материалов, оборудования, труб, соединительных частей, деталей, фитингов, запорной арматуры, фильтров, сеток, комплектующих, элементов, изделий, в том числе для устройства колодцев и камер, водоразборных колонок, устройств, механизмов, насосного оборудования, электродвигателей, приборов учета, автоматики, электрики, систем передачи, утепления, противокоррозионных материалов, гидроизоляционных, мастик, лакокрасочных материалов, котлов, котельного оборудования, при начальной цене договоров не менее 100,0 тыс. рублей, источников резервного электроснабжения, а также проектирование строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов жизнеобеспечения и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и возмещения муниципальным образованиям вышеуказанных расходов за период, не превышающий одного года до даты предоставления субсидии.

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 [N 12-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E83CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 19.07.2022 [N 329-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C83C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

Оказание государственной поддержки на мероприятия по обеспечению бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения и создание условий их бесперебойной работы осуществляется в форме предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области.

Предоставление субсидий осуществляется министерством путем перечисления денежных средств местным бюджетам на основании заключаемых министерством соглашений с муниципальными районами и городскими округами Новосибирской области (кроме города Новосибирска).

Функцию технического заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения на территории Новосибирской области, а также сбору, обработке и анализу отчетной документации, представляемой органами местного самоуправления, и контролю своевременности подготовки документации, отчетов и ее хранению осуществляет ГКУ "Проектная дирекция МЖКХиЭ НСО" на основании Устава учреждения и в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии с министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C83C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 19.07.2022 N 329-п)

Ответственность за качество проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, их соответствие требованиям нормативных документов возлагается на органы местного самоуправления.

[Порядок](#P17064) предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятия приведен в приложении N 23 к государственной программе.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E82C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

(п. 3.1 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112118EE7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E83CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.09.2020 N 420-п)

4. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на проведение ремонта общего имущества в многоквартирных домах, исключенных из региональной программы в связи с физическим износом, превышающим семьдесят процентов.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F87CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Новосибирской области по оказанию муниципальной поддержки, предусмотренной [статьей 191](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450D0001A714294EB32AA5F77A177B6929A8C9A3CAB94C7FC6CD798AC6D2D1E7BDEE5105FDa6f1K) Жилищного кодекса Российской Федерации на реализацию мероприятий по проведению ремонта общего имущества в многоквартирных домах, исключенных из Региональной [программы](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14211AEC7FA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D84C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 N 524-п (далее - региональная программа), в связи с физическим износом, превышающим семьдесят процентов.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F87CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

В рамках реализации мероприятия производится ремонт конструктивных элементов: крыши, стен, фундамента, износ которых составляет более 70%. При этом в перечень видов работ по ремонту крыши могут быть включены в том числе работы по ремонту чердачного перекрытия.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F86C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, предусмотренных на реализацию мероприятий по проведению ремонта общего имущества в многоквартирных домах, исключенных из региональной программы капитального ремонта в связи с физическим износом, превышающим семьдесят процентов, осуществляется в форме предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области в соответствии с заявками, представленными в министерство на участие в подпрограмме.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F86C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

Перечень основных мероприятий подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы, начиная с 2019 года, приведен в [приложении N 2.1](#P1601) "Основные мероприятия государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F86C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C82C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.09.2020 N 364-п.

Абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F86C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п.

К мерам государственного регулирования, реализуемым в рамках подпрограммы, осуществляемым министерством в пределах полномочий, установленных [Положением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14261CE97CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C87CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) о министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 20.10.2014 N 415-п "О министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области", относятся:

1) определение системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450A0E04A716294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBB8472A968278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK) организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";

2) осуществление мониторинга, координации деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области в вопросах подготовки к осенне-зимнему отопительному периоду;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615241FEC75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B97892B8ECD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 15.03.2017 N 86-п)

3) разработка предложений по планированию и использованию капитальных вложений, направленных на реализацию федеральных и региональных программ, обеспечению деятельности в сфере организации и координации работ по финансированию и привлечению инвестиционных ресурсов в развитие жилищно-коммунального хозяйства;

4) осуществление разработки и реализации прогнозно-плановых документов в области защиты территорий населенных пунктов Новосибирской области от подтопления и затопления поверхностными и грунтовыми водами;

5) формирование заявки Новосибирской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

(пп. 5 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978A2C84CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 45-п)

6) осуществление взаимодействия с государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

(пп. 6 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978A2C82CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 45-п)

абзацы шестьдесят второй - шестьдесят шестой исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978A2C80CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 45-п.

V. Ожидаемые и конечные результаты подпрограммы

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D85CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п.

Приложение N 7

к государственной программе

Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное хозяйство

Новосибирской области"

Подпрограмма

"Благоустройство территорий населенных пунктов"

государственной программы Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области  от 15.03.2017 [N 86-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615241FEC75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B97892486CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K), от 01.08.2017 [N 300-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12231DE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E85C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 12.03.2018 [N 92-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12251EEA79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892887C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K),  от 28.04.2018 [N 162-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE122B18ED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892985C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 24.12.2018 [N 527-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE13271CEB7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8FC1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 26.02.2019 [N 52-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE132411EE7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C83C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K),  от 17.06.2019 [N 237-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F86CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 08.10.2019 [N 392-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE10201FE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8EC4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 01.04.2020 [N 89-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE10251DE976A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E87C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K),  от 12.05.2020 [N 166-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102B18EF7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F80C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 01.09.2020 [N 364-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C82C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 29.09.2020 [N 420-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112118EE7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E82CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K),  от 08.12.2020 [N 509-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112610EA7AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C87C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 26.01.2021 [N 13-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112419E978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D80C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 13.04.2021 [N 120-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F85CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K),  от 19.10.2021 [N 420-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162111EB7AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C87C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 24.01.2022 [N 12-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E82C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 29.03.2022 [N 126-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8FCEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K),  от 26.10.2022 [N 505-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE17271FE976A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C87C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 16.12.2022 [N 595-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE17251DE87CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C87C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D85CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K),  от 24.05.2023 [N 222-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14201DE77BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C86C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) |  |

I. ПАСПОРТ

подпрограммы государственной программы Новосибирской области

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | Государственная программа Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" (далее - государственная программа) |
| (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 [N 300-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12231DE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E85C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 17.06.2019 [N 237-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F85C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) | |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма государственной программы "Благоустройство территорий населенных пунктов" (далее - подпрограмма) |
| Разработчики подпрограммы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее - МЖКХиЭ НСО) |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE122B18ED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892985C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.04.2018 N 162-п) | |
| Государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) подпрограммы | МЖКХиЭ НСО |
| Руководитель подпрограммы | Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области |
| (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 12.03.2018 [N 92-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12251EEA79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892887C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 24.12.2018 [N 527-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE13271CEB7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8FCFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) | |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Новосибирской области.  Задача: совершенствование благоустройства территорий путем содействия в организации обустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области с вовлечением заинтересованных граждан и организаций в процесс реализации |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | Период реализации подпрограммы: 2015 - 2026 годы.  Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 [N 300-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12231DE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E85C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 17.06.2019 [N 237-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F85C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D84C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) | |
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 10 233 676,4 тыс. руб., из них:  2015 год - 3 496,8 тыс. руб.;  2016 год - 55 855,8 тыс. руб.;  2017 год - 826 387,4 тыс. руб.;  2018 год - 863 345,3 тыс. руб.;  2019 год - 1 203 782,7 тыс. руб.;  2020 год - 1 013 979,2 тыс. руб.;  2021 год - 1 328 506,9 тыс. руб.;  2022 год - 2 110 063,5 тыс. руб.;  2023 год - 1 772 870,0 тыс. руб.;  2024 год - 979 170,4 тыс. руб.;  2025 год - 2 671,7 тыс. руб.;  2026 год - 73 546,7 тыс. руб. |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D84C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п) | |
| Основные целевые индикаторы подпрограммы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках подпрограммы, ед.  2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках подпрограммы от общего количества дворовых территорий, %.  3. Площадь благоустроенных общественных пространств, тыс. кв. м.  4. Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, ед.  5. Доля финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в подпрограмму, %.  6. Доля трудового участия заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, %.  7. Доля финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в подпрограмму, %.  8. Доля трудового участия заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, %.  9. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %.  10. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), % |
| (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 [N 237-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F84C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 29.09.2020 [N 420-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112118EE7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E80C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, выраженные в количественно измеримых показателях | Результатом реализации подпрограммы станет улучшение содержания объектов благоустройства, зеленых насаждений и в целом внешнего облика населенных пунктов муниципальных образований Новосибирской области, в том числе за счет:  обустройства дворовых территорий 1096 придомовых территорий многоквартирных домов;  благоустройства 2417,4 тыс. кв. м общественных пространств и наиболее посещаемых территорий (парков, скверов, объектов монументального искусства);  благоустройства 422 общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды;  финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов к 2024 году в размере доли участия до 1,9%, что позволит обеспечить:  организацию уличного освещения в населенных пунктах Новосибирской области протяженностью более 50 км, а также установку более 400 тыс. штук светильников;  ввод площадей обустроенных зон отдыха, спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов, приведенных в надлежащее состояние, на территориях населенных пунктов Новосибирской области более 2 000 тыс. кв. м;  доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, к 2024 году составит 30%;  доля городов с благоприятной средой от общего количества городов к концу 2026 года составит 50% |
| (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 [N 300-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12231DE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E85CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 12.03.2018 [N 92-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12251EEA79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892886C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.04.2018 [N 162-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE122B18ED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892984C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 24.12.2018 [N 527-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE13271CEB7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8ECFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 17.06.2019 [N 237-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F84C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 08.10.2019 [N 392-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE10201FE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F87CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 01.04.2020 [N 89-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE10251DE976A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E86C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 12.05.2020 [N 166-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102B18EF7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F80CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 29.09.2020 [N 420-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112118EE7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E80CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 26.01.2021 [N 13-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112419E978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8FC5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 13.04.2021 [N 120-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F84C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 24.01.2022 [N 12-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E81C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 29.03.2022 [N 126-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8EC0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D84C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) | |

II. Характеристика сферы действия подпрограммы

Настоящая подпрограмма разработана с целью повышения уровня комплексного благоустройства в части улучшения состояния дворовых территорий, включая покрытия тротуаров, внутриквартальных проездов, благоустройства и озеленения зон отдыха, увеличения протяженности уличной сети, освещения населенных пунктов Новосибирской области, а также благоустройства общественных пространств муниципальных образований Новосибирской области к празднованиям памятных дат (дата основания муниципального образования, иные события, имеющие особое историческое значение для становления и развития муниципального образования).

Сфера действия подпрограммы - строительство и ремонт объектов благоустройства на территориях населенных пунктов Новосибирской области.

Предметом регулирования подпрограммы является процесс оказания государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области в виде предоставления субсидий из федерального и областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов Новосибирской области.

Для целей настоящей подпрограммы применяются следующие понятия:

благоустройство территории поселения (городского округа) - комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории поселения (городского округа) мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

общественные пространства муниципальных образований Новосибирской области включают в себя пешеходные коммуникации, пешеходные зоны, участки активно посещаемой общественной застройки, участки озеленения, расположенные в составе населенного пункта, примагистральных и многофункциональных зон, центров, общегородского и локального значения:

парк - озелененная территория многофункционального и специализированного направления рекреационной деятельности, предназначенная для периодического массового отдыха населения;

дворовая территория многоквартирных домов - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка малых форм (урн, скамеек) (далее - минимальный перечень работ по благоустройству);

дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: оборудование детских и (или) спортивных площадок, пешеходных дорожек, тротуаров, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству);

финансовое участие заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) - обязательства финансового характера в софинансировании работ по благоустройству дворовых территорий, включая минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству;

трудовое участие заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) - выполнение работ, включенных в минимальный или дополнительный перечень работ по благоустройству, не требующих специальной подготовки (расчистка, уборка мусора и т.д.).

На территории населенных пунктов муниципальных образований Новосибирской области значительное количество покрытий тротуаров и внутриквартальных проездов, дворовых территорий требует ремонта или полной замены покрытий.

Одной из важнейших и социально значимых задач является обеспечение освещения территории населенных пунктов Новосибирской области. Сети наружного освещения входят в комплекс систем жизнеобеспечения. В настоящее время сопутствующей причиной совершения дорожно-транспортных происшествий является отсутствие наружного освещения на улицах населенных пунктов, что отрицательно влияет на безопасность дорожного движения, влечет за собой увеличение дорожно-транспортных происшествий, связанных с гибелью людей.

В части населенных пунктов сельских поселений требуется выполнить работы по монтажу и ремонту линий уличного освещения - более 50 км, установке светильников (в том числе замене) в количестве более 400 тыс. штук.

Потребность в обустроенных зонах отдыха, спортивных и детских площадках на территории населенных пунктов Новосибирской области составляет 807,0 тыс. кв. м, в объектах озеленения на территории населенных пунктов Новосибирской области - 2223 тыс. кв. м.

Зеленые насаждения - важнейший элемент внешнего благоустройства населенных пунктов. Роль зеленых уголков отдыха в организации комфортной, здоровой среды обитания человека в населенных пунктах настолько велика, что ее трудно переоценить. Являясь важным элементом благоустройства, они выполняют и другую важную функцию - оздоровление окружающей среды, вносят размеренность и гармонизируют пространство населенных пунктов муниципальных образований и городских округов.

В районных центрах и городских округах Новосибирской области необходимо планомерно восстанавливать облик парковых зон, зон отдыха, обеспечить организацию современного озеленения. В ходе реализации подпрограммы будут осуществляться мероприятия по благоустройству общественных пространств муниципальных образований Новосибирской области.

Обустройство новых уголков отдыха, установка игровых комплексов, повышение уровня озеленения способствует улучшению как эстетического облика, так и функциональных возможностей зон отдыха.

Вышеперечисленные мероприятия осуществлялись в 2013 году в рамках ведомственной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA7112411E675FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B97892D87CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) "Государственная поддержка муниципальных образований по благоустройству территорий населенных пунктов и подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период на 2013 - 2015 годы", утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области от 09.04.2013 N 32 (далее - ведомственная целевая программа).

Анализируя фактическое выполнение мероприятий в натуральных показателях, в рамках ведомственной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA7112411E675FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B97892D87CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) в 2013 году были выполнены следующие работы:

монтаж и ремонт уличного освещения в населенных пунктах протяженностью 120,7 км;

установка светильников в количестве 6241 шт.;

устройство и ремонт покрытий тротуаров и дорог площадью 119,2 тыс. кв. м;

обустройство зон отдыха - 69,7 тыс. кв. м;

озеленение территорий - 171,2 тыс. кв. м;

благоустройство мест захоронения - 714,0 тыс. кв. м.

Мероприятия, реализуемые в рамках ведомственной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA7112411E675FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B97892D87CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K), проведены в 2013 году в 252 муниципальных образованиях Новосибирской области. Учитывая ограниченные бюджетные возможности муниципальных образований Новосибирской области, а также социальную важность вышеуказанных направлений, необходимо продолжить оказание государственной поддержки местным бюджетам на осуществление мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов Новосибирской области.

III. Цель и задача, целевые индикаторы подпрограммы

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D84CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п.

IV. Характеристика мероприятий подпрограммы

Система основных мероприятий подпрограммы,

реализуемых до 2018 года включительно

(введено [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F82C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области

от 17.06.2019 N 237-п;

в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892887C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области

от 29.03.2022 N 126-п)

В рамках подпрограммы предусматривается реализация мероприятий:

1. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на поддержку муниципальных программ по формированию современной городской среды по следующим направлениям:

1) благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области;

дворовые территории формируются с учетом региональных программ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

При выполнении работ на придомовых территориях виды работ формируются в следующей последовательности: один вид или несколько из минимального перечня работ по благоустройству, далее один вид или несколько из дополнительного перечня работ по благоустройству.

Данное мероприятие подразумевает под собой комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE122B18ED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892984C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.04.2018 N 162-п)

В результате проведения мероприятия дворовая территория многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области должна иметь освещение, малые архитектурные формы в виде скамеек, урн, отремонтированные дворовые проезды, а также не менее одного оборудованного места для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, иное оборудование).

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE122B18ED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892984C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.04.2018 N 162-п)

При реализации мероприятия, указанного в [подпункте 1](#P11137), возможно трудовое или финансовое участие собственников помещений многоквартирных домов. При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. Доля участия за счет собственников многоквартирных домов определяется органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, с учетом методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A43060005A611294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBB8472A978278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 N 691/пр;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12251EEA79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892886C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 12.03.2018 N 92-п)

2) благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области;

общественные пространства формируются из числа наиболее посещаемых территорий общего пользования населенного пункта (центральная улица, площадь, набережная и др.) и могут включать в себя:

обустройство зон отдыха, в том числе проектные работы (норма распространяется на г. Новосибирск), озеленение, уход за существующими посадками на территориях населенных пунктов Новосибирской области;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12251EEA79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892885C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 12.03.2018 N 92-п)

приведение в надлежащее состояние покрытия тротуаров и проездов населенных пунктов Новосибирской области;

благоустройство к празднованию памятной даты (дата основания муниципального образования, иные события, имеющие особое историческое значение для становления и развития муниципального образования).

Данное мероприятие подразумевает под собой комплексное благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE122B18ED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892984C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.04.2018 N 162-п)

Под комплексным благоустройством в рамках настоящей подпрограммы понимается благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области, включающее выполнение работ по нескольким элементам - озеленение, малые архитектурные формы, освещение, покрытия, иным элементам.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE122B18ED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892984C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.04.2018 N 162-п)

Кроме того, в рамках данного мероприятия предусмотрено оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области - победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE13271CEB7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892887C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.12.2018 N 527-п)

Порядок организации и проведения данного конкурса, условия и порядок отбора муниципальных образований для предоставления государственной поддержки, а также порядок ее предоставления определены [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450A0F04A811294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 N 237 "Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды".

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE13271CEB7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892887C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.12.2018 N 527-п)

Физическое состояние дворовой территории, общественной территории, уровень благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, определяется по результатам инвентаризации, проведенной в соответствии с [Порядком](#P11290) инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, приведенном в приложении N 1 к подпрограмме.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12231DE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E84C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 N 300-п; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102B18EF7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8FC4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 12.05.2020 N 166-п)

Мероприятия реализуются за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Средства федерального бюджета в 2017 году направляются:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12251EEA79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892885C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 12.03.2018 N 92-п)

не менее 2/3 доли средств - на мероприятия по благоустройству дворовых территорий населенных пунктов Новосибирской области;

1/3 доли - на мероприятия по благоустройству общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области.

2. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

Мероприятия реализуются на территории городов с численностью населения до 250 тыс. человек.

Проекты территорий, подлежащих благоустройству, отбираются муниципальными образованиями Новосибирской области по результатам общественных обсуждений.

Порядок общественного обсуждения проектов территорий, подлежащих благоустройству, утверждается органами местного самоуправления Новосибирской области.

Комиссией, в соответствии с порядком по отбору проектов благоустройства, прошедших общественное обсуждение, формируется перечень, который отражается в плане реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" на очередной и плановый период, утверждаемый приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области. Положение и состав комиссии по отбору проектов благоустройства утверждаются приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12231DE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E85C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 N 300-п)

3. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с организацией благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, без привлечения средств федерального бюджета.

Данное мероприятие предполагает выполнение отдельных видов работ, в том числе:

на придомовых территориях и территориях, граничащих с ними:

ремонт и обустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, оборудование детских и спортивных площадок, пешеходных дорожек, тротуаров, автомобильных парковок, установка малых архитектурных форм, озеленение, обеспечение освещения и другое;

на территориях общего пользования: ремонт и обустройство пешеходных зон, установка малых архитектурных форм, устройство освещения, озеленение и другое.

Мероприятия реализуются на территориях населенных пунктов с численностью населения свыше 1000 человек, за счет средств областного и местного бюджетов.

(п. 3 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE122B18ED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892984CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.04.2018 N 162-п)

Перечень основных мероприятий подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы, реализуемых до 2018 года включительно, приведен в [приложении N 2](#P1455) к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F82C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

Система основных мероприятий подпрограммы,

реализуемых с 2019 года

(введено [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F82C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области

от 17.06.2019 N 237-п;

в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892887C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области

от 29.03.2022 N 126-п)

Начиная с 01.01.2019 задачи государственной программы реализуются в рамках следующих основных мероприятий:

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F82C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

1. Региональный проект "Формирование комфортной городской среды".

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F82C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

В рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" разработан региональный проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на оказание поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области при реализации программ формирования современной городской среды, в том числе на:

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F82C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D84CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

1) благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F82CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

дворовые территории формируются с учетом региональных программ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F82CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

При благоустройстве придомовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), необходимо обеспечить выполнение работ исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112610EA7AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C87CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 08.12.2020 N 509-п)

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112610EA7AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C86C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 08.12.2020 N 509-п)

В результате проведения мероприятия дворовая территория многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области должна иметь освещение, малые архитектурные формы в виде скамеек, урн, отремонтированные дворовые проезды, а также не менее одного оборудованного места для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, иное оборудование).

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F81C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

При реализации мероприятия, указанного в [подпункте 1](#P11196), возможно трудовое или финансовое участие собственников помещений многоквартирных домов. При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. Доля участия за счет собственников многоквартирных домов определяется органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, с учетом методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A43060005A611294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBB8472A978278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 N 691/пр.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F81C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

В соответствии с [подпунктом е) пункта 9](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450A040FAB11294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBBB4620C3D868D2CBD5C8F9B5F84D07FF60a9fBK) Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", в приложении N 2 к подпрограмме представлен Адресный [перечень](#P11812) дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2020 - 2024 годов;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102B18EF7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8FC2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 12.05.2020 N 166-п)

2) благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F81C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

общественные пространства формируются из числа наиболее посещаемых территорий общего пользования населенного пункта (центральная улица, площадь, набережная и др.) и могут включать в себя:

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F81C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

обустройство зон отдыха, в том числе проектные работы (норма распространяется на г. Новосибирск), озеленение, уход за существующими посадками на территориях населенных пунктов Новосибирской области;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F81C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

приведение в надлежащее состояние покрытия тротуаров и проездов населенных пунктов Новосибирской области;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F81C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

благоустройство к празднованию памятной даты (дата основания муниципального образования, иные события, имеющие особое историческое значение для становления и развития муниципального образования).

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F81CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

Данное мероприятие подразумевает под собой комплексное благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F81CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

[Порядок](#P16494) предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" приведен в приложении N 20 к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C82C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.09.2020 N 364-п)

Под комплексным благоустройством в рамках настоящей подпрограммы понимается благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области, включающее выполнение работ по нескольким элементам - озеленение, малые архитектурные формы, освещение, покрытия, иным элементам.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F80C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

Кроме того, в рамках данного мероприятия предусмотрено оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области - победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F80C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

[Порядок](#P17769) предоставления иных межбюджетных трансфертов на поощрение муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" установлен в приложении N 16 к постановлению Правительства Новосибирской области "Об утверждении государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области".

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C82CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.09.2020 N 364-п)

Порядок организации и проведения данного конкурса, условия и порядок отбора муниципальных образований для предоставления государственной поддержки, а также порядок ее предоставления определены [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450A0F04A811294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 N 237 "Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды".

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F80C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

В соответствии с [подпунктом ж) пункта 9](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450A040FAB11294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBBB4520C3D868D2CBD5C8F9B5F84D07FF60a9fBK) Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", в приложении N 3 к подпрограмме представлен Адресный [перечень](#P13030) общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2020 - 2024 годов.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102B18EF7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8FC0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 12.05.2020 N 166-п)

Физическое состояние дворовой территории, общественной территории, уровень благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, определяется по результатам инвентаризации, проведенной в соответствии с [Порядком](#P11290) инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, приведенным в приложении N 1 к подпрограмме.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F80C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102B18EF7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8FCEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 12.05.2020 N 166-п)

Мероприятия реализуются за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F80C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

Кроме того, в рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в соответствии с требованиями государственной [программы](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450A040FAB11294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBB8472A9E8278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK) Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710, муниципальным образованиям рекомендовано провести инвентаризацию объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102B18EF7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8FCFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 12.05.2020 N 166-п)

Перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству, формируется после заключения соглашения об установлении границ прилегающей территории между органом местного самоуправления и собственником или иным законным владельцем здания, строения, сооружения, земельного участка, в том числе содержащего обязательства по благоустройству таких объектов.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102B18EF7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8EC7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 12.05.2020 N 166-п)

2. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на организацию благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F80C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E81CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

[Порядок](#P16668) предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" приведен в приложении N 21 к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C81C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.09.2020 N 364-п)

Данное мероприятие предполагает выполнение отдельных видов работ, в том числе:

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F80C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

на придомовых территориях и территориях, граничащих с ними:

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F80C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

ремонт и обустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, оборудование детских и спортивных площадок, пешеходных дорожек, тротуаров, автомобильных парковок, установка малых архитектурных форм, озеленение, обеспечение освещения и другое;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F80CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

на территориях общего пользования: ремонт и обустройство пешеходных зон, установка малых архитектурных форм, устройство освещения, озеленение и другое.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F80CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

3. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на разработку проектной документации на благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112118EE7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8FC6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.09.2020 N 420-п)

Данное мероприятие направлено на повышение показателя индекса качества городской среды, [методика](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A42090505A81A294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBB8472B9E8278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK) расчета которого утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.03.2019 N 510-р "Об утверждении Методики формирования индекса качества городской среды".

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112118EE7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8FC4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.09.2020 N 420-п)

Государственная поддержка оказывается муниципальным образованиям Новосибирской области (городские округа и городские поселения), участвующим в расчете индекса качества городской среды.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112118EE7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8FC5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.09.2020 N 420-п)

Мероприятие реализуется за счет средств областного бюджета Новосибирской области.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112118EE7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8FC2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.09.2020 N 420-п)

[Порядок](#P17219) предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятия приведен в приложении N 24 к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112118EE7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8FC3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.09.2020 N 420-п)

Перечень планируемых к реализации проектов благоустройства формируется ежегодно из проектов, представленных в соответствии с заявками, поданными муниципальными образованиями Новосибирской области в МЖКХиЭ НСО, и отражается в плане реализации мероприятий государственной программы на очередной год и плановый период, утверждаемом приказом МЖКХиЭ НСО.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE10251DE976A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E86C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.04.2020 N 89-п)

В ходе реализации проектов благоустройства перечень объектов может корректироваться ежегодно.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE10251DE976A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E86CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.04.2020 N 89-п)

Сведения о фактически реализованных проектах благоустройства отражаются в отчете о реализации подпрограммы государственной программы.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE10251DE976A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E86CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.04.2020 N 89-п)

Перечень основных мероприятий подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы, начиная с 2019 года, приведен в [приложении N 2.1](#P1601) "Основные мероприятия государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области".

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8FC6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C81C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.09.2020 N 364-п.

Абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8FC4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п.

К мерам государственного регулирования, реализуемым в рамках подпрограммы, осуществляемым МЖКХиЭ НСО в пределах полномочий, установленных [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14261CE97CA3A025477D3C69E8CFF39AFC1226978E3287CECBCDE7B7aFf3K) Правительства Новосибирской области от 20.10.2014 N 415-п "О министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области", относится осуществление разработки и реализации документов программно-целевого планирования Новосибирской области в сфере развития благоустроительного комплекса Новосибирской области.

V. Ожидаемые и конечные результаты реализации подпрограммы

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D83C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п.

Приложение N 1

к подпрограмме "Благоустройство территорий

населенных пунктов" государственной программы

Новосибирской области "Жилищно-коммунальное

хозяйство Новосибирской области"

Порядок

инвентаризации дворовой территории, общественной

территории, уровня благоустройства индивидуальных

жилых домов и земельных участков,

предоставленных для их размещения

(далее - Порядок)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12231DE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E83C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области  от 01.08.2017 N 300-п;  в ред. постановлений Правительства Новосибирской области  от 17.06.2019 [N 237-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8EC6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 12.05.2020 [N 166-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102B18EF7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8EC3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) |  |

I. Общие положения проведения инвентаризации

1. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:

дворовая территория многоквартирных домов - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее - дворовая территория);

общественные пространства (территории) - пешеходные коммуникации, пешеходные зоны, участки активно посещаемой общественной застройки, участки озеленения, расположенные в составе населенного пункта, примагистральных и многофункциональных зон, центров, общегородского и локального значения (далее - общественные территории);

паспорт благоустройства - итоговый документ, содержащий инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах (далее - паспорт благоустройства).

2. Настоящий Порядок регламентирует процедуры проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

3. При проведении инвентаризации рекомендуется провести осмотр действующих и заброшенных пешеходных маршрутов, провести инвентаризацию бесхозяйных объектов.

4. Инвентаризация дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, осуществляется не реже одного раза в три года.

5. Основными целями инвентаризации являются определение технического состояния дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, входящих в состав населенных пунктов с численностью населения свыше 1000 человек, для включения органами местного самоуправления Новосибирской области (далее - ОМС НСО) в муниципальные программы на 2018 - 2024 годы всех требующих благоустройства территорий.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8EC5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

6. Инвентаризация осуществляется поэтапно и по месту нахождения объектов инвентаризации.

7. Первоочередными для инвентаризации являются: дворовые территории и общественные территории, их инвентаризация должна быть завершена не позднее 1 октября 2017 года. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, должна быть завершена не позднее 1 января 2019 года.

Инвентаризация проводится в соответствии с графиком, утверждаемым главой ОМС НСО.

График не позднее 5 рабочих дней с момента утверждения размещается на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в местных средствах массовой информации и доводится до управляющих организаций.

8. Инвентаризация дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, осуществляется ОМС НСО при участии следующих представителей:

1) дворовой территории - при участии представителей управляющей организации, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом;

2) общественной территории - при участии представителя лица, в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды) находится территория;

3) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, - при участии представителя собственника.

II. Проведение инвентаризации

9. При проведении инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее - объекты инвентаризации), осуществляется:

1) выявление фактического наличия объектов инвентаризации, их характеристик и сопоставления последних с учетными данными;

2) формирование единой базы данных об установленном оборудовании на объектах инвентаризации;

3) определение технического состояния объектов инвентаризации и возможности их эксплуатации;

4) проведение визуального и функционального осмотра оборудования, расположенного на объектах инвентаризации, с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности;

5) отражение наличия технической и организационной документации по соблюдению правил эксплуатации оборудования (паспорта, инструкции, журнала осмотров);

6) приведение учетных данных в соответствие с фактическими параметрами объектов инвентаризации;

7) выявление собственников (владельцев) объектов инвентаризации и пользователей;

8) выявление владельцев земельных участков, на которых расположены объекты инвентаризации (за исключением дворовой территории);

9) оформление результатов инвентаризации в форме картографирования и [паспорта](#P11370) по определенной форме, согласно приложению к Порядку инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. ОМС НСО вправе самостоятельно разрабатывать и утверждать форму паспорта.

III. Порядок оформления результатов инвентаризации

10. По результатам проведенной инвентаризации объектов оформляется паспорт благоустройства на каждый объект инвентаризации, в части дворовой территории допускается оформление паспорта благоустройства на группу многоквартирных домов, имеющих общую придомовую территорию.

11. В паспорте благоустройства отображается следующая информация:

1) о собственниках (за исключением дворовой территории) и границах земельных участков, формирующих территорию объекта инвентаризации;

2) ситуационный план;

3) элементы благоустройства;

4) сведения о текущем состоянии;

5) сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству территорий.

12. Паспорт благоустройства утверждается главой ОМС НСО.

IV. Мероприятия, проводимые по результатам инвентаризации

13. По результатам инвентаризации проводятся следующие мероприятия:

1) формируется адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству в рамках муниципальной программы на 2018 - 2024 годы;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8EC3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

2) формируется адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы на 2018 - 2024 годы;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8EC0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

3) формируется адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления;

4) формируются соглашения для заключения с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями, утвержденными в муниципальном образовании, правил благоустройства.

Определение конкретных зон, территорий, объектов для проведения работ по благоустройству, очередность реализации проектов, объемы и источники финансирования рекомендуется устанавливать в соответствующей муниципальной программе по благоустройству территории и подпрограмме "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области".

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8EC1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п)

Приложение

к Порядку

инвентаризации дворовой территории,

общественной территории, уровня

благоустройства индивидуальных

жилых домов и земельных участков,

предоставленных для их размещения

ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории

Номер паспорта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование территории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кадастровый номер земельного участка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Административно-территориальная принадлежность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

городское (сельское) поселение Новосибирской области

Утверждаю Согласовано

Глава Управляющая организация,

городского осуществляющая деятельность

(сельского) поселения НСО по управлению многоквартирным домом

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

1. Сведения об организации, выполнившей работы по паспортизации

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации |  |
| Адрес (фактический, юридический) |  |
| Телефон/факс |  |
| Адрес электронной почты организации |  |
| Ф.И.О. руководителя организации |  |
| Ф.И.О. исполнителя, составляющего паспорт |  |
| Дата составления паспорта |  |

2. Здания и сооружения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Назначение | Площадь застройки (кв. м) | В том числе площадь отмостки (кв. м) | Этажность | Характеристика |
|  |  |  |  |  |  |

3. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | Требует ремонта дорожное покрытие | да/нет |  |  |
| 2 | Наличие парковочных мест | да/нет |  |  |
| 3 | Наличие достаточного освещения территории | да/нет |  |  |
| 4 | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.): |  |  |  |
| 4.1 | количество | ед. |  |  |
| 4.2 | площадь | кв. м |  |  |
| 5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) | ед. |  |  |
| 6 | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного оформления) | да/нет |  |  |
| 7 | Характеристика освещения: |  |  |  |
| 7.1 | количество | ед. |  |  |
| 7.2 | достаточность | да/нет |  |  |
| 8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |

Приложение:

Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

ПАСПОРТ

благоустройства общественной территории

Номер паспорта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование территории <\*> \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кадастровый номер земельного участка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Административно-территориальная принадлежность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

городское (сельское) поселение Новосибирской области

Утверждаю Согласовано

Глава Ответственное лицо,

городского осуществляющее деятельность

(сельского) поселения НСО по содержанию и благоустройству объекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

--------------------------------

<\*> Парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д.

1. Сведения об организации, выполнившей работы по паспортизации

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации |  |
| Адрес (фактический, юридический) |  |
| Телефон/факс |  |
| Адрес электронной почты организации |  |
| Ф.И.О. руководителя организации |  |
| Ф.И.О. исполнителя, составляющего паспорт |  |
| Дата составления паспорта |  |

2. Здания и сооружения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Назначение | Площадь застройки (кв. м) | В том числе площадь отмостки (кв. м) | Этажность | Характеристика |
|  |  |  |  |  |  |

3. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей | да/нет |  |  |
| 2 | Требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров | да/нет |  |  |
| 3 | Наличие достаточного освещения территорий | да/нет |  |  |
| 4 | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.): |  |  |  |
| 4.1 | количество | ед. |  |  |
| 4.2 | площадь | кв. м |  |  |
| 5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) | ед. |  |  |
| 6 | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного оформления) | да/нет |  |  |
| 7 | Наличие достаточного количества малых архитектурных форм | да/нет |  |  |
| 8 | Необходимо установить: |  |  |  |
| 8.1 | игровое оборудование | ед. |  |  |
| 8.2 | спортивное оборудование | ед. |  |  |
| 8.3 | светильники | ед. |  |  |
| 8.4 | скамьи | ед. |  |  |
| 8.5 | урны | ед. |  |  |
| 9 | Характеристика освещения: |  |  |  |
| 9.1 | количество | ед. |  |  |
| 9.2 | достаточность | да/нет |  |  |
| 10 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |

Приложение:

Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

ПАСПОРТ

благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков,

предоставленных для их размещения

Номер паспорта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование территории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кадастровый номер земельного участка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Административно-территориальная принадлежность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

городское (сельское) поселение Новосибирской области

Утверждаю Согласовано

Глава Ответственное лицо,

городского осуществляющее деятельность

(сельского) поселения НСО по содержанию и благоустройству объекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

1. Сведения об организации, выполнившей работы по паспортизации

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации |  |
| Адрес (фактический, юридический) |  |
| Телефон/факс |  |
| Адрес электронной почты организации |  |
| Ф.И.О. руководителя организации |  |
| Ф.И.О. исполнителя, составляющего паспорт |  |
| Дата составления паспорта |  |

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей | да/нет |  |  |
| 2 | Требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров | да/нет |  |  |
| 3 | Наличие достаточного освещения территорий | да/нет |  |  |
| 4 | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.): |  |  |  |
| 4.1 | количество | ед. |  |  |
| 4.2 | площадь | кв. м |  |  |
| 5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) | ед. |  |  |
| 6 | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного оформления) | да/нет |  |  |
| 7 | Наличие достаточного количества малых архитектурных форм | да/нет |  |  |
| 8 | Необходимо установить: |  |  |  |
| 8.1 | игровое оборудование | ед. |  |  |
| 8.2 | спортивное оборудование | ед. |  |  |
| 8.3 | светильники | ед. |  |  |
| 8.4 | скамьи | ед. |  |  |
| 8.5 | урны | ед. |  |  |
| 9 | Характеристика освещения: |  |  |  |
| 9.1 | количество | ед. |  |  |
| 9.2 | достаточность | да/нет |  |  |
| 10 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |

Приложение:

Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Приложение N 2

к подпрограмме "Благоустройство территорий

населенных пунктов" государственной программы

Новосибирской области "Жилищно-коммунальное

хозяйство Новосибирской области"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов

Новосибирской области, нуждающихся в благоустройстве

(с учетом их физического состояния) и подлежащих

благоустройству в период 2020 - 2024 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE17271FE976A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C87CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области  от 26.10.2022 N 505-п) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Муниципальное образование |
| 1. Баганский район | |
| 1.1 | с. Баган, ул. Строителей, 2, 4 |
| 1.2 | с. Баган, ул. Строителей, 6, 8 |
| 1.3 | с. Баган, ул. Строителей, 2, 4, 6, 8, 10 |
| 1.4 | с. Баган, ул. Комсомольская, 8 (1 этап) |
| 1.5 | с. Баган, ул. Комсомольская, 8 (2 этап) |
| 2. Барабинский район | |
| 2.1 | г. Барабинск, ул. Кирова, 28а |
| 2.2 | г. Барабинск, ул. Максима Горького, 18 |
| 2.3 | г. Барабинск, ул. Ульяновская, 20а |
| 2.4 | г. Барабинск, ул. Деповская, 57 |
| 2.5 | г. Барабинск, пер. Профессиональный, 19 |
| 2.6 | г. Барабинск, ул. Карла Маркса, 112 |
| 2.7 | г. Барабинск, ул. Карла Маркса, 114 |
| 2.8 | г. Барабинск, ул. Квартал "Г", 31 |
| 2.9 | г. Барабинск, ул. Кирова, 1в |
| 2.10 | г. Барабинск, ул. Коммунистическая, 18 |
| 2.11 | г. Барабинск, ул. Ленина, 121 |
| 2.12 | г. Барабинск, ул. Островского, 7а |
| 2.13 | г. Барабинск, ул. Перевозникова, 6 |
| 2.14 | г. Барабинск, ул. Ульяновская, 137 |
| 2.15 | г. Барабинск, ул. Юбилейная, 33 |
| 3. Болотнинский район | |
| 3.1 | г. Болотное, ул. Первомайская, 12а, 14а |
| 3.2 | г. Болотное, ул. Горького, 10 |
| 3.3 | г. Болотное, ул. Горького, 2а |
| 3.4 | г. Болотное, ул. Коммунистическая, 33 |
| 3.5 | г. Болотное, ул. Лесная, 7 |
| 3.6 | г. Болотное, ул. Лесная, 9 |
| 3.7 | г. Болотное, ул. Лесная, 11 |
| 3.8 | г. Болотное, ул. Первомайская, 8 |
| 3.9 | г. Болотное, ул. Первомайская, 10 |
| 3.10 | г. Болотное, ул. Первомайская, 11 |
| 4. Венгеровский район | |
| 4.1 | с. Венгерово, ул. Ленина, 25, 27, 29, 31, ул. Воровского, 26, 28 (1 этап) |
| 4.2 | с. Венгерово, ул. Ленина, 25, 27, 29, 31, ул. Воровского, 26, 28 (2 этап) |
| 4.3 | с. Венгерово, ул. Ленина, 95, 97, 99, 103, 111, 113, 115, 117, 119 (1 этап) |
| 4.4 | с. Венгерово, ул. Ленина, 95, 97, 99, 103, 111, 113, 115, 117, 119 (2 этап) |
| 4.5 | с. Венгерово, ул. Ленина, 95, 97, 99, 103, 111, 113, 115, 117, 119 (3 этап) |
| 5. Доволенский район | |
| 5.1 | с. Довольное, ул. Коммунальная, 1, 3а, ул. Ленина, 79, ул. Революционная, 17 (1 этап) |
| 5.2 | с. Довольное, ул. Коммунальная, 1, 3а, ул. Ленина, 79, ул. Революционная, 17 (2 этап) |
| 5.3 | с. Довольное, ул. Ленина, 76 |
| 5.4 | с. Довольное, ул. Ленина, 87 |
| 5.5 | с. Довольное, ул. Ленина, 90 |
| 6. Здвинский район | |
| 6.1 | с. Здвинск, ул. Карла Маркса, 3 |
| 6.2 | с. Здвинск, ул. Калинина, 32 |
| 6.3 | с. Здвинск, ул. Калинина, 34 |
| 6.4 | с. Здвинск, ул. Калинина, 36 |
| 6.5 | с. Здвинск, ул. Калинина, 72 |
| 7. Искитимский район | |
| 7.1 | с. Евсино, ул. Рабочая, 1, 3, 3а |
| 7.2 | с. Евсино, ул. Гагарина, 35, 37, 39, 41, 43 |
| 7.3 | с. Евсино, ул. Гагарина, 47, 45, 57 |
| 7.4 | с. Евсино, ул. Гагарина, 55, 53, 49, 51 |
| 7.5 | с. Евсино, ул. Мира, 1, 2, ул. Солнечная, 2, 2а |
| 8. Карасукский район | |
| 8.1 | г. Карасук, ул. Щорса, 136 |
| 8.2 | г. Карасук, ул. Щорса, 138 |
| 8.3 | г. Карасук, ул. Щорса, 140 |
| 8.4 | г. Карасук, ул. Щорса, 142 |
| 8.5 | г. Карасук, ул. Щорса, 144 |
| 8.6 | г. Карасук, ул. Щорса, 146 |
| 8.7 | г. Карасук, ул. Щорса, 148 |
| 8.8 | г. Карасук, ул. Щорса, 152 |
| 8.9 | г. Карасук, ул. Щорса, 160 |
| 8.10 | г. Карасук, ул. Ленина, 155а |
| 8.11 | г. Карасук, ул. Ленина, 16а |
| 8.12 | г. Карасук, ул. Тургенева, 78 |
| 8.13 | г. Карасук, ул. Тургенева, 82а |
| 8.14 | г. Карасук, ул. Тургенева, 84 |
| 8.15 | г. Карасук, ул. Тургенева, 86 |
| 9. Каргатский район | |
| 9.1 | г. Каргат, ул. Мостовая, 20 |
| 9.2 | г. Каргат, ул. Рабочая, 43а |
| 9.3 | г. Каргат, ул. Советская, 168а, 168б (1 этап) |
| 9.4 | г. Каргат, ул. Советская, 168а, 168б (2 этап) |
| 9.5 | г. Каргат, ул. Советская, 245 |
| 10. Колыванский район | |
| 10.1 | р.п. Колывань, ул. Карла Маркса, 98 |
| 10.2 | р.п. Колывань, ул. Чехова, 4а, 4б, ул. Мира, 3 |
| 10.3 | р.п. Колывань, ул. Солнечная, 4, 5, 6, 7 (1 этап) |
| 10.4 | р.п. Колывань, ул. Солнечная, 4, 5, 6, 7 (2 этап) |
| 10.5 | р.п. Колывань, ул. Солнечная, 4, 5, 6, 7 (3 этап) |
| 11. Коченевский район | |
| 11.1 | р.п. Чик, ул. Комсомольская, 18, 20, 22 (1 этап) |
| 11.2 | р.п. Чик, ул. Комсомольская, 18, 20, 22 (2 этап) |
| 11.3 | р.п. Чик, ул. Ленина, 27, 29, 31 (1 этап) |
| 11.4 | р.п. Чик, ул. Ленина, 27, 29, 31 (2 этап) |
| 11.5 | р.п. Чик, ул. Павлика Морозова, 1, 3, 5, 7 |
| 12. Кочковский район | |
| 12.1 | с. Кочки, ул. Революционная, 16 |
| 12.2 | с. Кочки, ул. Мира, 35 |
| 12.3 | с. Кочки, ул. Советская, 15 |
| 12.4 | с. Кочки, ул. Революционная, 13 |
| 12.5 | с. Кочки, ул. Революционная, 8 |
| 13. Краснозерский район | |
| 13.1 | р.п. Краснозерское, ул. Российская, 50, 52, ул. Красникова, 23, 25, ул. Ленина, 73а (1 этап) |
| 13.2 | р.п. Краснозерское, ул. Российская, 50, 52, ул. Красникова, 23, 25, ул. Ленина, 73а (2 этап) |
| 13.3 | р.п. Краснозерское, ул. Октябрьская, 22, ул. Ленина, 97а (1 этап) |
| 13.4 | р.п. Краснозерское, ул. Октябрьская, 22, ул. Ленина, 97а (2 этап) |
| 13.5 | р.п. Краснозерское, ул. Промышленная, 10, 26, 34, 36 |
| 13.6 | р.п. Краснозерское, ул. Октябрьская, 39 |
| 13.7 | р.п. Краснозерское, ул. Ленина, 28, 30, 41, 43, 42, 44а |
| 13.8 | р.п. Краснозерское, ул. Октябрьская, 40 |
| 13.9 | р.п. Краснозерское, ул. Первомайская, 71 |
| 13.10 | р.п. Краснозерское, ул. Ленина, 62 |
| 14. Куйбышевский район | |
| 14.1 | г. Куйбышев, кварталы 1, 2, 8, 21 |
| 14.2 | г. Куйбышев, кварталы 10, 3 |
| 14.3 | г. Куйбышев, кварталы 10, 4, 11, 13 (1 этап) |
| 14.4 | г. Куйбышев, кварталы 10, 4, 11, 13 (2 этап) |
| 14.5 | г. Куйбышев, кварталы 12, 7 |
| 14.6 | г. Куйбышев, кварталы 13, 1, 2, 3, 5 |
| 14.7 | г. Куйбышев, кварталы 14, 1 |
| 14.8 | г. Куйбышев, кварталы 15, 4 |
| 14.9 | г. Куйбышев, кварталы 15, 8 |
| 14.10 | г. Куйбышев, кварталы 6, 1, 2, 3, 5, 11, 12, 13 |
| 14.11 | г. Куйбышев, кварталы 7, 11, 1 |
| 14.12 | г. Куйбышев, мкр. Южный, 1, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 14.13 | г. Куйбышев, ул. Молодежная, 6 |
| 14.14 | г. Куйбышев, ул. Молодежная, 10 |
| 14.15 | г. Куйбышев, ул. Студенческая, 1 |
| 15. Купинский район | |
| 15.1 | г. Купино, ул. Матросова, 14, 16 |
| 15.2 | г. Купино, мкр. Мичурина, 114, 116 (1 этап) |
| 15.3 | г. Купино, мкр. Мичурина, 114, 116 (2 этап) |
| 15.4 | г. Купино, мкр. Мичурина, 2а |
| 15.5 | г. Купино, мкр. Строительная, 17, 17а |
| 15.6 | г. Купино, ул. Рабочая, 104/15, 104/16 |
| 15.7 | г. Купино, ул. Советов, 165 |
| 15.8 | г. Купино, ул. Матросова, 8 (1 этап) |
| 15.9 | г. Купино, ул. Островского, 29 |
| 15.10 | г. Купино, ул. Матросова, 8 (2 этап) |
| 15.11 | г. Купино, ул. Новый городок, 88 (1 этап) |
| 15.12 | г. Купино, ул. Новый городок, 88 (2 этап) |
| 15.13 | г. Купино, ул. Розы Люксембург, 1, 3 |
| 15.14 | г. Купино, ул. Советов, 155 |
| 15.15 | г. Купино, ул. Советов, 189, 193 |
| 16. Кыштовский район | |
| 16.1 | с. Кыштовка, ул. Ленина, 44, 44а |
| 16.2 | с. Кыштовка, ул. Павлодарская, 9, 11 (1 этап) |
| 16.3 | с. Кыштовка, ул. Павлодарская, 9, 11 (2 этап) |
| 16.4 | с. Кыштовка, ул. Каклемина, 35 |
| 16.5 | с. Кыштовка, ул. Павлодарская, 9, 11 (3 этап) |
| 17. Маслянинский район | |
| 17.1 | р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 16, 16а |
| 17.2 | р.п. Маслянино, ул. Молодежная, 3 |
| 17.3 | р.п. Маслянино, ул. Школьная, 7, 9, ул. Партизанская, 22 |
| 17.4 | р.п. Маслянино, ул. Озерная, 120 |
| 17.5 | р.п. Маслянино, ул. Садовая, 47, ул. Комсомольская, 28 |
| 18. Мошковский район | |
| 18.1 | р.п. Мошково, ул. Пушкина, 3а, 4а, 30а |
| 18.2 | р.п. Мошково, ул. Гагарина, 1 |
| 18.3 | р.п. Мошково, ул. Гагарина, 2а |
| 18.4 | р.п. Мошково, ул. Гагарина, 3 |
| 18.5 | р.п. Мошково, ул. Военная база, 1, 2 |
| 18.6 | р.п. Мошково, ул. Западная, 15 |
| 18.7 | р.п. Мошково, ул. Пионерская, 16, 18, 20, 24а |
| 18.8 | р.п. Мошково, ул. Пионерская, 14 |
| 18.9 | р.п. Мошково, ул. Строительная, 28а |
| 18.10 | с. Ташара, ул. Октябрьская, 1, 3 |
| 18.11 | с. Ташара, ул. Гагарина, 6, 7 |
| 18.12 | с. Ташара, ул. Октябрьская, 2, ул. Трудовая, 9 |
| 18.13 | р.п. Станционно-Ояшинский, ул. Комсомольская, 48, 50 |
| 18.14 | р.п. Станционно-Ояшинский, ул. 40 лет Победы, 16, 20 |
| 18.15 | р.п. Станционно-Ояшинский, ул. Рабочая, 5, 9 |
| 19. Новосибирский район | |
| 19.1 | д.п. Кудряшовский, ул. Октябрьская, 12 |
| 19.2 | д.п. Кудряшовский, ул. Октябрьская, 13 |
| 19.3 | д.п. Кудряшовский, ул. Октябрьская, 1, 2, 4 |
| 19.4 | д.п. Кудряшовский, ул. Октябрьская, 10 |
| 19.5 | д.п. Кудряшовский, ул. Октябрьская, 11 |
| 19.6 | д.п. Кудряшовский, ул. Октябрьская, 6, 7, 8, 9 |
| 19.7 | п. Приобский, ул. Мира, 1 |
| 19.8 | п. Приобский, ул. Мира, 2 |
| 19.9 | п. Мочище, ул. Набережная, 9 |
| 19.10 | п. Мочище, ул. Набережная, 11 |
| 19.11 | п. Мочище, ул. Первомайская, 242 |
| 19.12 | п. Двуречье, ул. Рабочая, 17 |
| 19.13 | п. Двуречье, ул. Рабочая, 19 (1 этап) |
| 19.14 | п. Двуречье, ул. Рабочая, 19 (2 этап) |
| 19.15 | п. Железнодорожный, ул. Школьная, 11, 13, ул. Центральная, 14 |
| 19.16 | п. Мичуринский, ул. Ягодная, 2, 4, 6, 8 |
| 19.17 | п. Тулинский, ул. Мира, 1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2в |
| 19.18 | п. Тулинский, ул. Северная, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
| 19.19 | п. Тулинский, ул. Центральная, 2 - 45 |
| 19.20 | р.п. Краснообск, 8 |
| 19.21 | р.п. Краснообск, 11 |
| 19.22 | р.п. Краснообск, 202 (1 этап) |
| 19.23 | р.п. Краснообск, 203 (1 этап) |
| 19.24 | р.п. Краснообск, 220 (1 этап) |
| 19.25 | р.п. Краснообск, 16 |
| 19.26 | р.п. Краснообск, 17 |
| 19.27 | р.п. Краснообск, 201 |
| 19.28 | р.п. Краснообск, 203 (2 этап) |
| 19.29 | р.п. Краснообск, 203 (3 этап) |
| 19.30 | р.п. Краснообск, 206 |
| 19.31 | р.п. Краснообск, 220 (2 этап) |
| 19.32 | с. Барышево, ул. Военного городка, 94, 101, 102, 103, 104, ул. Мира, 42 |
| 19.33 | с. Барышево, ул. Пионерская, 30а, ул. Тельмана, 16, 25а |
| 19.34 | с. Верх-Тула, ул. Жилмассив, 1, 2, 6 |
| 19.35 | с. Верх-Тула, ул. Жилмассив, 8 |
| 19.36 | с. Верх-Тула, ул. Жилмассив, 12, 11, 10, 9 |
| 19.37 | с. Верх-Тула, ул. Жилмассив, 3 |
| 19.38 | с. Верх-Тула, ул. Рабочая, 26 |
| 19.39 | с. Верх-Тула, ул. Жилмассив, 4 |
| 19.40 | с. Криводановка, Микрорайон, 11а |
| 19.41 | с. Криводановка, Микрорайон, 11б |
| 19.42 | с. Криводановка, Микрорайон, 33 |
| 19.43 | с. Криводановка, ул. Садовая, 17а |
| 19.44 | с. Криводановка, ул. Садовая, 17 |
| 19.45 | с. Раздольное, ул. Ленина, 5 |
| 19.46 | с. Раздольное, ул. Ленина, 7 |
| 19.47 | с. Раздольное, ул. Свердлова, 5, 7 |
| 19.48 | ст. Мочище, ул. Школьная, 61, ул. Геологическая, 8 |
| 19.49 | ст. Мочище, ул. Линейная, 59, 59а, 96а |
| 20. Ордынский район | |
| 20.1 | п. Петровский, ул. Октябрьская, 42 |
| 20.2 | п. Петровский, ул. Октябрьская, 46 |
| 20.3 | п. Петровский, ул. Октябрьская, 47 |
| 20.4 | п. Петровский, ул. Октябрьская, 59 |
| 20.5 | п. Пролетарский, ул. Ленина, 6, 8 |
| 20.6 | п. Пролетарский, ул. Ленина, 9, пер. Федорова, 2 |
| 20.7 | п. Пролетарский, ул. Ширяева, 11, 13 |
| 20.8 | р.п. Ордынское, пр. Революции, 70 |
| 20.9 | р.п. Ордынское, ул. Западная, 11а |
| 20.10 | р.п. Ордынское, пр. Революции, 23, 25 |
| 20.11 | р.п. Ордынское, ул. Маяковского, 19 |
| 20.12 | р.п. Ордынское, пр-т Революции, 36, 38 |
| 20.13 | р.п. Ордынское, пр-т Революции, 84, 86 |
| 20.14 | с. Верх-Ирмень, ул. Агрогородок, 18, 19, 20 |
| 20.15 | с. Верх-Ирмень, ул. Агрогородок, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 20.16 | с. Верх-Ирмень, ул. Агрогородок, 22, 24, 31 |
| 20.17 | с. Красный Яр, ул. Новая, 1 |
| 20.18 | с. Кирза, ул. Школьная, 1 |
| 20.19 | с. Красный Яр, ул. Новая, 2 |
| 20.20 | с. Красный Яр, ул. Советская, 44, 46 |
| 21. Северный район | |
| 21.1 | с. Северное, ул. Ломоносова, 2, пер. Ленина, 5, 7, 9 (1 этап) |
| 21.2 | с. Северное, ул. Ломоносова, 2, пер. Ленина, 5, 7, 9 (2 этап) |
| 22. Сузунский район | |
| 22.1 | р.п. Сузун, ул. Ленина, 61 |
| 22.2 | р.п. Сузун, ул. Братьев Поповых, 34, 36, ул. Коммунистическая, 8, ул. Старикова, 27 |
| 22.3 | р.п. Сузун, ул. Южная, 1а |
| 22.4 | р.п. Сузун, ул. Строительная, 2 |
| 22.5 | р.п. Сузун, ул. Строительная, 4 |
| 22.6 | р.п. Сузун, ул. Строительная, 6 |
| 22.7 | р.п. Сузун, ул. Льва Толстого, 5 |
| 22.8 | р.п. Сузун, ул. Льва Толстого, 7 |
| 22.9 | р.п. Сузун, ул. Льва Толстого, 9 |
| 22.10 | р.п. Сузун, ул. Льва Толстого, 13 |
| 22.11 | р.п. Сузун, Гагарина, 6 |
| 22.12 | р.п. Сузун, Гагарина, 8 |
| 22.13 | р.п. Сузун, Гагарина, 10 |
| 23. Татарский район | |
| 23.1 | г. Татарск, п. Наливная станция, 11, 11а |
| 23.2 | г. Татарск, ул. Базарная, 4 |
| 23.3 | г. Татарск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 103, ул. Чапаева, 2 |
| 23.4 | г. Татарск, ул. Закриевского, 42 |
| 23.5 | г. Татарск, ул. Закриевского, 72 |
| 23.6 | г. Татарск, ул. Карла Маркса, 18, ул. Пушкина, 96 |
| 23.7 | г. Татарск, ул. Ленина, 101 |
| 23.8 | г. Татарск, ул. Ленина, 57 |
| 23.9 | г. Татарск, ул. Никишкиной, 7, 9, 11 |
| 23.10 | г. Татарск, ул. Смирновская, 78а |
| 24. Тогучинский район | |
| 24.1 | г. Тогучин, ул. Свердлова, 62 |
| 24.2 | г. Тогучин, ул. Строительная, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 (1 этап) |
| 24.3 | г. Тогучин, ул. Строительная, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 (2 этап) |
| 24.4 | г. Тогучин, ул. Целинная, 15, 17 |
| 24.5 | г. Тогучин, ул. Целинная, 19 |
| 24.6 | г. Тогучин, ул. Целинная, 15, 17 (2 этап) |
| 24.7 | г. Тогучин, ул. Целинная, 19 (2 этап) |
| 24.8 | г. Тогучин, ул. Юбилейная, 1, 4 |
| 24.9 | п. Шахта, ул. Юбилейная, 20 |
| 24.10 | п. Шахта, ул. Юбилейная, 21 |
| 24.11 | р.п. Горный, ул. Советская, 17 |
| 24.12 | р.п. Горный, ул. Советская, 19 |
| 24.13 | р.п. Горный, ул. Советская, 17 (2 этап) |
| 24.14 | р.п. Горный, ул. Советская, 19 (2 этап) |
| 24.15 | р.п. Горный, ул. Планетная, 1, ул. Советская, 2 (1 этап) |
| 24.16 | р.п. Горный, ул. Советская, 4 (1 этап) |
| 24.17 | р.п. Горный, ул. Советская, 6 (1 этап) |
| 24.18 | р.п. Горный, ул. Планетная, 1, ул. Советская, 2 (2 этап) |
| 24.19 | р.п. Горный, ул. Советская, 4 (2 этап) |
| 24.20 | р.п. Горный, ул. Советская, 6 (2 этап) |
| 25. Убинский район | |
| 25.1 | с. Убинское, ул. Ленина, 15 |
| 25.2 | с. Убинское, ул. Ленина, 17а |
| 25.3 | с. Убинское, ул. Ленина, 35 |
| 25.4 | с. Убинское, ул. Ленина, 42 (1 этап) |
| 25.5 | с. Убинское, ул. Ленина, 42 (2 этап) |
| 25.6 | с. Убинское, ул. Ленина, 7 |
| 25.7 | с. Убинское, ул. Майская, 5 |
| 25.8 | с. Убинское, ул. Салтыкова, 1 |
| 26. Усть-Таркский район | |
| 26.1 | с. Усть-Тарка, ул. Дзержинского, 19 |
| 26.2 | с. Усть-Тарка, ул. Дзержинского, 20 |
| 26.3 | с. Усть-Тарка, ул. Чапаева, 5, 7, ул. Иванова, 13 (1 этап) |
| 26.4 | с. Усть-Тарка, ул. Чапаева, 5, 7, ул. Иванова, 13 (2 этап) |
| 26.5 | с. Усть-Тарка, ул. Чапаева, 3 (1 этап) |
| 26.6 | с. Усть-Тарка, ул. Чапаева, 3 (2 этап) |
| 27. Чановский район | |
| 27.1 | к.п. Озеро-Карачи, ул. Школьная, 32, 34 (1 этап) |
| 27.2 | к.п. Озеро-Карачи, ул. Школьная, 32, 34 (2 этап) |
| 27.3 | к.п. Озеро-Карачи, ул. Школьная, 57, 58 |
| 27.4 | к.п. Озеро-Карачи, ул. Школьная, 59 |
| 27.5 | к.п. Озеро-Карачи, ул. Школьная, 60, 61 |
| 27.6 | р.п. Чаны, ул. Советская, 199, ул. Большевистская, 7 |
| 27.7 | р.п. Чаны, ул. Ленина, 231, 233, 235 |
| 27.8 | р.п. Чаны, ул. Ленина, 65а, 65б, 65в |
| 27.9 | р.п. Чаны, ул. Ленина, 68, 68а, ул. Комсомольская, 14 |
| 27.10 | р.п. Чаны, ул. Советская, 183а, 185а |
| 28. Черепановский район | |
| 28.1 | г. Черепаново, ул. Баринова, 1, ул. Партизанская, 90, ул. Свердлова, 35 |
| 28.2 | г. Черепаново, ул. Богдана Хмельницкого, 15, 16, 17, 18, 19 |
| 28.3 | г. Черепаново, ул. Романова, 38 (1 этап) |
| 28.4 | г. Черепаново, ул. Микрорайон, 1, 2, 3, 4 |
| 28.5 | п. Майский, ул. Шоссейная, 1, 3, 3а, 5 (1 этап) |
| 28.6 | п. Майский, ул. Шоссейная, 1, 3, 3а, 5 (2 этап) |
| 28.7 | р.п. Дорогино, ул. Центральная, 3, 5, 9, 11, 13 |
| 28.8 | р.п. Дорогино, ул. Центральная, 23, 25 |
| 28.9 | р.п. Дорогино, ул. Светлая, 30 |
| 28.10 | р.п. Посевная, ул. Восточная, 1а, 1б |
| 28.11 | с. Карасево, ул. Северная, 11 |
| 29. Чистоозерный район | |
| 29.1 | р.п. Чистоозерное, ул. Южная, 3а, 23 |
| 29.2 | р.п. Чистоозерное, ул. Промышленная, 14 |
| 29.3 | р.п. Чистоозерное, ул. Победы, 1, 2 |
| 29.4 | р.п. Чистоозерное, ул. Покрышкина, 29 |
| 29.5 | р.п. Чистоозерное, ул. Энергетиков, 41 |
| 30. Чулымский район | |
| 30.1 | г. Чулым, ул. Добролюбова, 2 |
| 30.2 | г. Чулым, ул. Ломоносова, 2, 3, 4, 7 (1 этап) |
| 30.3 | г. Чулым, ул. Ломоносова, 2, 3, 4, 7 (2 этап) |
| 30.4 | г. Чулым, ул. Ломоносова, 2, 3, 4, 7 (3 этап) |
| 30.5 | г. Чулым, ул. Ломоносова, 2, 3, 4, 7 (4 этап) |
| 31. Г. Бердск | |
| 31.1 | ул. Карла Маркса, 33 |
| 31.2 | ул. Карла Маркса, 35 |
| 31.3 | ул. Карла Маркса, 56 |
| 31.4 | ул. Карла Маркса, 66 |
| 31.5 | ул. Карла Маркса, 71 |
| 31.6 | ул. Кирова, 30 |
| 31.7 | ул. Вокзальная, 20 |
| 31.8 | ул. Комсомольская, 17 |
| 31.9 | ул. Комсомольская, 28 |
| 31.10 | ул. Комсомольская, 40 |
| 31.11 | ул. Красная Сибирь, 95 |
| 31.12 | ул. Красная Сибирь, 120 |
| 31.13 | ул. Красный Сокол, 23 |
| 31.14 | ул. Лелюха, 7 |
| 31.15 | ул. Ленина, 39 |
| 31.16 | ул. Ленина, 52 |
| 31.17 | ул. Микрорайон Северный, 5 (1 этап) |
| 31.18 | ул. Микрорайон, 3 |
| 31.19 | ул. Микрорайон, 7 |
| 31.20 | ул. Микрорайон, 8 |
| 31.21 | ул. Микрорайон, 27 |
| 31.22 | ул. Микрорайон, 28 |
| 31.23 | ул. Микрорайон, 29 |
| 31.24 | ул. Микрорайон, 38 |
| 31.25 | ул. Микрорайон, 42 |
| 31.26 | ул. Микрорайон, 48 |
| 31.27 | ул. Микрорайон, 68 |
| 31.28 | ул. Микрорайон, 70 |
| 31.29 | ул. Озерная, 40 |
| 31.30 | ул. Озерная, 42 |
| 31.31 | ул. Павлова, 4, 4/1 |
| 31.32 | ул. Свердлова, 1 |
| 31.33 | ул. Советская, 56 |
| 31.34 | ул. Советская, 58 |
| 31.35 | ул. Советская, 64 |
| 31.36 | ул. Спортивная, 1 |
| 31.37 | ул. Спортивная, 9 |
| 31.38 | ул. Спортивная, 11 |
| 31.39 | ул. Рогачева, 11а |
| 31.40 | ул. Рогачева, 14 |
| 32. Г. Искитим | |
| 32.1 | мкр. Индустриальный, 53 (1 этап) |
| 32.2 | мкр. Индустриальный, 53 (2 этап) |
| 32.3 | мкр. Индустриальный, 33а (1 этап) |
| 32.4 | мкр. Индустриальный, 33а (2 этап) |
| 32.5 | мкр. Индустриальный, 14 |
| 32.6 | мкр. Индустриальный, 56 |
| 32.7 | мкр. Подгорный, 44 |
| 32.8 | мкр. Подгорный, 45 |
| 32.9 | мкр. Центральный, 13, 14 |
| 32.10 | ул. Нагорная, 9 |
| 32.11 | ул. Нагорная, 11 |
| 32.12 | мкр. Южный, 44 |
| 32.13 | мкр. Южный, 44а |
| 32.14 | мкр. Южный, 32 (1 этап) |
| 32.15 | мкр. Южный, 32 (2 этап) |
| 32.16 | пр. Юбилейный, 13 |
| 32.17 | ул. Вокзальная, 1 |
| 32.18 | ул. Вокзальная, 3 |
| 32.19 | ул. Комсомольская, 13 (1 этап) |
| 32.20 | ул. Комсомольская, 13 (2 этап) |
| 33. Р.п. Кольцово | |
| 33.1 | р.п. Кольцово, 9 (1 этап) |
| 33.2 | р.п. Кольцово, 9 (2 этап) |
| 33.3 | р.п. Кольцово, 9 (3 этап) |
| 33.4 | р.п. Кольцово, 10 (1 этап) |
| 33.5 | р.п. Кольцово, 10 (2 этап) |
| 33.6 | р.п. Кольцово, 10 (3 этап) |
| 33.7 | р.п. Кольцово, ул. Центральная, 10 |
| 33.8 | р.п. Кольцово, ул. Центральная, 13 |
| 33.9 | р.п. Кольцово, ул. Центральная, 8 |
| 34. Г. Новосибирск | |
| 34.1 | ул. Полякова, 1, 1а, 1б |
| 34.2 | ул. Авиастроителей, 39/1 |
| 34.3 | пр-т Дзержинского, 3а |
| 34.4 | ул. Курчатова, 7/4 |
| 34.5 | ул. Объединения, 56 |
| 34.6 | ул. Столетова, 16/1, ул. Макаренко, 23/1 |
| 34.7 | ул. Сибиряков-Гвардейцев, 63 |
| 34.8 | ул. Петухова, 104 |
| 34.9 | ул. Урманова, 1, ул. XX Партсъезда, 11 |
| 34.10 | ул. Троллейная, 71 |
| 34.11 | ул. Планировочная, 16 |
| 34.12 | ул. Крашенинникова, 2, ул. Плахотного, 43 |
| 34.13 | ул. Невельского, 49 |
| 34.14 | ул. Троллейная, 134, 138 |
| 34.15 | ул. Пархоменко, 11 |
| 34.16 | ул. Выборная, 118 |
| 34.17 | ул. Гурьевская, 39 |
| 34.18 | ул. Чехова, 254, ул. Толстого, 234, ул. Автогенная, 73 |
| 34.19 | ул. Толбухина, 19 |
| 34.20 | ул. Каменская, 80, 82, ул. Гоголя, 24 |
| 34.21 | ул. Ядринцевская, 16 |
| 34.22 | ул. Дачная, 40/1 |
| 34.23 | ул. Кубовая, 99 |
| 34.24 | пр-т Красный, 90/2 |
| 34.25 | ул. Дуси Ковальчук, 179/1 |
| 34.26 | ул. Лесосечная, 3, 5, 7 (2 этап) |
| 34.27 | ул. Объединения, 35/2 |
| 34.28 | ул. Кошурникова, 16 |
| 34.29 | ул. Доватора, 31/2 |
| 34.30 | ул. Ватутина, 51 |
| 34.31 | ул. Ватутина, 65, 75 |
| 34.32 | ул. Ватутина, 28, ул. Новогодняя, 4/1 |
| 34.33 | ул. Планировочная, 12, 14 |
| 34.34 | территория Военного Городка, 428 |
| 34.35 | ул. Максима Горького, 95 |
| 34.36 | ул. Мичурина, 7, ул. Ядринцевская, 27, 35 |
| 34.37 | Гусинобродское шоссе, 11 (1 этап) |
| 34.38 | ул. Сибиряков-Гвардейцев, 22 (1 этап) |
| 34.39 | ул. Тульская, 84 (1 этап) |
| 34.40 | ул. Пархоменко, 18/1, 18 (1 этап) |
| 34.41 | ул. Плахотного, 7, 9 (1 этап) |
| 34.42 | пер. 3-й Крашенинникова, 9 (1 этап) |
| 34.43 | ул. Станиславского, 4/1 (1 этап) |
| 34.44 | ул. Бориса Богаткова, 208 (1 этап) |
| 34.45 | ул. Бориса Богаткова, 192/5, 192/4 (1 этап) |
| 34.46 | ул. Обская, 50/1 (1 этап) |
| 34.47 | ул. Кирова, 110, 112, 114 (1 этап) |
| 34.48 | ул. Экваторная, 1, 2, 3, 4 (1 этап) |
| 34.49 | ул. Челюскинцев, 15/1 (1 этап) |
| 34.50 | пр-т Дзержинского, 14, 14/2, 14/3 (2 этап) |
| 34.51 | ул. Авиастроителей, 6 |
| 34.52 | ул. Авиастроителей, 6а |
| 34.53 | ул. Дениса Давыдова, 4, ул. Авиастроителей, 11 |
| 34.54 | ул. Фрунзе, 65, ул. Кошурникова, 12, 14 |
| 34.55 | ул. Толбухина, 25/1 |
| 34.56 | ул. Новочеркасская, 2а (1 этап) |
| 34.57 | ул. Богдана Хмельницкого, 68 |
| 34.58 | ул. Сибиряков-Гвардейцев, 24 |
| 34.59 | ул. Немировича-Данченко, 137 |
| 34.60 | ул. Невельского, 17 |
| 34.61 | ул. Выставочная, 17 (1 этап) |
| 34.62 | ул. Титова, 41/1, 37/1, 39 |
| 34.63 | ул. Троллейная, 35 (1 этап) |
| 34.64 | ул. Титова, 182 |
| 34.65 | территория Военного Городка, 772 |
| 34.66 | территория Военного Городка, 773 |
| 34.67 | ул. Выборная, 122/2 |
| 34.68 | ул. Толстого, 5 |
| 34.69 | ул. Кропоткина, 120, 120/1, 122/1 (1 этап) |
| 34.70 | ул. Ельцовская, 20 (1 этап) |
| 34.71 | ул. Лебедевского, 2 (1 этап) |
| 34.72 | ул. Лебедевского, 3 |
| 34.73 | пр-т Красный, 99 |
| 34.74 | ул. Железнодорожная, 12, 12/1, 14 (1 этап) |
| 34.75 | ул. Кирова, 110, 112, 114 (2 этап) |
| 34.76 | Гусинобродское шоссе, 11 (2 этап) |
| 34.77 | ул. Сибиряков-Гвардейцев, 22 (2 этап) |
| 34.78 | ул. Тульская, 84 (2 этап) |
| 34.79 | ул. Пархоменко, 18/1, 18 (2 этап) |
| 34.80 | ул. Плахотного, 7, 9 (2 этап) |
| 34.81 | пер. 3-й Крашенинникова, 9 (2 этап) |
| 34.82 | ул. Станиславского, 4/1 (2 этап) |
| 34.83 | ул. Бориса Богаткова, 208 (2 этап) |
| 34.84 | ул. Бориса Богаткова, 192/5, 192/4 (2 этап) |
| 34.85 | ул. Обская, 50/1 (2 этап) |
| 34.86 | ул. Экваторная, 1, 2, 3, 4 (2 этап) |
| 34.87 | ул. Челюскинцев, 15/1 (2 этап) |
| 34.88 | ул. Железнодорожная, 12, 12/1, 14 (2 этап) |
| 34.89 | ул. Лебедевского, 2 (2 этап) |
| 34.90 | ул. Ельцовская, 20 (2 этап) |
| 34.91 | ул. Кропоткина, 120, 120/1, 122/1 (2 этап) |
| 34.92 | ул. Адриена Лежена, 15 (1 этап) |
| 34.93 | ул. Выставочная, 17 (2 этап) |
| 34.94 | ул. Троллейная, 35 (2 этап) |
| 34.95 | ул. Промышленная, 1а |
| 34.96 | ул. Куприна, 8 |
| 34.97 | ул. Менделеева, 6 (1 этап) |
| 34.98 | ул. Котовского, 7, 7/1 |
| 34.99 | ул. Ключ-Камышенское Плато, 14 (1 этап) |
| 34.100 | ул. Новочеркасская, 2а (2 этап) |
| 34.101 | ул. Полевая, 18 |
| 34.102 | ул. Республиканская, 13 |
| 34.103 | ул. Гоголя, 228 |
| 34.104 | пр. Дзержинского, 6 (1 этап) |
| 34.105 | ул. Богдана Хмельницкого, 62 |
| 34.106 | ул. Котовского, 52, 42, 40, 40/2, 40/1, 36 (1 этап) |
| 34.107 | ул. Котовского, 28, 28/1, ул. Широкая, 7 |
| 34.108 | ул. Костычева, 40, 40/1 |
| 34.109 | пр. Карла Маркса, 14/1, 12/1, 14, ул. Космическая, 8 |
| 34.110 | мкр. Зеленый бор, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 (1 этап) |
| 34.111 | ул. В. Высоцкого, 3, 5 (1 этап) |
| 34.112 | ул. Варшавская, 15, 15а |
| 34.113 | ул. Абаканская, 16, 16а |
| 34.114 | ул. Тульская, 84 (3 этап) |
| 34.115 | ул. Плахотного, 7, 9 (3 этап) |
| 34.116 | ул. Станиславского, 4/1 (3 этап) |
| 34.117 | ул. Шатурская, 9 |
| 34.118 | ул. Экваторная, 1, 2, 3, 4 (3 этап) |
| 34.119 | ул. Челюскинцев, 15/1 (3 этап) |
| 34.120 | ул. Широкая, 21/1 |
| 34.121 | ул. Чигорина, 4 |
| 34.122 | ул. 9 Ноября, 95 |
| 34.123 | ул. Сибиряков-Гвардейцев, 22 (3 этап) |
| 34.124 | ул. Гаранина, 25/1 |
| 34.125 | мкр. Горский, 47 |
| 34.126 | ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 5 |
| 34.127 | ул. Тихвинской, 4 |
| 34.128 | ул. Серафимовича, 4 |
| 34.129 | ул. Халтурина, 35, 35/1 |
| 34.130 | ул. Титова, 250 |
| 34.131 | ул. Макаренко, 27/3 |
| 34.132 | ул. Макаренко, 31/1 |
| 34.133 | ул. Учительская, 19/1 |
| 34.134 | ул. Немировича-Данченко, 135б |
| 34.135 | ул. Петухова, 64 |
| 34.136 | ул. Лазарева, 31 |
| 34.137 | ул. Советская, 50а, 50б |
| 34.138 | Учительская, 8/1 |
| 34.139 | ул. Ипподромская, 34 |
| 34.140 | ул. Ипподромская, 34/1 |
| 34.141 | ул. Ипподромская, 34/2 |
| 34.142 | ул. Советская, 50 |
| 34.143 | по ул. Сиреневая, 27 |
| 34.144 | ул. Ударная, 1/1 |
| 34.145 | ул. Авиастроителей, 1 |
| 34.146 | ул. 25 лет Октября, 8 |
| 34.147 | ул. Королева, 7, 7а |
| 34.148 | ул. Фрунзе, 59/2 |
| 34.149 | ул. Есенина, 10/1, 10/2 |
| 34.150 | ул. Трикотажная, 60/2 |
| 34.151 | ул. Адриена Лежена, 15 (2 этап) |
| 34.152 | пр. Дзержинского, 6 (2 этап) |
| 34.153 | ул. Фадеева, 24 |
| 34.154 | ул. Богдана Хмельницкого, 4/1 |
| 34.155 | ул. Объединения, 42 |
| 34.156 | ул. Танковая, 32 |
| 34.157 | ул. Сибиряков-Гвардейцев, 58/1 |
| 34.158 | ул. Ватутина, 75/1 |
| 34.159 | ул. Немировича-Данченко, 131а |
| 34.160 | ул. Сибиряков-Гвардейцев, 21/1 |
| 34.161 | ул. Зорге, 129, 129/2 |
| 34.162 | ул. Зорге, 42 |
| 34.163 | ул. Римского-Корсакова, 5/1 |
| 34.164 | ул. Костычева, 19 |
| 34.165 | ул. Плахотного, 72/1 |
| 34.166 | ул. Полтавская, 47 |
| 34.167 | ул. Станиславского, 7 |
| 34.168 | мкр. Горский, 52 |
| 34.169 | ул. Плахотного, 37 |
| 34.170 | ул. Киевская, 18, 20, 24 |
| 34.171 | мкр. Горский, 68 |
| 34.172 | ул. Котовского, 52, 42, 40, 40/2, 40/1, 36 (2 этап) |
| 34.173 | территория Военного Городка, 770 |
| 34.174 | ул. Гаранина, 18 |
| 34.175 | ул. Бориса Богаткова, 194/4 |
| 34.176 | ул. Ключ-Камышенское Плато, 10, 10/2 |
| 34.177 | мкр. Зеленый бор, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 (2 этап) |
| 34.178 | ул. Ключ-Камышенское Плато, 14 (2 этап) |
| 34.179 | ул. В. Высоцкого, 3, 5 (2 этап) |
| 34.180 | ул. 9 Ноября, 95 (2 этап) |
| 34.181 | ул. Твардовского, 22, 22/1 |
| 34.182 | ул. Зеленая Горка, 9, 9/1, 14 |
| 34.183 | ул. Печатников, 6 |
| 34.184 | ул. Новоморская, 26 |
| 34.185 | пр. Комсомольский, 7 |
| 34.186 | ул. Селезнева, 48 |
| 34.187 | ул. Ленина, 94 |
| 34.188 | ул. Тимирязева, 72 |
| 34.189 | ул. Менделеева, 6 (2 этап) |
| 34.190 | ул. Есенина, 8/6 |
| 35. Г. Обь | |
| 35.1 | ул. ЖКО Аэропорта, 28 |
| 35.2 | ул. Калинина, 20 |
| 35.3 | ул. Военный городок, 113 |
| 35.4 | ул. Военный городок, 109 |
| 35.5 | ул. Военный городок, 106 |
| 35.6 | ул. Военный городок, 112 |

Применяемые сокращения:

г. - город;

д.п. - дачный поселок;

к.п. - курортный поселок;

мкр. - микрорайон;

п. - поселок;

пер. - переулок;

пр-т - проспект;

р.п. - рабочий поселок;

с. - село;

ст. - станция;

ул. - улица.

Приложение N 3

к подпрограмме "Благоустройство территорий

населенных пунктов" государственной программы

Новосибирской области "Жилищно-коммунальное

хозяйство Новосибирской области"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных пространств населенных пунктов Новосибирской

области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их

физического состояния) и подлежащих благоустройству

в период 2020 - 2024 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE17271FE976A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C87CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области  от 26.10.2022 N 505-п) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Муниципальное образование |
| 1. Баганский район | |
| 1.1 | Аллея по ул. Максима Горького (1 этап), с. Баган |
| 1.2 | Аллея по ул. Максима Горького (2 этап), с. Баган |
| 1.3 | Аллея по ул. Максима Горького (3 этап), с. Баган |
| 2. Барабинский район | |
| 2.1 | Пешеходная аллея с уличным освещением по ул. Коммунистической, г. Барабинск |
| 2.2 | Благоустройство общественной территории по ул. Калинина, 3, г. Барабинск |
| 2.3 | Благоустройство общественной территории по ул. Островского, 7а, г. Барабинск |
| 2.4 | Благоустройство общественной территории по ул. Калинина, 5, г. Барабинск |
| 2.5 | Благоустройство общественной территории по ул. Профессиональный пер., г. Барабинск |
| 2.6 | Благоустройство парка культуры и отдыха (1 этап), г. Барабинск |
| 2.7 | Благоустройство парка культуры и отдыха (2 этап), г. Барабинск |
| 2.8 | Благоустройство общественной территории по ул. Кирова, 24, г. Барабинск |
| 2.9 | Благоустройство общественного пространства "Пешеходная зона к школе N 2", г. Барабинск |
| 3. Болотнинский район | |
| 3.1 | Благоустройство общественной территории по ул. Березовской (1 этап), г. Болотное |
| 3.2 | Благоустройство общественной территории по ул. Березовской (2 этап), г. Болотное |
| 3.3 | Благоустройство общественной территории по ул. Степной в г. Болотное |
| 3.4 | Благоустройство общественной территории по ул. Горького, ул. Комарова (1 этап), ул. Школьной, г. Болотное |
| 3.5 | Благоустройство общественной территории по ул. Горького, ул. Комарова, ул. Школьной (2 этап), г. Болотное |
| 3.6 | Благоустройство общественной территории по ул. Новой, г. Болотное |
| 3.7 | Благоустройство общественной территории по ул. Новосибирское шоссе (стела), г. Болотное |
| 4. Венгеровский район | |
| 4.1 | Благоустройство лесопарковой зоны (1 этап), с. Венгерово |
| 4.2 | Благоустройство лесопарковой зоны (2 этап), с. Венгерово |
| 4.3 | Благоустройство лесопарковой зоны (3 этап), с. Венгерово |
| 4.4 | Благоустройство лесопарковой зоны (4 этап), с. Венгерово |
| 4.5 | Благоустройство общественного центра (1 этап), с. Заречье |
| 4.6 | Благоустройство общественного центра (2 этап), с. Заречье |
| 4.7 | Благоустройство общественного центра (3 этап), с. Заречье |
| 5. Доволенский район | |
| 5.1 | Благоустройство территории автовокзала (площадь по ул. Ленина), с. Довольное |
| 5.2 | Благоустройство общественной территории (автостанция) по ул. Кировской, с. Довольное |
| 5.3 | Благоустройство парка Победы, с. Довольное |
| 5.4 | Благоустройство тротуаров по ул. Ленина, ул. Пушкина (1 этап), с. Довольное |
| 5.5 | Благоустройство тротуаров по ул. Ленина, ул. Пушкина (2 этап), с. Довольное |
| 6. Здвинский район | |
| 6.1 | Благоустройство территории у центральной площади "Цветной бульвар", с. Здвинск |
| 6.2 | Благоустройство центральной площади (2 этап), с. Здвинск |
| 6.3 | Благоустройство центральной площади (3 этап), с. Здвинск |
| 6.4 | Благоустройство парка "Звезда", с. Здвинск |
| 6.5 | Благоустройство памятного места "Аллея славы" (1 этап), с. Здвинск |
| 7. Искитимский район | |
| 7.1 | Благоустройство аллеи боевой славы по проспекту Коммунистическому, р.п. Линево |
| 7.2 | Благоустройство парковой зоны, зоны отдыха и прогулок, культурно-развлекательной зоны на ул. Гагарина (2 этап), ст. Евсино |
| 7.3 | Устройство парковой зоны ул. Гагарина (III этап, зона физкультурно-оздоровительная), ст. Евсино |
| 7.4 | Благоустройство общественного пространства, тротуар и газон по Коммунистическому проспекту от дома 6 до дома 6/7, р.п. Линево |
| 7.5 | Благоустройство общественных территорий (пешеходная зона) по ул. Гагарина (1 этап), ст. Евсино |
| 7.6 | Благоустройство общественных территорий (пешеходная зона) по ул. Гагарина (2 этап), ст. Евсино |
| 7.7 | Благоустройство парка отдыха (озеленение), р.п. Линево |
| 7.8 | Благоустройство общественной территории по ул. Школьной, п. Керамкомбинат |
| 7.9 | Благоустройство общественной территории (зеленая зона) отдыха, п. Агролес |
| 7.10 | Благоустройство общественной территории для отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий, п. Агролес |
| 7.11 | Благоустройство парковой зоны по адресу: ул. Советская, с. Лебедевка |
| 7.12 | Благоустройство территории ДК по адресу: ул. Центральная, 54, с. Лебедевка |
| 7.13 | Благоустройство территории клуба, ул. Кооперативная, 21, с. Тальменка |
| 7.14 | Благоустройство территории музыкальной школы, ул. Ленина, 22, с. Тальменка |
| 7.15 | Благоустройство центральной площади, с. Лебедевка |
| 7.16 | Выполнение работ по реконструкции тротуара вдоль центральной улицы, р.п. Линево |
| 7.17 | Парк культуры и отдыха, с. Быстровка |
| 7.18 | Благоустройство общественной территории, ограниченной ул. Советской, ул. Почтовой и ул. Кооперативной, с. Легостаево |
| 8. Карасукский район | |
| 8.1 | Зона отдыха по ул. Ленина, 157а, за зданием СОШ N 5 и по ул. Тургенева, 84, 86 (1 этап), г. Карасук |
| 8.2 | Зона отдыха по ул. Ленина, 157а, за зданием СОШ N 5 и по ул. Тургенева, 84, 86 (2 этап), г. Карасук |
| 8.3 | Благоустройство тротуара по переулку от ул. Щорса до ул. Фрунзе, г. Карасук |
| 8.4 | Благоустройство парка в районе "Молзавод" по ул. Заводской, 1а (1 этап), г. Карасук |
| 8.5 | Благоустройство парка в районе "Молзавод" по ул. Заводской, 1а (2 этап), г. Карасук |
| 8.6 | Благоустройство парка в районе "Молзавод" по ул. Заводской, 1а (3 этап), г. Карасук |
| 8.7 | Концепт-проект формирования территориального оздоровительного многофункционального природного комплекса "Савка", г. Карасук |
| 8.8 | Зона отдыха за МКД по ул. Щорса, 152 (1 этап), г. Карасук |
| 8.9 | Зона отдыха за МКД по ул. Щорса, 152 (2 этап), г. Карасук |
| 8.10 | Зона отдыха по ул. Новосибирской, 54, г. Карасук |
| 8.11 | Зона отдыха у МКД по ул. Союзной, 53, г. Карасук |
| 8.12 | Набережная по ул. Демьяна Бедного, г. Карасук |
| 8.13 | Центральная площадь по ул. Октябрьской, г. Карасук |
| 9. Каргатский район | |
| 9.1 | Благоустройство территории парка культуры и отдыха (2 этап), г. Каргат |
| 9.2 | Благоустройство территории парка культуры и отдыха (3 этап), г. Каргат |
| 9.3 | Благоустройство территории парка культуры и отдыха (4 этап), г. Каргат |
| 9.4 | Обустройство пешеходной зоны, расположенной по ул. Советской (1 этап), г. Каргат |
| 9.5 | Обустройство пешеходной зоны, расположенной по ул. Советской (2 этап), г. Каргат |
| 10. Колыванский район | |
| 10.1 | Благоустройство территории перед ДК "Юность" и по ул. Ленина (1 этап), р.п. Колывань |
| 10.2 | Благоустройство территории перед ДК "Юность" и по ул. Ленина (2 этап), р.п. Колывань |
| 10.3 | Благоустройство общественной территории (пешеходная аллея) по ул. Московской (1 этап), р.п. Колывань |
| 10.4 | Благоустройство общественной территории (пешеходная аллея) по ул. Московской (2 этап), р.п. Колывань |
| 10.5 | Благоустройство территории ул. Ленина, от ул. Советской до ул. Коммунистической, р.п. Колывань |
| 10.6 | Озеленение территории, прилегающей к памятнику воинам ВОВ 1941 - 1945 годов, с. Скала |
| 10.7 | Озеленение территории, прилегающей к памятнику воинам ВОВ 1941 - 1945 годов, д. Амба |
| 10.8 | Благоустройство общественной территории у МКУОЦК "Гармония", ул. Советская, 21, с. Вьюны |
| 10.9 | Благоустройство общественной территории у администрации Вьюнского сельсовета, ул. Советская, 7, с. Вьюны |
| 11. Коченевский район | |
| 11.1 | Благоустройство сквера памяти воинам ВОВ (1 этап), с. Поваренка |
| 11.2 | Благоустройство сквера памяти воинам ВОВ (2 этап), с. Поваренка |
| 11.3 | Благоустройство сквера памяти воинам ВОВ (3 этап), с. Поваренка |
| 11.4 | Благоустройство сквера памяти воинам ВОВ (4 этап), с. Поваренка |
| 11.5 | Благоустройство парка Победы (1 этап) в р.п. Чик |
| 11.6 | Благоустройство парка Победы (2 этап) в р.п. Чик |
| 11.7 | Благоустройство парка Победы (3 этап) в р.п. Чик |
| 11.8 | Благоустройство парка Победы (4 этап) в р.п. Чик |
| 11.9 | Благоустройство парка семейного отдыха "Острова по интересам" (1 этап), р.п. Коченево |
| 11.10 | Благоустройство парка семейного отдыха "Острова по интересам" (2 этап), р.п. Коченево |
| 11.11 | Благоустройство парка Победы (1 этап), с. Новокремлевское |
| 11.12 | Благоустройство парка Победы (2 этап), с. Новокремлевское |
| 11.13 | Благоустройство стадиона, с. Новокремлевское |
| 11.14 | Благоустройство центральной площади (1 этап), р.п. Чик |
| 11.15 | Благоустройство центральной площади (2 этап), р.п. Чик |
| 11.16 | Благоустройство центральной площади (3 этап), р.п. Чик |
| 11.17 | Благоустройство центральной площади (4 этап), р.п. Чик |
| 12. Кочковский район | |
| 12.1 | Благоустройство зоны отдыха по ул. Советской (2 этап), с. Кочки |
| 12.2 | Благоустройство общественной территории "Зона отдыха, прилегающая к центральной площади" (1 этап), с. Кочки |
| 12.3 | Благоустройство общественной территории "Зона отдыха, прилегающая к центральной площади" (2 этап), с. Кочки |
| 12.4 | Благоустройство общественной территории: пешеходная зона по ул. Некрасова (1 этап), с. Кочки |
| 12.5 | Благоустройство общественной территории: пешеходная зона по ул. Некрасова (2 этап), с. Кочки |
| 12.6 | Благоустройство общественной территории: прилегающая территория к МКОУ "Кочковская СШ" (1 этап), с. Кочки |
| 12.7 | Благоустройство общественной территории: прилегающая территория к МКОУ "Кочковская СШ" (2 этап), в с. Кочки |
| 12.8 | Благоустройство общественной территории "Сквера памяти" (1 этап), с. Кочки |
| 12.9 | Благоустройство общественной территории "Сквера памяти" (2 этап), с. Кочки |
| 13. Краснозерский район | |
| 13.1 | Благоустройство рекреационной зоны (1 этап), р.п. Краснозерское |
| 13.2 | Благоустройство рекреационной зоны (2 этап), р.п. Краснозерское |
| 13.3 | Благоустройство ул. Тракторной (1 этап), р.п. Краснозерское |
| 13.4 | Благоустройство ул. Тракторной (2 этап), р.п. Краснозерское |
| 13.5 | Благоустройство общественной территории по ул. Первомайской (парк "Первомайский"), р.п. Краснозерское |
| 13.6 | Благоустройство общественной территории "Парка памяти", р.п. Краснозерское |
| 13.7 | Благоустройство парка с асфальтовыми дорожками, скамейками для отдыха, танцевальной площадкой по ул. Центральной, 7а (1 этап), с. Колыбелька |
| 13.8 | Благоустройство парка с асфальтовыми дорожками, скамейками для отдыха, танцевальной площадкой по ул. Центральной, 7а (2 этап), с. Колыбелька |
| 13.9 | Благоустройство парка с асфальтовыми дорожками, скамейками для отдыха, танцевальной площадкой по ул. Центральной, 7а (3 этап), с. Колыбелька |
| 13.10 | Благоустройство центрального парка (1 этап), с. Половинное |
| 13.11 | Благоустройство центрального парка (2 этап), с. Половинное |
| 13.12 | Благоустройство центрального парка (3 этап), с. Половинное |
| 13.13 | Благоустройство центрального парка (4 этап), с. Половинное |
| 14. Куйбышевский район | |
| 14.1 | Благоустройство бульвара "Краскома", г. Куйбышев |
| 14.2 | Благоустройство территорий в районе ул. Городская Роща (Парк Победы и парк "Березовая роща"), г. Куйбышев |
| 14.3 | Благоустройство сквера "Центральный" (1 этап), г. Куйбышев |
| 14.4 | Благоустройство аллеи "Спортивная слава земляков", г. Куйбышев |
| 14.5 | Благоустройство сквера "Рябинушка", г. Куйбышев |
| 14.6 | Благоустройство территории парка "Мечта", с. Абрамово (1 этап) |
| 14.7 | Благоустройство территории парка "Мечта", с. Абрамово (2 этап) |
| 14.8 | Благоустройство территории сквера "Октябрьский" (1 этап), с. Нагорное |
| 14.9 | Благоустройство центральной площади, г. Куйбышев |
| 14.10 | Благоустройство территории сквера "Октябрьский" (2 этап), с. Нагорное |
| 15. Купинский район | |
| 15.1 | Благоустройство парка на ул. Горького, г. Купино |
| 15.2 | Благоустройство Городского пляжа (1 этап), г. Купино |
| 15.3 | Благоустройство Городского пляжа (2 этап), г. Купино |
| 15.4 | Благоустройство мемориала труженикам тыла по ул. М. Горького, г. Купино |
| 15.5 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Набережной (1 этап), г. Купино |
| 15.6 | Благоустройство парка "Закаменка" (1 этап), г. Купино |
| 15.7 | Благоустройство парка "Закаменка" (2 этап), г. Купино |
| 15.8 | Благоустройство ул. Мичурина, г. Купино |
| 15.9 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Набережной (2 этап), г. Купино |
| 15.10 | Благоустройство сквера ул. Советов (1 этап), г. Купино |
| 15.11 | Благоустройство сквера ул. Советов (2 этап), г. Купино |
| 15.12 | Благоустройство сквера ул. Советов (3 этап), г. Купино |
| 15.13 | Благоустройство общественного пространства по Переездному переулку, г. Купино |
| 16. Кыштовский район | |
| 16.1 | Благоустройство территории парка "Победа", расположенного по ул. Ковтуна, 2а (1 этап), с. Кыштовка |
| 16.2 | Благоустройство территории парка "Победа", расположенного по ул. Ковтуна, 2а (2 этап), с. Кыштовка |
| 16.3 | Благоустройство территории парка "Победа", расположенного по ул. Ковтуна, 2а (3 этап), с. Кыштовка |
| 16.4 | Благоустройство парка "Победа", расположенного по ул. Ковтуна, 2а (4 этап), с. Кыштовка |
| 16.5 | Благоустройство территории парка "Победа", расположенного по ул. Ковтуна, 2а (освещение, видеонаблюдение), с. Кыштовка |
| 16.6 | Благоустройство территории парка "Победа", расположенного по ул. Ковтуна, 2а (ограждение спортивной площадки), с. Кыштовка |
| 16.7 | Благоустройство парка "Победа" расположенного по ул. Ковтуна, 2а (установка детского спортивного оборудования), с. Кыштовка |
| 16.8 | Освещение на аллее "Красных партизан", с. Кыштовка |
| 16.9 | Благоустройство тротуара по ул. Ленина и по ул. Каклемина, устройство асфальтового покрытия от ул. Каклемина до ул. Кооперативной (1 этап), с. Кыштовка |
| 16.10 | Благоустройство тротуара по ул. Ленина и по ул. Каклемина, устройство асфальтового покрытия от ул. Каклемина до ул. Кооперативной (2 этап), с. Кыштовка |
| 17. Маслянинский район | |
| 17.1 | Благоустройство парка, расположенного по ул. Пролетарской (1 этап), р.п. Маслянино |
| 17.2 | Благоустройство парка, расположенного по ул. Пролетарской (2 этап), р.п. Маслянино |
| 17.3 | Благоустройство парка, расположенного по ул. Торговой, р.п. Маслянино |
| 17.4 | Благоустройство общественной территории "Гуляй-парк" по ул. Коммунистической (1 этап), р.п. Маслянино |
| 17.5 | Благоустройство общественной территории "Гуляй-парк" по ул. Коммунистической (2 этап), р.п. Маслянино |
| 18. Мошковский район | |
| 18.1 | Благоустройство общественной территории по ул. Гагарина и ул. Декабристов, с. Ташара |
| 18.2 | Благоустройство общественной территории по ул. Советской, с. Сокур |
| 18.3 | Благоустройство общественной территории у площадки хоккейной коробки, р.п. Станционно-Ояшинский |
| 18.4 | Благоустройство общественной территории (пешеходная зона) по ул. Народной, р.п. Мошково |
| 18.5 | Благоустройство общественной территории (пешеходная зона) по ул. Пионерской, р.п. Мошково |
| 18.6 | Благоустройство общественной территории по ул. Вокзальной "Пешеходная зона", р.п. Мошково |
| 18.7 | Благоустройство территории парка по ул. 30 лет ВЛКСМ, р.п. Станционно-Ояшинский |
| 18.8 | Благоустройство территории привокзальной площади, р.п. Станционно-Ояшинский |
| 18.9 | Благоустройство общественной территории (пешеходная зона) по ул. Вокзальной (1 этап), р.п. Мошково |
| 18.10 | Благоустройство пешеходный зоны по ул. Вокзальной (2 этап), р.п. Мошково |
| 19. Новосибирский район | |
| 19.1 | Благоустройство места отдыха детей в микрорайоне Северном, п. Садовый |
| 19.2 | Благоустройство по ул. Ватутина, с. Толмачево |
| 19.3 | Благоустройство общественной территории по ул. Мичурина (1 этап), с. Ленинское |
| 19.4 | Благоустройство общественной территории по ул. Мичурина (2 этап), с. Ленинское |
| 19.5 | Благоустройство общественной территории по ул. Центральной, п. Тулинский |
| 19.6 | Благоустройство зоны отдыха для детей и молодежи рядом со зданием N 73, р.п. Краснообск |
| 19.7 | Благоустройство центрального парка (1 этап), с. Криводановка |
| 19.8 | Благоустройство центрального парка (2 этап), с. Криводановка |
| 19.9 | Благоустройство детской площадки по ул. Кирзаводской, с. Красноглинное |
| 19.10 | Благоустройство территории между ул. Центральной и жилыми домами 4 и 5, р.п. Краснообск |
| 19.11 | Благоустройство общественного пространства "Городок детства" по ул. Жилмассив, с. Верх-Тула |
| 19.12 | Благоустройство прилегающей территории ДК "Радуга", с. Барышево |
| 19.13 | Благоустройство общественной территории по ул. Октябрьской, д.п. Кудряшовский |
| 19.14 | Благоустройство парковой зоны по улице Ленина (парковая зона), с. Раздольное |
| 19.15 | Благоустройство мемориального комплекса "Скорбящая мать", с. Барышево |
| 19.16 | Благоустройство площади около Дома культуры, п. Мичуринский |
| 19.17 | Благоустройство общественного пространства "Сквер" по ул. Центральной, п. Тулинский |
| 19.18 | Благоустройство прилегающей территории к детскому саду "Лукоморье", п. Элитный |
| 19.19 | Благоустройство территории "Сквера Славы всем воинам Великой Отечественной войны от жителей с. Новолуговое", с. Новолуговое |
| 19.20 | Благоустройство территории бульвара N 2 от ул. 12-й до ул. Западной между домами N 204 и NN 244 - 246, р.п. Краснообск |
| 19.21 | Благоустройство сквера по ул. Садовой, 3а, п. Садовый |
| 19.22 | Благоустройство Парк-роща, с. Раздольное |
| 19.23 | Благоустройство общественной территории по ул. Солнечной, п. Мичуринский |
| 20. Ордынский район | |
| 20.1 | Благоустройство площадки у Пролетарского сельского дома культуры, п. Пролетарский |
| 20.2 | Благоустройство общественной территории парка "Луневка", р.п. Ордынское |
| 20.3 | Благоустройство общественной территории Центральной площади, р.п. Ордынское |
| 20.4 | Благоустройство фонтана в парке "Центральный" (1 этап), р.п. Ордынское |
| 20.5 | Благоустройство фонтана в парке "Центральный" (2 этап), р.п. Ордынское |
| 20.6 | Благоустройство общественной территории по ул. Кирова, ул. Ленинградской, р.п. Ордынское |
| 20.7 | Благоустройство общественной территории по ул. Мира, 83п (1 этап), д. Новый Шарап |
| 20.8 | Благоустройство общественной территории по ул. Мира, 83п (2 этап), д. Новый Шарап |
| 20.9 | Благоустройство общественной территории по ул. Школьной, 28а (1 этап), с. Кирза |
| 20.10 | Благоустройство общественной территории по ул. Школьной, 28а (2 этап), с. Кирза |
| 20.11 | Благоустройство общественной территории по ул. Орджоникидзе, р.п. Ордынское |
| 20.12 | Благоустройство парка "Мира и Дружбы", с. Верх-Ирмень |
| 20.13 | Благоустройство территории "Детской площадки", с. Вагайцево |
| 20.14 | Благоустройство территории "Парка культуры" (1 этап), с. Нижнекаменка |
| 20.15 | Благоустройство территории "Парка культуры" (2 этап), с. Нижнекаменка |
| 20.16 | Благоустройство тротуара по ул. Космонавтов (1 этап), с. Вагайцево |
| 20.17 | Благоустройство общественной территории по ул. Агрогородок (1 этап), с. Верх-Ирмень |
| 20.18 | Благоустройство территории по ул. Агрогородок (2 этап), с. Верх-Ирмень |
| 20.19 | Благоустройство территории по ул. Кандикова, 89, с. Верх-Ирмень |
| 20.20 | Благоустройство площадки у Дома культуры, ул. Октябрьская, 50, п. Петровский |
| 20.21 | Благоустройство парка "Березовая роща" (1 этап), д. Новый Шарап |
| 20.22 | Благоустройство парка "Березовая роща" (2 этап), д. Новый Шарап |
| 20.23 | Благоустройство парка "Березовая роща" (3 этап), д. Новый Шарап |
| 20.24 | Благоустройство парка "Березовая роща" (4 этап), д. Новый Шарап |
| 20.25 | Благоустройство парка "Березовая роща" (5 этап), д. Новый Шарап |
| 20.26 | Благоустройство парка "Березовая роща" в Агрогородке (1 этап), с. Верх-Ирмень |
| 20.27 | Благоустройство парка "Березовая роща" в Агрогородке (2 этап), с. Верх-Ирмень |
| 20.28 | Благоустройство парка "Березовая роща" в Агрогородке у памятника Солдату-Освободителю (1 этап), с. Верх-Ирмень |
| 20.29 | Благоустройство парка "Березовая роща" в Агрогородке у памятника Солдату-Освободителю (2 этап), с. Верх-Ирмень |
| 20.30 | Благоустройство общественной территории Центральный парк, р.п. Ордынское |
| 20.31 | Благоустройство центральной площади (1 этап), с. Кирза |
| 20.32 | Благоустройство центральной площади (2 этап), с. Кирза |
| 21. Северный район | |
| 21.1 | Благоустройство территории для проведения культурно-массовых мероприятий на перекрестке ул. Ленина и ул. Урицкого (1 этап), с. Северное |
| 21.2 | Благоустройство сквера ушедших деревень, с. Северное |
| 21.3 | Благоустройство зоны отдыха по ул. Октябрьской, с. Северное |
| 21.4 | Благоустройство территории зоны отдыха по ул. Ленина, с. Северное |
| 22. Сузунский район | |
| 22.1 | Благоустройство парка памяти ВОВ по ул. Ленина, д. 32, с. Бобровка |
| 22.2 | Благоустройство делового центра р.п. Сузун (ул. Ленина от ул. Юбилейной до ул. Нагорной) (2 этап), р.п. Сузун |
| 22.3 | Благоустройство делового центра р.п. Сузун (ул. Ленина от ул. Юбилейной до ул. Нагорной) (3 этап), р.п. Сузун |
| 22.4 | Благоустройство делового центра р.п. Сузун (ул. Ленина от ул. Юбилейной до ул. Нагорной) (4 этап), р.п. Сузун |
| 22.5 | Благоустройство делового центра р.п. Сузун (ул. Ленина от ул. Юбилейной до ул. Нагорной) (5 этап), р.п. Сузун |
| 22.6 | Благоустройство Екатерининской площади (1 этап), р.п. Сузун |
| 22.7 | Благоустройство Екатерининской площади (2 этап), р.п. Сузун |
| 22.8 | Благоустройство Екатерининской площади (3 этап), р.п. Сузун |
| 22.9 | Благоустройство парка, предназначенного для всесезонного досуга всех возрастных групп населения (1 этап), р.п. Сузун |
| 22.10 | Благоустройство парка, предназначенного для всесезонного досуга всех возрастных групп населения (2 этап), р.п. Сузун |
| 22.11 | Благоустройство территории памятника воинам ВОВ, с. Битки |
| 22.12 | Благоустройство общественной территории по ул. Ленина, д. 27а, с. Заковряжино |
| 22.13 | Благоустройство территории парка "Вешняки", р.п. Сузун |
| 22.14 | Благоустройство общественной территории по ул. Юбилейной, с. Шипуново |
| 22.15 | Благоустройство набережной р. Нижний Сузун и р. Пивоварка при "Екатерининской площади" (1 этап), р.п. Сузун |
| 22.16 | Благоустройство набережной р. Нижний Сузун и р. Пивоварка при "Екатерининской площади" (2 этап), р.п. Сузун |
| 22.17 | Благоустройство общественной территории по ул. Ленина, с. Битки |
| 23. Татарский район | |
| 23.1 | Благоустройство общественной территории сквера в районе городского дома культуры по ул. Матросова, д. 175, г. Татарск |
| 23.2 | Благоустройство городского парка по ул. Ленина, 45, г. Татарск |
| 23.3 | Благоустройство сквера по пер. Мамонтова, г. Татарск |
| 23.4 | Благоустройство парка возле городского дома культуры по ул. 30 лет ВЛКСМ, 126, г. Татарск |
| 23.5 | Благоустройство сквера "Молодежный", г. Татарск |
| 24. Тогучинский район | |
| 24.1 | Благоустройство береговой зоны пруда "Деминский" (2 этап), р.п. Горный |
| 24.2 | Благоустройство береговой зоны пруда "Деминский" (3 этап), р.п. Горный |
| 24.3 | Благоустройство береговой зоны пруда "Деминский" (4 этап), р.п. Горный |
| 24.4 | Благоустройство береговой зоны пруда "Деминский" (5 этап), р.п. Горный |
| 24.5 | Благоустройство общественной территории по ул. Трактовой, 1/1 (1 этап), п. Шахта |
| 24.6 | Благоустройство общественной территории по ул. Трактовой, 1/1 (2 этап), п. Шахта |
| 24.7 | Благоустройство общественной территории парковой зоны по ул. Гагарина (1 этап), с. Шахта |
| 24.8 | Благоустройство парковой зоны по улице Гагарина (2 этап), п. Шахта |
| 24.9 | Благоустройство парковой зоны по улице Гагарина (3 этап), п. Шахта |
| 24.10 | Благоустройство парковой зоны по улице Гагарина (4 этап), п. Шахта |
| 24.11 | Благоустройство парковой зоны по ул. Гагарина (5 этап), с. Шахта |
| 24.12 | Благоустройство общественной территории по ул. Юбилейной, 19 (1 этап), п. Шахта |
| 24.13 | Благоустройство общественной территории по ул. Трактовой, 1п (1 этап), п. Шахта |
| 24.14 | Благоустройство парковой зоны по улице Гагарина (6 этап), п. Шахта |
| 24.15 | Благоустройство парковой зоны по улице Гагарина (7 этап), п. Шахта |
| 24.16 | Благоустройство парковой зоны по улице Гагарина (8 этап), п. Шахта |
| 24.17 | Благоустройство парковой зоны по улице Гагарина (9 этап, озеленение), п. Шахта |
| 24.18 | Благоустройство общественной территории по ул. Садовой, 12 (1 этап), г. Тогучин |
| 24.19 | Благоустройство общественной территории по ул. Садовой, 12 (2 этап), г. Тогучин |
| 24.20 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Вокзальной (3 этап), г. Тогучин |
| 24.21 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Вокзальной (4 этап), г. Тогучин |
| 24.22 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Садовой, ул. Островского (1 этап), г. Тогучин |
| 24.23 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Садовой, ул. Островского (2 этап), г. Тогучин |
| 24.24 | Благоустройство парковой зоны по улице Гагарина (10 этап), п. Шахта |
| 24.25 | Благоустройство парковой зоны по улице Гагарина (11 этап), п. Шахта |
| 24.26 | Благоустройство парковой зоны по улице Гагарина (12 этап), п. Шахта |
| 24.27 | Благоустройство общественной территории - парка им. Пушкина (1 этап), г. Тогучин |
| 24.28 | Благоустройство общественной территории - парка им. Пушкина (2 этап), г. Тогучин |
| 24.29 | Благоустройство общественной территории - парка им. Пушкина (3 этап), г. Тогучин |
| 24.30 | Благоустройство общественной территории - парка им. Пушкина (4 этап), г. Тогучин |
| 24.31 | Благоустройство общественной территории - парка им. Пушкина (5 этап), г. Тогучин |
| 25. Убинский район | |
| 25.1 | Благоустройство общественной территории по ул. Пролетарской, 67а (1 этап), с. Убинское |
| 25.2 | Благоустройство общественной территории по ул. Пролетарской, 67а (2 этап), с. Убинское |
| 25.3 | Благоустройство Железнодорожного сквера (1 этап), с. Убинское |
| 25.4 | Благоустройство Железнодорожного сквера (2 этап), с. Убинское |
| 25.5 | Благоустройство общественной территории возле музея, с. Убинское |
| 26. Усть-Таркский район | |
| 26.1 | Благоустройство территории по ул. Матросова (1 этап), с. Усть-Тарка |
| 26.2 | Благоустройство территории по ул. Матросова (2 этап), с. Усть-Тарка |
| 26.3 | Благоустройство территории по ул. Матросова (3 этап), с. Усть-Тарка |
| 26.4 | Благоустройство южного въезда, с. Усть-Тарка |
| 26.5 | Благоустройство территории по ул. Чапаева, с. Усть-Тарка |
| 27. Чановский район | |
| 27.1 | Ремонт тротуара по ул. Советской, р.п. Чаны |
| 27.2 | Благоустройство парка Памяти и Славы (1 этап), р.п. Чаны |
| 27.3 | Благоустройство парка спортивной славы, р.п. Чаны |
| 27.4 | Благоустройство парка Памяти и Славы (2 этап), р.п. Чаны |
| 27.5 | Благоустройство центральной площади, к.п. Озеро-Карачи |
| 27.6 | Благоустройство общественного пространства парк семейный "Согласие", р.п. Чаны |
| 27.7 | Благоустройство набережной у озера Карачи "Сибирский берег здоровья", к.п. Озеро-Карачи |
| 28. Черепановский район | |
| 28.1 | Благоустройство пешеходной зоны Черепановский "Арбат" по ул. Партизанской (1 этап), г. Черепаново |
| 28.2 | Благоустройство пешеходной зоны Черепановский "Арбат" по ул. Партизанской (2 этап), г. Черепаново |
| 28.3 | Благоустройство парка по ул. Интернациональной, с. Карасево |
| 28.4 | Благоустройство пешеходной зоны - тротуары по ул. Алтайской (1 этап), г. Черепаново |
| 28.5 | Благоустройство пешеходной зоны - тротуары по ул. Алтайской (2 этап), г. Черепаново |
| 28.6 | Благоустройство парка по ул. Островского, р.п. Посевная |
| 28.7 | Благоустройство общественного пространства "Городской парк культуры", ул. Островского, 59 (1 этап), р.п. Посевная |
| 28.8 | Благоустройство общественной территории по ул. Шоссейной, 19 (1 этап), п. Майский |
| 28.9 | Благоустройство общественной территории по ул. Шоссейной, 19 (2 этап), п. Майский |
| 28.10 | Благоустройство парка "ЧЭС" по ул. Юбилейной, 19/1 (1 этап), г. Черепаново |
| 28.11 | Благоустройство парка "ЧЭС" по ул. Юбилейной, 19/1 (2 этап), г. Черепаново |
| 28.12 | Благоустройство парка "ЧЭС" по ул. Юбилейной, 19/1 (3 этап), г. Черепаново |
| 28.13 | Благоустройство парка "ЧЭС" по ул. Юбилейной, 19/1 (4 этап), г. Черепаново |
| 28.14 | Благоустройство парка напротив дома Тельмана, 23а (1 этап), г. Черепаново |
| 28.15 | Благоустройство общественного пространства "Мемориальный комплекс землякам Черепановцам, погибшим в годы ВОВ", г. Черепаново |
| 28.16 | Благоустройство парка по пер. Пионерскому (1 этап), п. Пушной |
| 28.17 | Благоустройство парка по пер. Пионерскому (2 этап), п. Пушной |
| 28.18 | Благоустройство хоккейной коробки, Микрорайон, 13 (1 этап), г. Черепаново |
| 28.19 | Благоустройство хоккейной коробки, Микрорайон, 13 (2 этап), г. Черепаново |
| 28.20 | Благоустройство хоккейной коробки, Микрорайон, 13 (3 этап), г. Черепаново |
| 28.21 | Благоустройство парка по ул. Тельмана, г. Черепаново |
| 29. Чистоозерный район | |
| 29.1 | Благоустройство парковой зоны, р.п. Чистоозерное |
| 29.2 | Благоустройство общественной территории по ул. Покрышкина, р.п. Чистоозерное |
| 29.3 | Благоустройство Привокзальной площади, р.п. Чистоозерное |
| 29.4 | Благоустройство Центральной площади (2 этап), р.п. Чистоозерное |
| 29.5 | Благоустройство Центральной площади (3 этап), р.п. Чистоозерное |
| 30. Чулымский район | |
| 30.1 | Общественная территория районного дома культуры (1 этап), г. Чулым |
| 30.2 | Общественная территория районного дома культуры (2 этап), г. Чулым |
| 30.3 | Благоустройство природного парка МЖК (1 этап), г. Чулым |
| 30.4 | Благоустройство природного парка МЖК (2 этап), г. Чулым |
| 30.5 | Благоустройство природного парка МЖК (3 этап), г. Чулым |
| 30.6 | Благоустройство природного парка МЖК (3 этап), г. Чулым |
| 30.7 | Сквер Победы (1 этап), г. Чулым |
| 30.8 | Сквер Победы (2 этап), г. Чулым |
| 30.9 | Территория в районе домов ул. Рогачева, 18а, 20, 20а, ул. Красная Сибирь, 105, 109, г. Чулым |
| 31. Г. Бердск | |
| 31.1 | Городской парк культуры и отдыха (1 этап) |
| 31.2 | Городской парк культуры и отдыха (2 этап) |
| 31.3 | Благоустройство общественной территории в районе школы N 11 |
| 31.4 | Территория в районе МКД ул. Лелюха, 26, ул. Комсомольской, 24, ул. Первомайской, 11, и городского дома культуры |
| 31.5 | Благоустройство "Парка Победы" |
| 32. Г. Искитим | |
| 32.1 | Ремонт парка в микрорайоне Южном (1 этап) |
| 32.2 | Ремонт парка в микрорайоне Южном (2 этап) |
| 32.3 | Благоустройство парка в Индустриальном микрорайоне (ремонт парка у Дома ветеранов) |
| 32.4 | Ремонт сквера в микрорайоне Ложок |
| 32.5 | Ремонт сквера мужества и славы |
| 32.6 | Сквер "Юбилейный" (2 этап) |
| 33. Р.п. Кольцово | |
| 33.1 | Развитие территории вдоль проспекта Академика Сандахчиева, 1 этап: пешеходная зона от памятника Л.С. Сандахчиеву до площадки под монумент "Моя Сибирь", 3 очередь |
| 33.2 | Благоустройство территории лесопарковой зоны отдыха ПКиО "Парк-Кольцово" (1 этап) |
| 33.3 | Благоустройство территории лесопарковой зоны отдыха ПКиО "Парк-Кольцово" (2 этап) |
| 33.4 | Общественное пространство у Дома связи (здания р.п. Кольцово, 20) |
| 33.5 | Благоустройство территории лесопарковой зоны отдыха ПКиО "Парк-Кольцово" (3 этап) |
| 33.6 | Развитие территории вдоль проспекта Академика Сандахчиева ("НСО, р.п. Кольцово. Пешеходная зона между проспектом академика Сандахчиева и микрорайонами IV, IVа, V. 2 этап. Пешеходный мост через реку Забобурыха") |
| 33.7 | Развитие территории вдоль проспекта Академика Сандахчиева (2 этап) |
| 33.8 | Развитие территории вдоль проспекта Академика Сандахчиева (3 этап) |
| 33.9 | Благоустройство общественной территории Центрального сквера рядом с поликлиникой |
| 34. Г. Новосибирск | |
| 34.1 | Затулинский дисперсный парк ("Затулинский городок аттракционов", сквер "Союз кировчан") |
| 34.2 | Благоустройство общественной территории: территория между МКД пр. Карла Маркса, 41, 43, 45, возле Новосибирского строительно-монтажного колледжа |
| 34.3 | Благоустройство сквера "25-летия Победы", ул. Первомайская |
| 34.4 | Благоустройство Нарымского сквера |
| 34.5 | Благоустройство сквера за Новосибирским театром оперы и балета (1 этап) |
| 34.6 | Благоустройство транзитно-рекреационной зоны по ул. Гоголя, от ул. Каменской до ул. Ольги Жилиной |
| 34.7 | Озелененная территория по ул. Ипподромской, ул. Ипподромская, 32/1 (Литературный/Пушкинский сквер) |
| 34.8 | Благоустройство Тимирязевского сквера (1 этап) |
| 34.9 | Благоустройство аллеи на Вертковской |
| 34.10 | Благоустройство аллеи Петухова |
| 34.11 | Благоустройство Гагаринского сквера (1 этап) |
| 34.12 | Благоустройство бульвара Победы, ул. Троллейная |
| 34.13 | Благоустройство сквера Лучистого |
| 34.14 | Благоустройство сквера Радужного |
| 34.15 | Благоустройство сквера по ул. Свечникова, 7 |
| 34.16 | Благоустройство сквера "Солнечный" |
| 34.17 | Благоустройство сквера Славы |
| 34.18 | Благоустройство Театрального сквера (1 этап) |
| 34.19 | Благоустройство Первомайского сквера (1 этап) |
| 34.20 | Благоустройство площади Пименова |
| 34.21 | Благоустройство сквера им. Калинина (1 этап) |
| 34.22 | Благоустройство аллеи Шукшина |
| 34.23 | Благоустройство сквера Героев Революции |
| 34.24 | Благоустройство ПКиО "Центральный" (1 этап) |
| 34.25 | Благоустройство ПКиО "Михайловская набережная" (1 этап) |
| 34.26 | Благоустройство аллеи с памятником Бориса Богаткова |
| 34.27 | Благоустройство Набережной ОбьГЭС, ул. Новоморская |
| 34.28 | Благоустройство сквера по ул. Тюленина |
| 34.29 | Благоустройство сквера "Водник" |
| 34.30 | Благоустройство территории у бюста Щетинкину П.Е. (ул. Серебренниковская, 18) |
| 34.31 | Благоустройство озелененной территории на площади Карла Маркса с памятником А.И. Покрышкину |
| 34.32 | Благоустройство сквера за Новосибирским театром оперы и балета (3 этап) |
| 34.33 | Благоустройство общественной территории по ул. Тюленина, 1 |
| 34.34 | Благоустройство Гагаринского сквера (3 этап) |
| 34.35 | Благоустройство Гагаринского сквера (2 этап) |
| 34.36 | Благоустройство сквера "Новогодний" |
| 34.37 | Благоустройство сквера по ул. Свечникова |
| 34.38 | Благоустройство детского городка в поселке Гвардейский жилого района Пашино Калининского района г. Новосибирска |
| 34.39 | Благоустройство сквера "Рассвет" |
| 34.40 | Благоустройство ПКиО "Михайловская набережная" (2 этап) |
| 34.41 | Благоустройство ПКиО "Центральный" (2 этап) |
| 34.42 | Благоустройство сквера по ул. Кирова, 44 |
| 34.43 | Благоустройство Первомайского сквера (2 этап) |
| 34.44 | Благоустройство Театрального сквера (2 этап) |
| 34.45 | Благоустройство бульвара Красного проспекта |
| 34.46 | Благоустройство общественной территории в сквере по ул. Лейтенанта Амосова ж/р Пашино (плац) |
| 34.47 | Благоустройство сквера "Гвардейский", ж/р Пашино |
| 34.48 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Вокзальная магистраль |
| 34.49 | Благоустройство ПКиО "Михайловская набережная" (3 этап) |
| 34.50 | Благоустройство площади Калинина с установкой стелы "Новосибирск - город трудовой доблести" |
| 34.51 | Благоустройство сквера "Воинский" (1 этап) |
| 34.52 | Благоустройство сквера "Воинский" (2 этап) |
| 34.53 | Благоустройство общественной территории сквера по ул. Фадеева |
| 34.54 | Благоустройство общественной территории сквера Славы по ул. Тельмана (2 этап) |
| 34.55 | Благоустройство общественной территории по улице Вокзальная магистраль (2 этап) |
| 34.56 | Благоустройство общественной территории сквера "Сибиряков-Гвардейцев" (1 этап) |
| 34.57 | Благоустройство общественной территории сквера "Монумент Славы" |
| 34.58 | Благоустройство сквера "Радуга" |
| 34.59 | Благоустройство сквера "Учительский" |
| 34.60 | Благоустройство бульвара Победы по ул. Троллейной |
| 34.61 | Благоустройство парковой зоны по ул. В. Высоцкого, 31 - 35 |
| 34.62 | Благоустройство сквера за Новосибирским театром оперы и балета (2 этап) |
| 34.63 | Благоустройство общественной территории по ул. Киевской, 15 |
| 34.64 | Благоустройство общественной территории по ул. Ключ-Камышенское Плато, 9 |
| 34.65 | Благоустройство общественной территории по ул. Комсомольской, 31 |
| 34.66 | Благоустройство общественной территории по Красному проспекту, 101 |
| 34.67 | Благоустройство общественной территории по Красному проспекту, 182 |
| 34.68 | Благоустройство общественной территории по ул. Кубовой, 112/2 |
| 34.69 | Благоустройство общественной территории по ул. Кубовой, 93 |
| 34.70 | Благоустройство ПКиО "Заельцовский" (1 этап) |
| 34.71 | Благоустройство общественной территории по ул. Лазурной, 3а |
| 34.72 | Благоустройство общественной территории по ул. Ленина, 30/2 |
| 34.73 | Благоустройство общественной территории по ул. Михаила Перевозчикова, 7 |
| 34.74 | Благоустройство общественной территории по ул. Героев Труда, 4 |
| 34.75 | Благоустройство общественной территории по ул. Чкалова, 72 |
| 34.76 | Благоустройство общественной территории по ул. Одоевского, 1/11 |
| 34.77 | Благоустройство общественной территории по ул. Пролетарской, 271/3 |
| 34.78 | Благоустройство общественной территории по ул. Заречной, 4 |
| 34.79 | Благоустройство общественной территории по ул. Саввы Кожевникова, 1 |
| 34.80 | Благоустройство территории, прилегающей к Многофункциональной ледовой арене в Кировском районе (1 этап) |
| 34.81 | Благоустройство территории, прилегающей к Многофункциональной ледовой арене в Кировском районе (2 этап) |
| 34.82 | Благоустройство общественной территории по ул. Софийской, 1а |
| 34.83 | Благоустройство общественной территории по ул. Золотодолинской, 10 |
| 34.84 | Благоустройство сквера "Кировский" |
| 34.85 | Благоустройство общественной территории по ул. Тимирязева, 5 |
| 34.86 | Благоустройство общественной территории по ул. Троллейной, 130/2 |
| 34.87 | Благоустройство общественной территории по ул. Узорной, 1/2 |
| 34.88 | Благоустройство общественной территории по ул. Учительской, 49 |
| 34.89 | Благоустройство общественной территории по ул. Часовой, 27 |
| 34.90 | Благоустройство площади перед Нарымским сквером и Цирком по ул. Челюскинцев |
| 34.91 | Благоустройство сквера по ул. Челюскинцев |
| 34.92 | Благоустройство общественной территории по ул. Шмидта, 6 |
| 34.93 | Благоустройство общественной территории по ул. Эйхе, 1 |
| 34.94 | Благоустройство территории в пойме реки Каменка (1 этап) |
| 34.95 | Благоустройство территории в пойме реки Каменка (2 этап) |
| 34.96 | Инюшенский бор |
| 34.97 | Набережная реки Ини (территория между рекой Иней и микрорайоном Весенним, вдоль домов по ул. Заречной, 3 - 9) |
| 34.98 | Озеро Мышкино |
| 34.99 | Благоустройство ПКиО "Заельцовский" (2 этап) |
| 34.100 | Сквер у памятника Александру Демакову в нижней зоне Академгородка (на пересечении улиц Демакова, Российской, Арбузова) |
| 34.101 | Транзитно-рекреационная зона по ул. Ленина (от площади имени Ленина до проспекта Димитрова, включая площадь имени Ленина) |
| 35. Г. Обь | |
| 35.1 | Благоустройство общественной территории пешеходной аллеи по ул. Максима Горького вдоль многоквартирных домов (от дома 1 до дома 10) |
| 35.2 | Благоустройство общественной территории пешеходно-велосипедных дорожек по ул. Военный городок |
| 35.3 | Благоустройство парка "Геофизик" (1 этап) |
| 35.4 | Благоустройство парка "Геофизик" (2 этап) |
| 35.5 | Благоустройство территории за ДК "Крылья Сибири" (напротив дома 3 по ул. ЖКО Аэропорта) |

Применяемые сокращения:

ВОВ - Великая Отечественная война;

г. - город;

ДК - дом культуры;

ж/р - жилой район;

КиО - культуры и отдыха;

КСКО - Кочковское социально-культурное объединение;

МКД - многоквартирный дом;

МКОУ СОШ - муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа;

МКУДО "ДШИ" - муниципальное казенное учреждение дошкольного образования "Детская школа искусств";

МКУК - муниципальное казенное учреждение культуры;

МКУОЦК - муниципальное казенное учреждение объединенный центр культуры;

НСО - Новосибирская область;

п. - поселок;

пер. - переулок;

ПКиО - парк культуры и отдыха;

пр. - проспект;

р. - река;

р.п. - рабочий поселок;

РДК - районный дом культуры;

с. - село;

с/с - сельсовет;

СОШ - средняя общеобразовательная школа;

ст. - станция;

ул. - улица.

Приложение N 4

к подпрограмме "Благоустройство территорий

населенных пунктов" государственной программы

Новосибирской области "Жилищно-коммунальное

хозяйство Новосибирской области"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих

благоустройству в рамках подпрограммы "Благоустройство

территорий населенных пунктов" государственной программы

Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство

Новосибирской области" в 2021 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области  от 19.10.2021 [N 420-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162111EB7AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C86C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 29.03.2022 [N 126-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892886C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Муниципальное образование |
| 1. Баганский район | |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Строителей, 2, 4, с. Баган |
| 1.2 | Благоустройство аллеи по ул. Максима Горького (2 этап), с. Баган |
| 2. Барабинский район | |
| 2.1 | Благоустройство дворовой территории МКД в квартале "Г", 31, г. Барабинск |
| 2.2 | Благоустройство общественного пространства "Пешеходная зона к школе N 2", г. Барабинск |
| 2.3 | Благоустройство общественной территории по ул. Кирова, 24, г. Барабинск |
| 3. Болотнинский район | |
| 3.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Лесной, 11, г. Болотное |
| 3.2 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Первомайской, 8, г. Болотное |
| 3.3 | Благоустройство общественной территории по ул. Березовской (2 этап), г. Болотное |
| 3.4 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Первомайской, 12а, 14а, г. Болотное |
| (п. 3.4 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892886C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 126-п) | |
| 4. Венгеровский район | |
| 4.1 | Благоустройство дворовой территории по ул. Ленина, 95, 97, 99, 103, 111, 113, 115, 117, 119 (2 этап), с. Венгерово |
| 4.2 | Благоустройство общественного центра (2 этап), с. Заречье |
| 5. Здвинский район | |
| 5.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Калинина, 34, с. Здвинск |
| 5.2 | Благоустройство центральной площади (2 этап), с. Здвинск |
| 6. Искитимский район | |
| 6.1 | Благоустройство общественного пространства: тротуар и газон по ул. Коммунистический проспект от дома 6 до дома 6/7, р.п. Линево |
| 6.2 | Благоустройство парковой зоны на ул. Гагарина (III этап. Зона физкультурно-оздоровительная), ст. Евсино |
| 7. Карасукский район | |
| 7.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Щорса, 140, г. Карасук |
| 7.2 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Щорса, 142, г. Карасук |
| 7.3 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Щорса, 144, г. Карасук |
| 7.4 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Щорса, 160, г. Карасук |
| 7.5 | Благоустройство зоны отдыха по ул. Ленина, 157а, за зданием СОШ N 5 и по ул. Тургенева, 84, 86 (2 этап), г. Карасук |
| 7.6 | Благоустройство парка в районе "Молзавод" по ул. Заводской, 1а (1 этап), г. Карасук |
| 7.7 | Благоустройство тротуара по переулку от ул. Щорса до ул. Фрунзе, г. Карасук |
| 8. Каргатский район | |
| 8.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Советской, 168а, 168б (1 этап), г. Каргат |
| 8.2 | Благоустройство территории парка культуры и отдыха (2 этап), г. Каргат |
| 9. Колыванский район | |
| 9.1 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Солнечной, 4, 5, 6, 7 (1 этап), р.п. Колывань |
| 9.2 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Рябиновой, 22б, 22в, р.п. Колывань |
| 9.3 | Благоустройство территории перед площадью ДК "Юность" и по ул. Ленина (2 этап), р.п. Колывань |
| 9.4 | Благоустройство общественной территории (пешеходная аллея) по ул. Московской (1 этап), р.п. Колывань |
| 10. Коченевский район | |
| 10.1 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Ленина, 27, 29, 31, р.п. Чик |
| 10.2 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Комсомольской, 18, 20, 22, р.п. Чик |
| 10.3 | Благоустройство сквера памяти воинам Великой Отечественной войны с устройством асфальтированной площадки у сквера (2 этап), с. Поваренка |
| 11. Кочковский район | |
| 11.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Революционной, 8, с. Кочки |
| 12. Краснозерский район | |
| 12.1 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Октябрьской, 22, ул. Ленина, 97а, р.п. Краснозерское |
| 12.2 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Российской, 50, 52, ул. Красникова, 23, 25, ул. Ленина, 73а (2 этап), р.п. Краснозерское |
| 12.3 | Благоустройство рекреационной зоны (2 этап), р.п. Краснозерское |
| 12.4 | Благоустройство ул. Тракторной (1 этап), р.п. Краснозерское |
| 13. Куйбышевский район | |
| 13.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Молодежной, 10, г. Куйбышев |
| 13.2 | Благоустройство дворовой территории МКД, квартал 15, дом N 4, г. Куйбышев |
| 13.3 | Благоустройство дворовой территории МКД, квартал 14, дом N 1, г. Куйбышев |
| 13.4 | Благоустройство бульвара "Центральный", г. Куйбышев |
| 13.5 | Устройство фотоэкспозиции "Спортивная слава земляков", г. Куйбышев |
| 13.6 | Благоустройство территории сквера "Октябрьский" (1 этап), с. Нагорное |
| 14. Купинский район | |
| 14.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Матросова, 8 (1 этап), г. Купино |
| 14.2 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Новый городок, д. 88 (2 этап), г. Купино |
| 14.3 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Набережной (1 этап) г. Купино |
| 14.4 | Благоустройство мемориала труженикам тыла по ул. М. Горького, г. Купино |
| 15. Кыштовский район | |
| 15.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Каклемина, 35, в с. Кыштовка |
| 15.2 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Павлодарской, 9, 11 (1 этап), с. Кыштовка |
| 15.3 | Благоустройство территории парка "Победа", расположенного по ул. Ковтуна, 2а (1 этап), с. Кыштовка |
| 16. Маслянинский район | |
| 16.1 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Школьной, 7, 9, ул. Партизанской, 22, р.п. Маслянино |
| 16.2 | Благоустройство парка по ул. Пролетарской (2 очередь), р.п. Маслянино |
| 17. Мошковский район | |
| 17.1 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Пионерской, 16, 18, 20, 24а, р.п. Мошково |
| 17.2 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Пионерской, 14, р.п. Мошково |
| 17.3 | Благоустройство общественной территории (пешеходная зона) по ул. Вокзальной, р.п. Мошково |
| 18. Новосибирский район | |
| 18.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Жилмассив, 3, с. Верх-Тула |
| 18.2 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Жилмассив, 4, с. Верх-Тула |
| 18.3 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Жилмассив, 8, с. Верх-Тула |
| 18.4 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Рабочей, 26, с. Верх-Тула |
| 18.5 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Октябрьской, 10, д.п. Кудряшовский |
| 18.6 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Октябрьской, 11, д.п. Кудряшовский |
| 18.7 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Октябрьской, 12, д.п. Кудряшовский |
| 18.8 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Октябрьской, 13, д.п. Кудряшовский |
| 18.9 | Благоустройство дворовой территории МКД Микрорайон, 11а, с. Криводановка |
| 18.10 | Благоустройство дворовой территории МКД Микрорайон, 11б, с. Криводановка |
| 18.11 | Благоустройство дворовой территории МКД 202, р.п. Краснообск |
| 18.12 | Благоустройство дворовой территории МКД 203, р.п. Краснообск |
| 18.13 | Благоустройство дворовой территории МКД 220, р.п. Краснообск |
| 18.14 | Благоустройство мемориального комплекса "Скорбящая мать", с. Барышево |
| 18.15 | Благоустройство общественной территории по ул. Солнечной, п. Мичуринский |
| 18.16 | Благоустройство общественной территории по ул. Ленина (парковая зона), с. Раздольное |
| 18.17 | Благоустройство территории Сквера Славы всем воинам Великой Отечественной войны от жителей с. Новолуговое, с. Новолуговое |
| 18.18 | Благоустройство общественной территории по ул. Октябрьской, д.п. Кудряшовский |
| 19. Ордынский район | |
| 19.1 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Агрогородок, 22, 24, 31, с. Верх-Ирмень |
| 19.2 | Благоустройство дворовых территорий МКД по пр. Революции, 23, 25, р.п. Ордынское |
| 19.3 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Новой, 2, с. Красный Яр |
| 19.4 | Благоустройство парка "Мира и Дружбы", с. Верх-Ирмень |
| 19.5 | Благоустройство территории общего пользования, с. Кирза |
| 19.6 | Благоустройство территории парка культуры, с. Нижнекаменка |
| 19.7 | Благоустройство территории парка "Березовая роща", д. Новый Шарап |
| 19.8 | Устройство фонтана в парке "Центральный" (1 этап), р.п. Ордынское |
| 20. Северный район | |
| 20.1 | Благоустройство территории для проведения культурно-массовых мероприятий на перекрестке ул. Ленина и ул. Урицкого, с. Северное |
| 21. Сузунский район | |
| 21.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Строительной, 2, р.п. Сузун |
| 21.2 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Строительной, 4, р.п. Сузун |
| 21.3 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Строительной, 6, р.п. Сузун |
| 21.4 | Благоустройство делового центра р.п. Сузун (ул. Ленина от ул. Юбилейной до ул. Нагорной) (4 этап), р.п. Сузун |
| 21.5 | Благоустройство Екатерининской площади (2 этап), р.п. Сузун |
| 21.6 | Благоустройство парка, предназначенного для всесезонного досуга всех возрастных групп населения (1 этап), р.п. Сузун |
| 21.7 | Благоустройство территории памятника воинам ВОВ, с. Битки |
| 22. Татарский район | |
| 22.1 | Благоустройство дворовых территорий МКД по п. Наливная станция, 11, 11а, г. Татарск |
| 22.2 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. 30 лет ВЛКСМ, 103, ул. Чапаева, 2, г. Татарск |
| 22.3 | Благоустройство сквера по пер. Мамонтова, г. Татарск |
| 23. Тогучинский район | |
| 23.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Советской, 4 (2 этап), р.п. Горный |
| 23.2 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Советской, 6 (2 этап), р.п. Горный |
| 23.3 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Планетной, 1, ул. Советской, 2 (2 этап), р.п. Горный |
| 23.4 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Строительной, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 (2 этап), г. Тогучин |
| 23.5 | Благоустройство парковой зоны по улице Гагарина (2 этап), п. Шахта |
| 23.6 | Благоустройство парковой зоны по улице Гагарина (3 этап, приобретение и установка малых форм), п. Шахта |
| 23.7 | Благоустройство парковой зоны по улице Гагарина (4 этап, озеленение), п. Шахта |
| 23.8 | Благоустройство общественной территории - парка им. Пушкина (2 этап), г. Тогучин |
| 23.9 | Благоустройство общественной территории - парка им. Пушкина (3 этап, озеленение, установка малых форм), г. Тогучин |
| 23.10 | Благоустройство общественной территории - парка им. Пушкина (4 этап, ремонт покрытий), г. Тогучин |
| 23.11 | Благоустройство общественной территории - парка им. Пушкина (5 этап, ремонт насосной станции), г. Тогучин |
| 24. Убинский район | |
| 24.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Ленина, 42 (2 этап), с. Убинское |
| 24.2 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Майской, 5, с. Убинское |
| 24.3 | Благоустройство Железнодорожного сквера (1 этап), с. Убинское |
| 25. Усть-Таркский район | |
| 25.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Чапаева, 3 (2 этап), с. Усть-Тарка |
| 25.2 | Благоустройство территории по ул. Матросова (2 этап), с. Усть-Тарка |
| 26. Чановский район | |
| 26.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Школьной, 59, с. Озеро-Карачи |
| 26.2 | Благоустройство парка Памяти и Славы (1 этап), р.п. Чаны |
| 27. Черепановский район | |
| 27.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Романова, 38 (2 этап), г. Черепаново |
| 27.2 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Шоссейной, 1, 3, 3а, 5 (2 этап), п. Майский |
| 27.3 | Благоустройство парка по ул. Интернациональной, с. Карасево |
| 27.4 | Благоустройство парка культуры и отдыха, г. Черепаново |
| 28. Чистоозерный район | |
| 28.1 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Победы, 1, 2, р.п. Чистоозерное |
| 28.2 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Промышленной, 14, р.п. Чистоозерное |
| 28.3 | Благоустройство центральной площади (2 этап), р.п. Чистоозерное |
| 29. Чулымский район | |
| 29.1 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Ломоносова, 2, 3, 4, 7 (2 этап), г. Чулым |
| 29.2 | Благоустройство природного парка МЖК (2 этап), г. Чулым |
| 30. Г. Бердск | |
| 30.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Микрорайон, 3 |
| 30.2 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Микрорайон, 48 |
| 30.3 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Микрорайон Северный, 5 |
| 30.4 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Микрорайон, 38 |
| 30.5 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Микрорайон, 70 |
| 30.6 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Красная Сибирь, 95 |
| 30.7 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Кирова, 30 |
| 30.8 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Комсомольской, 17 |
| 30.9 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Спортивной, 9 |
| 30.10 | Благоустройство территории городского парка культуры и отдыха (2 этап) |
| 31. Г. Искитим | |
| 31.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Комсомольской, 13 (1 этап) |
| 31.2 | Благоустройство дворовой территории МКД, мкр. Южный, 32 (1 этап) |
| 31.3 | Благоустройство дворовой территории МКД, мкр. Индустриальный, 53 (1 этап) |
| 31.4 | Благоустройство дворовой территории МКД, мкр. Индустриальный, 33а (1 этап) |
| 31.5 | Ремонт парка в микрорайоне Южном (2 этап) |
| 32. Р.п. Кольцово | |
| 32.1 | Благоустройство дворовой территории МКД, 9 (1 этап) |
| 32.2 | Благоустройство дворовой территории МКД, 10 (1 этап) |
| 32.3 | Развитие территории вдоль проспекта Академика Сандахчиева, I этап: пешеходная зона от памятника Л.С. Сандахчиеву до площади под монумент "Моя Сибирь". 3 очередь |
| 33. Г. Новосибирск | |
| 33.1 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Дениса Давыдова, 4, ул. Авиастроителей, 11 (1 этап) |
| 33.2 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Авиастроителей, 6 (1 этап) |
| 33.3 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Авиастроителей, 6а (1 этап) |
| 33.4 | Благоустройство дворовой территории МКД по Гусинобродскому шоссе, 11 (2 этап) |
| 33.5 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Фрунзе, 65, ул. Кошурникова, 12, 14 (1 этап) |
| 33.6 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Толбухина, 25/1 (1 этап) |
| 33.7 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Новочеркасской, 2а (1 этап) |
| 33.8 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Богдана Хмельницкого, 68 (1 этап) |
| 33.9 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 22 (2 этап) |
| 33.10 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 24 (1 этап) |
| 33.11 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Немировича-Данченко, 137 (1 этап) |
| 33.12 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Тульской, 84 (2 этап) |
| 33.13 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Невельского, 17 (1 этап) |
| 33.14 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Пархоменко, 18/1, 18 (2 этап) |
| 33.15 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Выставочной, 17 (1 этап) |
| 33.16 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Титова, 41/1, 37/1, 39 (1 этап) |
| 33.17 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Троллейной, 35 (1 этап) |
| 33.18 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Титова, 182 (1 этап) |
| 33.19 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Плахотного, 7, 9 (2 этап) |
| 33.20 | Благоустройство дворовой территории МКД по 3-й переулок Крашенинникова, 9 (2 этап) |
| 33.21 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Станиславского, 4/1 (2 этап) |
| 33.22 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Бориса Богаткова, 208 (2 этап) |
| 33.23 | Благоустройство дворовой территории МКД территории Военного Городка, 772 (1 этап) |
| 33.24 | Благоустройство дворовой территории МКД территории Военного Городка, 773 (1 этап) |
| 33.25 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Бориса Богаткова, 192/5, 192/4 (2 этап) |
| 33.26 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Обской, 50/1 (2 этап) |
| 33.27 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Кирова, 110, 112, 114 (2 этап) |
| 33.28 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Выборной, 122/2 (1 этап) |
| 33.29 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Толстого, 5 (1 этап) |
| 33.30 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Экваторной, 1, 3, 2, 4 (2 этап) |
| 33.31 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Кропоткина, 120, 120/1, 122/1 (1 этап) |
| 33.32 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Ельцовской, 20 (1 этап) |
| 33.33 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Челюскинцев, 15/1 (2 этап) |
| 33.34 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Лебедевского, 2 (1 этап) |
| 33.35 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Лебедевского, 3 |
| 33.36 | Благоустройство дворовой территории МКД по Красный проспекту, 99 (1 этап) |
| 33.37 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Железнодорожной, 12, 12/1, 14 (1 этап) |
| 33.38 | Благоустройство ПКиО "Заельцовский" (1 этап) |
| 33.39 | Благоустройство сквера за Новосибирским театром оперы и балета (1 этап) |
| 33.40 | Благоустройство Гагаринского сквера (1 этап) |
| 33.41 | Благоустройство Первомайского сквера (1 этап) |
| 33.42 | Благоустройство ПКиО "Центральный" (1 этап) |
| 33.43 | Благоустройство ПКиО "Михайловская набережная" (1 этап) |
| 33.44 | Благоустройство сквера по ул. Тюленина |
| 33.45 | Благоустройство сквера "Новогодний" |
| 33.46 | Благоустройство сквера по ул. Челюскинцев |
| 33.47 | Благоустройство сквера по ул. Кирова, 44 |
| 33.48 | Благоустройство детского городка в поселке Гвардейский жилого района Пашино Калининского района г. Новосибирска |
| (п. 33.48 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892885C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 126-п) | |
| 33.49 | Благоустройство сквера "Рассвет" |
| 34. Г. Обь | |
| 34.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Калинина, 20 |
| 34.2 | Благоустройство парка "Геофизик" (1 этап) |

Применяемые сокращения:

ВОВ - Великая Отечественная война;

г. - город;

ДК - дом культуры;

КСКО - Кочковское социально-культурное объединение;

МКД - многоквартирный дом;

МКОУ СОШ - муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа;

мкр. - микрорайон;

МКУДО "ДШИ" - муниципальное казенное учреждение дошкольного образования "Детская школа искусств";

МКУОЦК - муниципальное казенное учреждение объединенный центр культуры;

МКУК - муниципальное казенное учреждение культуры;

НСО - Новосибирская область;

ПКиО - парк культуры и отдыха;

СОШ - средняя общеобразовательная школа;

п. - поселок;

пер. - переулок;

пр. - проспект;

р.п. - рабочий поселок;

р. - река;

РДК - районный дом культуры;

с. - село;

с/с - сельсовет;

ст. - станция;

ул. - улица.

Приложение N 5

к подпрограмме "Благоустройство территорий

населенных пунктов" государственной программы

Новосибирской области "Жилищно-коммунальное

хозяйство Новосибирской области"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих

благоустройству в рамках подпрограммы "Благоустройство

территорий населенных пунктов" государственной программы

Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство

Новосибирской области" в 2022 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE17271FE976A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C86C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области  от 26.10.2022 N 505-п) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Муниципальное образование |
| 1. Баганский район | |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Строителей, 2, 4, 6, 8, 10, с. Баган |
| 2. Барабинский район | |
| 2.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Ульяновской, 20а, г. Барабинск |
| 2.2 | Благоустройство парка культуры и отдыха, г. Барабинск |
| 3. Болотнинский район | |
| 3.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Первомайской, 10, г. Болотное |
| 3.2 | Благоустройство общественной территории по ул. Степная, г. Болотное |
| 3.3 | Благоустройство общественной территории по ул. Горького, ул. Комарова, ул. Школьной, г. Болотное |
| 4. Венгеровский район | |
| 4.1 | Благоустройство дворовой территории по ул. Ленина, 95, 97, 99, 103, 111, 113, 115, 117, 119 (3 этап), с. Венгерово |
| 4.2 | Благоустройство общественного центра (3 этап), с. Заречье |
| 5. Доволенский район | |
| 5.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Коммунальной, 1, 3а, ул. Ленина, 79, ул. Революционной, 17 (2 этап), с. Довольное |
| 5.2 | Благоустройство общественной территории (автостанция) по ул. Кировской, с. Довольное |
| 6. Здвинский район | |
| 6.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Калинина, 36, с. Здвинск |
| 6.2 | Благоустройство центральной площади (3 этап), с. Здвинск |
| 7. Искитимский район | |
| 7.1 | Благоустройство парка отдыха в р.п. Линево, р.п. Линево |
| 7.2 | Благоустройство общественных территорий (пешеходная зона) по ул. Гагарина, ст. Евсино |
| 8. Карасукский район | |
| 8.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Щорса, 138, г. Карасук |
| 8.2 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Щорса, 146, г. Карасук |
| 8.3 | Благоустройство зоны отдыха за МКД по ул. Щорса, 152 (1 этап), г. Карасук |
| 8.4 | Благоустройство парка в районе "Молзавод" по ул. Заводской, 1а (2 этап), г. Карасук |
| 9. Каргатский район | |
| 9.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Рабочей, 43а, г. Каргат |
| 9.2 | Благоустройство территории парка культуры и отдыха (4 этап), г. Каргат |
| 10. Колыванский район | |
| 10.1 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Солнечной, 4, 5, 6, 7 (2 этап), р.п. Колывань |
| 11. Коченевский район | |
| 11.1 | Благоустройство сквера памяти воинам ВОВ (3 этап), с. Поваренка |
| 11.2 | Благоустройство парка семейного отдыха "Острова по интересам" (1 этап), р.п. Коченево |
| 12. Кочковский район | |
| 12.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Советской, 15, с. Кочки |
| 12.2 | Благоустройство прилегающей территории к МКОУ "Кочковская СШ", с. Кочки |
| 12.3 | Благоустройство сквера Памяти и прилегающей территории, с. Кочки |
| 13. Краснозерский район | |
| 13.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Октябрьской, 39, р.п. Краснозерское |
| 13.2 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Октябрьской, 40, р.п. Краснозерское |
| 13.3 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Первомайской, 71, р.п. Краснозерское |
| 13.4 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Октябрьской, 22, ул. Ленина, 97а (2 этап), р.п. Краснозерское |
| 13.5 | Благоустройство ул. Тракторной (2 этап), р.п. Краснозерское |
| 14. Куйбышевский район | |
| 14.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Молодежной, 6, г. Куйбышев |
| 14.2 | Благоустройство сквера "Рябинушка", г. Куйбышев |
| 14.3 | Благоустройство территории сквера "Октябрьский" (2 этап), с. Нагорное |
| 15. Купинский район | |
| 15.1 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Советов, 189, 193, г. Купино |
| 15.2 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Набережной (2 этап) г. Купино |
| 16. Кыштовский район | |
| 16.1 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Павлодарской, 9, 11 (2 этап), с. Кыштовка |
| 16.2 | Благоустройство территории парка "Победа", расположенного по ул. Ковтуна, 2а (2 этап), с. Кыштовка |
| 16.3 | Благоустройство территории парка "Победа", расположенного по ул. Ковтуна, 2а (освещение, видеонаблюдение), с. Кыштовка |
| 17. Маслянинский район | |
| 17.1 | Благоустройство общественной территории "Гуляй-парк" по ул. Коммунистической (1 этап), р.п. Маслянино |
| 18. Мошковский район | |
| 18.1 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. 520 военная база, 1, 2, р.п. Мошково |
| 18.2 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Западной, 15, р.п. Мошково |
| 18.3 | Благоустройство общественной территории (пешеходная зона) по ул. Пионерской, р.п. Мошково |
| 18.4 | Благоустройство общественной территории (пешеходная зона) по ул. Народной, р.п. Мошково |
| 19. Новосибирский район | |
| 19.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Мира, 1, п. Приобский |
| 19.2 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Мира, 2, п. Приобский |
| 19.3 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Садовой, д. 17, с. Криводановка |
| 19.4 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Садовой, д. 17а, с. Криводановка |
| 19.5 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Рабочей, 24, с. Верх-Тула |
| 19.6 | Благоустройство дворовой территории МКД 203 (2 этап, 3 этап), р.п. Краснообск |
| 19.7 | Благоустройство дворовой территории МКД 220 (2 этап), р.п. Краснообск |
| 19.8 | Благоустройство дворовой территории МКД 8, р.п. Краснообск |
| 19.9 | Благоустройство центрального парка (1 этап), с. Криводановка |
| 19.10 | Благоустройство парка Победы (1 этап), с. Ленинское |
| 19.11 | Благоустройство детской площадки по ул. Кирзаводской, с. Красноглинное |
| 19.12 | Благоустройство мест отдыха детей в мкр. Северном, п. Садовый |
| 20. Ордынский район | |
| 20.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Западной, 11а, р.п. Ордынское |
| 20.2 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Новой, 1, с. Красный Яр |
| 20.3 | Благоустройство тротуара по ул. Космонавтов (1 этап), с. Вагайцево |
| 20.4 | Устройство фонтана в парке "Центральный" (2 этап), р.п. Ордынское |
| 21. Северный район | |
| 21.1 | Благоустройство сквера ушедших деревень, с. Северное |
| 21.2 | Благоустройство зоны отдыха по ул. Октябрьской, с. Северное |
| 22. Сузунский район | |
| 22.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Льва Толстого, 5, р.п. Сузун |
| 22.2 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Льва Толстого, 7, р.п. Сузун |
| 22.3 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Льва Толстого, 9, р.п. Сузун |
| 22.4 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Льва Толстого, 13, р.п. Сузун |
| 22.5 | Благоустройство делового центра р.п. Сузун (5 этап), р.п. Сузун |
| 22.6 | Благоустройство Екатерининской площади (3 этап), р.п. Сузун |
| 22.7 | Благоустройство парка, предназначенного для всесезонного досуга всех возрастных групп населения (2 этап), р.п. Сузун |
| 22.8 | Благоустройство набережной р. Нижний Сузун и р. Пивоварки при "Екатерининской площади", р.п. Сузун |
| 22.9 | Благоустройство общественной территории по ул. Молодежной, 24, р.п. Сузун |
| 23. Татарский район | |
| 23.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Смирновской, 78а, г. Татарск |
| 23.2 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Закриевского, 72, г. Татарск |
| 23.3 | Благоустройство сквера "Молодежный", г. Татарск |
| 24. Тогучинский район | |
| 24.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Советской, 17, р.п. Горный |
| 24.2 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Советской, 19, р.п. Горный |
| 24.3 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Целинной, 15, 17, г. Тогучин |
| 24.4 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Целинной, 19, г. Тогучин |
| 24.5 | Благоустройство парковой зоны по улице Гагарина (6 этап, устройство площадки для мини-футбола), п. Шахта |
| 24.6 | Благоустройство парковой зоны по улице Гагарина (7 этап, устройство беговой дорожки), п. Шахта |
| 24.7 | Благоустройство парковой зоны по улице Гагарина (8 этап, устройство площадки для городошного спорта), п. Шахта |
| 24.8 | Благоустройство парковой зоны по улице Гагарина (9 этап, озеленение), п. Шахта |
| 24.9 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Садовой, ул. Островского (1 этап), г. Тогучин |
| 25. Усть-Таркский район | |
| 25.1 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Чапаева, 5, 7, ул. Иванова, 13, с. Усть-Тарка |
| 25.2 | Благоустройство территории по ул. Матросова (2 этап), с. Усть-Тарка |
| 26. Чановский район | |
| 26.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Ленина, 65б, р.п. Чаны |
| 26.2 | Благоустройство парка спортивной славы, р.п. Чаны |
| 26.3 | Благоустройство парка Памяти и Славы (2 этап), р.п. Чаны |
| 26.4 | Благоустройство центральной площади, к.п. Озеро-Карачи |
| 27. Черепановский район | |
| 27.1 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Микрорайон, 1, 2, 3, 4, г. Черепаново |
| 27.2 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Восточной, 1а, 1б, р.п. Посевная |
| 27.3 | Благоустройство парка по ул. Островского, р.п. Посевная |
| 27.4 | Благоустройство парка по ул. Тельманова, г. Черепаново |
| 28. Чистоозерный район | |
| 28.1 | Благоустройство Парка Победы, р.п. Чистоозерное |
| 29. Чулымский район | |
| 29.1 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Ломоносова, 2, 3, 4, 7 (3 этап), г. Чулым |
| 29.2 | Благоустройство природного парка МЖК (3 этап), г. Чулым |
| 30. Г. Бердск | |
| 30.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Вокзальной, 20 |
| 30.2 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Красная Сибирь, 120 |
| 30.3 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Комсомольской, 28 |
| 30.4 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Ленина, 39 |
| 30.5 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Микрорайон, 8 |
| 30.6 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Микрорайон, 42 |
| 30.7 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Микрорайон, 68 |
| 30.8 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Рогачева, 11а |
| 30.9 | Благоустройство общественной территории в районе школы N 11 |
| 31. Г. Искитим | |
| 31.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Комсомольской, 13 (2 этап) |
| 31.2 | Благоустройство дворовой территории МКД по мкр. Южному, 32 (2 этап) |
| 31.3 | Благоустройство дворовой территории МКД по мкр. Индустриальному, 53 (2 этап) |
| 31.4 | Благоустройство дворовой территории МКД по мкр. Индустриальному, 33а (2 этап) |
| 31.5 | Благоустройство парка в Индустриальном микрорайоне (ремонт парка у Дома ветеранов) |
| 32. Р.п. Кольцово | |
| 32.1 | Благоустройство дворовой территории МКД, 9 (2 этап) |
| 32.2 | Благоустройство дворовой территории МКД, 10 (2 этап) |
| 33. Г. Новосибирск | |
| 33.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Новочеркасской, 2а (2 этап) |
| 33.2 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Выставочной, 17 (2 этап) |
| 33.3 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Троллейной, 35 (2 этап) |
| 33.4 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Плахотного, 7, 9 (3 этап) |
| 33.5 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Станиславского, 4/1 (3 этап) |
| 33.6 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Экваторной, 1, 2, 3, 4 (3 этап) |
| 33.7 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Кропоткина, 120, 120/1, 122/1 (2 этап) |
| 33.8 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Ельцовской, 20 (2 этап) |
| 33.9 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Челюскинцев, 15/1 (3 этап) |
| 33.10 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Лебедевского, 2 (2 этап) |
| 33.11 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. 9 Ноября, 95 (1 этап) |
| 33.12 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Чигорина, 4 |
| 33.13 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Тульской, 84 (3 этап) |
| 33.14 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 22 (3 этап) |
| 33.15 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Железнодорожной, 12, 12/1, 14 (2 этап) |
| 33.16 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Республиканской, 13 |
| 33.17 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Гоголя, 228 |
| 33.18 | Благоустройство дворовой территории МКД по пр. Дзержинского, 6 (1 этап) |
| 33.19 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Богдана Хмельницкого, 62 |
| 33.20 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Котовского, 52, 42, 40, 40/2, 40/1, 36 (1 этап) |
| 33.21 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Котовского, 28, 28/1, ул. Широкая, 7 |
| 33.22 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Костычева, 40, 40/1 |
| 33.23 | Благоустройство дворовой территории МКД по пр. Карла Маркса, 14/1, 12/1, 14, ул. Космическая, 8 |
| 33.24 | Благоустройство дворовой территории МКД по мкр. Зеленый бор, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 (1 этап) |
| 33.25 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. В. Высоцкого, 3, 5 (1 этап) |
| 33.26 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Адриена Лежена, 15 (1 этап) |
| 33.27 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Промышленной, 1а |
| 33.28 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Куприна, 8 |
| 33.29 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Менделеева, 6 (1 этап) |
| 33.30 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Широкой, 21/1 |
| 33.31 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Котовского, 7, 7/1 |
| 33.32 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Ключ-Камышенское Плато, 14 (1 этап) |
| 33.33 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Полевой, 18 |
| 33.34 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Варшавской, 15, 15а |
| 33.35 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Абаканской, 16, 16а |
| 33.36 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Шатурской, 9 |
| 33.37 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Гаранина, 25/1 |
| 33.38 | Благоустройство дворовой территории МКД по мкр. Горскому, 47 |
| 33.39 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 5 |
| 33.40 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Тихвинской, 4 |
| 33.41 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Серафимовича, 4 |
| 33.42 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Халтурина, 35, 35/1 |
| 33.43 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Титова, 250 |
| 33.44 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Макаренко, 27/3 |
| 33.45 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Макаренко, 31/1 |
| 33.46 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Учительской, 19/1 |
| 33.47 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Немировича-Данченко, 135б |
| 33.48 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Петухова, 64 |
| 33.49 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Лазарева, 31 |
| 33.50 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Советской, 50а, 50б |
| 33.51 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Учительской, 8/1 |
| 33.52 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Ипподромской, 34 |
| 33.53 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Ипподромской, 34/1 |
| 33.54 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Ипподромской, 34/2 |
| 33.55 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Советской, 50 |
| 33.56 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Сиреневой, 27 |
| 33.57 | Благоустройство территории в пойме реки Каменки |
| 33.58 | Благоустройство сквера за Новосибирским театром оперы и балета (2 этап) |
| 33.59 | Благоустройство озелененной территории на площади Карла Маркса с памятником А.И. Покрышкину |
| 33.60 | Благоустройство Гагаринского сквера (2 этап) |
| 33.61 | Благоустройство сквера по ул. Свечникова |
| 33.62 | Благоустройство общественной территории в сквере по ул. Лейтенанта Амосова жилого района Пашино (плац) |
| 33.63 | Благоустройство ПКиО "Заельцовский" (2 этап) |
| 33.64 | Благоустройство территории, прилегающей к Многофункциональной ледовой арене в Кировском районе |
| 33.65 | Благоустройство сквера "Гвардейский" жилого района Пашино |
| 33.66 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Вокзальная магистраль |
| 33.67 | Благоустройство бульвара по Красному проспекту |
| 33.68 | Благоустройство ПКиО "Михайловская набережная" (3 этап) |
| 33.69 | Сквер "Театральный" |
| 33.70 | Благоустройство площади Калинина с установкой стелы "Новосибирск - город трудовой доблести" |
| 33.71 | Благоустройство сквера "Воинский" Октябрьского района (1 этап) |
| 34. Г. Обь | |
| 34.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Военный городок, 109 |
| 34.2 | Благоустройство парка "Геофизик" (2 этап) |

Применяемые сокращения:

ВОВ - Великая Отечественная война;

г. - город;

ДК - дом культуры;

КиО - культуры и отдыха;

КСКО - Кочковское социально-культурное объединение;

МКД - многоквартирный дом;

МКОУ СОШ - муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа;

мкр. - микрорайон;

МКУДО "ДШИ" - муниципальное казенное учреждение дошкольного образования "Детская школа искусств";

МКУК - муниципальное казенное учреждение культуры;

МКУОЦК - муниципальное казенное учреждение объединенный центр культуры;

НСО - Новосибирская область;

п. - поселок;

пер. - переулок;

ПКиО - парк культуры и отдыха;

пр. - проспект;

р. - река;

р.п. - рабочий поселок;

РДК - районный дом культуры;

с. - село;

с/с - сельсовет;

СОШ - средняя общеобразовательная школа;

ст. - станция;

ул. - улица.

Приложение N 6

к подпрограмме "Благоустройство территорий

населенных пунктов" государственной программы

Новосибирской области "Жилищно-коммунальное

хозяйство Новосибирской области"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих

благоустройству в рамках подпрограммы "Благоустройство

территорий населенных пунктов" государственной программы

Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство

Новосибирской области" в 2023 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE17271FE976A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C86C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области  от 26.10.2022 N 505-п) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Муниципальное образование |
| 1. Баганский район | |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Комсомольской, 8, с. Баган |
| 2. Барабинский район | |
| 2.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Максима Горького, 18, г. Барабинск |
| 2.2 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Деповской, 57, г. Барабинск |
| 2.3 | Благоустройство парка культуры и отдыха (2 этап), г. Барабинск |
| 3. Болотнинский район | |
| 3.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Первомайской, 10 (2 этап), г. Болотное |
| 3.2 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Первомайской, 12а, 14а, г. Болотное |
| 3.3 | Благоустройство общественной территории по ул. Новой, г. Болотное |
| 3.4 | Благоустройство общественной территории по ул. Горького, ул. Комарова, ул. Школьной (2 этап), г. Болотное |
| 3.5 | Благоустройство общественной территории по ул. Новосибирское шоссе (стела), г. Болотное |
| 4. Венгеровский район | |
| 4.1 | Благоустройство дворовой территории по ул. Ленина, 25, 27, 29, 31, ул. Воровского, 26, 28 (2 этап), с. Венгерово |
| 5. Доволенский район | |
| 5.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Коммунальной, 1, 3а, ул. Ленина, 79, ул. Революционной, 17 (2 этап), с. Довольное |
| 5.2 | Благоустройство парка Победы, с. Довольное |
| 5.3 | Благоустройство тротуаров по ул. Ленина, ул. Пушкина, с. Довольное |
| 6. Здвинский район | |
| 6.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Калинина, 72, с. Здвинск |
| 6.2 | Благоустройство парка "Звезда", с. Здвинск |
| 7. Искитимский район | |
| 7.1 | Благоустройство общественной территории по ул. Школьной, п. Керамкомбинат |
| 7.2 | Благоустройство сквера "Молодежный", р.п. Линево |
| 8. Карасукский район | |
| 8.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Щорса, 136, г. Карасук |
| 8.2 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Щорса, 152, г. Карасук |
| 8.3 | Благоустройство зоны отдыха за МКД по ул. Щорса, 152 (2 этап), г. Карасук |
| 8.4 | Благоустройство парка в районе "Молзавод" по ул. Заводской, 1а (3 этап), г. Карасук |
| 9. Каргатский район | |
| 9.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Рабочей, 43а, г. Каргат |
| 9.2 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Советской, г. Каргат |
| 10. Колыванский район | |
| 10.1 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Солнечной, 4, 5, 6, 7 (3 этап), р.п. Колывань |
| 10.2 | Благоустройство общественной территории (пешеходная аллея) по ул. Московской (2 этап), в р.п. Колывань |
| 11. Коченевский район | |
| 11.1 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Комсомольской, 19, 21, ул. Ленина, 20, 22, 24, р.п. Чик |
| 11.2 | Благоустройство парка семейного отдыха "Острова по интересам", р.п. Коченево |
| 12. Кочковский район | |
| 12.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Мира, 35, с. Кочки |
| 12.2 | Благоустройство прилегающей территории к МКОУ "Кочковская СШ" (2 этап), с. Кочки |
| 12.3 | Благоустройство сквера Памяти и прилегающей территории (2 этап), с. Кочки |
| 12.4 | Благоустройство общественной территории "Зона отдыха, прилегающая к центральной площади", с. Кочки |
| 12.5 | Благоустройство общественной территории (пешеходная зона) по ул. Некрасова, с. Кочки |
| 13. Краснозерский район | |
| 13.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Ленина, 62, р.п. Краснозерское |
| 13.2 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Первомайской, 71, р.п. Краснозерское |
| 13.3 | Благоустройство общественной территории Парка памяти, р.п. Краснозерское |
| 14. Куйбышевский район | |
| 14.1 | Благоустройство дворовой территории МКД, квартал 7, дом N 1, 11, г. Куйбышев |
| 14.2 | Благоустройство дворовой территории МКД, квартал 15, дом N 8, г. Куйбышев |
| 14.3 | Благоустройство территорий в районе ул. Городская Роща - Парк Победы и парк "Березовая роща", г. Куйбышев |
| 14.4 | Благоустройство территории парка "Мечта" (3 этап), с. Абрамово |
| 15. Купинский район | |
| 15.1 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Советов, 189, 193, г. Купино |
| 15.2 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Розы Люксембург, 1, 3, г. Купино |
| 15.3 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Островского, 29, г. Купино |
| 15.4 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Набережной (3 этап), г. Купино |
| 15.5 | Благоустройство улицы Мичурина, г. Купино |
| 16. Кыштовский район | |
| 16.1 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Павлодарской, 9, 11 (3 этап), с. Кыштовка |
| 16.2 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Советской, 16, ул. Каклемина, 37 |
| 16.3 | Благоустройство территории парка "Победа", расположенного по ул. Ковтуна, 2а (2 этап, освещение, видеонаблюдение), с. Кыштовка |
| 16.4 | Благоустройство территории парка "Победа", расположенного по ул. Ковтуна, 2а (ограждение спортивной площадки), с. Кыштовка |
| 16.5 | Благоустройство территории парка "Победа", расположенного по ул. Ковтуна, 2а (установка детского спортивного оборудования), с. Кыштовка |
| 16.6 | Благоустройство тротуара по ул. Ленина и по ул. Каклемина, устройство асфальтового покрытия от ул. Каклемина до ул. Кооперативной, с. Кыштовка |
| 17. Маслянинский район | |
| 17.1 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Садовой, 47, ул. Комсомольской, 28, р.п. Маслянино |
| 17.2 | Благоустройство общественной территории "Гуляй-парк" по ул. Коммунистической (2 этап), р.п. Маслянино |
| 18. Мошковский район | |
| 18.1 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Пушкина, 3а, 4а, 30а, р.п. Мошково |
| 18.2 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Гагарина, 3, р.п. Мошково |
| 18.3 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. 40 лет Победы, 16, 20, р.п. Станционно-Ояшинский |
| 18.4 | Благоустройство общественной территории по ул. Вокзальной "Пешеходная зона", р.п. Мошково |
| 19. Новосибирский район | |
| 19.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Микрорайон, 33, с. Криводановка |
| 19.2 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Жилмассив, 1, 2, 6, с. Верх-Тула |
| 19.3 | Благоустройство дворовой территории МКД 203 (3 этап), р.п. Краснообск |
| 19.4 | Благоустройство дворовой территории МКД 8, р.п. Краснообск |
| 19.5 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Октябрьской, 6, 7, 8, 9, д.п. Кудряшовский |
| 19.6 | Благоустройство центрального парка (2 этап), с. Криводановка |
| 19.7 | Благоустройство парка Победы (2 этап), с. Ленинское |
| 19.8 | Благоустройство зоны отдыха для детей и молодежи рядом со зданием N 73, р.п. Краснообск |
| 19.9 | Благоустройство общественной территории по ул. Ватутина, с. Толмачево |
| 19.10 | Благоустройство общественной территории по ул. Центральной, п. Тулинский |
| 20. Ордынский район | |
| 20.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по пр. Революции, 70, р.п. Ордынское |
| 20.2 | Благоустройство Центральной площади, р.п. Ордынское |
| 20.3 | Благоустройство парка "Березовая роща" (3 этап), с. Новый Шарап |
| 21. Сузунский район | |
| 21.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Гагарина, 6, 8, 10, р.п. Сузун |
| 21.2 | Благоустройство общественной территории по ул. Ленина, с. Битки |
| 21.3 | Благоустройство общественной территории по ул. Ленина, д. 27а, с. Заковряжино |
| 21.4 | Благоустройство общественной территории по ул. Юбилейной, с. Шипуново |
| 21.5 | Благоустройство общественной территории "Вешняки", р.п. Сузун |
| 21.6 | Благоустройство набережной р. Нижний Сузун и р. Пивоварки при "Екатерининской площади", р.п. Сузун |
| 22. Татарский район | |
| 22.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Базарной, 4, г. Татарск |
| 22.2 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Карла Маркса, 18, ул. Пушкина, 96, г. Татарск |
| 22.3 | Благоустройство сквера в районе городского дома культуры по ул. Матросова, 175, г. Татарск |
| 23. Тогучинский район | |
| 23.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Советской, 17 (2 этап), р.п. Горный |
| 23.2 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Советской, 19 (2 этап), р.п. Горный |
| 23.3 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Целинной, 15, 17 (2 этап), г. Тогучин |
| 23.4 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Целинной, 19 (2 этап), г. Тогучин |
| 23.5 | Благоустройство парковой зоны по улице Гагарина (10 этап), п. Шахта |
| 23.6 | Благоустройство парковой зоны по улице Гагарина (11 этап), п. Шахта |
| 23.7 | Благоустройство парковой зоны по улице Гагарина (12 этап), п. Шахта |
| 23.8 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Садовой, ул. Островского (2 этап), г. Тогучин |
| 23.9 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Советской, ул. Молодежной, р.п. Горный |
| 24. Убинский район | |
| 24.1 | Благоустройство Железнодорожного сквера (2 этап), с. Убинское |
| 25. Усть-Таркский район | |
| 25.1 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Чапаева, 5, 7, ул. Иванова, 13 (2 этап), с. Усть-Тарка |
| 25.2 | Благоустройство южного въезда, с. Усть-Тарка |
| 25.3 | Благоустройство территории по ул. Чапаева (2 этап), с. Усть-Тарка |
| 26. Чановский район | |
| 26.1 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Советской, 183а, 185а, р.п. Чаны |
| 26.2 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Ленина, 65а, 65б, 65в, р.п. Чаны |
| 26.3 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Школьной, 60, 61, р.п. Чаны |
| 26.4 | Благоустройство общественного пространства парк семейный "Согласие", р.п. Чаны |
| 26.5 | Благоустройство набережной у озера Карачи "Сибирский берег здоровья", к.п. Озеро-Карачи |
| 27. Черепановский район | |
| 27.1 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Богдана Хмельницкого, 15, 16, 17, 18, 19, 4, г. Черепаново |
| 27.2 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Центральной, 23, 25, р.п. Дорогино |
| 27.3 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Светлой, 30, р.п. Дорогино |
| 27.4 | Благоустройство общественного пространства "Мемориальный комплекс землякам Черепановцам, погибшим в годы ВОВ", г. Черепаново |
| 28. Чистоозерный район | |
| 28.1 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Южной, 3а, 23, р.п. Чистоозерное |
| 28.2 | Благоустройство общественной территории по ул. Покрышкина, р.п. Чистоозерное |
| 29. Чулымский район | |
| 29.1 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Ломоносова, 2, 3, 4, 7 (4 этап), г. Чулым |
| 29.2 | Благоустройство природного парка МЖК (4 этап), г. Чулым |
| 30. Г. Бердск | |
| 30.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Советской, 56 |
| 30.2 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Карла Маркса, 56 |
| 30.3 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Карла Маркса, 33 |
| 30.4 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Карла Маркса, 35 |
| 30.5 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Карла Маркса, 66 |
| 30.6 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Карла Маркса, 71 |
| 30.7 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Рогачева, 14 |
| 30.8 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Свердлова, 1 |
| 30.9 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Спортивная, 1 |
| 30.10 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Комсомольской, 40 |
| 30.11 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Микрорайон, 7 |
| 30.12 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Микрорайон, 29 |
| 30.13 | Благоустройство "Парка Победы" |
| 31. Г. Искитим | |
| 31.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Южной, 44 |
| 31.2 | Благоустройство дворовой территории МКД по мкр. Южному, 44а |
| 31.3 | Благоустройство дворовой территории МКД по мкр. Индустриальному, 14 |
| 31.4 | Благоустройство дворовой территории МКД по мкр. Индустриальному, 56 |
| 31.5 | Ремонт сквера в микрорайоне Ложок |
| 32. Р.п. Кольцово | |
| 32.1 | Благоустройство дворовой территории МКД, 9, 10 (3 этап) |
| 32.2 | Благоустройство Центрального сквера рядом с поликлиникой |
| 33. Г. Новосибирск | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  | КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  | | |
| 34.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Авиастроителей, 1 |
| 34.2 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. 25 лет Октября, 8 |
| 34.3 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Королева, 7, 7а |
| 34.4 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Фрунзе, 59/2 |
| 34.5 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Есенина, 10/1, 10/2 |
| 34.6 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Трикотажной, 60/2 |
| 34.7 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Адриена Лежена, 15 (2 этап) |
| 34.8 | Благоустройство дворовой территории МКД по пр. Дзержинского, 6 (2 этап) |
| 34.9 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Фадеева, 24 |
| 34.10 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Богдана Хмельницкого, 4/1 |
| 34.11 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Объединения, 42 |
| 34.12 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Танковой, 32 |
| 34.13 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 58/1 |
| 34.14 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Ватутина, 75/1 |
| 34.15 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Немировича-Данченко, 131а |
| 34.16 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 21/1 |
| 34.17 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Зорге, 129, 129/2 |
| 34.18 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Зорге, 42 |
| 34.19 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Римского-Корсакова, 5/1 |
| 34.20 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Костычева, 19 |
| 34.21 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Плахотного, 72/1 |
| 34.22 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Полтавская, 47 |
| 34.23 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Станиславского, 7 |
| 34.24 | Благоустройство дворовой территории МКД по мкр. Горскому, 52 |
| 34.25 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Плахотного, 37 |
| 34.26 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Киевской, 18, 20, 24 |
| 34.27 | Благоустройство дворовой территории МКД по мкр. Горскому, 68 |
| 34.28 | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Котовского, 52, 42, 40, 40/2, 40/1, 36 (2 этап) |
| 34.29 | Благоустройство дворовой территории МКД по территории Военного Городка, 770 |
| 34.30 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Гаранина, 18 |
| 34.31 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Бориса Богаткова, 194/4 |
| 34.32 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Ключ-Камышенское Плато, 10, 10/2 |
| 34.33 | Благоустройство дворовой территории МКД по мкр. Зеленый бор, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 (2 этап) |
| 34.34 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Ключ-Камышенское Плато, 14 (2 этап) |
| 34.35 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. В. Высоцкого, 3, 5 (2 этап) |
| 34.36 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. 9 Ноября, 95 (2 этап) |
| 34.37 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Твардовского, 22, 22/1 |
| 34.38 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Зеленая Горка, 9, 9/1, 14 |
| 34.39 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Печатников, 6 |
| 34.40 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Новоморской, 26 |
| 34.41 | Благоустройство дворовой территории МКД по пр. Комсомольскому, 7 |
| 34.42 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Селезнева, 48 |
| 34.43 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Ленина, 94 |
| 34.44 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Тимирязева, 72 |
| 34.45 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Менделеева, 6 (2 этап) |
| 34.46 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Есенина, 8/6 |
| 34.47 | Благоустройство территории в пойме реки Каменки (2 этап) |
| 34.48 | Благоустройство общественной территории сквера "Воинский" (2 этап) |
| 34.49 | Благоустройство общественной территории сквера по ул. Фадеева |
| 34.50 | Благоустройство общественной территории сквера Славы по ул. Тельмана (2 этап) |
| 34.51 | Благоустройство общественной территории по улице Вокзальная магистраль (2 этап) |
| 34.52 | Благоустройство общественной территории сквера "Сибиряков-Гвардейцев" (1 этап) |
| 34.53 | Благоустройство общественной территории сквера "Монумент Славы" |
| 34.54 | Благоустройство сквера "Радуга" |
| 34.55 | Благоустройство сквера "Учительский" |
| 34.56 | Благоустройство бульвара Победы по ул. Троллейной |
| 34.57 | Благоустройство парковой зоны по ул. В. Высоцкого, 31 - 35 |
| 34. Г. Обь | |
| 34.1 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Военный городок, 106 |
| 34.2 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Военный городок, 112 |
| 34.3 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Военный городок, 113 |
| 34.4 | Благоустройство общественной территории пешеходно-велосипедных дорожек по ул. Военный городок |

Применяемые сокращения:

ВОВ - Великая Отечественная война;

г. - город;

ДК - дом культуры;

КиО - культуры и отдыха;

КСКО - Кочковское социально-культурное объединение;

МКД - многоквартирный дом;

МКОУ СОШ - муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа;

мкр. - микрорайон;

МКУДО "ДШИ" - муниципальное казенное учреждение дошкольного образования "Детская школа искусств";

МКУК - муниципальное казенное учреждение культуры;

МКУОЦК - муниципальное казенное учреждение объединенный центр культуры;

НСО - Новосибирская область;

п. - поселок;

пер. - переулок;

ПКиО - парк культуры и отдыха;

пр. - проспект;

р. - река;

р.п. - рабочий поселок;

РДК - районный дом культуры;

с. - село;

с/с - сельсовет;

СОШ - средняя общеобразовательная школа;

ст. - станция;

ул. - улица.

Приложение N 6.1

к подпрограмме "Благоустройство территорий

населенных пунктов" государственной программы

Новосибирской области "Жилищно-коммунальное

хозяйство Новосибирской области"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

территорий, победителей Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской среды,

подлежащих благоустройству в 2023 - 2024 годах

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE17251DE87CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C87C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области  от 16.12.2022 N 595-п;  в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D83C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области  от 28.03.2023 N 122-п) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Муниципальное образование |
| 1. Купинский район | |
| 1.1 | Новособорная площадь на аллее искусств, город Купино |
| 2. Черепановский район | |
| 2.1 | Благоустройство Центрального парка по улице Пролетарской, 77а, город Черепаново |
| 3. Г. Обь | |
| (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D83C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области  от 28.03.2023 N 122-п) | |
| 3.1 | Благоустройство общественной территории Эко-парк "Обской" в городе Оби Новосибирской области |

Приложение N 7

к подпрограмме "Благоустройство территорий

населенных пунктов" государственной программы

Новосибирской области "Жилищно-коммунальное

хозяйство Новосибирской области"

ПОРЯДОК

информирования граждан о ходе выполнения государственной

программы и муниципальных программ, в том числе о ходе

реализации конкретных мероприятий по благоустройству

общественных территорий и дворовых территорий

в рамках указанных программ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14201DE77BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C86C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области  от 24.05.2023 N 222-п) |  |

1. Порядок информирования граждан о ходе выполнения государственной программы и муниципальных программ, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках указанных программ (далее - Порядок), разработан в целях обеспечения устойчивого социального и экономического развития территорий, повышения качества архитектурных и планировочных решений, увеличения востребованности и популярности общественных пространств.

2. Уполномоченным органом по информированию граждан о ходе выполнения государственной программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий, является министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее - Министерство).

Уполномоченными органами по информированию граждан о ходе выполнения муниципальных программ, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий, являются администрации муниципальных образований Новосибирской области (далее - Муниципальные образования).

3. Уполномоченным органам, указанным в [пункте 2](#P15440) настоящего Порядка (далее - уполномоченные органы), рекомендуется выбирать форматы информирования, установленные [пунктом 4](#P15445) настоящего Порядка, в зависимости от этапа реализации проекта благоустройства территории, цели информирования на конкретном этапе реализации проекта благоустройства территории и иных факторов.

Информационные материалы должны быть краткими, простыми (доходчивыми), наглядными.

При этом Министерству рекомендуется использовать форматы информирования, установленные [подпунктами 2](#P15447) и [3 пункта 4](#P15448) настоящего Порядка, а Муниципальным образованиям - [подпунктами 1](#P15446) - [4 пункта 4](#P15449) настоящего Порядка.

4. В рамках информирования рекомендуется выбирать следующие форматы:

1) публикации в местных печатных средствах массовой информации: информацию о разработке проекта благоустройства территорий и планируемых мероприятиях рекомендуется размещать в форме публикаций небольшого объема, содержащих исчерпывающие сведения, избегая использование специальной терминологии, крупным, заметным шрифтом;

2) информирование на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

3) информирование в социальных сетях: рекомендуется использовать официальные страницы уполномоченных органов в социальных сетях;

4) размещение информационных баннеров, вывесок, объявлений, стендов и иных печатных материалов: указанный формат направлен на информирование всех категорий граждан населенного пункта, включая граждан, не имеющих свободного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и не являющихся пользователями социальных сетей.

Размещение информационных баннеров рекомендуется осуществлять на специально отведенных для этого информационных стендах и рекламных конструкциях. Информационные материалы рекомендуется дополнять ссылками и (или) QR-кодами на страницы официальных сайтов уполномоченных органов или социальных сетей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых содержится подробная информация о разработке проекта благоустройства территорий, сроках реализации проекта, местоположении, видах выполняемых работ.

5. Муниципальное образование направляет в Министерство отчет о ходе информирования граждан по выполнению муниципальной программы, в том числе о реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий, в сроки и по форме, установленные в Соглашении о предоставлении субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области", заключаемом между Министерством и Муниципальным образованием.

Приложение N 8

к государственной программе

Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное хозяйство

Новосибирской области"

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной

программы" государственной программы Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области  от 15.02.2017 [N 45-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978A2F80CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K), от 01.08.2017 [N 300-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12231DE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E83C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 12.03.2018 [N 92-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12251EEA79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892885C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K),  от 28.04.2018 [N 162-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE122B18ED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892983CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 24.12.2018 [N 527-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE13271CEB7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892887CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 17.06.2019 [N 237-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8ECEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K),  от 01.04.2020 [N 89-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE10251DE976A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E85C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 29.09.2020 [N 420-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112118EE7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8FCEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 13.04.2021 [N 120-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F83C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K),  от 24.01.2022 [N 12-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E80C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 29.03.2022 [N 126-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892885C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D83C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) |  |

I. ПАСПОРТ

подпрограммы государственной программы Новосибирской области

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | Государственная программа Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" (далее - государственная программа) |
| (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 [N 300-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12231DE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E83C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 17.06.2019 [N 237-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892887C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) | |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма государственной программы "Обеспечение реализации государственной программы" (далее - подпрограмма) |
| Разработчики подпрограммы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее - МЖКХиЭ НСО) |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE122B18ED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892983CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.04.2018 N 162-п) | |
| Государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) подпрограммы | МЖКХиЭ НСО |
| Руководитель подпрограммы | Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области |
| (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 12.03.2018 [N 92-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12251EEA79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892885C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 24.12.2018 [N 527-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE13271CEB7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892887CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) | |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: повышение эффективности деятельности областных исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления Новосибирской области, организаций жилищно-коммунального комплекса в реализации государственной программы.  Задачи:  Задача 1. Совершенствование нормативно-правовых отношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  Задача 2. Обеспечение информированности населения Новосибирской области о законодательной деятельности в жилищно-коммунальном комплексе в рамках реализации государственной программы.  Задача 3. Осуществление подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации специалистов, занятых в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | Период реализации подпрограммы: 2015 - 2026 годы.  Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 [N 300-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE12231DE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E83C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 17.06.2019 [N 237-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892887C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D83CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) | |
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 13 411,8 тыс. рублей, из них:  2015 год - 0,0 тыс. рублей;  2016 год - 3 000,0 тыс. рублей;  2017 год - 0,0 тыс. рублей;  2018 год - 0,0 тыс. рублей;  2019 год - 0,0 тыс. рублей;  2020 год - 0,0 тыс. рублей;  2021 год - 411,8 тыс. рублей;  2022 год - 2 000,0 тыс. рублей;  2023 год - 2 000,0 тыс. рублей;  2024 год - 2 000,0 тыс. рублей;  2025 год - 2 000,0 тыс. рублей;  2026 год - 2 000,0 тыс. рублей |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D82C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п) | |
| Основные целевые индикаторы подпрограммы | Количество нормативных правовых документов, регламентов и иных документов, регулирующих правоотношения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, направленных на реализацию государственной программы, как вновь подготовленных, так и действующих со внесенными соответствующими изменениями;  количество проведенных мероприятий, направленных на информирование населения Новосибирской области в рамках реализации подпрограммы;  количество лиц, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров по вопросам управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации подпрограммы |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, выраженные в количественно измеримых показателях | Результатами реализации подпрограммы станет ежегодная разработка не менее 5 нормативных и правовых документов, регламентов и иных документов, регулирующих правоотношения в сфере жилищно-коммунального хозяйства;  подготовка информационных сюжетов в средствах массовой информации - не менее 16 сюжетов в год, освещающих актуальные вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства;  повышение уровня квалификации специалистов сферы жилищно-коммунального хозяйства квалифицированными кадрами - не менее 100 человек в год |

II. Характеристика сферы действия подпрограммы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978A2883CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области

от 15.02.2017 N 45-п)

Настоящая подпрограмма разработана с целью повышения эффективности деятельности областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, организаций жилищно-коммунального комплекса в реализации государственной программы.

Сфера действия подпрограммы - жилищно-коммунальное хозяйство на территориях населенных пунктов Новосибирской области.

Предметом регулирования подпрограммы является совершенствование системы управления в сфере обслуживания жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области на территориях населенных пунктов Новосибирской области.

Понятия и термины, используемые в подпрограмме:

управление - это сознательное целенаправленное воздействие экономического субъекта на экономический объект, осуществляемое в целях получения желаемого результата. Таким образом, в рассматриваемом случае экономическим объектом можно считать жилищный фонд и коммунальные услуги для этого фонда или, другими словами, жилищно-коммунальное хозяйство (далее - ЖКХ);

ЖКХ - комплекс отраслей экономики, обеспечивающий функционирование инженерной инфраструктуры различных зданий в населенных пунктах, создающий удобства и комфортабельность проживания и нахождения в них людей путем предоставления им широкого спектра услуг.

Субъектами ЖКХ являются управляющие организации, товарищества собственников жилья (далее - ТСЖ), обслуживающие организации, ресурсоснабжающие организации.

Реформа ЖКХ является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. ЖКХ представляет собой многоотраслевой комплекс, затрагивающий интересы каждого человека. Повышение устойчивости, надежности и финансовой стабильности жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения, помощь государства в решении жилищных проблем граждан - задача политическая, требующая неотложного решения.

Новое жилищное законодательство предусматривает активное привлечение граждан к управлению собственностью в жилищной сфере. В то же время предполагается создание цивилизованного рынка жилищно-коммунальных услуг - работа ведется во взаимодействии с общественными организациями, управляющими компаниями, ТСЖ, собственниками жилья.

Основой преобразований в жилищном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, основанная на принципах сокращения степени участия государства и органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области в управлении многоквартирными домами и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в многоквартирных домах.

В целях реализации положений Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450D0001A714294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) Российской Федерации об управлении многоквартирными домами, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов надлежащего содержания указанного имущества, предоставления коммунальных услуг нормативного качества гражданам, на территории Новосибирской области должны быть созданы условия по стимулированию управления многоквартирными домами путем самоорганизации граждан и формирования советов многоквартирных домов.

Собственники помещений в многоквартирных домах должны выбрать и реализовать один из следующих способов управления:

управление управляющей организацией;

управление ТСЖ, жилищно-строительным кооперативом (далее - ЖСК) либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;

непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме.

В Новосибирской области насчитывается свыше 65,0 тысячи многоквартирных домов, где должен быть выбран способ управления.

На 1 января 2014 года в 99,7% от общего количества многоквартирных домов выбран способ управления (либо определена по результатам открытого конкурса управляющая организация для управления многоквартирным домом), в том числе: 79,8% - непосредственный способ управления, 5,6% - управление ТСЖ, ЖСК либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, 14,6% - управление управляющей организацией.

В сфере управления многоквартирными домами работает 135 управляющих организаций, создано 1548 ТСЖ и жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов.

Наиболее значимыми препятствиями при реализации способа управления многоквартирными домами являются:

отсутствие у специалистов, работающих в сфере управления многоквартирными домами, необходимой подготовки по вопросам управления многоквартирными домами, а также недостаточная информационно-методическая работа с населением, пропаганда обязанностей собственников помещений в многоквартирном доме;

недостаточный уровень самоорганизации собственников жилых помещений для совместного решения важных вопросов по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества дома, контроля по выполнению управляющей организацией своих обязательств по договору управления.

Немаловажное значение при создании условий для эффективного управления многоквартирными домами имеет формирование активного собственника жилья, осознающего свою ответственность за состояние жилья и владеющего знаниями, необходимыми для успешной реализации жилищных прав, а также наличие квалифицированных кадров, готовых к активному, компетентному и эффективному участию в проведении преобразований в жилищном хозяйстве и на объектах коммунальной инфраструктуры.

Масштабная работа по реализации положений Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450D0001A714294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) Российской Федерации в части управления многоквартирными домами требует подготовки (переподготовки) в короткое время большого числа высококвалифицированных кадров как в системе управления многоквартирными домами, так и в системе государственного и муниципального управления.

Необходимо отметить, что в настоящее время самостоятельного направления подготовки менеджеров (высшего и среднего профессионального образования) по специальностям "Жилищно-коммунальное хозяйство" или "Городское хозяйство" не существует. Подготовка специалистов для этой отрасли народного хозяйства осуществляется через смежные направления подготовки, в частности по специальностям "Городское строительство и хозяйство", "Теплогазоснабжение и вентиляция", "Водоснабжение и водоотведение". Однако эти направления объективно предопределяют подготовку инженерных кадров, осуществляющих строительство объектов ЖКХ. Подготовка кадров, осуществляющих деятельность по эксплуатации этих объектов, напрямую не ведется.

Следует также отметить, что в настоящее время отсутствуют квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов сферы ЖКХ, стандарты деятельности управляющих организаций.

Вышеперечисленные факты свидетельствуют об отсутствии цельной системы кадрового обеспечения сферы ЖКХ. В результате специалисты, руководящие различными направлениями, в ряде случаев не имеют образования, соответствующего профилю работ, либо не владеют знаниями о системе современного менеджмента, передовых технологиях ремонтно-эксплуатационных работ и управления домами, не обладают необходимыми правовыми знаниями и не владеют методами грамотной работы с населением.

Таким образом, отсутствие системы подготовки (переподготовки) кадров для ЖКХ не способствует достижению главной цели реформирования отрасли - улучшение условий проживания граждан, создание достойной среды обитания, создание условий для развития отношений в жилищной сфере как в части управления, так и в части содержания многоквартирных домов.

В рамках подпрограммы планируется проведение мероприятий, направленных на создание системы подготовки (переподготовки) кадров для жилищно-коммунального комплекса Новосибирской области.

Решение проблем в сфере управления многоквартирными домами невозможно без организации полноценной обратной связи с населением, основанной на данных социологических исследований. Оценка удовлетворенности населения качеством управления жилищным фондом должна стать основой при определении направления дальнейших действий по реформированию отрасли.

Одной из проблем, затрудняющих реализацию преобразований в отрасли и предопределяющих возникновение возможных кризисных ситуаций, является низкий уровень информированности населения о содержании реформы, методах, способах и формах ее реализации, недостаточное понимание большинства собственников помещений в многоквартирных домах процессов управления многоквартирными домами, незнание своих прав и обязанностей. Жилищный [кодекс](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450D0001A714294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) Российской Федерации определил переход реформы ЖКХ в новую стадию, подразумевающую активное включение населения в проводимые преобразования, как через создание объединений собственников для самостоятельного управления многоквартирным домом (ТСЖ, ЖСК, жилищный кооператив), так и через избрание и деятельность советов многоквартирных домов, призванных представлять интересы жителей дома в государственных, муниципальных, общественных и управляющих организациях, а также в органах местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области.

Важное значение приобретает вопрос проведения государственной политики в области развития системы общественного контроля и жилищного просвещения в сфере ЖКХ с участием объединений защиты прав потребителей, общественных организаций и иных некоммерческих организаций для систематизации работы по информированию населения о ходе реформы отрасли, повышению правовой грамотности граждан в сфере ЖКХ.

Реализация подпрограммы будет способствовать развитию существующих и созданию новых благоприятных условий для расширения знаний собственников и нанимателей помещений в сфере управления многоквартирными домами, созданию механизма эффективного взаимодействия собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и управляющих организаций в процессе управления многоквартирными домами.

III. Цель и задачи, целевые индикаторы подпрограммы

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D82C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п.

IV. Характеристика мероприятий подпрограммы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978A288ECD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области

от 15.02.2017 N 45-п)

В рамках данной подпрограммы предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:

1. Разработка нормативных правовых документов, регламентов и иных документов, регулирующих правоотношения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, направленных на реализацию государственной программы. В рамках реализации данного мероприятия подпрограммы планируется ежегодная разработка нормативных правовых актов, направленных на реализацию государственной программы, что позволит им в полной мере соответствовать требованиям современного технологического развития сектора жилищно-коммунального хозяйства.

2. Реализация комплекса мер, направленных на информирование населения Новосибирской области по актуальным вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В рамках реализации данного мероприятия предусматривается выполнение следующего комплекса мероприятий:

1) организация проведения информационных курсов, семинаров, круглых столов, конференций по тематике жилищно-коммунального хозяйства для председателей товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, председателей советов многоквартирных домов, собственников помещений, представителей общественности, управляющих компаний;

2) подготовка и распространение в средствах массовой коммуникации и с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет информационно-методических материалов о законодательной деятельности в жилищно-коммунальной сфере, в сфере управления МКД, разъяснений по вопросам, связанным с управлением, содержанием и ремонтом общего имущества собственников помещений, предоставлением коммунальных услуг гражданам, а также в целях привлечения к контролю за работой управляющих организаций;

3) организация в рамках повышения правовой грамотности населения на постоянной основе оказания бесплатных юридических консультаций по вопросам организации и проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Данный комплекс мероприятий направлен на создание условий для эффективного управления многоквартирными домами, повышение информированности населения по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, создание условий для деятельности на территории Новосибирской области управляющих компаний, некоммерческих организаций, осуществляющих общественный контроль в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

4) организация и проведение совещаний, конференций, круглых столов и выставок, в том числе с участием представителей федеральных органов государственной власти, руководителей субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, жилищно-коммунальных организаций, научных и проектных организаций, производителей материалов и технологического оборудования, в том числе энергосберегающего и энергоэффективного, применяемого в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация мероприятия "Подготовка и распространение в средствах массовой коммуникации и с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет информационно-методических материалов о законодательной деятельности в жилищно-коммунальной сфере, в сфере управления МКД, разъяснений по вопросам, связанным с управлением, содержанием и ремонтом общего имущества собственников помещений, предоставлением коммунальных услуг гражданам, а также в целях привлечения к контролю за работой управляющих организаций" осуществляется путем заключения государственных контрактов (договоров, соглашений) за счет средств областного бюджета Новосибирской области на цели и в объеме, установленные законом об областном бюджете Новосибирской области на соответствующий финансовый год и плановый период МЖКХиЭ НСО, являющемуся главным распорядителем бюджетных средств, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных министерством финансов и налоговой политики до МЖКХиЭ НСО, а также путем размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112118EE7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8FCEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.09.2020 N 420-п)

На реализацию мероприятия "Организация и проведение совещаний, конференций, круглых столов и выставок, в том числе с участием представителей федеральных органов государственной власти, руководителей субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, жилищно-коммунальных организаций, научных и проектных организаций, производителей материалов и технологического оборудования, в том числе энергосберегающего и энергоэффективного, применяемого в сфере жилищно-коммунального хозяйства" Фонду модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области предоставляется субсидия за счет средств областного бюджета Новосибирской области в виде имущественного взноса на цели и в объеме, установленные законом об областном бюджете Новосибирской области на соответствующий финансовый год и плановый период МЖКХиЭ НСО, являющемуся главным распорядителем бюджетных средств, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных министерством финансов и налоговой политики до МЖКХиЭ НСО.

(пп. 4 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA615221FEA75FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978A2986CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 45-п)

Финансирование расходов областного бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятия осуществляется в соответствии с [Порядком](#P17427) финансирования мероприятий, предусмотренных государственной программой, согласно приложению N 1 к постановлению об утверждении государственной программы.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D82C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

3. Реализация комплекса мер, направленных на осуществление подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации специалистов, занятых в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В рамках реализации данного мероприятия предусматривается реализация органами местного самоуправления собственных планов проведения профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации специалистов жилищно-коммунального комплекса по соответствующим программам.

V. Ожидаемые и конечные результаты подпрограммы

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D82CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п.

Приложение N 9

к государственной программе

Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное хозяйство

Новосибирской области"

МЕТОДИКИ РАСЧЕТА РАЗМЕРОВ СУБСИДИЙ

из областного бюджета Новосибирской области, предоставляемых

бюджетам муниципальных образований Новосибирской области

на реализацию подпрограмм государственной программы

Новосибирской области "Жилищно-коммунальное

хозяйство Новосибирской области"

Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C81C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.09.2020 N 364-п.

Приложение N 10

к государственной программе

Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное

хозяйство Новосибирской области"

Порядок

предоставления и распределения субсидий местным бюджетам

на реализацию мероприятий по проектированию и строительству

объектов газификации подпрограммы "Газификация"

государственной программы Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C81C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области  от 01.09.2020 N 364-п;  в ред. постановлений Правительства Новосибирской области  от 13.04.2021 [N 120-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F83CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 24.01.2022 [N 12-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E80CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 29.03.2022 [N 126-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892884C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K),  от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D82CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 24.05.2023 [N 222-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14201DE77BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C86C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) |  |

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий на реализацию мероприятий по проектированию и строительству объектов газификации [подпрограммы](#P5097) "Газификация" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" (далее - Порядок) регламентирует предоставление и расходование субсидий местным бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Новосибирской области (далее - местные бюджеты) из областного бюджета Новосибирской области (далее - областной бюджет) на строительство, проектирование объектов систем газоснабжения (высокого, среднего и низкого давления), в том числе в целях перевода групповых установок сжиженного газа на природный газ, в том числе в целях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в случае необходимости подключения к сети газораспределения нескольких объектов капитального строительства, принадлежащих различным заявителям, при условии создания единой сети газораспределения. Здесь и далее в настоящем Порядке понятие "заявитель" используется в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450E0404AF17294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 N 1314 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D81C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

II. Целевое назначение субсидий

2. Целью предоставления субсидий местным бюджетам является строительство, проектирование объектов систем газоснабжения (высокого, среднего и низкого давления), в том числе для перевода групповых установок сжиженного газа на природный газ, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, в том числе в целях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в случае необходимости подключения к сети газораспределения нескольких объектов капитального строительства, принадлежащих различным заявителям, при условии создания единой сети газораспределения, установленных министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее - ГРБС) на соответствующий финансовый год и плановый период на реализацию данного направления расходов.

III. Порядок распределения субсидий

с учетом предельных уровней софинансирования

3. Распределение субсидий муниципальным районам, муниципальным округам и городским округам Новосибирской области (далее - получатель) из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств на строительство, проектирование объектов систем газоснабжения (высокого, среднего и низкого давления), в том числе в целях перевода групповых установок сжиженного газа на природный газ, в том числе в целях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в случае необходимости подключения к сети газораспределения нескольких объектов капитального строительства, принадлежащих различным заявителям, при условии создания единой сети газораспределения, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных ГРБС.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D81C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

При распределении субсидий между местными бюджетами объем субсидии не может превышать объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня софинансирования.

Уровень софинансирования за счет средств местных бюджетов:

1) при строительстве объектов систем газоснабжения (высокого, среднего и низкого давления) при распределении субсидии между местными бюджетами объем субсидии не может превышать объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня софинансирования за счет средств областного бюджета, установленного распоряжением Правительства Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период для каждого муниципального образования;

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 [N 126-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892884C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D81C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

2) при проектировании объектов систем газоснабжения (высокого, среднего и низкого давления) - не менее 5%.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F82C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 13.04.2021 N 120-п)

Размер субсидии, предоставляемой на соответствующий финансовый год местному бюджету на строительство объектов газификации, определяется как разница между стоимостью, обозначенной в представленной проектно-сметной документации на строительство и (или) муниципальном контракте в расчетном году, и размером софинансирования из местного бюджета.

Размер субсидии, предоставляемой на соответствующий финансовый год местному бюджету на последующее возмещение получателем произведенных затрат заявителям по созданию единой сети газораспределения, определяется как 25% от стоимости, обозначенной в договоре о подключении, заключенном между исполнителем и представителем, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации представлять интересы по осуществлению в том числе коллективного запроса о представлении технических условий и (или) коллективной заявки о подключении (технологическом присоединении).

Размер субсидии, предоставляемой на соответствующий финансовый год местному бюджету на проектирование объектов газификации, определяется как разница между стоимостью, обозначенной в представленных коммерческих предложениях от организаций, являющихся потенциальными разработчиками проектных решений на проектирование в расчетном году, и размером софинансирования из местного бюджета.

Перечень объектов газификации (газоснабжения) в рамках подпрограммы с учетом объемов средств, выделенных на реализацию программных мероприятий из областного бюджета, утверждается распоряжением Правительства Новосибирской области. Утвержденный Правительством Новосибирской области к реализации перечень объектов публикуется на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области в сети "Интернет". Объекты, вошедшие в суммирование нарастающим итогом, включаются в перечень объектов [подпрограммы](#P5097) "Газификация" и подлежат финансированию в рамках реализации государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" на очередной финансовый год.

4. Критериями отбора получателей для получения субсидии являются:

1) на строительство:

а) наличие технической возможности в обеспечении подачи сетевого (природного) газа в муниципальных районах, муниципальных округах и городских округах Новосибирской области (в настоящее время указанная техническая возможность обеспечена в Барабинском, Болотнинском, Искитимском, Каргатском, Колыванском, Коченевском, Куйбышевском, Маслянинском, Мошковском, Новосибирском, Ордынском, Татарском, Тогучинском, Убинском, Чановском, Черепановском, Чулымском муниципальных районах, а также в городских округах: городе Бердске, городе Искитиме, городе Новосибирске, городе Оби, рабочем поселке Кольцово Новосибирской области);

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D81C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

б) наличие утвержденной программы газификации муниципального района (и (или) муниципального округа, и (или) городского округа, и (или) городского (сельского) поселения) Новосибирской области, а также схемы газоснабжения муниципального образования;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D81C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

в) наличие согласованной схемы теплоснабжения муниципального образования, соответствующей требованиям к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, согласно [постановлению](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450F0E04A812294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

г) наличие утвержденной в порядке, установленном Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450A0F00A817294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) Российской Федерации, проектно-сметной документации на объект(ы) капитального строительства;

д) наличие на территории муниципального образования Новосибирской области проекта по газификации (газопроводов высокого, среднего и низкого давления), разработанного за счет средств граждан в Новосибирской области по условиям ранее действовавшей долгосрочной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA8152518E675FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978B2985CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) "Развитие газификации территорий населенных пунктов Новосибирской области на 2012 - 2016 годы", утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2011 N 410-п;

е) наличие с 01.01.2017 согласованного с министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области технического задания на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию объектов газификации, проектируемых с 2017 года. Для проектов, разработанных до 01.01.2017, представление согласованного технического задания не требуется;

ж) наличие на территории муниципального образования Новосибирской области нескольких объектов капитального строительства, принадлежащих различным заявителям, при условии создания единой сети газораспределения, к которой предполагается осуществить подключение всех указанных объектов, и договора о подключении, заключенного между исполнителем и представителем, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации представлять интересы по осуществлению в том числе коллективного запроса о представлении технических условий и (или) коллективной заявки о подключении (технологическом присоединении).

Затраты на строительство объектов газификации включают в себя затраты, связанные с разработкой проектно-сметной документации на них, в случае если разработка осуществлена в расчетном году;

2) на проектирование:

а) наличие утвержденной программы газификации муниципального района (и (или) муниципального округа, и (или) городского округа, и (или) городского (сельского) поселения) Новосибирской области, а также схемы газоснабжения муниципального образования;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D81C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

б) наличие согласованной схемы теплоснабжения муниципального образования, соответствующей требованиям к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, согласно [постановлению](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450F0E04A812294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

в) наличие согласованного с министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области технического задания на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию объектов систем газоснабжения (высокого, среднего и низкого давления).

5. Порядок отбора объектов для включения в [подпрограмму](#P5097) "Газификация" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" определен [приложением](#P9978) "Положение по ранжированию объектов газификации (газоснабжения) для определения ежегодного перечня объектов газификации (газоснабжения)" к подпрограмме "Газификация" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области".

6. Распределение субсидий местным бюджетам устанавливается законом Новосибирской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период.

IV. Порядок предоставления субсидий

7. Основанием для предоставления субсидии является [соглашение](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14221AE87DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E87C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) о предоставлении субсидии, заключаемое между ГРБС и получателем, в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области от 09.01.2020 N 1-НПА "Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Новосибирской области бюджету муниципального образования Новосибирской области" (далее - соглашение). Соглашение заключается не позднее 30 календарных дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области до ГРБС.

Соглашение должно содержать в себе положения, указанные в [пункте 8](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172B11E67FA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C83C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области, установленных постановлением Правительства Новосибирской области от 03.03.2020 N 40-п.

При предоставлении субсидии местному бюджету на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, относящихся к вопросам местного значения поселений, в целях последующего предоставления субсидий в бюджеты поселений за счет средств указанных субсидий, в соглашениях о предоставлении субсидий в бюджет муниципального района устанавливаются предельные уровни софинансирования для консолидированного бюджета муниципального района, которые не могут превышать предельные уровни софинансирования для бюджета муниципального района.

8. Условия предоставления субсидий:

1) наличие правовых актов получателей, утверждающих порядок использования средств местного бюджета, требования о принятии которых установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения (в случае если указанные расходные обязательства софинансируются за счет средств субсидий и предусматривают предоставление из местных бюджетов межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений Новосибирской области (далее - поселения), субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам);

2) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14201DE77BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C86C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.05.2023 N 222-п;

3) заключение на срок, соответствующий сроку распределения субсидий между местными бюджетами, соглашений о предоставлении субсидий, предусматривающих обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанными соглашениями обязательств, в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области;

4) представление получателями ГРБС следующих документов в сроки, установленные в соглашениях о предоставлении субсидии:

а) заявок на предоставление субсидии;

б) копий муниципальных контрактов (договоров), заключенных в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450F0504A713294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", направленных на достижение цели, установленной в [пункте 2](#P15636) настоящего Порядка;

в) копий положительных заключений организаций, уполномоченных на проведение государственной экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации (для случаев разработки проектно-сметной документации, а также строительно-монтажных работ на объектах инфраструктуры);

г) копий документов, подтверждающих выполнение условий долевого софинансирования расходов за счет средств местного бюджета;

д) копий документов, подтверждающих наличие выполненных работ (унифицированных [форм N КС-3](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A43080506AC197444BB73A9F57D18247E2EE1C5A7CBBA422F9CDD7DC393D8CFE0ABF05B1BFD629Aa5f4K) "Справка о стоимости выполненных работ и затрат", [N КС-2](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A43080506AC197444BB73A9F57D18247E2EE1C5A7CBB941239CDD7DC393D8CFE0ABF05B1BFD629Aa5f4K) "Акт о приемке выполненных работ", утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 N 100, актов приема-передачи, актов выполненных работ, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных) и (или) наличие в муниципальных контрактах (договорах) условий по авансированию поставщиков, подрядчиков, исполнителей на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях приобретения материалов, комплектующих изделий и оборудования;

5) для случаев строительства объектов систем газоснабжения (высокого, среднего и низкого давления) в целях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в случае необходимости подключения к сети газораспределения нескольких объектов капитального строительства, принадлежащих различным заявителям, при условии создания единой сети газораспределения, дополнительно к документам, предусмотренным в [подпункте 4 пункта 8](#P15682) настоящего Порядка, требуется представление получателем ГРБС копий следующих документов в сроки, установленные в соглашении о предоставлении субсидии:

а) протокола схода граждан, собрания граждан о принятии решения о финансировании расходов по договору о подключении, заключенному между исполнителем и представителем, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации представлять интересы по осуществлению в том числе коллективного запроса о представлении технических условий и (или) коллективной заявки о подключении (технологическом присоединении);

б) договора о подключении по индивидуальному проекту, заключенного между исполнителем и представителем, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации представлять интересы по осуществлению в том числе коллективного запроса о представлении технических условий и (или) коллективной заявки о подключении (технологическом присоединении);

в) акта сверки взаиморасчетов к договору, указанному в [абзаце "б"](#P15690) настоящего подпункта;

6) для случаев строительства объектов систем газоснабжения по проекту газификации (газопроводов высокого, среднего и низкого давления), разработанному за счет средств граждан в Новосибирской области по условиям ранее действовавшей долгосрочной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BA8152518E675FEAA2D1E713E6EE790E48FB5462B978B2985CD819EA3E0FD5302E16290493F1BF2a9f6K) "Развитие газификации территорий населенных пунктов Новосибирской области на 2012 - 2016 годы", утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2011 N 410-п, дополнительно к документам, предусмотренным в [подпункте 4 пункта 8](#P15682) настоящего Порядка, требуется представление получателем ГРБС копий следующих документов в сроки, установленные в соглашении о предоставлении субсидии:

а) протокола схода граждан, собрания граждан о принятии решения о финансировании расходов по проектированию объекта газификации (газопроводов высокого, среднего и низкого давления);

б) договора подряда на разработку проектно-сметной документации, заключенного по итогам протокола схода граждан, собрания граждан о принятии решения о финансировании расходов по проектированию объекта газификации (газопроводов высокого, среднего и низкого давления);

в) акта приема-передачи разработанной проектно-сметной документации от представителя инициативной группы граждан в орган местного самоуправления для последующей реализации строительства объекта газификации (газопроводов высокого, среднего и низкого давления) в рамках [подпрограммы](#P5097) "Газификация";

7) централизация закупок товаров, работ, услуг, включенных в [перечень](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172B10EA7FA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D82C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) товаров, работ, услуг согласно приложению N 1 к постановлению Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 N 597-п "О наделении полномочиями государственного казенного учреждения Новосибирской области "Управление контрактной системы", с начальной (максимальной) ценой контракта, превышающей 1 млн рублей, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидий;

8) отсутствие в местном бюджете неиспользованного остатка субсидии, предоставленной ранее на аналогичные цели, в объеме более 5% от общего объема субсидии, запланированной к предоставлению в соответствующем финансовом году;

9) включение в соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за счет средств субсидий, условия об отсутствии у получателей субсидий просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием (за исключением случаев, установленных местной администрацией муниципального образования);

(пп. 9 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E80CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

10) сокращение объема субсидии, в случае, если объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, установлен в местном бюджете ниже уровней, предусмотренных настоящим Порядком, пропорционально снижению соответствующего уровня финансирования исполнения расходных обязательств муниципального образования за счет средств местного бюджета.

(пп. 10 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8FC6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

9. ГРБС рассматривает представленную заявку на предоставление субсидии и принимает решение о предоставлении субсидии либо решение об отказе в предоставлении субсидии в течение 2 рабочих дней со дня ее представления.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D81CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:

1) непредставление (представление не в полном объеме либо с нарушением сроков) документов, указанных в [подпунктах 4](#P15682), [5](#P15688), [6 пункта 8](#P15692) настоящего Порядка;

2) неисполнение условий предоставления субсидии, предусмотренных [подпунктами 1](#P15679), [2](#P15680), [3](#P15681), [7](#P15696), [8 пункта 8](#P15697) настоящего Порядка.

10. В случае нарушения получателем условий предоставления субсидии, установленных [пунктом 8](#P15678) настоящего Порядка, ГРБС в течение одного рабочего дня со дня выявления нарушения направляет получателю уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований для отказа.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D81CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

11. Перечисление субсидий из областного бюджета местному бюджету осуществляется в сроки, установленные в соглашении, на основании заявок муниципальных образований, направляемых по форме, установленной в соглашении.

Предоставление администрацией муниципального образования заявки, указанной в [абзаце первом](#P15709) настоящего пункта, осуществляется при условии наличия неиспользованного остатка субсидий, предоставленных ранее на аналогичные цели, в объеме, не превышающем 5% от общего объема субсидий, запланированных к предоставлению в соответствующем финансовом году, или его отсутствия.

(п. 11 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892884C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 126-п)

12. Условия расходования субсидий местными бюджетами:

1) осуществление расходов производится с лицевых счетов получателя или с лицевых счетов муниципальных казенных учреждений, уполномоченных органами местного самоуправления, на основании муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, соглашений, заключенных в соответствии с действующим законодательством, актов выполненных работ, счетов-фактур, с учетом авансовых платежей в размере, определенном действующим законодательством;

2) получатели вправе передавать субсидии и иные межбюджетные трансферты в бюджеты поселений, расположенных в границах соответствующих муниципальных районов, на цель, определенную настоящим Порядком.

V. Результаты использования субсидий

13. Результатом использования субсидии является наличие акта о вводе в эксплуатацию распределительных газовых сетей на объектах газификации с характеристиками, соответствующими проектно-сметной документации. Для случаев разработки проектно-сметной документации, выполнения изыскательских работ, проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий проектно-сметной документации (сметных расчетов) - наличие положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Значение показателя результата, указанного в настоящем пункте, устанавливается в соглашении.

VI. Порядок оценки эффективности использования субсидий

14. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется ГРБС на основе отчета о достижении показателя результата использования субсидии, представляемого получателем в сроки, установленные в соглашении.

Критерием оценки эффективности использования субсидии является достижение показателя результата использования субсидии, установленного в [пункте 13](#P15718) настоящего Порядка.

В течение 30 календарных дней с момента представления получателем отчета о достижении показателя результата использования субсидии ГРБС готовит информацию о достижении (недостижении) получателем результата, указанного в [пункте 13](#P15718) настоящего Порядка.

В случае если в отчетном финансовом году получателем не достигнуто установленное соглашением значение показателя результата использования субсидии, указанного в [пункте 13](#P15718) настоящего Порядка, либо нарушены обязательства по соблюдению уровня софинансирования расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, средства субсидии подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

Порядок расчета объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета в областной бюджет, в объеме субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном финансовом году, установлен в [Правилах](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172B11E67FA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C86C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области, установленных постановлением Правительства Новосибирской области от 03.03.2020 N 40-п.

VII. Основания и порядок применения

мер ответственности за нарушения условий соглашений

15. ГРБС и органы государственного финансового контроля Новосибирской области осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

16. Остаток бюджетных средств, не использованный получателями в текущем финансовом году, подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

17. Получатели несут ответственность за нецелевое использование субсидий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

18. Получатели несут ответственность за недостижение результата использования субсидии в соответствии с соглашением.

19. Получатель и ГРБС несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение N 11

к государственной программе

Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное

хозяйство Новосибирской области"

Порядок

предоставления и распределения субсидий местным бюджетам

на обеспечение комплексного развития сельских территорий

(развитие газификации) подпрограммы "Газификация"

государственной программы Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D80C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п.

Приложение N 12

к государственной программе

Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное

хозяйство Новосибирской области"

Порядок

предоставления и распределения субсидий местным бюджетам

на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции

объектов централизованных систем холодного водоснабжения

подпрограммы "Чистая вода" государственной программы

Новосибирской области "Жилищно-коммунальное

хозяйство Новосибирской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C81C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области  от 01.09.2020 N 364-п;  в ред. постановлений Правительства Новосибирской области  от 13.04.2021 [N 120-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F82C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 24.01.2022 [N 12-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8FC2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 29.03.2022 [N 126-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892883C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K),  от 19.07.2022 [N 329-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C83CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D80C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 24.05.2023 [N 222-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14201DE77BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C86C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) |  |

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения, включая разработку проектно-сметной документации, [подпрограммы](#P10151) "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" (далее - Порядок) регламентирует предоставление и расходование субсидий местным бюджетам сельских поселений, городских поселений, муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Новосибирской области (далее - местные бюджеты) из областного бюджета Новосибирской области (далее - областной бюджет) на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения [подпрограммы](#P10151) "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" (далее - субсидия), а также на реализацию новых инвестиционных проектов в сфере водоснабжения в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450B040EA817294EB32AA5F77A177B6929A8C9A5C9B3137AD3DC2187C1CBCFEFABF25307aFfCK) определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 N 1704.

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 [N 126-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892883C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 19.07.2022 [N 329-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C82C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D80C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

II. Целевое назначение субсидий

2. Целью предоставления субсидий является выполнение мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения, предусмотренных [подпрограммой](#P10151) "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области", а также выполнение мероприятий по водоснабжению в рамках реализации новых инвестиционных проектов.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892883C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 126-п)

Субсидия предоставляется на:

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D80C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

строительство, реконструкцию станций по водоподготовке (насосно-фильтровальные станции, станции обезжелезивания и деманганации, технологически связанные сети инженерно-технического обеспечения), включая строительный контроль, разработку проектно-сметной документации для таких станций и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D80C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

строительство, реконструкцию модульных установок по водоочистке (комплексных фильтров), в том числе без подачи воды в распределительную сеть, в качестве первоначального этапа обеспечения населения качественной питьевой водой из точки водоразбора водоочистки (водоподготовки), включая строительный контроль, разработку проектно-сметной документации для таких мероприятий и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D80C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

строительство водозаборных скважин, расчетный дебет которых должен соответствовать требуемому водопотреблению населением на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды, с учетом мероприятий по доведению качества воды до нормативных требований [СанПиН 2.1.3684-21](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450E0F01AC17294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBB8472F968278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK) "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (далее - СанПиН 2.1.3684-21), перспективы развития соответствующего населенного пункта, а также прогнозируемого риска выхода из строя существующих водозаборных скважин, выработавших свой производственный ресурс; тампонажные работы бездействующих скважин; устройство зон санитарной охраны, включая строительный контроль, разработку проектно-сметной документации для таких мероприятий и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D80C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

строительство резервуаров чистой воды и других сооружений-накопителей для обеспечения необходимого запаса воды, включая строительный контроль, разработку проектно-сметной документации для таких мероприятий и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D80CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

строительство объектов инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов за счет средств областного бюджета, высвобождаемых на условиях реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, включая строительный контроль;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D80CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

мероприятия по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8FC6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

строительство и реконструкция сетей (систем) водоснабжения в населенных пунктах, обеспеченных качественной питьевой водой, соответствующей гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, согласно требованиям [СанПиН 2.1.3684-21](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450E0F01AC17294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBB8472F968278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK), или объектов, включенных в Региональную [программу](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14221CE67BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C87CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) по повышению качества водоснабжения на территории Новосибирской области на период с 2019 по 2024 год, утвержденную постановлением Правительства Новосибирской области от 29.07.2019 N 287-п, а также в настоящую подпрограмму с целью выполнения мероприятий по доведению качества воды до нормативных требований СанПиН 2.1.3684-21, включая разработку проектно-сметной документации для таких мероприятий и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8FC7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее - ГРБС) в соответствии с законом об областном бюджете Новосибирской области на соответствующий финансовый год и плановый период на реализацию данного направления расходов.

III. Порядок распределения субсидий

с учетом предельных уровней софинансирования

4. Распределение субсидий между объектами строительства, реконструкции централизованных систем холодного водоснабжения осуществляется в рамках мероприятий [подпрограммы](#P10151) "Чистая вода" на очередной финансовый год исходя из объемов средств, выделенных на реализацию программных мероприятий из областного бюджета.

Порядок и сроки отбора и ранжирования объектов определены [приложением](#P10400) "Положение по ранжированию объектов водоснабжения и водоотведения для определения ежегодного перечня объектов водоснабжения и водоотведения" к подпрограмме "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области". Объекты водоснабжения новых инвестиционных проектов не ранжируются, а включаются в ежегодный перечень объектов водоснабжения и водоотведения на очередной год на основании соответствующего закона Новосибирской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892883C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 126-п)

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области при формировании перечня объектов, реализуемых в рамках [подпрограммы](#P10151) "Чистая вода", руководствуется утвержденным комиссией по отбору объектов водоснабжения и водоотведения для включения в подпрограмму "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" ранжированным перечнем объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Объем субсидий местным бюджетам в расчетном году на строительство и реконструкцию объектов централизованных систем холодного водоснабжения определяется как разница между стоимостью, обозначенной в представленной проектно-сметной документации на строительство объектов (или муниципальном контракте) в расчетном году, и размером софинансирования из местного бюджета с учетом нормативных сроков строительства (реконструкции) объектов.

Перечень объектов централизованных систем холодного водоснабжения в рамках подпрограммы с учетом объемов средств, выделенных на реализацию программных мероприятий из областного бюджета Новосибирской области, утверждается распоряжением Правительства Новосибирской области. Утвержденный Правительством Новосибирской области перечень объектов публикуется на официальном сайте ГРБС в сети "Интернет".

5. Критериями отбора муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Новосибирской области (далее - получатель) для предоставления субсидии является представление получателем ГРБС до 1 июля года, предшествующего плановому году предоставления субсидии, за исключением случая соответствия объекта строительства, реконструкции централизованных систем холодного водоснабжения Критерию приоритетности [подпункта 1](#P10415), [подпункта 1.1 пункта 2](#P10417) приложения "Положение по ранжированию объектов водоснабжения и водоотведения для определения ежегодного перечня объектов водоснабжения и водоотведения" к подпрограмме "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области":

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 19.07.2022 [N 329-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C82C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8FC4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

1) копии положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию объектов, по которым не предусматривается предоставление бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Новосибирской области субсидий за счет средств областного бюджета на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации (для случаев финансирования разработки проектно-сметной документации данные требования не предусматриваются);

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8FC4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

2) для объектов, ГРБС по которым является министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, копию согласованного технического задания на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию объектов водоснабжения, проектируемых с 2017 года (применяется для случаев финансирования разработки проектно-сметной документации):

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C82C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 19.07.2022 N 329-п)

с 01.01.2017 по 01.03.2020 согласованного с ГРБС;

с 02.03.2020 согласованного с Государственным казенным учреждением Новосибирской области "Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области".

Для проектов, разработанных до 01.01.2017, согласованное техническое задание не требуется;

3) с 01.01.2022 наличие в заявке на участие в мероприятиях [подпрограммы](#P10151) "Чистая вода" информации о земельном участке, на котором планируется реализация объекта водоснабжения (строительство, реконструкция) (назначение земельного участка, реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок) (если не требуется, в заявке указываются нормативные правовые основания).

(пп. 3 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8FC3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

6. При распределении субсидий между местными бюджетами объем субсидии не может превышать объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня софинансирования за счет средств областного бюджета, установленного распоряжением Правительства Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период для каждого муниципального образования.

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 [N 126-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892883C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8FC5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

7. Распределение субсидий местным бюджетам устанавливается законом Новосибирской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период.

IV. Порядок предоставления субсидий

8. Основанием для предоставления субсидии является [соглашение](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14221AE87DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E87C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) о предоставлении субсидии, заключаемое между ГРБС и получателем, в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области от 09.01.2020 N 1-НПА "Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Новосибирской области бюджету муниципального образования Новосибирской области" (далее - соглашение). Соглашение заключается не позднее 30 календарных дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области до ГРБС.

Соглашение должно содержать в себе положения, указанные в [пункте 8](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172B11E67FA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C83C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области, установленных постановлением Правительства Новосибирской области от 03.03.2020 N 40-п, а также условие о согласовании проекта муниципального контракта в части сроков выполнения работ по строительству, реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения с ГКУ "Проектная дирекция МЖКХиЭ НСО".

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C82C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 19.07.2022 N 329-п)

При предоставлении субсидии местному бюджету на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, относящихся к вопросам местного значения городских и сельских поселений Новосибирской области (далее - поселения), в целях последующего предоставления субсидий в бюджеты поселений за счет средств указанных субсидий, в соглашении о предоставлении субсидии в бюджет муниципального района устанавливаются предельные уровни софинансирования для консолидированного бюджета муниципального района, которые не могут превышать предельные уровни софинансирования для бюджета муниципального района.

9. Условия предоставления субсидии:

1) наличие правовых актов получателей, утверждающих порядок использования средств местного бюджета, требования о принятии которых установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения (в случае если указанные расходные обязательства софинансируются за счет средств субсидий и предусматривают предоставление из местных бюджетов межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам);

2) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14201DE77BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C86C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.05.2023 N 222-п;

3) заключение на срок, соответствующий сроку распределения субсидий между местными бюджетами, соглашений о предоставлении субсидий, предусматривающих обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанными соглашениями обязательств, в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области;

4) представление получателями ГРБС следующих документов в сроки, установленные в соглашении о предоставлении субсидии:

а) заявок на предоставление субсидии;

б) копий муниципальных контрактов (договоров), заключенных в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450F0504A713294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", направленных на достижение цели, установленной [пунктом 2](#P15788) настоящего Порядка;

в) копий положительных заключений организаций, уполномоченных на проведение государственной экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации (для случаев финансирования разработки проектно-сметной документации данные требования не предусматриваются);

г) копий документов, подтверждающих выполнение условий долевого софинансирования расходов за счет средств местного бюджета (софинансирование из местного бюджета может быть направлено в том числе на разработку, корректировку проектно-сметной документации и прохождение ее экспертизы);

д) копий документов, подтверждающих наличие выполненных работ (унифицированных [форм N КС-3](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A43080506AC197444BB73A9F57D18247E2EE1C5A7CBBA422F9CDD7DC393D8CFE0ABF05B1BFD629Aa5f4K) "Справка о стоимости выполненных работ и затрат", [N КС-2](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A43080506AC197444BB73A9F57D18247E2EE1C5A7CBB941239CDD7DC393D8CFE0ABF05B1BFD629Aa5f4K) "Акт о приемке выполненных работ", утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 N 100, актов приема-передачи, актов выполненных работ, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных, унифицированной [формы N ТОРГ-12](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A430D0E0EA9197444BB73A9F57D18247E2EE1C5A7CABE402B9CDD7DC393D8CFE0ABF05B1BFD629Aa5f4K) "Товарная накладная", утвержденной [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A430F0104AD197444BB73A9F57D18246C2EB9C9A7CCA64723898B2C85aCf5K) Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 25.12.1998 N 132), или копии распорядительных документов заказчика, обосновывающих необходимость авансирования поставщиков, подрядчиков, исполнителей по контрактам и гражданско-правовым договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 [N 126-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892883C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 19.07.2022 [N 329-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C82C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

5) централизация закупок товаров, работ, услуг, включенных в [перечень](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172B10EA7FA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D82C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) товаров, работ, услуг согласно приложению N 1 к постановлению Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 N 597-п "О наделении полномочиями государственного казенного учреждения Новосибирской области "Управление контрактной системы", с начальной (максимальной) ценой контракта, превышающей 1 млн рублей, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидий;

6) централизация закупок товаров, работ, услуг с начальной (максимальной) ценой контракта, превышающей 500000,0 рубля (кроме муниципального образования города Новосибирска), финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, главным распорядителем бюджетных средств по которым является министерство строительства Новосибирской области в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172318EC7DA3A025477D3C69E8CFF39AFC1226978E3287CECBCDE7B7aFf3K) Правительства Новосибирской области от 19.01.2015 N 12-п "О наделении полномочиями министерства строительства Новосибирской области";

7) отсутствие в местном бюджете неиспользованного остатка субсидии, предоставленной ранее на аналогичные цели, в объеме более 5% от общего объема субсидии, запланированной к предоставлению в соответствующем финансовом году;

8) включение в соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за счет средств субсидий, условия об отсутствии у получателей субсидий просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием (за исключением случаев, установленных местной администрацией муниципального образования);

(пп. 8 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8FC1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

9) сокращение объема субсидии, в случае, если объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, установлен в местном бюджете ниже уровней, предусмотренных настоящим Порядком, пропорционально снижению соответствующего уровня финансирования исполнения расходных обязательств муниципального образования за счет средств местного бюджета.

(пп. 9 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8FCFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

10. ГРБС рассматривает представленную заявку на предоставление субсидии и принимает решение о предоставлении субсидии либо решение об отказе в предоставлении субсидии в течение 2 рабочих дней со дня ее представления.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8FC2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

Основанием для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) непредставление (представление не в полном объеме либо с нарушением сроков) документов, указанных в [подпункте 4 пункта 9](#P15842) настоящего Порядка;

2) неисполнение условий предоставления субсидий, предусмотренных [подпунктами 1](#P15839), [2](#P15840), [3](#P15841), [5](#P15849), [6](#P15850), [7 пункта 9](#P15851) настоящего Порядка.

11. В случае нарушения получателем условий предоставления субсидий, установленных [пунктом 9](#P15838) настоящего Порядка, ГРБС в течение одного рабочего дня со дня выявления нарушения направляет получателю уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований для отказа.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8FC3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

12. Перечисление субсидий из областного бюджета местному бюджету осуществляется в сроки, установленные в соглашении, на основании заявок муниципальных образований, направляемых по форме, установленной в соглашении.

Предоставление администрацией муниципального образования заявки, указанной в [абзаце первом](#P15863) настоящего пункта, осуществляется при условии наличия неиспользованного остатка субсидий, предоставленных ранее на аналогичные цели, в объеме, не превышающем 5% от общего объема субсидий, запланированных к предоставлению в соответствующем финансовом году, или его отсутствия.

(п. 12 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892883CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 126-п)

13. Условия расходования субсидии:

1) осуществление расходов производится с лицевых счетов получателей или с лицевых счетов муниципальных казенных учреждений, уполномоченных органами местного самоуправления, на основании муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством, актов выполненных работ, счетов-фактур с учетом авансовых платежей в размере, определенном действующим законодательством;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C82CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 19.07.2022 N 329-п)

2) получатели вправе передавать субсидии и иные межбюджетные трансферты в бюджеты поселений, расположенных в границах соответствующих муниципальных районов, на цель, определенную [пунктом 2](#P15788) настоящего Порядка.

V. Результаты использования субсидий

14. Результатом использования субсидии является количество объектов систем водоснабжения, построенных и реконструируемых в отчетном году, по которым имеются акты выполненных работ. Для случаев разработки проектно-сметной документации, выполнения изыскательских работ, проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий проектно-сметной документации (сметных расчетов) - наличие положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Значение показателя результата, указанного в настоящем пункте, устанавливается в соглашении.

VI. Порядок оценки эффективности использования субсидий

15. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется ГРБС на основе отчета о достижении показателя результата использования субсидии, представляемого получателем в сроки, установленные в соглашении.

Критерием оценки эффективности использования субсидии является достижение показателя результата использования субсидии, установленного в [пункте 14](#P15873) настоящего Порядка.

В течение 30 календарных дней с момента представления получателем отчета о достижении показателя результата использования субсидии ГРБС готовит информацию о достижении (недостижении) получателем результата, указанного в [пункте 14](#P15873) настоящего Порядка.

В случае если в отчетном финансовом году получателем не достигнуто установленное соглашением значение показателя результата использования субсидии, указанного в [пункте 14](#P15873) настоящего Порядка, либо нарушены обязательства по соблюдению уровня софинансирования расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, средства субсидии подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

Порядок расчета объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета в областной бюджет, в объеме субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном финансовом году, установлен в [Правилах](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172B11E67FA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C86C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области, установленных постановлением Правительства Новосибирской области от 03.03.2020 N 40-п.

VII. Основания и порядок применения

мер ответственности за нарушения условий соглашений

16. ГРБС и органы государственного финансового контроля Новосибирской области осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

17. Остаток бюджетных средств, не использованный получателями в текущем финансовом году, подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

18. Получатели несут ответственность за нецелевое использование субсидий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

19. Получатели несут ответственность за недостижение результата использования субсидии в соответствии с соглашением.

20. Получатель и ГРБС несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение N 13

к государственной программе

Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное

хозяйство Новосибирской области"

Порядок

предоставления и распределения субсидий местным бюджетам

на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов

питьевого водоснабжения подпрограммы "Чистая вода"

государственной программы Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C81C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области  от 01.09.2020 N 364-п;  в ред. постановлений Правительства Новосибирской области  от 24.01.2022 [N 12-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8EC6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 29.03.2022 [N 126-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892882C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 19.07.2022 [N 329-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C82CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K),  от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8FC0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 24.05.2023 [N 222-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14201DE77BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C86C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) |  |

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках [подпрограммы](#P10151) "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" (далее - Порядок) регламентирует предоставление и расходование субсидий местным бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Новосибирской области (далее - местные бюджеты) из областного бюджета Новосибирской области (далее - областной бюджет) на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения [подпрограммы](#P10151) "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" (далее - субсидия).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8FC1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

II. Целевое назначение субсидий

2. Целью предоставления субсидии является строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения.

3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее - ГРБС) в соответствии с законом об областном бюджете Новосибирской области на соответствующий финансовый год и плановый период на реализацию данного направления расходов.

III. Порядок распределения субсидий

с учетом предельных уровней софинансирования

4. Распределение субсидий осуществляется между объектами по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в рамках мероприятий [подпрограммы](#P10151) "Чистая вода", направленных на достижение показателей, предусмотренных паспортом регионального проекта "Чистая вода" на очередной финансовый год исходя из объемов средств, выделенных на реализацию указанной подпрограммы из областного и федерального бюджетов.

ГРБС при формировании перечня объектов руководствуется рейтингом по показателю бюджетной эффективности, приведенному в [таблице N 1 раздела IV](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14221CE67BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A978A2480C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) "Характеристика мероприятий Программы" Региональной программы по повышению качества водоснабжения на территории Новосибирской области на период с 2019 по 2024 год, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 29.07.2019 N 287-п (далее - региональная программа).

При распределении субсидий между местными бюджетами объем субсидии не может превышать объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня софинансирования.

Размер субсидии, предоставляемой местному бюджету на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, рассчитывается по формуле:

Сi = С x (100 - 0,4) / 100, где:

Сi - объем субсидии из федерального и областного бюджетов, предусмотренной i-му муниципальному району и (или) муниципальному округу и (или) городскому округу, тыс. рублей.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8FCFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

0,4 - процент софинансирования из местного бюджета i-го муниципального района и (или) муниципального округа и (или) городского округа от стоимости строительства объекта по проектно-сметной документации (или муниципальному контракту);

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8EC6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

С - стоимость строительства объекта по проектно-сметной документации (или муниципальному контракту), тыс. рублей.

Размер субсидии, предоставляемой местному бюджету из федерального бюджета, рассчитывается по формуле:

Сiфб = Сi x 96 / 100, где:

Сiфб - размер субсидии из федерального бюджета, предусмотренной i-му муниципальному району и (или) муниципальному округу и (или) городскому округу, тыс. рублей;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8FCFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

96 - процент софинансирования из федерального бюджета от размера субсидии из федерального и областного бюджетов, предусмотренной i-му муниципальному району и (или) муниципальному округу и (или) городскому округу;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8FCFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

Сi - сумма субсидии из федерального и областного бюджетов, предусмотренной i-му муниципальному району и (или) муниципальному округу и (или) городскому округу, тыс. рублей.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8FCFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

Размер субсидии, предоставляемой местному бюджету из областного бюджета, рассчитывается по формуле:

Сiоб = Сi x 4 / 100, где:

Сiоб - размер субсидии из областного бюджета, предусмотренной i-му муниципальному району и (или) муниципальному округу и (или) городскому округу, тыс. рублей;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8FCFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

4 - процент софинансирования из областного бюджета от размера субсидии из федерального и областного бюджетов, предусмотренной i-му муниципальному району и (или) муниципальному округу и (или) городскому округу;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8FCFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

Сi - сумма субсидии из федерального и областного бюджетов, предусмотренной i-му муниципальному району и (или) муниципальному округу и (или) городскому округу, тыс. рублей.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8FCFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

5. Критериями отбора муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Новосибирской области (далее - получатель) для предоставления субсидии является наличие до 1 октября года, предшествующего плановому году предоставления субсидии:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8EC7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

1) положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки этой проектной документации (в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным);

2) документов об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации подготовка проектной документации является обязательной);

3) положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

4) правоустанавливающих документов на земельный(ые) участок(ки);

5) объекта в Региональной [программе](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14221CE67BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C87CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) по повышению качества водоснабжения на территории Новосибирской области на период с 2019 по 2024 год, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 29.07.2019 N 287-п.

6. Распределение субсидий местным бюджетам устанавливается законом Новосибирской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период.

IV. Порядок предоставления субсидий

7. Основанием для предоставления субсидии является соглашение о предоставлении субсидии, заключаемое между ГРБС и получателем, в системе "Электронный бюджет" в соответствии с [абзацем л(1) пункта 10](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450A0504A613294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CEBF4C7FC6CD798AC6D2D1E7BDEE5105FDa6f1K) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее - соглашение). Соглашение заключается не позднее 30 календарных дней со дня вступления в силу соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета областному бюджету.

Соглашение должно содержать условие о согласовании проекта муниципального контракта в части сроков выполнения работ по строительству, реконструкции объектов централизованных систем водоотведения с ГКУ "Проектная дирекция МЖКХиЭ НСО".

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C81C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 19.07.2022 N 329-п)

8. Условия предоставления субсидии:

1) наличие правовых актов получателей, утверждающих порядок использования средств местного бюджета, требования о принятии которых установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения (в случае если указанные расходные обязательства софинансируются за счет средств субсидий и предусматривают предоставление из местных бюджетов межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений Новосибирской области (далее - поселения), субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам);

2) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14201DE77BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C86C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.05.2023 N 222-п;

3) заключение на срок, соответствующий сроку распределения субсидий между местными бюджетами, соглашений о предоставлении субсидий, предусматривающих обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанными соглашениями обязательств;

4) представление получателями ГРБС следующих документов в сроки, установленные в соглашении о предоставлении субсидии:

а) титульных списков вновь начинаемых и переходящих объектов капитального строительства, утвержденных заказчиком;

б) документа, содержащего результаты оценки эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения;

в) [паспорта](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A420D0105AD12294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBB8472A958278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK) инвестиционного проекта по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 02.04.2014 N 199 "Об утверждении формы паспорта инвестиционного проекта, представляемого для проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, и внесении изменений в отдельные акты Минэкономразвития России";

г) заявок на предоставление субсидии;

д) копий муниципальных контрактов (договоров), заключенных в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450F0504A713294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", направленных на достижение цели, установленной [пунктом 2](#P15923) настоящего Порядка;

е) копий документов, подтверждающих выполнение условий долевого софинансирования расходов за счет средств местного бюджета;

ж) копий документов, подтверждающих наличие выполненных работ (унифицированных [форм N КС-3](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A43080506AC197444BB73A9F57D18247E2EE1C5A7CBBA422F9CDD7DC393D8CFE0ABF05B1BFD629Aa5f4K) "Справка о стоимости выполненных работ и затрат", [N КС-2](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A43080506AC197444BB73A9F57D18247E2EE1C5A7CBB941239CDD7DC393D8CFE0ABF05B1BFD629Aa5f4K) "Акт о приемке выполненных работ", утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 N 100, актов приема-передачи, актов выполненных работ, актов приемки услуг, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных, унифицированной [формы N ТОРГ-12](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A430D0E0EA9197444BB73A9F57D18247E2EE1C5A7CABE402B9CDD7DC393D8CFE0ABF05B1BFD629Aa5f4K) "Товарная накладная", утвержденной [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A430F0104AD197444BB73A9F57D18246C2EB9C9A7CCA64723898B2C85aCf5K) Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 25.12.1998 N 132) и (или) наличие в муниципальных контрактах (договорах) условий по авансированию поставщиков, подрядчиков, исполнителей на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях приобретения материалов, комплектующих изделий и оборудования;

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 [N 12-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8EC4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 29.03.2022 [N 126-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892882C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

5) централизация закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидий в соответствии с [пунктом 1](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172B10EA7FA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D87C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) постановления Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 N 597-п "О наделении полномочиями государственного казенного учреждения Новосибирской области "Управление контрактной системы", с начальной (максимальной) ценой контракта, превышающей 1 млн рублей;

6) отсутствие в местном бюджете неиспользованного остатка субсидии, предоставленной ранее на аналогичные цели, в объеме более 5% от общего объема субсидии, запланированной к предоставлению в соответствующем финансовом году;

7) включение в соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за счет средств субсидий, условия об отсутствии у получателей субсидий просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием (за исключением случаев, установленных местной администрацией муниципального образования);

(пп. 7 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8EC5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

8) сокращение объема субсидии, в случае, если объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, установлен в местном бюджете ниже уровней, предусмотренных настоящим Порядком, пропорционально снижению соответствующего уровня финансирования исполнения расходных обязательств муниципального образования за счет средств местного бюджета.

(пп. 8 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8EC3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

9. ГРБС рассматривает представленную заявку на предоставление субсидии и принимает решение о предоставлении субсидии либо решение об отказе в предоставлении субсидии в течение 2 рабочих дней со дня ее представления.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8EC4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

Основанием для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) непредставление (представление не в полном объеме либо с нарушением сроков) документов, указанных в [подпункте 4 пункта 8](#P15979) настоящего Порядка;

2) неисполнение условий предоставления субсидий, предусмотренных [подпунктами 1](#P15976), [2](#P15977), [3](#P15978), [5](#P15988), [6 пункта 8](#P15989) настоящего Порядка.

10. В случае нарушения получателем условий предоставления субсидий, установленных [пунктом 8](#P15975) настоящего Порядка, ГРБС в течение одного рабочего дня со дня выявления нарушения направляет получателю уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований для отказа.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8EC5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

11. Перечисление субсидий из областного бюджета местному бюджету осуществляется в сроки, установленные в соглашении, на основании заявок муниципальных образований, направляемых по форме, установленной в соглашении.

Предоставление администрацией муниципального образования заявки, указанной в [абзаце первом](#P16001) настоящего пункта, осуществляется при условии наличия неиспользованного остатка субсидий, предоставленных ранее на аналогичные цели, в объеме, не превышающем 5% от общего объема субсидий, запланированных к предоставлению в соответствующем финансовом году, или его отсутствия.

(п. 11 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892882C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 126-п)

12. Условия расходования субсидии:

1) осуществление расходов производится с лицевых счетов получателей или с лицевых счетов муниципальных казенных учреждений, уполномоченных органами местного самоуправления, на основании муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством, актов выполненных работ, счетов-фактур, с учетом авансовых платежей в размере, определенном действующим законодательством;

2) получатели вправе передавать субсидии и иные межбюджетные трансферты в бюджеты поселений, расположенных в границах соответствующих муниципальных районов, на цель, определенную [пунктом 2](#P15923) настоящего Порядка.

V. Результаты использования субсидий

13. Результатом использования субсидии является количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения в Новосибирской области, предусмотренных региональной программой.

Значение показателя результата, указанного в настоящем пункте, устанавливается в соглашении.

VI. Порядок оценки эффективности использования субсидий

14. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется ГРБС на основе отчета о достижении показателя результата использования субсидии, представляемого получателем в сроки, установленные в соглашении.

Критерием оценки эффективности использования субсидии является достижение показателя результата использования субсидии, установленного в [пункте 13](#P16010) настоящего Порядка.

В течение 30 календарных дней с момента представления получателем отчета о достижении показателя результата использования субсидии ГРБС готовит информацию о достижении (недостижении) получателем результата, указанного в [пункте 13](#P16010) настоящего Порядка.

В случае если в отчетном финансовом году получателем не достигнуто установленное соглашением значение показателя результата использования субсидии, указанного в [пункте 13](#P16010) настоящего Порядка, средства субсидии подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450A0504A613294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBB8472A958278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK) формирования, предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".

VII. Основания и порядок применения

мер ответственности за нарушения условий соглашений

15. ГРБС и органы государственного финансового контроля Новосибирской области осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

16. Остаток бюджетных средств, не использованный получателями в текущем финансовом году, подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

17. Получатели несут ответственность за нецелевое использование субсидий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

18. Получатели несут ответственность за недостижение результата использования субсидии в соответствии с соглашением.

19. Получатель и ГРБС несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение N 14

к государственной программе

Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное

хозяйство Новосибирской области"

Порядок

предоставления и распределения субсидий на реализацию

мероприятий по строительству и реконструкции объектов

централизованных систем водоотведения подпрограммы "Чистая

вода" государственной программы Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C81CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области  от 01.09.2020 N 364-п;  в ред. постановлений Правительства Новосибирской области  от 13.04.2021 [N 120-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F82C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 24.01.2022 [N 12-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8EC0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 29.03.2022 [N 126-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892882C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K),  от 19.07.2022 [N 329-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C81C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8EC2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 24.05.2023 [N 222-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14201DE77BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C86CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) |  |

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения, включая разработку проектно-сметной документации, [подпрограммы](#P10151) "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" (далее - Порядок) регламентирует предоставление и расходование субсидий местным бюджетам сельских поселений, городских поселений, муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Новосибирской области (далее - местные бюджеты) из областного бюджета Новосибирской области (далее - областной бюджет) на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения [подпрограммы](#P10151) "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" (далее - субсидия), а также на реализацию новых инвестиционных проектов в сфере водоотведения в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450B040EA817294EB32AA5F77A177B6929A8C9A5C9B3137AD3DC2187C1CBCFEFABF25307aFfCK) определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 N 1704.

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 [N 126-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892882C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 19.07.2022 [N 329-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C81C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8EC3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

II. Целевое назначение субсидий

2. Целью предоставления субсидии является выполнение мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения, предусмотренных [подпрограммой](#P10151) "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области", а также выполнение мероприятий по водоотведению в рамках реализации новых инвестиционных проектов.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892882CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 126-п)

Субсидия предоставляется на:

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8EC0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

строительство канализационных очистных сооружений, включая строительный контроль, разработку проектно-сметной документации для таких станций и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации (в том числе канализационных насосных станций, сооружений механической и биологической очистки, сооружений по обработке и обезвоживанию осадка, технологически связанных сетей инженерно-технического обеспечения);

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8ECEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

строительство объектов инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов за счет средств областного бюджета, высвобождаемых на условиях реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, включая строительный контроль;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8ECFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

реконструкция канализационных очистных сооружений, включая строительный контроль, разработку проектно-сметной документации для таких сооружений и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации (в том числе канализационных насосных станций, сооружений механической и биологической очистки, сооружений по обработке и обезвоживанию осадка, технологически связанных сетей инженерно-технического обеспечения);

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E87C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

строительство и реконструкция сетей (систем) водоотведения, включая строительный контроль, разработку проектно-сметной документации для таких мероприятий и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E87C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее - ГРБС) в соответствии с законом об областном бюджете Новосибирской области на соответствующий финансовый год и плановый период на реализацию данного направления расходов.

III. Порядок распределения субсидий

с учетом предельных уровней софинансирования

4. Распределение субсидий между объектами строительства, реконструкции централизованных систем водоотведения осуществляется в рамках мероприятий [подпрограммы](#P10151) "Чистая вода" на очередной финансовый год исходя из объемов средств, выделенных на реализацию программных мероприятий из областного бюджета.

Объем субсидий местным бюджетам в расчетном году на строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения определяется как разница между стоимостью, обозначенной в представленной проектно-сметной документации на строительство объектов (или муниципальном контракте) в расчетном году, и размером софинансирования из местного бюджета с учетом нормативных сроков строительства (реконструкции) объектов.

Перечень объектов по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения в рамках подпрограммы с учетом объемов средств, выделенных на реализацию программных мероприятий из областного бюджета Новосибирской области, утверждается распоряжением Правительства Новосибирской области. Утвержденный Правительством Новосибирской области перечень объектов публикуется на официальном сайте ГРБС в сети "Интернет".

5. Критериями отбора муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Новосибирской области (далее - получатель) для предоставления субсидии является представление получателем ГРБС до 1 июля года, предшествующего плановому году предоставления субсидии, за исключением случая соответствия объекта строительства, реконструкции централизованных систем водоотведения Критерию приоритетности [подпункта 1](#P10415), [подпункта 1.1 пункта 2](#P10417) приложения "Положение по ранжированию объектов водоснабжения и водоотведения для определения ежегодного перечня объектов водоснабжения и водоотведения" к подпрограмме "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области":

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 19.07.2022 [N 329-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C81C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E87C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

1) положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию объектов, по которым не предусматривается предоставление бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Новосибирской области субсидий за счет средств областного бюджета на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации (для случаев финансирования разработки проектно-сметной документации данные требования не предусматриваются);

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E87C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

2) для объектов, ГРБС по которым является министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, копию согласованного технического задания на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию объектов водоотведения, проектируемых с 2017 года (применяется для случаев финансирования разработки проектно-сметной документации):

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C81C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 19.07.2022 N 329-п)

с 01.01.2017 по 01.03.2020 согласованного с ГРБС;

с 02.03.2020 согласованного с Государственным казенным учреждением Новосибирской области "Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области".

Для проектов, разработанных до 01.01.2017, согласованное техническое задание не требуется;

3) с 01.01.2022 наличие в заявке на участие в мероприятиях [подпрограммы](#P10151) "Чистая вода" информации о земельном участке, на котором планируется реализация объекта водоотведения (строительство, реконструкция) (назначение земельного участка, реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок) (если не требуется, в заявке указываются нормативно-правовые основания).

(пп. 3 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8EC1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

6. Порядок и сроки отбора объектов определены [приложением](#P10400) "Положение по ранжированию объектов водоснабжения и водоотведения для определения ежегодного перечня объектов водоснабжения и водоотведения" к подпрограмме "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области".

Объекты водоотведения новых инвестиционных проектов не ранжируются, а включаются в ежегодный перечень объектов водоснабжения и водоотведения на очередной год на основании соответствующего закона Новосибирской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892882CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 126-п)

7. При распределении субсидий между местными бюджетами объем субсидии не может превышать объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня софинансирования за счет средств областного бюджета, установленного распоряжением Правительства Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период для каждого муниципального образования.

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 [N 126-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892881C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E87C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

8. Распределение субсидий местным бюджетам устанавливается законом Новосибирской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период.

IV. Порядок предоставления субсидий

9. Основанием для предоставления субсидии является [соглашение](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14221AE87DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E87C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) о предоставлении субсидии, заключаемое между ГРБС и получателем, в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области от 09.01.2020 N 1-НПА "Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Новосибирской области бюджету муниципального образования Новосибирской области" (далее - соглашение). Соглашение заключается не позднее 30 календарных дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области до ГРБС.

Соглашение должно содержать в себе положения, указанные в [пункте 8](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172B11E67FA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C83C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области, установленных постановлением Правительства Новосибирской области от 03.03.2020 N 40-п, а также условие о согласовании проекта муниципального контракта в части сроков выполнения работ по строительству, реконструкции объектов централизованных систем водоотведения с ГКУ "Проектная дирекция МЖКХиЭ НСО".

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C81CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 19.07.2022 N 329-п)

При предоставлении субсидии местному бюджету на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, относящихся к вопросам местного значения поселений, в целях последующего предоставления субсидий в бюджеты поселений за счет средств указанных субсидий, в соглашениях о предоставлении субсидий в бюджет муниципального района устанавливаются предельные уровни софинансирования для консолидированного бюджета муниципального района, которые не могут превышать предельные уровни софинансирования для бюджета муниципального района.

10. Условия предоставления субсидии:

1) наличие правовых актов получателей, утверждающих порядок использования средств местного бюджета, требования о принятии которых установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения (в случае если указанные расходные обязательства софинансируются за счет средств субсидий и предусматривают предоставление из местных бюджетов межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений Новосибирской области (далее - поселения), субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам);

2) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14201DE77BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C86CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.05.2023 N 222-п;

3) заключение на срок, соответствующий сроку распределения субсидий между местными бюджетами, соглашений о предоставлении субсидий, предусматривающих обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанными соглашениями обязательств, в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области;

4) представление получателями ГРБС следующих документов в сроки, установленные в соглашении о предоставлении субсидии:

а) заявок на предоставление субсидии;

б) копий муниципальных контрактов (договоров), заключенных в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450F0504A713294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", направленных на реализацию цели, установленной [пунктом 2](#P16059) настоящего Порядка;

в) копий положительных заключений организаций, уполномоченных на проведение государственной экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации (для случаев финансирования разработки проектно-сметной документации данные требования не предусматриваются);

г) копий документов, подтверждающих выполнение условий долевого софинансирования расходов за счет средств местного бюджета (софинансирование из местного бюджета может быть направлено в том числе на разработку, корректировку проектно-сметной документации и прохождение ее экспертизы);

д) копий документов, подтверждающих наличие выполненных работ (унифицированных [форм N КС-3](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A43080506AC197444BB73A9F57D18247E2EE1C5A7CBBA422F9CDD7DC393D8CFE0ABF05B1BFD629Aa5f4K) "Справка о стоимости выполненных работ и затрат", [N КС-2](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A43080506AC197444BB73A9F57D18247E2EE1C5A7CBB941239CDD7DC393D8CFE0ABF05B1BFD629Aa5f4K) "Акт о приемке выполненных работ", утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 N 100, актов приема-передачи, актов выполненных работ, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных, унифицированной [формы N ТОРГ-12](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A430D0E0EA9197444BB73A9F57D18247E2EE1C5A7CABE402B9CDD7DC393D8CFE0ABF05B1BFD629Aa5f4K) "Товарная накладная", утвержденной [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A430F0104AD197444BB73A9F57D18246C2EB9C9A7CCA64723898B2C85aCf5K) Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 25.12.1998 N 132), или копии распорядительных документов заказчика, обосновывающих необходимость авансирования поставщиков, подрядчиков, исполнителей по контрактам и гражданско-правовым договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 [N 126-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892881C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 19.07.2022 [N 329-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C80C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

5) централизация закупок товаров, работ, услуг, включенных в [перечень](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172B10EA7FA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D82C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) товаров, работ, услуг согласно приложению N 1 к постановлению Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 N 597-п "О наделении полномочиями государственного казенного учреждения Новосибирской области "Управление контрактной системы", с начальной (максимальной) ценой контракта, превышающей 1 млн рублей, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидий;

6) отсутствие в местном бюджете неиспользованного остатка субсидии, предоставленной ранее на аналогичные цели, в объеме более 5% от общего объема субсидии, запланированной к предоставлению в соответствующем финансовом году;

7) включение в соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за счет средств субсидий, условия об отсутствии у получателей субсидий просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием (за исключением случаев, установленных местной администрацией муниципального образования);

(пп. 7 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8ECFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

8) сокращение объема субсидии, в случае, если объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, установлен в местном бюджете ниже уровней, предусмотренных настоящим Порядком, пропорционально снижению соответствующего уровня финансирования исполнения расходных обязательств муниципального образования за счет средств местного бюджета.

(пп. 8 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F87C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

11. ГРБС рассматривает представленную заявку на предоставление субсидии и принимает решение о предоставлении субсидии либо решение об отказе в предоставлении субсидии в течение 2 рабочих дней со дня ее представления.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E87C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

Основанием для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) непредставление (представление не в полном объеме либо с нарушением сроков) документов, указанных в [подпункте 4 пункта 10](#P16107) настоящего Порядка;

2) неисполнение условий предоставления субсидий, предусмотренных [подпунктами 1](#P16104), [2](#P16105), [3](#P16106), [5](#P16114), [6 пункта 10](#P16115) настоящего Порядка.

12. Перечисление субсидий из областного бюджета местному бюджету осуществляется в сроки, установленные в соглашении, на основании заявок муниципальных образований, направляемых по форме, установленной в соглашении.

Предоставление администрацией муниципального образования заявки, указанной в [абзаце первом](#P16125) настоящего пункта, осуществляется при условии наличия неиспользованного остатка субсидий, предоставленных ранее на аналогичные цели, в объеме, не превышающем 5% от общего объема субсидий, запланированных к предоставлению в соответствующем финансовом году, или его отсутствия.

(п. 12 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892881C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 126-п)

13. В случае нарушения получателем условий предоставления субсидий, установленных [пунктом 10](#P16103) настоящего Порядка, ГРБС в течение одного рабочего дня со дня выявления нарушения направляет получателю уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований для отказа.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E87C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

14. Условия расходования субсидии:

1) осуществление расходов производится с лицевых счетов получателей или с лицевых счетов муниципальных казенных учреждений, уполномоченных органами местного самоуправления, на основании муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством, актов выполненных работ, счетов-фактур с учетом авансовых платежей в размере, определенном действующим законодательством;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C80C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 19.07.2022 N 329-п)

2) получатели вправе передавать субсидии и иные межбюджетные трансферты в бюджеты поселений, расположенных в границах соответствующих муниципальных районов, на цель, определенную [пунктом 2](#P16059) настоящего Порядка.

V. Результаты использования субсидий

15. Результатом использования субсидии является количество объектов систем водоотведения, построенных и реконструируемых в отчетном году, по которым имеются акты выполненных работ. Для случаев разработки проектно-сметной документации, выполнения изыскательских работ, проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий проектно-сметной документации (сметных расчетов) - наличие положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Значение показателя результата, указанного в настоящем пункте, устанавливается в соглашении.

VI. Порядок оценки эффективности использования субсидий

16. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется ГРБС на основе отчета о достижении показателя результата использования субсидии, представляемого получателем в сроки, установленные в соглашении.

Критерием оценки эффективности использования субсидии является достижение показателя результата использования субсидии, установленного в [пункте 15](#P16137) настоящего Порядка.

В течение 30 календарных дней с момента представления получателем отчета о достижении показателя результата использования субсидии ГРБС готовит информацию о достижении (недостижении) получателем субсидии результата, указанного в [пункте 15](#P16137) настоящего Порядка.

В случае если в отчетном финансовом году получателем не достигнуто установленное соглашением значение показателя результата использования субсидии, указанного в [пункте 15](#P16137) настоящего Порядка, либо нарушены обязательства по соблюдению уровня софинансирования расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, средства субсидии подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

Порядок расчета объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета в областной бюджет, в объеме субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном финансовом году, установлен в [Правилах](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172B11E67FA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C86C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области, установленных постановлением Правительства Новосибирской области от 03.03.2020 N 40-п.

VII. Основания и порядок применения мер

ответственности за нарушения условий соглашений

17. ГРБС и органы государственного финансового контроля Новосибирской области осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

18. Остаток бюджетных средств, не использованный получателями в текущем финансовом году, подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

19. Получатели несут ответственность за нецелевое использование субсидий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

20. Получатели несут ответственность за недостижение результата использования субсидии в соответствии с соглашением.

21. Получатель и ГРБС несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение N 15

к государственной программе

Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное

хозяйство Новосибирской области"

Порядок

предоставления и распределения субсидий местным бюджетам

на реализацию мероприятий по подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области

к работе в осенне-зимний период в рамках подпрограммы

"Безопасность жилищно-коммунального хозяйства"

государственной программы Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F82CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 13.04.2021 N 120-п.

Приложение N 16

к государственной программе

Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное

хозяйство Новосибирской области"

Порядок

предоставления и распределения субсидий местным бюджетам

на реализацию мероприятий по снабжению населения топливом

подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства"

государственной программы Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C80C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области  от 01.09.2020 N 364-п;  в ред. постановлений Правительства Новосибирской области  от 13.04.2021 [N 120-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F81C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 19.10.2021 [N 420-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162111EB7AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C86C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 24.01.2022 [N 12-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F87C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K),  от 29.03.2022 [N 126-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892881C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E87C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 24.05.2023 [N 222-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14201DE77BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C86CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) |  |

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по снабжению населения топливом [подпрограммы](#P10552) "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" (далее - Порядок) регламентирует предоставление и расходование субсидий местным бюджетам муниципальных районов Новосибирской области (далее - местные бюджеты) из областного бюджета Новосибирской области (далее - областной бюджет) на компенсацию расходов топливоснабжающих организаций в части снабжения населения топливом по розничным предельным максимальным ценам.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E87CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

II. Целевое назначение субсидий

2. Целью предоставления субсидий местным бюджетам является оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области в части снабжения населения топливом по розничным предельным максимальным ценам.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам на реализацию мероприятий в части снабжения населения топливом по розничным предельным максимальным ценам в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее - ГРБС) на соответствующий финансовый год и плановый период на реализацию данного направления расходов.

III. Порядок распределения субсидий

с учетом предельных уровней софинансирования

4. Приказом областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, осуществляющего исполнительно-распорядительную деятельность и нормативное правовое регулирование в сфере государственного регулирования цен (тарифов) и ценообразования, установлены розничные предельные максимальные цены на уголь, реализуемый гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье. Розничные предельные максимальные цены на уголь не включают расходы на доставку угля населению автомобильным транспортом от железнодорожного тупика (угольного склада) станции назначения в муниципальные районы, в которых отсутствует железнодорожное сообщение.

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 19.10.2021 [N 420-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162111EB7AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C86C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 29.03.2022 [N 126-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892881CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E87CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

Объем субсидии определяется в зависимости от удаленности складов топливоснабжающих организаций от железнодорожных тупиков, предназначенных для разгрузки и хранения твердого топлива, объема твердого топлива, реализуемого населению, и расходов складов топливоснабжающих организаций, расположенных на территории муниципального района Новосибирской области, связанных с реализацией угля населению.

Данная субсидия компенсирует расходы топливоснабжающим организациям в пределах расходов по перевозке твердого топлива автомобильным транспортом и расходов складов топливоснабжающих организаций:

Сi = Рi + Нi, где:

Сi - объем субсидии, предусмотренный i-му муниципальному району, тыс. рублей. Приоритетными для получения субсидий являются муниципальные районы с большей численностью населения и наибольшим расстоянием от железнодорожного тупика (угольного склада) станции назначения до склада, с которого осуществляется реализация угля населению;

Рi - расходы по перевозке твердого топлива;

Нi - расходы складов топливоснабжающих организаций, связанных с реализацией угля населению.

Расходы по перевозке твердого топлива автомобильным транспортом из расчета среднерыночной цены за 1 тонно-километр определяются по формуле (Рi):

Рi = Vi x Ri x Zi, где:

Vi - объем твердого топлива, реализуемого населению, тыс. тонн;

Ri - расстояние от железнодорожных тупиков до места реализации твердого топлива, км;

Zi - расходы от доставки 1 тонны твердого топлива на 1 км автомобильным транспортом (определяются в соответствии с договором логистической организации на доставку угля автомобильным транспортом).

Расходы, связанные с реализацией угля населению, складов топливоснабжающих организаций, осуществляющих прием вагонов с углем на железнодорожных путях, определяются по формуле (Нi):

Нi = Vi x Ni, где:

Vi - объем твердого топлива, реализуемого населению, тонн;

Ni - удельные складские расходы топливоснабжающих организаций, связанных с реализацией угля населению, за 1 тонну угля, подтвержденные департаментом по тарифам Новосибирской области, (рублей на тонну).

Компенсация расходов топливоснабжающим организациям за декабрь предшествующего года осуществляется в первом квартале текущего финансового года.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892880C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 126-п)

5. Муниципальные районы Новосибирской области (далее - получатель) должны соответствовать следующим критериям отбора:

1) наличие на территории получателя потребности в государственной поддержке местного бюджета на осуществление мероприятий в части снабжения населения топливом по розничным предельным максимальным ценам;

2) отсутствие в муниципальном районе железнодорожного тупика.

6. Размер предоставляемых субсидий определяется из расчета планового размера компенсации расходов от реализации твердого топлива населению Новосибирской области по розничным предельным максимальным ценам за предыдущий отопительный период, предоставляемого ежегодно не позднее 1 июля получателем в адрес ГРБС.

7. При распределении субсидий между местными бюджетами объем субсидии не может превышать объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня софинансирования за счет средств областного бюджета, установленного распоряжением Правительства Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период для каждого муниципального района и городского округа.

(п. 7 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892880C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 126-п)

8. Распределение субсидий местным бюджетам устанавливается законом Новосибирской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период.

IV. Порядок предоставления субсидий

9. Основанием для предоставления субсидии является [соглашение](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14221AE87DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E87C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) о предоставлении субсидии, заключаемое между ГРБС и получателем, в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области от 09.01.2020 N 1-НПА "Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Новосибирской области бюджету муниципального образования Новосибирской области" (далее - соглашение). Соглашение заключается не позднее 30 календарных дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области до ГРБС.

Соглашение должно содержать в себе положения, указанные в [пункте 8](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172B11E67FA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C83C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области, установленных постановлением Правительства Новосибирской области от 03.03.2020 N 40-п.

При предоставлении субсидии местному бюджету на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, относящихся к вопросам местного значения поселений, в целях последующего предоставления субсидий в бюджеты поселений за счет средств указанных субсидий, в соглашениях о предоставлении субсидий в бюджет муниципального района устанавливаются предельные уровни софинансирования для консолидированного бюджета муниципального района, которые не могут превышать предельные уровни софинансирования для бюджета муниципального района.

10. Условия предоставления субсидий:

1) наличие правовых актов получателей, утверждающих порядок использования средств местного бюджета, требования о принятии которых установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения (в случае если указанные расходные обязательства софинансируются за счет средств субсидий и предусматривают предоставление из местных бюджетов межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений Новосибирской области (далее - поселения), субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам);

2) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14201DE77BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C86CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.05.2023 N 222-п;

3) заключение на срок, соответствующий сроку распределения субсидий между местными бюджетами, соглашений о предоставлении субсидий, предусматривающих обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанными соглашениями обязательств, в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области;

4) представление получателями ГРБС следующих документов в сроки, установленные в соглашении о предоставлении субсидии:

а) заявок на предоставление субсидии;

б) копий документов, подтверждающих фактические произведенные продажи топлива населению;

в) копий договоров (соглашений) между получателем и топливоснабжающей организацией о предоставлении субсидии на компенсацию расходов по розничным предельным максимальным ценам на уголь, реализуемый гражданам;

г) отчета о софинансировании расходов, направленных на компенсацию расходов топливоснабжающей организации по розничным предельным максимальным ценам на уголь, реализуемый гражданам;

5) отсутствие в местном бюджете неиспользованного остатка субсидии, предоставленной ранее на аналогичные цели, в объеме более 5% от общего объема субсидии, запланированной к предоставлению в соответствующем финансовом году;

6) включение в соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за счет средств субсидий, условия об отсутствии у получателей субсидий просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием (за исключением случаев, установленных местной администрацией муниципального образования);

(пп. 6 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F87C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

7) сокращение объема субсидии, в случае, если объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, установлен в местном бюджете ниже уровней, предусмотренных настоящим Порядком, пропорционально снижению соответствующего уровня финансирования исполнения расходных обязательств муниципального образования за счет средств местного бюджета.

(пп. 7 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F87C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

11. ГРБС рассматривает представленную заявку на предоставление субсидии и принимает решение о предоставлении субсидии либо решение об отказе в предоставлении субсидии в течение 2 рабочих дней со дня ее представления.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E86C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

Основанием для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) непредставление или представление не в полном объеме либо с нарушениями сроков представления документов, указанных в [подпункте 4 пункта 10](#P16256) настоящего Порядка;

2) неисполнение условий предоставления субсидий, предусмотренных [подпунктами 1](#P16253), [2](#P16254), [3](#P16255), [5 пункта 10](#P16261) настоящего Порядка.

12. В случае нарушения получателями условий предоставления субсидий, установленных [пунктом 10](#P16252) настоящего Порядка, ГРБС в течение одного рабочего дня со дня выявления нарушения направляет получателю уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований для отказа.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E86C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

13. Перечисление субсидий из областного бюджета местному бюджету осуществляется в сроки, установленные в соглашении, на основании заявок муниципальных образований, направляемых по форме, установленной в соглашении.

Предоставление администрацией муниципального образования заявки, указанной в [абзаце первом](#P16273) настоящего пункта, осуществляется при условии наличия неиспользованного остатка субсидий, предоставленных ранее на аналогичные цели, в объеме, не превышающем 5% от общего объема субсидий, запланированных к предоставлению в соответствующем финансовом году, или его отсутствия.

(п. 13 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892880C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 126-п)

14. Осуществление расходов производится с лицевых счетов получателей на основании соглашений о предоставлении субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также соглашений о предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, источником финансового обеспечения которых являются субсидии местным бюджетам, в соответствии с порядками предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами муниципальных образований Новосибирской области.

V. Результаты использования субсидий

15. Результатом использования субсидии является удельный вес граждан, получивших твердое топливо по розничным предельным максимальным ценам, в общем количестве граждан, обратившихся в топливоснабжающую организацию для приобретения топлива.

Значение показателя результата, указанного в настоящем пункте, устанавливается в соглашении.

VI. Порядок оценки эффективности использования субсидий

16. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется ГРБС на основе отчета о достижении показателя результата использования субсидии, представляемого получателем в сроки, установленные в соглашении.

Критерием оценки эффективности использования субсидии является достижение показателя результата использования субсидии, установленного в [пункте 15](#P16280) настоящего Порядка.

В течение 30 календарных дней с момента представления получателем отчета о достижении показателя результата использования субсидии ГРБС готовит информацию о достижении (недостижении) получателем субсидии результата, указанного в [пункте 15](#P16280) настоящего Порядка.

В случае если в отчетном финансовом году получателем не достигнуто установленное соглашением значение показателя результата использования субсидии, указанного в [пункте 15](#P16280) настоящего Порядка, либо нарушены обязательства по соблюдению уровня софинансирования расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, средства субсидии подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

Порядок расчета объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета в областной бюджет, в объеме субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном финансовом году, установлен в [Правилах](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172B11E67FA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C86C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области, установленных постановлением Правительства Новосибирской области от 03.03.2020 N 40-п.

VII. Основания и порядок применения

мер ответственности за нарушения условий соглашений

17. ГРБС и органы государственного финансового контроля Новосибирской области осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

18. Остаток бюджетных средств, не использованный получателями в текущем финансовом году, подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

19. Получатели несут ответственность за нецелевое использование субсидий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

20. Получатели несут ответственность за недостижение результата использования субсидии в соответствии с соглашением.

21. Получатель и ГРБС несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение N 17

к государственной программе

Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное

хозяйство Новосибирской области"

Порядок

предоставления и распределения субсидий местным бюджетам

на реализацию мероприятий по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда подпрограммы "Безопасность

жилищно-коммунального хозяйства" государственной

программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное

хозяйство Новосибирской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C80C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области  от 01.09.2020 N 364-п;  в ред. постановлений Правительства Новосибирской области  от 13.04.2021 [N 120-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F81C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 24.01.2022 [N 12-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F87C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 29.03.2022 [N 126-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892880C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K),  от 19.07.2022 [N 329-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C80C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E86C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 24.05.2023 [N 222-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14201DE77BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C85C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) |  |

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда [подпрограммы](#P10552) "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" (далее - Порядок) регламентирует предоставление и расходование субсидий местным бюджетам сельских поселений, городских поселений, муниципальных и городских округов Новосибирской области (далее - местные бюджеты) из областного бюджета Новосибирской области (далее - областной бюджет) на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда [подпрограммы](#P10552) "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" (далее - субсидии).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E86C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

II. Целевое назначение субсидий

2. Целью предоставления субсидии является реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее - ГРБС) на соответствующий финансовый год и плановый период на реализацию данного направления расходов.

III. Порядок распределения субсидий

с учетом предельных уровней софинансирования

4. Субсидия на софинансирование программ муниципальных образований Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда [подпрограммы](#P10552) "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" распределяется между получателями, на территории которых расположены многоквартирные дома, признанные в установленном законодательством порядке аварийными и подлежащими сносу (в том числе дома блокированной застройки, признанные аварийными и подлежащими сносу до 15.04.2022), с учетом следующих показателей:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E86C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

общей площади жилых помещений в многоквартирных домах;

стоимости 1 кв. м жилых помещений, определенной из расчета средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по каждому муниципальному образованию, но в период:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14201DE77BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C85C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.05.2023 N 222-п)

с 2015 по 2017 год - не более 35 980 рублей (в соответствии с [частью 4 статьи 17](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450D0201AE11294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBB84F2A968278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK) Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства");

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14201DE77BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C85C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.05.2023 N 222-п)

в 2018 году - не более 39 097 рублей (в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A430F030FAC1B294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 N 708/пр "О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2017 года");

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14201DE77BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C85C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.05.2023 N 222-п)

с 2019 по 2020 год - не более 43 332 рублей (в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A43070106AF11294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.04.2018 N 224/пр "О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2018 года");

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14201DE77BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C85C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.05.2023 N 222-п)

в 2021 году - не более 48 301 рубля (в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A420A0E01AF10294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.03.2020 N 122/пр "О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2020 года");

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14201DE77BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C85C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.05.2023 N 222-п)

с 2022 по 2023 год - не более 89 670 рублей (в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450C0605AD12294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.06.2022 N 501/пр "О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2022 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2022 года");

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14201DE77BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C85C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.05.2023 N 222-п)

с 2024 года - в соответствии со стоимостью 1 кв. м общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям Новосибирской области (муниципальным районам, городским округам Новосибирской области), утверждаемой ежегодно приказом министерства строительства Новосибирской области в соответствии с [Методикой](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE17261AEB7AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C82C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) определения стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям Новосибирской области, утвержденной приказом министерства строительства Новосибирской области от 10.11.2021 N 711. Стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения по городским и сельским поселениям Новосибирской области принимается соразмерно стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по муниципальным районам Новосибирской области, на территории которых расположены данные городские и сельские поселения;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14201DE77BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C85CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.05.2023 N 222-п)

абзацы четвертый - пятый утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E86C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п.

Распределение субсидий между муниципальными образованиями (сельские поселения, городские поселения, городские округа Новосибирской области) (далее - получатели) на реализацию программ осуществляется в соответствии с заявками, поданными получателями ГРБС в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом об областном бюджете Новосибирской области.

Порядок предоставления заявок муниципальных образований Новосибирской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование программ муниципальных образований по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее - порядок предоставления заявок), а также порядок рассмотрения заявок муниципальных образований Новосибирской области на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда утверждается ГРБС.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E86CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

Приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на вторичном рынке жилья допускается только в жилых домах, имеющих износ не более 40 процентов, дата ввода на момент приобретения не превышает 15 лет со дня выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию. При предоставлении жилого помещения взамен сносимого в строящихся жилых домах предпочтительно приобретать жилые помещения в домах с высокой степенью строительной готовности.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E85C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

Рекомендуемые [требования](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142218EB7AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892887C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) к жилью, строящемуся или приобретаемому, установлены приложением N 2 к региональной адресной программе Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2023 годы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2019 N 122-п.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E85C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

В целях рационального и эффективного использования бюджетных средств, выделяемых в рамках настоящей подпрограммы, получателям рекомендуется при строительстве домов, перечисленных в [пункте 2 части 2 статьи 49](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450A0F00A817294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6C9B14220C3D868D2CBD5C8F9B5F84D07FF60a9fBK) Градостроительного кодекса Российской Федерации, проводить экспертизу проектной документации.

Объем затрат на выполнение мероприятий по приобретению жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда рассчитывается исходя из предельной стоимости одного квадратного метра в период с 2015 по 2017 год в размере 35980,0 руб., в 2018 году - в размере 39097,0 руб., в период с 2019 по 2020 год - в размере 43332,0 руб., в 2021 году - в размере 48 301,0 рубля, в период с 2022 по 2026 год - 89670,0 рубля.

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 19.07.2022 [N 329-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C80C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E85C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

Стоимость одного квадратного метра строительства (приобретения) общей площади жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда ежегодно уточняется с учетом изменения рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Новосибирской области.

В случае приобретения органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по цене, превышающей цену приобретения жилых помещений, рассчитанную исходя из предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местных бюджетов.

В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета.

5. Критериями отбора получателей для предоставления субсидии являются:

1) наличие на территории муниципального образования многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2012 в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (в том числе домов блокированной застройки, признанных аварийными и подлежащими сносу в период с 01.01.2012 по 14.04.2022);

2) дата признания домов аварийными и подлежащими сносу;

3) наличие утвержденных муниципальных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

4) наличие обстоятельств, при которых расселение аварийных домов осуществляется в первоочередном порядке (представление прокуратуры, и (или) вступившее в законную силу решение суда, и (или) поручение Губернатора Новосибирской области или его заместителей);

5) наличие угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, проживающих в аварийных домах;

6) соответствие заявок условиям [Порядка](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14211DED7FA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E82C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) предоставления заявок муниципальных образований Новосибирской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области на софинансирование программ муниципальных образований по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденного приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 20.05.2015 N 81 (далее - Порядок предоставления заявок).

(п. 5 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E85C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии при проведении отбора являются:

1) непредставление к заявке полного пакета документов, предусмотренных Порядком предоставления заявок;

2) недостоверные данные в документах;

3) несоответствие заявки условиям и показателям Порядка предоставления заявок.

(п. 6 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E84C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

7. При распределении субсидий между местными бюджетами объем субсидии не может превышать объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня софинансирования.

Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета определяется в объеме не более установленного распоряжением Правительства Новосибирской области об установлении предельных уровней софинансирования Новосибирской областью на очередной финансовый год и плановый период.

(п. 7 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E84C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

8. Распределение субсидии местным бюджетам устанавливается законом Новосибирской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период.

IV. Порядок предоставления субсидий

9. Основанием для предоставления субсидии является [соглашение](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14221AE87DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E87C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) о предоставлении субсидии, заключаемое между ГРБС и получателем, в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области от 09.01.2020 N 1-НПА "Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Новосибирской области бюджету муниципального образования Новосибирской области" (далее - Соглашение). Соглашение заключается не позднее 30 календарных дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области до ГРБС.

Соглашение должно содержать в себе положения, указанные в [пункте 8](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172B11E67FA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C83C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области, установленных постановлением Правительства Новосибирской области от 03.03.2020 N 40-п.

10. Условия предоставления субсидии:

1) наличие правовых актов получателей, утверждающих порядок использования средств местного бюджета, требования о принятии которых установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения (в случае если указанные расходные обязательства софинансируются за счет средств субсидий и предусматривают предоставление из местных бюджетов межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений Новосибирской области (далее - поселения), субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам);

2) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14201DE77BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C85CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.05.2023 N 222-п;

3) заключение на срок, соответствующий сроку распределения субсидий между местными бюджетами, соглашений о предоставлении субсидий, предусматривающих обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанными соглашениями обязательств в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области;

4) представление получателями в адрес ГРБС следующих документов в сроки, установленные в Соглашении о предоставлении субсидии:

а) заявок на предоставление субсидий;

б) копий муниципальных контрактов (договоров), заключенных в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450F0504A713294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", направленных на достижение цели, установленной [пунктом 2](#P16331) настоящего Порядка, либо соглашений;

в) копий документов, подтверждающих наличие выполненных работ (унифицированных [форм N КС-3](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A43080506AC197444BB73A9F57D18247E2EE1C5A7CBBA422F9CDD7DC393D8CFE0ABF05B1BFD629Aa5f4K) "Справка о стоимости выполненных работ и затрат", [N КС-2](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A43080506AC197444BB73A9F57D18247E2EE1C5A7CBB941239CDD7DC393D8CFE0ABF05B1BFD629Aa5f4K) "Акт о приемке выполненных работ", утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 N 100, актов приема-передачи, актов выполненных работ, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных), и (или) наличие в муниципальных контрактах (договорах, соглашениях) условий по авансированию поставщиков, подрядчиков, исполнителей на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях приобретения материалов, комплектующих изделий и оборудования;

5) централизация закупок товаров, работ, услуг, включенных в [перечень](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172B10EA7FA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D82C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) товаров, работ, услуг согласно приложению N 1 к постановлению Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 N 597-п "О наделении полномочиями государственного казенного учреждения Новосибирской области "Управление контрактной системы", с начальной (максимальной) ценой контракта, превышающей 1 млн. рублей, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидий;

6) отсутствие в местном бюджете неиспользованного остатка субсидии, предоставленной ранее на аналогичные цели, в объеме более 5% от общего объема субсидии, запланированной к предоставлению в соответствующем финансовом году;

7) включение в соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за счет средств субсидий, условия об отсутствии у получателей субсидий просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием (за исключением случаев, установленных местной администрацией муниципального образования);

(пп. 7 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F87CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

8) сокращение объема субсидии, в случае, если объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, установлен в местном бюджете ниже уровней, предусмотренных настоящим Порядком, пропорционально снижению соответствующего уровня финансирования исполнения расходных обязательств муниципального образования за счет средств местного бюджета.

(пп. 8 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F86C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

11. ГРБС рассматривает представленную заявку на предоставление субсидий и принимает решение о предоставлении субсидии либо решение об отказе в предоставлении субсидии в течение 2 рабочих дней со дня ее представления.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E84CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

Основанием для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) непредставление (представление не в полном объеме либо с нарушением сроков) документов, указанных в [подпункте 4 пункта 10](#P16394) настоящего Порядка;

2) неисполнение условий предоставления субсидий, предусмотренных [подпунктами 1](#P16391), [2](#P16392), [3](#P16393), [5](#P16398), [6 пункта 10](#P16399) настоящего Порядка.

12. В случае нарушения получателями условий предоставления субсидий, установленных [пунктом 10](#P16390) настоящего Порядка, ГРБС в течение одного рабочего дня со дня выявления нарушения направляет получателю уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований для отказа.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E84CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

13. Перечисление субсидий из областного бюджета местному бюджету осуществляется в сроки, установленные в Соглашении, на основании заявок муниципальных образований, направляемых по форме, установленной в Соглашении.

Предоставление администрацией муниципального образования заявки, указанной в [абзаце первом](#P16411) настоящего пункта, осуществляется при условии наличия неиспользованного остатка субсидий, предоставленных ранее на аналогичные цели, в объеме, не превышающем 5% от общего объема субсидий, запланированных к предоставлению в соответствующем финансовом году, или его отсутствия.

(п. 13 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892880C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 126-п)

14. Условия расходования субсидий:

1) расходование субсидий осуществляется по целевым направлениям, указанным для реализации мероприятий по предоставлению получателям финансовой поддержки за счет средств областного бюджета Новосибирской области для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным требованиям, в [подпрограмме](#P10552) "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области";

2) осуществление расходов производится с лицевых счетов получателей или с лицевых счетов муниципальных казенных учреждений на основании муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, соглашений, заключенных в соответствии с действующим законодательством, актов выполненных работ, счетов-фактур, с учетом авансовых платежей в размере, определенном действующим законодательством;

3) в случае приобретения получателями жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по цене меньшей, чем цена приобретения жилых помещений, рассчитанная с учетом предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам, средства долевого финансирования за счет средств областного бюджета Новосибирской области в сумме, составляющей разность между указанными ценами, могут расходоваться на оплату стоимости превышения общей площади жилого помещения в случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека;

4) в случае приобретения получателями жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по цене, превышающей цену приобретения жилых помещений, рассчитанную с учетом предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местных бюджетов. В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета, а в случае, указанном в [подпункте 3](#P16417) настоящего пункта, за счет средств областного бюджета.

V. Результаты использования субсидий

15. Результатами использования субсидии являются:

1) количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда;

2) количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда.

Значения показателей результатов, указанных в настоящем пункте, устанавливаются в Соглашении.

VI. Порядок оценки эффективности использования субсидий

16. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется ГРБС на основе отчета о достижении показателей результатов использования субсидии, представляемого получателем в сроки, установленные в Соглашении.

Критерием оценки эффективности использования субсидии является достижение показателей результатов использования субсидии, установленных в [пункте 15](#P16422) настоящего Порядка.

В течение 30 календарных дней с момента представления получателем отчета о достижении показателей результатов использования субсидии ГРБС готовит информацию о достижении (недостижении) получателем субсидии результатов, указанных в [пункте 15](#P16422) настоящего Порядка.

В случае если в отчетном финансовом году получателем не достигнуты установленные Соглашением значения показателей результатов использования субсидии, указанных в [пункте 15](#P16422) настоящего Порядка, либо нарушены обязательства по соблюдению уровня софинансирования расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, средства субсидии подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

Порядок расчета объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета в областной бюджет, в объеме субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном финансовом году, установлен в [Правилах](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172B11E67FA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C86C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области, установленных постановлением Правительства Новосибирской области от 03.03.2020 N 40-п.

VII. Основания и порядок применения мер

ответственности за нарушения условий соглашений

17. ГРБС и органы государственного финансового контроля Новосибирской области осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

18. Остаток бюджетных средств, не использованный получателями в текущем финансовом году, подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

19. Получатели несут ответственность за нецелевое использование субсидий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

20. Получатели несут ответственность за недостижение результатов использования субсидии в соответствии с Соглашением.

21. Получатель и ГРБС несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение N 18

к государственной программе

Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное

хозяйство Новосибирской области"

Порядок

предоставления и распределения субсидии местным бюджетам

на обеспечение комплексного развития сельских территорий

(развитие водоснабжения) подпрограммы "Безопасность

жилищно-коммунального хозяйства" государственной

программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное

хозяйство Новосибирской области"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E83C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п.

Приложение N 19

к государственной программе

Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное

хозяйство Новосибирской области"

Порядок

предоставления и распределения субсидий местным бюджетам

на реализацию мероприятий по доведению качества воды

до нормативных требований подпрограммы "Безопасность

жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы

Новосибирской области "Жилищно-коммунальное

хозяйство Новосибирской области"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A9789288FC5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 126-п.

Приложение N 20

к государственной программе

Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное

хозяйство Новосибирской области"

Порядок

предоставления и распределения субсидий местным бюджетам

на реализацию программ формирования современной городской

среды подпрограммы "Благоустройство территорий населенных

пунктов" государственной программы Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C80C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области  от 01.09.2020 N 364-п;  в ред. постановлений Правительства Новосибирской области  от 08.12.2020 [N 509-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112610EA7AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C86C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 13.04.2021 [N 120-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F80C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 19.10.2021 [N 420-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162111EB7AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C86C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K),  от 24.01.2022 [N 12-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F83C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 29.03.2022 [N 126-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A9789288FC2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 26.10.2022 [N 505-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE17271FE976A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C86C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K),  от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E83C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 24.05.2023 [N 222-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14201DE77BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C84C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) |  |

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды [подпрограммы](#P11014) "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" (далее - Порядок) регламентирует предоставление и расходование субсидий местным бюджетам городских поселений, сельских поселений, муниципальных округов и городских округов Новосибирской области (далее - местные бюджеты) из областного бюджета Новосибирской области (далее - областной бюджет), в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, на реализацию мероприятий по оказанию государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды [подпрограммы](#P11014) "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" (далее - субсидии).

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E83C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 24.05.2023 [N 222-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14201DE77BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C84C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

II. Целевое назначение субсидий

2. Целью предоставления субсидий является реализация мероприятий, направленных на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (далее - муниципальная программа):

1) по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области;

2) по благоустройству общественных пространств территорий населенных пунктов Новосибирской области. Указанное мероприятие включает в себя в том числе софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Новосибирской области, связанных со строительством, реконструкцией (модернизацией) объектов капитального строительства, а также по осуществлению строительного контроля в процессе строительства объектов капитального строительства.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14201DE77BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C84C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.05.2023 N 222-п)

Муниципальные программы формируются с учетом требований [пункта 11](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450A040FAB11294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBBC4E20C3D868D2CBD5C8F9B5F84D07FF60a9fBK) приложения N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710, и методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A43060005A611294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBB8472A978278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK) по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 N 691/пр.

Начиная с 2019 года муниципальные программы формируются, в том числе с учетом требований Методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A420C0600AF11294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBB8472B9F8278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK) по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 N 162/пр.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее - ГРБС) на соответствующий финансовый год и плановый период.

III. Порядок распределения субсидий

с учетом предельных уровней софинансирования

4. Порядок распределения субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств:

размер субсидии местному бюджету на поддержку муниципальных программ по формированию современной городской среды рассчитывается по следующей формуле:



где:

Сiмо - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го городского поселения, сельского поселения, муниципального и городского округа Новосибирской области на реализацию программ формирования современной городской среды в расчетном году реализации [подпрограммы](#P11014) "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области";

С - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный на предоставление субсидий бюджетам городских поселений, сельских поселений, муниципальных и городских округов Новосибирской области на реализацию программ формирования современной городской среды в расчетном году реализации подпрограммы;

Нi - общая численность населения i-го городского поселения, сельского поселения, муниципального и городского округа Новосибирской области.

Показатель численности населения, используемый при расчетах, определяется по данным статистики Новосибирской области;

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го городского поселения, сельского поселения, муниципального и городского округа Новосибирской области, установленный законом о бюджете Новосибирской области на текущий финансовый год и плановый период;

Кмкдi - индекс, присваиваемый i-му городскому поселению, сельскому поселению, муниципальному и городскому округу Новосибирской области, многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденную в установленном жилищным законодательством порядке.

Кмкдi = 1 + Xi / 10000,

где:

Xi - количество многоквартирных домов i-го городского поселения, сельского поселения, муниципального и городского округа Новосибирской области, включенных в региональную [программу](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14211AEC7FA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D81CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014 - 2052 годы, утвержденную постановлением Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 N 524-п (например, в случае если на территории муниципального образования Новосибирской области 20 таких многоквартирных домов, его индекс равен 1,0020);

k - величина:

равная 5, - для городских поселений, сельских поселений, муниципальных и городских округов Новосибирской области, численность населения в которых менее 5 тыс. человек;

равная 4, - для городских поселений, сельских поселений, муниципальных и городских округов Новосибирской области, численность населения в которых менее 10 тыс. человек;

равная 3, - для городских поселений, сельских поселений, муниципальных и городских округов Новосибирской области, численность населения в которых менее 20 тыс. человек;

равная 2, - для городских поселений, сельских поселений, муниципальных и городских округов Новосибирской области, численность населения в которых менее 30 тыс. человек;

равная 1,5, - для городских поселений, сельских поселений, муниципальных и городских округов Новосибирской области, численность населения в которых менее 50 тыс. человек;

равная 1, - для городских поселений, сельских поселений, муниципальных и городских округов Новосибирской области, численность населения в которых от 100 до 150 тыс. человек;

равная 0,4, - для городских поселений, сельских поселений, муниципальных и городских округов Новосибирской области, численность населения в которых больше 150 тыс. человек;

n - количество городских поселений, сельских поселений, муниципальных и городских округов Новосибирской области.

(п. 4 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E83C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

5. Критериями отбора получателей для предоставления субсидий являются:

1) численность населения населенного пункта от 1000 и более человек;

2) включение монопрофильных муниципальных образований Новосибирской области в [перечень](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A420A0500AE1B294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBB9452D9E8278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK) монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 N 1398-р;

3) наличие планируемых событийных мероприятий к празднованию памятной даты (дата основания муниципального образования, иные события, имеющие особое историческое значение для становления и развития муниципального образования);

4) наличие наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области;

5) наличие экспертного заключения государственной экспертизы на проектную документацию в отношении общественных пространств и дворовых территорий многоквартирных домов.

(пп. 5 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F83CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

6. При распределении субсидий между местными бюджетами объем субсидии не может превышать объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня софинансирования.

Предельный уровень софинансирования расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, устанавливается распоряжением Правительства Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период для каждого муниципального образования.

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 [N 126-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A9789288FC1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E81C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

Под стоимостью затрат до 2021 года понимаются затраты на выполнение строительно-монтажных работ и строительного контроля в рамках подпрограммы.

Под стоимостью затрат с 2021 года понимаются затраты на выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов и мероприятий по строительству объектов капитального строительства, а также по осуществлению строительного контроля в процессе строительства объектов капитального строительства.

(п. 6 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F80C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 13.04.2021 N 120-п)

7. Распределение субсидии местным бюджетам устанавливается законом Новосибирской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период.

IV. Порядок предоставления субсидий

8. Основанием для предоставления субсидии является соглашение о предоставлении субсидии, заключаемое между ГРБС и получателем в системе "Электронный бюджет" в соответствии с [абзацем "л(1)" пункта 10](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450A0504A613294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CEBF4C7FC6CD798AC6D2D1E7BDEE5105FDa6f1K) Правил формирования, предоставления, и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее - Соглашение). Соглашение заключается не позднее 30 календарных дней со дня вступления в силу соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета областному бюджету.

Соглашение должно включать следующее:

1) положения, указанные в [пункте 8](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172B11E67FA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C83C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области, установленных постановлением Правительства Новосибирской области от 03.03.2020 N 40-п;

2) рекомендации органам местного самоуправления в Новосибирской области обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов;

3) условие об обязательном установлении минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных пространств, софинансируемых за счет средств субсидии из бюджета Новосибирской области;

4) условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F80CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 13.04.2021 N 120-п)

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

9. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении следующих условий:

1) наличие правовых актов получателей, утверждающих порядок использования средств местного бюджета, требования о принятии которых установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения (в случае если указанные расходные обязательства софинансируются за счет средств субсидий и предусматривают предоставление из местных бюджетов межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений Новосибирской области (далее - поселения), субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам);

2) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14201DE77BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C84C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.05.2023 N 222-п;

3) заключение на срок, соответствующий сроку распределения субсидий между местными бюджетами, соглашений о предоставлении субсидий, предусматривающих обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанными соглашениями обязательств;

4) представление получателями ГРБС следующих документов в сроки, установленные в соглашении о предоставлении субсидии:

а) заявок на предоставление субсидий, направленных министерству не позднее 1 августа года, предшествующего плановому году финансирования. Заявка на потребность проведения мероприятий по благоустройству общественных пространств к празднованию памятных дат должна содержать перечень мероприятий, который обязательно согласовывается с ГРБС;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A9789288FCFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 126-п)

б) выписки из нормативного правового акта муниципального образования Новосибирской области о бюджете муниципального образования Новосибирской области о наличии средств на реализацию мероприятий подпрограммы (без учета затрат на проектирование и прохождение экспертиз при необходимости);

в) копий экспертного заключения государственной экспертизы на проектную документацию;

(пп. "в" в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F82C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

г) согласованных с государственным казенным учреждением Новосибирской области "Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области" и утвержденных не позднее 1 марта текущего года, с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц, дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой и общественной территории, включенной в муниципальную программу, планируемых к реализации в соответствующем году. В указанные дизайн-проекты включаются текстовое и визуальное описания предлагаемых проектов, в том числе их концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112610EA7AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C86CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 08.12.2020 N 509-п)

д) копий документов, подтверждающих формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, придомовая территория которого подлежит благоустройству в очередном календарном году;

(пп. "д" введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8FC7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 13.04.2021 N 120-п)

е) документов, подтверждающих наличие выполненных работ (унифицированных [форм N КС-2](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A43080506AC197444BB73A9F57D18247E2EE1C5A7CBB941239CDD7DC393D8CFE0ABF05B1BFD629Aa5f4K) "Акт о приемке выполненных работ", [N КС-3](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A43080506AC197444BB73A9F57D18247E2EE1C5A7CBBA422F9CDD7DC393D8CFE0ABF05B1BFD629Aa5f4K) "Справка о стоимости выполненных работ и затрат", утвержденных [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A43080401AC197444BB73A9F57D18246C2EB9C9A7CCA64723898B2C85aCf5K) Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ", актов приема-передачи, актов выполненных работ, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных), и (или) наличие в муниципальных контрактах (договорах) условий по авансированию поставщиков, подрядчиков, исполнителей на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях приобретения материалов, комплектующих изделий и оборудования;

(пп. "е" введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE17271FE976A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C86C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 26.10.2022 N 505-п)

5) обеспечение синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

6) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных пространств для инвалидов и других маломобильных групп населения;

7) обеспечение проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ, в том числе в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов муниципальных программ), в том числе при внесении в них изменений;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8FC5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 13.04.2021 N 120-п)

8) обеспечение учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу;

9) обеспечение осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A43060302AD15294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

10) наличие в муниципальных программах (проектах изменений в действующие муниципальные программы) мероприятий, сформированных с учетом наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области (при наличии данных наказов);

11) отсутствие в местном бюджете неиспользованного остатка субсидии, предоставленной ранее на аналогичные цели, в объеме более 5% от общего объема субсидии, запланированной к предоставлению в соответствующем финансовом году;

12) обеспечение синхронизации реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

13) актуализация муниципальных программ по результатам проведения голосования по отбору общественных пространств и продление срока их действия на срок реализации федерального проекта;

14) ежегодное проведение органами местного самоуправления муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тыс. человек голосования по отбору общественных пространств, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ в год, следующий за годом проведения такого голосования, в порядке, установленном [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEC79A3A025477D3C69E8CFF39AFC1226978E3287CECBCDE7B7aFf3K) Правительства Новосибирской области от 02.04.2019 N 126-п "Об установлении Порядка проведения голосования по отбору общественных территорий муниципальных образований Новосибирской области, подлежащих благоустройству в рамках муниципальных программ";

15) наличие сформированного земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, придомовая территория которого подлежит благоустройству в год предоставления субсидии;

(пп. 15 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8FC2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 13.04.2021 N 120-п)

16) обеспечение размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных программ и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, а также возможности направления гражданами своих предложений в электронной форме;

(пп. 16 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8FC0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 13.04.2021 N 120-п)

17) осуществление контроля за реализацией органами местного самоуправления поселений Новосибирской области, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, муниципальных программ;

(пп. 17 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162111EB7AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C86C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 19.10.2021 N 420-п)

18) включение в соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за счет средств субсидий, условия об отсутствии у получателей субсидий просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием (за исключением случаев, установленных местной администрацией муниципального образования);

(пп. 18 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F82C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

19) сокращение объема субсидии, в случае, если объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, установлен в местном бюджете ниже уровней, предусмотренных настоящим Порядком, пропорционально снижению соответствующего уровня финансирования исполнения расходных обязательств муниципального образования за счет средств местного бюджета;

(пп. 19 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F82C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

20) наличие согласованных с государственным казенным учреждением Новосибирской области "Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области" проектов муниципальных контрактов (договоров);

(пп. 20 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE17271FE976A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C86C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 26.10.2022 N 505-п)

21) в случае выполнения работ по строительству, реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства муниципальные образования Новосибирской области дополнительно представляют в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области сведения и документы в отношении каждого объекта капитального строительства, установленные [пунктом 5](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450A040FAB11294EB32AA5F77A177B6929A8C9A4CCBC4220C3D868D2CBD5C8F9B5F84D07FF60a9fBK) Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710.

(пп. 21 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14201DE77BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C84C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.05.2023 N 222-п)

10. ГРБС рассматривает представленную заявку на предоставление субсидий и принимает решение о предоставлении субсидии либо решение об отказе в предоставлении субсидии в течение 2 рабочих дней со дня ее представления.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E81C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

Основанием для отказа в предоставлении субсидии является неисполнение условий предоставления субсидий, предусмотренных [пунктом 9](#P16580) настоящего Порядка.

11. В случае нарушения получателями условий предоставления субсидий, установленных [пунктом 9](#P16580) настоящего Порядка, ГРБС в течение одного рабочего дня со дня выявления нарушения направляет получателю уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований для отказа.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E81CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

12. Перечисление субсидий из областного бюджета местному бюджету осуществляется в сроки, установленные в Соглашении, на основании заявок муниципальных образований, направляемых по форме, установленной в Соглашении.

Предоставление администрацией муниципального образования заявки, указанной в [абзаце первом](#P16626) настоящего пункта, осуществляется при условии наличия неиспользованного остатка субсидий, предоставленных ранее на аналогичные цели, в объеме, не превышающем 5% от общего объема субсидий, запланированных к предоставлению в соответствующем финансовом году, или его отсутствия.

(п. 12 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A9789288EC6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 126-п)

13. Условия расходования субсидий получателями:

1) осуществление расходов производится:

а) с лицевых счетов получателей или с лицевых счетов муниципальных казенных учреждений, уполномоченных органами местного самоуправления, на основании муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством, актов выполненных работ, товарно-транспортных накладных;

б) с лицевых счетов получателей на основании соглашений о предоставлении субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также соглашений о предоставлении субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, источником финансового обеспечения которых являются субсидии местным бюджетам, в соответствии с порядками предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами муниципальных образований Новосибирской области;

2) получатели вправе передавать субсидии и иные межбюджетные трансферты в бюджеты поселений, расположенных в границах соответствующих муниципальных районов, на цели, указанные в [пункте 2](#P16515) настоящего Порядка;

3) при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий подпрограммы расходование средств, в том числе средств заинтересованных лиц, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с учетом требований [подпункта "к" пункта 9](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450A040FAB11294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBBB4220C3D868D2CBD5C8F9B5F84D07FF60a9fBK) приложения N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710.

V. Результаты использования субсидий

14. Результатом использования субсидии является количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды.

Значения показателей результатов, указанных в настоящем пункте, устанавливаются в Соглашении.

(п. 14 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8FC1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 13.04.2021 N 120-п)

VI. Порядок оценки эффективности использования субсидий

15. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется ГРБС на основе отчета о достижении показателей результатов использования субсидии, представляемого получателем в сроки, установленные в Соглашении.

Критерием оценки эффективности использования субсидии является достижение показателей результатов использования субсидии, установленных в [пункте 14](#P16606) настоящего Порядка.

В течение 30 календарных дней с момента представления получателем отчета о достижении показателей результатов использования субсидии ГРБС готовит информацию о достижении (недостижении) получателем субсидии результатов, указанных в [пункте 14](#P16606) настоящего Порядка.

В случае если в отчетном финансовом году получателем не достигнуто установленное Соглашением значение показателей результатов использования субсидии, указанных в [пункте 14](#P16606) настоящего Порядка, средства субсидии подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450A0504A613294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBB8472A958278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK) формирования, предоставления, и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".

VII. Основания и порядок применения

мер ответственности за нарушения условий соглашений

16. ГРБС и органы государственного финансового контроля Новосибирской области осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

17. Остаток бюджетных средств, не использованный получателями в текущем финансовом году, подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

18. Получатели несут ответственность за нецелевое использование субсидий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

19. Получатели несут ответственность за недостижение результатов использования субсидии в соответствии с Соглашением.

20. Получатель и ГРБС несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение N 21

к государственной программе

Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное

хозяйство Новосибирской области"

Порядок

предоставления и распределения субсидий местным бюджетам

на обеспечение мероприятий по организации благоустройства

дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего

пользования подпрограммы "Благоустройство территорий

населенных пунктов" государственной программы Новосибирской

области "Жилищно-коммунальное хозяйство

Новосибирской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C80C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области  от 01.09.2020 N 364-п;  в ред. постановлений Правительства Новосибирской области  от 13.04.2021 [N 120-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8EC6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 24.01.2022 [N 12-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F82C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 29.03.2022 [N 126-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A9789288EC5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K),  от 19.07.2022 [N 329-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C80C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E81CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 24.05.2023 [N 222-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14201DE77BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C84CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) |  |

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий на обеспечение мероприятий по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования [подпрограммы](#P11014) "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" (далее - Порядок) регламентирует предоставление и расходование субсидий местным бюджетам городских и сельских поселений и городских округов Новосибирской области (далее - местные бюджеты) из областного бюджета Новосибирской области (далее - областной бюджет) на реализацию мероприятий по оказанию государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с организацией благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования в рамках [подпрограммы](#P11014) "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" (далее - субсидии).

II. Целевое назначение субсидий

2. Целью предоставления субсидии является организация благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования без привлечения средств федерального бюджета.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее - ГРБС) на соответствующий финансовый год и плановый период.

III. Порядок распределения субсидий

с учетом предельных уровней софинансирования

4. Порядок распределения субсидий между местными бюджетами с учетом предельных уровней софинансирования:

1) размер субсидии, предоставляемой местному бюджету области на реализацию мероприятий в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с организацией благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, рассчитывается по следующей формуле:



где:

Сimо - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Новосибирской области для софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с организацией благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования Новосибирской области, в расчетном году реализации подпрограммы;

Спорi - объем субсидии, указанный в поручениях Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, наказах избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области, а также объем субсидии, предусмотренный для софинансирования расходов муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках [подпрограммы](#P11014) "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" по i-му муниципальному образованию Новосибирской области. Приоритетными для получения субсидий являются муниципальные районы (муниципальные и городские округа) с большей численностью населения;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E80C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

Сост - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Новосибирской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с организацией благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, без привлечения средств федерального бюджета в расчетном году в рамках реализации подпрограммы за вычетом объема субсидий, предоставляемых i-м муниципальным образованиям Новосибирской области, в соответствии с поручениями Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, наказами избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области, а также объема субсидии, предусмотренного для софинансирования расходов муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках [подпрограммы](#P11014) "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области";

Нi - общая численность населения i-го муниципального образования Новосибирской области, подавшего заявку на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с организацией благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования Новосибирской области;

SUMНi - сумма численности населения муниципальных образований Новосибирской области, подавших заявки на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с организацией благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования Новосибирской области в расчетном году реализации подпрограммы.

Показатель численности населения, используемый при расчетах, определяется по данным Новосибирскстата;

2) при распределении субсидий между местными бюджетами объем субсидии не может превышать объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня софинансирования за счет средств областного бюджета, установленного распоряжением Правительства Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период для каждого муниципального района, муниципального округа и городского округа.

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 [N 126-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A9789288EC2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E80C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

Процент софинансирования рассчитывается от стоимости затрат с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы.

(пп. 2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8EC7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 13.04.2021 N 120-п)

5. Критерием отбора городских и сельских поселений и городских округов Новосибирской области (далее - получатель) для предоставления субсидий является наличие поручений Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области, предложений депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области, принятых в рамках закона Новосибирской области об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период, софинансирование муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках [подпрограммы](#P11014) "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области".

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A9789288EC0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 126-п)

6. Распределение субсидии местным бюджетам устанавливается законом Новосибирской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период.

IV. Порядок предоставления субсидий

7. Основанием для предоставления субсидии является [соглашение](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14221AE87DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E87C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) о предоставлении субсидии, заключаемое между ГРБС и получателем, в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области от 09.01.2020 N 1-НПА "Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Новосибирской области бюджету муниципального образования Новосибирской области" (далее - Соглашение). Соглашение заключается не позднее 30 календарного дня со дня доведения лимитов бюджетных обязательств министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области до ГРБС.

Соглашение должно содержать в себе положения, указанные в [пункте 8](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172B11E67FA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C83C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области, установленных постановлением Правительства Новосибирской области от 03.03.2020 N 40-п.

8. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении следующих условий:

1) наличие правовых актов получателей, утверждающих порядок использования средств местного бюджета, требования о принятии которых установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения (в случае если указанные расходные обязательства софинансируются за счет средств субсидий и предусматривают предоставление из местных бюджетов межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений Новосибирской области (далее - поселения), субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам);

2) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14201DE77BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C84CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.05.2023 N 222-п;

3) заключение на срок, соответствующий сроку распределения субсидий между местными бюджетами, соглашений о предоставлении субсидий, предусматривающих обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанными соглашениями обязательств, в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области;

4) представление получателями ГРБС следующих документов в сроки, установленные в соглашении о предоставлении субсидии:

а) заявок на предоставление субсидий;

б) утвержденной проектной документации объектов и экспертного заключения государственной экспертизы проектной документации, включая сметы и результаты инженерных изысканий, в случаях, предусмотренных Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450A0F00A817294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) Российской Федерации;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8EC2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 13.04.2021 N 120-п)

в) муниципальных контрактов (договоров), заключенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, направленных на достижение цели, установленной в [пункте 2](#P16689) настоящего Порядка;

(пп. "в" в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C80C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 19.07.2022 N 329-п)

г) документов, подтверждающих наличие выполненных работ (унифицированных [форм N КС-3](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A43080506AC197444BB73A9F57D18247E2EE1C5A7CBBA422F9CDD7DC393D8CFE0ABF05B1BFD629Aa5f4K) "Справка о стоимости выполненных работ и затрат", [N КС-2](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A43080506AC197444BB73A9F57D18247E2EE1C5A7CBB941239CDD7DC393D8CFE0ABF05B1BFD629Aa5f4K) "Акт о приемке выполненных работ", утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 N 100, актов приема-передачи, актов выполненных работ, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных), и (или) наличие в муниципальных контрактах (договорах) условий по авансированию поставщиков, подрядчиков, исполнителей на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях приобретения материалов, комплектующих изделий и оборудования;

5) отсутствие в местном бюджете неиспользованного остатка субсидии, предоставленной ранее на аналогичные цели, в объеме более 5% от общего объема субсидии, запланированной к предоставлению в соответствующем финансовом году;

6) включение в соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за счет средств субсидий, условия об отсутствии у получателей субсидий просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием (за исключением случаев, установленных местной администрацией муниципального образования);

(пп. 6 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F82C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

7) сокращение объема субсидии, в случае, если объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, установлен в местном бюджете ниже уровней, предусмотренных настоящим Порядком, пропорционально снижению соответствующего уровня финансирования исполнения расходных обязательств муниципального образования за счет средств местного бюджета.

(пп. 7 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F82CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

9. ГРБС рассматривает представленную заявку на предоставление субсидий и принимает решение о предоставлении субсидии либо решение об отказе в предоставлении субсидии в течение 2 рабочих дней со дня ее представления.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E80C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

Основанием для отказа в предоставлении субсидии является неисполнение условий предоставления субсидий, предусмотренных [пунктом 8](#P16720) настоящего Порядка.

10. В случае нарушения получателями условий предоставления субсидий, установленных [пунктом 8](#P16720) настоящего Порядка, ГРБС в течение одного рабочего дня со дня выявления нарушения направляет получателю уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований для отказа.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E80C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

11. Перечисление субсидий из областного бюджета местному бюджету осуществляется в сроки, установленные в Соглашении, на основании заявок муниципальных образований, направляемых по форме, установленной в Соглашении.

Предоставление администрацией муниципального образования заявки, указанной в [абзаце первом](#P16741) настоящего пункта, осуществляется при условии наличия неиспользованного остатка субсидий, предоставленных ранее на аналогичные цели, в объеме, не превышающем 5% от общего объема субсидий, запланированных к предоставлению в соответствующем финансовом году, или его отсутствия.

(п. 11 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A9789288EC1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 126-п)

12. Условия расходования субсидий получателями:

осуществление расходов производится:

1) с лицевых счетов получателей или с лицевых счетов муниципальных казенных учреждений, уполномоченных органами местного самоуправления, на основании муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством, актов выполненных работ, товарно-транспортных накладных;

2) с лицевых счетов получателей на основании соглашений о предоставлении субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также соглашений о предоставлении субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, источником финансового обеспечения которых являются субсидии местным бюджетам, в соответствии с порядками предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами муниципальных образований Новосибирской области.

V. Результаты использования субсидий

13. Результатом использования субсидии является количество благоустроенных территорий (дворовые территории многоквартирных домов и территории общего пользования).

Значение показателя результата, указанного в настоящем пункте, устанавливается в Соглашении.

VI. Порядок оценки эффективности использования субсидий

14. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется ГРБС на основе отчета о достижении показателя результата использования субсидии, представляемого получателем в сроки, установленные в Соглашении.

Критерием оценки эффективности использования субсидии является достижение показателя результата использования субсидии, установленного в [пункте 13](#P16751) настоящего Порядка.

В течение 30 календарных дней с момента представления получателем отчета о достижении показателя результата использования субсидии ГРБС готовит информацию о достижении (недостижении) получателем субсидии результата, указанного в [пункте 13](#P16751) настоящего Порядка.

В случае если в отчетном финансовом году получателем не достигнуто установленное Соглашением значение показателя результата использования субсидии, указанного в [пункте 13](#P16751) настоящего Порядка, либо нарушены обязательства по соблюдению уровня софинансирования расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, средства субсидии подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

Порядок расчета объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета в областной бюджет, в объеме субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном финансовом году, установлен в [Правилах](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172B11E67FA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C86C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области, утвержденных постановлением Правительства Новосибирской области от 03.03.2020 N 40-п.

VII. Основания и порядок применения

мер ответственности за нарушения условий соглашений

15. ГРБС и органы государственного финансового контроля Новосибирской области осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

16. Остаток бюджетных средств, не использованный получателями в текущем финансовом году, подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

17. Получатели несут ответственность за нецелевое использование субсидий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

18. Получатели несут ответственность за недостижение результата использования субсидии в соответствии с Соглашением.

19. Получатель и ГРБС несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение N 22

к государственной программе

Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное хозяйство

Новосибирской области"

Порядок

предоставления и распределения субсидий местным бюджетам

на реализацию мероприятий по организации функционирования

систем тепло-, водоснабжения населения и водоотведения

в рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального

хозяйства" государственной программы Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112118EE7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8EC6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области  от 29.09.2020 N 420-п;  в ред. постановлений Правительства Новосибирской области  от 26.01.2021 [N 13-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112419E978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8FC1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 13.04.2021 [N 120-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8EC3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 24.01.2022 [N 12-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F82CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K),  от 29.03.2022 [N 126-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892987C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 19.07.2022 [N 329-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C80CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E80C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K),  от 24.05.2023 [N 222-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14201DE77BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C84CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) |  |

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий на реализацию мероприятий по организации функционирования систем тепло-, водоснабжения населения и водоотведения в муниципальных образованиях Новосибирской области (муниципальных районах (округах) и городских округах Новосибирской области (кроме города Новосибирска) в рамках [подпрограммы](#P10552) "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" (далее - Порядок) регламентирует предоставление и расходование субсидий местным бюджетам муниципальных образований Новосибирской области (далее - местные бюджеты) из областного бюджета Новосибирской области (далее - областной бюджет) на создание и поддержание нормативных запасов топлива на муниципальных источниках тепловой энергии в период подготовки к отопительному периоду и его прохождения, на погашение кредиторской задолженности организаций коммунального комплекса поставщикам топливно-энергетических ресурсов, в том числе за услуги по транспортировке газа, услуги водоснабжения и водоотведения, на погашение кредиторской задолженности за выполненные ремонтно-восстановительные работы в 2020 году, на приобретение реагентов, веществ, фильтрующих элементов водоподготовки, принимающих участие в процессе доведения воды до нормативных требований, услуги по технологическому (техническому, сервисному) обслуживанию станций (установок, модулей) водоподготовки (очистки воды) и (или) вывозу промывных вод, возмещение муниципальным образованиям расходов, связанных с плановой подготовкой объектов коммунального хозяйства, а также компенсацию некомпенсируемых финансовых убытков.

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 13.04.2021 [N 120-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8EC0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 29.03.2022 [N 126-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892987C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 19.07.2022 [N 329-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C80CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E80C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

II. Целевое назначение субсидий

2. Целью предоставления субсидии местным бюджетам является оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на исполнение полномочий в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450B0701A815294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" по организации тепло-, водоснабжения населения, водоотведения в границах муниципальных образований Новосибирской области.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам на исполнение полномочий по организации функционирования систем тепло-, водоснабжения населения и водоотведения в границах муниципальных образований Новосибирской области в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее - ГРБС) на соответствующий финансовый год и плановый период на реализацию данного направления расходов.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8FC4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

III. Порядок распределения субсидий

с учетом предельных уровней софинансирования

4. Распределение субсидии, предоставляемой бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Новосибирской области (кроме города Новосибирска) в текущем финансовом году и на плановые периоды, осуществляется в зависимости от информации, представленной областным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность и нормативное правовое регулирование в сфере государственного регулирования цен (тарифов) и ценообразования (далее - регулятор), о фактических расходах ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих регулируемую деятельность по теплоснабжению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению на территории муниципального района, муниципального округа или городского округа Новосибирской области, не обеспеченных тарифной выручкой (дополнительно понесенные расходы) по итогам предшествующего периода с поквартальным кассовым планом в процентном соотношении 40:20:20:20 и информации планируемого размера компенсации некомпенсируемых финансовых убытков с ежеквартальной разбивкой, которая определяется как разница между экономически обоснованными фактически понесенными расходами, отнесенными регулируемой организацией на соответствующий вид деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, субсидиями (компенсациями), выплачиваемыми регулируемой организации из бюджетов всех уровней, и выручкой от реализации тепловой энергии (мощности), теплоносителя, оказания услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя по тарифам (ценам), установленным регулятором.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8FC5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

Корректировка размера субсидии, в том числе на плановые периоды, предоставляемой бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Новосибирской области (кроме города Новосибирска), осуществляется в соответствии с:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8FC5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

а) информацией, представленной регулятором в текущем финансовом году;

б) поручениями Губернатора Новосибирской области, первого заместителя Председателя Правительства Новосибирской области, данными по итогам рассмотрения заключений рабочей группы, утверждаемой приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области для оценки и анализа необходимости корректировки размера субсидии;

в) изменениями цен на топливно-энергетические ресурсы, определенными на основании обращений муниципальных образований с приложением контрактов (договоров) на приобретение топливно-энергетические ресурсов с указанной стоимостью топлива за одну единицу объема.

(пп. "в" введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892987C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 126-п)

(п. 4 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F81C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

5. Муниципальные районы, муниципальные округа или городские округа Новосибирской области (кроме города Новосибирска) (далее - получатели) должны соответствовать следующему критерию отбора:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8FCEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

наличие информации, представленной регулятором, о фактических расходах ресурсоснабжающих организаций (далее - РСО), осуществляющих регулируемую деятельность по теплоснабжению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению на территории муниципального района, муниципального округа или городского округа Новосибирской области, не обеспеченных тарифной выручкой (дополнительно понесенные расходы) по итогам предшествующего периода.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8FCFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

Для определения дополнительно понесенных расходов муниципальным образованиям в срок с 1 апреля до 1 мая года, следующего за отчетным периодом, в адрес регулятора необходимо предоставить информацию о результатах производственно-хозяйственной деятельности РСО, расположенных на территории муниципального образования, отдельно в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, с приложением документов бухгалтерской и статистической отчетности за отчетный период, а также расчет величины дополнительно понесенных РСО расходов, превысивших плановые величины, предусмотренные при формировании тарифов, сложившихся по итогам отчетного года при осуществлении регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (далее - Расчет).

Регулятор в срок с 1 мая по 1 июля текущего года проводит экспертизу представленных документов муниципальными образованиями Новосибирской области совместно с РСО.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8EC6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

Регулятор в срок до 7 июля текущего года направляет результаты Расчета в адрес ГРБС, муниципальных образований Новосибирской области.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8EC4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

ГРБС в течение 10 рабочих дней после получения результатов Расчета направляет предложения на увеличение финансирования муниципальным образованиям Новосибирской области в текущем финансовом году в адрес министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8EC5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

(п. 5 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892987C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 126-п)

5.1. Перечень документов, необходимых регулятору для выполнения Расчета в сфере теплоснабжения (ежегодно публикуется на официальном сайте регулятора):

1) копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, предоставляемой в налоговый орган, и статистической отчетности за отчетный год (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах с расшифровкой строк 2110, 2120, 2200 по видам осуществляемых предприятием видов деятельности, форма N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников и движении работников" (помесячно), форма N 22-ЖКХ (ресурсы). Все документы обязательно должны быть представлены с отметкой о получении соответствующего органа;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8EC2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

2) сведения о фактическом балансе и полезном отпуске ресурса (мощности) за отчетный год в рамках, осуществляемых предприятием регулируемых видов деятельности (с дифференциацией по видам), а также информацию о фактическом размере потерь в сетях организации с указанием причин отклонений от показателей, предусмотренных при планировании (отчет должен быть направлен через систему ФГИС ЕИАС ФАС России);

3) отчет о производственно-хозяйственной деятельности за отчетный год в разрезе статей расходов, учтенных департаментом при формировании тарифов, с пояснением (пояснительная записка) и обоснованием причин отклонений фактических показателей от плановых, в том числе объемных показателей (по форме регулятора);

4) расчет фактических дополнительно понесенных расходов регулируемой организацией при осуществлении регулируемых видов с предоставлением пояснения и обоснования отклонений, сложившихся относительно запланированного уровня, в том числе по удельным показателям (по форме регулятора);

5) расчет фактической выручки предприятия за отчетный год, полученной от осуществления регулируемой деятельности (по полугодиям с выделением группы потребителей "население");

6) годовой отчет по реализации инвестиционной программы (при наличии) с указанием источников финансирования мероприятий программы, в том числе учтенных в составе регулируемых тарифов, по итогам отчетного года;

7) годовой отчет о выполнении плана ремонтов с указанием физических и стоимостных показателей с пояснением и обоснованием причин отклонений фактических расходов от плановых значений;

8) наличие дебиторской задолженности по оплате за потребленный коммунальный ресурс населением, невозможной к взысканию, подтвержденной постановлениями об окончании исполнительного производства;

9) количество и состав производственных объектов по состоянию на 1 марта года, следующего за отчетным (информация о количестве и мощности источников тепловой энергии в гигакалориях в час, о протяженности тепловых сетей в двухтрубном исчислении в километрах, диаметре тепловых сетей в миллиметрах, о годе введения в эксплуатацию);

10) копии правоустанавливающих документов (копии гражданско-правовых договоров, концессионных соглашений, при реорганизации юридического лица - передаточных актов), подтверждающих право собственности, иное законное право в отношении недвижимых объектов (зданий, строений, сооружений, земельных участков), используемых для осуществления регулируемой деятельности, в отчетном периоде регулирования;

11) фактические показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сравнении с установленными плановыми (расчетными) показателями в случае, если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

(п. 5.1 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892987CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 126-п)

5.2. В качестве подтверждения фактических расходов за отчетный год РСО должны представить регулятору следующие данные:

1) выписка из действующей Учетной политики теплоснабжающей организации, подтверждающая наличие раздельного бухгалтерского учета по видам деятельности (с приложением плана счетов с выделением отдельных субсчетов либо номенклатуры групп, позволяющих определить затраты по каждому виду регулируемой и нерегулируемой деятельности, в частности доходы и расходы по регулируемым видам деятельности "Производство тепловой энергии", "Передача тепловой энергии по сетям", иные виды деятельности), и порядок распределения общехозяйственных расходов, а также расчет процента (доли) распределения административных (общехозяйственных) расходов по видам деятельности (по системам теплоснабжения) в соответствии с утвержденной учетной политикой организации;

2) копии первичных документов бухгалтерского учета по всем статьям расходов, раскрывающих порядок ведения раздельного учета доходов и расходов по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности: оборотно-сальдовые ведомости, договоры, реестры, акты выполненных работ, платежные документы и прочие документы, подтверждающие факт понесения расходов;

3) подтверждение величины амортизационных отчислений: документы бухгалтерского учета, подтверждающие: наличие на балансе (за балансом) объектов основных средств, участвующих в регулируемой деятельности; распределение амортизационных расходов на регулируемую деятельность; балансовую и остаточную стоимость основных средств; сроки полезного использования;

4) экономическое обоснование фактического уровня арендной платы, определяемого исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду, в соответствии с требованием [пункта 45](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450A0504A711294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBB84E2E968278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" (необходимо представить заверенные копии документов, имеющихся у собственника имущества: амортизационной ведомости и соответствующих налоговых деклараций по имуществу, переданному в аренду);

5) фактические данные о структуре и ценах, а также о калорийности потребляемого топлива и стоимости его доставки (перевозки, транспортировки) за отчетный год: копии счетов-фактур и товарных накладных на отпуск топлива за отчетный период, а также реестр с указанием итоговых объемов и суммы оплаты за топливо, расчет баланса топлива, акты списания топлива в производство;

6) фактические данные об объемах и ценах по иным потребленным ресурсам: копии счетов-фактур на приобретение воды и электроэнергии на технологические цели отчетного периода, а также реестры с указанием итоговых объемов и суммы оплаты за ресурсы.

(п. 5.2 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892985C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 126-п)

5.3. В случае если в ходе анализа представленных документов и расчетов возникнет необходимость уточнения предложения муниципальным образованием, регулятор запрашивает дополнительные сведения, подтверждающие фактически понесенные расходы РСО в отчетном периоде.

Документы, указанные в [пунктах 5.1](#P16831) - 5.3 Порядка, представляются на бумажном носителе, должны быть пронумерованы и подшиты в папку. Все отчетные и расчетные таблицы, копии документов должны быть заверены печатью РСО (при наличии печати) и подписаны руководителем предприятия, бухгалтерские документы подписываются главным бухгалтером предприятия. Документы представляются с сопроводительным письмом с приложением описи представляемых документов с указанием страниц. (Данная информация может быть представлена по системе ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.54.WARM. Информация о данном шаблоне (в том числе инструкции по работе с ним) размещена на официальном сайте департамента в сети Интернет - www.tarif.nso.ru в разделе "Деятельность" > "Электронный документооборот").

Абзацы третий - пятый утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8EC3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п.

(п. 5.3 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892985CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 126-п)

5.4. Перечень документов, необходимых регулятору для выполнения Расчета в сфере водоснабжения и водоотведения (ежегодно публикуется на официальном сайте регулятора в сети Интернет - www.tarif.nso.ru в разделе "Деятельность" > "Электронный документооборот"):

1) копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, предоставляемой в налоговый орган, и статистической отчетности за отчетный год (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах с расшифровкой строк 2110, 2120, 2200 по видам осуществляемых предприятием видов деятельности, форма N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников и движении работников" (помесячно), форма N 22-ЖКХ (ресурсы) "Сведения о работе ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы", формы: N 1-водопровод "Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)", N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)", N 2-ТП (водхоз (годовая) "Сведения об использовании воды". Все документы обязательно должны быть представлены с отметкой о получении соответствующего органа;

2) сведения о фактических объемах поднятой и отпущенной воды и принятых сточных вод за отчетный год в разрезе осуществляемых предприятием регулируемых видов деятельности, а также информацию о фактическом размере потерь в сетях организации с указанием причин отклонений от показателей, предусмотренных при планировании;

3) отчет о производственно-хозяйственной деятельности за отчетный год в разрезе статей расходов, учтенных регулятором при формировании тарифов, с пояснением (пояснительная записка) и обоснованием причин отклонений фактических показателей от плановых, в том числе объемных показателей (по форме регулятора);

4) расчет фактических дополнительно понесенных расходов регулируемой организацией при осуществлении регулируемых видов с предоставлением пояснения и обоснования отклонений, сложившихся относительно запланированного уровня, в том числе по удельным показателям (по форме регулятора);

5) расчет фактической выручки предприятия за отчетный год, полученной от осуществления регулируемой деятельности (по полугодиям с выделением группы потребителей "население");

6) годовой отчет по реализации инвестиционной программы организации, осуществляющей деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения (при наличии), с указанием источников финансирования мероприятий программы, в том числе учтенных в составе регулируемых тарифов, по итогам отчетного года;

7) годовой отчет о выполнении плана ремонтов с указанием физических и стоимостных показателей с пояснением и обоснованием причин отклонений фактических расходов от плановых значений;

8) наличие дебиторской задолженности по оплате за потребленный коммунальный ресурс населением, невозможной к взысканию, подтвержденной постановлениями об окончании исполнительного производства;

9) количество и состав производственных объектов по состоянию на 1 марта года, следующего за отчетным (информация о количестве и мощности объектов водоснабжения, водоотведения, о протяженности сетей в километрах, диаметре сетей в миллиметрах, о годе введения в эксплуатацию);

10) копии правоустанавливающих документов (копии гражданско-правовых договоров, концессионных соглашений, при реорганизации юридического лица - передаточных актов), подтверждающих право собственности, иное законное право в отношении недвижимых объектов (зданий, строений, сооружений, земельных участков), используемых для осуществления регулируемой деятельности, в отчетном периоде регулирования;

11) фактические показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сравнении с установленными плановыми (расчетными) показателями в случае, если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

(п. 5.4 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8EC0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

5.5. В качестве подтверждения фактических расходов за отчетный год РСО должны представить регулятору следующие данные:

1) выписка из действующей Учетной политики ресурсоснабжающей организации, подтверждающая наличие раздельного бухгалтерского учета по видам деятельности (с приложением плана счетов с выделением отдельных субсчетов либо номенклатуры групп, позволяющих определить затраты по каждому виду регулируемой и нерегулируемой деятельности, в частности доходы и расходы по регулируемым видам деятельности), и порядок распределения общехозяйственных расходов, а также расчет процента (доли) распределения административных (общехозяйственных) расходов по видам деятельности (по системам водоснабжения, водоотведения) в соответствии с утвержденной учетной политикой организации;

2) копии первичных документов бухгалтерского учета по всем статьям расходов, раскрывающих порядок ведения раздельного учета доходов и расходов по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности: оборотно-сальдовые ведомости, договоры, реестры, акты выполненных работ, платежные документы и прочие документы, подтверждающие факт понесения расходов;

3) подтверждение величины амортизационных отчислений: документы бухгалтерского учета, подтверждающие: наличие на балансе (за балансом) объектов основных средств, участвующих в регулируемой деятельности; распределение амортизационных расходов на регулируемую деятельность; балансовую и остаточную стоимость основных средств; сроки полезного использования;

4) экономическое обоснование фактического уровня арендной платы, определяемого исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду, в соответствии с требованием [пункта 44](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450A0504A710294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBB846239F8278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK) Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" (необходимо представить заверенные копии документов, имеющихся у собственника имущества: амортизационной ведомости и соответствующих налоговых деклараций по имуществу, переданному в аренду);

5) фактические данные об объемах и ценах по иным потребленным ресурсам: копии счетов-фактур на приобретение воды и электроэнергии на технологические цели отчетного периода, а также реестры с указанием итоговых объемов и суммы оплаты за ресурсы.

(п. 5.5 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F87CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

5.6. В случае если в ходе анализа представленных документов и расчетов возникнет необходимость уточнения предложения муниципальным образованием, регулятор запрашивает дополнительные сведения, подтверждающие фактически понесенные расходы РСО в отчетном периоде.

Документы, указанные в [пунктах 5.4](#P16857) - [5.5](#P16870) Порядка, представляются на бумажном носителе или в электронном виде посредством системы ФГИС ЕИАС. Документы, представляемые на бумажном носителе, должны быть пронумерованы и подшиты в папку. Все отчетные и расчетные таблицы, копии документов должны быть заверены печатью РСО (при наличии печати) и подписаны руководителем предприятия, бухгалтерские документы подписываются главным бухгалтером предприятия. Документы представляются с сопроводительным письмом с приложением описи представляемых документов с указанием страниц. По системе ФГИС ЕИАС документы представляются в формате шаблонов DOCS.FORM.6.54.VS или DOCS.FORM.6.54.VО. Информация о данных шаблонах (в том числе инструкции по работе с ними) размещена на официальном сайте департамента в сети Интернет - www.tarif.nso.ru в разделе "Деятельность" > "Электронный документооборот").

(п. 5.6 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F86C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

6. При распределении субсидий между местными бюджетами объем субсидии не может превышать объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня софинансирования.

При распределении субсидий между местными бюджетами объем субсидии не может превышать объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня софинансирования за счет средств областного бюджета, установленного распоряжением Правительства Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период для каждого муниципального образования.

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 [N 126-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892984C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F86C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

7. Распределение субсидии местным бюджетам устанавливается законом Новосибирской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период.

IV. Порядок предоставления субсидий

8. Основанием для предоставления субсидии является соглашение о предоставлении субсидии, заключаемое между ГРБС и получателями (далее - Соглашение). Соглашение заключается не позднее 30 календарных дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области до ГРБС.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F81C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

Соглашение должно содержать в себе положения, указанные в [пункте 8](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172B11E67FA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C83C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области, утвержденных постановлением Правительства Новосибирской области от 03.03.2020 N 40-п, а также:

1) наличие требования аудиторского заключения по результатам независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных унитарных (казенных) предприятий коммунального комплекса, являющихся поставщиками коммунального ресурса, проведенной в соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450D0F0FA714294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности";

2) наличие требования о проведении не менее одного анализа угля на соответствие требований к качеству угля, предусмотренных договором (контрактом) поставки, проведенного специализированной организацией. Проведение данного анализа осуществляется за счет средств организаций коммунального комплекса, получателей субсидии в текущем году на погашение кредиторской задолженности за уголь и (или) создание нормативного запаса угля в размере более одного миллиона рублей включительно;

3) наличие требования об отсутствии задолженности по выплате заработной платы на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения.

При предоставлении субсидии местному бюджету на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, относящихся к вопросам местного значения поселений, в целях последующего предоставления субсидий в бюджеты поселений за счет средств указанных субсидий в соглашениях о предоставлении субсидий в бюджет муниципального района устанавливаются предельные уровни софинансирования для консолидированного бюджета муниципального района, которые не могут превышать предельные уровни софинансирования для бюджета муниципального района.

9. Условиями предоставления субсидии являются:

1) наличие правовых актов получателей, утверждающих порядок использования средств местного бюджета, требования о принятии которых установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения (в случае если указанные расходные обязательства софинансируются за счет средств субсидий и предусматривают предоставление из местных бюджетов межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений Новосибирской области (далее - поселения), субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам);

2) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14201DE77BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C83C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.05.2023 N 222-п;

3) заключение на срок, соответствующий сроку распределения субсидий между местными бюджетами, соглашений о предоставлении субсидий, предусматривающих обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанными соглашениями обязательств, в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области;

4) наличие прибора учета тепловой энергии, установленного на узле технологического учета муниципального источника тепловой энергии. С 2023 года субсидии не предоставляются при отсутствии прибора учета тепловой энергии, установленного на узле учета хотя бы одного источника тепловой энергии, за исключением:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892887C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 13.04.2021 N 120-п)

а) подлежащего закрытию или реконструкции в соответствии с планом, согласованным министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области и главой муниципального образования Новосибирской области;

б) отапливающего не более трех объектов, оборудованных приборами учета потребленной тепловой энергии;

5) наличие систем видеонаблюдения за топливными складами источников тепловой энергии муниципальных образований с выводом показаний на терминал в единую дежурную диспетчерскую службу муниципального образования. С 2021 года субсидии муниципальным образованиям Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области будут предоставляться в случае 40% оснащенности источников тепловой энергии системами видеонаблюдения от их общего числа, в 2022 году - 70%, в 2023 году - 100%;

6) наличие аудиторского заключения по результатам независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных унитарных (казенных) предприятий коммунального комплекса, являющихся поставщиками коммунального ресурса, проведенной в соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450D0F0FA714294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности";

7) проведение не менее одного анализа угля на соответствие требований к качеству угля, предусмотренных договором (контрактом) поставки, проведенного специализированной организацией. Проведение данного анализа осуществляется за счет средств организаций коммунального комплекса, получателей субсидии в текущем году на погашение кредиторской задолженности за уголь и (или) создание нормативного запаса угля в размере более одного миллиона рублей включительно;

8) выполнение, начиная с 2020 года, режимно-наладочных испытаний и работ на тепловой сети, подключенной к муниципальному источнику тепловой энергии при ее протяженности более 5 км в соответствии с требованиями [Правил](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450F0E07AD197444BB73A9F57D18247E2EE1C5A7CBB8462A9CDD7DC393D8CFE0ABF05B1BFD629Aa5f4K) технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок".

По результатам проведенных режимно-наладочных испытаний и работ элементов системы теплоснабжения предоставляется подтверждающий документ о их проведении;

(пп. 8 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892887C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 13.04.2021 N 120-п)

9) отсутствие задолженности по выплате заработной платы на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором заключено Соглашения;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F81C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

10) предоставление получателями ГРБС копий следующих документов в сроки, установленные в Соглашении о предоставлении субсидии:

а) заявок на предоставление субсидий;

б) при направлении средств субсидии, направленных на погашение задолженности организаций коммунального комплекса перед поставщиками ресурсов, в том числе за услуги по транспортировке газа, услуги водоснабжения и водоотведения, в том числе на возмещение расходов муниципальным образованиям, связанных с плановой подготовкой объектов коммунального хозяйства:

копии соглашений между администрацией муниципального района (муниципального и городского округа) и организациями коммунального комплекса, осуществляющими регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения (далее - организации коммунального комплекса), о предоставлении целевой субсидии;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F85C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

копии договоров организации коммунального комплекса с поставщиками ресурсов;

акты сверки задолженности между организацией коммунального комплекса и поставщиками ресурсов, товарные накладные на отпуск газа, на дату, предшествующую получению средств субсидии;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892984C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 126-п)

в) при направлении средств субсидии, направленных на обеспечение источников тепловой энергии нормативным запасом топлива:

копии соглашений между администрацией муниципального района (муниципального и городского округа) и организациями коммунального комплекса о предоставлении целевой субсидии;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F85C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

копии договоров организации коммунального комплекса с поставщиками топливно-энергетических ресурсов на поставку топлива;

копии товарно-транспортных накладных (товарных накладных, универсальных передаточных документов);

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892984C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 126-п)

г) при направлении средств субсидии на погашение задолженности организаций коммунального комплекса за выполненные ремонтно-восстановительные работы в 2020 году по подготовке объектов коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации:

акты обследования, дефектные ведомости, заключения специализированных организаций, проектно-сметную документацию (сметные расчеты);

положительные заключения организаций, уполномоченных на проведение экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы предусмотрено действующим законодательством;

договор на осуществление функций строительного контроля при капитальном ремонте объектов капитального строительства;

копии соглашений между администрацией муниципального района (муниципального и городского округа) и организациями коммунального комплекса о предоставлении целевой субсидии, заключенных в соответствии со [статьей 78](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450D0404AC12294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBBB4422928278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK) Бюджетного кодекса Российской Федерации;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F85C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

копии муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров (договоров подряда, купли-продажи), заключенных в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450F0504A713294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и бюджетным законодательством Российской Федерации;

акты сверки задолженности между организацией коммунального комплекса и поставщиками;

товарно-транспортные накладные или универсальные передаточные документы;

акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (формы КС-2, КС-3);

акт, подтверждающий выполнение работ в случае закупки оборудования и его монтажа собственными силами;

фотоотчет о проведенных работах;

(пп. "г" введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892887C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 13.04.2021 N 120-п)

д) при направлении средств субсидии на приобретение реагентов, веществ, фильтрующих элементов водоподготовки, принимающих участие в процессе доведения воды до нормативных требований на станциях (установках, модулях) водоподготовки (очистки воды):

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C8FC5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 19.07.2022 N 329-п)

копии соглашений между администрацией муниципального района (муниципального и городского округа) и организациями коммунального комплекса о предоставлении целевой субсидии;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F85C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

копии контрактов (договоров) организации коммунального комплекса с поставщиками ресурсов на приобретение реагентов, веществ, фильтрующих элементов водоподготовки, принимающих участие в процессе доведения воды до нормативных требований, предусмотренных [СанПиН 2.1.3684-21](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450E0F01AC17294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBB8472F968278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK);

копии товарно-транспортных накладных (товарных накладных, универсальных передаточных документов);

техническую (технологическую) документацию (паспорт, технологическая карта, инструкция) станций (установок, модулей) водоподготовки (очистки воды);

(пп. "д" введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892984CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 126-п)

е) при направлении средств субсидии на услуги по технологическому (техническому, сервисному) обслуживанию станций (установок, модулей) водоподготовки (очистки воды) и (или) вывозу промывных вод:

копии соглашений между администрацией муниципального района (муниципального и городского округа) и организациями коммунального комплекса о предоставлении целевой субсидии;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F85C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

копии контрактов (договоров) организации коммунального комплекса с организациями, осуществляющими услуги по технологическому (техническому, сервисному) обслуживанию станций (установок, модулей) водоподготовки (очистки воды) и (или) вывозу промывных вод, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе;

акт приемки услуг, подписанный руководителем организации коммунального комплекса;

(пп. "е" введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C8FC2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 19.07.2022 N 329-п)

ж) при направлении субсидии на компенсацию некомпенсируемых финансовых убытков:

копию документа о согласовании органом местного самоуправления вывода из эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей собственником объектов;

копию документа о согласовании регулятором размера компенсации некомпенсируемых финансовых убытков, вызванных продолжением эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей;

копию соглашения о выплате компенсации некомпенсируемых финансовых убытков между администрацией муниципального образования Новосибирской области и собственником объектов;

(пп. "ж" введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F85C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

11) централизация закупок товаров, работ, услуг, включенных в [перечень](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172B10EA7FA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D82C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) товаров, работ, услуг согласно приложению N 1 к постановлению Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 N 597-п "О наделении полномочиями государственного казенного учреждения Новосибирской области "Управление контрактной системы", с начальной (максимальной) ценой контракта, превышающей 1 млн. рублей, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидий в соответствии с [абзацем "а" подпункта 1 пункта 13](#P16981) настоящего Порядка;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C8FCFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 19.07.2022 N 329-п)

12) отсутствие в местном бюджете неиспользованного остатка субсидий, предоставленных ранее на аналогичные цели, в объеме более 5% от общего объема субсидии, запланированной к предоставлению в соответствующем финансовом году;

13) наличие [справки](#P17031) о надлежащем ведении бухгалтерского учета в муниципальных унитарных (казенных) предприятиях муниципального района (муниципального и городского округа) Новосибирской области, осуществляющих регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения, и осуществлении в отношении муниципальных унитарных (казенных) предприятий контроля учредителя (собственника) по форме приложения к настоящему Порядку;

(пп. 13 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112419E978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8EC6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 26.01.2021 N 13-п; в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 [N 12-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F81CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F84C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

14) включение в соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за счет средств субсидий, условия об отсутствии у получателей субсидий просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием (за исключением случаев, установленных местной администрацией муниципального образования);

(пп. 14 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F81CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

15) сокращение объема субсидии, в случае, если объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, установлен в местном бюджете ниже уровней, предусмотренных настоящим Порядком, пропорционально снижению соответствующего уровня финансирования исполнения расходных обязательств муниципального образования за счет средств местного бюджета.

(пп. 15 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F80C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

10. ГРБС рассматривает представленную заявку на предоставление субсидий и принимает решение о предоставлении субсидии либо решение об отказе в предоставлении субсидии:

в рамках исполнения муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров (договоров подряда, купли-продажи), заключенных в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450F0504A713294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в течение 2 рабочих дней со дня представления заявки;

в рамках исполнения муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров (договоров подряда, купли-продажи), заключенных в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450F0304A710294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в течение 20 рабочих дней со дня представления заявки.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

непредставление (представление не в полном объеме либо с нарушением сроков) документов, указанных в [подпункте 10 пункта 9](#P16910) настоящего Порядка;

неисполнение условий предоставления субсидий, предусмотренных [подпунктами 1](#P16895) - [9](#P16908), [11](#P16956), [12 пункта 9](#P16958) настоящего Порядка.

(п. 10 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F84C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

11. В случае нарушения получателями условий предоставления субсидий, установленных [пунктом 9](#P16894) настоящего Порядка:

а) в рамках исполнения муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров (договоров подряда, купли-продажи), заключенных в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450F0504A713294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", ГРБС в течение одного рабочего дня со дня выявления нарушения направляет получателю уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований для отказа;

б) в рамках исполнения муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров (договоров подряда, купли-продажи), заключенных в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450F0304A710294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", ГРБС в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушения направляет получателю уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований для отказа.

(п. 11 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F84CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

12. Перечисление субсидий из областного бюджета местному бюджету осуществляется в сроки, установленные в Соглашении, на основании заявок муниципальных образований, направляемых по форме, установленной в Соглашении.

Предоставление администрацией муниципального образования заявки, указанной в [абзаце первом](#P16976) настоящего пункта, осуществляется при условии наличия неиспользованного остатка субсидий, предоставленных ранее на аналогичные цели, в объеме, не превышающем 5% от общего объема субсидий, запланированных к предоставлению в соответствующем финансовом году, или его отсутствия.

(п. 12 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892983C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 126-п)

13. Условия расходования субсидий:

1) осуществление расходов производится:

а) с лицевых счетов получателей или с лицевых счетов муниципальных казенных учреждений, уполномоченных органами местного самоуправления, на основании муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством, актов выполненных работ, товарно-транспортных накладных;

б) с лицевых счетов получателей на основании соглашений о предоставлении субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также соглашений о предоставлении субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, источником финансового обеспечения которых являются субсидии местным бюджетам, в соответствии с порядками предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами муниципальных образований Новосибирской области;

2) получатели вправе передавать субсидии и иные межбюджетные трансферты в бюджеты городских поселений, расположенных в границах соответствующих муниципальных районов, на цель, определенную [пунктом 2](#P16803) настоящего Порядка.

V. Результаты использования субсидий

14. Результатом использования субсидии является получение муниципальными образованиями, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, потребителями тепловой энергии Новосибирской области в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450A0E03AB11294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду" паспортов или положительных актов готовности к отопительному периоду до конца года, в котором предоставляется субсидия.

Значение показателя результата, указанного в настоящем пункте, устанавливается в соглашении.

(п. 14 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14201DE77BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C83C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.05.2023 N 222-п)

VI. Порядок оценки эффективности использования субсидий

15. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется ГРБС на основе ежегодно представляемого получателем отчета о достижении показателей результатов использования субсидии, представляемого в сроки, установленные в Соглашении.

Критерием оценки эффективности использования субсидии является достижение показателей результатов использования субсидии, установленных в [пункте 14](#P16987) настоящего Порядка.

В течение 30 календарных дней с момента представления получателем отчета о достижении показателей результатов использования субсидии ГРБС готовит информацию о достижении (недостижении) получателем субсидии результатов, указанных в [пункте 14](#P16987) настоящего Порядка.

В случае если в отчетном финансовом году получателем не достигнуто установленное Соглашением значение показателя результата использования субсидии, указанного в [пункте 14](#P16987) настоящего Порядка, либо нарушены обязательства по соблюдению уровня софинансирования расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, средства субсидии подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

Порядок расчета объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета в областной бюджет Новосибирской области, в объеме субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном финансовом году, установлен в [Правилах](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172B11E67FA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C86C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области, утвержденных постановлением Правительства Новосибирской области от 03.03.2020 N 40-п.

VII. Основания и порядок применения мер

ответственности за нарушения условий соглашений

16. ГРБС и органы государственного финансового контроля Новосибирской области осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

17. Остаток бюджетных средств, не использованный получателями в текущем финансовом году, подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

18. Получатели несут ответственность за нецелевое использование субсидий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

19. Получатели несут ответственность за недостижение результата использования субсидии в соответствии с Соглашением.

20. Получатель и ГРБС несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение

к Порядку

предоставления и распределения субсидий

местным бюджетам на реализацию

мероприятий по организации функционирования

систем тепло-, водоснабжения населения

и водоотведения в рамках подпрограммы

"Безопасность жилищно-коммунального хозяйства"

государственной программы Новосибирской

области "Жилищно-коммунальное хозяйство

Новосибирской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введено [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112419E978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D8EC4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области  от 26.01.2021 N 13-п;  в ред. постановлений Правительства Новосибирской области  от 24.01.2022 [N 12-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F80C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F83C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) |  |

Форма

Справка

о надлежащем ведении бухгалтерского учета в муниципальных

унитарных (казенных) предприятиях \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ района

(городского округа) Новосибирской области, осуществляющих

регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения,

и осуществлении в отношении муниципальных унитарных

(казенных) предприятий контроля учредителя (собственника)

Настоящим подтверждаю, что бухгалтерский учет на нижеперечисленных муниципальных унитарных (казенных) предприятиях \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ района (городского округа) Новосибирской области, осуществляющих регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения, в 20 \_\_ году ведется в соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450C0706AA10294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", за деятельностью указанных муниципальных предприятий осуществляется контроль учредителя (собственника) в соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A42060F0EA915294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях".

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальных унитарных (казенных) предприятий |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Глава муниципального района

(муниципального или городского округа) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка)

Приложение N 23

к государственной программе

Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное хозяйство

Новосибирской области"

Порядок

предоставления и распределения субсидий на организацию

бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения

и водоотведения в рамках подпрограммы "Безопасность

жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы

Новосибирской области "Жилищно-коммунальное

хозяйство Новосибирской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112118EE7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8EC7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области  от 29.09.2020 N 420-п;  в ред. постановлений Правительства Новосибирской области  от 13.04.2021 [N 120-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892886CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 24.01.2022 [N 12-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F80C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 29.03.2022 [N 126-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892983C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K),  от 19.07.2022 [N 329-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C8EC6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F83C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 24.05.2023 [N 222-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14201DE77BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C83C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) |  |

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий на организацию бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в рамках [подпрограммы](#P10552) "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" (далее - Порядок), регламентирует предоставление и расходование субсидий местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области (кроме города Новосибирска) (далее - местные бюджеты) из областного бюджета Новосибирской области (далее - областной бюджет) на обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (далее - объекты жизнеобеспечения), создание условий их бесперебойной работы.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F83C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

II. Целевое назначение субсидий

2. Целью предоставления субсидии местным бюджетам является обеспечение в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области (кроме города Новосибирска) (далее - местные бюджеты) бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения, создание условий их бесперебойной работы путем финансового обеспечения проведения их ремонтов, в том числе капитальных, приобретения необходимых материалов, оборудования, труб, соединительных частей, деталей, фитингов, запорной арматуры, фильтров, сеток, комплектующих, элементов, изделий, в том числе для устройства колодцев и камер, водоразборных колонок, устройств, механизмов, насосного оборудования, оборудования химводоподготовки, электродвигателей, приборов учета, автоматики, электрики, систем передачи, утепления, противокоррозионных материалов, гидроизоляционных, мастик, лакокрасочных материалов, котлов, котельного оборудования, при начальной цене договоров не менее 100,0 тыс. рублей, источников резервного электроснабжения, а также проектирование строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов жизнеобеспечения и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, и возмещения муниципальным образованиям вышеуказанных расходов за период, не превышающий одного года до даты предоставления субсидии.

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 [N 12-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F80C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 19.07.2022 [N 329-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C8EC7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F83C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K))

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам на обеспечение бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения, находящихся в муниципальной собственности и создание условий их бесперебойной работы в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее - ГРБС) на соответствующий финансовый год и плановый период на реализацию данного направления расходов.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892885C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 13.04.2021 N 120-п)

III. Порядок распределения субсидий с учетом

предельных уровней софинансирования

4. Распределение субсидии бюджетам городских округов Новосибирской области (кроме города Новосибирска) осуществляется в зависимости от отпущенной тепловой энергии потребителям и протяженности тепловых и водопроводных сетей в муниципальном районе, городском округе. Коэффициенты, учитывающие величину отпущенной тепловой энергии потребителям и протяженность тепловых и водопроводных сетей, составляют по 1/2 от средств, запланированных на расчетный год в плане реализации государственной программы.

Объем отпущенной тепловой энергии потребителям, без учета полученной со стороны (покупной) в муниципальных районах Новосибирской области, определяется согласно статистической [форме N 1-ТЕП](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A42090401AD1B294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBBC472A9F8278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK), утвержденной приказом Росстата от 27.07.2018 N 462 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством".

Бюджетам городских округов Новосибирской области (кроме города Новосибирска) для расчета размера субсидии объем отпущенной тепловой энергии потребителям принимается как средневзвешенное значение отпущенной тепловой энергии потребителям муниципальных районов Новосибирской области и рассчитывается по формуле:



где:

Qiго - объем отпущенной тепловой энергии i-го городского округа Новосибирской области (кроме города Новосибирска), принимаемый для расчета субсидии как средневзвешенное значение отпущенной тепловой энергии потребителям муниципальных районов Новосибирской области;

 - сумма всей отпущенной тепловой энергии потребителям, без учета полученной со стороны (покупной) в муниципальных районах Новосибирской области по состоянию на 1 января текущего года;

30 - количество муниципальных районов Новосибирской области.

Размер субсидии, предоставляемой бюджетам муниципального района Новосибирской области, рассчитывается без предоставления заявки по формуле:



где

Ciмр - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района Новосибирской области в расчетном году;

C - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный на предоставление субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов Новосибирской области на обеспечение бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения, создание условий их бесперебойной работы в расчетном году;

Qiмр - объем отпущенной тепловой энергии потребителям, без учета полученной со стороны (покупной) в i-м муниципальном районе Новосибирской области (определяется по данным отчетности муниципальных районов по состоянию на 1 января текущего года);

 - сумма всей отпущенной тепловой энергии потребителям, без учета полученной со стороны (покупной) в муниципальных районах Новосибирской области по состоянию на 1 января текущего года;

Qiго - объем отпущенной тепловой энергии i-го городского округа Новосибирской области (кроме города Новосибирска), принимаемый для расчета субсидии как средневзвешенное значение отпущенной тепловой энергии потребителям муниципальных районов Новосибирской области, расчет представлен выше;

Li - сумма протяженностей тепловых, водопроводных сетей в i-м городском округе, муниципальном районе Новосибирской области по состоянию на 1 января текущего года (протяженность тепловых сетей в муниципальном районе, городском округе определяются согласно статистической [форме N 1-ТЕП](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A42090401AD1B294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBBC472A9F8278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK), утвержденной приказом Росстата от 27.07.2018 N 462 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством", протяженность водопроводных сетей в муниципальном районе, городском округе определяется по результатам инвентаризации систем водоснабжения за предыдущий год, выполненной органами местного самоуправления в АИС "Реформа ЖКХ");

 - сумма всех протяженностей тепловых, водопроводных сетей в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области по состоянию на 1 января текущего года.

Размер субсидии, предоставляемой бюджетам городского округа Новосибирской области, рассчитывается без предоставления заявки по формуле:



где:

Ciго - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го городского округа Новосибирской области в расчетном году;

C - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный на предоставление субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов Новосибирской области на обеспечение бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения, создание условий их бесперебойной работы в расчетном году;

Qiго - объем отпущенной тепловой энергии i-го городского округа Новосибирской области (кроме города Новосибирска), принимаемый для расчета субсидии как средневзвешенное значение отпущенной тепловой энергии потребителям муниципальных районов Новосибирской области, расчет представлен выше;

 - сумма всей отпущенной тепловой энергии потребителям, без учета полученной со стороны (покупной) в муниципальных районах Новосибирской области по состоянию на 1 января текущего года.

Li - сумма протяженностей тепловых, водопроводных сетей в i-м городском округе, муниципальном районе Новосибирской области по состоянию на 1 января текущего года (протяженность тепловых сетей в муниципальном районе, городском округе определяется согласно статистической [форме N 1-ТЕП](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A42090401AD1B294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBBC472A9F8278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK), утвержденной приказом Росстата от 27.07.2018 N 462 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством", протяженность водопроводных сетей в муниципальном районе, городском округе определяется по результатам инвентаризации систем водоснабжения за предыдущий год, выполненной органами местного самоуправления в АИС "Реформа ЖКХ").

 - сумма всех протяженностей тепловых, водопроводных сетей в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области по состоянию на 1 января текущего года.

5. Муниципальные районы и городские округа Новосибирской области (далее - получатели) должны соответствовать следующим критериям отбора:

1) наличие разработанных и утвержденных схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее чем пятьсот тысяч человек;

2) наличие разработанных и утвержденных схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов Новосибирской области.

6. При распределении субсидий между местными бюджетами объем субсидии не может превышать объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня софинансирования.

Уровень софинансирования за счет средств местных бюджетов составляет не менее установленного предельного уровня софинансирования (в процентах) в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 18.08.2020 N 357-рп "О предельных уровнях софинансирования Новосибирской областью (в процентах) объемов расходных обязательств муниципальных образований Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов" от стоимости мероприятий по обеспечению бесперебойной работы объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892885C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 13.04.2021 N 120-п)

Дополнительно увеличиваются субсидии местным бюджетам на мероприятия по обеспечению бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения и создание условий их бесперебойной работы (далее - дополнительная субсидия) по поручениям Губернатора Новосибирской области, Правительства Новосибирской области на основании обоснованного экспертного заключения государственного казенного учреждения Новосибирской области "Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области", принятые соответствующими изменениями в закон об областном бюджете Новосибирской области на текущий финансовый год и плановый период.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F80CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

В этом случае при первоначальном распределении субсидии местным бюджетам общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный на предоставление субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов Новосибирской области на обеспечение бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения, создание условий их бесперебойной работы ("С"), уменьшается на сумму дополнительной субсидии.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8FC7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

7. Распределение субсидии местным бюджетам устанавливается законом Новосибирской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период.

В случае если до 1 августа года предоставления местным бюджетам субсидии на мероприятия по обеспечению бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения и создание условий их бесперебойной работы, получателем субсидии не начата реализация мероприятий, то ГРБС вправе перераспределить бюджетные ассигнования другому муниципальному образованию Новосибирской области в рамках данного мероприятия, направив соответствующие предложения по внесению изменений в закон Новосибирской области об областном бюджете на текущий год и плановый двухлетний период.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8FC4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

IV. Порядок предоставления субсидий

8. Основанием для предоставления субсидии является соглашение о предоставлении субсидии, заключаемое между ГРБС и получателями (далее - Соглашение).

Соглашение должно содержать в себе положения, указанные в [пункте 8](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172B11E67FA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C83C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области, утвержденных постановлением Правительства Новосибирской области от 03.03.2020 N 40-п.

При предоставлении субсидии местному бюджету на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, относящихся к вопросам местного значения поселений, в целях последующего предоставления субсидий в бюджеты поселений за счет средств указанных субсидий в соглашениях о предоставлении субсидий в бюджет муниципального района устанавливаются предельные уровни софинансирования для консолидированного бюджета муниципального района, которые не могут превышать предельные уровни софинансирования для бюджета муниципального района.

Предельный уровень софинансирования расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, устанавливается распоряжением Правительства Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период для каждого муниципального района и городского округа.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892983CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 126-п)

9. Условиями предоставления субсидии являются:

1) наличие правовых актов получателей, утверждающих порядок использования средств местного бюджета, требования о принятии которых установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения (в случае если указанные расходные обязательства софинансируются за счет средств субсидий и предусматривают предоставление из местных бюджетов межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений Новосибирской области (далее - поселения), субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам), осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892885C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 13.04.2021 N 120-п)

2) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14201DE77BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C83C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.05.2023 N 222-п;

3) заключение на срок, соответствующий сроку распределения субсидий между местными бюджетами, соглашений о предоставлении субсидий, предусматривающих обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанными соглашениями обязательств, в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области;

4) предоставление получателями ГРБС копий следующих документов в сроки, установленные в Соглашении о предоставлении субсидии:

а) заявок на предоставление субсидий;

б) договоров на поставку товаров, контрактов, заключенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, направленных на достижение цели, установленной [пунктом 2](#P17085) настоящего Порядка;

(пп. "б" в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C8EC4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 19.07.2022 N 329-п)

в) документов, подтверждающих наличие выполненных работ (унифицированных [форм N КС-3](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A43080506AC197444BB73A9F57D18247E2EE1C5A7CBBA422F9CDD7DC393D8CFE0ABF05B1BFD629Aa5f4K) "Справка о стоимости выполненных работ и затрат", [N КС-2](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A43080506AC197444BB73A9F57D18247E2EE1C5A7CBB941239CDD7DC393D8CFE0ABF05B1BFD629Aa5f4K) "Акт о приемке выполненных работ", утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ", актов приема-передачи, актов выполненных работ, товарно-транспортных накладных либо универсальных передаточных документов), платежных поручений;

г) при осуществлении проектирования по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов жизнеобеспечения наличие технического задания на разработку проектной документации по объектам:

теплоснабжения, согласованного с ГРБС;

водоснабжения и водоотведения, согласованного с государственным казенным учреждением Новосибирской области "Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области";

в случаях, при которых разработка проектной документации необходима в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

д) калькуляции в соответствии с муниципальными контрактами (договорами) либо коммерческие предложения в случае разработки проектно-сметной документации, выполнения изыскательских работ, проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий проектно-сметной документации (сметных расчетов);

5) централизация закупок товаров, работ, услуг, включенных в [перечень](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172B10EA7FA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D82C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) товаров, работ, услуг согласно приложению N 1 к постановлению Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 N 597-п "О наделении полномочиями государственного казенного учреждения Новосибирской области "Управление контрактной системы", с начальной (максимальной) ценой контракта, превышающей 1 млн. рублей, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидий;

6) отсутствие в местном бюджете неиспользованного остатка субсидии, предоставленной ранее на аналогичные цели, в объеме более 5% от общего объема субсидии, запланированной к предоставлению в соответствующем финансовом году;

7) включение в соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за счет средств субсидий, условия об отсутствии у получателей субсидий просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием (за исключением случаев, установленных местной администрацией муниципального образования);

(пп. 7 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8FC2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

8) сокращение объема субсидии, в случае, если объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, установлен в местном бюджете ниже уровней, предусмотренных настоящим Порядком, пропорционально снижению соответствующего уровня финансирования исполнения расходных обязательств муниципального образования за счет средств местного бюджета.

(пп. 8 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8FC0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

10. ГРБС рассматривает представленную заявку на предоставление субсидий и принимает решение о предоставлении субсидии либо решение об отказе в предоставлении субсидии в течение 2 рабочих дней со дня ее представления.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F83CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:

1) непредставление (представление не в полном объеме либо с нарушением сроков) документов, указанных в [подпункте 4 пункта 9](#P17152) настоящего Порядка;

2) неисполнение условий предоставления субсидий, предусмотренных [подпунктами 1](#P17148), [2](#P17150), [3](#P17151), [5](#P17162), [6 пункта 9](#P17163) настоящего Порядка.

11. В случае нарушения получателями условий предоставления субсидий, установленных [пунктом 9](#P17147) настоящего Порядка, ГРБС в течение одного рабочего дня со дня выявления нарушения направляет получателю уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований для отказа.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F83CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

12. Перечисление субсидий из областного бюджета местному бюджету осуществляется в сроки, установленные в Соглашении, на основании заявок муниципальных образований, направляемых по форме, установленной в Соглашении.

Предоставление администрацией муниципального образования заявки, указанной в [абзаце первом](#P17175) настоящего пункта, осуществляется при условии наличия неиспользованного остатка субсидий, предоставленных ранее на аналогичные цели, в объеме, не превышающем 5% от общего объема субсидий, запланированных к предоставлению в соответствующем финансовом году, или его отсутствия.

(п. 12 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892982C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 126-п)

13. Условия расходования субсидий:

1) осуществление расходов производится с лицевых счетов получателей или с лицевых счетов муниципальных казенных учреждений, уполномоченных органами местного самоуправления, на основании муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством, актов выполненных работ;

2) получатели вправе передавать субсидии и иные межбюджетные трансферты в бюджеты городских и сельских поселений, расположенных в границах соответствующих муниципальных районов, на цель, определенную [пунктом 2](#P17085) настоящего Порядка;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8FCEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

3) осуществление расходов производится с лицевых счетов получателей на основании соглашений о предоставлении субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также соглашений о предоставлении субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, источником финансового обеспечения которых являются субсидии местным бюджетам, в соответствии с порядками предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами муниципальных образований Новосибирской области.

(пп. 3 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8FCFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

V. Результаты использования субсидий

14. Результатом использования субсидии является:

1) отсутствие увеличения числа аварий в системах централизованного водоснабжения продолжительностью более 8 часов по сравнению с прошлым годом;

2) отсутствие увеличения числа аварий на источниках теплоснабжения и тепловых сетях продолжительностью более 8 часов по сравнению с прошлым годом.

Значение показателя результата, указанного в настоящем пункте, должно быть установлено в Соглашении.

VI. Порядок оценки эффективности использования субсидий

15. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется ГРБС на основе ежегодно представляемого получателем отчета о достижении показателей результатов использования субсидии, предоставляемого в сроки, установленные в Соглашении.

Критерием оценки эффективности использования субсидии является достижение показателей результатов использования субсидии, установленных в [пункте 14](#P17187) настоящего Порядка.

В течение 30 календарных дней с момента представления получателем отчета о достижении показателей результатов использования субсидии ГРБС готовит информацию о достижении (недостижении) получателем субсидии результатов, указанных в [пункте 14](#P17187) настоящего Порядка.

В случае если в отчетном финансовом году получателем не достигнуто установленное Соглашением значение показателя результата использования субсидии, указанного в [пункте 14](#P17187) настоящего Порядка, либо нарушены обязательства по соблюдению уровня софинансирования расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, средства субсидии подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

Порядок расчета объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета в областной бюджет Новосибирской области, в объеме субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном финансовом году, установлен в [Правилах](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172B11E67FA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C86C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области, утвержденных постановлением Правительства Новосибирской области от 03.03.2020 N 40-п.

VII. Основания и порядок применения мер ответственности

за нарушения условий соглашений

16. ГРБС и органы государственного финансового контроля Новосибирской области осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

17. Остаток бюджетных средств, не использованный получателями в текущем финансовом году, подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

18. Получатели несут ответственность за нецелевое использование субсидий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

19. Получатели несут ответственность за недостижение результата использования субсидии в соответствии с Соглашением.

20. Получатель и ГРБС несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение N 24

к государственной программе

Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное хозяйство

Новосибирской области"

Порядок

предоставления и распределения субсидий местным бюджетам

на оказание государственной поддержки муниципальным

образованиям Новосибирской области на разработку проектной

документации на благоустройство общественных пространств

населенных пунктов Новосибирской области подпрограммы

"Благоустройство территорий населенных пунктов"

государственной программы Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112118EE7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8EC4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области  от 29.09.2020 N 420-п;  в ред. постановлений Правительства Новосибирской области  от 13.04.2021 [N 120-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892885CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 24.01.2022 [N 12-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8EC7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 29.03.2022 [N 126-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892982C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K),  от 19.07.2022 [N 329-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C8EC2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F82C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 24.05.2023 [N 222-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14201DE77BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C83C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) |  |

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий на обеспечение мероприятий по оказанию государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на разработку проектной документации на благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области [подпрограммы](#P11014) "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" (далее - Порядок) регламентирует предоставление и расходование субсидий местным бюджетам городских поселений и городских округов Новосибирской области (далее - местные бюджеты) из областного бюджета Новосибирской области (далее - областной бюджет) на реализацию мероприятий по оказанию государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на разработку проектной документации на благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области в рамках [подпрограммы](#P11014) "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" (далее - субсидии).

II. Целевое назначение субсидий

2. Целью предоставления субсидии является разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее - ГРБС) на соответствующий финансовый год и плановый период.

III. Порядок распределения субсидий

с учетом предельных уровней софинансирования

4. Субсидия распределяется каждому муниципальному образованию, участвующему в расчете индекса качества городской среды, в равном размере от общего объема субсидии, предусмотренного на реализацию мероприятия в текущем финансовом году.

Перечень муниципальных образований, участвующих в расчете индекса качества городской среды, утвержден распоряжением Губернатора Новосибирской области от 22.06.2020 N 102-р "О назначении ответственных исполнителей за организацию работы по достижению значений индикаторов для расчета индекса качества городской среды.

(п. 4 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892982C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 126-п)

5. Критерием отбора муниципальных образований Новосибирской области (далее - получатели) для предоставления субсидий является участие в реализации мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".

6. При распределении субсидий между местными бюджетами объем субсидии не может превышать объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня софинансирования за счет средств областного бюджета, установленного распоряжением Правительства Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период для каждого муниципального района и городского округа.

(п. 6 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892982C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 126-п)

7. Распределение субсидии местным бюджетам устанавливается законом Новосибирской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период.

IV. Порядок предоставления субсидий

8. Основанием для предоставления субсидии является соглашение о предоставлении субсидии, заключаемое между ГРБС и получателями (далее - Соглашение).

Соглашение должно содержать в себе положения, указанные в [пункте 8](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172B11E67FA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C83C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области, утвержденных постановлением Правительства Новосибирской области от 03.03.2020 N 40-п.

При предоставлении субсидии местному бюджету на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, относящихся к вопросам местного значения поселений, в целях последующего предоставления субсидий в бюджеты поселений за счет средств указанных субсидий, в соглашениях о предоставлении субсидий в бюджет муниципального района устанавливаются предельные уровни софинансирования для консолидированного бюджета муниципального района, которые не могут превышать предельные уровни софинансирования для бюджета муниципального района.

9. Условиями предоставления субсидии являются:

1) наличие правовых актов получателей, утверждающих порядок использования средств местного бюджета, требования о принятии которых установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения (в случае если указанные расходные обязательства софинансируются за счет средств субсидий и предусматривают предоставление из местных бюджетов межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений Новосибирской области (далее - поселения), субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам);

2) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14201DE77BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C83C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.05.2023 N 222-п;

3) заключение на срок, соответствующий сроку распределения субсидий между местными бюджетами, соглашений о предоставлении субсидий, предусматривающих обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанными соглашениями обязательств, в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области;

4) предоставление получателями ГРБС копий документов в сроки, установленные в Соглашении о предоставлении субсидии;

5) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C8EC2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 19.07.2022 N 329-п;

6) отсутствие в местном бюджете неиспользованного остатка субсидии, предоставленной ранее на аналогичные цели, в объеме более 5% от общего объема субсидии, запланированной к предоставлению в соответствующем финансовом году;

7) включение в соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за счет средств субсидий, условия об отсутствии у получателей субсидий просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием (за исключением случаев, установленных местной администрацией муниципального образования);

(пп. 7 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8EC7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

8) сокращение объема субсидии, в случае, если объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, установлен в местном бюджете ниже уровней, предусмотренных настоящим Порядком, пропорционально снижению соответствующего уровня финансирования исполнения расходных обязательств муниципального образования за счет средств местного бюджета.

(пп. 8 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8EC5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

10. ГРБС рассматривает представленную заявку на предоставление субсидий и принимает решение о предоставлении субсидии либо решение об отказе в предоставлении субсидии в течение 2 рабочих дней со дня ее представления.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F82C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

Основанием для отказа в предоставлении субсидии является неисполнение условий предоставления субсидий, предусмотренных [пунктом 9](#P17260) настоящего Порядка.

11. В случае нарушения получателями условий предоставления субсидий, установленных [пунктом 9](#P17260) настоящего Порядка, ГРБС в течение одного рабочего дня со дня выявления нарушения направляет получателю уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований для отказа.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F82C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

12. Перечисление субсидий из областного бюджета местному бюджету осуществляется в сроки, установленные в Соглашении, на основании заявок муниципальных образований, направляемых по форме, установленной в Соглашении.

Предоставление администрацией муниципального образования заявки, указанной в [абзаце первом](#P17276) настоящего пункта, осуществляется при условии наличия неиспользованного остатка субсидий, предоставленных ранее на аналогичные цели, в объеме, не превышающем 5% от общего объема субсидий, запланированных к предоставлению в соответствующем финансовом году, или его отсутствия.

(п. 12 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892982CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 126-п)

13. Условиями расходования субсидий:

1) с лицевых счетов получателей или с лицевых счетов муниципальных казенных учреждений, уполномоченных органами местного самоуправления, на основании муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством, актов выполненных работ, товарно-транспортных накладных;

2) с лицевых счетов получателей на основании соглашений о предоставлении субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также соглашений о предоставлении субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, источником финансового обеспечения которых являются субсидии местным бюджетам, в соответствии с порядками предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами муниципальных образований Новосибирской области.

V. Результаты использования субсидий

14. Результатом использования субсидии является количество разработанных проектно-сметных документаций на благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области (получившее экспертное заключение государственного бюджетного учреждения Новосибирской области "Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области").

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892884C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 13.04.2021 N 120-п)

Значение показателя результата, указанного в настоящем пункте, должно быть установлено в Соглашении.

VI. Порядок оценки эффективности использования субсидий

15. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется ГРБС на основе ежегодно представляемого получателем отчета о достижении показателей результатов использования субсидии, представляемого в сроки, установленные в Соглашении.

Критерием оценки эффективности использования субсидии является достижение показателей результатов использования субсидии, установленных в [пункте 14](#P17285) настоящего Порядка.

В течение 30 календарных дней с момента представления получателем отчета о достижении показателей результатов использования субсидии ГРБС готовит информацию о достижении (недостижении) получателем субсидии результатов, указанных в [пункте 14](#P17285) настоящего Порядка.

В случае если в отчетном финансовом году получателем не достигнуто установленное Соглашением значение показателя результата использования субсидии, указанного в [пункте 14](#P17285) настоящего Порядка, либо нарушены обязательства по соблюдению уровня софинансирования расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, средства субсидии подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

Порядок расчета объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета в областной бюджет Новосибирской области, в объеме субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном финансовом году, установлен в [Правилах](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172B11E67FA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C86C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области, утвержденных постановлением Правительства Новосибирской области от 03.03.2020 N 40-п.

VII. Основания и порядок применения мер

ответственности за нарушения условий соглашений

16. ГРБС и органы государственного финансового контроля Новосибирской области осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

17. Остаток бюджетных средств, не использованный получателями в текущем финансовом году, подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

18. Получатели несут ответственность за нецелевое использование субсидий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

19. Получатели несут ответственность за недостижение результата использования субсидии в соответствии с Соглашением.

(п. 19 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892884C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 13.04.2021 N 120-п)

29. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112A1FEE78A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892884C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 13.04.2021 N 120-п.

20. Получатель и ГРБС несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение N 25

к государственной программе

Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное хозяйство

Новосибирской области"

ПОРЯДОК

предоставления и распределения субсидий местным бюджетам

на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов

питьевого водоснабжения (несофинансируемая часть расходов)

подпрограммы "Чистая вода" государственной программы

Новосибирской области "Жилищно-коммунальное

хозяйство Новосибирской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162B1BE87AA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892981C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области  от 29.03.2022 N 126-п;  в ред. постановлений Правительства Новосибирской области  от 19.07.2022 [N 329-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C8EC3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 28.03.2023 [N 122-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F82C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 24.05.2023 [N 222-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14201DE77BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C83C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) |  |

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (несофинансируемая часть расходов) в рамках [подпрограммы](#P10151) "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" (далее - Порядок) регламентирует предоставление и расходование субсидий местным бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Новосибирской области (далее - местные бюджеты) из областного бюджета Новосибирской области (далее - областной бюджет) на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (несофинансируемая часть расходов) подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" (далее - субсидия).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F82C2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

II. Целевое назначение субсидий

2. Целью предоставления субсидии является строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения.

3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее - ГРБС) в соответствии с законом об областном бюджете Новосибирской области на соответствующий финансовый год и плановый период на реализацию данного направления расходов.

III. Порядок распределения субсидий с учетом

предельных уровней софинансирования

4. Распределение субсидий осуществляется между объектами по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (несофинансируемая часть расходов) в рамках мероприятий [подпрограммы](#P10151) "Чистая вода", направленных на достижение показателей, предусмотренных паспортом регионального проекта "Чистая вода" на очередной финансовый год исходя из объемов средств, выделенных на реализацию указанной подпрограммы из областного и федерального бюджетов.

ГРБС при формировании перечня объектов руководствуется наличием проектно-сметной документации по объектам, входящим в Региональную [программу](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14221CE67BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C87CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) по повышению качества водоснабжения на территории Новосибирской области на период с 2019 по 2024 год, утвержденную постановлением Правительства Новосибирской области от 29.07.2019 N 287-п (далее - региональная программа).

При распределении субсидий между местными бюджетами объем субсидии не может превышать объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня софинансирования за счет средств областного бюджета, установленного соответствующим распоряжением Правительства Новосибирской области о предельных уровнях софинансирования Новосибирской областью (в процентах) объемов расходных обязательств муниципальных образований Новосибирской области на текущий год и плановый двухлетний период.

Размер субсидии рассчитывается по формуле:

Vi = (Vобщi x П%) / 100, где:

Vi - объем субсидии, тыс. рублей;

Vобщi - общий объем затрат, необходимый для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы проектно-сметной документации, тыс. рублей;

П% - предельный уровень софинансирования, установленный соответствующим распоряжением Правительства Новосибирской области о предельных уровнях софинансирования Новосибирской областью (в процентах) объемов расходных обязательств муниципальных образований Новосибирской области на текущий год и плановый двухлетний период, %.

При распределении субсидий между местными бюджетами объем субсидии не может превышать объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня софинансирования.

5. Критериями отбора муниципальных образований (далее - получатель) для предоставления субсидии является наличие до 1 октября года, предшествующего плановому году предоставления субсидии:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F82C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

1) положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки этой проектной документации (в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным);

2) объекта в региональной программе.

6. Распределение субсидий местным бюджетам устанавливается законом Новосибирской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период.

IV. Порядок предоставления субсидий

7. Основанием для предоставления субсидии является [соглашение](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14221AE87DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E87C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) о предоставлении субсидии, заключаемое между ГРБС и получателем, в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области от 09.01.2020 N 1-НПА "Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Новосибирской области бюджету муниципального образования Новосибирской области" (далее - соглашение). Соглашение заключается не позднее 30 календарных дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области до ГРБС.

Соглашение должно содержать в себе положения, указанные в [пункте 8](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172B11E67FA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D86C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области, установленных постановлением Правительства Новосибирской области от 03.03.2020 N 40-п, а также условие о согласовании проекта муниципального контракта в части сроков выполнения работ по строительству, реконструкции объектов централизованных систем водоотведения с ГКУ "Проектная дирекция МЖКХиЭ НСО".

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172011ED7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C8EC0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 19.07.2022 N 329-п)

При предоставлении субсидии местному бюджету на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, относящихся к вопросам местного значения городских и сельских поселений Новосибирской области (далее - поселения), в целях последующего предоставления субсидий в бюджеты поселений за счет средств указанных субсидий в соглашении о предоставлении субсидии в бюджет муниципального района устанавливаются предельные уровни софинансирования для консолидированного бюджета муниципального района, которые не могут превышать предельные уровни софинансирования для бюджета муниципального района.

8. Условия предоставления субсидии:

1) наличие правовых актов получателей, утверждающих порядок использования средств местного бюджета, требования о принятии которых установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения (в случае если указанные расходные обязательства софинансируются за счет средств субсидий и предусматривают предоставление из местных бюджетов межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам);

2) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14201DE77BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C83C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.05.2023 N 222-п;

3) заключение на срок, соответствующий сроку распределения субсидий между местными бюджетами, соглашений, предусматривающих обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанными соглашениями обязательств, в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области;

4) представление получателями ГРБС следующих документов в сроки, установленные в соглашении:

а) заявок на предоставление субсидии;

б) копий муниципальных контрактов (договоров), заключенных в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450F0504A713294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", направленных на достижение цели, установленной [пунктом 2](#P17338) Порядка;

в) копий положительных заключений организаций, уполномоченных на проведение государственной экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации (для случаев финансирования разработки проектно-сметной документации данные требования не предусматриваются);

г) копий документов, подтверждающих выполнение условий долевого софинансирования расходов за счет средств местного бюджета;

д) копий документов, подтверждающих наличие выполненных работ (унифицированных [форм N КС-3](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A43080506AC197444BB73A9F57D18247E2EE1C5A7CBBA422F9CDD7DC393D8CFE0ABF05B1BFD629Aa5f4K) "Справка о стоимости выполненных работ и затрат", [N КС-2](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A43080506AC197444BB73A9F57D18247E2EE1C5A7CBB941239CDD7DC393D8CFE0ABF05B1BFD629Aa5f4K) "Акт о приемке выполненных работ", утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 N 100, актов приема-передачи, актов выполненных работ, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных, унифицированной [формы N ТОРГ-12](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A430D0E0EA9197444BB73A9F57D18247E2EE1C5A7CABE402B9CDD7DC393D8CFE0ABF05B1BFD629Aa5f4K) "Товарная накладная", утвержденной [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A430F0104AD197444BB73A9F57D18246C2EB9C9A7CCA64723898B2C85aCf5K) Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 25.12.1998 N 132), или копий распорядительных документов заказчика, обосновывающих необходимость авансирования поставщиков, подрядчиков, исполнителей по контрактам и гражданско-правовым договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F82C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

5) централизация закупок товаров, работ, услуг, включенных в [перечень](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172B10EA7FA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D82C5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) товаров, работ, услуг согласно приложению N 1 к постановлению Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 N 597-п "О наделении полномочиями государственного казенного учреждения Новосибирской области "Управление контрактной системы", с начальной (максимальной) ценой контракта, превышающей 1 млн рублей, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидий;

6) отсутствие в местном бюджете неиспользованного остатка субсидии, предоставленной ранее на аналогичные цели, в объеме более 5% от общего объема субсидии, запланированной к предоставлению в соответствующем финансовом году;

7) включение в соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за счет средств субсидий, условия об отсутствии у получателей субсидий просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием (за исключением случаев, установленных местной администрацией муниципального образования);

8) сокращение объема субсидии в случае, если объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, установлен в местном бюджете ниже уровней, предусмотренных настоящим Порядком, пропорционально снижению соответствующего уровня финансирования исполнения расходных обязательств муниципального образования за счет средств местного бюджета.

9. ГРБС рассматривает представленную заявку на предоставление субсидии и принимает решение о предоставлении субсидии либо решение об отказе в предоставлении субсидии в течение 2 рабочих дней со дня ее представления.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F82C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

Основанием для отказа в предоставлении субсидии являются:

непредставление (представление не в полном объеме либо с нарушением сроков) документов, указанных в [подпункте 4 пункта 8](#P17371) настоящего Порядка;

неисполнение условий предоставления субсидий, предусмотренных [подпунктами 1](#P17368), [2](#P17369), [3](#P17370), [5](#P17378), [6 пункта 8](#P17379) настоящего Порядка.

10. В случае нарушения получателем условий предоставления субсидий, установленных [пунктом 8](#P17367) настоящего Порядка, ГРБС в течение одного рабочего дня со дня выявления нарушения направляет получателю уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований для отказа.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F82CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

11. Перечисление субсидий из областного бюджета местному бюджету осуществляется в сроки, установленные в соглашении, на основании заявок муниципальных образований, направляемых по форме, установленной в соглашении.

Предоставление администрацией муниципального образования заявки, указанной в [абзаце первом](#P17389) настоящего пункта, осуществляется при условии наличия неиспользованного остатка субсидий, предоставленных ранее на аналогичные цели, в объеме, не превышающем 5% от общего объема субсидий, запланированных к предоставлению в соответствующем финансовом году, или его отсутствия.

12. Условия расходования субсидии:

1) осуществление расходов производится с лицевых счетов получателей или с лицевых счетов муниципальных казенных учреждений, уполномоченных органами местного самоуправления, на основании муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством, актов выполненных работ, счетов-фактур, с учетом авансовых платежей в размере, определенном действующим законодательством;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE142211EE7CA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F82CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 N 122-п)

2) получатели вправе передавать субсидии и иные межбюджетные трансферты в бюджеты поселений, расположенных в границах соответствующих муниципальных районов, на цель, определенную [пунктом 2](#P17338) Порядка.

V. Результаты использования субсидий

13. Результатом использования субсидии является количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения в Новосибирской области, предусмотренных региональной программой.

Значение показателя результата, указанного в настоящем пункте, устанавливается в соглашении.

VI. Порядок оценки эффективности использования субсидий

14. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется ГРБС на основе отчета о достижении показателя результата использования субсидии, представляемого получателем в сроки, установленные в соглашении.

Критерием оценки эффективности использования субсидии является достижение показателя результата использования субсидии, установленного в [пункте 13](#P17398) Порядка.

В течение 30 календарных дней с момента представления получателем отчета о достижении показателя результата использования субсидии ГРБС готовит информацию о достижении (недостижении) получателем результата, указанного в [пункте 13](#P17398) Порядка.

В случае если в отчетном финансовом году получателем не достигнуто установленное соглашением значение показателя результата использования субсидии, указанного в [пункте 13](#P17398) Порядка, либо нарушены обязательства по соблюдению уровня софинансирования расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, средства субсидии подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

Порядок расчета объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета в областной бюджет, в объеме субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном финансовом году, предусмотрен [Правилами](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172B11E67FA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C86C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области, установленными постановлением Правительства Новосибирской области от 03.03.2020 N 40-п.

VII. Основания и порядок применения мер

ответственности за нарушения условий соглашений

15. ГРБС и органы государственного финансового контроля Новосибирской области осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

16. Остаток бюджетных средств, не использованный получателями в текущем финансовом году, подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

17. Получатели несут ответственность за нецелевое использование субсидий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

18. Получатели несут ответственность за недостижение результата использования субсидии в соответствии с соглашением.

19. Получатель и ГРБС несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение N 1

к постановлению

Правительства Новосибирской области

от 16.02.2015 N 66-п

ПОРЯДОК

ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММОЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ

ХОЗЯЙСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области  от 17.06.2019 [N 237-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892883C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 29.09.2020 [N 420-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE112118EE7BA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892E8EC5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K), от 24.01.2022 [N 12-п](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8EC2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K)) |  |

1. Настоящий Порядок устанавливает правила финансирования из областного бюджета Новосибирской области (далее - областной бюджет) мероприятий, предусмотренных государственной [программой](#P95) Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" (далее - государственная программа).

2. Источником финансирования мероприятий государственной программы являются средства областного бюджета Новосибирской области, федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников.

3. Финансирование расходов областного бюджета Новосибирской области, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, на реализацию мероприятий государственной программы на соответствующий финансовый год осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных главным распорядителям средств областного бюджета:

1) министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее - министерство) путем заключения и оплаты министерством государственных контрактов (договоров, соглашений) на:

подготовку и распространение в средствах массовой коммуникации информационно-методических материалов о законодательной деятельности в жилищно-коммунальной сфере, в сфере управления многоквартирными домами, разъяснений по вопросам, связанным с управлением, содержанием и ремонтом общего имущества собственников помещений, предоставлением коммунальных услуг гражданам, а также в целях привлечения к контролю за работой управляющих организаций;

предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Новосибирской области;

предоставление субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию "Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области";

предоставление мер государственной поддержки гражданам при кредитовании на газификацию жилья в Новосибирской области в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE172B19EF77A3A025477D3C69E8CFF39AFC1226978E3287CECBCDE7B7aFf3K) администрации Новосибирской области от 28.08.2006 N 66-па "О государственной поддержке граждан при кредитовании на газификацию жилья в Новосибирской области";

разработку и корректировку ранее разработанных схем газоснабжения муниципальных образований Новосибирской области;

(пп. 1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE162518EE7DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F8EC2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 24.01.2022 N 12-п)

2) министерству строительства Новосибирской области в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета и порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержденными министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области, путем предоставления субсидий муниципальным образованиям Новосибирской области.

4. Для определения предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем месяце финансового года главные распорядители бюджетных средств формируют и представляют в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области предложения по внесению изменений в кассовый план в порядке, установленном министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области.

5. Финансирование мероприятий государственной программы осуществляется согласно перечню мероприятий государственной программы, содержащему сроки проведения соответствующих мероприятий, в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450D0404AC12294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) Российской Федерации на основании соглашений, заключенных между главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

6. В случае нарушения целевых показателей и (или) сроков проведения мероприятий государственной программы их финансирование не осуществляется до внесения соответствующих изменений в государственную программу.

7. В случае неисполнения отдельных мероприятий государственной программы неосвоенные бюджетные ассигнования без внесения соответствующих изменений в государственную программу перераспределению на другие мероприятия государственной программы не подлежат и не расходуются.

8. Главные распорядители бюджетных средств ежеквартально представляют в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области бюджетную отчетность о расходах по реализации мероприятий государственной программы в составе сводной бюджетной отчетности в сроки, установленные министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области.

9. Главные распорядители бюджетных средств в пределах своих полномочий осуществляют контроль за целевым использованием средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий государственной программы.

10. Получатели средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы, несут ответственность за нецелевое использование средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий государственной программы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение N 2

к постановлению

Правительства Новосибирской области

от 16.02.2015 N 66-п

УСЛОВИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОЙ

ОБЛАСТИ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 - 2022 ГОДАХ"

Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892883C4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 237-п.

Приложение N 3

к постановлению

Правительства Новосибирской области

от 16.02.2015 N 66-п

УСЛОВИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА

РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ

ОБЪЕКТОВ ГАЗИФИКАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ГАЗИФИКАЦИЯ"

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C80C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.09.2020 N 364-п.

Приложение N 4

к постановлению

Правительства Новосибирской области

от 16.02.2015 N 66-п

УСЛОВИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

(РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ) ПОДПРОГРАММЫ "ГАЗИФИКАЦИЯ"

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C80C1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.09.2020 N 364-п.

Приложение N 5

к постановлению

Правительства Новосибирской области

от 16.02.2015 N 66-п

УСЛОВИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПОДПРОГРАММЫ "ЧИСТАЯ ВОДА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ

ХОЗЯЙСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C80CEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.09.2020 N 364-п.

Приложение N 6

к постановлению

Правительства Новосибирской области

от 16.02.2015 N 66-п

УСЛОВИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

"ЧИСТАЯ ВОДА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОЙ

ОБЛАСТИ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C80CFDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.09.2020 N 364-п.

Приложение N 7

к постановлению

Правительства Новосибирской области

от 16.02.2015 N 66-п

УСЛОВИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ (МОДЕРНИЗАЦИЮ) ОБЪЕКТОВ

ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ "ЧИСТАЯ ВОДА"

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C8FC6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.09.2020 N 364-п.

Приложение N 8

к постановлению

Правительства Новосибирской области

от 16.02.2015 N 66-п

УСЛОВИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

(РАЗВИТИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ) ПОДПРОГРАММЫ "БЕЗОПАСНОСТЬ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ

ХОЗЯЙСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C8FC7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.09.2020 N 364-п.

Приложение N 9

к постановлению

Правительства Новосибирской области

от 16.02.2015 N 66-п

УСЛОВИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ

БЮДЖЕТАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПОДПРОГРАММЫ "БЕЗОПАСНОСТЬ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ

ХОЗЯЙСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C8FC4DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.09.2020 N 364-п.

Приложение N 10

к постановлению

Правительства Новосибирской области

от 16.02.2015 N 66-п

УСЛОВИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ

"БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C8FC5DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.09.2020 N 364-п.

Приложение N 11

к постановлению

Правительства Новосибирской области

от 16.02.2015 N 66-п

УСЛОВИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА

РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ТОПЛИВОМ ПОДПРОГРАММЫ "БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C8FC2DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.09.2020 N 364-п.

Приложение N 12

к постановлению

Правительства Новосибирской области

от 16.02.2015 N 66-п

УСЛОВИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОВЕДЕНИЮ КАЧЕСТВА ВОДЫ

ДО НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ "БЕЗОПАСНОСТЬ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ

ХОЗЯЙСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C8FC3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.09.2020 N 364-п.

Приложение N 13

к постановлению

Правительства Новосибирской области

от 16.02.2015 N 66-п

УСЛОВИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ

СРЕДЫ ПОДПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ

ПУНКТОВ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C8FC0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.09.2020 N 364-п.

Приложение N 14

к постановлению

Правительства Новосибирской области

от 16.02.2015 N 66-п

УСЛОВИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ

БЮДЖЕТАМ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ

ХОЗЯЙСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C8FC1DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.09.2020 N 364-п.

Приложение N 15

к постановлению

Правительства Новосибирской области

от 16.02.2015 N 66-п

УСЛОВИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ СТАТЬЕЙ 191 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМАХ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО

РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА

2014 - 2043 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2013 N 524-П, В СВЯЗИ

С ФИЗИЧЕСКИМ ИЗНОСОМ, ПРЕВЫШАЮЩИМ СЕМЬДЕСЯТ ПРОЦЕНТОВ,

В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ "БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введены [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892882C3DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области  от 17.06.2019 N 237-п) |  |

1. Настоящие Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов и городских округов Новосибирской области по оказанию муниципальной поддержки, предусмотренной [статьей 191](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450D0001A714294EB32AA5F77A177B6929A8C9A3CAB94C7FC6CD798AC6D2D1E7BDEE5105FDa6f1K) Жилищного кодекса Российской Федерации, на реализацию мероприятий по проведению ремонта общего имущества в многоквартирных домах, исключенных из региональной [программы](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14211AEC7FA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D84C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 N 524-п, в связи с физическим износом, превышающим семьдесят процентов, в рамках [подпрограммы](#P10552) "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" (далее - Условия) регламентируют предоставление и расходование субсидий местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Новосибирской области по оказанию муниципальной поддержки, предусмотренной [статьей 191](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450D0001A714294EB32AA5F77A177B6929A8C9A6CBB9412B978278D68280C2E7B2EE530DE1609855a3fEK) Жилищного кодекса Российской Федерации, на реализацию мероприятий по проведению ремонта общего имущества в многоквартирных домах, исключенных из региональной [программы](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14211AEC7FA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D84C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 N 524-п, в связи с физическим износом, превышающим семьдесят процентов (далее - субсидии).

2. Целью предоставления субсидий местным бюджетам является проведение работ по ремонту общего имущества в ветхих многоквартирных домах, исключенных из Региональной [программы](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE14211AEC7FA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892D84C7DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 N 524-п (далее - региональная программа капитального ремонта МКД) в связи с физическим износом, превышающим семьдесят процентов, для восстановления их эксплуатационных характеристик и дальнейшего включения в региональную программу капитального ремонта МКД, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий финансовый год и плановый период на реализацию данного направления расходов в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE17201AE87AA3A025477D3C69E8CFF39AFC1226978E3287CECBCDE7B7aFf3K) Правительства Новосибирской области от 27.09.2016 N 308-п "Об утверждении Порядка, сроков проведения и источников финансирования реконструкции или сноса многоквартирных домов, исключенных из региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, либо иных мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и обеспечивающих жилищные права собственников жилых помещений и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма в этих домах".

3. Для реализации мероприятия государственной программы устанавливается следующий критерий отбора муниципальных образований Новосибирской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области:

наличие на территории муниципального образования Новосибирской области многоквартирных домов, исключенных из региональной программы капитального ремонта МКД в связи с физическим износом, превышающим семьдесят процентов.

4. Основанием для предоставления субсидии является соглашение о предоставлении субсидии, заключаемое министерством с органом местного самоуправления (далее - Соглашение).

5. Соглашение должно содержать следующие положения:

1) целевое назначение субсидии с указанием наименования мероприятия, государственной программы;

2) размер субсидии местному бюджету, объем финансирования за счет средств местного бюджета;

3) критерии оценки эффективности использования субсидий в соответствии с обязательствами, принятыми администрацией муниципального образования (далее - получатель) по использованию субсидии (значения показателей результативности использования субсидии);

4) порядок возврата субсидии в областной бюджет в случае недостижения показателей результативности;

5) положение, согласно которому в случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на финансовое обеспечение соответствующих расходов, ниже 50% стоимости реализации мероприятия, размер субсидии, предоставляемой местному бюджету, подлежит сокращению пропорционально снижению соответствующего уровня софинансирования за счет средств местного бюджета;

6) форму, сроки и порядок представления отчетности о выполненных объемах работ и об осуществлении расходов за счет средств местного бюджета;

7) осуществление контроля за соблюдением органом местного самоуправления условий предоставления субсидии;

8) порядок возврата субсидии в случае нецелевого использования субсидии;

9) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.

6. Условиями предоставления субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятия государственной программы являются:

1) представление получателями главному распорядителю бюджетных средств копий следующих документов в сроки, установленные в соглашении о предоставлении субсидии:

а) утвержденной муниципальной программы по проведению ремонта общего имущества в многоквартирных домах, исключенных из региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД в связи с физическим износом, превышающим семьдесят процентов;

б) заявок на предоставление субсидий по форме, установленной в Соглашении;

в) документов, подтверждающих обязательства по софинансированию за счет местных бюджетов в размере не менее 50% от общей стоимости ремонта общего имущества в многоквартирных домах, физический износ которых превышает семьдесят процентов;

г) решений собственников общего имущества в многоквартирных домах о проведении работ по ремонту общего имущества;

д) технических заключений специализированных организаций о состоянии строительных конструкций, в соответствии с которым сделаны выводы о целесообразности проведения ремонта крыш, стен, фундаментов многоквартирных домов;

е) утвержденных проектных и сметных документаций объектов и положительных заключений государственной экспертизы сметной документации, затраты на подготовку и проведение которых учитываются в стоимости проведения ремонта;

2) отсутствие на счете получателя неиспользованного остатка ранее полученной субсидии на 1 число месяца, следующего за отчетным месяцем, в котором была предоставлена субсидия.

7. Основанием для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) непредставление (представление не в полном объеме либо с нарушением сроков) документов, указанных в [подпункте 1 пункта 6](#P17742) настоящих Условий;

2) неисполнение условий предоставления субсидий, предусмотренных [подпунктом 2 пункта 6](#P17749) настоящих Условий.

8. В случае нарушения получателем условий предоставления субсидий, установленных настоящими Условиями, министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушения направляет получателю уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований для отказа.

9. Осуществление расходов производится с лицевых счетов получателей или с лицевых счетов муниципальных казенных учреждений, уполномоченных органами местного самоуправления, на основании соглашений с юридическими лицами, оказывающими услуги и выполняющими работы по договору управления многоквартирным домом, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными и иными специализированными кооперативами в целях оплаты работ по ремонту общего имущества в многоквартирных домах, исключенных из региональной программы в связи с физическим износом, превышающим семьдесят процентов, на основании актов выполненных работ, счетов-фактур, с учетом авансовых платежей в размере, определенном действующим законодательством.

10. Получатели несут ответственность за нецелевое использование субсидий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

11. Остаток бюджетных средств, не использованный получателями в текущем финансовом году, подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

12. Получатели вправе передавать иные межбюджетные трансферты в бюджеты городских и сельских поселений, расположенных в границах соответствующих муниципальных районов, на цель, определенную настоящими Условиями.

13. Получатели несут ответственность за недостижение показателей результативности использования субсидии в соответствии с Соглашением.

Приложение N 16

к постановлению

Правительства Новосибирской области

от 16.02.2015 N 66-п

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ПООЩРЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ - ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО

КОНКУРСА ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ

ПУНКТОВ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE102218E67DA3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892882C0DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области  от 17.06.2019 N 237-п;  в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE10201FE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F81C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области  от 08.10.2019 N 392-п) |  |

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления иных межбюджетных трансфертов на поощрение муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках [подпрограммы](#P11014) "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" (далее - трансферты).

2. Финансирование расходов областного бюджета, указанных в [пункте 1](#P17782) настоящего Порядка, осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом областного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных главному распорядителю средств областного бюджета - министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее - министерство) в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A450A0F04A811294EB32AA5F77A177B693BA891AACBBF592B9F972E87C4aDf6K) Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 N 237 "Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды".

3. Основанием для предоставления трансферта является соглашение о предоставлении трансферта (далее - Соглашение), заключаемое министерством и органом местного самоуправления (далее - получатель).

4. Соглашение должно содержать следующие положения:

1) целевое назначение трансферта;

2) размер трансферта;

3) критерии оценки эффективности использования трансферта в соответствии с обязательствами, принятыми получателями по использованию трансферта (значения показателей результативности использования трансферта);

4) порядок и случаи возврата трансферта в областной бюджет;

5) форму, сроки и порядок представления заявки на финансирование и отчетности об использовании трансферта;

6) осуществление контроля за целевым использованием получателем трансферта;

7) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;

8) положение о необходимости включения в соглашение, заключаемое между муниципальным образованием и юридическим лицом, условия об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед соответствующим публично-правовым образованием, из бюджета которого планируется предоставление субсидий, бюджетных инвестиций (за исключением случаев, установленных соответственно Правительством Российской Федерации, Правительством Новосибирской области, местной администрацией).

5. Предоставление трансферта получателям - победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды осуществляется на основании заявки на финансирование, направленной в министерство, в сроки и по форме, установленные в соглашении, с приложением копий муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров, соглашений, заключенных в соответствии с действующим законодательством), актов выполненных работ, счетов-фактур.

6. Основанием для отказа в предоставлении трансферта являются:

1) представление не в полном объеме заявки на предоставление трансферта и (или) несоответствие заявки на предоставление трансферта требованиям, указанным в Соглашении;

2) недостоверность представленной получателем информации.

7. В случае выявления министерством оснований для отказа в предоставлении трансферта, указанных в [пункте 6](#P17795) настоящего Порядка, министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушения направляет получателю уведомление об отказе в предоставлении трансферта с указанием оснований для отказа.

8. Осуществление расходов производится:

1) с лицевых счетов получателей или с лицевых счетов муниципальных казенных учреждений, уполномоченных органами местного самоуправления, на основании муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством, актов выполненных работ, товарно-транспортных накладных;

2) с лицевых счетов получателей на основании соглашений о предоставлении субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также соглашений о предоставлении субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, источником финансового обеспечения которых являются субсидии местным бюджетам, в соответствии с порядками предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами муниципальных образований Новосибирской области.

(п. 8 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE10201FE978A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892F81C6DE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 08.10.2019 N 392-п)

9. Министерство и орган государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления трансферта их получателями.

10. Получатели несут ответственность за нецелевое использование трансферта в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

11. Получатели несут ответственность за недостижение показателей результативности использования трансферта в соответствии с Соглашением.

Приложение N 17

к постановлению

Правительства Новосибирской области

от 16.02.2015 N 66-п

УСЛОВИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ (МОДЕРНИЗАЦИЮ) ОБЪЕКТОВ

ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ "ЧИСТАЯ ВОДА"

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО НОВОСИБИРСКОЙ

ОБЛАСТИ" (СУБСИДИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО)

Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0AA1F6519B9534805580BAE11201BED79A3A025477D3C69E8CFF388FC4A2A97892C8FCEDE9BB6F1A55E05F87C985F2319F097aDf9K) Правительства Новосибирской области от 01.09.2020 N 364-п.