Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 марта 2015 г. N 89-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОЙ

ОБЛАСТИ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области  от 22.12.2015 [N 451-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=86149&dst=100005), от 09.02.2016 [N 38-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=87254&dst=100005), от 07.02.2017 [N 23-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=96697&dst=100005),  от 26.09.2017 [N 355-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=102911&dst=100005), от 12.03.2018 [N 87-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=107612&dst=100005), от 04.12.2018 [N 502-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=114633&dst=100005),  от 25.12.2018 [N 562-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=115449&dst=100005), от 25.03.2019 [N 113-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=117889&dst=100005), от 28.10.2019 [N 409-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=123288&dst=100005),  от 03.03.2020 [N 50-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=126615&dst=100005), от 01.04.2020 [N 88-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=127612&dst=100005), от 27.07.2020 [N 303-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=131313&dst=100005),  от 08.12.2020 [N 508-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=134824&dst=100005), от 08.04.2021 [N 118-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=138486&dst=100005), от 05.07.2021 [N 264-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=140938&dst=100005),  от 26.10.2021 [N 428-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=144099&dst=100005), от 29.03.2022 [N 133-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=149272&dst=100005), от 28.06.2022 [N 293-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=152205&dst=100005),  от 28.09.2022 [N 450-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=154983&dst=100005), от 29.03.2023 [N 133-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100005), от 26.09.2023 [N 444-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=165894&dst=100005),  от 27.03.2024 [N 141-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=171466&dst=100005), от 18.04.2024 [N 196-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100005)) |  |

В соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=171879&dst=100031) Правительства Новосибирской области от 28.03.2014 N 125-п "О порядке принятия решений о разработке государственных программ Новосибирской области, а также формирования и реализации указанных программ" Правительство Новосибирской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P64) Новосибирской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области" (далее - Программа).

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=117889&dst=100007) Правительства Новосибирской области от 25.03.2019 N 113-п)

2. Установить:

1) [Порядок](#P3560) финансирования из областного бюджета Новосибирской области мероприятий, предусмотренных государственной программой Новосибирской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области", согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=117889&dst=100009) Правительства Новосибирской области от 25.03.2019 N 113-п)

2) утратил силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=140938&dst=100006) Правительства Новосибирской области от 05.07.2021 N 264-п;

3) [Условия](#P3628) предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области", предусмотренных в жилищном секторе, согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=117889&dst=100011) Правительства Новосибирской области от 25.03.2019 N 113-п)

(приложение N 3 утратило силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=171466&dst=100068) Правительства Новосибирской области от 27.03.2024 N 141-п)

4) утратил силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=140938&dst=100006) Правительства Новосибирской области от 05.07.2021 N 264-п.

3. Признать утратившими силу:

1) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=76032) Правительства Новосибирской области от 30.09.2010 N 158-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на период до 2015 года";

2) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=43395) Правительства Новосибирской области от 23.12.2010 N 280-п "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на период до 2015 года";

3) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=44587) Правительства Новосибирской области от 28.02.2011 N 81-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 30.09.2010 N 158-п";

4) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=46914) Правительства Новосибирской области от 06.06.2011 N 242-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 30.09.2010 N 158-п";

5) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=47811) Правительства Новосибирской области от 25.07.2011 N 311-п "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на период до 2015 года";

6) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=55792) Правительства Новосибирской области от 21.05.2012 N 276-п "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на период до 2015 года";

7) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=57987) Правительства Новосибирской области от 25.09.2012 N 432-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 30.09.2010 N 158-п";

8) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=60240) Правительства Новосибирской области от 25.12.2012 N 585-п "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на период до 2015 года";

9) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=62467) Правительства Новосибирской области от 02.04.2013 N 127-п "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на период до 2015 года";

10) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=67061) Правительства Новосибирской области от 13.11.2013 N 481-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 30.09.2010 N 158-п";

11) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=69301) Правительства Новосибирской области от 18.02.2014 N 46-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 30.09.2010 N 158-п";

12) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=75976) Правительства Новосибирской области от 31.10.2014 N 429-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 30.09.2010 N 158-п";

13) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=77379) Правительства Новосибирской области от 10.09.2012 N 416-п "О финансировании мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на период до 2015 года";

14) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=62774) Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 N 184-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 10.09.2012 N 416-п";

15) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=67397) Правительства Новосибирской области от 22.11.2013 N 503-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 10.09.2012 N 416-п";

16) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=74859) Правительства Новосибирской области от 23.09.2014 N 391-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 10.09.2012 N 416-п";

17) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=77308) Правительства Новосибирской области от 23.12.2014 N 515-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 10.09.2012 N 416-п".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Новосибирской области Семку С.Н.

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 22.12.2015 [N 451-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=86149&dst=100006), от 07.02.2017 [N 23-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=96697&dst=100006), от 12.03.2018 [N 87-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=107612&dst=100006), от 04.12.2018 [N 502-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=114633&dst=100006))

Губернатор Новосибирской области

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ

Утверждена

постановлением

Правительства Новосибирской области

от 16.03.2015 N 89-п

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области  от 22.12.2015 [N 451-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=86149&dst=100007), от 09.02.2016 [N 38-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=87254&dst=100006), от 07.02.2017 [N 23-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=96697&dst=100007),  от 26.09.2017 [N 355-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=102911&dst=100006), от 12.03.2018 [N 87-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=107612&dst=100007), от 04.12.2018 [N 502-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=114633&dst=100007),  от 25.12.2018 [N 562-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=115449&dst=100007), от 25.03.2019 [N 113-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=117889&dst=100013), от 28.10.2019 [N 409-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=123288&dst=100006),  от 03.03.2020 [N 50-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=126615&dst=100006), от 01.04.2020 [N 88-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=127612&dst=100006), от 27.07.2020 [N 303-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=131313&dst=100006),  от 08.12.2020 [N 508-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=134824&dst=100006), от 08.04.2021 [N 118-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=138486&dst=100006), от 26.10.2021 [N 428-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=144099&dst=100006),  от 29.03.2022 [N 133-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=149272&dst=100006), от 28.06.2022 [N 293-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=152205&dst=100006), от 28.09.2022 [N 450-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=154983&dst=100006),  от 29.03.2023 [N 133-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100006), от 26.09.2023 [N 444-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=165894&dst=100006), от 27.03.2024 [N 141-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=171466&dst=100006),  от 18.04.2024 [N 196-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100006)) |  |

I. Стратегические приоритеты в сфере реализации

государственной программы Новосибирской области

"Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности Новосибирской области"

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=171466&dst=100007) Правительства Новосибирской области

от 27.03.2024 N 141-п)

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации государственной программы

Государственная политика в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=449642) от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 261-ФЗ) осуществляется в Новосибирской области в рамках реализации государственной программы Новосибирской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области", утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.03.2015 N 89-п (далее - государственная программа).

Государственная программа охватывает государственные учреждения бюджетной сферы, систему коммунальной инфраструктуры Новосибирской области.

В соответствии с требованием [Закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=449642) N 261-ФЗ государственные учреждения обязаны обеспечить снижение потребляемых ресурсов. Во исполнение установленного требования государственными учреждениями, подведомственными областным исполнительным органам Новосибирской области (далее - государственные учреждения), мероприятия энергосбережения осуществлялись в рамках государственной программы, программ энергосбережения государственных учреждений и в рамках текущей эксплуатации зданий государственных учреждений.

В 2023 году по сравнению с 2014 годом потребление электрической энергии государственными учреждениями не уменьшилось, несмотря на проведенные в течение данных десяти лет мероприятия энергосбережения. Это связано, прежде всего, со вводом в эксплуатацию мощного оборудования (установка серверов), с реорганизациями учреждений, а также увеличением штатной численности специалистов, числа посетителей или обучающихся, с установкой дополнительного электрооборудования, увеличением времени работы филиалов государственного автономного учреждения Новосибирской области "Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области".

За указанный период времени потребление тепловой энергии государственными учреждениями снизилось на 12% в результате реализации мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Во исполнение [Закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=449642) N 261-ФЗ государственными учреждениями разрабатываются и реализуются программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В рамках данных программ мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности выполняются государственными учреждениями, имеющими договоры с энергоснабжающими организациями на предоставление электрической и тепловой энергии или имеющими собственные источники тепловой энергии.

Проблемами систем жизнеобеспечения - теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, препятствующими обеспечению энергетической эффективности в коммунальной сфере, являются:

устаревшее оборудование, большой срок службы и изношенность инженерных коммуникаций, в том числе систем теплоснабжения, котельных в муниципальных образованиях;

наличие технологических, коммерческих потерь (нераспределенного тепла);

превышение удельных показателей расхода топливно-энергетических ресурсов на выработку тепловой энергии.

Проблема надежности теплоснабжения в небольших поселениях на территории Новосибирской области связана с муниципальными котельными, которые в настоящее время являются убыточными из-за невозможности сбалансировать выработку и потребление тепловой энергии при существующем тарифе.

Анализ финансово-экономической деятельности теплоснабжающих организаций показал, что в условиях существующих нормативов потребления тепловой энергии на нужды отопления и тарифных ограничений для граждан централизованное теплоснабжение малоэтажной застройки, в первую очередь индивидуального жилищного фонда, для теплоснабжающих организаций экономически невыгодно.

Строительство, реконструкция (модернизация) муниципальных котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия, приобретение (поставка) блочно-модульных транспортабельных сертифицированных котельных, в том числе в рамках лизингового механизма, замена основного и вспомогательного оборудования котельных, оптимизация гидравлических режимов тепловых сетей (замена котлов, насосного оборудования, электротехнического оборудования, частотное регулирование и др.) позволяет решать указанную проблему.

В целях повышения эффективности работы системы теплоснабжения необходимо осуществлять перевод индивидуального и малоэтажного (до трех этажей включительно) (далее - малоэтажного) жилищного фонда Новосибирской области с централизованного теплоснабжения на индивидуальное поквартирное отопление.

Перевод на индивидуальное поквартирное отопление предполагается осуществлять в соответствии с утвержденными схемами теплоснабжения поселений при относительно отдаленном нахождении потребителей от источника тепловой энергии путем установки (монтаж, подключение) индивидуальных отопительных котлов (твердотопливных, газовых, электрических) в следующих случаях:

газификации населенного пункта;

модернизации системы теплоснабжения населенного пункта;

если потребителями тепла являются учреждения, организации и при этом к источнику теплоснабжения подключено несколько индивидуальных потребителей;

банкротства предприятия, осуществляющего эксплуатацию системы теплоснабжения, или вывода собственником или иным законным владельцем источника тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации в соответствии с [Правилами](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451816&dst=100013) вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.2023 N 1130;

предоставления муниципальным образованиям субсидии из средств областного бюджета на погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы, в населенных пунктах которых теплоснабжение жилых домов приводит к прямым убыткам предприятий.

При установке двух контурных газовых или электрических котлов у потребителей появляется новая коммунальная услуга - горячее водоснабжение. Прекращается несанкционированный отбор теплоносителя из системы отопления.

Для обеспечения сбалансированного развития систем коммунальной инфраструктуры с учетом перспективных потребностей необходимо развитие потенциала жилищно-коммунального хозяйства в Новосибирской области путем внедрения механизмов государственно-частного (муниципально-частного) партнерства, заключения концессионных соглашений.

Инициатива нацелена на привлечение инвестиций для модернизации объектов теплоснабжения, что дает возможность обеспечить надежное оказание услуг по теплоснабжению при меньшем объеме вложений бюджетных средств в объекты капитального строительства.

Во исполнение [пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=430257&dst=100010) перечня поручений по итогам пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя", утвержденного Президентом Российской Федерации от 30.10.2022 N Пр-2067, в газифицированных населенных пунктах возможна реализация мероприятий по строительству газовых котельных образовательных учреждений.

Проводится работа по газификации Новосибирской области, в том числе для расширения возможностей по использованию газа при производстве тепловой энергии и горячей воды в централизованных системах теплоснабжения и горячего водоснабжения жилищного фонда путем строительства газовых котельных в целях исполнения обязательств Правительства Новосибирской области в рамках корректировки (актуализации) программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021 - 2025 годов (по состоянию на 2022 год) публичного акционерного общества "Газпром" (далее - ПАО "Газпром"), утвержденной 29.12.2022 Губернатором Новосибирской области Травниковым А.А. и Председателем Правления ПАО "Газпром" Миллером А.Б.

Использование альтернативных источников энергии на территории Новосибирской области особую актуальность имеет для сельской местности, где повышение энергетической эффективности предприятий сельского хозяйства может достигаться за счет мероприятий по вовлечению в топливно-энергетические балансы самих предприятий отходов сельскохозяйственного производства - соломы, лузги в растениеводстве и навоза в животноводстве. Также перспективными для использования в энергетических целях можно рассматривать отходы предприятий лесозаготовительного и деревообрабатывающего комплекса (опилки, щепа, отходы санитарных рубок).

Использование альтернативных или возобновляемых источников энергии позволит за счет снижения стоимости топливной составляющей повысить энергетическую эффективность муниципальных котельных.

С целью разработки технологий сжигания местных видов топлива возможна реализация мероприятий по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам (далее - НИОКР).

Реализация мероприятий по НИОКР направлена на поиск способов использования и сжигания доступных на местном уровне видов топлива, таких как биотопливо, отходы и другие формы возобновляемых источников энергии с целью уменьшения зависимости Новосибирской области от импортируемых ископаемых видов топлива и, как следствие, возможному уменьшению затрат за потребленную тепловую энергию для потребителей и органов местного самоуправления.

2. Приоритеты и цели государственной политики

в сфере реализации государственной программы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы определены с учетом:

Энергетической [стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471277&dst=100012) Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 N 1523-р, в которой указано на имеющийся потенциал энергосбережения в Российской Федерации;

Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=449642) от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 261-ФЗ), которым регулируются отношения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также установлены полномочия субъектов Российской Федерации в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе по разработке и реализации региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470737) от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", которым установлено полномочие органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере теплоснабжения по составлению топливно-энергетического баланса субъекта Российской Федерации;

[постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377395) Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 N 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации";

[Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=158112&dst=100015) социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 N 105-п "О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года", которой определено, что задачи и основные направления деятельности в сфере развития Новосибирской области будут реализовываться в том числе в рамках энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Исходя из целей государственной политики в сфере реализации государственной программы сформирована система целей, включающая:

повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях Новосибирской области при снижении потребления электроэнергии и тепловой энергии;

повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе Новосибирской области при снижении удельного расхода топлива и доли потерь тепловой энергии.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных

программ Российской Федерации

В рамках государственной программы обеспечивается достижение целей и решение стратегических задач, определенных [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358026) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", с учетом государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466664&dst=29384) Российской Федерации "Развитие энергетики", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 321.

4. Задачи (направления) государственной программы,

способы их эффективного решения

Задачами (направлениями) государственной программы являются:

снижение потребления государственными учреждениями топливно-энергетических ресурсов;

снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в коммунальном комплексе.

Снижение потребления государственными учреждениями топливно-энергетических ресурсов осуществляется путем рационального потребления электрической и тепловой энергии, реализации программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в коммунальном комплексе осуществляется путем:

определения перспективных направлений развития систем энергоснабжения с помощью отчетного и целевого топливно-энергетических балансов Новосибирской области. Отчетный и целевой топливно-энергетические балансы Новосибирской области разрабатываются во исполнение Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470737) от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении";

строительства и реконструкции котельных, тепловых сетей, включая вынос водопроводов из каналов тепловой сети;

перевода индивидуального и малоэтажного жилищного фонда с централизованного теплоснабжения на индивидуальное поквартирное отопление;

замены основного и вспомогательного оборудования котельных, оптимизации гидравлических режимов тепловых сетей.

II. Обоснование необходимости реализации

государственной программы

Утратил силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=171466&dst=100061) Правительства Новосибирской области от 27.03.2024 N 141-п.

III. Цели и задачи, важнейшие целевые

индикаторы государственной программы

Утратил силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100041) Правительства Новосибирской области от 29.03.2023 N 133-п.

IV. Система основных мероприятий государственной программы

Утратил силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=171466&dst=100061) Правительства Новосибирской области от 27.03.2024 N 141-п.

V. Механизм реализации и система управления

государственной программы

Утратил силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100066) Правительства Новосибирской области от 29.03.2023 N 133-п.

VI. Ресурсное обеспечение государственной программы

Утратил силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100067) Правительства Новосибирской области от 29.03.2023 N 133-п.

VII. Ожидаемые результаты реализации

государственной программы

Утратил силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100068) Правительства Новосибирской области от 29.03.2023 N 133-п.

Приложение N 1

к государственной программе

Новосибирской области "Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

Новосибирской области"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

государственной программы Новосибирской области

"Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности Новосибирской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=171466&dst=100062) Правительства Новосибирской области  от 27.03.2024 N 141-п) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора по годам | | | | | | | | | | Примечание |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель: снижение энергоемкости валового регионального продукта (ВРП) Новосибирской области; переход к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов | 1. Энергоемкость ВРП Новосибирской области (к уровню 2014 года) | % | 100 | 99,0 | 91,5 | 87,0 | 79,0 | 78,0 | 70,0 | 65,0 | 64,0 | 56,0 | Энергоемкость ВРП в 2023 году снизится на 44% к уровню 2014 года |
| Задача 1. Повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях | 2. Удельное потребление энергетических ресурсов государственными учреждениями Новосибирской области (к уровню 2014 года) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельное потребление энергоресурсов государственными учреждениями Новосибирской области в 2023 году снизится к уровню 2014 года не менее чем на 2% |
| электроэнергии | 100 | 99,0 | 98,0 | 98,0 | 97,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 98,0 |
| тепловой энергии | 100 | 99,0 | 98,0 | 98,0 | 97,0 | 99,0 | 98,0 | 95,0 | 99,0 | 98,0 |
| воды | 100 | 99,0 | 98,0 | 94,0 | 93,0 | 99,0 | 94,0 | 84,0 | 93,0 | 92,0 |
| Задача 2. Повышение энергетической эффективности в жилищном секторе | 3. Удельный расход энергетических ресурсов в жилищном фонде (к уровню 2014 года) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,5 | 94,5 | 94,0 | 93,5 | 93,0 | В 2020 - 2023 годах плановые значения установлены с учетом итогов, достигнутых в 2019 году |
| Задача 3. Повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры | 4. Удельный расход топлива муниципальными котельными на выработку тепловой энергии (к уровню 2014 года) | % | 100 | 99,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | С 2016 года индикатор исключен |
| 5. Доля муниципальных котельных, оснащенных источником резервного электроснабжения, от установленной потребности | % | 0,0 | 53,9 | 55,7 | 55,7 | 64,0 | 64,8 | 64,8 | - | - | - | С 2021 года индикатор исключен |
| 6. Доля муниципальных образований Новосибирской области, в которых разработаны и утверждены схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, от установленной потребности | % | 77,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 7. Доля муниципальных образований Новосибирской области, в которых выполнена модернизация, строительство и реконструкция муниципальных котельных и тепловых сетей (в том числе капитальный ремонт) и сетей водоснабжения (нарастающим итогом с начала реализации государственной программы) | % | - | 1,7 | 1,7 | 3,0 | 3,9 | 4,3 | 4,8 | 5,0 | 6,1 | 7,8 | Индикатор введен в 2016 году |
|  | 8. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии муниципальными котельными, построенными, модернизированными и реконструированными в соответствии с требованиями энергетической эффективности, при работе на угле | кг у.т./  Гкал | - | - | 208,8 | - | 208,8 | - | 208,8 | - | 208,8 | 208,8 | Индикатор введен с 2016 года.  В отчетном году индикатор определяется по результатам работ, выполненных в предыдущем году |
| 9. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии муниципальными котельными, построенными, модернизированными и реконструированными в соответствии с требованиями энергетической эффективности, при работе на газе | кг у.т./Гкал | - | - | 162,8 | - | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | - | 162,8 | Индикатор введен с 2016 года.  В отчетном году индикатор определяется по результатам работ, выполненных в предыдущем году |
| 10. Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии муниципальными котельными, построенными, модернизированными и реконструированными в соответствии с требованиями энергетической эффективности | кВт·ч./Гкал | - | - | 33,0 | - | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | Индикатор введен с 2016 года.  В отчетном году индикатор определяется по результатам работ, выполненных в предыдущем году |
|  | 11. Потери тепловой энергии в муниципальных тепловых сетях, построенных, реконструированных, капитально отремонтированных в соответствии с требованиями энергетической эффективности | % | - | - | 6,8 | - | 6,8 | 6,8 | 6,8 | - | 6,8 | 6,8 | Индикатор введен с 2016 года.  В отчетном году индикатор определяется по результатам работ, выполненных в предыдущем году |
| 12. Количество муниципальных котельных (и других источников тепловой энергии), построенных, модернизированных и реконструированных в соответствии с требованиями энергетической эффективности, ежегодно | ед. | - | 4 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | Индикатор введен с 2016 года.  С учетом достигнутых значений в 2018 году (построена 1 котельная) за период действия госпрограммы планируется построить, модернизировать и реконструировать 36 котельных |
| П1. Количество источников тепловой энергии, построенных, реконструированных с использованием геотермальных тепловых насосов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | В 2023 году планируется строительство 2 источников тепловой энергии с использованием геотермальных тепловых насосов |
| 13. Протяженность муниципальных тепловых сетей, построенных, реконструированных, капитально отремонтированных в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в том числе муниципальных сетей водопровода, вынесенных из канала тепловых сетей, ежегодно | км | - | 19,8 | 0 | 11,4 | 1,4 | 2,5 | 7,2 | 1,55 | 2,62 | 0,88 | Индикатор введен с 2016 года |
|  | 14. Доля квартир (домовладений), переведенных на индивидуальное поквартирное отопление, ежегодно (нарастающим итогом с 2020 года реализации государственной программы), от общего количества квартир, подлежащих переводу на индивидуальное поквартирное отопление | % | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,8 | 4,8 | 5,3 | Индикатор введен с 2020 года.  В 2020 - 2022 годах переведено 187 домовладений с централизованного теплоснабжения на индивидуальное поквартирное отопление.  На 2023 год запланировано к переводу 21 домовладение |
| 15. Доля систем теплоснабжения, на которых реализованы энергоэффективные мероприятия, ежегодно (нарастающим итогом с 2023 года реализации государственной программы), от общего количества систем теплоснабжения, нуждающихся в проведении энергоэффективных мероприятий | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 | Индикатор введен с 2023 года.  По состоянию на 31.12.2022 базовое значение систем теплоснабжения, нуждающихся в реализации энергоэффективных мероприятий, - 400.  В 2023 году запланирована реализация мероприятий на 1 системе теплоснабжения |
| Задача 4. Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в экономике Новосибирской области | 16. Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области энергосбережения, в том числе по энергосервисным контрактам, при поддержке из областного бюджета Новосибирской области в рамках государственной программы, ежегодно | ед. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | С 2019 года реализация мероприятия не планируется |
| 17. Количество предприятий, организаций, заключивших с министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ед. | 18 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 6 |  |
| 18. Доля оснащенных энергоэффективным оборудованием трамваев и троллейбусов от общего их количества в г. Новосибирске | % | 46,6 | 50,1 | 46,6 | 46,6 | 52,3 | 40,3 | 48,9 | 44,0 | 45,9 | 47,0 | В 2022 - 2023 годах плановые значения установлены с учетом оснащения по 5 трамваев ежегодно, при общем количестве подвижного состава - 434 единицы |
|  | 19. Количество реализуемых предприятиями, осуществляющими инвестиционную деятельность совместно с муниципальными образованиями Новосибирской области, проектов по использованию возобновляемых источников энергии (нарастающим итогом с начала реализации государственной программы) | ед. | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | С 2023 года реализация мероприятия не планируется |
| 20. Удельное потребление электроэнергии (на единицу товарной продукции) на собственные нужды в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Новосибирской области, к уровню 2014 года | % | 100 | 99,5 | 99,0 | 94,0 | 89,5 | 85,5 | 86,5 | 86,0 | 87,5 | 87,0 |  |
| 21. Количество мероприятий, направленных на информированность потребителей о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ед. | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Индикатор введен с 2016 года |
| 22. Количество разработанных топливно-энергетических балансов (отчетного/ целевого) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Индикатор введен с 2023 года |

Применяемые сокращения:

ВРП - валовый региональный продукт;

у.т. - условное топливо.

Приложение N 2

к государственной программе

Новосибирской области "Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

Новосибирской области"

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

государственной программы Новосибирской области

"Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности Новосибирской области"

Утратило силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=171466&dst=100063) Правительства Новосибирской области от 27.03.2024 N 141-п.

Приложение N 2.1

к государственной программе

Новосибирской области "Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

Новосибирской области"

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

государственной программы Новосибирской области

"Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности Новосибирской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=171466&dst=100064) Правительства Новосибирской области  от 27.03.2024 N 141-п) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение | | | | | | | | | | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель) | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| источники | код бюджетной классификации | | | | по годам реализации, тыс. руб. | | | | |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: снижение энергоемкости валового регионального продукта Новосибирской области; переход к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Заключение энергосервисных контрактов с государственными и муниципальными учреждениями | областной бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | государственные и муниципальные учреждения Новосибирской области | удельное потребление энергоресурсов государственными учреждениями Новосибирской области в 2023 году к уровню 2014 года снизится не менее чем на 2% |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | - | - |
| налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| Итого затрат по задаче 1 государственной программы | областной бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - |  | x |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | - | - |
| налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| Задача 2. Повышение энергетической эффективности в жилищном секторе | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Информирование населения о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности | областной бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее - МЖКХиЭ НСО) во взаимодействии с органами местного самоуправления | мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности. Финансирование не требуется. Ожидается сокращение удельных расходов использования энергетических ресурсов в жилищном фонде в 2023 году к уровню 2014 года на 7% |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| Итого затрат по задаче 2 государственной программы | областной бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - |  | x |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| Задача 3. Повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Модернизация коммунальной инфраструктуры: строительство и реконструкция тепловых сетей, водопроводных сетей в канале тепловых сетей, котельных, включая инженерно-изыскательские, проектно-сметные и строительно-монтажные работы, установка резервного электроснабжения, разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, разработка проектно-сметной документации на строительство или реконструкцию котельных и тепловых сетей | областной бюджет | 210 | 32 | 0 | 01 | 97 099,3 | 67 082,6 | - | - | - | МЖКХиЭ НСО, Фонд модернизации во взаимодействии с органами местного самоуправления | с 2021 года реализация мероприятия осуществляется в рамках мероприятия 3.3.  Начиная с 2021 года мероприятие по установке резервных источников электроснабжения, разработке проектно-сметной документации на строительство или реконструкцию котельных и тепловых сетей реализуется в рамках [подпрограммы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=171741&dst=115306) "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области", утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 N 66-п |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 5 110,5 | 3 530,7 | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| 3.2. Мероприятия по переводу индивидуального и малоэтажного жилищного фонда с централизованного теплоснабжения на индивидуальное поквартирное отопление | областной бюджет | 210 | 32 | 0 | 02 | - | 12 000,0 | 7 165,0 | 18232,3 | 4 939,1 | МЖКХиЭ НСО во взаимодействии с государственным казенным учреждение Новосибирской области "Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области" (далее - ГКУ НСО "Проектная дирекция МЖКХиЭ НСО", органами местного самоуправления | мероприятие введено с 2020 года.  Доля квартир (домовладений), переведенных на индивидуальное поквартирное отопление, к концу 2023 года составит 7,8% |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x | - | 631,6 | 168,7 | 393,3 | 131,8 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоговые расходы | x | x | x | x | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. Строительство и реконструкция котельных, тепловых сетей, включая вынос водопроводов из каналов тепловой сети | областной бюджет | 210 | 32 | 0 | 03 | - | 0 | 99 759,4 | 425 150,0 | 471 149,4 | МЖКХиЭ НСО во взаимодействии с ГКУ НСО "Проектная дирекция МЖКХиЭ НСО", органами местного самоуправления | в 2023 году запланировано: строительство котельных: трех угольных - с. Минино, с. Зыково Венгеровского района, с. Кыштовка Кыштовского района, пяти газовых - д. Старощербаково Барабинского района,  ст. Мочище Новосибирского района, р.п. Колывань Колыванского района (2 ед.). Установка двух геотермальных тепловых насосов в г. Татарске Татарского района. Реконструкция 0,65 км р.п. Кольцово (3 объекта).  В 2024 году планируется строительство 8 котельных (3 угольных, 5 газовых),  в 2025 году 2 угольных котельных |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x | - | 0 | 2003,8 | 13919,4 | 12 711,3 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоговые расходы | x | x | x | x | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. Мероприятия по замене основного и вспомогательного оборудования котельных, оптимизация гидравлических режимов тепловых сетей | областной бюджет | 210 | 32 | 0 | 04 | - | 0 | 0 | 0 | 15 649,7 | МЖКХиЭ НСО во взаимодействии с ГКУ НСО "Проектная дирекция МЖКХиЭ НСО", органами местного самоуправления | В 2023 году запланирована реализация мероприятий на 1 системе теплоснабжения |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x | - | 0 | 0 | 0 | 206,1 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоговые расходы | x | x | x | x | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого затрат по задаче 3 государственной программы | областной бюджет | x | x | x | x | 97 099,3 | 79 082,6 | 106 924,4 | 443 382,3 | 491 738,2 |  | x |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 5 110,5 | 4 162,3 | 2 172,5 | 14 312,7 | 13 049,2 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | x | x | x | x | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 4. Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в экономике Новосибирской области | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Новосибирской области | областной бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | МЖКХиЭ НСО, предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории Новосибирской области | с 2021 года реализация мероприятий не планируется |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 50 066,0 | 47 008,0 | 47 008,0 | - | - |
| налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| 4.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Новосибирской области | областной бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | МЖКХиЭ НСО, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности на территории Новосибирской области | удельное потребление электроэнергии на собственные нужды организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в 2023 году к уровню 2014 года снизится на 13% |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 1 244978,0 | 529 709,0 | 529 709,0 | 345153,4 | 401141,3 |
| налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| 4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в транспортной сфере | областной бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | МЖКХиЭ НСО, организации транспортной сферы | доля оснащенных энергоэффективным оборудованием трамваев и троллейбусов от общего их количества в городе Новосибирске в 2023 году составит 47% |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 50 000,0 | 24 160,0 | 32 050,0 | 100000,0 | 100000,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 3200,0 | 231 000,0 |
| налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| 4.4. Содействие предприятиям, осуществляющим инвестиционную деятельность совместно с муниципальными образованиями Новосибирской области, в реализации инвестиционных проектов по использованию возобновляемых источников энергии на основе биоресурсов | областной бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | МЖКХиЭ НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления и предприятиями, осуществляющими инвестиционную деятельность | с 2023 года реализация мероприятия не планируется |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | - | - |
| налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| 4.5. Пропаганда государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности Новосибирской области | областной бюджет | x | x | x | x | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МЖКХиЭ НСО | реализация мероприятия в 2020 - 2023 годах осуществляется в рамках текущей деятельности. Планируется размещение информационных материалов по энергосбережению в средствах массовой информации, участие в выставках, конференциях |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| 4.6. Разработка отчетного и целевого топливно-энергетических балансов Новосибирской области | областной бюджет | 210 | 32 | 0 | 05 | - | - | - | - | 3 950,0 | МЖКХиЭ НСО | мероприятие введено с 2023 года |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| Итого затрат по задаче 4 государственной программы | областной бюджет | x | x | x | x | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 950,00 |  | x |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 50000,0 | 24160,0 | 32050,0 | 100000,0 | 100000,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 1300544,0 | 582217,0 | 582217,0 | 348353,4 | 632 141,3 |
| налоговые расходы | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сумма затрат по государственной программе | областной бюджет | x | x | x | x | 97 399,3 | 79 082,6 | 106 924,4 | 443 382,3 | 495 688,2 |  | x |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 55 110,5 | 28 322,3 | 34 222,5 | 114 312,7 | 113 049,2 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 1 310 544,0 | 592 217,0 | 592 217,0 | 348 353,4 | 632 141,3 |
| налоговые расходы | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение N 3

к государственной программе

Новосибирской области "Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

Новосибирской области"

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ И НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ

государственной программы Новосибирской области

"Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности Новосибирской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=171466&dst=100065) Правительства Новосибирской области  от 27.03.2024 N 141-п) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов в разрезе государственных заказчиков программы (главных распорядителей бюджетных средств) | Ресурсное обеспечение | | | | | | | | | | Примечание |
| всего | по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области | | | | | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат,  в том числе из: | 12761154,1 | 2600904 | 1100680,8 | 802780,8 | 1211759,1 | 1463053,8 | 699621,9 | 733363,9 | 906048,4 | 1240878,7 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 2599745,6 | 463904 | 78071,8 | 151316,8 | 156716,8 | 97399,3 | 79082,6 | 106924,4 | 443382,3 | 495688,2 |  |
| местных бюджетов | 697359,2 | 112500 | 4109 | 7964 | 17248,3 | 55110,5 | 28322,3 | 34222,5 | 114312,7 | 113049,2 |  |
| внебюджетных источников | 9464049,3 | 2024500 | 1018500 | 643500 | 1037794 | 1310544 | 592217 | 592217 | 348353,4 | 632141,3 |  |
| Капитальные вложения,  в том числе из: | 2675406,5 | 562500 | 82180,8 | 159280,8 | 164965,1 | 102209,8 | 70613,3 | 101763,2 | 439069,4 | 483860,7 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 2495197,3 | 450000 | 78071,8 | 151316,8 | 156716,8 | 97099,3 | 67082,6 | 99759,4 | 425150 | 471 149,4 |  |
| местных бюджетов | 180209,2 | 112500 | 4109 | 7964 | 8248,3 | 5110,5 | 3530,7 | 2003,8 | 13919,4 | 12 711,3 |  |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| НИОКР,  в том числе из: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прочие расходы,  в том числе из: | 10085747,5 | 2038404 | 1018500 | 643500 | 1046794 | 1360844 | 629008,6 | 631600,7 | 466979 | 757 018,0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 104548,3 | 13904 | 0 | 0 | 0 | 300 | 12000 | 7165 | 18232,3 | 24 538,8 |  |
| местных бюджетов | 517149,9 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 50000 | 24791,6 | 32218,7 | 100393,3 | 100 337,9 |  |
| внебюджетных источников | 9464049,3 | 2024500 | 1018500 | 643500 | 1037794 | 1310544 | 592217 | 592217 | 348353,4 | 632141,3 |  |
| Всего налоговых расходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области | | | | | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат,  в том числе из: | 803,1 | 803,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 803,1 | 803,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Капитальные вложения,  в том числе из: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| НИОКР,  в том числе из: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Прочие расходы,  в том числе из: | 803,1 | 803,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 803,1 | 803,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего налоговых расходов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ: | | | | | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат,  в том числе из: | 12761957,2 | 2601707,1 | 1100680,8 | 802780,8 | 1211759,1 | 1463053,8 | 699621,9 | 733363,9 | 906048,4 | 1240878,7 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 2600548,7 | 464707,1 | 78071,8 | 151316,8 | 156716,8 | 97399,3 | 79082,6 | 106924,4 | 443382,3 | 495688,2 |  |
| местных бюджетов | 697359,2 | 112500,0 | 4109,0 | 7964,0 | 17248,3 | 55110,5 | 28322,3 | 34222,5 | 114312,7 | 113049,2 |  |
| внебюджетных источников | 9464049,3 | 2024500,0 | 1018500,0 | 643500,0 | 1037794,0 | 1310544,0 | 592217,0 | 592217,0 | 348353,4 | 632141,3 |  |
| Капитальные вложения,  в том числе из: | 2675406,6 | 562500,0 | 82180,8 | 159280,8 | 164965,1 | 102209,8 | 70613,3 | 101763,2 | 439069,4 | 483860,7 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 2495197,3 | 450000,0 | 78071,8 | 151316,8 | 156716,8 | 97099,3 | 67082,6 | 99759,4 | 425150,0 | 471149,4 |  |
| местных бюджетов | 180209,3 | 112500,0 | 4109,0 | 7964,0 | 8248,3 | 5110,5 | 3530,7 | 2003,8 | 13919,4 | 12711,3 |  |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| НИОКР,  в том числе из: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Прочие расходы,  в том числе из: | 10086550,6 | 2039207,1 | 1018500,0 | 643500,0 | 1046794,0 | 1360844,0 | 629008,6 | 631600,7 | 466979,0 | 757018,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 105351,4 | 14707,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 12000,0 | 7165,0 | 18232,3 | 24538,8 |  |
| местных бюджетов | 517149,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | 50000,0 | 24791,6 | 32218,7 | 100393,3 | 100337,9 |  |
| внебюджетных источников | 9464049,3 | 2024500,0 | 1018500,0 | 643500,0 | 1037794,0 | 1310544,0 | 592217,0 | 592217,0 | 348353,4 | 632141,3 |  |
| Всего налоговых расходов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Применяемое сокращение:

НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Приложение N 4

к государственной программе

Новосибирской области "Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

Новосибирской области"

МЕТОДИКА РАСЧЕТА СУБСИДИЙ

местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской

области на реализацию программных мероприятий по установке

коллективных (общедомовых) приборов учета потребления

топливно-энергетических ресурсов и модернизации

инженерных сетей в жилищном фонде

Утратила силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=171466&dst=100066) Правительства Новосибирской области от 27.03.2024 N 141-п.

Приложение N 5

к государственной программе

Новосибирской области "Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

Новосибирской области"

МЕТОДИКА РАСЧЕТА СУБСИДИЙ

местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области

на реализацию мероприятий государственной программы,

предусмотренных в коммунальном секторе

Утратила силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=131313&dst=100176) Правительства Новосибирской области от 27.07.2020 N 303-п.

Приложение N 6

к государственной программе

Новосибирской области "Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

Новосибирской области"

Порядок

предоставления и распределения субсидий местным бюджетам

на реализацию мероприятий государственной программы

Новосибирской области "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности Новосибирской области"

по переводу индивидуального и малоэтажного жилищного фонда

Новосибирской области с централизованного теплоснабжения

на индивидуальное поквартирное отопление

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=131313&dst=100177) Правительства Новосибирской области  от 27.07.2020 N 303-п;  в ред. постановлений Правительства Новосибирской области  от 08.04.2021 [N 118-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=138486&dst=100056), от 26.10.2021 [N 428-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=144099&dst=100047), от 29.03.2022 [N 133-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=149272&dst=100062),  от 28.06.2022 [N 293-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=152205&dst=100007), от 28.09.2022 [N 450-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=154983&dst=100054), от 29.03.2023 [N 133-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100072),  от 26.09.2023 [N 444-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=165894&dst=100562), от 18.04.2024 [N 196-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100007)) |  |

1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области" по переводу индивидуального и малоэтажного жилищного фонда Новосибирской области с централизованного теплоснабжения на индивидуальное поквартирное отопление (далее - Порядок) регламентирует предоставление и расходование субсидий местным бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Новосибирской области (кроме города Новосибирска) (далее - местные бюджеты) из областного бюджета Новосибирской области (далее - областной бюджет) по переводу индивидуального и малоэтажного (до трех этажей включительно) (далее - малоэтажного) жилищного фонда Новосибирской области с централизованного теплоснабжения на индивидуальное поквартирное отопление (далее - изменение механизма теплоснабжения).

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100073) Правительства Новосибирской области от 29.03.2023 N 133-п)

Субсидия, предоставляемая в соответствии с Порядком, может быть использована на оплату договоров (контрактов), предметом которых является выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования и материалов.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100075) Правительства Новосибирской области от 29.03.2023 N 133-п)

2. Целью предоставления субсидий местным бюджетам является изменение механизма теплоснабжения в соответствии с актуализированными схемами теплоснабжения.

3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Новосибирской области (кроме города Новосибирска) (далее - муниципальные образования) на указанные мероприятия в [пункте 1](#P2442) в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области как главному распорядителю бюджетных средств (далее - ГРБС) на соответствующий финансовый год и плановый период на реализацию данного направления расходов.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100077) Правительства Новосибирской области от 29.03.2023 N 133-п)

4. Порядок распределения субсидий между местными бюджетами с учетом предельных уровней софинансирования.

Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию программных мероприятий по изменению механизма теплоснабжения осуществляется на основании поданных муниципальными образованиями Новосибирской области заявок ГРБС.

[Заявка](#P2556) оформляется в соответствии с формой согласно приложению N 1 к настоящему Порядку. Заявка с документами, указанными в [пункте 5](#P2457) настоящего Порядка и оформленными надлежащим образом (подписанные, с синими печатями), представляется на бумажном носителе, а также направляется в адрес ГРБС по системе электронного документооборота и делопроизводства Правительства Новосибирской области.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=154983&dst=100055) Правительства Новосибирской области от 28.09.2022 N 450-п)

Перечень объектов теплоснабжения муниципального образования Новосибирской области и объем средств областного бюджета, направляемый в текущем финансовом году на софинансирование работ, определяется специально созданной комиссией. Положение о комиссии, ее состав утверждаются приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области. В состав комиссии по согласованию включаются представители профильного комитета Законодательного Собрания Новосибирской области, проектных, некоммерческих организаций.

Порядок и сроки отбора объектов теплоснабжения определены [приложением N 9](#P3466) "Положение по ранжированию объектов теплоснабжения для определения ежегодного перечня объектов теплоснабжения" к государственной программе.

Абзац утратил силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100008) Правительства Новосибирской области от 18.04.2024 N 196-п.

(п. 4 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=149272&dst=100063) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 133-п)

5. Критерием отбора муниципальных образований Новосибирской области (далее - получатель, получатели) для предоставления субсидий на реализацию программных мероприятий является представление до 1 июля года, предшествующего плановому году предоставления субсидии, следующих документов:

выписка из схемы теплоснабжения (актуальной редакции), утвержденной в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=440671) Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", о потребности по изменению механизма теплоснабжения на территории муниципального образования со ссылкой на адрес размещения схемы теплоснабжения в сети Интернет;

утвержденная муниципальная программа муниципального образования Новосибирской области в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусматривающая адресный список граждан, в жилых домах или квартирах которых предусмотрено изменение схемы теплоснабжения;

технико-экономическое обоснование целесообразности реализации мероприятия, которое должно содержать анализ затрат необходимых ресурсов (расход топлива (уголь, газ), электрической энергии на выработку тепловой энергии, потери тепловой энергии в тепловых сетях и так далее) для предполагаемых результатов реализации мероприятия, информацию о планируемом снижении субсидии, предоставляемой из средств областного бюджета Новосибирской области предприятиям на погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы, у которых теплоснабжение потребителей приводит к прямым убыткам;

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100010) Правительства Новосибирской области от 18.04.2024 N 196-п)

заключение государственного казенного учреждения Новосибирской области "Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области" (далее - ГКУ "Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО") о технико-экономической целесообразности мероприятий, планируемых к реализации в плановом году предоставления субсидии в соответствии с заявками муниципальных образований на участие в мероприятиях государственной программы.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100012) Правительства Новосибирской области от 18.04.2024 N 196-п)

(п. 5 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=154983&dst=100057) Правительства Новосибирской области от 28.09.2022 N 450-п)

6. Основанием для предоставления субсидии является соглашение о предоставлении субсидии, заключаемое между ГРБС и получателем (далее - Соглашение).

Соглашение должно содержать в себе положения, указанные в [пункте 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=168699&dst=100115) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области, утвержденных постановлением Правительства Новосибирской области от 03.03.2020 N 40-п, а также условие о согласовании проекта муниципального контракта (договора, соглашения) в части сроков выполнения работ, наличия условий о его расторжении с ГКУ "Проектная дирекция МЖКХиЭ НСО".

Проведение конкурсных процедур по заключению муниципального контракта (договора, соглашения) обеспечивается в месячный срок после заключения соглашений о предоставлении субсидии (при определении подрядной организации в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465972) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

В случае если до 1 июня года предоставления местным бюджетам субсидии на мероприятия по переводу индивидуального и малоэтажного жилищного фонда Новосибирской области с централизованного теплоснабжения на индивидуальное поквартирное отопление муниципальным образованием не начата реализация мероприятий (не объявлены конкурсные процедуры), то ГРБС перераспределяет бюджетные ассигнования, направив соответствующие предложения по внесению изменений в закон Новосибирской области об областном бюджете на текущий год и плановый двухлетний период с дальнейшим включением соответствующих изменений в план реализации мероприятий государственной программы.

Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, должен быть равен уровню софинансирования, предусмотренному распоряжением Правительства Новосибирской области об установлении предельных уровней софинансирования на очередной финансовый год и плановый период, для соответствующего муниципального образования.

(п. 6 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100014) Правительства Новосибирской области от 18.04.2024 N 196-п)

7. Условиями предоставления субсидии являются:

1) представление получателями ГРБС следующих документов в сроки, установленные в Соглашении, в случае:

а) определения подрядной организации в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465972) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":

заявка на предоставление субсидии;

копии утвержденной в порядке, установленном Градостроительным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464185) Российской Федерации, проектно-сметной документации и положительного заключения государственной экспертизы проектной документации либо экспертное заключение по оценке сметной стоимости;

копии муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465972) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и бюджетным законодательством Российской Федерации, направленных на достижение цели, установленной в [пункте 2](#P2446) настоящего Порядка;

копии актов готовности сетей и оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению);

копии документов, подтверждающих наличие выполненных работ, оформленные и подписанные в соответствии с условиями муниципального контракта;

б) определения подрядной организации в соответствии со [статьей 78](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713&dst=103395) Бюджетного кодекса Российской Федерации:

заявка на предоставление субсидии;

копии утвержденной в порядке, установленном Градостроительным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464185) Российской Федерации, проектно-сметной документации и положительного заключения государственной экспертизы проектной документации либо экспертное заключение по оценке сметной стоимости;

копии соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам, направленных на достижение цели, установленной в [пункте 2](#P2446) настоящего Порядка, в соответствии с порядками предоставления субсидий юридическим лицам, имеющим право на получение субсидий на основании [статьи 78](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713&dst=103395) Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденными нормативными правовыми актами получателя;

копии актов готовности сетей и оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению);

копии документов, подтверждающих наличие выполненных работ, оформленные и подписанные в соответствии с условиями договора, соглашения;

(пп. 1 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100021) Правительства Новосибирской области от 18.04.2024 N 196-п)

2) централизация закупок товаров, работ, услуг, включенных в [перечень](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=170089&dst=100153) товаров, работ, услуг согласно приложению N 1 к постановлению Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 N 597-п "О наделении полномочиями государственного казенного учреждения Новосибирской области "Управление контрактной системы", с начальной (максимальной) ценой контракта, превышающей 1 млн рублей, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидий;

3) наличие неиспользованного остатка субсидий, предоставленных ранее на аналогичные цели, в объеме, не превышающем 5% от общего объема субсидий, запланированных к предоставлению в соответствующем финансовом году;

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 26.10.2021 [N 428-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=144099&dst=100048), от 18.04.2024 [N 196-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100035))

4) наличие правовых актов получателей, утверждающих порядок использования средств местного бюджета, требования о принятии которых установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения (в случае если указанные расходные обязательства софинансируются за счет средств субсидий и предусматривают предоставление из местных бюджетов межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений Новосибирской области (далее - поселения), субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам);

5) наличие заключенных на срок, соответствующий сроку распределения субсидий между местными бюджетами, соглашений о предоставлении субсидий, предусматривающих обязательства получателя по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанными Соглашениями обязательств, в соответствии с типовыми формами, утвержденными министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области;

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100036) Правительства Новосибирской области от 18.04.2024 N 196-п)

6) при распределении субсидий между местными бюджетами объем субсидии не может превышать объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня софинансирования за счет средств областного бюджета, установленного распоряжением Правительства Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период для каждого муниципального образования;

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 [N 133-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=149272&dst=100073), от 29.03.2023 [N 133-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100083))

7) включение в соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за счет средств субсидий, условия об отсутствии у получателей субсидий просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием (за исключением случаев, установленных местной администрацией муниципального образования);

(пп. 7 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=144099&dst=100050) Правительства Новосибирской области от 26.10.2021 N 428-п)

8) сокращение объема субсидии в случае, если объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, установлен в местном бюджете ниже уровней, предусмотренных порядками предоставления субсидий, пропорционально снижению соответствующего уровня финансирования исполнения расходных обязательств муниципального образования за счет средств местного бюджета;

(пп. 8 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=144099&dst=100052) Правительства Новосибирской области от 26.10.2021 N 428-п)

9) представление администрацией муниципального образования Новосибирской области (кроме города Новосибирска) заявки на финансирование по форме, установленной в Соглашении, при условии:

а) подтверждения качества и объемов выполненных работ в соответствии с проектно-сметной документацией и положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, сметных расчетов, экспертных заключений по оценке сметной стоимости;

б) наличия неиспользованного остатка субсидий, предоставленных ранее на аналогичные цели, в объеме, не превышающем 5% от общего объема субсидий, запланированных к предоставлению в соответствующем финансовом году;

(пп. 9 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100037) Правительства Новосибирской области от 18.04.2024 N 196-п)

10) наличие согласованных с ГКУ НСО "Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО" проектов муниципальных контрактов (договоров, соглашений) в части сроков выполнения работ, наличия условий о расторжении;

(пп. 10 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100041) Правительства Новосибирской области от 18.04.2024 N 196-п)

11) наличие согласованной с ГКУ "Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО" информации о подтверждении объемов выполненных работ в соответствии с проектно-сметной документацией и положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, сметных расчетов, экспертных заключений по оценке сметной стоимости.

(пп. 11 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100043) Правительства Новосибирской области от 18.04.2024 N 196-п)

8. ГРБС рассматривает представленную заявку на предоставление субсидии и принимает решение о предоставлении субсидии либо решение об отказе в предоставлении субсидии в течение двух рабочих дней со дня представления заявки на предоставление субсидии.

Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:

1) непредставление (представление не в полном объеме либо с нарушением сроков) документов, указанных в [подпункте 1 пункта 7](#P2472) настоящего Порядка;

2) неисполнение условий предоставления субсидии, предусмотренных [подпунктами 2](#P2486) - [10 пункта 7](#P2502) настоящего Порядка.

(п. 8 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100087) Правительства Новосибирской области от 29.03.2023 N 133-п)

9. В случае нарушения получателями условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, Соглашением, ГРБС в течение одного рабочего дня со дня выявления нарушения направляет получателю уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований для отказа.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100092) Правительства Новосибирской области от 29.03.2023 N 133-п)

10. Условия расходования субсидий:

1) осуществление расходов производится:

а) с лицевых счетов получателей или с лицевых счетов муниципальных казенных учреждений, уполномоченных органами местного самоуправления, на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с действующим законодательством, актов выполненных работ;

б) с лицевых счетов получателей на основании соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам, направленных на достижение цели, установленной в [пункте 2](#P2446) настоящего Порядка, в соответствии с порядками предоставления субсидий юридическим лицам, имеющим право на получение субсидий на основании [статьи 78](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713&dst=103395) Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденными нормативными правовыми актами получателя;

2) получатели вправе передавать субсидии и иные межбюджетные трансферты в бюджеты поселений, расположенных в границах соответствующих муниципальных районов, муниципальных округов, на цель, определенную [пунктом 2](#P2446) настоящего Порядка.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100093) Правительства Новосибирской области от 29.03.2023 N 133-п)

11. Результатом использования субсидии является:

Количество квартир (домовладений), переведенных на индивидуальное поквартирное отопление.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100094) Правительства Новосибирской области от 29.03.2023 N 133-п)

Значение показателя результата, указанного в настоящем пункте, устанавливается ГРБС в Соглашении.

12. Порядок оценки эффективности использования субсидии:

Оценка эффективности использования субсидии осуществляется ГРБС на основе представляемого получателем отчета о достижении показателей результатов использования субсидии в сроки, установленные в Соглашении.

Критерием оценки эффективности использования субсидии является достижение показателей результатов использования субсидии, установленных в [пункте 11](#P2519) настоящего Порядка.

В течение 30 календарных дней с момента представления получателем отчета о достижении показателей результата использования субсидии ГРБС готовит информацию о достижении (недостижении) получателем показателей результативности использования субсидии.

В случае если в отчетном финансовом году получателем не достигнуто установленное Соглашением значение показателей результатов использования субсидии, указанных в [пункте 11](#P2519) настоящего Порядка, средства субсидии подлежат возврату в областной бюджет Новосибирской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

Порядок расчета объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета в областной бюджет Новосибирской области, в объеме субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном финансовом году, установлен в [Правилах](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=168699&dst=100016) формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области, утвержденных постановлением Правительства Новосибирской области от 03.03.2020 N 40-п.

13. ГРБС и орган государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

14. Остаток бюджетных средств, не использованный получателями в текущем финансовом году, подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

15. Получатели несут ответственность за нецелевое использование субсидий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

16. Получатели несут ответственность за недостижение результатов предоставления субсидии в соответствии с Соглашением.

Приложение

к Порядку

предоставления и распределения субсидий

местным бюджетам на реализацию

мероприятий государственной программы

Новосибирской области "Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

Новосибирской области" по переводу

индивидуального и малоэтажного

жилищного фонда Новосибирской области

с централизованного теплоснабжения

на индивидуальное поквартирное отопление

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области  от 28.09.2022 [N 450-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=154983&dst=100062), от 29.03.2023 [N 133-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100096)) |  |

Форма

ЗАЯВКА

от администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

муниципального образования <\*> Новосибирской

области на \_\_\_\_\_\_ год на участие в мероприятиях

государственной программы Новосибирской области

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Новосибирской области" на реализацию мероприятий по переводу

индивидуального и малоэтажного жилищного фонда Новосибирской

области с централизованного теплоснабжения

на индивидуальное поквартирное отопление

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования (населенного пункта) | Сведения по домовладениям | | | | | Дата и номер постановления об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования | Дата, номер муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | <\*> Наличие приоритетности по присвоению более высокого ранга |
| количество домовладений, в которых предусмотрено изменение механизма теплоснабжения | количество человек, в отношении которых будет улучшено качество предоставляемых услуг по теплоснабжению | стоимость, тыс. руб. | N и дата положительного заключения государственной экспертизы, экспертного заключения проверки достоверности определения сметной стоимости (при наличии) | уровень софинансирования за счет средств местного бюджета (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Определяется в соответствии с [приложением N 9](#P3466) "Положение по ранжированию объектов теплоснабжения для определения ежегодного перечня объектов теплоснабжения" к государственной программе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель  (уполномоченное лицо) | |  | | |  |  |  |  | | |
|  | | должность | | |  | подпись |  | расшифровка подписи | | |
| Исполнитель |  | |  |  | | | | |  |  |
|  | должность | |  | фамилия, инициалы (отчество - при наличии) | | | | |  | телефон |
| "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | | | | | | | | | | |

Приложение N 7

к государственной программе

Новосибирской области "Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

Новосибирской области"

ПОРЯДОК

предоставления и распределения субсидий местным бюджетам

на реализацию мероприятий государственной программы

Новосибирской области "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности Новосибирской области"

по строительству и реконструкции котельных, тепловых сетей,

включая вынос водопроводов из каналов тепловой сети

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области  от 26.10.2021 [N 428-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=144099&dst=100064), от 29.03.2022 [N 133-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=149272&dst=100080), от 28.06.2022 [N 293-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=152205&dst=100019),  от 28.09.2022 [N 450-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=154983&dst=100063), от 29.03.2023 [N 133-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100097), от 26.09.2023 [N 444-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=165894&dst=100564),  от 18.04.2024 [N 196-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100045)) |  |

1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области" (далее - государственная программа) по строительству и реконструкции котельных, тепловых сетей, включая вынос водопроводов из каналов тепловой сети (далее - Порядок), регламентирует предоставление и расходование субсидий местным бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Новосибирской области (кроме города Новосибирска) (далее - местные бюджеты) из областного бюджета Новосибирской области (далее - областной бюджет) на строительство, реконструкцию котельных (и других источников тепловой энергии), тепловых сетей (в том числе капитальный ремонт), включая вынос водопроводов из каналов тепловой сети, на реализацию мероприятий в рамках концессионных соглашений в сфере теплоснабжения по возмещению затрат (части затрат) на выплату платы концедента по концессионным соглашениям, заключенным на строительство и (или) реконструкцию объектов теплоснабжения (далее - модернизация коммунальной инфраструктуры), на догазификацию образовательных учреждений, исполнение обязательств Правительства Новосибирской области в рамках корректировки (актуализации) программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021 - 2025 годов (по состоянию на 2022 год) публичного акционерного общества "Газпром" (далее - программа ПАО "Газпром"), утвержденной 29.12.2022 Губернатором Новосибирской области Травниковым А.А. и Председателем Правления ПАО "Газпром" Миллером А.Б., на приобретение (поставку) модульных (блочно-модульных) котельных заводской готовности, в том числе в рамках лизингового механизма.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100047) Правительства Новосибирской области от 18.04.2024 N 196-п)

Источниками тепловой энергии являются котельные, геотермальные тепловые насосы, прочие устройства, предназначенные для производства тепловой энергии.

Субсидия, предоставляемая в соответствии с Порядком на строительство, реконструкцию котельных (и других источников тепловой энергии), тепловых сетей (в том числе капитальный ремонт), включая вынос водопроводов из каналов тепловой сети, может быть использована на оплату договоров (контрактов) в рамках реализуемого проекта, предметом которых являются выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования и материалов, подключение (технологическое присоединение) построенного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, проведение строительного контроля, авторского надзора в целях реализации проекта, а также на оплату договоров (контрактов) по разработке проектной документации (инженерно-изыскательские, проектно-сметные работы, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации) (для случаев разработки проектной документации, предусмотренных государственной программой).

При строительстве, реконструкции объектов теплоснабжения приоритетным является заключение контракта жизненного цикла, предметом которого одновременно является выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию, включая стоимость работ по подготовке проектной документации, стоимость строительно-монтажных работ. Контракт жизненного цикла заключается на двухлетний период и более.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100048) Правительства Новосибирской области от 18.04.2024 N 196-п)

Разработка проектной документации (инженерно-изыскательские, проектно-сметные работы, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации) на строительство, реконструкцию объектов теплоснабжения осуществляется в случае, если требуется замещение действующего объекта в связи с выводом его из эксплуатации, имеется решение о выделении средств на реализацию мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объекта теплоснабжения в рамках инфраструктурных (прочих) проектов с привлечением средств федерального бюджета, предусмотрена комплексная модернизация с одновременным выполнением работ по проектированию, строительству и (или) реконструкции объектов теплоснабжения, при догазификации образовательных учреждений, исполнении обязательств Правительства Новосибирской области по реализации программы ПАО "Газпром". При проектировании котельных рекомендуется применять сертифицированную продукцию.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100050) Правительства Новосибирской области от 18.04.2024 N 196-п)

(п. 1 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100098) Правительства Новосибирской области от 29.03.2023 N 133-п)

2. Целью предоставления субсидий местным бюджетам является модернизация коммунальной инфраструктуры в соответствии с актуализированными схемами теплоснабжения.

3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Новосибирской области (кроме города Новосибирска) (далее - муниципальные образования) на указанные в [пункте 1](#P2652) настоящего Порядка мероприятия в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области как главному распорядителю бюджетных средств (далее - ГРБС) на соответствующий финансовый год и плановый период на реализацию данного направления расходов.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100102) Правительства Новосибирской области от 29.03.2023 N 133-п)

4. Утратил силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=154983&dst=100065) Правительства Новосибирской области от 28.09.2022 N 450-п.

4.1. Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции котельных (и других источников тепловой энергии), тепловых сетей, включая оплату за технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения, вынос водопроводов из каналов тепловой сети, разработку проектной документации, оплату строительного контроля, авторского надзора, осуществляется на основании поданных муниципальными образованиями Новосибирской области ГРБС [заявок](#P2809) по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

Заявка с документами, указанными в [пункте 5](#P2678) настоящего Порядка и оформленными надлежащим образом (подписанные, с синими печатями), представляется на бумажном носителе, а также направляется в адрес ГРБС по системе электронного документооборота и делопроизводства Правительства Новосибирской области.

Абзац утратил силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100051) Правительства Новосибирской области от 18.04.2024 N 196-п.

Перечень объектов теплоснабжения муниципального образования Новосибирской области и объем средств областного бюджета, направляемый в текущем финансовом году для софинансирования работ по модернизации коммунальной инфраструктуры, определяется специально созданной комиссией. Положение о комиссии, ее состав утверждаются приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области. В состав комиссии по согласованию включаются представители профильного комитета Законодательного Собрания Новосибирской области, проектных, некоммерческих организаций.

Порядок и сроки отбора объектов теплоснабжения определены [приложением N 9](#P3466) "Положение по ранжированию объектов теплоснабжения для определения ежегодного перечня объектов теплоснабжения" к государственной программе.

(п. 4.1 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=154983&dst=100066) Правительства Новосибирской области от 28.09.2022 N 450-п)

4.2. Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий в рамках концессионных соглашений в сфере теплоснабжения по возмещению затрат (части затрат) на выплату платы концедента по концессионным соглашениям, заключенным на строительство и (или) реконструкцию объектов теплоснабжения, осуществляется на основании поданных муниципальными образованиями Новосибирской области ГРБС [заявок](#P2901) по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

На дату представления заявки обязательства концессионера и концедента по концессионному соглашению должны быть исполнены и подтверждены актом сверки исполнения обязательств концессионера и концедента по концессионному соглашению с указанием выполненных мероприятий и сроков их выполнения в соответствии с перечнем этапов работ (мероприятий), закрепленных в концессионном соглашении, подписанным руководителями концессионера, концедента и независимого строительного контроля (далее - акт сверки исполнения обязательств).

Перечень объектов теплоснабжения муниципального образования Новосибирской области и объем средств областного бюджета, направляемый в текущем финансовом году на софинансирование работ, определяется специально созданной комиссией. Положение о комиссии, ее состав утверждаются приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области. В состав комиссии по согласованию включаются представители профильного комитета Законодательного Собрания Новосибирской области, проектных, некоммерческих организаций.

Порядок и сроки отбора объектов теплоснабжения определены [приложением N 9](#P3466) "Положение по ранжированию объектов теплоснабжения для определения ежегодного перечня объектов теплоснабжения" к государственной программе.

(п. 4.2 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=154983&dst=100071) Правительства Новосибирской области от 28.09.2022 N 450-п)

4.3. Субсидии распределяются между местными бюджетами с учетом предельных уровней софинансирования.

(п. 4.3 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=154983&dst=100075) Правительства Новосибирской области от 28.09.2022 N 450-п)

5. Критериями отбора муниципальных образований Новосибирской области (далее - получатель) для предоставления субсидий на реализацию программных мероприятий является наличие потребности в модернизации коммунальной инфраструктуры и представление получателем в адрес ГРБС до 1 июля года, предшествующего плановому году предоставления субсидии, следующих документов:

1) выписка из схемы теплоснабжения (актуальная редакция), утвержденной в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=440671) Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", содержащей информацию о перспективном развитии объектов теплоснабжения на территории муниципального образования со ссылкой на адрес размещения схемы теплоснабжения в сети Интернет;

2) заключение государственного казенного учреждения Новосибирской области "Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области" (далее - ГКУ "Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО") о технико-экономической целесообразности мероприятий, планируемых к реализации в плановом году предоставления субсидии в соответствии с заявками муниципальных образований на участие в мероприятиях государственной программы.

Технико-экономическое обоснование должно содержать анализ затрат необходимых ресурсов (расход топлива (уголь, газ), электрической энергии на выработку тепловой энергии, потери тепловой энергии в тепловых сетях и так далее) для предполагаемых результатов реализации мероприятия, информацию о планируемом снижении субсидии, предоставляемой из средств областного бюджета предприятиям на погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы, у которых теплоснабжение потребителей приводит к прямым убыткам;

3) при реализации мероприятий по строительству и реконструкции котельных (и других источников тепловой энергии), тепловых сетей, включая вынос водопроводов из каналов тепловой сети:

а) копии проектной документации, соответствующей [Положению](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=457934&dst=100019) о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

В случае подачи заявки на участие в мероприятиях государственной программы при наличии проектно-сметной документации прошлых лет предельную стоимость строительства/реконструкции необходимо формировать с учетом актуальных индексов прогнозной инфляции (дефляторы) с представлением расчета. При этом финансирование завершенных работ по строительству/реконструкции, стоимость которых определена с учетом дефляторов, будет осуществляться при наличии актуальной проектно-сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы. Сумма авансового платежа определяется на основании стоимости, установленной положительным заключением государственной экспертизы, действующей на момент оплаты;

б) копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии со [статьей 49](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464185&dst=3219) Градостроительного кодекса Российской Федерации, государственной экспертизы проектной документации, содержащей оценку сметной стоимости, в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=457935) Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий". При капитальном ремонте тепловых сетей представляются копии утвержденной в порядке, установленном Градостроительным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464185) Российской Федерации, проектно-сметной документации и положительного заключения государственной экспертизы проектной документации либо экспертное заключение по оценке сметной стоимости;

в) копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

г) копии действующих (актуализированных) технических условий подключения к сетям инженерно-технического обеспечения;

д) копии договора на подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения (при реализации мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения).

Предоставление субсидии на оплату за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется согласно порядку, предусмотренному договором о подключении (технологическом присоединении), заключенным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

4) при реализации мероприятий на проектирование строительства, реконструкции объектов теплоснабжения, в том числе комплексной модернизации:

а) калькуляции в соответствии с муниципальными контрактами (договорами) либо коммерческими предложениями, если цена проектных работ определяется на основании коммерческих предложений, в случае разработки проектно-сметной документации, выполнения инженерно-изыскательских работ, проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации, подготовке экспертного заключения, экспертизы результатов инженерных изысканий проектно-сметной документации (сметных расчетов);

б) наличие согласованного с ГКУ "Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО" задания на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию объектов теплоснабжения, утвержденного [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=457282) министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.04.2022 N 307/пр "Об утверждении Формы задания застройщика или технического заказчика на проектирование объекта капитального строительства, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которого осуществляются с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации".

При реализации мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов теплоснабжения в рамках жизненного цикла предоставляется описание объекта закупок на заключение муниципального контракта жизненного цикла по проектированию, строительству (реконструкции) объектов теплоснабжения, согласованного ГКУ "Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО";

5) при реализации мероприятий по приобретению (поставке) модульных (блочно-модульных) котельных заводской готовности, в том числе в рамках лизингового механизма:

а) калькуляции в соответствии с муниципальными контрактами (договорами) либо коммерческими предложениями, если стоимость определяется на основании коммерческих предложений по приобретению модульных (блочно-модульных) котельных заводской готовности;

б) проект муниципального контракта (договора) с описанием объекта закупок, согласованного ГКУ "Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО". При реализации мероприятия в рамках лизингового механизма - муниципальный контракт (договор) с учетом лизинговых платежей и срока его окупаемости;

6) при реализации мероприятий в рамках концессионных соглашений в сфере теплоснабжения:

а) копия решения органа местного самоуправления муниципального образования о заключении концессионного соглашения;

б) копии концессионных соглашений, заключенных после 1 января 2020 года, объектами которых являются объекты системы теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения.

(п. 5 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100052) Правительства Новосибирской области от 18.04.2024 N 196-п)

6. Основанием для предоставления субсидии является соглашение о предоставлении субсидии, заключаемое между ГРБС и получателем (далее - Соглашение).

Соглашение должно содержать в себе положения, указанные в [пункте 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=168699&dst=100115) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области, утвержденных постановлением Правительства Новосибирской области от 03.03.2020 N 40-п, а также условие о согласовании проекта муниципального контракта (договора, соглашения) в части сроков выполнения работ, наличия условий о его расторжении с ГКУ "Проектная дирекция МЖКХиЭ НСО".

Проведение конкурсных процедур по заключению муниципального контракта (договора, соглашения) обеспечивается в месячный срок после заключения соглашений о предоставлении субсидии.

В случае если до 1 апреля года предоставления местным бюджетам субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции котельных, тепловых сетей, включая вынос водопроводов из каналов тепловой сети, муниципальным образованием не начата реализация мероприятий (не объявлены конкурсные процедуры), то ГРБС перераспределяет бюджетные ассигнования, направив соответствующие предложения по внесению изменений в закон Новосибирской области об областном бюджете на текущий год и плановый двухлетний период, с дальнейшим включением соответствующих изменений в план реализации мероприятий государственной программы.

Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, должен быть равен уровню софинансирования, предусмотренному распоряжением Правительства Новосибирской области об установлении предельных уровней софинансирования на очередной финансовый год и плановый период, для соответствующего муниципального образования.

(п. 6 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100075) Правительства Новосибирской области от 18.04.2024 N 196-п)

7. Условиями предоставления субсидий являются:

1) представление получателями ГРБС следующих документов в сроки, установленные в Соглашении, в случае:

а) реализации мероприятий по строительству и реконструкции котельных (и других источников тепловой энергии), тепловых сетей, включая вынос водопроводов из каналов тепловой сети:

заявка на предоставление субсидии;

копии муниципальных контрактов (договоров, соглашений), заключенных в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465972) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и бюджетным законодательством Российской Федерации, направленных на достижение цели, установленной в [пункте 2](#P2661) настоящего Порядка.

Если муниципальным контрактом предусматривается поэтапное выполнение строительно-монтажных работ, предоставление субсидии осуществляется по мере их выполнения (завершения этапа) в соответствии с планом-графиком выполнения строительно-монтажных работ, являющимся приложением к муниципальному контракту, в случае если стоимость этапа превышает 5,0 млн рублей.

ГРБС перечисляет авансовый платеж при наличии условия авансового платежа в муниципальных контрактах (договорах, соглашениях) получателя, а также при предоставлении копии правового акта получателя, определяющего включение условия об авансовых платежах в муниципальные контракты (договоры, соглашения) с учетом права предусматривать авансовые платежи, закрепленного решением о бюджете конкретного муниципального образования. Размер аванса не должен превышать размер обеспечения исполнения контракта;

копии документов, подтверждающих наличие выполненных работ, оформленные и подписанные в соответствии с условиями муниципального контракта (договора, соглашения).

При реализации мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения представляется:

заявка на предоставление субсидии в соответствии с условиями договора на подключение;

копии актов подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения (при фактическом завершении мероприятия);

б) реализации мероприятий на проектирование строительства, реконструкции объектов теплоснабжения, в том числе комплексной модернизации:

заявка на предоставление субсидии;

копии договоров (контрактов) по разработке проектной документации (инженерно-изыскательские, проектно-сметные работы, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации), заключенных в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465972) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и бюджетным законодательством Российской Федерации, направленных на достижение цели, установленной в [пункте 2](#P2661) настоящего Порядка;

копия положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции объектов теплоснабжения;

в) реализации мероприятий по приобретению (поставке) модульных (блочно-модульных) котельных заводской готовности, в том числе в рамках лизингового механизма:

заявка на предоставление субсидии;

копии муниципальных контрактов (договоров, соглашений) по приобретению (поставке) модульных (блочно-модульных) котельных заводской готовности, в том числе в рамках лизингового механизма, заключенных в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465972) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и бюджетным законодательством Российской Федерации, направленных на достижение цели, установленной в [пункте 2](#P2661) настоящего Порядка;

копии договоров, соглашений с организациями, предоставляющими лизинговые услуги;

копии документов, подтверждающих наличие выполненных работ, оформленные и подписанные в соответствии с условиями муниципального контракта (договора, соглашения);

г) реализации мероприятий в рамках концессионных соглашений в сфере теплоснабжения:

заявка на предоставление субсидии;

копия акта сверки исполнения обязательств концессионера и концедента по концессионному соглашению на дату представления заявки с указанием выполненных мероприятий и сроков их выполнения в соответствии с перечнем этапов работ (мероприятий), закрепленных в концессионном соглашении, подписанного руководителями концессионера, концедента и независимого строительного контроля, по форме согласно [приложению N 2](#P2901) к настоящему Порядку;

пояснительная записка к заявке, в которой дается обоснование необходимости в средствах областного бюджета и их объема на осуществление финансирования расходов на плату концедента в текущем и плановом периоде, оформленная на бланке служебного письма получателя;

копии актов о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения и ссылки на официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с их размещением;

копия заключения строительного контроля за ходом реализации объектов строительства и реконструкции (модернизации) объектов теплоснабжения;

(пп. 1 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100082) Правительства Новосибирской области от 18.04.2024 N 196-п)

2) централизация закупок товаров, работ, услуг, включенных в [перечень](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=170089&dst=100153) товаров, работ, услуг согласно приложению N 1 к постановлению Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 N 597-п "О наделении полномочиями государственного казенного учреждения Новосибирской области "Управление контрактной системы", с начальной (максимальной) ценой контракта, превышающей 1 млн рублей, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидий;

3) наличие неиспользованного остатка субсидий, предоставленных ранее на аналогичные цели, в объеме, не превышающем 5% от общего объема субсидий, запланированных к предоставлению в соответствующем финансовом году;

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100108) Правительства Новосибирской области от 18.04.2024 N 196-п)

4) наличие правовых актов получателей, утверждающих порядок использования средств местного бюджета, требования о принятии которых установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения (в случае если указанные расходные обязательства софинансируются за счет средств субсидий и предусматривают предоставление из местных бюджетов межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений Новосибирской области, субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам);

5) наличие заключенных на срок, соответствующий сроку распределения субсидий, между местными бюджетами Соглашений о предоставлении субсидий, предусматривающих обязательства получателя по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанными Соглашениями обязательств, заключенными в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области;

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100109) Правительства Новосибирской области от 18.04.2024 N 196-п)

6) включение в Соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за счет средств субсидий, условия об отсутствии у получателей субсидий просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием (за исключением случаев, установленных местной администрацией муниципального образования);

7) сокращение объема субсидии в случае, если объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, установлен в местном бюджете ниже уровней, предусмотренных порядками предоставления субсидий, пропорционально снижению соответствующего уровня финансирования исполнения расходных обязательств муниципального образования за счет средств местного бюджета;

8) при распределении субсидий между местными бюджетами объем субсидии не может превышать объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня софинансирования за счет средств областного бюджета, установленного распоряжением Правительства Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период для каждого муниципального образования;

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 [N 133-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=149272&dst=100102), от 29.03.2023 [N 133-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100106))

9) представление администрацией муниципального образования Новосибирской области (кроме города Новосибирска) заявки на финансирование по форме, установленной в Соглашении, при условии:

а) подтверждения качества и объемов выполненных работ в соответствии с проектно-сметной документацией и положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, сметных расчетов, экспертных заключений по оценке сметной стоимости;

б) наличия неиспользованного остатка субсидий, предоставленных ранее на аналогичные цели, в объеме, не превышающем 5% от общего объема субсидий, запланированных к предоставлению в соответствующем финансовом году;

(пп. 9 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100110) Правительства Новосибирской области от 18.04.2024 N 196-п)

10) наличие согласованных с ГКУ НСО "Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО" проектов муниципальных контрактов (договоров, соглашений) в части сроков выполнения работ, наличия условий о расторжении;

(пп. 10 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100114) Правительства Новосибирской области от 18.04.2024 N 196-п)

11) наличие в муниципальных контрактах, заключенных на проектирование, строительство, реконструкцию объектов теплоснабжения, обязательности применения технологий информационного моделирования, в случае, если контракт на такие работы заключен после 1 января 2024 года;

(пп. 11 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=165894&dst=100574) Правительства Новосибирской области от 26.09.2023 N 444-п)

12) наличие согласованной с ГКУ "Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО" информации о подтверждении объемов выполненных работ в соответствии с проектно-сметной документацией, имеющей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.

(пп. 12 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100116) Правительства Новосибирской области от 18.04.2024 N 196-п)

8. ГРБС рассматривает представленную заявку на предоставление субсидии и принимает решение о предоставлении субсидии либо решение об отказе в предоставлении субсидии в течение двух рабочих дней со дня представления заявки на предоставление субсидии.

Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:

1) непредставление (представление не в полном объеме либо с нарушением сроков) документов, указанных в [подпункте 1 пункта 7](#P2708) настоящего Порядка;

2) неисполнение условий предоставления субсидии, предусмотренных [подпунктами 2](#P2734) - [10 пункта 7](#P2748) настоящего Порядка.

(п. 8 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100110) Правительства Новосибирской области от 29.03.2023 N 133-п)

9. В случае нарушения получателями условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, Соглашением, ГРБС в течение одного рабочего дня со дня выявления нарушения направляет получателю уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований для отказа.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100115) Правительства Новосибирской области от 29.03.2023 N 133-п)

10. Перечисление субсидии из областного бюджета местному бюджету осуществляется в сроки, установленные в Соглашении.

11. Условия расходования субсидий:

1) осуществление расходов производится с лицевых счетов получателей или с лицевых счетов муниципальных казенных учреждений, уполномоченных органами местного самоуправления, на основании муниципальных контрактов (договоров, соглашений), заключенных в соответствии с действующим законодательством, актов выполненных работ, с учетом авансовых платежей в размере, определенном действующим законодательством;

(пп. 1 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=152205&dst=100049) Правительства Новосибирской области от 28.06.2022 N 293-п)

2) осуществление расходов производится со специального счета получателей на основании:

а) соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам, направленных на достижение цели, установленной в [пункте 2](#P2661) настоящего Порядка, в соответствии с порядками предоставления субсидий юридическим лицам, имеющим право на получение субсидий на основании [статьи 78](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713&dst=103395) Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденными нормативными правовыми актами получателя;

б) актов сверки исполнения обязательств концессионера и концедента по концессионному соглашению на дату представления заявки с указанием выполненных и выполняемых мероприятий, муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с действующим законодательством, актов выполненных работ;

3) получатели вправе передавать субсидии и иные межбюджетные трансферты в бюджеты поселений, расположенных в границах соответствующих муниципальных районов, муниципальных округов, на цель, определенную [пунктом 2](#P2661) настоящего Порядка.

(пп. 3 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100116) Правительства Новосибирской области от 29.03.2023 N 133-п)

12. Результатом использования субсидии является:

количество муниципальных котельных (и других источников тепловой энергии), построенных, модернизированных и реконструированных в соответствии с требованиями энергетической эффективности;

протяженность муниципальных тепловых сетей, построенных, реконструированных, капитально отремонтированных в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в том числе муниципальных сетей водопровода, вынесенных из канала тепловых сетей;

положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции объектов теплоснабжения (для случаев разработки проектной документации, предусмотренных государственной программой);

количество актов подключения (технологического присоединения) построенного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=165894&dst=100576) Правительства Новосибирской области от 26.09.2023 N 444-п)

(п. 12 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100118) Правительства Новосибирской области от 29.03.2023 N 133-п)

13. Порядок оценки эффективности использования субсидии:

оценка эффективности использования субсидии осуществляется ГРБС на основе представляемого получателем отчета о достижении показателей результатов использования субсидии в сроки, установленные в Соглашении.

Критерием оценки эффективности использования субсидии является достижение показателей результатов использования субсидии, установленных в [пункте 12](#P2770) настоящего Порядка.

В течение 30 календарных дней с момента представления получателем отчета о достижении показателей результатов использования субсидии ГРБС готовит информацию о достижении (недостижении) получателем показателей результатов использования субсидии.

В случае если в отчетном финансовом году получателем не достигнуто установленное Соглашением значение показателей результатов использования субсидии, указанных в [пункте 12](#P2770) настоящего Порядка, либо нарушены обязательства по соблюдению уровня софинансирования расходных обязательств получателя, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, средства субсидии подлежат возврату в областной бюджет.

Сроки возврата и порядок расчета объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета в областной бюджет, в объеме субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном финансовом году, установлены в [Правилах](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=168699&dst=100016) формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области, установленных постановлением Правительства Новосибирской области от 03.03.2020 N 40-п.

14. ГРБС и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

15. Остаток бюджетных средств, не использованный получателями в текущем финансовом году, подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

16. Получатели несут ответственность за нецелевое использование субсидий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

17. Получатели несут ответственность за недостижение результатов использования субсидий в соответствии с Соглашением.

Приложение N 1

к Порядку

предоставления и распределения

субсидий местным бюджетам на реализацию

мероприятий государственной программы

Новосибирской области "Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

Новосибирской области" по строительству и

реконструкции котельных, тепловых

сетей, включая вынос водопроводов

из каналов тепловой сети

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области  от 28.09.2022 [N 450-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=154983&dst=100080), от 29.03.2023 [N 133-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100123)) |  |

Форма

ЗАЯВКА

от администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ муниципального

образования <\*> Новосибирской области на \_\_\_\_\_\_ год

на участие в мероприятиях государственной программы

Новосибирской области "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности Новосибирской области"

по строительству и реконструкции котельных, тепловых сетей,

включая вынос водопроводов из каналов тепловой сети

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Дата и номер постановления об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования | Сведения по домовладениям | | | | | | <\*> Наличие приоритетности по присвоению более высокого ранга |
| наименование объекта согласно проектной документации | N и дата положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | стоимость, тыс. руб. | уровень софинансирования за счет средств местного бюджета (%) | мощность объекта (Гкал/час, км) | количество человек, в отношении которых будет улучшено качество предоставляемых услуг по теплоснабжению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Определяется в соответствии с [приложением N 9](#P3466) "Положение по ранжированию объектов теплоснабжения для определения ежегодного перечня объектов теплоснабжения" к государственной программе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель  (уполномоченное лицо) | |  | | |  |  |  |  | | |
|  | | должность | | |  | подпись |  | расшифровка подписи | | |
| Исполнитель |  | |  |  | | | | |  |  |
|  | должность | |  | фамилия, инициалы (отчество - при наличии) | | | | |  | телефон |
| "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | | | | | | | | | | |

Приложение N 2

к Порядку

предоставления и распределения

субсидий местным бюджетам на реализацию

мероприятий государственной программы

Новосибирской области "Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

Новосибирской области" по строительству и

реконструкции котельных, тепловых

сетей, включая вынос водопроводов

из каналов тепловой сети

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области  от 28.09.2022 [N 450-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=154983&dst=100081), от 29.03.2023 [N 133-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100124)) |  |

Форма

ЗАЯВКА

от администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ муниципального

образования <\*> Новосибирской области на \_\_\_\_\_\_ год

на участие в мероприятиях государственной программы

Новосибирской области "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности Новосибирской

области" на реализацию концессионных

соглашений в сфере теплоснабжения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование муниципального образования, расположенного

на территории Новосибирской области

(далее - муниципальное образование)

заявляет о направлении документов на предоставление субсидии из областного

бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование расходов на

осуществление своевременных расчетов по обязательствам муниципального

образования в части платы концедента по заключенному концессионному

соглашению от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_\_ в сфере теплоснабжения в \_\_\_\_ году

и плановом периоде 20\_\_ - 20\_\_ годов в размере:

20\_\_ год - \_\_\_\_\_\_ рублей;

20\_\_ год - \_\_\_\_\_\_ рублей;

20\_\_ год - \_\_\_\_\_\_ рублей.

Получателем субсидии из областного бюджета является

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование муниципального образования)

К настоящей заявке прилагаются:

1) приложение N 1 - (указать наименование документа) на \_\_ л. в 1 экз.;

2) приложение N 2 - (указать наименование документа) на \_\_ л. в 1 экз.;

3) приложение \_\_\_ - (указать наименование документа) на \_\_ л. в 1 экз.

Глава муниципального образования

(глава администрации муниципального образования) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись Ф.И.О.

М.П.

Приложение N 3

к Порядку

предоставления и распределения

субсидий местным бюджетам на реализацию

мероприятий государственной программы

Новосибирской области "Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

Новосибирской области" по строительству и

реконструкции котельных, тепловых

сетей, включая вынос водопроводов

из каналов тепловой сети

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введено [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=154983&dst=100082) Правительства Новосибирской области  от 28.09.2022 N 450-п;  в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100127) Правительства Новосибирской области  от 29.03.2023 N 133-п) |  |

Акт

сверки исполнения обязательств концессионера и концедента

по концессионному соглашению по состоянию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Реквизиты договора (N и дата) | Предмет договора | Стоимость, рублей | | Реквизиты актов КС-3 (N и дата) |
| выполненных работ | оплаченных работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Наименование мероприятия | | | | |
|  | Наименование работ | | | | |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Наименование работ | | | | |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию: | | |  |  | - |
| 2 | Наименование мероприятия | | | | |
|  | Наименование работ | | | | |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Наименование работ | | | | |
| 2.2 |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию: | | |  |  | - |
| Итого: | | |  |  | - |

Акт подписывают руководители концессионера, концедента и независимого строительного контроля.

Приложение N 8

к государственной программе

Новосибирской области "Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

Новосибирской области"

ПОРЯДОК

предоставления и распределения субсидий местным бюджетам

на реализацию мероприятий государственной программы

Новосибирской области "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности Новосибирской области"

по замене основного и вспомогательного оборудования

котельных, оптимизации гидравлических режимов тепловых сетей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=134824&dst=100070) Правительства Новосибирской области  от 08.12.2020 N 508-п;  в ред. постановлений Правительства Новосибирской области  от 08.04.2021 [N 118-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=138486&dst=100058), от 26.10.2021 [N 428-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=144099&dst=100054), от 29.03.2022 [N 133-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=149272&dst=100112),  от 28.06.2022 [N 293-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=152205&dst=100051), от 28.09.2022 [N 450-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=154983&dst=100083), от 29.03.2023 [N 133-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100128),  от 26.09.2023 [N 444-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=165894&dst=100578), от 18.04.2024 [N 196-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100118)) |  |

1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области" (далее - государственная программа) по замене основного и вспомогательного оборудования котельных, оптимизации гидравлических режимов тепловых сетей (далее - Порядок) регламентирует предоставление и расходование субсидий местным бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов Новосибирской области (кроме городских округов) (далее - местные бюджеты) из областного бюджета Новосибирской области (далее - областной бюджет) на мероприятия по замене основного и вспомогательного оборудования котельных, оптимизации гидравлических режимов тепловых сетей (далее - реализация энергоэффективных мероприятий).

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100129) Правительства Новосибирской области от 29.03.2023 N 133-п)

Субсидия, предоставляемая в соответствии с Порядком, может быть использована на оплату договоров (контрактов), предметом которых являются поставка оборудования и материалов.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100119) Правительства Новосибирской области от 18.04.2024 N 196-п)

2. Целью предоставления субсидий местным бюджетам является повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения путем реализации энергоэффективных мероприятий.

3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов Новосибирской области (кроме городских округов) (далее - муниципальные образования) на указанные в [пункте 1](#P3051) настоящего Порядка мероприятия в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области как главному распорядителю бюджетных средств (далее - ГРБС) на соответствующий финансовый год и плановый период на реализацию данного направления расходов.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100133) Правительства Новосибирской области от 29.03.2023 N 133-п)

4. Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета (с учетом предельных уровней софинансирования) на реализацию программных мероприятий осуществляется на основании поданных муниципальными образованиями Новосибирской области заявок ГРБС на реализацию энергоэффективных мероприятий в рамках государственной программы.

Заявка с документами, указанными в [пункте 5](#P3066) настоящего Порядка и оформленными надлежащим образом (подписанные, с синими печатями), представляется на бумажном носителе, а также направляется в адрес ГРБС по системе электронного документооборота и делопроизводства Правительства Новосибирской области.

[Заявка](#P3161) оформляется по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100122) Правительства Новосибирской области от 18.04.2024 N 196-п)

Перечень объектов теплоснабжения муниципального образования Новосибирской области и объем средств областного бюджета, направляемый в текущем финансовом году для софинансирования работ по реализации энергоэффективных мероприятий на данных объектах, определяется специально созданной комиссией. Положение о комиссии, ее состав утверждаются приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области. В состав комиссии по согласованию включаются представители профильного комитета Законодательного Собрания Новосибирской области, проектных, некоммерческих организаций.

Порядок и сроки отбора объектов теплоснабжения определены [приложением N 9](#P3466) "Положение по ранжированию объектов теплоснабжения для определения ежегодного перечня объектов теплоснабжения" к государственной программе.

абзац утратил силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100124) Правительства Новосибирской области от 18.04.2024 N 196-п.

(п. 4 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=154983&dst=100084) Правительства Новосибирской области от 28.09.2022 N 450-п)

5. Критерием отбора муниципальных образований Новосибирской области (далее - получатель) для предоставления субсидий на реализацию программных мероприятий является наличие потребности в реализации энергоэффективных мероприятий и представление получателем в адрес ГРБС до 1 июля года, предшествующего плановому году предоставления субсидии, следующих документов:

1) плана по повышению надежности и эффективности систем теплоснабжения (план энергоэффективных мероприятий) получателя.

План энергоэффективных мероприятий утверждается муниципальным образованием, согласовывается государственным казенным учреждением Новосибирской области "Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области" (далее - ГКУ НСО "Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО") по результатам его рассмотрения комиссией с участием представителей ГРБС, организации коммунального комплекса;

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100126) Правительства Новосибирской области от 18.04.2024 N 196-п)

2) [справки](#P3250) о высоких удельных расходах энергоресурсов на выработку тепловой энергии котельными, на которых запланированы к реализации энергоэффективные мероприятия, сформированной в соответствии с отчетом о производственно-хозяйственной деятельности ресурсоснабжающих организаций на 1 января года, предшествующего плановому году финансирования, утверждаемой главой муниципального образования, по форме приложения N 2 к настоящему Порядку;

(пп. 2 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100128) Правительства Новосибирской области от 18.04.2024 N 196-п)

3) заключение ГКУ "Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО" о технико-экономической целесообразности мероприятий, планируемых к реализации в плановом году предоставления субсидии, в соответствии с заявками муниципальных образований на участие в мероприятиях государственной программы.

Технико-экономическое обоснование должно содержать анализ затрат необходимых ресурсов (расход топлива (уголь, газ), электрической энергии на выработку тепловой энергии, потери тепловой энергии в тепловых сетях и так далее) для предполагаемых результатов реализации мероприятия, информацию о планируемом снижении субсидии, предоставляемой из средств областного бюджета предприятиям на погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы, у которых теплоснабжение потребителей приводит к прямым убыткам.

(пп. 3 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100130) Правительства Новосибирской области от 18.04.2024 N 196-п)

6. Основанием для предоставления субсидии является соглашение о предоставлении субсидии, заключаемое между ГРБС и получателем (далее - Соглашение).

Соглашение должно содержать в себе положения, указанные в [пункте 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=168699&dst=100115) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области, утвержденных постановлением Правительства Новосибирской области от 03.03.2020 N 40-п, а также условие о согласовании проекта муниципального контракта (договора, соглашения) в части сроков выполнения работ, наличия условий о его расторжении с ГКУ "Проектная дирекция МЖКХиЭ НСО".

Проведение конкурсных процедур по заключению муниципального контракта (договора, соглашения) обеспечивается в месячный срок после заключения соглашений о предоставлении субсидии.

В случае если до 1 июня года предоставления местным бюджетам субсидии на мероприятия по замене основного и вспомогательного оборудования котельных, оптимизации гидравлических режимов тепловых сетей, муниципальным образованием не начата реализация мероприятий (не объявлены конкурсные процедуры), то ГРБС перераспределяет бюджетные ассигнования, направив соответствующие предложения по внесению изменений в закон Новосибирской области об областном бюджете на текущий год и плановый двухлетний период с дальнейшим включением соответствующих изменений в план реализации мероприятий государственной программы.

Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, должен быть равен уровню софинансирования, предусмотренному распоряжением Правительства Новосибирской области об установлении предельных уровней софинансирования на очередной финансовый год и плановый период, для соответствующего муниципального образования.

(п. 6 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100133) Правительства Новосибирской области от 18.04.2024 N 196-п)

7. Условиями предоставления субсидии являются:

1) представление получателями ГРБС следующих документов в сроки, установленные в Соглашении:

а) заявка на предоставление субсидии;

б) копии утвержденной в порядке, установленном Градостроительным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464185) Российской Федерации, проектно-сметной документации и положительного заключения государственной экспертизы проектной документации либо сметные расчеты, экспертные заключения по оценке сметной стоимости. При отсутствии необходимости в разработке проектной документации представляется перечень оборудования и материалов, предполагаемых к приобретению и монтажу (дефектная ведомость);

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 29.03.2023 [N 133-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100138), от 18.04.2024 [N 196-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100140))

в) копии муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров (договоров подряда, поставки товаров при начальной цене не менее 100,0 тыс. рублей), в том числе заключенных в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465972) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и бюджетным законодательством Российской Федерации, направленных на достижение цели, установленной в [пункте 2](#P3055) настоящего Порядка;

г) копии актов о приемке выполненных работ, оформленных и подписанных в установленном контрактом порядке (договоров, соглашений), товарно-транспортных накладных или универсальных передаточных документов, актов, подтверждающих выполнение работ в случае закупки оборудования (материалов) и их монтажа собственными силами (далее - акты выполненных работ);

(пп. "г" в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100141) Правительства Новосибирской области от 18.04.2024 N 196-п)

(пп. 1 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=152205&dst=100051) Правительства Новосибирской области от 28.06.2022 N 293-п)

2) централизация закупок товаров, работ, услуг, включенных в [перечень](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=170089&dst=100153) товаров, работ, услуг согласно приложению N 1 к постановлению Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 N 597-п "О наделении полномочиями государственного казенного учреждения Новосибирской области "Управление контрактной системы", с начальной (максимальной) ценой контракта, превышающей 1 млн рублей, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидий;

3) наличие неиспользованного остатка субсидий, предоставленных ранее на аналогичные цели, в объеме, не превышающем 5% от общего объема субсидий, запланированных к предоставлению в соответствующем финансовом году;

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 26.10.2021 [N 428-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=144099&dst=100055), от 18.04.2024 [N 196-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100143))

4) наличие правовых актов получателей, утверждающих порядок использования средств местного бюджета, требования о принятии которых установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения (в случае если указанные расходные обязательства софинансируются за счет средств субсидий и предусматривают предоставление из местных бюджетов межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений Новосибирской области, субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам);

5) наличие заключенных на срок, соответствующий сроку распределения субсидий, между местными бюджетами Соглашений о предоставлении субсидий, предусматривающих обязательства получателя по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанными Соглашениями обязательств, заключенными в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области;

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100144) Правительства Новосибирской области от 18.04.2024 N 196-п)

6) при распределении субсидий между местными бюджетами объем субсидии не может превышать объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня софинансирования за счет средств областного бюджета, установленного распоряжением Правительства Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период для каждого муниципального образования;

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 [N 133-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=149272&dst=100113), от 29.03.2023 [N 133-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100139))

7) включение в соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за счет средств субсидий, условия об отсутствии у получателей субсидий просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием (за исключением случаев, установленных местной администрацией муниципального образования);

(пп. 7 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=144099&dst=100057) Правительства Новосибирской области от 26.10.2021 N 428-п)

8) сокращение объема субсидии в случае, если объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, установлен в местном бюджете ниже уровней, предусмотренных порядками предоставления субсидий, пропорционально снижению соответствующего уровня финансирования исполнения расходных обязательств муниципального образования за счет средств местного бюджета;

(пп. 8 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=144099&dst=100059) Правительства Новосибирской области от 26.10.2021 N 428-п)

9) представление администрацией муниципального образования Новосибирской области заявки на финансирование по форме, установленной в Соглашении, при условии:

а) подтверждения качества и объемов выполненных работ в соответствии проектно-сметной документации и положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, сметных расчетов, экспертных заключений по оценке сметной стоимости;

б) наличия неиспользованного остатка субсидий, предоставленных ранее на аналогичные цели, в объеме, не превышающем 5% от общего объема субсидий, запланированных к предоставлению в соответствующем финансовом году;

(пп. 9 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100145) Правительства Новосибирской области от 18.04.2024 N 196-п)

10) наличие согласованных с ГКУ НСО "Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО" проектов муниципальных контрактов (договоров, соглашений) в части сроков выполнения работ, наличия условий о его расторжении;

(пп. 10 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100149) Правительства Новосибирской области от 18.04.2024 N 196-п)

11) наличие согласованной с ГКУ "Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО" информации о подтверждении объемов выполненных работ в соответствии с планом энергоэффективных мероприятий муниципального образования.

(пп. 11 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100151) Правительства Новосибирской области от 18.04.2024 N 196-п)

8. ГРБС рассматривает представленную заявку на предоставление субсидии и принимает решение о предоставлении субсидии либо решение об отказе в предоставлении субсидии в течение двух рабочих дней со дня представления заявки на предоставление субсидии.

Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:

1) непредставление (представление не в полном объеме либо с нарушением сроков) документов, указанных в [подпункте 1 пункта 7](#P3082) настоящего Порядка;

2) неисполнение условий предоставления субсидии, предусмотренных [подпунктами 2](#P3090) - [10 пункта 7](#P3106) настоящего Порядка.

(п. 8 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100143) Правительства Новосибирской области от 29.03.2023 N 133-п)

9. В случае нарушения получателями условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, Соглашением, ГРБС в течение одного рабочего дня со дня выявления нарушения направляет получателю уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований для отказа.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100148) Правительства Новосибирской области от 29.03.2023 N 133-п)

10. Перечисление субсидии из областного бюджета местному бюджету осуществляется в сроки, установленные в Соглашении.

11. Условия расходования субсидий:

1) осуществление расходов производится:

а) с лицевых счетов получателей или с лицевых счетов муниципальных казенных учреждений, уполномоченных органами местного самоуправления, на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с действующим законодательством, актов выполненных работ;

б) с лицевых счетов получателей на основании соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам, направленных на достижение цели, установленной в [пункте 2](#P3055) настоящего Порядка, в соответствии с порядками предоставления субсидий юридическим лицам, имеющим право на получение субсидий на основании [статьи 78](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713&dst=103395) Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденными нормативными правовыми актами получателя;

2) получатели вправе передавать субсидии и иные межбюджетные трансферты в бюджеты поселений, расположенных в границах соответствующих муниципальных районов, муниципальных округов, на цель, определенную [пунктом 2](#P3055) настоящего Порядка.

(пп. 2 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100149) Правительства Новосибирской области от 29.03.2023 N 133-п)

12. Результатом использования субсидии является:

Количество систем теплоснабжения, на которых реализованы энергоэффективные мероприятия.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100151) Правительства Новосибирской области от 29.03.2023 N 133-п)

Значение показателя результата, указанного в настоящем пункте, устанавливается ГРБС в Соглашении.

13. Порядок оценки эффективности использования субсидии:

оценка эффективности использования субсидии осуществляется ГРБС на основе представляемого получателем отчета о достижении показателя результата использования субсидии в сроки, установленные в Соглашении.

Критерием оценки эффективности использования субсидии является достижение показателя результата использования субсидии, установленного в [пункте 12](#P3124) настоящего Порядка.

В течение 30 календарных дней с момента представления получателем отчета о достижении показателя результата использования субсидии ГРБС готовит информацию о достижении (недостижении) получателем показателя результата использования субсидии.

В случае если в отчетном финансовом году получателем не достигнуто установленное Соглашением значение показателя результата использования субсидии, указанного в [пункте 12](#P3124) настоящего Порядка, либо нарушены обязательства по соблюдению уровня софинансирования расходных обязательств получателя, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, средства субсидии подлежат возврату в областной бюджет.

Сроки возврата и порядок расчета объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета в областной бюджет, в объеме субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном финансовом году, установлены в [Правилах](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=168699&dst=100016) формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области, установленных постановлением Правительства Новосибирской области от 03.03.2020 N 40-п.

14. ГРБС и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

15. Остаток бюджетных средств, не использованный получателями в текущем финансовом году, подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

16. Получатели несут ответственность за нецелевое использование субсидий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

17. Получатели несут ответственность за недостижение результатов использования субсидии в соответствии с Соглашением.

Приложение N 1

к Порядку

предоставления и распределения субсидий

местным бюджетам на реализацию мероприятий

государственной программы Новосибирской области

"Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности Новосибирской области" по замене

основного и вспомогательного оборудования

котельных, оптимизации гидравлических

режимов тепловых сетей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введено [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=154983&dst=100090) Правительства Новосибирской области  от 28.09.2022 N 450-п;  в ред. постановлений Правительства Новосибирской области  от 29.03.2023 [N 133-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100153), от 18.04.2024 [N 196-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100153)) |  |

Форма

ЗАЯВКА

от администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ муниципального

образования <\*> Новосибирской области на \_\_\_\_\_\_ год

на участие в мероприятиях государственной программы

Новосибирской области "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности Новосибирской области"

на реализацию мероприятий по замене основного

и вспомогательного оборудования котельных, оптимизации

гидравлических режимов тепловых сетей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Дата и номер постановления об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования | Дата утверждения плана энергоэффективных мероприятий в муниципальном образовании | Сведения по системе теплоснабжения | | | | <\*> Наличие приоритетности по присвоению более высокого ранга |
| мощность объекта (Гкал/час, км) | стоимость, тыс. руб. | уровень софинансирования за счет средств местного бюджета (%) | количество человек, в отношении которых будет улучшено качество предоставляемых услуг по теплоснабжению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Определяется в соответствии с [приложением N 9](#P3466) "Положение по ранжированию объектов теплоснабжения для определения ежегодного перечня объектов теплоснабжения" к государственной программе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель  (уполномоченное лицо) | |  | | |  |  |  |  | | |
|  | | должность | | |  | подпись |  | расшифровка подписи | | |
| Исполнитель |  | |  |  | | | | |  |  |
|  | должность | |  | фамилия, инициалы (отчество - при наличии) | | | | |  | телефон |
| "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | | | | | | | | | | |

Приложение N 2

к Порядку

предоставления и распределения субсидий

местным бюджетам на реализацию мероприятий

государственной программы Новосибирской области

"Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности Новосибирской области" по замене

основного и вспомогательного оборудования

котельных, оптимизации гидравлических

режимов тепловых сетей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введено [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100155) Правительства Новосибирской области  от 18.04.2024 N 196-п) |  |

Форма

СПРАВКА <\*>

о высоких удельных расходах энергоресурсов на выработку

тепловой энергии котельными, на которых запланированы

к реализации энергоэффективные мероприятия,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ района (городского

округа) Новосибирской области

по состоянию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года

(на 1 января года, предшествующего

плановому году финансирования)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Значение показателей до реализации мероприятий | | Значение показателей после реализации плана мероприятий (ожидаемый энергетический эффект согласно плану) | | Отклонение (+/-) | |
| в натуральном выражении | в денежном выражении, тыс. рублей в год | в натуральном выражении | в денежном выражении, тыс. рублей в год | в натуральном выражении | в денежном выражении, тыс. рублей в год |
| 1 | Произведено тепловой энергии (тыс. Гкал) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отпущено тепловой энергии (тыс. Гкал) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Уголь, объем, тонн |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход угля (кг) на выработку 1 Гкал |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Объем выработки (тыс. Гкал) при работе на угле |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Газ, объем, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Удельный расход газа (м3) на выработку 1 Гкал |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Объем выработки (тыс. Гкал) при работе на газе |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Электроэнергия (тыс. кВт/час) |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Удельный расход на выработку 1 Гкал |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Вода (планируемый объем), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Удельный расход воды (м3) на выработку 1 Гкал |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Установленная мощность котельной (Гкал/час) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Присоединенная мощность котельной (Гкал/час) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | КПД котельных агрегатов (%) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Загруженность производственных мощностей (%) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Потери в сетях (%) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Износ теплосетей (%) |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Фонд оплаты труда (ФОТ), кочегары |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Взносы с ФОТ |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Материальные расходы (прямые), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Общепроизводственные затраты (прочие), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Заполняется в разрезе котельных, на которых запланированы к реализации энергоэффективные мероприятия.

Глава муниципального района (городского округа)

Новосибирской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись Ф.И.О.

М.П.

Приложение N 9

к государственной программе

Новосибирской области "Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

Новосибирской области"

ПОЛОЖЕНИЕ

по ранжированию объектов теплоснабжения для определения

ежегодного перечня объектов теплоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введено [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=134824&dst=100071) Правительства Новосибирской области  от 08.12.2020 N 508-п;  в ред. постановлений Правительства Новосибирской области  от 29.03.2022 [N 133-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=149272&dst=100119), от 28.09.2022 [N 450-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=154983&dst=100091), от 29.03.2023 [N 133-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100154),  от 18.04.2024 [N 196-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100156)) |  |

I. Общие положения

1. Настоящее Положение по ранжированию объектов теплоснабжения для определения ежегодного перечня объектов теплоснабжения предназначено для установления принципов ранжирования объектов теплоснабжения в целях определения ежегодного перечня объектов теплоснабжения для их реализации в рамках мероприятий государственной программы Новосибирской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области" (далее - государственная программа) на очередной финансовый год исходя из объемов средств, выделенных на реализацию программных мероприятий из областного бюджета Новосибирской области.

Ранжирование объектов теплоснабжения не требуется в случае, если:

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100157) Правительства Новосибирской области от 18.04.2024 N 196-п)

выделены бюджетные ассигнования на проектирование, строительство, реконструкцию объектов теплоснабжения при корректировке закона Новосибирской области об областном бюджете Новосибирской области в текущем финансовом году;

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100159) Правительства Новосибирской области от 18.04.2024 N 196-п)

требуется замещение действующего объекта в связи с выводом его из эксплуатации.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100160) Правительства Новосибирской области от 18.04.2024 N 196-п)

2. Ранжированным перечнем в данном случае является упорядоченный список объектов по критериям, установленным настоящим Положением. Процедура ранжирования представляет собой процесс упорядочения объектов в зависимости от значения того или иного критерия, соответствующего данному объекту. Объекту, имеющему максимальное значение критерия, присваивается наивысший ранг, а объекту, имеющему минимальное значение критерия, - самый низший ранг. При этом высшим рангом считается 1, а низшим - число, соответствующее количеству объектов в анализируемом множестве.

3. Ранжированный перечень состоит из трех разделов:

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=149272&dst=100120) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 133-п)

Строительство и реконструкция котельных (и других источников тепловой энергии), тепловых сетей, включая вынос водопроводов из каналов тепловой сети (далее - модернизация коммунальной инфраструктуры);

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=149272&dst=100121) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 133-п)

Замена основного и вспомогательного оборудования котельных, оптимизация гидравлических режимов тепловых сетей (далее - реализация энергоэффективных мероприятий).

Перевод индивидуального и малоэтажного (до трех этажей включительно) (далее - малоэтажного) жилищного фонда Новосибирской области с централизованного теплоснабжения на индивидуальное поквартирное отопление (далее - изменение механизма теплоснабжения).

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=149272&dst=100122) Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 133-п)

Ранжирование осуществляется внутри каждого раздела самостоятельно.

Объектам, строительство которых начато в предыдущие годы (переходящие), реализуемым во исполнение поручений Президента Российской Федерации, обязательств Правительства Новосибирской области в рамках корректировки (актуализации) программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021 - 2025 годов (по состоянию на 2022 год) публичного акционерного общества "Газпром" (далее - программа ПАО "Газпром"), утвержденной 29.12.2022 Губернатором Новосибирской области Травниковым А.А. и Председателем Правления ПАО "Газпром" Миллером А.Б., наивысший ранг присваивается автоматически.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100161) Правительства Новосибирской области от 18.04.2024 N 196-п)

Объектам, в отношении которых имеется акт об аварийном состоянии либо другой ненормативный правовой акт (предписание) Сибирского управления Ростехнадзора, дано поручение Губернатора Новосибирской области, которые включены в наказы избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области, присваивается более высокий ранг.

Объектам муниципальных образований, которым оказывается приоритетная государственная поддержка в соответствии с [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428211) Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 N 207-р "Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года", также присваивается более высокий ранг.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100155) Правительства Новосибирской области от 29.03.2023 N 133-п)

Если таких объектов несколько, ранжирование между ними осуществляется в зависимости от значения показателя бюджетной эффективности капитальных вложений по объектам. Объекты с наименьшим значением показателя бюджетной эффективности имеют наибольший ранг.

II. Критерии ранжирования для объектов теплоснабжения

4. Ранжированный перечень объектов формируется на основании заявок администраций муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Новосибирской области (кроме города Новосибирска) (далее - муниципальные образования).

(п. 4 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100157) Правительства Новосибирской области от 29.03.2023 N 133-п)

5. Заявки администраций муниципальных образований Новосибирской области в свою очередь формируются в соответствии с мероприятиями, предусмотренными актуальной редакцией схем теплоснабжения муниципальных образований, планами по повышению надежности и эффективности систем теплоснабжения муниципального образования Новосибирской области (далее - план энергоэффективных мероприятий).

При наличии в одном муниципальном образовании нескольких объектов, необходимых к реализации, ранжирование объектов данного муниципального образования выполняется в зависимости от значений показателей бюджетной эффективности капитальных вложений, определяемых по формуле, указанной ниже.

Из одного муниципального образования в перечень объектов, принятых к реализации, допускается включать несколько объектов в зависимости от обеспечения софинансирования мероприятий за счет средств местного бюджета.

6. Объемы бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области, необходимые для реализации мероприятий, устанавливаются по каждому разделу в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области как главному распорядителю бюджетных средств (далее - министерство) на соответствующий финансовый год.

7. Критериями ранжирования являются значения показателей бюджетной эффективности капитальных вложений.

8. Значение показателя бюджетной эффективности капитальных вложений по каждому разделу определяется по формуле:

Э = А / К,

где Э - показатель бюджетной эффективности капитальных вложений;

К - количество потребителей, в отношении которых будет улучшено качество предоставляемых услуг по теплоснабжению в результате выполнения планируемых мероприятий, человек;

А - запрашиваемый размер бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области, необходимый для реализации мероприятий.

Объекты с наименьшим значением Э имеют наибольший ранг.

Для определения ежегодного перечня объектов государственной программы выполняется суммирование нарастающим итогом значений А по общему ранжированному перечню объектов, начиная с объекта с наивысшим рангом. Суммирование нарастающим итогом выполняется пошагово, после каждой итерации полученный результат сравнивается с величиной S (где S - общий объем средств, выделяемых из областного бюджета Новосибирской области на мероприятия в рамках государственной программы на очередной финансовый год). Суммирование нарастающим итогом производится до тех пор, пока не будет превышена величина S.

III. Формирование ранжированного

перечня объектов теплоснабжения

9. Подготовка проекта ранжированного перечня осуществляется специалистами отдела теплоснабжения министерства.

Проект ранжированного перечня объектов теплоснабжения рассматривается специально созданной комиссией. Положение о комиссии, ее состав (в состав обязательно включаются представители профильного комитета Законодательного Собрания Новосибирской области, проектных, некоммерческих организаций) утверждаются приказом министерства.

10. Комиссия утверждает ранжированный перечень протоколом. Комиссия собирается для утверждения ранжированного перечня не реже одного раза в год. Сбор комиссии в целях актуализации утвержденного ранжированного перечня может осуществляться по инициативе министерства, одного или нескольких членов комиссии.

11. Заявки на участие в мероприятиях государственной программы принимаются министерством от муниципальных образований Новосибирской области в срок до 1 июля года, предшествующего году финансирования мероприятий.

(п. 11 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=154983&dst=100092) Правительства Новосибирской области от 28.09.2022 N 450-п)

12. Утвержденный комиссией ранжированный перечень объектов теплоснабжения является руководящим документом для определения перечня объектов государственной программы на очередной год. Перечень объектов формируется министерством исходя из объемов средств, выделенных на реализацию программных мероприятий из областного бюджета Новосибирской области, и утверждается приказом министерства ежегодно в срок до 1 октября года, предшествующего году финансирования мероприятий.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=172069&dst=100162) Правительства Новосибирской области от 18.04.2024 N 196-п)

Приложение

к Положению

по ранжированию объектов

теплоснабжения для определения

ежегодного перечня

объектов теплоснабжения

ЗАЯВКА

от администрации муниципального района (городского округа)

Новосибирской области на участие в мероприятиях

государственной программы Новосибирской области

"Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности Новосибирской области"

Утратила силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=154983&dst=100094) Правительства Новосибирской области от 28.09.2022 N 450-п.

Приложение N 1

к постановлению

Правительства Новосибирской области

от 16.03.2015 N 89-п

ПОРЯДОК

ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области  от 07.02.2017 [N 23-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=96697&dst=100134), от 26.09.2017 [N 355-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=102911&dst=100077), от 12.03.2018 [N 87-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=107612&dst=100098),  от 25.12.2018 [N 562-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=115449&dst=100026), от 25.03.2019 [N 113-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=117889&dst=100105), от 27.07.2020 [N 303-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=131313&dst=100178),  от 08.12.2020 [N 508-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=134824&dst=100072), от 29.03.2023 [N 133-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100159)) |  |

1. Настоящий Порядок регламентирует финансирование расходов областного бюджета Новосибирской области, в том числе расходов областного бюджета Новосибирской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета (далее - областной бюджет), на реализацию мероприятий государственной [программы](#P64) Новосибирской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области" (далее - государственная программа).

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=117889&dst=100107) Правительства Новосибирской области от 25.03.2019 N 113-п)

2. Финансирование расходов областного бюджета на реализацию государственной программы осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета и кассовым планом областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных на очередной финансовый год и плановый период главным распорядителям бюджетных средств областного бюджета:

министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области путем заключения и оплаты министерством государственных контрактов (договоров, соглашений);

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=160981&dst=100159) Правительства Новосибирской области от 29.03.2023 N 133-п)

министерству труда и социального развития Новосибирской области.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=131313&dst=100178) Правительства Новосибирской области от 27.07.2020 N 303-п)

3. Главные распорядители бюджетных средств областного бюджета:

1) для определения предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем месяце финансового года формируют и представляют в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области предложения по внесению изменений в кассовый план в порядке, установленном министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области;

(пп. 1 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=134824&dst=100072) Правительства Новосибирской области от 08.12.2020 N 508-п)

2) - 3) исключены. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=96697&dst=100134) Правительства Новосибирской области от 07.02.2017 N 23-п.

4. Финансирование мероприятий государственной программы осуществляется в соответствии с Бюджетным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713) Российской Федерации, [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=165360) Правительства Новосибирской области от 14.10.2013 N 435-п "О субсидиях государственным бюджетным учреждениям Новосибирской области и государственным автономным учреждениям Новосибирской области" (за исключением мероприятий, предусмотренных в жилищном секторе).

5. Финансирование мероприятий государственной программы осуществляется посредством:

1) оплаты государственных контрактов, гражданско-правовых договоров, заключаемых в соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 [N 44-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465972) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", от 18.07.2011 [N 223-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=453967) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

2) предоставления субсидий из областного бюджета, включая субсидии областному бюджету из федерального бюджета, местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы, предусмотренных в жилищном и коммунальном секторах, на основании заключенных соглашений с администрациями муниципальных образований Новосибирской области;

3) предоставления имущественного взноса из средств областного бюджета Фонду модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства;

4) предоставления субсидии из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность в области энергосбережения, в том числе по энергосервисным контрактам, в виде возмещения части затрат на уплату процентов по кредитным ресурсам.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=115449&dst=100026) Правительства Новосибирской области от 25.12.2018 N 562-п)

6. Главные распорядители бюджетных средств областного бюджета доводят до получателей бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств на осуществление мероприятий государственной программы, а с государственными бюджетными учреждениями Новосибирской области и государственными автономными учреждениями Новосибирской области заключают соглашения о предоставлении субсидий на иные цели.

7. Главные распорядители бюджетных средств областного бюджета, государственные казенные, государственные бюджетные и государственные автономные учреждения Новосибирской области и иные организации при принятии решения о размещении заказа, а также при заключении государственных контрактов и гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в распорядительных документах указывают обоснование необходимости авансирования лица, осуществляющего поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - поставщики).

8. В случае нарушения целевых показателей и (или) сроков проведения мероприятий государственной программы их финансирование не осуществляется до внесения соответствующих изменений в план реализации мероприятий государственной программы.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=102911&dst=100077) Правительства Новосибирской области от 26.09.2017 N 355-п)

9. В случае неисполнения отдельных мероприятий государственной программы неосвоенные бюджетные ассигнования без внесения соответствующих изменений в план реализации мероприятий государственной программы перераспределению на другие мероприятия государственной программы не подлежат и не расходуются.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=102911&dst=100077) Правительства Новосибирской области от 26.09.2017 N 355-п)

10. Утратил силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=107612&dst=100098) Правительства Новосибирской области от 12.03.2018 N 87-п.

11. Главные распорядители бюджетных средств областного бюджета в пределах своих полномочий осуществляют контроль за правомерным, целевым, эффективным использованием средств областного бюджета и несут ответственность за их нецелевое использование в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение N 2

к постановлению

Правительства Новосибирской области

от 16.03.2015 N 89-п

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ

ОБЛАСТИ С УЧЕТОМ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЮРИДИЧЕСКИМ

ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ)

УЧРЕЖДЕНИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ -

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОЙ

ОБЛАСТИ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Утратил силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=140938&dst=100007) Правительства Новосибирской области от 05.07.2021 N 264-п.

Приложение N 3

к постановлению

Правительства Новосибирской области

от 16.03.2015 N 89-п

УСЛОВИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ", ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ

Утратили силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=171466&dst=100068) Правительства Новосибирской области от 27.03.2024 N 141-п.

Приложение N 4

к постановлению

Правительства Новосибирской области

от 16.03.2015 N 89-п

УСЛОВИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОЙ

ОБЛАСТИ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ", ПРЕДУСМОТРЕННЫХ

В КОММУНАЛЬНОМ СЕКТОРЕ

Утратили силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=131313&dst=100182) Правительства Новосибирской области от 27.07.2020 N 303-п.